| Tiekėjams |  | 2025-07-28 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-07-17 15:19  pranešimas Nr. 284625 (kalba netaisyta)

Sąnaudų kiekių žiniaraštyje vidaus palangių demontavimas 267,55m, o naujų montavimas 41,3m. Kokios bus vidaus palangės?

Atsakymas:

Alytaus rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės) komisija (toliau – komisija) informuoja, kad:

- patikslintas žiniaraštis- patalpų viduje demontuojamos tik tos palangės, kur keičiamas langas. Naujos palangės- PVC profilio.

- Klausimas:

Laiptinių sienos geltonų apdailos plytų, netinkuotos kadangi projekte nėra patalpų apdailos lentelės ar jos ir liks tokios? Prašome pateikti patalpų apdailos lentelę.

Atsakymas:

Laiptinės sienos lieka esamos, be apdailos. SA dalis papildyta patalpų apdailos lentele.

- Klausimas:

Projekte nenumatyta laiptinių turėklų keitimas, įrengus turėklinį keltuvą nebus galimybės naudotis esamais turėklais nes juos užstos bėginė keltuvo sistema. Prašome pateikti sprendinį dėl turėklo.

Atsakymas:

Projekto kiekių žiniaraštis papildytas demontuojamų turėklų kiekiu. Projektuojami nauji turėkliniai keltuvai įrengiami ant keltuvams skirtų naujų turėklų.

- Klausimas: 2025-07-18 08:31  pranešimas Nr. 285257 (kalba netaisyta)

- priešdūminių ir priešgaisrinių durų savybes mes žinome, tačiau Lietuvoje niekas neturi priešdūminių PVC profilio durų, kurios būtų tinkamai sukurtos, išbandytos ir sertifikuotos kaip priešdūminės EN1634-3.

Lietuvos gamintojai tokio sertifikato PVC profilio durims pateikti negali.
Prašome patikslinti durų specifikacijas arba nurodyti tiekėjus, kurie turi galimybę pagaminti tokias duris.

Atsakymas:

PVC profilio priešdūminės durys keičiamos į aliuminio profilio priešdūmines duris.

- Klausimas: 2025-07-23 09:48  pranešimas Nr. 290676 (kalba netaisyta)

SA dalyje TS-02 “Plastikinio profilio langai” nurodytą, kad 1.2.1. Langai turi būti montuojami šiltinamajame sluoksnyje, langų montavimui turi būti pasirinkta sertifikuota sistema.
Ar reikės permontuoti ir visus esamus plastikinius langus į šiltinamąjį sluoksnį?

Atsakymas:

Projekte naujai keičiami langai montuojami esamose vietoje (išskyrus rūsio langus, kurie montuojami į angos kraštą), TS reikalavimas panaikintas.

- Klausimas:

CVP IS sistemoje matome, kad pasiūlymo pateikimo terminas 2025-08-04, nors pranešimo apie pasiūlymo termino nukėlimą nebuvo.

Prašome informuoti ar nukeltas pasiūlymų pateikimo terminas.

Atsakymas:

Dėl termino nukėlimo informuota 2025-07-17 15:31 pranešime Nr. 284697

Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-08-04 9:00 val.

P R I D E D A M E:

- 3. 2024-005-TDP-SA A laida