MIŠKO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ ĮRENGIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU/Užsakovas) perka miško infrastruktūros objektų įrengimo, priežiūros ir remonto darbus (toliau – Darbai) Biržų, Ignalinos, Kuršėnų, Mažeikių, Prienų, Raseinių, Rokiškio, Telšių, Trakų, Šalčininkų ir Nemenčinės regioninių padalinių (toliau - RP) teritorijose. Numatomų pirkti Darbų atlikimo aprašymas nurodytas lentelėje Nr. 1. BVPŽ kodai: 45233141-9 – kelių priežiūros darbai; 45233142-6 – kelių remonto darbai; 45221220-0 – pralaidos.

  - Pirkimas skaidomas į 11 (vienuolika) pirkimo objekto dalių (toliau – p.o.d.):

1 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Biržų RP (toliau – 1 p.o.d.);

2 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Ignalinos RP (toliau – 2 p.o.d.);

3 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Kuršėnų RP (toliau – 3 p.o.d.);

4 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Mažeikių RP (toliau – 4 p.o.d.);

5 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Prienų RP (toliau – 5 p.o.d.);

6 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Raseinių RP (toliau – 6 p.o.d.);

7 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Rokiškio RP (toliau – 7 p.o.d.);

8 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Telšių RP (toliau – 8 p.o.d.);

9 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Trakų RP (toliau – 9 p.o.d.);

10 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Šalčininkų RP (toliau – 10 p.o.d.);

11 p.o.d. Kelių priežiūra ir remontas (mechanizuotai) Nemenčinės RP (toliau – 11 p.o.d.).

  - Rangovas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus, kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - VMU Biržų, Ignalinos, Kuršėnų, Mažeikių, Prienų, Raseinių, Rokiškio, Telšių, Trakų, Šalčininkų ir Nemenčinės RP teritorijose esančių miško kelių priežiūros ir remonto, medienos sandėlių įrengimo ir kvartalinių linijų lyginimo darbai. Miško keliai yra naudojami VMU kompleksinei miškų ūkinei veiklai vykdyti.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI APRAŠYMO BŪDAI

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami Darbai (taikoma visoms p.o.d.):

    - Darbų atlikimo užsakymus, jų atlikimo tikslias vietas ir terminus Rangovui pateiks Užsakovo atsakingas asmuo el. paštu. Rangovas darbus turi pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo Užsakovo užsakymo gavimo dienos.

    - Rangovas turi savarankiškai atvykti į objektą ir kartu su VMU atstovu susiderinti numatomus atlikti darbų kiekius/apimtis.

    - Užsakovo atsakingas asmuo įvertina Rangovo atliktus darbus. Esant poreikiui teikia pastabas dėl neatitikimų ištaisymo arba priima Darbus kartu su Rangovo atstovu pasirašydamas atliktų darbų/medžiagų priėmimo–perdavimo aktą. Atliktų darbų aktuose nurodomos tikslios kelių atkarpos (nurodomi kvartalai) ir jų ilgiai.

    - Rangovas atsako už netinkamai atliktus Darbus. Užsakovui nustačius, kad Darbai atlikti nekokybiškai, Rangovui už juos nebus mokama arba Darbai turės būti atlikti pakartotinai.

    - Miško infrastruktūros objektų įrengimo, priežiūros ir remonto darbų atlikimo aprašymas pateiktas lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Darbų rūšies pavadinimas | Technologinės savybės/reikalavimų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | Nurodytuose miško keliuose atliekamas važiuojamosios kelio dalies arba medienos sandėlio žvyravimas rangovo medžiagomis (duobių, provėžų lyginimas, užpylimas žvyru, kelio/medienos sandėlio profiliavimas). Atliekant darbus vadovautis kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų technologija KPV DT-15“ reikalavimais. Kelio danga stiprinama žvyro arba skaldos, ar žvyro ir skaldos mišinio sluoksniu, profiliuojant ir sutankinant dangą. Žvyras ir/ar skalda turi būti naudojami ne smulkesni kaip 0/32-0/45 frakcijos. Jei remontuojant kelią pasirenkama naudoti mišinius, tokiu atveju žvyro ir skaldos mišinyje skalda turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. mišinio. Vietoje skaldos gali būti naudojamas maltas betonas iš perdirbtų statybinių medžiagų be metalo priemaišų. |
| 2 | Pakelių šienavimas bei medžių, krūmų kirtimas | Nurodytuose miško sklypuose atliekamas pakelių šienavimas (iš vienos kelio pusės) bei medžių, krūmų kirtimas šalinant nepageidaujamą žolinę ir sumedėjusią augmeniją užsakovo nurodytu pakelės pločiu (iki 2 m). |
| 3 | Medienos sandėlių įrengimas | Nurodytose vietose atliekamas medienos sandėlių įrengimas. Kelmų rovimas ir sandėliavimas (su VMU iš anksto aptartose vietose), augalinio grunto nukasimas, nustūmimas ir sandėliavimas krūvose, žvyro (atitinkančio šios lentelės Eil. Nr. 1 nurodytus reikalavimus) atvežimas ir paskleidimas. |
| 4 | Pralaidos įrengimo/montavimo darbai naudojant VMU pralaidas | Nurodytose vietose įrengiamos reikiamo diametro pralaidos (300 mm - 600 mm) VMU turimomis plastikinėmis pralaidomis. Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi siekti 97 proc. (ĮT ŽS 17). Jei tranšėjos dugnas yra suformuotas iš gargždo ar grunto, kurio dalelės yra didesnės kaip 32 mm, vamzdynai turi būti pakloti ant ne mažesnio kaip 100 mm storio smėlio sluoksnio (rangovo medžiagomis). Tranšėjos dugnas turi būti išlygintas ir turėti reikalaujamą nuolydį. Jei tranšėjos dugnas yra iš smėlio ar žvyro su ne didesnėmis kaip 8 mm dydžio dalelėmis, vamzdžiai gali būti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiamą nuolydį. Mažos laikančiosios galios gruntas (durpės) turi būti pašalintas visame gylyje ir pakeistas smėlio pagrindu. Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus II skirsnio reikalavimus (medžiagos rangovo). |
| 5 | Kvartalinių linijų, medienos išvežimo kelių lyginimas | Nurodytuose miško sklypuose atliekamas kvartalinių linijų ir medienos išvežimo kelių (iki 4 m pločio) lyginimas mechanizuotai buldozeriu (ne mažiau 12 t) ar ekskavatoriumi (ne mažiau 16 t), ar kita tinkama technika užlyginant provėžas ar nelygumus. |

3.1.6. Preliminarūs Darbų kiekiai ir apimtys pateikti lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| 1 p.o.d. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Biržų RP ** |  |
| 1.1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 8000 (Latvelių g-ja – 1300 m3; Spalviškių g-ja – 1400 m3; Būginių g-ja – 1400 m3; Kriklinių g-ja – 1300 m3; Pasvalio g-ja – 1300 m3; Linkuvos g-ja – 1300 m3) | 10 |
| 2 p.o.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Ignalinos RP ** |  |
| 2.1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 80 | 10 |
| 3 p.o.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Kuršėnų RP ** |  |
| 3.1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 100 | 10 |
| 3.2 | Pralaidos įrengimo/montavimo darbai naudojant VMU pralaidas | m | 90 | 6 |
| 3.3 | Kvartalinių linijų, medienos išvežimo kelių lyginimas | km | 40 | 0,3 |
| 4 p.o.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Mažeikių RP ** |  |
| 4.1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 840 | 10 |
| 5 p.o.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Prienų RP ** |  |
| 5.1 | Pralaidos įrengimo/montavimo darbai naudojant VMU pralaidas | m | 120 | 6 |
| 6 p.o.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Raseinių RP ** |  |
| 6.1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 480 | 10 |
| 7 p.o.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Rokiškio RP ** |  |
| 7.1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 380 | 10 |
| 8 p.o.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Telšių RP ** |  |
| 8.1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 280 | 10 |
| 9 p.o.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Trakų RP ** |  |
| 9.1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 160 | 10 |
| 10 p.o.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Šalčininkų RP ** |  |
| 10.1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 10000 | 10 |
| 11 p.o.d. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Darbų rūšių pavadinimai | Mato vnt. | Preliminarios darbų apimtys 12 mėn.* | Minimalus darbų atlikimo kiekis (1 mato vnt. per 1 darbo dieną) |
|  |  |  | Nemenčinės RP ** |  |
| 11.1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 11000 | 10 |
| 11.2 | Pakelių šienavimas bei medžių ir krūmų kirtimas | km | 50 | 3 |
| 11.3 | Medienos sandėlių įrengimas (kelmų rovimas ir sandėliavimas) | m2 | 200 | 10 |
| 11.4 | Pralaidos įrengimo/montavimo darbai naudojant VMU pralaidas | m | 180 | 6 |
| 11.5 | Kvartalinių linijų, medienos išvežimo kelių lyginimas | km | 40 | 0,3 |

* Nurodytas kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui, VMU Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.

**Teritorijoje (girininkijų grupėse), kuriose bus planuojama atlikti darbus.

3.1.7. Maksimalūs Darbų įkainiai pateikti lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus įkainis €/mato vnt. be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Važiuojamosios kelio dalies žvyravimas | m3 | 25 |
| 2 | Pakelių šienavimas bei medžių ir krūmų kirtimas | km | 100 |
| 3 | Medienos sandėlių įrengimas | m2 | 75 |
| 4 | Pralaidos įrengimo/montavimo darbai naudojant VMU pralaidas | m | 80 |
| 5 | Kvartalinių linijų, medienos išvežimo kelių lyginimas | km | 400 |

Rangovui pasiūlyme pateikus didesnį įkainį nei nurodyta lentelėje Nr. 3, jo pasiūlymas bus atmetamas dėl per didelės ir VMU nepriimtinos kainos.