2025-07-28

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4717 Vievis–Kazokiškės–Paparčiai–Žasliai 0,780 km viaduko virš geležinkelio rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra pirkimo (CVP IS ID 3382628), (toliau – pirkimas), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Laba diena, siunčiame klausimus: Prašome paaiškinti statinio statybos dviem etapais poreikį. Teikėjo nuomone skaidymas etapais iššaukia papildomus statybos kaštus. Prašome patvirtinti, kad Projektuotojas statybą leidžiantį dokumentą turės išimti tik galutinei statinio versijai t. y. antro etapo konfiguracijos viadukui. Priedo Nr.10 II etapo schemoje antrame ir priešpaskutiniame viaduko tarpatramiuose matome nurodytus kelio gabaritus, vienas iš jų greičiausiai Stoties g., prašome paaiškinti, kas yra antrasis, kokia jo paskirtis ir ar šio kelio projektavimo darbus turi įsivertinti teikėjas? | Perkančioji organizacija Techninėje užduotyje, Techninėse specifikacijose ir jų prieduose (toliau – TU/TS) yra nurodžiusi projektavimo apimtis ir projekto įgyvendinimą etapais. Etapai turi būti suskirstyti, atsižvelgiant į „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą (toliau – Vystymo planas) ir Specialiajame plane numatomais esamų geležinkelio kelių pertvarkymo sprendiniais. Pirmojo etapo metu numatyti sprendiniai užtikrina esamų geležinkelio kelių funkcionalumą ir įvertina būsimą jų pertvarką pagal Vystymo planą. Statybos etapų poreikis yra tiesiogiai susijęs su infrastruktūros vystymo kontekstu ir techniniu suderinamumu su ateities sprendiniais. Priede Nr. 10 pateikta schema yra preliminari ir parodo tik patį projektinių sprendinių padalinimo į etapus principą (kelių ir geležinkelio kelių preliminarius sprendinius žiūrėti pagal Vystymo plano sprendinius: „Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas“). Paslaugos teikėjas turės parengti projektą su galimybe ji įgyvendinti TU/TS nurodytais etapais. Tai turės atsispindėti ir statybą leidžiančiame dokumente – kad būtų galima gauti Statybos užbaigimo aktus etapais. |
|  | Papildomi klausimai: 1. Nurodomos projektavimo ribos nuo 0,3 iki 1,0 km. Prašome paaiškinti, ar nustatant ribas buvo vertintas viaduko pailgėjimas ir viaduko prieigų suvedimas su esamu kelio paviršiumi, ar dėl šių priežasčių neatsiras poreikio rekonstruoti ir esamą žiedinę sankryžą ar dalį jos? Jei taip, ar tai sutarties vykdymo metu, sankryžos rekonstrukcijos projektavimas bus laikoma nenumatytais papildomais darbais? 2. Techninės užduoties 17 punkte nurodoma vadovautis „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planu ir Specialiajame plane numatomais esamų geležinkelio kelių pertvarkymo sprendiniais. Prašome pateikti šiuos dokumentus arba tikslias nuoroda į juos, kad visi konkurso dalyviai galėtų vienodomis sąlygomis tinkamai įsivertinti projektavimo darbų apimtis. | - TU/TS nurodytos projektavimo ribos nuo 0,3 km iki 1,0 km yra preliminarios. Šios ribos bus tikslinamos projektavimo metu, atsižvelgiant į: - viaduko konstrukcijos sprendinius ir jų pailgėjimą, - prieigų suvedimą su esamu kelio paviršiumi, - tinkamą transporto srautų organizavimą. Paslaugos teikėjas turi įsivertinti visus būtinus sprendinius, įskaitant galimą esamos žiedinės sankryžos (ar jos dalies) rekonstrukcijos poreikį. Jei projektavimo metu bus nustatyta, kad žiedinės sankryžos rekonstrukcija yra integrali dalis siekiant įgyvendinti pagrindinius sprendinius, tokie darbai nebus laikomi nenumatytais papildomais darbais, nes jie tiesiogiai susiję su projekto tikslų pasiekimu. - Prašome Vystymo plano sprendinius žiūrėti čia: „Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas“. Geležinkelio kelių ir planuojamų pravažiavimo kelių sprendiniai tikslinami projektavimo metu, gavus projektavimo sąlygas iš atsakingų institucijų ir derinant sprendinius su susijusiomis organizacijomis. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.