KONKURSO DOKUMENTŲ

5 priedas (1 dalis)

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) modifikavimo paslaugų viešojo pirkimo sutartis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 188659752 |
|  | 1.1.3. Adresas | Vasario 16-osios g. 14, LT-01107, Vilnius |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT704 040 0636 1000 0158 Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Finansų įstaigos kodas 40400 SWIFT BIC kodas: MFRLLT22XXX |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 5 268 7800 |
|  | 1.1.8. El. paštas | vmi@vmi.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2025 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-119 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | Mokesčių apskaitos departamento direktorius Židrūnas Karalius, el. p. zidrunas.karalius@vmi.lt, tel.: +370 5 2687 564, mob. +370 615 46189; Nepriemokų išieškojimo departamento direktorė Džiuginta Balčiūnienė, el. p. dziuginta.balciuniene@vmi.lt , tel.: +370 5 2687 694, mob. +370 686 03788; VMI prie FM Projektų valdymo skyriaus vyriausiasis projektų vadovas Žilvinas Germanavičius, tel. + +370 5 219 4292, el. p. zilvinas.germanavicius@vmi.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtros paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. [1] „Paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija). |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  | Mokesčių apskaitos informacinės sistemos plėtros paslaugų viešasis pirkimas, pirkimo Nr. [_] |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą |  | Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja teikti 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  | Paslaugos dalies suteikimo terminas gali būti pratęstas, jeigu dėl trečiųjų šalių Mokesčių apskaitos informacinės sistemos funkcionalumų plėtros nebus galima atlikti šioje Sutartyje numatytu terminu. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | 4.3.1.Paslauga vykdoma įgyvendinant Techninės specifikacijos 1 lentelėje pateiktus MAIS funkcionalumų plėtros reikalavimus (Paslaugos dalis) 4.3.2. Techninės specifikacijos 2 lentelėje Paslaugos atliekamos tik Pirkėjo raštišku užsakymu (toliau — Paslaugų atlikimo inicijavimas). Kiekvienas užsakymas bus inicijuojamas pagal Pirkėjo poreikį, atskiru raštu dėl Paslaugų atlikimo inicijavimo. |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Dėl apimties - Pirkėjas pasilieka teisę atsisakyti Paslaugos dalies pirkimo, jeigu jis neturės pakankamo, nuo jo nepriklausančio finansavimo (Pirkėjas yra iš Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojama, Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus funkcijas atliekanti įstaiga), arba Paslaugos dalies pirkimo nereikės vykdant mokesčių administratoriaus funkcijas, arba dėl kitų priežasčių. Šiuo atveju jokios sankcijos, numatytos Sutartyje, Pirkėjui netaikomos. Tokio atsisakymo atveju Pirkėjas apmoka Tiekėjui už iki atsisakymo faktiškai įvykdytą pagal Sutartį Paslaugos dalį. |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  | Turi būti pateikiami šie dokumentai: - Paslaugos dalies priėmimo − perdavimo aktas; - Kartu su Paslaugos dalies priėmimo-perdavimo aktu turi būti pateikta atskira suvestinė, kurioje nurodoma visa SVN saugykloje saugoma Paslaugos teikimo metu pateikta ir suderinta dokumentacija, nurodyta Techninės specifikacijos 3.5.2. p, instaliaciniai paketai, programinis kodas, diegimo instrukcijos, ataskaitos ir kita su Paslaugos teikimu susijusi informacija; - PVM sąskaita faktūra. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara (Techninės specifikacijos 1 lentelėje pateikti MAIS plėtros funkcionalumai); Fiksuoto įkainio kainodara (Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodyti nenumatyti darbai pagal valandinį įkainį). |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma mišri kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra 826 446,28 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt šeši Eur 28 ct.) be PVM. PVM sudaro 173 553,72 Eur. (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt trys Eur 72 ct.) Sutarties kaina yra 1 000 000.00 (vienas milijonas) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina/ įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai/ įkainiams, Sutarties kaina/įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos/įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina/įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos/įkainio peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 procentus. 5.3.3.2. Sutarties kaina/įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos/įkainio peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina/įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinama, tačiau negali būti didinama). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos/įkainio peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) k – pagal Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksą (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla) apskaičiuotas Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100 (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias Ūkio subjektams suteiktų paslaugų indeksas (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (metų ketvirčio) Ūkio subjektams suteiktų paslaugų indeksas (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (metų ketvirtis) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo ar metų ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (metų ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės metų ketvirtis. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a1“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 15 darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | - Už tinkamai įvykdytą Paslaugą/Paslaugos dalį (patvirtinama Paslaugos dalies perdavimo – priėmimo aktu), Pardavėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų laikotarpį nuo dienos, kai pasirašomas Paslaugos/Paslaugos dalies perdavimo – priėmimo aktas ir Pirkėjas gauna Sąskaitą atitinkančią 5.5.2. punkto reikalavimus. - Tiekėjas Sąskaitas teikia tik elektroniniu būdu. Elektroninės Sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės Sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis SABIS ar kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos IS priemonėmis. Elektroninė Sąskaita suprantama kaip Sąskaita, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Elektroninės paslaugos SABIS svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Paslaugoms taikomas teisės aktuose nustatytas garantinis terminas, kuris yra 24 mėnesių. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, pagal Techninės specifikacijos 3.8.3. punkto nuostatas. |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  | Garantinio termino laikotarpiu ir (arba) bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nustačius Paslaugų trūkumų, Tiekėjas turi pašalinti Paslaugų trūkumus terminais, nurodytais Techninės specifikacijos 3.8.4.3. punkte. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Pirmo pareikalavimo banko garantija; Draudimo bendrovės laidavimo draudimu. |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | - Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito įstaigos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau — Sutarties įvykdymo užtikrinimas); - Sutarties įvykdymo užtikrinimo trukmė turi būti ne trumpesnė nei Sutarties trukmė. Tiekėjas privalo pateikti 12 mėnesių galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą laikotarpiui, iki kol bus įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai. Šiuo atveju Tiekėjui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas pareikalauja Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjo sumokėti pagal galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kadangi Tiekėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo; - Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 darbo dienų pateikti Pirkėjui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei nei 8.3.2. punkte nurodytai sumai. Jei Tiekėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | 8.3.1. Po Sutarties pasirašymo per 15 darbo dienų, Tiekėjas privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje įsteigtos ir veikiančios banko, kredito įstaigos arba draudimo bendrovės (toliau — Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjas). 8.3.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjas įsipareigoja neatšaukiamai ir besąlygiškai per 10 kalendorinių dienų nuo pirmo Pirkėjo reikalavimo, gauto kartu su pareiškimu, tvirtinančiu, kad Tiekėjas netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus (suteikta Paslauga, Paslaugos dalis neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų), pažeidė Sutartyje nustatytus prievolių įvykdymo terminus, atsisakė vykdyti Sutartį, sumokėti Pirkėjui 100 000 Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimo išmoką. Pirkėjas pranešime Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjui turi nurodyti, dėl kurios iš aplinkybių jam priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma, tačiau Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,06 (šešios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną, bet ne daugiau kaip 20 procentų nuo Sutarties vertės. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų (išskyrus netesybas Techninėje specifikacijoje nurodytos kokybės garantijos metu), Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,06 (šešios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 procentų nuo Sutarties vertės. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,06 (šešios šimtosios) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 5 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Už Sutarties bendrųjų sąlygų 3.2 punkte nustatytų sąlygų pažeidimus, Tiekėjui skiriama 5000 EUR (penkių tūkstančių) bauda. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | Jeigu naudojimosi Paslaugų rezultatu metu paaiškės, kad Pirkėjui atitenkanti Tiekėjo perduota, susijusi su Paslaugomis dokumentacija yra neišsami, t. y. jos nepakanka, kad būtų galima laikyti Paslaugą atlikta tinkamai, Tiekėjas privalo ištaisyti dokumentacijos trūkumus arba padengti visus su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius (įskaitant dokumentacijos sutvarkymo išlaidas). |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | Netaikoma |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | Netaikoma |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | 11.1.1. Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) Sutartis užregistruojama Pirkėjo informacinėje sistemoje. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir galioja iki visiško Tiekėjo ir Pirkėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo momento. 11.1.2. Sutartis galioja 37 mėn. (įskaitant atsiskaitymo terminą). |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.3 jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.4. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Aplinkosauginiai kriterijai Paslaugoms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3 ir 4.4.4.1 papunkčiais. Šalys, siekdamos užtikrinti aplinkosauginių principų laikymąsi, įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Pirkėjui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos apraše. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 14.1. | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: 15.11. Kompiuterių programos (pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo naudojamus apibrėžimus) Tiekėjo sukurtos vykdant Sutartį yra Tiekėjo autorinių teisių objektas. Tiekėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, Sutartimi Pirkėjui perduoda autorių turtines teises į pagal Sutartį sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modernizuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą; teisę naudoti ir keisti jai sukurtos programinės įrangos pradinį kodą (mašininės kalbos pradinius tekstus). Šiame punkte numatytas teises Pirkėjas turės visoje Lietuvos Respublikos ir ES šalių teritorijoje ir neribotą laiką. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Paslaugos techninė specifikacija |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Tiekėjo biuro IP adresai naudojami jungtis prie Pirkėjo valdomų informacinių išteklių |  |  |
| 15.3 Priedas Nr. 3 | Tiekėjo pasiūlymas |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

Sutarties

1 priedas

PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

Naudojamos sąvokos ir trumpiniai:

| Trumpinys | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ADP | Atvirų duomenų portalas |
| AN bauda | Bauda už administracinius nusižengimus |
| ANR | Administracinių nusižengimų registras |
| Antstolių IS | Antstolių informacinė sistema |
| AVKS | Administratorių veiksmų kontrolės sistemą |
| BK | Baudžiamasis kodeksas |
| DB | Duomenų bazė |
| DK | Didžioji knyga |
| DODVS | Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo informacinė sistema |
| ESKIS | Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistema |
| FA | Fizinis asmuo |
| Gamybinė aplinka | Pirkėjo infrastruktūroje esanti aplinka, kuria naudojasi MAIS galutiniai naudotojai |
| GYPAS | Gyventojų pajamų mokesčio informacinė sistema |
| GPM | Gyventojų pajamų mokestis |
| IMIS | Integruota mokesčių informacinė sistema |
| IMIS MOKA | Integruotos mokesčių informacinės sistemos mokėjimų tvarkymo posistemis |
| IKI | Integruota klientų informacija |
| IS | Informacinė sistema |
| IT | Informacinės technologijos |
| ITIS_EU | Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirta informacinė sistema |
| Komisija | Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Konkursui organizuoti ir rezultatams įvertinti sudaryta Viešojo pirkimo komisija |
| Konkursas | Mokesčių apskaitos informacinės sistemos modifikavimo paslaugų viešasis pirkimas |
| Konkurso dokumentai | Mokesčių apskaitos informacinės sistemos modifikavimo paslaugų įsigijimo viešojo pirkimo konkurso dokumentai |
| Kokybės garantija | Tiekėjo įsipareigojimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti Paslaugos kainą, pakeisti, sutaisyti ar kitaip pašalinti Paslaugos trūkumus, kai Paslauga neatitinka Sutartyje numatytų sąlygų ar reikalavimų, kurie nesusiję su Paslaugos atitiktimi Sutarčiai pagal Civilinį kodeksą |
| Kūrimo aplinka | Pirkėjo infrastruktūroje esanti aplinka, kurioje atliekamos MAIS kūrimo užduotys, tokios kaip projektavimas, programavimas, vidinis Tiekėjo testavimas ir kt. |
| LITEKO | Lietuvos teismų informacinė sistema |
| Mano VMI | Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritis |
| MAIS | Mokesčių apskaitos informacinė sistema |
| MAP | Mokesčių administravimo platforma |
| MDI | Mokėjimų detalizacijos išrašas |
| MM | Mokesčių mokėtojas |
| MMR | Mokesčių mokėtojų registras |
| MPS | Mokestinės paskolos sutartis |
| OSS | Vieno langelio schema |
| Paslauga | Mokesčių apskaitos informacinės sistemos modifikavimas |
| Paslaugos dalis | Pirkėjo ir Tiekėjo suderinta Paslaugos dalis, išvardinta Paslaugos reikalavimuose arba įforminta Užsakyme dėl nenumatytų darbų atlikimo. |
| Paslaugos rezultatas | Paslaugos dalis, kuri pagal Civilinį kodeksą yra nuosavybės teisių objektas, atsirandantis nuo to momento, kai Tiekėjas tą Paslaugos dalį perduoda Pirkėjui. |
| PLAIS | Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema |
| Pirkėjas | Perkančioji organizacija - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos |
| PĮ | Programinė įranga |
| Projektas | Pasirašius Sutartį, joje nurodytų Reikalavimų įgyvendinimas, dalyvaujant Tiekėjui ir Pirkėjui. |
| PVM | Pridėtinės vertės mokestis |
| Reikalavimai | Konkurso dokumentų reikalavimai |
| ROIK | Administracinių nusižengimų registro objekto identifikavimo kodas |
| SABIS | Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema |
| SDK | Unikalus transporto priemonės savininko deklaravimo kodas |
| Sutartis | Viešojo pirkimo paslaugų sutartis |
| SVN | Dokumentacijos versijavimo bei programinės įrangos išeities tekstų saugyklos taikomoji programinė įranga. |
| Šalis, Šalys | Pasirašius Sutartį ir vykdant Projektą, Tiekėjas ir Pirkėjas. |
| TAA | Turto arešto aktas |
| TAAR | Turto arešto aktų registras |
| Testinė aplinka | Pirkėjo infrastruktūroje esanti aplinka, kurioje atliekami modifikuotų MAIS funkcionalumų testavimai |
| Tiekėjas | Lietuvos ar užsienio valstybių ūkio subjektas, turintis kompetenciją ir pajėgumą, dalyvauti viešojo pirkimo atvirame konkurse |
| TTVS | Tapatybių teisių valdymo sistema |
| UV | Užsienio valstybė |
| VD | Vykdomieji dokumentai |
| VDL | Lietuvos vykdomieji dokumentai |
| VDU | Užsienio vykdomieji dokumentai |
| VMI | Valstybinė mokesčių inspekcija |
| VMI Mokesčių fondas | Sąlyginis vienetas (subjektas), įkurtas VMI paskirtų administruoti ir / arba surinkti LR mokesčių, įmokų ir rinkliavų apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės rengimo tikslais |
| VMI prie FM | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos |
| VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ | VMI prie FM Informacinių technologijų pagalbos tarnybos taikomoji programinė įranga |
| VPT | Valstybei perduotinas turtas |
| VSAFAS | Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai |
| VSAKIS | Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema |

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas — MAIS plėtros paslaugos.

  - Paslaugos funkciniai reikalavimai/Paslaugos dalys pateikiamos 1 ir 2 lentelėse, kurias Tiekėjas turi užpildyti (pasiūlymo formoje) kiekvienai Paslaugos daliai siūlomu įkainiu.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos funkciniai reikalavimai/Paslaugos dalys |
| --- | --- |
| 1. | MOKESCIŲ APSKAITA Prievolių apskaitos proceso modifikavimas |
| 1.1. | Delspinigių skaičiavimo nuo perkeltų patikrinimo akto prievolių modifikavimas. |
| 1.2. | Atlikti baudų iki 2015 m. nurašymą pagal Kontrolės departamento poreikį. |
| 1.3. | Modifikavimas: patvirtinus dokumentą (forma FR1002 ir FR1007) turi būti sukuriami į dokumentą įtrauktų prievolių nurašymo įrašai, tačiau neturi būti vykdoma dokumento registracija DODVS. |
| 1.4. | FR0416 modifikavimas (duomenų įkėlimas, šablonas ir mainai su ESKIS). |
| 1.5. | ESKIS balanso skaičiavimo užduočių sekos modifikavimas atsižvelgiant į delspinigių registravimo ir gretinimo prasilenkimą. |
| 1.6. | Modifikuoti delspinigių skaičiavimą atsižvelgiant į restruktūrizavimo pabaigą. |
| 1.7. | Modifikuoti delspinigių skaičiavimo pradžios datą atsižvelgiant į terminą po sprendimo dėl akto patvirtinimo įteikimo. |
| 1.8. | Pranešimo apie GPM grąžinimą siuntimo nustatymų ir atvaizdavimo tvarkymas kai atliktas įskaitymas Muitinei. |
| 1.9. | GYPAS sprendimo rengimo automatinis permokų bloko užpildymas kai reikia surinkti didelį kiekį įmokų. |
| 1.10. | Pagerinti Kliento operacijų ataskaitos greitaveiką |
| 1.11. | Sutvarkyti Sprendimo FR0783 atributus ir praplėsti mokėjimo paskirtį. |
| 1.12. | Sukurti delspinigių ataskaitą, kurioje būtų pateikiama detali informacija apie turėtą permoką. Ataskaita skirta atleidimui nuo apskaičiuotų delspinigių. |
| 1.13. | Modifikuoti MPS gretinimo ir palūkanų skaičiavimo plėtinį atsižvelgiant į incidentus; atlikti duomenų analizę ir tvarkymą. |
| 1.14. | Galutinai išvykstančio MM ar dėl kitų priežasčių taikomo paskutinio laikotarpio prievolių formavimo algoritmų pakeitimai pagal veiklos reikalavimus (taikomi kiti mokėjimo terminai, naujos apskaitos datų taisyklės, kt.). Tuo tikslu reikalingas naujų taisyklių (bendri objektai), funkcionalumų, klasifikatorių realizavimas ir duomenų tvarkymas. |
| 1.15. | MAIS lange „Prašymo dokumentai“ dokumente Sprendimas sukurti papildomą stulpelį, kuriame nurodyti atsakingo darbuotojo, kuriam priskirtas MM pagal intervalų priskyrimus, Pavardė, vardas. |
| 1.16. | Automatiniame išvados dokumente (forma FR0782) parinkti permoką, kai MM teisingai nurodęs įmokos kodą, mokėjimo datą, tačiau suklydęs mokėjimo dokumento numerį. |
| 1.17. | Esant FR0781 prašymo būsenai „Papildomi dokumentai nepateikti“, automatiškai neformuoti teigiamos išvados. |
| 1.18. | Prašymuose (forma FR0781), palikti vieną nagrinėjimo terminą - 30 dienų (atsisakant sutrumpinto 8 d. termino). |
| 1.19. | Sukurti veiklos ataskaitą, kurioje būtų duomenys apie mokesčių mokėtojo OSS prievoles, OSS mokėjimus, vartojimo valstybių narių perimtas prievoles, OSS įsiskolinimą. |
| 2. | DK apskaitos proceso modifikavimas |
| 2.1. | A/S ataskaitų modifikavimas pagal veiklos reikalavimus. |
| 2.2 | Atsekamumo -kontrolinių bei finansinių ataskaitų plėtinių modifikavimas iki 20 vnt. |
| 2.3 | Atsekamumo -kontrolinių ir finansinių ataskaitų sukūrimas iki 10 vnt., VSAKIS ataskaitų modifikavimas iki 4 vnt. bei naujų sukūrimas 4 vnt. |
| 2.4. | Pakeisti veiklinę permokos susidarymo datą pagal naujus veiklos reikalavimus. Pritaikant visus reikalingus funkcionalumus, numatant perėjimą ir, jei reikia duomenų tvarkymą. |
| 2.5. | Pakeisti paskutinio laikotarpio prievolių formavimo algoritmus ir apskaitos funkcionalumus pagal veiklos reikalavimus. Pakeisti ateities DK datomis kuriamų prievolių formavimo algoritmus ir apskaitos funkcionalumus. |
| 2.6. | Pakeisti prievolių DK datos nustatymo taisykles tais atvejais, kai DK datai nustatyti yra naudojama Dokumento gavimo data pagal veiklos reikalavimus. Šiuo metu dokumento gavimo data naudojama dviem tikslais: 1) nustatyti, ar laiku deklaruota ir 2) DK datai. Keisti 1) tikrinimo nereikia. Pakeitimas liečia tik 2) žingsnį. Reikia naudoti einamąją datą pavėluotai deklaruotoms, taip pat toms, kurioms netaikomas kaupimo principas bei, kai kuriais kitais atvejais. |
| 2.7. | Sukurti laikotarpio pabaigos užduočių rinkinius, suplanuoti, priskirti rolėms. |
| 2.8. | Prievolių nurašymo DK sąskaitų nustatymo funkcionalumo modifikavimas. |
| 2.9. | Pakeisti valiutos konvertavimo procesą (įplaukas, gretinimus, paskirstymus ir apskaitą) taip, kad būtų registruojamos 3 įplaukos (standartinė įplauka originalia valiuta, kito tipo neigiama įplauka originalia valiuta, standartinė teigiama įplauka valiuta, į kurią konvertuota), vietoj dabar registruojamų keturių (standartinė įplauka originalia valiuta, kito tipo neigiama įplauka originalia valiuta, kito tipo teigiama įplauka valiuta, į kurią konvertuota ir standartinė teigiama įplauka valiuta, į kurią konvertuota). |
| 2.10. | DK 031 Sukaupimai: reikia tikrinimo, ar yra nesukurtų paskirstymų sukaupimų, ir sukurtų juos, jei nebuvo sukurti anksčiau. Taip pat reikia parametro, nuo kurio anksčiausio laikotarpio tikrinti. Reikia perėjimo, įskaitant duomenų tvarkymą. |
| 2.11. | Prievolių tarpusavio užskaitos funkcijų modifikavimas pagal veiklos reikalavimus. |
| 2.12. | Inventorizacijos užduoties modifikavimas. Į užduotį įtraukti naujas sąskaitas, kad būtų pateikti inventorizacijos rezultatai. Sukurti papildomą ataskaita, kurioje būtų sulyginami atskirų sąskaitų inventorizavimo rezultatai su DK duomenimis. |
| 2.13. | Inventorizacijos užduoties modifikavimas. Į užduotį įtraukti naujas sąskaitas, kad būtų pateikti inventorizacijos rezultatai. Papildoma ataskaita, kurioje būtų sulyginami atskirų sąskaitų inventorizavimo rezultatai su DK duomenimis. |
| 2.14. | Prievolėms ir koregavimams, kurie užregistruoti pajamose anksčiau / vėliau nei reikalinga pagal finansinės apskaitos reikalavimus, sukurti užduotį, kuri apskaičiuotų ir sukurtų korekcinę suminę prievolę (nuliniam klientui) bei jos stornavimą / iškoregavimą paskesniame apskaitos laikotarpyje pagal veiklos reikalavimus, įskaitant sukaupimo / paskirstymo reikalavimus (šiuo metu atliekama rankiniu būdu). |
| 2.15. | Modifikuoti nuvertėjimo skaičiavimą, atsižvelgiant į pobalansinius prievolių padengimus (1 mėn. po apskaitos laikotarpio pabaigos iki užduoties paleidimo). Modifikuoti atsekamumo ataskaitas. |
| 2.16. | Laikotarpio pabaigos užduotys (Apskaičiuoti prievolės DK likutį (MAIS), Sukaupti: Prievolių likučiai (MAIS), Sukaupti: Permokų likučiai (MAIS), Perkelti gautinas sumas (MAIS), Registruoti prievolių amortizacijos DK įrašus (MAIS), Registruoti prievolių nuvertėjimo DK įrašus (DK-015) (MAIS), Sukaupti: Paskirstymai (MAIS)) baigiasi klaida, jei GS/MS laikotarpiai yra atidaryti. Vietoje šios klaidos reikalingas perspėjimas, užduotys turi būti vykdomos ir tuo atveju, kai laikotarpis yra atidarytas. |
| 3. | Surinktų lėšų valdymo proceso modifikavimas |
| 3.1 | Mokėjimų perdavimo į IMIS MOKA modifikavimas: - perduoti lėšų gavėjo struktūrizuotą adresą; - transliteruoti/eliminuoti nelietuviškus rašmenis ir specialiuosius simbolius. |
| 3.2. | Įplaukų importo ir banko išrašų importo iš IMIS mokėjimų posistemio papildymas (pakeitimas) naujais atributais. |
| 3.3. | Įplaukų užregistravimo ir įplaukų atpažinimo funkcionalumų pakeitimas atsižvelgiant į papildytus (pakeistus) naujus atributus. |
| 3.4. | Ataskaitos Forma 1-VP ir jos priedų (ATS031) modifikavimas, pritaikymas pasikeitusiems ataskaitos šablonams, atsiradusių klaidų/duomenų neatitikimų analizė ir problemų šalinimas. Formos 1-VP visų priedų koregavimas, patvirtintų formos 1-VP priedų modifikavimas, formos 1-VP priedo Nr.4 koregavimas, naujų stulpelių įvedimas, esant poreikiui. |
| 3.5. | Ataskaitos Forma 1-VP ir jos priedų (ATS031) 3 priedo papildymas gautų įplaukų atranka iš baudų už administracinius nusižengimus, kurios įskaitomos Valstybiniam kelių fondui. |
| 3.6. | Atlikti Formos 1-VP ATS031 duomenų perdavimo į Duomenų saugyklą funkcionalumo analizę, nustatyti netikslumus ir pagal poreikį modifikuoti funkcionalumą. |
| 3.7. | Lėšų paskirstymo modifikavimas, GPM paskirstymas, kai įvykių grupės suma lygi nuliui, paskirstymų klaidų analizė ir problemų šalinimas. |
| 3.8. | Užduotis Formos 1-VP suvestinių duomenų atvėrimas (MAIS) neleidžia pasirinkti praeitų metų, t. y, neturėtų būti apribojimo metų. Turi būti galimybė atverti Formos 1-VP suvestinių duomenų neribojant laikotarpio. |
| 3.9. | Apyvartos žiniaraščio papildymas. |
| 3.10. | Banko sąskaitų įkėlimo į MAIS modifikavimas - (neturi būti anuliuojamos MAIS rankiniu būdu užregistruotos banko sąskaitos). |
| 3.11. | Atlikti MAIS įplaukų gretinimo pagal užsienio vykdomuosius dokumentus eiliškumo pakeitimą. |
| 3.12. | Atlikti MAIS įplaukų gretinimo pagal užsienio vykdomuosius dokumentus ir susijusių prievolių, įskaitant sudarytas Mokestinių paskolų sutartis ir su jomis susijusių operacijų, pakeitimą, kai sustabdomos prievolės, kurios įtrauktos į Prašymo išieškoti bylą (užsienio VD) |
| 3.13. | Atlikti atsakymų apie įvykdytus GPM mokėjimus perdavimo GYPAS pakeitimą, kai mokėjimas anuliuojamas. (GYPAS nėra perduodamas atsakymas apie įvykdytus GPM mokėjimus, kai mokėjimas buvo anuliuotas ir suformuotas naujas mokėjimas). |
| 3.14. | Atlikti antstolių mokėjimų detalizacijų tikrinimo funkcionalumo pakeitimą bei atsisakyti klaidos tikrinimo. (Antstoliai perveda išieškotas lėšas į VMI surenkamąsias sąskaitas kartu su lėšomis išieškotomis pagal užsienio valstybių prašymus. Tokiems antstolių mokėjimų detalizavimams priskiriamos klaidos). |
| 3.15. | Atlikti MAIS grąžinimo dokumentų stornavimo funkcionalumo pakeitimą. (Neatliekamas grąžinimo dokumentų stornavimas, kai grąžinami nedeklaruojami mokesčiai, nekorektiškai veikia įskaitymų stornavimas). |
| 3.16. | Įplaukoms su PLAIS identifikatoriumi nustatyti ir priskirti įplaukos klientą ir prievolių dokumento numerį. (Kai PLAIS įplaukos gaunamos be mokėtojo kodo, MAIS nenustato įplaukos kliento ir prievolių dokumento numerio). |
| 3.17. | Atlikti įplaukų klaidos tikrinimo ATP_NEZINOMASKODAS pakeitimą. (Įplaukoms klaidos kodas ATP_NEZINOMASKODAS turi būti priskiriamas tik tuomet, kad įplaukos klientas yra fizinis asmuo). |
| 3.18. | Modifikuoti MAIS OSS mokėjimo išklotinės apdorojimą, kai MAIS neturi visų OSS mokėjimo išklotinėje nurodytų OSS deklaracijų. Tokios OSS mokėjimo išklotinės būsena po apdorojimo būtų "Apdorota dalinai". Po OSS mokėjimo išklotinės apdorojimo pagal MAIS gautas OSS deklaracijas būtų registruojami prievolių įskaitymai — atšaukiamas dalies suminės įplaukos įskaitymas į permokas (neigiamas įplaukos dokumentas — gretinimas su veikla „OSS VN mokėjimas (-)“) ir užregistruojami detalūs įplaukų dokumentai. Dalis suminės įplaukos, kai OSS mokėjimo išklotinės apdorojimui MAIS neturi OSS deklaracijų, liktų permokose (sugretinta su veikla „OSS VN mokėjimas (kaup.)“). Pakartotinai apdorojant "Apdorota dalinai" būsenos OSS mokėjimo išklotinę būtų registruojami prievolių įskaitymai — atšaukiamas suminės įplaukos įskaitymas į permokas ir užregistruojami detalūs įplaukų dokumentai tik pagal ankščiau neapdorotos OSS mokėjimo išklotinės dalies OSS deklaracijas. MAIS plėtinys INT-OSS-030 Apdoroti mokėjimo išklotines iš OSS. |
| 3.19. | Situacijoje, kai įplaukai nėra priskirto įmokos kodo, t. y. nepavyksta nustatyti veiklos pagal reikšmių rinkinį MF_IMOKU_KODAI, įplaukos DK datai įplauka turi būti sugretinama su veikla „Neaiškios įmokos“ iš karto, nelaukiant kol bus priskirtas įmokos kodas. |
| 3.20. | Įplaukai, kurios Įplaukos metodas „Valiutos keitimas“ priskiriama DK data turi būti lygi konvertavimo datai, t. y. tokiai pat DK datai kaip ir konvertuojamos įplaukos DK data. |
| 3.21. | Modifikuoti funkcionalumus susijusius su MAIS užduotimi "Registruoti OSS prievoles ir apdoroti priminimus (MAIS)" (INT-OSS-020), kad galima būtų vykdyti užduotį trimis režimais: "Formuoti užduotis darbuotojams, vykdyti išieškojimą pagal priminimą" arba atskirai "Uždaryti prievoles pagal priminimą" arba abu kartu. Pasirinkimas "Uždaryti prievoles pagal priminimą" apdorotų tik OSS priminimus "Priminimas apie nepriemoką - VN MSCON". Modifikuoti/papildyti pranešimų paieškos ekraninę formą (forma - Gauti pranešimai), kad būtų galimybė ieškoti OSS deklaraciją pagal OSS deklaracijos ID (laukas - Deklaracijos ID). |
| 3.22. | Paskirstymo/perskirstymo plėtinys parengtas MPS keitimų (dėl pasibaigusių/tikslinamų į MPS įtrauktų prievolių) paskirstymui/perskirstymui, atsižvelgiant į MPS pakeitimo DK datas. Reikalingi MPS funkcionalumo pakeitimai, kad būtų užpildomos reikalingos duomenų struktūros apie MPS sudėtį pagal DK datas. Reikalingas duomenų tvarkymas, susijęs su MPS išskaidymu. |
| 3.23. | Reikalingas paskirstymo funkcijos modifikavimas, kurio pagalba naudotojas iš tam tikros rolės galėtų nustatyti gautinų sumų veikloms, kad gretinimai su jomis nebūtų paskirstomi / kaupiami pagal prievoles, bet būtų paskirstomi / kaupiami pagal veiklą. Papildomai sukurti funkciją, kuri leistų pereiti prie paskirstymo pagal šį požymį. |
| 3.24. | Reikalingas paskirstymo funkcijos modifikavimas, kad iš tam tikros rolės naudotojas galėtų nurodyti gretinimą, pagal kurį turi būti paskirstomas gretinimas su nurašymo veikla. Naudotojo nurodytas gretinimas gali būti vėlesnis už gretinimą su nurašymo veikla. |
| 3.25. | Reikalinga keisti SLV022 plėtinį, kad nenustačius GL_DATE reikšmės, užduotis grąžintų perspėjimą, ir nekurtų SEL įrašų. Taip pat, reikia atlikti duomenų korekciją esamiems atvejams. Problema kyla, kai vykdant paskirstymo užduotį, neatidarytas MS laikotarpis (konkretus pavyzdys su gretinimo ID = 1513391520). Kadangi MS laikotarpis nebuvo atidarytas, SEL lentelėje neužpildytas laukas GL_DATE. Tikrinant klaidų registrą, matomas klaidos, susijusios su MS sąskaitų importu. Kadangi nebuvo užpildytas laukas GL_DATE, įrašus, kurių suma <> 0, perdavus į MS sąsają, SEL lentoje neatnaujino jų būseną į INTERFACED (liko NEW), ir šie įrašai buvo ištrinti iš SEL lentos kito užduoties vykdymo. Todėl SEL lentoje matomi tik įrašai, kurių suma = 0 (jie į MS sąsają neperduodami, todėl jų būsena iš karto keičiama į PROCESSED). |
| 4. | Kiti funkciniai reikalavimai |
| 4.1 | Modernizuoti JA mokestinės nepriemokos atvirų duomenų teikimo į ADP funkcionalumą: - turėtų būti vertinamos permokos; - perduotų duomenų į ADP istorijos saugojimas; - atrankos algoritmo modifikavimas. |
| 4.2. | Atlikti plėtinio INT-DS-60 ATNAUJINTI MOKESČIŲ UŽSKAITŲ IR GRĄŽINIMŲ DUOMENIS DS analizę, nustatyti netikslumus ir pagal poreikį modifikuoti funkcionalumą. |
| 4.3. | Atlikti plėtinio INT-DS-120 PARENGTI DUOMENIS Į GYPAS analizę, nustatyti netikslumus ir pagal poreikį modifikuoti funkcionalumą. |
| 4.4. | Atlikti gautų pranešimų iš ANR apdorojimo modifikavimą, kai gautas pranešimas apie apskundimą ir kai yra sudaryta MPS. Papildyti FS. |
| 4.5. | Papildyti Administracinių nusižengimų kodekso straipsnių žinyną požymiais, reikalingais identifikuoti pažeidimus, pagal kuriuos gautos lėšos priskiriamos Valstybiniam kelių fondui. |
| 4.6. | Atlikti 1VP - Nepriemokų pažymos duomenų atrankos analizę ir atlikti pakeitimus pagal pasikeitusius reikalavimus. Paaiškinimas - Nepriemokų pažymos duomenų atranka veikia ne korektiškai, neįtraukiamos MG prievolės, taip pat reikalinga koreguoti VDU atranką. |
| 4.7. | Atlikti pakeitimą Integruotos kliento informacijos kliento paieškoje, kad įvedus kliento pavadinimą ar pavardę ir vardą be lietuviškų raidžių būtų surandami klientai su lietuviškomis raidėmis. |
| 4.8. | Modifikuoti MAIS – Audito IS integraciją dėl prievolių pagal patikrinimo aktus importo į MAIS‘ą. |
| 4.9. | Atlikti MAIS integracijų su ITIS_EU, DEKA, GYPAS, Antstolių IS, TAAR, IMIS (IMIS likučiai), ESKIS tobulinimą, kad būtų galimybė atrinkti ir performuoti neapdorotas dėl įvairių priežasčių (IS sutrikimai, įvairių žinynų užpildymo klaidos) į tarpines struktūras pateiktus duomenis ir gautus duomenis (prievoles, dokumentus ir pan.). Esant poreikiui atlikti duomenų tvarkymą, bei modifikuoti esamus funkcionalumus. Turi būti galimybė pažiūrėti ar duomenys perduoti per integracinę sąsają yra priimti kitoje pusėje. |
| 4.10. | Sukurti periodinių užduočių valdymo tikrinimo ir kontrolės procesą bei patogias tikrinimui ir kontrolei peržiūros formas. |
| 4.11. | Paruošti dokumentą, kuriame būtų aprašomi MAIS duomenų (iš MAIS DB) sąryšiai su formomis, integracinėmis sąsajomis ir procesais (iki 10 objektų, kurie bus atrinkti analizės metu. Pradėsime nuo pagrindinių MAIS funkcionalumų). Turi būti pateikti MAIS DB lentelių, vaizdų ir užklausų detalūs aprašymai. Dokumentas bus naudojamas atliekant įvairias duomenų atrankas iš MAIS duomenų bazės, pagrinde atliekant incidentų analizę ir integracijos procesų klaidų paieškai. |
| 4.12. | Modifikuoti standartinį MAIS Oracle funkcionalumą, kad būtų galimybė atlikti MM apjungimą pagal sąrašą. Apjungimų sąrašas teikiamas su MMR duomenimis per bendrą teikimą (priklausomai nuo kitų projektų pabaigos MMR duomenų teikimas gali būtų iš MAIS klientų arba iš MAP (Solon Tax)). Turi būti galimybė pateiktame sąraše pasirinkti pagal įvairius atrankos parametrus (Pvz. Įrašo datą) įrašus MM apjungimui atlikti. Papildomai turi būti sukurtas funkcionalumas dėl įvairių priežasčių nepabaigtiems MM apjungimams atlikti, atlikti duomenų tvarkymą ir pabaigti apjungimą. Tam reikėtų atlikti nepabaigtų MM apjungimų klaidų ir nepabaigimo priežasčių analizę. |
| 4.13. | MAIS gamybinę ir testinę aplinkas prijungti prie TTVS. |
| 1. | NEPRIEMOKŲ IŠIEŠKOJIMAS Pranešimai/Raginimai |
| 1.1 | Sukurti naują arba modifikuoti esamą MAIS užduotį, kuri parengtų Raginimo projektą pasibaigus mokestiniam ginčui ir priėmus sprendimą neatidėti/neišdėstyti MN sumokėjimo, kai stabdantis dokumentas NR0002 sukurtas rankiniu būdu. Sukurti taisykles, pagal kurias pasibaigus mokestiniam ginčui, turi būt inicijuojama delspinigių perskaičiavimo ir registravimo bei pilno balanso atnaujinimo užduotis. |
| 2. | Prievolių pagal užsienio valstybių prašymus išieškojimas |
| 2.1. | Sukurti MAIS ir ITIS_EU sąsają, kuri sudarytų sąlygas automatizuoti prievolių registravimą, informacijos apie mokėtoją, apie UV kompetentingą instituciją ir kt. susijusios informacijos iš ITIS_EU perkėlimą į MAIS. Užregistravus prievoles MAIS, automatiškai sukurti prašymo išieškoti bylos projektą pagal analizės metu suderintas taisykles (analizės metu bus suderintos būsenos, atsakingų asmenų priskyrimas, kontekstinių laukų pildymas, kt.). |
| 2.2. | MAIS sukurti naują dokumento formą (pranešimas apie gautą UV prašymą išieškoti), kuri bus pateikta analizės metu, dokumentas rengiamas ir tvirtinamas MAIS, registruojamas DODVS, keliamas į ESKIS, turi būti formuojamas spausdinimui, turi būti galimybė jį performuoti, jeigu iki patvirtinimo dokumentas buvo redaguotas, prisegti priedą, perduodamą į ESKIS kartu su pranešimu. Dokumento sukūrimo metu turi būti išlaikytos galiojančios registravimo DODVS, perdavimo į ESKIS taisyklės. |
| 2.3. | Sukurti užduotį, kuri automatiškai parengtų pranešimų, nurodytų 2.2 (pranešimai apie gautą UV prašymą išieškoti) punkte, projektus pagal analizės metu suderintas taisykles, paliekant galimybę pranešimą rengti ir rankiniu būdu. |
| 2.4. | Sukurti MAIS FR1121 Sprendimą pripažinti netekusiu galios sprendimą išieškoti užsienio valstybėje. Dokumentas turi būti registruojamas DODVS, keliamas į ESKIS, turi būti formuojamas spausdinimui, turi būti galimybė jį performuoti, jeigu iki patvirtinimo dokumentas buvo redaguotas. Dokumentas rengiamas rankiniu būdu. Dokumento sukūrimo metu turi būti išlaikytos galiojančios registravimo DODVS, perdavimo į ESKIS taisyklės. |
| 2.5. | Modifikuoti FR1068 ir FR1132 sprendimų perdavimo į Antstolių IS procesą ir vykdyti sprendimo aktualizavimą atsižvelgiant į prievolių, įtrauktų į FR1068 arba FR1132, stabdymą. |
| 2.6. | Modifikuoti MAIS funkcionalumą, kad darbų sąrašų lange užregistravus NR0019 arba NR0028, pranešimas būtų atvaizduojamas tik darbuotojui, kuriam mokėtojas priskirtas pagal kodų intervalą, o jį pavaduojančiam darbuotojui nebūtų matomas. |
| 2.7. | Modifikuoti VDU ataskaitą, kad būtų atvaizduojama ne tik bendra užsienio valstybei pervesta suma, bet ir atskirai būtų atvaizduojama pervesta suma tiek už Lietuvoje priskaičiuotus delspinigius, tiek už VDU prievoles. |
| 3. | Nurašymas iš lėšų, senatis |
| 3.1. | Modifikuoti užduotį NPR220, kad automatiškai būtų formuojami nurašymo nurodymai ir nurodymai nutraukti pinigų išdavimą užsieniečiams (išieškojimo pagal UV prašymus procesas), atsižvelgiant į analizės metu suderintas sąlygas. Atitinkamai modifikuoti užduotis, kuriančias nurašymo nurodymų ir nurodymų nutraukti pinigų išdavimą keitimus ir naikinimus. Dokumentų būsenų sukūrimas, išvesties spausdinimui sukūrimas. Dokumentas turi būti registruojamas DODVS, perduodamas į ESKIS. Dokumento sukūrimo metu turi būti išlaikytos galiojančios registravimo DODVS, perdavimo į ESKIS taisyklės. |
| 3.2. | Iš PLAIS gaunama klaida VAL43, turi būti atvaizduojamai MAIS dokumento formoje prie dokumento būsenos pagal analizės metu suderintas taisykles. |
| 3.3. | Modifikuoti NPR-315 užduotį, kad būtų galima nurašyti išregistruotų mokesčių mokėtojų skolas ne tik po bankroto, bet ir dėl kitos analizės metu suderintos priežasčių. Nurašyti mirusių mokesčių mokėtojų skolas pagal analizės metu suderintas sąlygas (pvz., praėjus tam tikram dienų skaičiui po mirties, nurašyti iki tam tikros sumos, atsižvelgti į prievolių įtraukimą į kitus dokumentus, kt.). |
| 3.4. | Modifikuoti NPR-220 užduotį, pakeičiant mokėtojų atrankos taisykles, kad nurodymai nebūtų formuojami mokėtojams, turintiems atitinkamas licencijas. Turi būti sukurtas MAIS reikšmių sąrašas, kurio pagalba bus galimybė valdyti licencijų, į kurias reikia atsižvelgti, tipus. Licencijų tipams nustatyti turi būti sukurta arba modifikuota sąsaja su MMR (licencijų tipų šaltinis – MMR). Tais atvejais, kai užduotis dėl nurodytų licencijų tipų nesukuria nurodymų, pagal analizės metu suderintas taisykles darbuotojui turi būti kuriama užduotis dėl rašto Lietuvos bankui rengimo (užduotis turi veikti analogiškai, kaip ir kitos SRV110 užduotys, t. y. turi būti galimybė keisti būsenas, nustatyti įvykdymo terminą, kt.). |
| 4. | Paveldėjimo procedūra |
| 4.1. | Pranešimo notarui formą NR0041 papildyti asmens kodu bei mokėjimo duomenimis (VMI prie FM sąskaitos, juridinio asmens kodas ir kt. analizės metu suderinta aktuali mokėjimo informacija). |
| 5. | Išieškojimas iš turto, užtikrinimo priemonės |
| 5.1. | Modifikuoti užduotis, formuojančias sprendimus išieškoti iš sąskaitų ir sprendimus išieškoti iš turto, papildant taisyklėmis, kad į sprendimus nebūtų traukiamos pirminės prievolės įtrauktos į dokumentus FR0592, FR1132, NR0035 ir NR0073 su atitinkamomis būsenomis, tokia atranka turi galioti ir rankiniu būdu formuojamiems sprendimams. Sukurti profilius arba reikšmių sąrašus, kurių pagalba galėtų būti valdomas prievolių įtraukimas į sprendimus išieškoti (tiek automatiškai kuriamus, tiek rankiniu būdu). |
| 5.2. | Modifikuoti dokumentą NR0035, priskiriant jam MPS prievoles ir pagrindines prievoles, dėl kurių MPS buvo sudarytas. Papildyti būsenų priskyrimo taisykles, įtraukiant naują būseną „Perduota antstoliui“. |
| 5.3. | Modifikuoti esamą užduotį, formuojančią sprendimus išieškoti iš turto (SRV100). Užduotis automatiškai turėtų formuoti sprendimus išieškoti pagal užsienio valstybės prašymus (FR1068) pagal analizės metu suderintas sąlygas. Atitinkamai modifikuoti užduotį (NPR290), kuri kurtų sprendimų keitimus FR1089 ir naikinimus FR1088. (Dokumentų būsenų sukūrimas, išvesties spausdinimui sukūrimas). Dokumento sukūrimo metu turi būti išlaikytos perdavimo į ESKIS sąlygos, kurios galioja šiuo metu esančiame mechanizme (MM informavimas). Užduotis NPR290 taip pat turi formuoti naikinančius sprendimus FR0501 tais atvejais, kai mokesčių mokėtojo prievolės yra nurašytos, nes mokėtojas išregistruotas. |
| 5.4. | Sukurti Sprendimą pakeisti sprendimą nustatyti turto priverstinę hipoteką (įkeitimą) (FR1130) su visais privalomais atributais (automatinis kontekstinių laukų užpildymas, dokumentų išvesties spausdinimui parengimas, prievolių atrankos taisyklių sukūrimas. Dokumentų sukūrimo metu turi būti išlaikytos perdavimo į ESKIS sąlygos, kurios galioja šiuo metu esančiame mechanizme. Sukūrus tokį sprendimą MAIS, atitinkamai turi būti keičiama pradinio sprendimo būsena į „Pakeista“. |
| 5.5. | Modifikuoti TAAR-MAIS sąsają, pritaikant prie TAAR atliekamų pakeitimų (TAAR specifikacija bus pateikta analizės metu). Papildyti/pakeisti į TARR perduodamų duomenų rinkinį. Teikiant pilną duomenų rinkinį turto arešto akto įregistravimui, bus privalomi laukai įsiteisėjimas ir išieškojimo eilė. |
| 5.6. | Modifikuoti FR1132 dokumentą, kad „Areštuojamas turtas“ dalyje automatiškai būtų atrenkamas įkeistas turtas, nurodytas susijusiame, FR0592 dokumente. |
| 5.7. | Pakeisti sprendimų iš turto susijusių dokumentų būsenų priskyrimo taisykles, kad kai dokumentas pateikiamas Antstolių IS, gavus grįžtamąjį ryšį iš Antstolių IS (pvz., pranešimas apie sėkmingą apdorojimą), MAIS būsena atitinkamai būtų pakeista. |
| 6. | Kiti funkciniai reikalavimai |
| 6.1. | Atlikti pakeitimus MAIS, kad visų įvykdytų MAIS užduočių ID būtų atvaizduojamas MAIS dokumentų lange, arba būsenų lange prie dokumento, kuris sukurtas šia užduotimi. |
| 6.2. | Sukurti galimybę valdyti MAIS sukurtų dokumentų perdavimą į Mano VMI (ESKIS), atsižvelgiant į dokumentų būsenas ir kitas analizės metu suderintas taisykles, tam tikslui turi būti sukurtas reikšmių sąrašas. Turi būti galimybė valdyti jau perduodamus iš MAIS dokumentus ir naujai sukurtus, kad perdavimo į ESKIS taisykles galima būtų lanksčiai keisti. |
| 7. | Mokestinių paskolų sutartys |
| 7.1. | Nutraukus MPS (MM mirus) mokestinės prievolės teisės išieškoti data turi būti sekanti diena po MPS nutraukimo, o ne eros pabaigos data kaip yra dabar. MAIS šiuo metu reikalauja raginimo visais atvejais nutraukus MPS, mirties atveju MAIS neturi reikalauti raginimo. |
| 7.2. | Modifikuoti MAIS užduotį „Gretinti MPS anksčiau termino“ bei su ja susijusias užduotis, numatant galimybę periodiškai ją atlikti visoms sudarytoms MPS. |
| 7.3. | Sukurti automatinę užduotį, kuri automatiškai pakeistų NR0002 būseną į „Atšauktas sustabdymas“, kai priimamas sprendimas FR0328 netenkinti prašymo ir neduoti sutikimo perimti mokestinę nepriemoką. |
| 7.4. | Sukurti automatinę užduotį duomenų atrankai MPS teikiamos valstybės pagalbos de minimis apskaičiavimui (apskaičiuoti pagalbos dydį bendruoju subsidijos ekvivalentu) ir gautus rezultatus sukelti į nustatytos formos struktūras. Atitinkamai sukurti valstybės pagalbos de minimis atvaizdavimą FR0284. Prie užregistruoto dokumento FR0284 reikia apskaičiuoti teikiamos valstybės pagalbos de minimis dydį. |
| 7.5. | Sukurti prie MAIS dokumento FR1093 detalų atvaizdavimą apie pradelstą mokėti įmoką (-as) pagal MPS, palūkanas, padidintas palūkanas ir palūkanų delspinigius. Atitinkamai pakeisti šabloną FR1093 atvaizduojant detalius prievolių duomenis. |
| 8. | Bankroto ir restruktūrizavimo dokumentų pakeitimai |
| 8.1. | Finansinio reikalavimo formas FR1117, FR1117N, FR1151, FR1157 papildyti mokėjimo duomenimis (VMI prie FM sąskaitos ir kt. analizės metu suderinta aktuali mokėjimo informacija). |
| 8.2. | Sukurti ataskaitą apie patvirtintus finansinius reikalavimus (FR1117 (įskaitant FR117S; NR1117N), FR1151, FR1157). Ataskaitos apimtis bus suderinta analizės metu (detalizavimas pagal MM, dokumento tipą, dokumento aktualumą (galiojimą), įmokos kodu 8220 gautas įplaukas (bendra suma) pagal prievoles, įtraukiant duomenis apie faktinį prievolių gretinimą (iš įmokos kodo 8220; arba kaip priešpriešiniai reikalavimai), prievolių likutis pagal dokumentą ir kita). |
| 8.3. | Modifikuoti taikos sutarties palūkanų apskaičiavimo (NR0060) funkcionalumą, numatant galimybę taikos sutarčiai skaičiuoti dviejų rūšių palūkanas – procesines ir sudėtines (parametrai bus aptarti detalios analizės metu). Numatyti galimybę vienu metu skaičiuoti arba abiejų rūšių, arba vieną iš numatytų palūkanų rūšių. Numatyti galimybę sudėtinių palūkanų % dydį keisti taikos sutarties vykdymo eigoje ir dėl to atlikti palūkanų perskaičiavimą į ateitį. Numatyti galimybę taikos sutarties palūkanas skaičiuoti nuo visos taikos sutarties sumos arba nuo likusios neapmokėtos sutarties sumos dalies. Dokumento modifikavimo metu turi būti išlaikytos galiojančios registravimo DODVS, perdavimo į ESKIS taisyklės. |
| 1. | VALSTYBEI PERDUOTINO TURTO funkcionalumų reikalavimai |
| 1.1. | Sukurti požymį VPT atskirti gaunamas lėšas ANK nuo BK, kad lėšos galėtų būti pervedamos/priskiriamos Kelių fondui. |
| 1.2. | Sukurti sąsają su AB “Regitra“ bei sukurti požymį transporto priemonėms, kurioms reikia panaikinti SDK. |
| 1.3. | Modifikuoti VPT ataskaitas: - Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto turto realizavimo ataskaitą; - VPT išlaidų ataskaitą; - Patikėjimo teise ataskaitą; - Bylų istorijos ataskaita. |
| 1.4. | Koreguoti VPT dokumentų formas (6 vnt. – Pripažinimo atliekomis aktas, Turto perdavimo-priėmimo aktas (atliekų tvarkytojui bei turto saugotojui), Turto apžiūros aktas, Konkurso protokolas Sprendimas nuvertinti turtą (po konkurso), Perdavimo – priėmimo aktas (perduoti patikėjimo teise) ir papildyti veiksmus: Kreditorinių išvados veiksmas, Nuvertinimas po konkurso, perdavimas Regitrai (dėl SDK naikinimo). |
| 1.5. | Sukurti VPT veiksmams pasirašymo/tvirtinimo būsenas (iki 5 vnt.). (Pripažinimas atliekomis aktas (kur du VMI asmenys pasirašo, vidinis), Sprendimas grąžinti savininkui (2 vnt. - kai grąžinamas skirtingų grupių turtas), Sprendimas nuvertinti turtą (po konkurso). |
| 1.6. | Koreguoti pranešimus darbuotojui prie nustatytų kriterijų, pranešimų siuntimas darbuotojams el. paštu (Automobilį perdavus saugojimui, nebegauti pranešimų apie nuvertinimą, grąžinus iš saugotojo ir perdavus komisionieriui – vėl skaičiuoti terminus iš naujo.). |
| 1.7. | Sukurti duomenų integraciją su išorine sistema, kai yra turto konfiskacija pinigine verte (duomenų gavimas iš ANR;). ANR gautų duomenų (pranešimų) pagrindu automatiškai užregistruoti prievoles MAIS‘e. |
| 1.8. | Sukurti arba modifikuoti duomenų integraciją su Antstolių IS dėl turto konfiskacijos pinigine verte išieškojimo. Sukurti automatinę užduotį, kuri pagal analizės metu suderintas taisykles atrinktų, suformuotų dokumentus ir perduotų turto konfiskacijos pinigine verte duomenis, reikalingus išieškojimui vykdyti, iš MAIS į Antstolių IS. Sukurti dokumentui būsenas, galimybę keisti automatiniu ir rankiniu būdu pagal atitinkamus įvykius, duomenų mainus. Kuriamas dokumentas turi būti išsaugomas MAIS, turi turėti spausdinimo galimybę. |

Lentelė Nr. 2

| Paslaugos dalis | Orientacinis kiekis iki (A) |
| --- | --- |
| Nenumatyti darbai | 1500 val. |

Lentelėje Nr.2 nurodytos Paslaugos dalies realizacija, įvykdymo terminai turi būti derinami su Pirkėju. Nurodytas preliminarus valandų kiekis, kuris bus užsakomas tik pagal faktinį Pirkėjo poreikį, todėl negali būti pagrindas reikalauti iš Pirkėjo užsakyti visą valandų kiekį. Pirkėjas pasilieka teisę užsakyti daugiau valandų nei numatyta, tačiau bendra Sutarties vertė negali viršyti Sutarties 5.2 p. nurodytos sumos.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Reikalavimai MAIS mododifikavimo principams:

    - Plečiamumo (angl. „scalability“): papildomų komponentų įdiegimas neturi sumažinti patikimumo ir našumo lygių;

    - Keičiamumo (angl. „changeability“) ir papildomumo (angl. „extensibility“): komponentai turi būti įdiegti taip, kad užtikrintų galimybę lengvai modifikuoti esamas MAIS funkcijas ir įtraukti į MAIS naujas funkcijas;

    - Atsparumo (angl. „robustness“): komponentai turi būti įdiegti tokiu būdu, kuris užtikrintų atsparumą sutrikimams. Tam tikrų komponentų klaidos neturi neigiamai paveikti kito MAIS funkcionalumo;

    - MAIS turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse tai netaptų visos MAIS perkūrimo priežastimi;

    - Sukūrus naują / modifikavus MAIS modulį, prieigos prie jo turi būti sutvarkomos pagal šiuos reikalavimus:

      - Prieigos teisių suteikimas prie MAIS turi būti paremtas rolių pagrindu, kai teisė naudotis konkrečia MAIS tvarkoma informacija suteikiama konkrečiam MAIS naudotojui ar naudotojų grupei;

      - Jei MAIS modulis skirtas administruoti, jis turi būti papildytas administratoriaus role, suteikiančia teisę administruoti MAIS be teisės tvarkyti mokesčių mokėtojų duomenis;

      - Visos MAIS naudotojos rolės, įskaitant ir administratorių, ir joms priskirtos teisės turi būti suderintos su MAIS duomenų valdymo įgaliotiniu;

      - Kiekvienas MAIS naudotojas turi būti unikaliai identifikuojamas ir autentifikuojamas.

    - MAIS programinė įranga turi leisti atlikti nurodytu laiku vykdomų užduočių („scheduler“) administravimą. Turi būti funkcija, leidžianti įjungti arba išjungti egzistuojančias užduotis, pakeisti užduočių vykdymą;

    - Jei duomenų perdavimo būdas ir tikslas reikalauja, MAIS turi užtikrinti duomenų kodavimą prieš perduodant duomenis trečioms šalims;

    - MAIS turi būti įgyvendintos kontrolės priemonės, užtikrinančios perduodamų ar gaunamų duomenų vientisumą ir konfidencialumą, kad duomenys nebūtų iškraipyti ar neleistinai atskleisti jų perdavimo metu. Viešaisiais ryšių tinklais perduodamos MAIS elektroninės informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą;

    - MAIS turi automatiškai nutraukti naudotojo darbo seansą praėjus parametrais apibrėžtam naudotojo neaktyvumo laikotarpiui ir pranešimu informuoti naudotoją apie atjungimo priežastį. Turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro reikšmę;

    - MAIS turi būti galimybė nustatyti naudotojo neteisingų prisijungimų skaičių, po kurio naudotojui būtų laikinai neleidžiama bandyti prisijungti. Turi būti galimybė keisti prisijungimų skaičiaus parametro reikšmę;

    - Modifikuota MAIS turi patikimai veikti Pirkėjo turimoje techninėje platformoje, vietiniuose (LAN) ir teritoriniuose (WAN) kompiuterių tinkluose bei infrastruktūroje skirtoje MAIS maksimaliai išnaudojant įdiegtus ir naudojamus programinius sprendimus ir technologijas, t. y. MAIS modifikuotų ir naujų komponentų (paslaugos rezultatų) įdiegimas negali reikalauti iš Pirkėjo jokių papildomų (neįtrauktų į pasiūlymo kainą) išlaidų. Jei MAIS modernizuotų ir naujų komponentų (paslaugos rezultatų) įdiegimas reikalauja iš Pirkėjo papildomų (neįtrauktų į pasiūlymo kainą) išlaidų, Tiekėjas jas apmoka savo lėšomis;

    - Paslaugos įgyvendinimui kuriami programiniai sprendimai turi užtikrinti pilną duomenų mainų suderinamumą ir integralumą su MAIS ir susijusių IS sprendimais bei tvarkomų duomenų panaudojimu MAIS ir susijusiose IS;

    - MAIS turi būti numatytos atstatymo po gedimo ir atsarginio duomenų išsaugojimo procedūros;

    - Kuriami sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei Informacinės visuomenės plėtros komiteto rekomendacijas, o jei sprendinys neatitinka rekomendacijų tai turi būti pagrysta ir suderinta su Pirkėju.

  - Reikalavimai testavimui:

    - Testavimas negali būti vykdomas su realiais duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, suderintus su Pirkėju, kurių metu naudojamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių duomenų saugumą. Prieš pradedant testavimą su realiais duomenimis Tiekėjas turės pasirašyti Pirkėjo Duomenų tvarkymo sutartį, kurioje yra aprašytos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės.

    - MAIS kūrimo, testinė ir gamybinė aplinkos turi būti atskirtos.

    - Tiekėjas privalo modifikuotą MAIS ar atskiras jos dalis visų pirma išbandyti testinėje aplinkoje ir tik po to pagal Pirkėjo patvirtintas versijų ir pakeitimų valdymo procedūras įdiegti gamybinėje aplinkoje.

    - Tiekėjas turi modifikuotą MAIS ar atskiras jos dalis Pirkėjui pateikti diegimui tik pilnai jas išbandęs testavimo aplinkoje, užtikrindamas, kad diegiama programinė įranga yra be kenksmingo programinio kodo, neautorizuotos prieigos galimybių ir /ar kitų pažeidžiamumų. Tai turi būti patvirtinta Tiekėjo atsakingų asmenų;

    - Testavimo metu turi būti patikrintas optimalus MAIS veikimas, apimant, tačiau neapsiribojant šiais klausimais:

- Ar yra tenkinami visi Paslaugos techninėje specifikacijoje ir MAIS funkcinių reikalavimų dokumente keliami reikalavimai;

- Ar yra tenkinami visi Paslaugos techninėje specifikacijoje keliami nefunkciniai reikalavimai;

- Ar MAIS paslaugų proceso seka atitinka numatytąją;

- Ar skirtingas teises turintys MAIS naudotojai gali atlikti jiems pagal teises leidžiamas atlikti funkcijas;

- Ar MAIS naudotojai negali matyti ar tvarkyti daugiau duomenų nei priklauso pagal jų turimas teises;

- Ar galimybė MAIS naudotojams atlikti numatytas operacijas yra tinkamai dokumentuota;

- Ar MAIS naudotojų atliekamos operacijos yra tinkamai fiksuojamos;

- Ar užtikrinamas gaunamų / teikiamų duomenų tikslumas, užbaigtumas ir patikimumas.

    - Testavimo metu turi būti atlikti šie bandymai (testai):

      - Tiekėjo atliekamas vidinis MAIS testavimas, apimantis visų lygių (modulinį, sisteminį, integracinį) ir skirtingų tipų (funkcinį, nefunkcinį, struktūrinį) testavimus, įskaitant Tiekėjo vidinį testavimą Pirkėjo testinėje aplinkoje;

      - MAIS integracinis testavimas, apimantis žiniatinklio paslaugų (angl. web service) ir integracijos su kitomis IS ir / ar registrais testavimą (atliekamas Tiekėjo kartu su Pirkėju);

      - MAIS priėmimo testavimas, apimantis funkcinį ir nefunkcinį testavimą (atliekamas Pirkėjo, Tiekėjas turi dalyvauti priėmimo testavimo metu ir ištaisyti Pirkėjo identifikuotas klaidas);

    - Tiekėjas su Pirkėju suderina Testavimo planą ir metodiką (pradinę Testavimo plano ir metodikos versiją pateikia Pirkėjas (gali būti paskutinio MAIS plėtros projekto metu suderinta versija)) iki pirmos Paslaugos dalies vidinio testavimo pradžios.

    - Kiekvienos Paslaugos dalies testavimo atveju Tiekėjas parengia ir su Pirkėju suderina Paslaugos dalies vidinio, priėmimo testavimo ataskaitas, kuriose būtų nurodyta testavimo laikotarpis, testavimo apimtis, testavimo aplinka, testavimą atlikę asmenys, fiksuotų incidentų informacija (aprašas, kritiškumas, numatoma ištaisymo data);

    - Tiekėjas turi sukurti / sukonfigūruoti Pirkėjo testavimui skirtą testinę aplinką:

      - Tiekėjas dokumentuoja reikalavimus Pirkėjo testinei aplinkai nurodydamas reikalingas integracijas su kitomis IS ir / ar registrais;

      - Tiekėjas pateikia testinės aplinkos paketą;

      - Tiekėjas paruošia testinius duomenis;

      - Esant poreikiui Tiekėjas atlieka konfigūracinius nustatymus ir testinėje aplinkoje bei užtikrina kitas būtinas sąlygas testavimams atlikti.

    - Paslaugos dalies Tiekėjo vidinio testavimo pabaigos ir priėmimo testavimo pradžios sąlygos:

      - Turi būti Tiekėjo parengti ir su Pirkėju suderinti Paslaugos dalies testavimo scenarijai. Testavimo scenarijai turi būti aiškūs ir išsamūs, t. y. parengti taip, kad juos galima būtų įvykdyti be papildomų dokumentų pagalbos ar veiklos specialistų konsultacijų;

      - Turi būti Tiekėjo paruošti Paslaugos dalies testinių duomenų rinkiniai;

      - Turi būti parengta Pirkėjo testavimui skirta testinė aplinka;

      - Turi būti Tiekėjo atliktas Paslaugos dalies vidinis testavimas ir ištaisytos visos jo metu identifikuotos klaidos;

      - Turi būti Tiekėjo parengtos ir su Pirkėju suderintos Paslaugos dalies vidinio testavimo ataskaitos.

    - Paslaugos dalies priėmimo testavimo pabaigos ir MAIS perdavimo į bandomąją eksploataciją sąlygos:

      - Turi būti atlikti Paslaugos dalies visi nurodyti MAIS bandymai (testai) pagal visus suderintus Paslaugos dalies testavimo scenarijus;

      - Paslaugos dalies priėmimo testavimas pagal atitinkamą scenarijų laikomas sėkmingai užbaigtu, jei to scenarijaus visi žingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina nustatytus vertinimo kriterijus, t. y. kiekvieno atlikto scenarijaus žingsnio laukiamas rezultatas atitinka MAIS gautą rezultatą. Kitu atveju fiksuojamos klaidos;

      - Visos kritinės, didelės ir vidutinės klaidos turi būti išspręstos;

      - Likusios mažos klaidos, kurios neturi įtakos testavimo rezultatų priėmimui, turi būti išspręstos Tiekėjo iki Paslaugos dalies bandomosios eksploatacijos etapo pabaigos;

      - Turi būti Tiekėjo parengta ir su Pirkėju suderinta Paslaugos dalies priėmimo testavimo ataskaita;

    - Priėmimo testavimo metu ir bandomosios eksploatacijos identifikuotos klaidos klasifikuojamos:

- Kritinė klaida — MAIS ar atskiros jos dalies veikimas blokuojamas arba nutrūksta, naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus funkcijos vykdymas;

- Didelė klaida — nuolat pasikartojanti MAIS ar atskiros jos dalies veikimo klaida, dėl kurios MAIS veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir kuri kliudo naudotojui vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas, taip pat, jei klaida yra susijusi su duomenų sauga;

- Vidutinė klaida — retai pasikartojanti MAIS ar atskiros jos dalies veikimo klaida, kuri sukelia sunkumų naudotis MAIS, bet neturi įtakos veiklos proceso vykdymui, arba pastebimas nedidelis trūkumas ar defektas (nedidelis poveikis atitinkamam komponentui);

- Maža klaida — nustatomi smulkūs MAIS dokumentacijos trūkumai, nežymūs MAIS ar atskiros jos dalies veikimo arba grafinės naudotojo sąsajos neatitikimai ESKIS dokumentacijai, netrukdantys numatytam veiksmui atlikti.

    - Pirkėjo veiklos ir testavimo specialistai testavime dalyvauja pagal savo kompetencijas.

    - Testavimo principai, procedūros ir reikalavimai MAIS aplinkoms turi būti apibrėžti ir suderinti su Pirkėju Projekto valdymo plane ir / arba Testavimo plane ir metodikoje.

    - Testavimo metu Tiekėjas privalo:

- Dalyvauti testavime;

- Pildyti klaidų registrą;

- Šalinti testavimo metu identifikuotas klaidas ir trūkumus;

- Atlikti pakartotinius (angl. re-testing) testavimus;

- Informuoti Pirkėją apie klaidų šalinimo planus ir eigą;

- Pildyti pakeitimų registrą bei dokumentuoti pakeitimus;

- Teikti pagalbą ir konsultuoti testavime dalyvaujančius Pirkėjo atstovus testavimo klausimais.

  - Reikalavimai bandomajai eksploatacijai:

    - Visoms priimamoms Paslaugos dalims taikoma bandomoji eksploatacija, kurios trukmė yra 1 mėnuo ir kuri skaičiuojama nuo Paslaugos dalies įdiegimo į gamybinę aplinką. Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu bandomosios eksploatacijos laikas gali būti pailgintas arba sutrumpintas. Protokolu įforminamą sprendimą dėl bandomosios eksploatacijos laiko sutrumpinimo priima Informacinių išteklių Valstybinėje mokesčių inspekcijoje valdymo koordinavimo komitetas.

    - Bandomosios eksploatacijos metu Tiekėjas privalo taisyti klaidas, registruotas ir neišspręstas priėmimo testavimo metu, ir klaidas, registruotas bandomosios eksploatacijos metu. Bandomoji eksploatacija negali būti laikoma baigta, jei Tiekėjas neištaisė visų priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų ir kritinių, didelių bei vidutinių klaidų, identifikuotų bandomosios eksploatacijos metu. Mažos klaidos, nustatytos ir neištaisytos bandomosios eksploatacijos metu, turi būti ištaisytos ne vėliau nei per 1 mėn. nuo kokybės garantijos pradžios.

    - Kai neįmanoma ištaisyti MAIS klaidų iki bandomosios eksploatacijos pabaigos, Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu bandomosios eksploatacijos laikas gali būti pratęstas iki tol, kol bus ištaisytos 3.3.2 punkte nurodytos klaidos ir MAIS visa apimtimi atitiks nustatytus Reikalavimus;

    - Atskirais atvejais, kai įdiegiama Paslaugos dalis, kuri nuo jos įdiegimo momento negali būti bandoma (dėl kitų susijusių Pirkėjo ir / ar išorinių IS plėtros rezultatų vėlavimo ar pan.), tuomet bandomoji eksploatacija Pirkėjo ir Tiekėjo sutarimu yra atidedama iki realios tokios Paslaugos dalies eksploatavimo pradžios;

    - Į bandomosios eksploatacijos trukmę neįskaičiuojamas laikas, kai dėl MAIS kritinių arba didelių klaidų tokia bandomoji eksploatacija Paslaugos rezultatui negalėjo vykti;

    - Bandomosios eksploatacijos metu nustačius klaidas, kilusias dėl to, kad projektavimo ir programavimo metu Tiekėjas jų nenumatė, Tiekėjas nemokamai atlieka reikalingus taisymus;

    - Tiekėjas privalo prieš perduodamas MAIS rezultatus Pirkėjui pateikti galutines dokumentacijos ir MAIS išeities kodo versijas;

    - Paslaugos rezultato perdavimo - priėmimo aktas nesurašomas anksčiau negu programinė įranga yra sukurta, įdiegta, tinkamai veikia (užbaigta jos bandomoji eksploatacija), Tiekėjas perdavė visus Projekto metu Tiekėjo ir Pirkėjo suderintus ir patvirtintus galutinius rezultatus.

  - Reikalavimai diegimui ir diegimo aplinkai:

    - Tiekėjas turi pateikti visus sukurtos ar modernizuotos Paslaugos programinės įrangos išeities kodus arba diegimo paketus kartu su diegimo instrukcijomis, kurie turi būti struktūrizuoti ir su komentarais, patalpinant į SVN bei išlaikant Pirkėjo nurodytą failų struktūrą;

    - Pateikiama Paslaugos programinė įranga ir dokumentacija turi užtikrinti galimybę palaikyti ir modernizuoti MAIS, nepriklausomai nuo Tiekėjo;

    - Paslaugos rezultatas turi funkcionuoti realaus laiko režimu, tiek vykdant programinės įrangos bandomąją eksploataciją, tiek jai taikant kokybės garantiją.

  - Reikalavimai dokumentacijai ir programiniam kodui:

    - Jeigu, naudojantis Paslauga, paaiškės, kad Tiekėjo perduota su Paslauga susijusi dokumentacija yra ne visa ir jos nepakanka tam, kad būtų galima įvykdyti kokį nors iš Sutartyje numatytų Paslaugos tikslų, visus su tuo susijusius VMI prie FM nuostolius (įskaitant dokumentacijos sutvarkymo išlaidas) padengia Tiekėjas;

    - Paslaugos teikimo ir / ar kokybės garantijos metu modifikavus MAIS, Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju pagal poreikį pateikia ir / arba atitinkamai pakeičia esamus tokius dokumentus:

      - R2 - Projekto valdymo planą (teikia Pirkėjas, Tiekėjas suderina);

      - R4 - Rizikų registrą (teikia Pirkėjas, Tiekėjas papildo naujomis rizikomis);

      - R5 – Projekto grafiką (pradinę versiją teikia Pirkėjas, Tiekėjas papildo);

      - R7 - Projekto valdymo susirinkimų protokolus;

      - R8 - Nenumatytų darbų / užsakymų / pokyčių sąvadą;

      - R9 - Reikalavimų išpildymo matricą;

      - R11 - Kokybės garantijos paslaugos teikimo tvarkos aprašą;

      - R14 - Darbo grupių posėdžių protokolus;

      - R25 - Nenumatytų darbų / užsakymų / pokyčių dokumentus;

      - R26 - Funkcinių reikalavimų dokumentą;

      - R27 - Techninę architektūrą;

      - R28 - Duomenų struktūrų aprašymą;

      - R29 - Modulių aprašymą;

      - R30 - Naudotojų teisių ir rolių aprašą;

      - R31 - Integracijų specifikacijas;

      - R32 - Duomenų tvarkymo / perkėlimo ataskaitą;

      - R34 - Nuostatų pakeitimo projektą;

      - R35 – MAIS specifikacijos pakeitimo projektą;

      - R36 - Administratoriaus vadovą;

      - R37 - Naudotojo vadovą;

      - R39 - Programų tekstus / nekoduotas programines priemones;

      - R40 – Testavimo planą ir metodiką (pradinę versiją teikia Pirkėjas, Tiekėjas papildo ir suderina);

      - R41 - Testavimo scenarijus;

      - R42 - Vidinio testavimo ataskaitą;

      - R43 - Priėmimo testavimo ataskaitą;

      - R44 – Bandomosios eksploatacijos planą;

      - R45 - Bandomosios eksploatacijos ataskaitą;

      - R54 - Diegimo strategiją;

      - R55 - Diegimo planą;

      - R56 - Diegimų žurnalą (CO sąvadas);

      - R57 - Instaliavimo instrukciją;

      - R58 - Instaliacinį paketą;

      - Kitus su Pirkėju suderintus dokumentus.

    - Tiekėjas rengdamas dokumentus turi vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis;

    - Visa su MAIS keitimu ir diegimu susijusi medžiaga ir dokumentai turi būti teikiami lietuvių kalba bei vartojant dalykinės srities terminiją. Esant poreikiui dalis medžiagos ir dokumentų turi būti pateikiami anglų kalba;

    - Standartinių produktų administravimo priemonių medžiaga ir dokumentai turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba;

    - Tiekėjas su Pirkėju privalo suderinti visų pateikiamų rezultatų turinį ir formą prieš pateikdamas dokumentus Pirkėjui;

    - Tiekėjas turi pateikti parengtus dokumentų projektus Pirkėjo darbo grupei derinti. Projektai pristatomi ir aptariami Pirkėjo ir Tiekėjo darbo grupių susitikimuose;

    - Tiekėjas visus su Pirkėju suderintus dokumentus turi įkelti į Pirkėjo naudojamą SVN, o esant poreikiui - ir VMI Projekto valdymo sistemoje;

    - Tiekėjas turi pateikti visus modifikuotos MAIS išeities kodus, kurie turi būti struktūrizuoti ir su komentarais. Pateikiama Paslaugos programinė įranga ir dokumentacija turi užtikrinti galimybę palaikyti ir modifikuoti MAIS, nepriklausomai nuo Tiekėjo.

    - Perduodamoje MAIS dokumentacijoje esančios teksto šaltinių nuorodos turi nukreipti arba į kitą perduodamo dokumento skyrių, arba į kitą perduodamą dokumentą, bet ne į Tiekėjo aplinkoje valdomą dokumentaciją.

  - Reikalavimas apkrovai ir greitaveikai, veikimo sąlygoms ir paslaugų prieinamumui:

Turi būti užtikrintas nepertraukiamas MAIS veikimas 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę.

  - Teisės aktai, susiję su Projekto įgyvendinimu:

  - Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ ir Europos standartas EN 301549 V3.2.1 (2021-03) IRT produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimai, pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2021/1339 2021 m. rugpjūčio 11 d. kuriuo dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2048;

  - Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr.349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“.

  - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Reikalavimai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kokybės garantijai ir priežiūros paslaugoms, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų saugos reikalavimų ir reikalavimų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų bei taikomosios programinės įrangos kokybės garantijai ir priežiūros paslaugoms“ (2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-20 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (2021 m. liepos 20 d. įsakymo V-281 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto ir intraneto svetainių (e. VMI portalo) tvarkymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-307 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto ir intraneto svetainių (e. VMI portalo) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (2024 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-31 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos projektų valdymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos projektų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (2024 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. V-229 redakcija);

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-216 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės informacinių išteklių steigimo, kūrimo, diegimo, priežiūros ir likvidavimo taisyklių, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų, kitų valstybės informacinių išteklių, registrų ir jų duomenų valdymo įgaliotinių sąrašų patvirtinimo“  (2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-443 redakcija).

  - Reikalavimai kokybės garantijai

    - Bendri reikalavimai

      - Likus 20 darbo dienų iki pirmos realizuotos Paslaugos dalies bandomosios eksploatacijos pabaigos, abi Šalys susiderina Kokybės garantijos paslaugos teikimo tvarkos aprašą bei esant poreikiui, atnaujina VMI IT išteklių grupių ir reikalingų teisių sąrašą, pateikia kitus reikalingus dokumentus. Kokybės garantijos paslaugos dalys turi būti inicijuojamos, apskaitomos ir analizuojamos tik naudojant VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių technologijų procesų valdymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-299 (2024 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-413 redakcija), nuostatomis;

      - Per 1 mėnesį nuo kokybės garantijos pradžios Tiekėjas turi išspręsti visas likusias bandomosios eksploatacijos metu identifikuotas mažas klaidas.

      - Kokybės garantijos metu per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ nukreiptos klaidos sprendžiamos pagal jų kritiškumą (pirmiausiai kritinės klaidos, po to didelės klaidos, po to kitos klaidos) ir registravimo tvarką (pirmiausia sprendžiamos anksčiausiai užregistruotos klaidos). Esant būtinybei Pirkėjas, suderinęs su Tiekėju, gali pakeisti klaidos sprendimo prioritetą;

      - MAIS privalo būti atstatoma po atsiradusios klaidos. Visi veiksmai su MAIS bei duomenimis turi būti fiksuojami;

      - Visos Tiekėjo perduodamos vykdyti diegimo instrukcijos turi būti nekoduotos ir turi būti galimybė peržiūrėti jų turinį prieš vykdymą;

      - MAIS nekoduoti programiniai tekstai pateikiami kartu su visomis perkompiliavimui reikalingomis bibliotekomis;

      - MAIS dokumentaciją kartu su programiniu kodu bei diegimo instrukcijomis Tiekėjas pagal Pirkėjo ir Tiekėjo tarpusavyje suderintoje Kokybės garantijos teikimo tvarkos apraše nurodytas nuostatas kelia į SVN, išlaikant MAIS diegimo proceso principus;

      - Kartu su Paslaugos dalies perdavimo — priėmimo aktu turi būti pateikta atskira suvestinė, kurioje nurodoma visa SVN saugoma Paslaugos teikimo metu pateikta ir suderinta dokumentacija, instaliaciniai paketai, programinis kodas, diegimo instrukcijos, ataskaitos ir kita su Paslaugos teikimu susijusi informacija;

      - Paslaugos turi būti teikiamos taip, kad sukurta ir (ar) modifikuota programinė įranga (Paslaugos dalys) galėtų funkcionuoti realaus laiko režimu, tiek vykdant tokios programinės įrangos bandomąją eksploataciją, tiek jai taikant kokybės garantiją;

    - Privalomi pagrindiniai reikalavimai paslaugų kokybei:

      - Paslaugos kokybė turi atitikti Paslaugai keliamus Reikalavimus, kurie numatyti Paslaugos techninėje specifikacijoje;

      - Jeigu Paslaugos sudėtyje esanti programinė įranga negalės tinkamai veikti dėl to, kad Tiekėjas neįtraukė į Paslaugos kainą visų reikalingų su taikomosios programinės įrangos eksploatacija susijusių išlaidų už laikotarpį nuo pirkimo Sutarties pasirašymo dienos iki Paslaugos dalių kokybės garantijos pabaigos, programinės įrangos veikimas bus atstatomas Tiekėjo sąskaita;

      - Jei Paslaugos dalių, kurių kokybės garantinius įsipareigojimus pagal pirkimo Sutartį vykdo vienas Tiekėjas, modifikavimą atliko kitas Tiekėjas, pastarajam pereina visi funkciškai glaudžiai tarpusavyje susijusių Paslaugos dalių kokybės garantiniai įsipareigojimai;

      - Tuo atveju, jeigu Tiekėjas atlieka bendrųjų MAIS ir/ar kitų VMI prie FM informacinių sistemų dalių modifikavimą, Tiekėjas privalo perimti modifikuotų MAIS ir/ar kitų VMI prie FM informacinių sistemų komponentų kokybės užtikrinimo garantiją ir klaidų taisymą bei savo sąskaita ištaisyti visas jo modifikuotų MAIS ir/ar kitų VMI prie FM informacinių sistemų dalių klaidas, o jeigu dėl tokių klaidų būtų pažeistas  MAIS ir/ar kitų VMI prie FM informacinių sistemų saugumas, jam būtų taikomos sankcijos proporcingos patirtai žalai.

    - Privalomi pagrindiniai reikalavimai kokybės garantijai:

      - Visoms Paslaugos dalims (sudėtinėms dalims pagal Civilinį kodeksą), kurioms pagal Civilinį kodeksą būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, Sutartimi suteikiamas Civiliniame kodekse numatytas, tačiau ne trumpesnis nei 24 mėnesių kokybės garantijos terminas, kurio pradžia laikoma paskutinio Paslaugos dalies perdavimo − priėmimo akto pasirašymo diena. Paslaugos daliai, kuri yra priimami anksčiau negu paskutinė Paslaugos dalis, nuo bandomosios eksploatacijos pabaigos iki bendros kokybės garantijos pradžios taip pat galioja kokybės garantija;

      - Kokybės garantijos objektas yra visos Paslaugos dalys, kurios yra perduotos Pirkėjui, t. y. pasirašytas atitinkamos Paslaugos dalies perdavimo-priėmimo aktas;

      - Kokybės garantiniai įsipareigojimai negali būti skaidomi į atskirus garantinius įsipareigojimus atskiroms funkciškai glaudžiai tarpusavyje susijusioms Paslaugos dalims (pvz., programinės įrangos moduliams), tai taip pat reiškia, kad:

        - baziniam funkcionalumui (moduliams, užtikrinantiems kitų modulių sąveiką, aprūpinantiems pastaruosius reikiama informacija, leidžiantiems valdyti kitų modulių funkcionavimą ir pan.) garantiniai įsipareigojimai taikomi ne trumpiau nei vėliausiai pasibaigiantys garantiniai įsipareigojimai priklausomiems moduliams;

        - atlikus vienos susijusios Paslaugos dalies modifikavimą ar sukūrus naują glaudžiai susijusią Paslaugos dalį, kokybės garantija pratęsiama visoms glaudžiai susijusioms Paslaugos dalims.

      - Jeigu naudojimosi Paslaugos dalimi metu paaiškės, kad Pirkėjas atitenkanti Tiekėjo perduota Paslaugos dalis neturi savybių, kurios būtinos tokiai Paslaugos daliai, kad ją būtų galima naudoti pagal Paslaugos dokumentacijoje ar Sutartyje numatytą paskirtį, Tiekėjas tokią Paslaugos dalį taiso savo lėšomis ir resursais;

      - Jei Tiekėjas nesilaiko Paslaugos kokybės garantijos terminų, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiui nuo pranešimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ nukreipimo Tiekėjui apie Paslaugos dalies klaidą iki tokios Paslaugos dalies klaidos pašalinimo momento, kai Pirkėjas patvirtina tokios klaidos pašalinimą;

      - Sugadintų bei prarastų MAIS duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Tiekėjo pateiktos (įdiegtos) priemonės (programinė įranga, sukurta duomenų bazė, įdiegta technologija ir pan.) netinkamas veikimas arba jos neveikimas, Tiekėjas atlieka savo lėšomis arba iš savo lėšų padengia su duomenų atstatymu susijusias išlaidas. Be to, kompensuoja Pirkėjo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl šių sugadintų arba prarastų duomenų.

    - Privalomi pagrindiniai reikalavimai kokybės garantijos Paslaugos atlikimo terminams:

      - Teikdamas kokybės garantiją, Tiekėjas privalo kaip įmanoma greičiau patikslinti informaciją apie klaidos rimtumą bei apie preliminarų numatomą klaidos pašalinimo terminą;

      - Klaidos klasifikuojamos:

        - kritinė klaida (VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruoto incidento nukreiptos išorės užduoties prioritetas — 1) — kai nustatyta klaida, dėl kurios MAIS naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos vykdymas;

        - didelė klaida (VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruoto incidento nukreiptos išorės užduoties prioritetas — 2) — tai nuolat pasikartojanti MAIS veikimo klaida, dėl kurios MAIS veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir kuri kliudo MAIS naudotojui vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas;

        - kita klaida (VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ registruoto incidento nukreiptos išorės užduoties prioritetas — 3) — MAIS veikimo klaida, dėl kurios MAIS naudotojas funkcijų vykdymą atlieka, tačiau jos atliekamos kitokiu nei įprastas nuoseklumu arba gautas rezultatas yra ne visas, arba gautas rezultatas nesutampa su rezultatu, gautu kitais būdais, arba galimi kai kurių parametrų reikšmių nukrypimai nuo nurodytų MAIS dokumentuose, arba pastebėti dokumentacijos netikslumai, arba sulėtėja MAIS veikimas, arba gali susidaryti grėsmė elektroninės informacijos saugai.

      - Klaidos atvejams numatomi tokie įvykdymo terminai, skaičiuojant nuo klaidos nukreipimo užsakymo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento iki klaidos pašalinimo suteikimo (bei pakeičiant VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ incidento nukreiptos išorės užduoties statusą į „Užbaigta“):

- kritinės klaidos atveju — ne daugiau kaip 3 valandos. Jei per 3 valandas kritinės klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas Pirkėjui padeda įvykdyti reikiamas funkcijas alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas kritinę klaidą įsipareigoja pašalinti per 8 darbo valandas, skaičiuojant nuo kritinės klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento;

- didelės klaidos atveju — ne daugiau kaip 16 darbo valandų. Jei per 16 darbo valandų didelės klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas Pirkėjui padeda įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas didelės klaidos atvejį įsipareigoja pašalinti per 40 darbo valandų, skaičiuojant nuo didelės klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM Pagalbos tarnybą Tiekėjui momento;

- kitos klaidos atveju — ne daugiau kaip 40 darbo valandų. Jei per 40 darbo valandų klaidos atvejo pašalinti nepavyksta, Tiekėjas Pirkėjui padeda įvykdyti reikiamą funkciją alternatyviomis priemonėmis. Tokiu atveju Tiekėjas klaidos atvejį įsipareigoja pašalinti per 80 darbo valandų, skaičiuojant nuo kitos klaidos pirminio nukreipimo per VMI prie FM IT Pagalbos tarnybos TPĮ Tiekėjui momento;

      - Konkretūs terminai, apibrėžti 3.8.4.3 punkte, nustatomi sutartiniu įsipareigojimu pagal MAIS eksploatavimo poreikius ir sprendimo galimybes. Šie terminai skaičiuojami pagal oficialiai nustatytas MAIS darbo valandas;

      - Pirkėjas pasilieka teisę reikalauti baudos už kiekvieną pavėluotą valandą, suėjusią pasibaigus 3.8.4.3 punkte nurodytam Tiekėjo įsipareigojimų terminui, šalinant klaidą. Baudos dydis 0,0006 proc., o kritinės klaidos atveju už kiekvieną pavėluotą valandą — 0,005 proc. Sutarties kainos be PVM. Bauda negali būti mažesnė nei 4 Eurų už darbo valandą, kritinės klaidos atveju — mažesnė nei 30 Eurų už darbo valandą. Baudų suma negali viršyti 5 procentų visos Sutarties kainos be PVM. Klaidos sprendimo vėlavimo terminai fiksuojami akte, kurį pasirašo Tiekėjo ir Pirkėjo atstovai. Jeigu Tiekėjo atstovas nepagrįstai atsisako pasirašyti aktą, Tiekėjas pripažįsta, kad Pirkėjas užfiksuotas klaidos sprendimo vėlavimo terminas yra teisingas;

      - Jei klaida nepašalinama per 3.8.4.3 punkte nurodytą terminą, baudą Tiekėjas sumoka Pirkėjui mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto reikalavimo gavimo dienos;

      - Tiekėjui pagal pirkimo Sutartį pritaikytų sankcijų sumos negali būti dengiamos iš Tiekėjui pagal pirkimo Sutartį priklausančių gauti sumų;

      - Baudos sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos pašalinti klaidą;

      - Tiekėjas privalo nedelsdamas atstatyti MAIS veikimą, įvykus klaidoms, susijusioms su naujai diegiamais funkcionalumais. Tokios klaidos klasifikuojamos kaip kritinės klaidos.

  - Duomenų saugos ir informacijos konfidencialumo reikalavimai:

    - Jeigu Paslaugos vykdymo metu Tiekėjui bus būtina tvarkyti realius duomenis, Tiekėjas ir Pirkėjas turės pasirašyti Pirkėjo Duomenų tvarkymo sutartį. Tiekėjui bus sudarytos sąlygos susipažinti su Duomenų tvarkymo sutarties tekstu ir teikti pasiūlymus dėl šios sutarties sąlygų. Tiekėjas turės teisę tvarkyti realius duomenis tik po duomenų tvarkymo sutarties pasirašymo;

    - MAIS turi būti įgyvendintos kontrolės priemonės, užtikrinančios perduodamų ar gaunamų duomenų vientisumą ir konfidencialumą, kad duomenys nebūtų iškraipyti ar neleistinai atskleisti jų perdavimo metu;

    - Visus su Paslauga susijusius darbus Tiekėjas turės atlikti MAIS kūrimo aplinkoje, kuri savo infrastruktūra turi atitikti gamybinę MAIS aplinką;

    - Visi sukurti ar modernizuoti programiniai moduliai, susiję su MAIS modifikavimu, į gamybinę MAIS aplinką turės būti diegiami vadovaujantis Pirkėjo patvirtintomis versijų ir pakeitimų valdymo procedūromis;

    - Tuo atveju, jeigu Tiekėjas atlieka bendrųjų MAIS ir / ar kitų VMI IS dalių modifikavimą, Tiekėjas privalo perimti modifikuotų MAIS ir / ar kitų VMI IS komponentų kokybės užtikrinimo garantiją ir klaidų taisymą bei savo sąskaita ištaisyti visas jo modifikuotų MAIS ir / ar kitų VMI IS dalių klaidas, o jeigu dėl tokių klaidų būtų pažeistas MAIS ir/ar kitų VMI IS saugumas, jam būtų taikomos sankcijos, proporcingos patirtai žalai;

    - MAIS turi būti apsaugotas nuo pagrindinių per tinklą vykdomų atakų: SQL įskverbties (angl. SQL injection), įterptinių instrukcijų atakų (angl. Cross-site scripting), atkirtimo nuo Paslaugos (angl. DOS). Pagrindinių per tinklą vykdomų atakų sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP)) interneto svetainėje www.owasp.org;

    - Paslaugos techninėje specifikacijoje nustatytu darbo režimu turi būti užtikrintas nustatytas prieinamumo prie MAIS lygis visu Sutarties galiojimo laikotarpiu;

    - Paslaugos vykdymo metu modifikuojant MAIS ar atskiras jo dalis ir atlikus pakeitimus, kurie turi įtakos naudotojų atliekamiems veiksmams su duomenimis, veiksmus su naudotojų ar jų grupių bei administratorių teisių naudotis MAIS ištekliais pakeitimais, MAIS parametrų, laiko ir / ar datos pakeitimais ir kitus veiksmus, turi būti papildytas esamas MAIS naudotojų atliekamų veiksmų auditavimo sprendimas;

    - Tiekėjas galės vykdyti Sutartį tik Tiekėjo specialistams (komandos nariams) pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-4 „Dėl duomenų tvarkymo sutarties ir konfidencialumo pasižadėjimo“;

    - MAIS duomenų praradimo masto rodiklis (RPO) turi būti užtikrintas - 0 (nulinis).

    - Tiekėjas privalo pagrįstai nedelsdamas, ir jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo incidento nustatymo, apie įvykusį ar galimai įvykusį informacijos saugos incidentą informuoti Pirkėją el. paštu duomenu_sauga@vmi.lt .

    - Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Tiekėjo darbuotojai, kurie atliks Paslaugą, saugos paslaptyje viešai neskelbtiną informaciją tiek Paslaugos teikimo metu, tiek pasibaigus Sutarčiai, tiek pasibaigus Tiekėjo darbuotojų darbo ar kitokiems santykiams su Tiekėju;

    - Tiekėjui ir jo darbuotojams gali būti taikoma Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatyta atsakomybė, jeigu Tiekėjas ir / ar jo darbuotojai Paslaugos vykdymo metu pažeis informacijos saugumo (konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo) reikalavimus. Tiekėjas turės atlyginti nuostolius, susijusius su neteisėtu informacijos tvarkymu ar kitais informacijos saugumo pažeidimais.

    - Paslaugos vykdymo metu turi būti vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (2021 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-281 redakcija) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

    - MAIS turi būti įgyvendintos įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo priemonės.

    - Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina Paslaugai atlikti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių gautai informacijai apsaugoti.

    - Paslaugos vykdymui Tiekėjo darbuotojams prieiga prie Pirkėjo valdomų informacinių išteklių suteikiama tik per Pirkėjo Administratorių veiksmų kontrolės sistemą (AVKS), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-455 (toliau — Naudotojų administravimo taisyklės), nuostatomis. Tiekėjo darbuotojai, teikdami viešojo pirkimo sutartyje numatytas paslaugas, prie Pirkėjo valdomų informacinių išteklių gali jungtis tik iš Tiekėjo biuro IP adresų, kurių skaičius negali viršyti 3 ir kurie nurodomi atskirame (viešai neskelbiamame) viešojo pirkimo Sutarties priede. Iš kitų IP adresų prisijungimai prie Pirkėjo valdomų informacinių išteklių nebus leidžiami.

    - Tiekėjas turi užtikrinti ir garantuoti, kad Tiekėjo darbuotojai, kurie atliks Paslaugą, bus supažindinti su Informaciniu pranešimu apie paslaugų / prekių teikėjų darbuotojų asmens duomenų tvarkymą (su pranešimo forma galima susipažinti https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/837401/PASLAUGU+PREKIU+TEIKEJU+DARBUOTOJU+ASMENS+DUOMENU+TVARKYMAS.pdf). Supažindinimas privalo būti atliktas iki Paslaugos teikimo pradžios.

    - Tiekėjo pasitelktas (-i) informacijos saugumo ekspertas (-ai) privalo vertinti, ar Sutarties vykdymo metu Tiekėjo priimami sprendimai atitinka informacijos saugumo reikalavimus.

    - Modifikuotuose MAIS moduliuose ar jos dalyse turi būti fiksuojami ir perduodami centralizuotam VMI informacinių sistemų auditavimo sprendiniui tinkamu formatu šie įrašai:

• sistemos ir/ ar jos elementų, įskaitant audito funkcijos, įjungimas ir išjungimas ar perkrovimas;

• sėkmingi ir nesėkmingi bandymai prisijungti ir atsijungti;

• visi naudotojų vykdomi veiksmai, apimant veiksmus su duomenimis, naudotojų ar jų grupių bei administratorių teisių naudotis sistemos ištekliais pakeitimus, sistemos parametrų, laiko ir / ar datos pakeitimus ir kitus veiksmus;

• kiti VMI prie FM nurodyti įrašai apie elektroninės informacijos saugai svarbius įvykius.

    - Fiksuojamų įrašų laiko žymos turi būti sinchronizuotos ne mažiau kaip vienos sekundės tikslumu ir turi būti naudojami mažiausiai 2 laiko sinchronizavimo šaltiniai.

    - Kiekvienas fiksuojamas įrašas turi apimti šiuos duomenis: veiksmą atlikusio naudotojo vardą (prisijungimo identifikatorių), atliktą veiksmą (turi būti fiksuojamas naudotojo sąsajoje atliktas veiksmas), su kokio asmens (-ų) duomenimis atliktas veiksmas, objekto, su kuriuo atliktas veiksmas, identifikatorių, naudotojo įvestą asmens duomenų naudojimo tikslą, įrenginio, susijusio su įvykiu, vardą (identifikatorių), įvykio rūšį / pobūdį, veiksmo arba įvykio datą ir tikslų laiką, įvykio rezultatą ir kitą informacijos saugai svarbią informaciją (suderintą su VMI).

    - MAIS naudotojų veiksmai turi būti fiksuojami naudotojo sąsajoje konkretų atliktą veiksmą atspindinčiais pavadinimais. Be to, turi būti pateikiamas detalus fiksuojamų veiksmų žinynas.

    - Tiekėjo darbuotojams draudžiama savavališkai atlikti diegimus bei kitokius konfigūravimo darbus.

    - Atlikus MAIS komponentų modifikavimą, po kurio šių komponentų kokybės garantija pereina Tiekėjui, Tiekėjas turi užtikrinti MAIS komponentų atsparumą įsilaužimui. Tiekėjas privalo pašalinti visus trūkumus, nustatytus jo paties, taip pat, nustatytus Pirkėjo ar nepriklausomo atsparumo įsilaužimui vertinimo paslaugų tiekėjo.

    - MAIS turi būti įgyvendintos kontrolės priemonės, užtikrinančios perduodamų ar gaunamų duomenų vientisumą ir konfidencialumą, kad duomenys nebūtų iškraipyti ar neleistinai atskleisti jų perdavimo metu. Viešaisiais ryšių tinklais perduodamos MAIS elektroninės informacijos konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą.

    - Turi būti užtikrinamas saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimas, kai duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais, užtikrinant MAIS taikomų sprendimų integralumą ir vientisumą.

    - MAIS turi būti įgyvendintos įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo priemonės.

3.10.  Informacija apie pirkimo objektui galimai reikalingus duomenis ir sąryšius su kitomis VMI prie FM paslaugomis ar IS, būtinus integracijai vertinti:

    - MAIS duomenų srautai,-naujai sukurti ir / ar modifikuoti MAIS funkcionalumai turi būti suderinami su jau veikiančiais funkcionalumais MAIS ir kitomis Pirkėjo bei išorinėmis IS:

      - MAIS integracija su vidinėmis ir išorinėmis IS turi būti realizuojama panaudojant naudojamų programinių produktų standartinius duomenų integravimo metodus ar paslaugomis grindžiamą architektūrą SOA (angl. Service Oriented Architecture);

      - MAIS turi būti suderinama su kitomis VMI naudojamomis IS;

      - MAIS turi būti suderinama su išorinėmis IS – ANR, LITEKO, Antstolių IS, PLAIS, TAAR.

      - Paslaugos teikimas turi būti derinamas su MAP, kitų VMI ir išorinių IS, su kuriomis turi būti užtikrinama MAIS integracija, kūrimo / modernizavimo / diegimo darbais;

    - MAIS techninės įrangos infrastruktūra:

- RDBVS: Oracle11g Enterprise Edition (Oracle Exadata X8); Oracle 19c

- Oracle E-Business Suite Release 12.2.10;

- Oracle SOA Suite 10.1.3.5.0;

- Oracle SOA Suite 12c;

- Oracle AS 10.1.4.3.0 (OID AS);

- Oracle DB 19c (OID DB);

- Oracle BI Discoverer 10.1.2.3.0.

    - Tiekėjui bus suteikta galimybė susipažinti su esamais sprendimais, apibrėžiančiais MAIS architektūrą ir MAIS sprendinius, kurie nėra viešai platinami, taip pat su kitų VMI prie FM IS, su kuriomis MAIS realizuota integracija, infrastruktūra, tiek kiek tai reikalinga Paslaugos vykdymui.

______________