Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

AUTOMATINIU BŪDU PROGRAMINIO ĮRANKIO GENERUOTŲ PRADINIŲ VII METADUOMENŲ SUTVARKYMO IR UŽTIKRINIMO TEISINGO JŲ ATVAIZDAVIMO VII DUOMENŲ ARCHITEKTŪROS VALDYMO APLINKOJE PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vilnius, 2025

Turinys

1.	Dokumentų sąrašas	3

2.	Sąvokos ir sutrumpinimai	3

3.	Projekto aprašymas	4

4.	Valstybės informacinių išteklių architektūros modelis	6

5.	Projekte pasiekti rezultatai	7

6.	Perkamos paslaugos	8

7.	Paslaugų detalizacija	9

7.1.	Metaduomenų užpildymas pagal DCAT-AP-LT specifikaciją	9

7.2.	Programinio įrankio įdiegimas, konfigūracija, testavimas, atnaujinimų diegimas	10

7.3.	Pirminio pagrindinių duomenų sąrašo parengimas	10

7.4.	Metaduomenų parengimas pagal DSA specifikaciją	11

7.5.	IS koncepcinių duomenų modelių parengimas:	11

7.6.	Duomenų teikimo paslaugų registravimas centriniame API repozitoriume	12

7.7.	IS duomenų teikimo remiantis automatizuotomis sutartimis ištestavimo paslaugos:	12

7.8.	Duomenų sukėlimo į Katalogą paslaugos 	12

7.9.	Konsultavimo paslaugos	13

7.10.	Kokybės vertinimo paslaugos	14

7.11. Kitos paslaugos...............................................................................................................14

8.	Paslaugų suteikimo sąlygos	15

9.	Užsakymų ir atsiskaitymo tvarka	15

10.	Reikalavimai garantiniam aptarnavimui	16

11.	Baigiamosios nuostatos	17

1 priedas	18

2 priedas..................................................................................................................................19

3 priedas..................................................................................................................................20

- Dokumentų sąrašas

  - Duomenų valdymo modelio sukūrimas. Projektas. Nr. 02-009-P-0001  [Projektas];

  - Registrų ir informacinių sistemų registras. Nuostatai. [RISR];

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas. Įstatymas. Nr. XI-1807.  [VIIV];

  - Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo. Rekomendacijos. Nr.  2023-03-29. [TFS];

  - 2024 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/903, kuriuo nustatomos viešojo sektoriaus aukšto lygio sąveikumo visoje Sąjungoje priemonės (Europos sąveikumo aktas) [ESA];

  - DCAT-AP-LT metaduomenų specifikacija, skirta Lietuvos duomenų rinkiniams ir paslaugoms aprašyti [DCAT-AP-LT];

  - DCAT-AP-LT UML Schema [DCAT-AP-LT UML];

  - DCAT-AP-LT OWL RDF/XML [DCAT-AP-LT OWL];

  - DCAT-AP-LT TTL [DCAT-AP-LT TTL];

  - DCAT-AP-LT užpildymo pavyzdys TTL [DCAT-AP-LT pavyzdys TTL];

  - DCAT-AP-LT užpildymo forma XLSX (laikina) [DCAT-AP-LT XLSX];

  - DCAT-AP-LT užpildytos formos pavyzdys  [DCAT-AP-LT formos pavyzdys];

  - DCAT-AP-LT taisyklių rinkinys, skirtas užtikrinti, kad metaduomenys atitiktų DCAT-AP-LT standartą [DCAT-AP-LT SHACL];

  - DCAT-AP-LT HVD  (HTML versija) [DCAT-AP-LT HVD];

  - UDTS specifikacija [UDTS];

  - Duomenų struktūros aprašo (DSA) specifikacija [DSA];

  - Metaduomenų pildymo vadovas [Metodika];

  - DSA pildymo vadovas [DSA pildymo vadovas].

- Sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka / Trumpinys | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ADP | Lietuvos atvirų duomenų portalo informacinė sistema |
| API repozitorius | API repozitorius – Duomenų katalogo dalis, kuriame kaupiami duomenys apie valstybės informacinių išteklių API sąsajas, įtraukiant duomenis apie sukurtas ir planuojamas sukurti API realizacijas |
| API sąsaja | Ištekliaus aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application Programming Interface, toliau – API), paremta standartiniais protokolais ir skirta automatizuotam duomenų nuskaitymui ir (arba) keitimui siekiant užtikrinti tiesioginę ir betarpišką Išteklių integraciją |
| BRAIF | Europos bazinių registrų prieigos ir sąveikos karkasas (angl. Base Registries Access and Interconnection Framework). [BRAIF] |
| BRegDCAT | DCAT taikymo profilis skirtas Europos baziniams registrams (angl. DCAT Application profile for base registries in Europe). |
| DCAT | Duomenų katalogo žodynas (angl. Data Catalog Vocabulary) [DCAT]. |
| Duomenų agentas, Metaduomenims generuoti skirtas programinis įrankis, Spinta | Sisteminė programinė įranga, skirta duomenų skaitymui iš įvairių duomenų šaltinių tiek iš failinės sistemos, tiek HTTP protokolu, įvairiais formatais (SQL, CSV, JSON, XML) ir jų perdavimui per API pagal UDTS specifikaciją. Duomenų agento programinė įranga, kodiniu pavadinimu „Spinta“ prieinama: https://github.com/atviriduomenys/spinta |
| Duomenų išteklius | Bendra klasė, apimanti visų rūšių kataloguojamus duomenų įrašus, tokius kaip katalogas, duomenų rinkinys, duomenų teikimo paslauga ar duomenų serija. Atitinka dcat: Resource klasę [DCAT]. |
| Centrinė metaduomenų saugojimo bazė (Duomenų katalogas) | Katalogas, kuriame kaupiami DCAT duomenys apie duomenų išteklius. Duomenų kataloge nėra saugomi patys duomenys, yra pateikiami tik duomenų aprašymai ir nuorodos, kur yra patys duomenys. Atitinka dcat: Catalog klasę [DCAT]. |
| Duomenų struktūros aprašas | Specifikacija, skirta DCAT, fizinio (SQL, CSV, JSON, XML), loginio (UDTS) ir semantinio (OWL/RDFS) duomenų modelių suvedimui, duomenų brandos lygio vertinimui ir prieigos lygmens nustatymui [DSA]. |
| Duomenų susiejimas (angl. Data mapping) | Skirtingų profilių ar formatų duomenų susiejimas, pagal jų semantinę ir loginę prasmę, naudojant identifikatorius ar pavadinimus iš skirtingų siejamų modelių [WP-DM]. |
| ISR (buvusi RISR) | Informacinių sistemų registro informacinė sistema, ankščiau vadinta Registrų ir informacinių sistemų registro informacinė sistema [RISR]. |
| Paslaugų teikėjas | Įmonė, paslaugas teikianti pagal šią techninę specifikaciją |
| Partneris | Institucija, dalyvaujanti projekte „Duomenų valdymo modelio sukūrimas“, projekto kodas Nr. 02-009-P-0001 (toliau - DVMS) |
| Perkančioji organizacija (PO), projekto vykdytojas, VSSA | Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra |
| PVS | PO programinis įrankis skirtas Projekto valdymui. |
| Semantinis modelis | Šio dokumento kontekste, semantinis modelis yra OWL arba RDFS duomenys pateikti vienu iš RDF suderinamų formatų (angl. Semantic data specification [SEMIC]) |
| Koncepcinis modelis | Koncepcinis modelis – tai formalizuotas informacijos aprašymo būdas, kuriuo struktūrizuotai perteikiamos pagrindinės sąvokos, jų savybės ir tarpusavio ryšiai, būtini Lietuvos viešojo sektoriaus informacinėse sistemose valdomų duomenų prasmei apibrėžti ir užtikrinti jų semantinį suderinamumą tarp institucijų, sistemų ir paslaugų. Koncepcinis modelis: - Padeda standartizuoti duomenų aprašus visoje viešojo administravimo sistemoje (pvz., gyventojų, paslaugų, registrų sąvokos). - Remiasi nacionaliniais ir ES sąvokų standartais, siekiant semantinio suderinamumo (pvz., naudodamas EU Core Vocabularies ar nacionalinius žodynus). - Tarnauja kaip pagrindas techniniams modeliams: duomenų mainų specifikacijoms (pvz., RDF, XML, JSON schemoms), informacinių sistemų architektūrai ir API sąsajoms ar UDTS. - Skatina tarpinstitucinį duomenų keitimąsi ir prisideda prie informacinių sistemų tarpusavio sąveikos. Siekiant užtikrinti koncepcinių modelių suderinamumą koncepciniam modeliui aprašyti naudojama VSSA rekomenduojamos priemonės (VSSA rekomenduoja UML diagramų kūrimui naudoti Draw.io diagramų kūrimo įrankį ir šiam įrankiui paruošė šio šablono `elementų biblioteką https://github.com/ivpk/dsa/blob/main/static/UML%20(VSSA). Bibliotekos įdiegimo instrukcija - https://www.drawio.com/blog/public-custom-libraries |
| Universalioji duomenų teikimo sąsaja (UDTS) | Struktūrizuotas (mašininiam skaitymui skirtas) dokumentas OpenAPI formatu, aprašantis duomenų teikimo sąsajos (API) struktūrą, logiką, semantiką bei kitus aspektus, reikalingus siekiant visavertiškai pasinaudoti sąsaja. [UDTS, TFS] |

- Projekto aprašymas

  - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA, Projekto vykdytojas, PO) įgyvendina projektą „Duomenų valdymo modelio sukūrimas“, projekto kodas Nr. 02-009-P-0001 (toliau - DVMS).

  - Projektu prisidedama prie 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ įgyvendinamo Nacionalinio pažangos plano uždavinio Nr. 1.7. Skatinti valstybės skaitmeninimą.

  - Projekto tikslas – sukurti valstybinį duomenų tinklą (angl. data-mesh), kuriame svarbiausių informacinių sistemų pagrindiniai duomenys (angl. master data) būtų prieinami kaip paslauga (angl. data as a service, DaaS) bei siekti, jog atitiktų aukščiausius sąveikumo standartus – susietuosius valstybinius duomenis (angl. linked government data). Taip pat sukurti priemones, skirtas automatinių  duomenų teikimo sutarčių sudarymui, bei apmokyti IS tvarkytojų įgaliotus asmenis duomenų valdysenos ir tvarkysenos, sukurti vieningo standarto IS koncepcinius modelius, integruoti ES semantinius išteklius.

  - Projektui keliami šie pagrindiniai uždaviniai:

    - parengti ir pradėti taikyti VII duomenų valdysenos modelį ir VII duomenų architektūros valdymo infrastruktūros veiklos modelį bei parengti jų specifikacijas;

    - reformuoti VII duomenų tvarkymą įgyvendinant organizacines, technologines priemones VII duomenų architektūros valdymui ir metaduomenų tvarkymui ir įteisinti VII duomenų architektūros valdymo ir stebėsenos procesus užtikrinant projekto tęstinumą;

    - sukurti sisteminę programinę įrangą skirtą automatizuotu būdu rinkti ir atnaujinti VII metaduomenis ir duomenų apsikeitimui tarp įvairių duomenų šaltinių bei jų perdavimui per API pagal UDTS specifikaciją siekiant automatizuotu būdu rinkti, atnaujinti  ir talpinti VII metaduomenis Metaduomenų kataloge bei talpinti paruoštas informacinių sistemų duomenų API sąsajas   API repozitoriuje (angl. repository);

    - Modernizuoti Informacinių sistemų registrą (toliau – ISR) sukuriant VII duomenų žemėlapį kaip VII duomenų architektūros aktualaus / fizinio įgyvendinimo analizės priemonę, sistemingai analizuoti VII duomenų architektūros optimalumą ir nustatyti galimybės dėl jų VII duomenų architektūros optimizavimo – siekiant gerinti duomenų kokybę, mažinti perteklinį ar dubliuotą tvarkymą, optimizuoti duomenų srautus ir gauti daugiau vertės iš susietų duomenų tiek priminiam tiek ir antriniam panaudojimui;

    - parengti IS metaduomenis, palaipsniui užpildyti ir palaikyti aktualų metaduomenų katalogą su metaduomenimis, atitinkančiais aktualų (eksploatuojamą) VII duomenų erdvės metaduomenų modelį, įgyvendinti fizinio duomenų modelio loginio duomenų modelio ir semantinio duomenų modelio apjungimą, grafinį koncepcinių duomenų modelių atvaizdavimą;

    - sukurti duomenų prieigos teisių valdymo modelį, įtraukiant automatizuotas duomenų teikimo sutartis (angl. data smart contracts), kurios ilgainiui pakeis šiuo metu naudojamas duomenų teikimo sutartis.

  - Projekto metu įgyvendinamos šios pagrindinės veiklos:

    - Metaduomenų standarto  ir  aplikacijų programavimo sąsajos (toliau – API) kūrimo ir tvarkymo modelio sukūrimas;

    - Programinio įrankio, kurį naudojant bus  generuojamas Duomenų Struktūros Aprašas (DSA) (metaduomenys) ir kuris bus perduotas į centralizuotą metaduomenų saugojimo bazę  ir API repozitorių sukūrimas ir įdiegimas institucijose;

    - API sąsajų įdiegimas tarp ne mažiau nei 376 informacinių sistemų ir registrų;

    - API repozitoriaus užpildymas metaduomenimis iš ne mažiau nei 376 informacinių sistemų ir registrų.

- Valstybės informacinių išteklių architektūros modelis

Schema Nr.1 Valstybės informacinių išteklių architektūros modelio principinė schema

  - Projekto metu kuriamas vieningas valstybės informacinių išteklių architektūros modelis (žr. schemą Nr. 1):

    - Valstybės informaciniai ištekliai (VII) – Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A/asr) apibrėžtos informacinės sistemos;

    - Duomenų ežeras – Valstybės duomenų agentūros  tvarkomos Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos komponentas, skirtas Valstybės duomenų agentūros duomenų apdorojimo paslaugoms teikti.

    - Duomenų agentas (DA) - programinė įranga, skirta IS metaduomenų skaitymui ir metaduomenų aprašo DSA formatu generavimui; Taip pat  duomenų mainų UDTS protokolu įgyvendinimui, juos transformuojant realiu laiku, per API. DA diegiamas kiekvienos įstaigos infrastruktūroje, šalia duomenų šaltinio.

    - Centrinis metaduomenų katalogas – Lietuvos duomenų katalogas, apimantis tiek uždarus duomenis, tiek ir atvirus duomenis. Šis komponentas skirtas visų VII metaduomenų katalogavimui vienoje vietoje. Kataloge nesaugomi patys duomenys, saugomi tik duomenų šaltinių aprašymai pagal DCAT-AP-LT ir DSA specifikacijas, valdomos išmaniosios sutartys prieigai prie duomenų, konfigūruojami vidiniai ir išoriniai vartai. Lietuvos duomenų katalogas yra kuriamas atvirų duomenų katalogo (ADP) pagrindu;

    - Vidiniai vartai – vienas prieigos taškas (angl. API Gateway) prie visų Lietuvos informacinių išteklių, vartai nukreipia gautas duomenų užklausas į įstaigos infrastruktūroje veikiantį duomenų agentą ir gautą atsakymą perduoda paklausėjui. Vidiniai vartai skirti duomenų apsikeitimui tarp viešojo sektoriaus informacinių sistemų;

    - Išoriniai vartai – išoriniai vartai veikia tokiu pačiu principu kaip ir vidiniai, tačiau prieiga prie šių vartų nėra ribojama tik valstybiniam sektoriui, kad nesutrikdyti vidinių informacinių išteklių veikimo.

    - API Katalogas versijuojama konfigūracijų valdymo ir failų saugykla, , kurioje saugomos , OpenAPI standartu sukurtos UDTS įgyvendinančios API duomenų paslaugų failų schemos, kitos Duomenų teikimo paslaugų schemos ir konfigūracijos failai, skirti vidinių ir išorinių vartų konfigūracijai. Dalis konfigūracijos tvarkoma rankiniu būdu, dalis gaunama iš katalogo;

    - API repozitorius – Duomenų katalogo dalis, vieningas katalogas, kuriame kaupiami duomenys apie valstybės informacinių išteklių API sąsajas, įtraukiant duomenis apie sukurtas ir planuojamas sukurti API realizacijas. Metaduomenys yra aprašomi pagal DCAT-AP-LT ir DSA metaduomenų specifikaciją, o pačios sąsajų specifikacijos kaupiamos Sąsajų specifikacijų saugykloje.

    - Tapatybės nustatymas ir prieigų valdymo paslauga – skirta duomenų subjekto arba duomenų naudotojo prieigos nustatymui ir leidimų valdymui remiantis OAuth 2.0 specifikacijomis;

    - Atvirų duomenų saugykla – Lietuvos atvirų duomenų portalo informacinės sistemos komponentas, skirtas atvirų duomenų rinkinių saugojimui ir teikimui;

    - Informacinių sistemų registras (ISR) – informacines sistemas registruojanti informacinė sistema, skirta informacinių sistemų gyvavimo ciklo (steigimo, kūrimo, naudojimo, atnaujinimo bei pertvarkymo) duomenų ir dokumentų (nuostatų, specifikacijų ir kitų dokumentų) ir informacinių sistemų duomenų valdymui.

    - Duomenų portalas - tai vieningas prieigos taškas prie visų VII metaduomenų ir duomenų rinkinių, aprėpiant tiek atvirus duomenų rinkinius, tiek ir uždarus, t.y. duomenų rinkinius, kurių prieigai reikia įrodyti teisę juos gauti.

- Projekte pasiekti rezultatai

  - Projektas vykdomas dviem etapais. Pirmasis skirtas VII duomenų valdysenos modelio metodinių, techninių ir organizacinių priemonių parengimui ir įdiegimui pilotinėse organizacijose VĮ Registrų centras ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje (SODRA), apimant jų pagrindines informacines sistemas. Antru etapu, kurio įgyvendinimui yra skirtas šis pirkimas, 2025-2026 m. balandžio mėn. duomenų valdysenos modelio diegimas informacinių sistemų tvarkytojų institucijose. Prie projekto prisijungs iki 131 institucijų, informacinių sistemų tvarkytojų,  pasirašiusių partnerystės susitarimus su Projekto vykdytoju.

  - Parengtas pagrindinėms valstybės informacinėms sistemoms taikomas vieningas metaduomenų modelis, kurį sudaro metaduomenų specifikacija, skirta Lietuvos duomenų rinkiniams ir paslaugoms aprašyti DCAT-AP-LT, didelės vertės duomenų metaduomenų specifikacija DCAT-AP-LT HVD, duomenų struktūros aprašo (toliau – DSA) specifikacija ir universalios duomenų teikimo sąsajos specifikacija (toliau – UDTS) daugiau informacijos žr. https://vssa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/duomenu-teikimo-formatai-ir-standartai/;

  - Parengta trijų lygių (Įvadinio, Bendrojo ir Pažangaus) nuotolinio mokymo medžiaga, skirta duomenų valdymo įgaliotinių kompetencijai institucijose formuoti. Kiekvieną modulį sudaro 160 val. mokymų ir savarankiško studijavimo medžiagos. Mokymo medžiaga pateikta VSSA mokymų platformoje  - https://mokymai.vssa.lt/

  - Kuriama programinė įranga (patobulintas ADP projekte sukurto duomenų agento kodiniu pavadinimu Spinta techninis sprendimas papildant nauju funkcionalumu), kuri iš informacinių sistemų (toliau – IS) duomenų šaltinių pateiks metaduomenis Metaduomenų katalogui ir teiks duomenis pagal UDTS specifikaciją JSON-LD formatu (https://ivpk.github.io/uapi/) keitimuisi tarp institucijų reikalavimus. Šiuo metu programinę įrangą naudoja per 60 institucijų ADP tikslams. Patobulintos programinės įrangos bandomoji versija bus išleista 2025 m. birželio mėn, o diegimui institucijose versija bus publikuota 2025 m. gruodžio mėn., vėliau numatomi programinės įrangos tobulinimai projekto metu ir tęsiamas palaikymas, ar plečiamas funkcionalumas pagal poreikį po projektiniu laikotarpiu.

  - Kuriamas Metaduomenų katalogas (ADP Katalogo pagrindu papildant nauju funkcionalumu), kuriame saugomi  institucijų tvarkomų informacinių sistemų metaduomenys su aprašais pagal DCAT-AP-LT ir DSA specifikacijas bei API repozitorius, kuris tarnauja kaip  API katalogas, bei API specifikacijų ir aprašymų saugykla;

  - Kuriama Automatinių duomenų teikimo sutarčių posistemė, kuri užtikrins automatinį duomenų teikimo sutarčių valdymą;

  - Atlikta pirminė VII inventorizacija, surinkta dalinė informacija projekto darbų apimtims įvertinti;

  - Parengti reikiamų teisės aktų projektai, duomenų valdysenos modelis, vieningos VII architektūros modulis, atlikta užsienio šalių naudojamų duomenų modelių analizė.

  - Pradėtas taikyti duomenų valdymo modelis pirmajame Projekto etape dalyvaujančiose Projekto partnerių organizacijose – VĮ Registrų centras ir su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA). VĮ Registrų centre ir Sodroje diegiamas programinis įrankis Spinta, rengiami metaduomenys ir rengiami duomenys atitinkantys UDTS specifikaciją iš 18 pagrindinių IS. Pradėti vykdyti programavimo darbai, kurie įgalins tai, jog IS metaduomenys bus kaupiami centrinėje metaduomenų saugojimo bazėje data.gov.lt. Metaduomenų bazėje aprašyti metaduomenimis duomenys bus prieinami pagal vieningą UDTS specifikaciją, duomenys teikiami pagal automatizuotas duomenų teikimo sutartis.

- Perkamos paslaugos

  - Šiuo pirkimu siekiama įsigyti paslaugas Projekto antrojo etapo įgyvendinimui, kurio metu duomenų valdymo modelis bus diegiamas institucijose, su kuriomis Projekto vykdytojas pasirašys Jungtinės veiklos sutartis (toliau - Partnerystės susitarimai). Preliminarus institucijų sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos 1 priede. Institucijų sąrašas gali keistis.

  - Duomenų valdymo modelio diegimas institucijose apima:

    - metaduomenų užpildymą pagal DCAT-AP-LT specifikaciją  projekto partnerių tvarkomoms IS;

    - programinio įrankio (duomenų agento Spinta), skirto metaduomenų surinkimui  (šaltinio duomenų struktūros aprašo generavimui (ŠDSA) ir IS domenų teikimui pagal Universalią duomenų teikimo sąsajos specifikaciją (toliau UDTS), įdiegimą, konfigūraciją, testavimą, atnaujinimų diegimą Projekto laikotarpiu bei dokumentaciją projekto partnerio IS;

    - pirminio pagrindinių duomenų (angl. master data) ir aprašomųjų duomenų (angl. reference data), dažniausiai sutinkamų kaip klasifikatoriai, sąrašo parengimas;

    - metaduomenų parengimą pagal DSA specifikaciją visoms institucijos tvarkomoms IS duomenų rinkiniams, pateiktims ir duomenų paslaugoms (detali DSA imtis bei lūkesčiai turiniui pagal paslaugos baigtumo apibrėžimą detalizuojami Perkančiosios organizacijos užsakymuose remiantis pirminiu pagrindinių ir aprašomųjų duomenų sąrašu);

    - IS koncepcinių duomenų modelių, išreikštų UML klasių modelių schema, parengimas pagal kiekvieną informacinės sistemos pagrindinių duomenų rinkinį ir jų registracija Duomenų kataloge (Pastaba vienai IS rengiamas vienas koncepcinis duomenų modelis apimantis skirtingus duomenų rinkinius, jei tokių yra);

    - IS duomenų teikimo paslaugų registravimą centriniame API repozitoriume;

    - IS duomenų teikimo remiantis automatizuotomis sutartimis (angl. smart contract) ištestavimą, sąsajų tarp Spintos ir Duomenų katalogo bei Vidinių vartų ištestavimą ir Partnerio apmokymą. Į Partnerio apmokymą įeina ir metodinės informacijos bei instrukcijų, susijusios su UDTS specifikacijos įgyvendinimu, programinio įrankio „Spinta“ diegimu, palaikymu ir priežiūra, autorizacijos teisių nustatymu ir administravimu, prieigos prie API vartų valdymu, išmanių sutarčių įgyvendinimu parengimas ir/ar atnaujinimas bei papildymas praktiniais pavyzdžiais;

    - DCAT-AP-LT XLSX duomenų rankinį sukėlimą į Duomenų katalogą;

    - Visų Projekto partnerių įskaitant ir tuos kurie vykdys veiklas savarankiškai ar su savo tiekėjo pagalba, konsultavimą;

    - DCAT-AP-LT, DSA, Koncepcinio modelių parengimo kokybės vertinimą, klaidų fiksavimą ir klaidų paaiškinimą Projekto partneriams;

    - Kitas paslaugas.

- Paslaugų detalizacija

Metaduomenų užpildymas pagal DCAT-AP-LT specifikaciją

    - Paslaugų tiekėjas turės PO užsakytai IS parengti metaduomenis pagal DCAT-AP-LT specifikaciją. DCAT-AP-LT specifikacija aprašo informacinės sistemos bei jos turimų duomenų rinkinių, duomenų pateikčių ir duomenų paslaugų metaduomenis, bei kitus susijusius metaduomenis, daugiau https://ivpk.github.io/DCAT-AP-LT/. Visi privalomi DCAT-AP-LT nurodyti laukai (pažymėti kaip privalomi, pasirenkami ir rekomenduojami) privalo būti užpildyti korektiškais duomenimis vadovaujantis DCAT-AP-LT ir Metodika. Atlikus IS metaduomenų parengimą Paslaugų teikėjas teikia PO ataskaitą apie atliktus darbus. Jei tam tikri metaduomenys buvo neužpildyti, ataskaitoje nurodomos to priežastys. Jei Metodikoje nurodyti metaduomenys pažymėti kaip nepildomi – tie metaduomenys nepildomi, ataskaitoje papildomai nežymint žymos.

    - Metaduomenys pildomi rankiniu būdu kiekvienai IS, naudojantis Projekto vykdytojo pateikta metodine medžiaga. Pildoma Duomenų kataloge data.gov.lt prisijungus prie Partnerio paskyros, kurias pradėjus vykdyti sutartį, suteiks VSSA ne vėliau nei per 5 d.d. Jei dėl techninių kliūčių pildyti Duomenų kataloge nėra galimybės, pildoma speciali forma - DCAT-AP-LT XLSX konsultuojantis su Projekto partnerio specialistais. Atlikti darbai fiksuojami Projekto valdymo sistemoje (toliau – PVS), prie kurios prieiga bus suteikta tik pradėjus vykdyti Sutartį per 5d.d.

    - DCAT-AP-LT metaduomenys pirmiausia turi būti užpildomi iš Partnerio pateiktų teisės aktų, IS specifikacijos, dokumentacijos,  duomenų teikimo sutarčių ir papildomos informacijos. Jei informacija nėra pateikta, tik dėl jos gavimo yra konsultuojamasi su Partneriu.

    - Vienai IS rengiama tik vienas metaduomenų rinkinys pagal DCAT-AP-LT nepaisant IS kompleksiškumo ar turimų posistemių. IS suprantama taip, kaip apibrėžta teisės aktais (įstatymais, nuostatais).

    - Parengtų DCAT-AP-LT metaduomenų pilnumo ir kokybės tikrinimą atlieka projekto vykdytojas, išskyrus 7.10 punkte aprašytus atvejus, kai pirminę patikrą atlieka Paslaugos tiekėjas. Jei pirminę patikrą atlieka Paslaugos tiekėjas pagal 7.10 punkto sąlygas, PO kokybės tikrinimą atlieka pasirinktinai;

    - Jeigu DCAT-AP-LT buvo užpildyta DCAT-AP-LT XLSX, po Projekto vykdytojo atliktos patikrintos ir patvirtintos DCAT-AP-LT XLSX rankiniu būdu keliamos į  Duomenų katalogo formą tik jei pateikiamas užsakymas TS 7.8. p nustatytomis sąlygomis.

    - Keliant DCAT-AP-LT duomenis į Duomenų katalogą vykdoma automatinė patikra atitikčiai. Jei automatinė patikra rodo klaidas - Paslaugų tiekėjas privalo jas ištaisyti.

    - Prieš atiduodamas PO patikrai, metaduomenų rinkinį užpildytą pagal DCAT-AP-LT Paslaugų tiekėjas privalo metaduomenų rinkinį suderinti su Partneriu. Derinimui turi būti numatyta ne mažiau nei 5 d.d.

    - Paslaugos „Metaduomenų užpildymas pagal DCAT-AP-LT specifikaciją“ turi šiuos terminus:

      - ne vėliau nei per 30 k. d.  nuo užsakymo pateikimo turi būti užpildyti duomenys ir pateikti PO kokybės kontrolei. Jei Partneris delsia pateikti reikiamą informaciją (kuri nėra prieinama viešai) ilgiau nei 5 d.d. – terminas yra prailginamas pradelstam Partnerio terminui;

      - Jei iki Sutarties galiojimo pabaigos kritinės klaidos neištaisomos visas metaduomenų rinkinys yra nepriimamas, ir už nekokybišką darbą nėra atlyginama.

Programinio įrankio įdiegimas, konfigūracija, testavimas, atnaujinimų diegimas

    - Programinį įrankį „Spinta“ pateikia PO nurodytame Github repozitoriume (https://github.com/atviriduomenys/spinta). PO pateikia Spintos diegimo ir konfigūravimo instrukciją - https://atviriduomenys.readthedocs.io/spinta.html. Jei Github repozitorija ar instrukcija keičiasi, PO informuoja Paslaugų tiekėją kaip galima skubiau, bet ne vėliau nei prieš 10 k. d. Sutarties vykdymo laikotarpiu.

    - Prieš diegiant Spintą, vadovaujantis instrukcija, Paslaugų tiekėjas atlieka parengiamuosius darbus – įdiegia ir paruošia tam skirtą standartinę virtualią mašiną, Partnerio infrastruktūroje, nebent su Partneriu ir PO suderina kitą tinkamesnį diegimo būdą. Tai Paslaugų tiekėjas privalo atlikti ne vėliau nei per 30 k. d. nuo užsakymo gavimo.

    - Spintos diegimas atliekamas konsultuojantis su Partnerio specialistais ir vadovaujantis diegimo instrukcija. Konfigūravimui konsultacijas teikia ir prieigos prie duomenų šaltinių teises suteikia Projekto partneris. Prieigai prie Duomenų katalogo ir Vidinių vartų konsultacijas teikia PO. Jei vadovaujantis instrukcija nepavyksta įdiegti Spintos, Paslaugų tiekėjas registruoja klaidas Spintai skirtoje repozitorijoje. Esant poreikiui, PO Paslaugų tiekėjui teikia periodines konsultacijas dėl klaidų išsprendimo ir papildo instrukciją. Įdiegti ir tinkamai sukonfigūruoti Spintą Paslaugų tiekėjas privalo ne vėliau nei per 30 k. d. nuo užsakymo gavimo.

    - Spinta diegiama nuotoliniu būdu (kai nėra galimybės diegimo atlikti  nuotoliniu būdu (dėl kibersaugos reikalavimų ar kt.), diegimas turi būti užtikrinamas nuvykstant į Projekto partnerio nurodytą vietą ir diegimą atliekant Projekto partnerio vidiniame tinkle) PO užsakyme nurodytose Projekto partnerio IS į specialiai Paslaugų tiekėjo parengtą infrastruktūrą suderintą su PO ir Partneriu.

    - Įdiegus Spintą nedelsiant automatizuoto proceso metu Paslaugų tiekėjo turi būti sugeneruojami ŠDSA pagal Projekto partnerių suteiktą prieigą prie metaduomenų šaltinių. Spinta turi būti įdiegta tokiu būdu, kad sugeneruoti ŠDSA failai atitiktų duomenų rinkinyje, pateiktyje ar paslaugoje (esančių duomenų struktūrą ir toliau būtų naudojami paruošiant DSA failus. Taip pat, įdiegus ir sukonfigūravus Spintą, Paslaugų tiekėjas registruoja metaduomenų jungtį Duomenų kataloge, pagal PO pateiktą instrukciją prieš pradedant registracijos darbus;

    - Pirminis ŠDSA Spinta priemonėmis Paslaugų tiekėjo yra konvertuojamas automatiniu būdu į DSA ir pateikiamas į Duomenų katalogą. Paslaugų tiekėjas patikrina ar Duomenų kataloge atsirado perduoti DSA ir informuoja PO bei Partnerį.

    - Atlikus ŠDSA užpildymą metaduomenimis ir PO priėmus DSA kaip tinkamus, Paslaugų tiekėjas ne vėliau nei per 15 k. d. konfigūruoja Spintą ir susijusią Projekto partnerio infrastruktūra prieigai prie Vidinių vartų, atliekama jungties testavimą, bei pateikia testavimo ataskaitą PO priėmimui.

Pirminio pagrindinių duomenų sąrašo parengimas

    - Paslaugų tiekėjas konsultuojantis kartu su PO ir Projekto partneriu, gavęs užsakymą, ne vėliau kaip per  20 k.  d. parengia IS pirminį pagrindinių duomenų (angl. master data) ir aprašomųjų duomenų (angl. reference data), dažniausiai sutinkamų kaip klasifikatoriai, sąrašą. Jei naudojami keli duomenų rinkiniai, pagrindinių duomenų sąrašai pateikiami kiekvienam duomenų rinkiniui. Vietoj IS pirminio pagrindinių duomenų sąrašo gali būti rengiamas iškarto pirminis IS koncepcinis modelis.

    - Sąrašas rengiamas pagal Metodikoje nustatytą prioritetų sąrašą, analizuojant IS reguliuojančius teisės aktus (įstatymus, nuostatus), kitus dokumentus (pvz. IS techninę specifikaciją), duomenų teikimo sutartis, bei Paslaugų tiekėjui sužymint prioriteto tvarka duomenų grupes.

    - Paslaugų tiekėjas patikrina ŠDSA ir konsultuodamasis su Projekto partneriu Sąraše sužymi kurių duomenų identifikacija yra aiški, bei įvertina ir pateikia preliminarų ŠDSA metaduomenų objektų (skaičiuojama pagal property lauką) skaičių.

    - Paslaugų tiekėjas, pateikia parengtą Pirminį pagrindinių duomenų sąrašą suderinimui Projekto partneriui ir PO ne vėliau nei 5 d. d. iki rezultato pateikimo termino.

    - Pirminio pagrindinių duomenų sąraše nustatoma DSA laukų imtis, minimalūs brandos lygiai duomenų grupėms, integruojami semantiniai ištekliai (pvz. ES bendrieji žodynai) ir identifikuojami duomenų šaltiniai prie kurių turi būti prijungta “Spinta”. DSA tinkamų metaduomenų parengimas vertinamas  pagal fiksuotus laiko įverčius skaičiuojant vienam duomenų vienetui (vertinant pagal property):  3 brandos lygiui aprašyti skiriama 7 min, 4 brandos lygiui – 15 min, 5 brandos lygiui – 60 min. Bendras suminis laikas turi pasiekti 9878 min. VSSA pateikia Tiekėjui skaičiuoklę šios apimties apskaičiavimui.

Metaduomenų parengimas pagal DSA specifikaciją

    - Pirminis ŠDSA šios užsakomos paslaugos suteikimo metu Paslaugų tiekėjo pildomas rankiniu būdu pagal apimtis nustatytas pagal Pirminį pagrindinių duomenų sąrašą (daugiau žr.7.3 p.) , suderintą su PO ir Projekto partneriu. ŠDSA rengiamas vadovaujantis Metodika ir aktualia DSA specifikacija bei integruojamų semantinių išteklių specifikacijomis.

    - Pirminis ŠDSA pertvarkymas vykdomas pagal DSA specifikaciją ir veiklos srities žinias užpildant „access“, „title“ ir „description“ laukus bei kitus laukus siekiant aprašyti esamą metaduomenų brandos lygį Brandos lygiai apibrėžti DSA specifikacijoje.

    - Sekančiomis iteracijomis keliamas brandos lygis siekiant aukščiausiojo (5) metaduomenų brandos lygio, integruojant ES ir Lietuvos semantinius šaltinius, esant poreikiui ir kitų IS duomenų modelius, jei jie yra pateikiami Duomenų kataloge ar kitoje PO pateiktoje repozitorijoje. Šiuo etapu rengiamas IS duomenų koncepcinis modelis atitinkantis ŠDSA.

    - Paslaugų tiekėjas parengęs ŠDSA, suderina jį su Projekto partneriu ir teikia PO. PO atlieka rezultatų priėmimą ar teikia pastabas dėl metaduomenų kokybės ir pilnumo.

    - DSA Paslaugų tiekėjo turi būti parengta ne vėliau nei per 30 k.d. nuo užsakymo gavimo. Jei iki Sutarties galiojimo pabaigos nėra ištaisomos klaidos, ir tos klaidos yra kritinės - DSA nėra priimama, darbas laikomas atliktas nekokybiškai, už jį nėra atlyginama.

    - DSA apimtis - minimalus duomenų vienetų skaičius ir brandos lygis (vertinant pagal property) nustatomas pirminiam pagrindinių duomenų sąraše. Nepasiekus DSA apimties, dėl objektyvių kriterijų, priimant paslaugą proporcingai gali būti mažinamas apmokėjimas nepasiektai imčiai. Jeigu DSA apimtis nepasiekiama dėl Tiekėjo kaltės - DSA nėra priimama.

IS koncepcinių duomenų modelių parengimas

    - IS koncepcinis modelis yra rengiamas sinchroniškai su DSA, bei turi informacija modelyje ir apraše sutapti. Koncepcinio modelio rengimo terminai sutampa su DSA rengimu, bei DSA priėmimas yra vykdomas in corpore vertinant parengto koncepcinio modelio tinkamumą. Aprašas metaduomenis aprašo plačiau, o IS koncepcinio modelio paskirtis – atvaizduoti grafiškai koncepcinį duomenų modelį;

    - IS koncepcinis duomenų modelis rengiamas naudojant VSSA rekomenduojamą priemonę draw.io (https://app.diagrams.net/) arba UML klasių modelių schemų atvaizdavimu, įskaitant klasių savybių ir ryšių diagramose atvaizdavimą, naudojantis VSSA pateikta elementų biblioteka.

    - Koncepcinio modelis rengiamas remiantis DSA specifikacijos skyriumi Koncepcinis modelis Koncepcinis modelis — DSA.

    - PO atlieka atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimą ir esant klaidoms, grąžina Paslaugų tiekėjui taisymui.

  - Duomenų teikimo paslaugų registravimas centriniame API repozitoriume

    - IS duomenų paslaugos yra registruojamos API repozitoriuje atnaujinant DCAT-AP-LT (Duomenų paslaugų klasę ir jos savybes) metaduomenis, bei pateikiant į Duomenų katalogą UDTS atitinkančios duomenų paslaugos DSA. Į paslaugos užsakymą įeina DSA parengimas konkrečiai Duomenų pateikčiai (angl. Distribution), kuri yra teikiama per IS duomenų paslaugą.

    - Jeigu IS duomenų paslaugos techninis sprendimas nėra palaikomas Spintos, ir Spinta negali ištraukti ŠDSA, tuomet DSA nėra rengiamas, apsiribojama tik Duomenų paslaugų klasės ir jos savybių aprašymu pagal DCAT-AP-LT specifikaciją;

    - Registruojamos visos DCAT-AP-LT metaduomenyse deklaruotos duomenų paslaugos;

    - Spintos pagalba teikiama UDTS yra taip pat Paslaugų tiekėjo rankiniu būdu registruojama API Kataloge ir Vartuose (naudojamas sprendimas Gravitee.io), bei prijungiama prie Autorizacijos ir autentifikacijos paslaugos, nustatant autorizacijos teises ir apimtį (scopes).

    - patikrinamas UDTS veikimas, ištestuojant kiekvieną įvestą Duomenų kataloge elementą (ar jis prieinamas per užklausą, ar korektiškai prieinamas pagal nustatytas prieigos teises, ar teikiami korektiški duomenys).

    - Duomenų teikimo paslaugų registravimo API repozitoriuje paslaugos Paslaugų tiekėjo yra suteikiamos per 30 d. d.  nuo užsakymo pateikimo.

IS duomenų teikimo remiantis automatizuotomis sutartimis ištestavimo paslaugos

    - Paslaugų tiekėjas per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo ištestuoja Automatizuotas duomenų teikimo sutartis: inicijuoja sutarties sudarymą, patikrina sutarties automatizuoto aktyvavimo ir sustabdymo funkcionalumą, sutarties pasirašymą kvalifikuotu parašu, sutarties atsisiuntimą iš Duomenų katalogo, bei pasirašytos sutarties įkėlimą į Duomenų katalogą, aktyvių ir neaktyvių sutarčių paiešką. Detalus paslaugos aprašymas pateikiamas užsakyme;

    - Paslaugų tiekėjas atlikęs ištestavimą, pateikia PO ir Partneriui ataskaitą, pagal suderintą su PO formą.

Duomenų sukėlimo į Katalogą paslaugos

    - Dalis DCAT-AP-LT duomenų yra suvesta į XLSX formato lenteles. Juos būtina ne automatiniu būdu sukelti  iš XLSX formato lentelės į Duomenų katalogą.

    - Paslaugų tiekėjas, gavęs užsakymą ne vėliau nei per 5 d. d.  rankiniu būdu  sukelia DCAT-AP-LT XLSX duomenis į Duomenų katalogą.

Konsultavimo paslaugos

    - Konsultavimo paslauga teikiama Projekto partneriams, pasirašiusiems su Projekto vykdytoju jungtinės veiklos susitarimą, projekto veiklų vykdymo  klausimais.

    - Paslaugų teikimo terminai: informacija, konsultacijos Partneriams ir paklausimų registravimas turi pradėti veikti per 20 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir iki Sutarties galiojimo pabaigos, darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val.

    - paslaugų teikėjas turi pasirūpinti tinkamu konsultavimo resursu (žmogiškuoju ir techniniu), jog gebėtų aptarnauti iki 1000 interesantų (po 3-4 nuo vienos IS) projekto metu.

    - konsultacijos turėtų būti teikiamos tiek el. paštu atsakant į paklausimus, tiek telefonu, tiek per MS Teams nuotoliu ar kt. būdais;

    - paslaugos tiekėjas turėti žmogiškuosius išteklius (operatorius) ir techninį sprendimą bei elektroninių ryšių techninę įrangą užtikrinančią:

      - vienu metu aptarnaut ne mažiau 30 klientų;

      - atsiliepti ne mažiau 90 proc. įeinančių skambučių, Teams skambučio užklausų bei perskambinti 100% neatsilieptų skambučių ar Teams skambučio užklausų ne vėliau nei per 6 val;

      - atsakyti 100 proc. kreipinių elektroniniu paštu ne vėliau nei per 6  val.;

    - paslaugos turi būti teikiamos lietuvių kalba, laikantis etikos standartų;

    - Žinių duomenų bazė bus atnaujinama nuolat tiek Perkančiosios organizacijos, tiek pagal Paslaugų tiekėjų pasiūlymus Perkančiajai organizacijai. Paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti, jog operatoriai būtų susipažinę su Žinių duomenų baze ir teiktų jos pagrindu konsultacijas pagal pokalbių scenarijus;

    - Projekto pabaigoje tiekėjas pateikia bendrą ataskaitą už visą laikotarpį, kuriuo buvo teikiamos paslaugos. Ataskaitos turinys ir forma suderinama su PO;

    - Konsultacijų turinys apima:

      - Metaduomenų parengimą pagal DCAT-AP-LT specifikaciją;

      - programinio įrankio (duomenų agento Spinta), skirto metaduomenų surinkimui  (šaltinio duomenų struktūros aprašo generavimui (ŠDSA) ir IS domenų teikimui pagal Universalią duomenų teikimo sąsajos specifikaciją įdiegimą, konfigūraciją, testavimą, atnaujinimų diegimą Projekto laikotarpiu bei dokumentacijos parengimą visose projekto partnerio IS;

      - pirminio pagrindinių duomenų (angl. master data) ir aprašomųjų duomenų (angl. reference data), dažniausiai sutinkamų kaip klasifikatoriai, sąrašo parengimas;

      - metaduomenų parengimą pagal DSA specifikaciją visoms institucijos tvarkomoms IS duomenų rinkiniams, pateiktims ir duomenų paslaugoms (detali DSA imtis bei lūkesčiai turiniui pagal paslaugos baigtumo apibrėžimą detalizuojami Perkančiosios organizacijos užsakymuose remiantis pirminiu pagrindinių ir aprašomųjų duomenų sąrašu);

      - IS koncepcinių modelių, išreikštų UML klasių modelių schema, parengimas pagal kiekvieną informacinės sistemos pagrindinių duomenų rinkinį ir registracija Duomenų kataloge;

      - IS duomenų teikimo paslaugų registravimą centriniame API repozitoriume;

      - IS duomenų teikimo remiantis automatizuotomis sutartimis (angl. smart contract) ištestavimą, sąsajų tarp Spintos ir Duomenų katalogo bei Vidinių vartų ištestavimą;

      - DCAT-AP-LT, DSA, Koncepcinio modelių parengimo kokybės vertinimo metu užfiksuotų klaidų paaiškinimą Projekto parneriams;

      - Administracinius klausimus susijusius su nuotoliniais moodle mokymais, PO organizuojamais Partneriams;

      - Kitus klausimus kurie yra užregistruoti Žinių duomenų bazėje.

Kokybės vertinimo paslaugos

    - Paslaugų tiekėjas, gavęs užsakymą turi atlikti užsakyme nurodytas  paslaugas pagal PO nustatytus kokybės vertinimo kriterijus:

      - DCAT-AP-LT specifikaciją atitinkančių metaduomenų patikra atliekama per 1 d. d. ar kitą su PO suderintą terminą nuo užsakymo gavimo. Patikros metu užpildoma standartizuota atitikties forma (quality.csv), kurioje pažymimos rastos klaidos ir komentarai bei pateikiama Partneriui ir PO;

      - DSA specifikaciją ir koncepcinį modelį atitinkančių metaduomenų patikra atliekama per 1 d. d. ar kitą su PO suderintą terminą nuo užsakymo gavimo. Jei DSA imtis viršija 100 eilučių – patikra pratęsiama papildomai iki 3 d. d. Patikros metu pagal PO nurodytą tvarką užpildoma standartizuota DSA atitikties forma (quality.csv), kurioje pažymimos rastos klaidos ir komentarai, bei pateikiama Partneriui ir PO;

      - Per 3 d. d. ar kitą su PO suderintą terminą atliekama UDTS atitikties patikra užpildoma atitikties forma (quality.csv), bei pateikiama Partneriui ir PO;

      - Konsultuoja Partnerius dėl klaidų ištaisymo;

      - Pažymi visas klaidas, kurios nurodo neatitiktį DCAT-AP-LT, DSA ir/ar UDTS specifikacijoms, arba pažymi, jog atitinka specifikacijas, jei klaidų nėra

Kitos paslaugos

    - Pagal atskirą suformuotą PO poreikį teikti papildomas paslaugas PO ir projekto partneriams šios techninės specifikacijos rėmuose apimant TS 6-7 p. įvardintas veiklas ir TS nenumatytas, bet susijusias su Projekto rezultatų pasiekimu veiklas. Maksimalus užsakomų valandų kiekis - 5000 val.

- Paslaugų suteikimo sąlygos

  - Pirkimas į dalis neskaidomas.

  - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra perkamos Paslaugos turi būti teikiamos adresu Konstitucijos pr. 15-89, Vilniuje.

  - Bendra paslaugų teikimo trukmė – iki 2026 m. balandžio 30 d. (garantinio aptarnavimo terminas – 12 mėnesių po paslaugų suteikimo).

  - Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis.

  - Tiekėjas turi turėti resursus nustatytas paslaugas suteikti 351 informacinių sistemų (įskaitant konsultavimo paslaugas), įregistruotų Registrų ir informacinių sistemų registre (RISR), apimtyje. Preliminarus informacinių sistemų tvarkytojų sąrašas pateiktas Techninės specifikacijos 1 priede, išskiriant savarankiškai dirbsiančius partnerius, kuriems reikės užtikrinti tik konsultacijas ir kokybės patikrą.

  - Kiekvienas Paslaugų tiekėjo pasitelktas specialistas prieš pradėdamas teikti paslaugas turės pasirašyti Konfidencialumo sutartį su PO ir esant poreikiui su Partneriu.

- Užsakymų ir atsiskaitymo tvarka

  - PO teiks užsakymus (pagal TS 3 priede nurodytą preliminarią formą) konkrečioms paslaugoms užsakyti (pagal TS 2 priede nurodytą informaciją). Užsakymai bus teikiami ne dažniau nei kas 2 savaites. Viename užsakyme bus teikiami užsakymai paslaugoms, nurodant konkrečias IS ir užsakomas paslaugas.

  - Pirkimo apimtis bus vykdoma formuojant atskirus paslaugų užsakymus TS 2 priedo 1–8 ir 10-11 punktuose nurodytoms paslaugoms, nurodant kokie darbai konkrečiai yra užsakomi IS. Projekto vykdytojas neįsipareigoja užsakyti paslaugas visoms Techninėje specifikacijoje nurodytoms IS ar visas veiklas konkrečiai IS.

  - PO registruoja užduotį projektų valdymo sistemoje ir per ją pateikia tiekėjui informaciją apie reikalingą atlikti paslaugą;

  - Tiekėjas, gavęs užduotį iš Projekto vykdytojo, parengia Užsakymo projektą ir pateikia jį PO (TS 3 priedas);

  - Tiekėjas suteikęs užsakyme nurodytą paslaugą PVS pažymi apie užduoties įvykdymą ir priskiria PO patikrai;

  - PO patikrina užduoties įgyvendinimo kokybę ir, jeigu rezultatai neatitinka Techninėje specifikacijoje ir užduotyje nustatytų techninių, kiekybės ir kokybės reikalavimų,  PO per PVS nurodo per protingą laiką juos pašalinti, o jei trūkumų nėra – užduotis pažymima kaip priimta.

  - Jeigu paslaugos teikėjas dėl objektyvių, nuo paslaugos tiekėjo nepriklausančių, aplinkybių negali suderintu terminu įgyvendinti užduotį, ne vėliau kaip 3 d. d. iki užduoties įgyvendinimo termino kreipiasi į PO dėl užduoties tikslinimo arba termino pratęsimo. PO, įvertinęs paslaugos teikėjo kreipimesi nurodytas aplinkybes, gali tikslinti užduotį, pratęsti užduoties įgyvendinimo terminą arba nurodyti tęsti užduoties įgyvendinimą.

  - Pagal kiekvieną PO pateiktą užsakymą laiku ir tinkamai suteiktas paslaugas pasirašomas suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu paslaugų priėmimo-perdavimo aktas dėl paslaugų priėmimo pasirašomas vėliau nei užsakyme nustatytas arba TS 9.7 punkte nustatyta tvarka suderintas patikslintas terminas, taikomos sutarties Specialiųjų sąlygų 9.2. p. nustatytos netesybos.

  - Už įvykdytus užsakymus Projekto vykdytojas atsiskaito per 30 k.  d. nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

  - Atsiskaitoma tokia tvarka:

    - Už nuolatines konsultacines paslaugas, nurodytas Techninės specifikacijos (toliau – TS) 7.9 p. – įvykdžius visas paslaugas pagal viešojo pirkimo pasiūlyme Paslaugų tiekėjo nurodytą kainą šalims pasirašius Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą;

    - Už paslaugas, nurodytas TS 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10 p. – įvykdžius užsakymą apmokama už konkretų kiekį / apimtį pagal viešojo pirkimo pasiūlyme Paslaugų tiekėjo nurodytą fiksuotą įkainį po kiekvieno paslaugų užsakymo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

    - Už paslaugas, nurodytas TS 7.11 p. – įvykdžius užsakymą apmokama už konkretų kiekį / apimtį pagal viešojo pirkimo pasiūlyme Paslaugų tiekėjo nurodytus įkainius po kiekvieno paslaugų užsakymo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

- Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

  - Tiekėjas turės teikti ne trumpesnį kaip 12 mėn. trukmės garantinį aptarnavimą. Garantinis aptarnavimas bus pradedamas teikti nuo paskutinio Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Garantinės priežiūros paslaugos apima:

    - Garantinės priežiūros metu nustatytų Klaidų, atsiradusių dėl neteisingai užpildytų metaduomenų, taisymą. Klaidos taisomos: a) kritinės klaidos – per 8 val.; b) svarbios klaidos per 7 k. d.; c) nesvarbios klaidos per 30 k. d. Kritinės klaidos – tokios klaidos, dėl kurių negali funkcionuoti duomenų paslauga, ar keliama itin didelė žala IS; svarbios klaidos – tai tokios klaidos, kurios leidžia nekorektiškai funkcionuoti duomenų paslaugai, bet nekelia didelės žalos IS; nesvarbios klaidos – tai užfiksuotos kitos klaidos. Konkretūs reikalavimai detalizuojami atskirame susitarime (SLA), kuris parengiamas ir suderinamas su PO iki garantinio periodo pradžios;

    - Duomenų agento naujų versijų (ne daugiau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį) diegimą Informacinėse sistemose, kuriose buvo užsakytos ir priimtos TS 7.2 p. paslaugos.

- Baigiamosios nuostatos

  - Paslaugų tiekėjas neturi teisės atskleisti su paslaugų teikimu, su PO, Partnerių konfidencialia informacija, asmens duomenimis susijusios informacijos trečiosioms šalims be PO, Partnerio raštiško leidimo arba jei to reikalauja įstatymai. Partneriui reikalaujant, Paslaugų tiekėjas privalės pasirašyti konfidencialumo sutartis, asmens duomenų tvarkymo ar kitas susijusias su tinkamu paslaugų įgyvendinimu susijusias sutartis su Partneriu.

_______

1 priedas

Institucijų, kurioms teikiamos paslaugos, sąrašas (preliminarus)

Institucijos, kurioms teikiamos duomenų modelių diegimo paslaugos:

- Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija

- Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

- Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

- Lietuvos audiosensorinė biblioteka

- Lietuvos centrinis valstybės archyvas

- Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC)

- Lietuvos metrologijos inspekcija

- Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

- Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

- Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

- Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

- Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

- Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

- Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

- Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

- Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos

- Nacionalinis vėžio institutas

- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

- Radiacinės saugos centras

- Studijų kokybės vertinimo centras

- Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

- Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

- Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

- Valstybinė lietuvių kalbos komisija

- Valstybinė miškų tarnyba

- Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

- Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

- Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

- Valstybinis studijų fondas

- Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

- Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

- Viešųjų pirkimų tarnyba

- Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

- Statybos Sektoriaus Vystymo Agentūra

- Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

- Bendrosios Pagalbos Centras

- Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

- Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

- Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"

- VšĮ "Versli Lietuva"

- Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

- Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

- Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Institucijos, kurioms teikiamos duomenų modelių diegimo konsultavimo paslaugos:

- Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

- Higienos institutas

- Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

- Lietuvių kalbos institutas

- Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti

- Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

- Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba

- Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

- Lietuvos standartizacijos departamentas

- Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

- Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

- Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

- Valstybės duomenų agentūra

- Valstybės įmonė "REGITRA"

- Valstybės įmonė Registrų centras

- Valstybės įmonė Turto bankas

- Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

- Viešoji įstaiga "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija"

- Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (AAAA)

- Viešoji įstaiga CPO LT

- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

- Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras

- Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"

- Lietuvos kalėjimų tarnyba

- Lietuvos medicinos biblioteka

- Lietuvos mokslo taryba

- Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

- Lietuvos Respublikos finansų ministerija

- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

- Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija

- Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

- Nacionalinė teismų administracija

- Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

- Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

- Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras

- Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

- Vilniaus universitetas

- Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

2 priedas

Perkamų paslaugų sąrašas ir paslaugų užsakymo būdas ir terminai

| Paslaugos | Paslaugų užsakymas | Užsakymo įvykdymo terminas |
| --- | --- | --- |
| TS 7.1 p. Metaduomenų užpildymas pagal DCAT-AP-LT specifikaciją | Pagal užsakymą | 30 k.d. |
| TS 7.2 p. Programinio įrankio įdiegimas, konfigūracija, testavimas, atnaujinimų diegimas | Pagal užsakymą | 30 k.d. |
| TS 7.3 p. Pirminio pagrindinių duomenų sąrašo parengimas | Pagal užsakymą | 20 k.d. |
| TS 7.4 p. Metaduomenų parengimas pagal DSA specifikaciją ir TS 7.5 p. IS koncepcinių duomenų modelių parengimas | Pagal užsakymą | 30 k.d. |
| TS 7.6 p. Duomenų teikimo paslaugų registravimas centriniame API repozitoriume | Pagal užsakymą | 30 k.d. |
| TS 7.7 p. IS duomenų teikimo remiantis automatizuotomis sutartimis ištestavimo paslaugos | Pagal užsakymą | 5 d.d. |
| - TS 7.8 p. Duomenų sukėlimo į Katalogą paslaugos | Pagal užsakymą | 5 d.d. |
| TS 7.9 p. Konsultavimo paslaugos | Už visą paslaugos suteikimo laikotarpį, atskiri užsakymai šiai paslaugai nebus teikiami | Pagal TS 7.9 p. nurodytas sąlygas |
| TS 7.10 p. Kokybės vertinimo paslaugos | Pagal užsakymą | 1-3 d.d. pagal TS 7.10 nurodytas sąlygas |
| TS 7.11p. Kitos paslaugos | Pagal užsakymą | Pagal susitarimą |

________

3 priedas

UŽSAKYMAS NR. ___

PAGAL 202__ M. __________MĖN. ___ D.  AUTOMATINIU BŪDU PROGRAMINIO ĮRANKIO GENERUOTŲ PRADINIŲ VII METADUOMENŲ SUTVARKYMO IR UŽTIKRINIMO TEISINGO JŲ ATVAIZDAVIMO VII DUOMENŲ ARCHITEKTŪROS VALDYMO APLINKOJE PASLAUGŲ SUTARTĮ NR.  ____

202__-__-__

Vilnius

Šiuo užsakymu Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA) užsako paslaugas pagal 20__ m. _________  ___ d. sutartį Nr. ____:

| Eil. Nr. | Poreikis | Kiekis | Įkainis, Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) | Įvykdymo data | Detalizavimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |

| Patvirtinta: ........................................... ............................................................... | Patvirtinta: ............................................ .................................................................. |
| --- | --- |