## Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) įgyvendina projektą „VDAI informacinių sistemų pritaikymas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimams“, kuris finansuojamas 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-292 „Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 priede „2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklos „Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir (arba) Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką.

Projektu prisidedama prie 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis. Projektas prisidės prie pažangos priemonės „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ rezultato rodiklių įgyvendinimo – bus iš esmės modernizuotos VDAI teikiamos paslaugos, gerinama teikiamų paslaugų kokybė, didinant jų prieinamumą ir patrauklumą duomenų subjektams, duomenų tvarkytojams ir duomenų valdytojams. Taip pat Projektas prisidės ir prie Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) plano reformos „Į klientą orientuotos paslaugos“ įgyvendinimo – paslaugos orientuotos į duomenų subjektus, duomenų valdytojus ir duomenų tvarkytojus, suteikiant jiems paprastas, patogias, proaktyvias ir visiškai skaitmenizuotas paslaugas (tiek paslaugų gavėjų atžvilgiu, tiek institucijos viduje). Sudaromos geresnės sąlygos pakartotiniam duomenų naudojimui. Paslaugos bus pritaikytos asmenims su negalia.

Projekte numatomas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinės sistemos (toliau - ADAIS) diegimas:

- VDAI paslaugų portalo sukūrimas.

- Statistikos įrankio programavimo darbai.

Projekto tikslinė grupė: Lietuvos Respublikos gyventojai Informacinėje sistemoje teikiamos paslaugos bus prieinamos socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms, tokioms kaip, vyresnio amžiaus asmenys, kaimo vietovėse gyvenantys asmenys, mažesnes pajamas gaunantys asmenys, nes informacija apie teikiamas paslaugas bus pateikta pagal parengtas formas, aiškiai ir paprastai, pateikiant paslaugos naudojimosi instrukciją. Bus sudarytos galimybės pasirinkti didesnį šriftą bei teksto įgarsinimą.

Projektu siekiamas rezultato stebėsenos rodiklis: R.B.1.2007 Naujų ir patobulintų viešųjų skaitmeninių paslaugų, produktų ir procesų naudotojai (per metus) – 5000.

Projekto tikslas. Projekto tikslas – optimizuoti VDAI vykdomas funkcijas, pertvarkant naudojamas ir įdiegiant naujas informacinių technologijų priemones, siekiant pagerinti duomenų subjektų, duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų aptarnavimo kokybę, jiems teikiamas paslaugas ir duomenų apsaugos kontrolę, taip pat sudaryti geresnes sąlygas pakartotiniam duomenų naudojimui.

Šio pirkimo tikslas – įsigyti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinės sistemos (ADAIS) diegimo Techninės priežiūros paslaugas.

Reikalavimai teikiamoms paslaugoms.

Vykdydamas techninės priežiūros veiklas kūrimo ir diegimo metu, Paslaugos teikėjas privalės laikytis reikalavimų:

- Paslaugų teikėjas privalo rengti dokumentus, vadovaujantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklėmis ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis paslaugų teikimo metu galiosiančiomis dokumentų rengimo taisyklėmis ir aktualiomis redakcijomis.

- Dokumentų galutinės versijos Užsakovui turi būti pateiktos elektroniniu formatu (Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 5 priedo, vienu iš nurodytų tekstinių dokumentų formatu).

- Turi būti parengti ir pateikti visi techninėje specifikacijoje numatyti dokumentai.

- Paslaugų teikėjas techninėje specifikacijoje numatytus dokumentus turi parengti, vadovaudamasis naujausiomis informacinių technologijų specifikavimo praktikoje naudojamomis metodikomis, dokumentuose naudoti struktūrizuotas informacijos pateikimo priemones (sąrašus, lenteles, schemas, grafikus ir kt.).

- Paslaugų teikėjas privalo teikiant paslaugas bendradarbiauti ir rengiamus dokumentus, nagrinėtinas alternatyvas, pasiūlymus suderinti su Užsakovo įgaliotais atstovais:

  - Į el. laiškus atsakyti ne vėliau kaip per 2 (dvi) val. nuo el. laiško išsiuntimo momento;

  - Neatsakius į skambutį persukti ne vėliau kaip per 1 val. nuo praleisto skambučio.

- Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo tikslais privalo bendradarbiauti (įskaitant dalyvavimą susitikimuose, darbo grupėse) su Užsakovu ir suinteresuotomis šalimis, dalyvaujančiomis diegime, ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėju.

- Reikalavimai paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimo valdymui, informacijos ir duomenų tvarkymui:

  - Visa Užsakovo paslaugų teikėjui suteikta informacija, pagal techninę specifikaciją reikalinga paslaugų vykdymui, yra konfidenciali.

  - Paslaugų teikėjas privalo parengti sutarties įgyvendinimo (Projekto) vykdymo reglamentą, apimantį sutarties įgyvendinimo valdymą, rizikų valdymą, kokybės valdymą ir komunikavimo planą ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos pateikti derinti Užsakovui.

  - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti konfidencialumą visą paslaugų teikimo sutarties vykdymo laikotarpį bei neribotą laiką po jo. Paslaugų teikėjas neturi teisės viešinti ar kitokiu būdu atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte numatytą atvejį, jam paslaugų teikimo sutarties vykdymo metu sužinotos ar perduotos informacijos ir (ar) duomenų, taip pat neturi teisės paslaugų teikimo sutarties vykdymui gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo paslaugų teikėjui suteikta informacija ir (ar) duomenys ar vykdant paslaugų teikimo sutartį sužinota minėta informacija ir (ar) duomenys laikomi konfidencialiais. Šiame punkte numatyti konfidencialumo įsipareigojimai netaikomi paslaugų teikimo sutarties vykdymo metu sužinotą informaciją ir (ar) duomenis  atskleidžiant, kai jos atskleidimo pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

- Paslaugų teikėjas privalo rengti ir Užsakovui raštu, ne rečiau kaip kartą per mėnesį, pateikti paslaugų teikimo ataskaitas, kuriose būtų pateikiama informacija apie:

  - paslaugų teikimo sutarties vykdymo atitikimą sutartyje numatyta tvarka parengtam sutarties vykdymo planui ar grafikui;

  - ADAIS kūrimo ir diegimo būseną (paslaugų portalo ir statistikos modulio). Papildomai išskiriant integracijų su VIISP, VDV IS, atvirų duomenų portalu ir DBSIS būsenas bei universalios duomenų teikimo sąsajos sukūrimo būseną (atnaujinamas teikiant kiekvieną ataskaitą);

  - ateinančio ataskaitinio laikotarpio darbų aprašymas;

  - rizikų ir problemų sąrašas (atnaujinamas teikiant kiekvieną ataskaitą);

  - spręstinų atvirų klausimų sąrašas;

  - kiti su paslaugų teikimo sutarties vykdymu susiję klausimai.

- Prižiūrėti kūrimo ir diegimo vykdymą sutarties vykdymo laikotarpius  remiantis technine, finansine ir ekonomine praktika, o apie nustatytus pažeidimus raštu pranešti VDAI ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Visos užduotys ir įsipareigojimai turės būti atlikti taip, kad užtikrintų diegimo pirkimo techninės specifikacijos ir IS kūrimą bei saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei taikytinus standartus.

- Kontroliuoti ir reikalauti iš ADAIS kuriančio ir diegiančio paslaugos teikėjo visų ADAIS kūrimo ir diegimo sutartyje nustatytų reikalavimų įvykdymo.

- Stebėti faktinį kūrimo ir diegimo eigos atitikimą ADAIS kuriančio ir diegiančio paslaugų teikėjo pateiktam Projekto planui, reikalauti jo griežto veiklų grafiko vykdymo ir pataisymo kiekvieną kartą, kai reali darbų eiga neatitinka plano.

- Kontroliuoti ADAIS kuriančio ir diegiančio teikėjo personalo, vykdančio darbus, kvalifikacijos ir skaičiaus pakankamumą kūrimo ir diegimo įvykdymui. Prireikus, padėti Užsakovui, ir ją atstovauti teikiant reikalavimus ADAIS diegiančiam paslaugos teikėjui imtis atitinkamų veiksmų, kūrimo ir diegimo planui tinkamai įvykdyti, rezultatų kokybei užtikrinti.

- Nagrinėti ADAIS kuriančio ir diegiančio paslaugų teikėjo pateiktus rezultatus, parengtas ataskaitas, vertinti jų atitikimą esamai situacijai, kokybės reikalavimams, padėti Užsakovui ir ją atstovaujant reikalauti, kad rezultatai, ataskaitos būtų teikiamos parengtos kokybiškai ir nustatytais terminais, teikti pastabas dėl jų tinkamumo (jei tokių būtų).

- Parengti techninės priežiūros planą, reglamentą ir suderinti su Užsakovu.

- Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį palaikyti glaudžius ryšius su Užsakovo atstovais, atitinkamomis organizacijomis (įskaitant integruojamų registrų ir informacinių sistemų valdytojais/tvarkytojais/savininkais). Paslaugų teikėjas turi dalyvauti bendruose susirinkimuose su Užsakovo atstovais, atitinkamomis institucijomis, kai tik to pareikalaus bet kuri iš įvardintų šalių. Taip pat teikti pagalbą ir konsultacijas Užsakovo atstovams susirašinėjant su suinteresuotais asmenimis klausimais, susijusiais su ADAIS kūrimo ir diegimo sutarties vykdymu.

- Dalyvauti priimant kūrimo ir diegimo sutarties vykdymo rezultatus (įskaitant tarpinius rezultatus) bei su tuo susijusių išvadų ir rekomendacijų teikimu.

- Išanalizuoti ADAIS kuriančio ir diegiančio teikėjo pateiktą kokybės užtikrinimo programą, jei reikia, pateikti jai pastabas; reikalauti iš ADAIS diegiančio teikėjo programos vykdymo, reikalui esant atlikti bandymus ir vykdyti kitas priemones, reikalingas darbų kokybei užtikrinti.

- Pastoviai prižiūrėti ir kontroliuoti ADAIS kūrimo ir diegimo darbus, jų atlikimo vietose, siekiant užtikrinti, kad visi diegimo ir bandymų darbai, metodai ir technologijos atitiktų patvirtintą techninę specifikaciją bei projektinę dokumentaciją, Užsakovo reikalavimus, atitinkamus standartus ir taisykles bei patvirtintą darbų vykdymo planą.

- Registruoti ir saugoti visus ADAIS kuriančiam ir diegiančiam teikėjui duotus nurodymus ir iš jo gautus atsakymus.

- Ne vėliau kaip per 1 (vieną) val. nuo sužinojimo apie incidentą pranešti Užsakovo atstovams apie bet kokius incidentus, įskaitant kibernetinės saugos įvykius ir incidentus, įvykusius sistemos kūrimo ir diegimo darbų vykdymo metu.

- Tikrinti atliktų darbų apimtis bei kiekius ir kokybę, ADAIS kuriantį ir diegiantį teikėją ir Užsakovo atstovus apie atliktus darbus, kurie neatitinka kokybės ir reikalavimų.

- Reikalauti iš ADAIS kuriančio ir diegiančio teikėjo nustatytų defektų pašalinimo ir kontroliuoti jų šalinimo eigą.

- Tikrinti dokumentacijos atitikimą diegimo sutarčiai ir esamai situacijai.

- Administruoti visus su ADAIS diegimo sutartimi susijusius dalykus kaip dera ir reikia (pvz., atliktų darbų perdavimą, preliminarių priėmimo aktų ir tarpinių ataskaitų pateikimą pagal sutartį).

- Kontroliuoti kaip paslaugos teikėjas užtikrina ADAIS atitikimą BDAR nuostatoms ir teikti pastabas bei rekomendacijas paslaugos teikėjui dėl jų laikymosi viso ADAIS kūrimo ir diegimo metu.

- Dalyvauti atliekant testavimus ir fiksuoti testavimo rezultatus. Tuo atveju, jei priėmimo testavimo metu nustatomi defektai dėl kurių pateikti rezultatai yra nepriimami, dalyvauti pakartotiniame testavime ir fiksuoti testavimo rezultatus.

- Parengti sąrašą defektų, kuriuos sistemos diegėjas turės pašalinti per defektų šalinimo laikotarpį.

- Veikti kartu su Užsakovo atstovais ir kitų įstaigų ar įmonių atstovais, prižiūrinčiais paslaugas, atliekamus lygiagrečiai vykdomuose projektuose, siekiant užtikrinti sklandų visų su sutartimi susijusių veiklų įgyvendinimą.

- Dalyvauti visuose pasitarimuose tarp Užsakovo ir diegėjo atstovų ir rengti šių susitikimų protokolus.

- Vykdyti kitas techninės priežiūros veiklas, numatytas Sutartyje bei ADAIS diegimo sutartyje.

- Teikiamos techninės priežiūros veiklos taip pat apima ir procesų aprašymų, duomenų modelio bei parengtos techninės specifikacijos reikalavimų detalizavimą diegėjui.

- Nustačius poreikį tikslinti parengtus būsimos veiklos procesų aprašymus, atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius, turi būti atliktas veiklos procesų patikslinimas ir pateikiami patikslinti veiklos procesų aprašymai.

- Užtikrinti, kad būtų laikomasi diegiamos ADAIS plano terminų. Nesilaikant terminų – nedelsiant informuoti Užsakovo atstovus.

- Užtikrinti, kad būtų vykdomi diegiamos sistemos reikalavimai pagal pirkimo techninę specifikaciją.

- Kartu su Užsakovu derinti diegiamos sistemos rezultatus, nurodytus diegiamos sistemos techninės specifikacijoje.

- Techninės priežiūros paslaugų teikėjas turėtų pateikti tokius rezultatus:

1 lentelė

| Nr. | Paslauga | Paslaugos aprašymas | Rezultatai | Terminai / periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekto priežiūros plano ir reglamento parengimas / atnaujinimas (patikslinimas) | Projekto priežiūros plano ir reglamento turinys: - Projekto priežiūros tikslai; - Projekto priežiūros prioritetai ir apimtis; - Projekto priežiūros suinteresuotos šalys; - Projekto priežiūros darbų atlikimo grafikas; - Projekto priežiūros paslaugų teikimui naudojami standartai ir kokybiniai reikalavimai; - Rekomenduojami testavimo prioritetai ir leistini nukrypimai; - Projekto pagrindinės rizikos ir jų suvaldymo būdai; - Projekto priežiūros paslaugų komunikavimo planas; - Dokumentacijos derinimo procedūros. - Projekto priežiūros planas ir reglamentas turi būti suderintas su Užsakovu. - Projekto priežiūros planas ir reglamentas turi būti pristatytas Užsakovui ir ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjo atstovams. - Esant poreikiui, Projekto priežiūros planas ir reglamentas turi būti atnaujintas Projekto eigos metu. | - Projekto priežiūros planas ir reglamentas; - Projekto priežiūros plano ir reglamento pristatymas Užsakovui ir ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjo atstovams; - Esant poreikiui, atnaujintas (patikslintas) projekto priežiūros planas ir reglamentas. | - Projekto priežiūros planas ir reglamentas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo ADAIS kūrimo ir diegimo sutarties įsigaliojimo dienos; - Projekto priežiūros planas ir reglamentas turi būti atnaujintas pagal poreikį ne vėliau kaip per 2 savaites nuo poreikio identifikavimo. |
| 2. | Projekto įgyvendinimo darbų, kuriuos vykdys ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjas, atitikties ADAIS kūrimo ir diegimo pirkimo dokumentams (ADAIS IS kūrimo ir diegimo techninei specifikacijai) kontrolė | Paslaugos apimtis: - Nuolatinė ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo stebėsena; - ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo pasiektų rezultatų vertinimas ADAIS specifikacijos aspektu; - ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo eigos ir rizikų vertinimas, rekomendacijų teikimas dėl rizikų valdymo; - ADAIS kūrimo ir diegimo atitikties Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos reikalavimams vertinimas; - ADAIS atitikties atitinkamiems elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimas; - Kitų probleminių sričių identifikavimas bei pasiūlymų dėl jų sprendimo teikimas. | - Projekto priežiūros ataskaitos. | - Projekto priežiūros ataskaitos teikiamos ne rečiau nei kartą per 1 mėnesį. |
| 3. | Rekomendacijų ir pasiūlymų teikimas Projekto valdymo klausimais | Paslaugos apimtis: - Užsakovo konsultavimas dėl ADAIS kūrimo ir diegimo reikalavimų, keliamų Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje; - Užsakovo konsultavimas dėl ADAIS atitikties atitinkamiems elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo reikalavimams; - Rekomendacijų teikimas dėl Projekto valdymo; - Rekomendacijų teikimas dėl ADAIS kūrimo ir diegimo grafiko, etapų priėmimo, pasiektų rezultatų vertinimo; - Rekomendacijų teikimas dėl duomenų mainų su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis sutarčių pasirašymo. | - Konsultacijos Projekto valdymo klausimais. | - Nuolatinės konsultacijos. |
| 4. | Dalyvavimas Užsakovo ir ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjo susitikimuose | Paslaugos apimtis: - Susitikimų, kuriuose aptariami ADAIS kūrimo ir diegimo klausimai, inicijavimas; - Dalyvavimas susitikimuose, kuriuose aptariami ADAIS kūrimo ir diegimo klausimai. | - Inicijuoti susitikimai; - Dalyvavimas susitikimuose. | - Pagal poreikį, susitikimų inicijavimas ir dalyvavimas juose. |
| 5. | ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengtos dokumentacijos vertinimas, analizė bei pastabų ir rekomendacijų teikimas. | Paslaugos apimtis: - Teikėjas turės vertinti ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjo ruošiamą techninę dokumentaciją ir jos atitikimą ADAIS kūrimo ir diegimo techninės specifikacijos bei Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje keliamiems reikalavimams. Preliminarus vertintinų dokumentų sąrašas: - ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo reglamentas; - ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikimo planas ir eigos ataskaitos; - ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų galutinė ataskaita; - ADAIS detalios reikalavimų analizės, kuriamai posistemių ir (ar) modulių apimčiai, dokumentai; - ADAIS projektavimo etapo, kuriamai posistemių ir (ar) modulių apimčiai, dokumentus, apimančius naudotojo sąsajos prototipus, integracinių sąsajų specifikacijas, ADAIS architektūros dokumentus ir pan.; - ADAIS duomenų migravimo procedūros aprašas; - ADAIS duomenų migravimo ataskaita; - ADAIS testavimo scenarijus, testavimo ataskaitos; - ADAIS priėmimo testavimo ataskaita; - ADAIS naudotojo ir administravimo instrukcijos; - ADAIS naudotojų mokymų planas ir mokymų medžiaga; - ADAIS garantinės priežiūros bei naudotojų konsultavimo reglamentas. - Dokumentai vertinami keliomis iteracijomis iki visiško jų suderinimo. - Vertinant dokumentus turi būti teikiamos rekomendacijos dėl veiklos procesų realizavimo galimybių. | - Įvertinti ir patvirtinti ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengti dokumentai. | - ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjo pateikta dokumentacija teikėjo turi būti peržiūrėta ir įvertinta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai Projekto priežiūros vykdytojas elektroniniu paštu gauna ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengtus dokumentus; - Pakartotino dokumentų vertinimo trukmė – ne ilgiau kaip 5 darbo dienos. |
| 6. | ADAIS priėmimo testavimo scenarijų, metodikos ir plano rengimo derinimas | Turi būti parengta ADAIS priėmimo testavimo metodika, apimanti testavimo apimties apibrėžimą, testavimo scenarijų struktūros gaires, testavimo vykdymo eigą ir priėmimo testavimo kriterijus. Projekto priežiūros vykdytojas, ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjas turės parengti priėmimo testavimo scenarijus, planą ir metodiką, kurį reikės peržiūrėti ir patvirtinti. | - Parengta ADAIS priėmimo testavimo planas ir metodika. | - Priėmimo testavimo planas ir metodika turi būti parengta ir suderinta ne vėliau nei 2 savaitės iki priėmimo testavimo pradžios. |
| 7. | Aktyvus dalyvavimas ADAIS priėmimo testavimo sesijose ir išvadų rengimas | Paslaugos apimtis: - Dalyvavimas ADAIS priėmimo testavimo sesijose; - Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų kritiškumo vertinimas remiantis suderintu ADAIS priėmimo testavimo planu ir metodika; - Pagal poreikį, rekomendacijų teikimas dėl priėmimo testavimo metu nustatytų klaidų pašalinimo ir galimo funkcionalumo (proceso) realizavimo; - Priėmimo testavimo metu identifikuotų klaidų ir jų kritiškumo rezultatų registravimas; - ADAIS priėmimo testavimo išvados (-ų) parengimas. | - Galutinė ADAIS priėmimo testavimo ataskaita; - Tarpinės ADAIS priėmimo testavimo ataskaitos (pagal atskirą Užsakovo užsakymą). | - Galutinė ADAIS priėmimo testavimo ataskaita pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paskutinės priėmimo testavimo sesijos; - Tarpinė priėmimo testavimo ataskaita pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo iš Užsakovo gavimo dienos. |
| 8. | ADAIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimas | Paslaugos apimtis: - ADAIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo metodikos parengimas; - ADAIS vartotojų sąsajos patogumo vertinimas; - ADAIS vartotojų sąsajos patogumo atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita, kurios turinys: 4.1. ADAIS vartotojų sąsajos metodika, pagal kurią buvo atliekamas vertinimas; 4.2. ADAIS vartotojų sąsajos vertinimo eiga; 4.3. ADAIS vartotojų sąsajos vertinimo rezultatai; 4.4. Išvados bei rekomendacijos ADAIS tobulinimui. Atliekant vertinimą turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 9241-110:2006 (Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai) standarto reikalavimais. | - ADAIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita | - ADAIS vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimo ataskaita parengiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo užsakymo iš Užsakovo gavimo dienos. |
| 9. | ADAIS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjo parengtų ADAIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis vertinimo ataskaita | Paslaugos apimtis: - Dalyvavimas ADAIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis testavimo sesijose; - ADAIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis vertinimo testavimo metu identifikuotų klaidų rezultatų registravimas; - ADAIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis ataskaitos parengimas. | - ADAIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis ataskaita. | - Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ADAIS sąsajų ir integracijos su registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis testavimo dienos |
| 10. | ADAIS instrukcijų ir mokymų vertinimas | Paslaugos apimtis: 1. Įvertinti parengtas ADAIS instrukcijas ir rengiamus mokymus ir mokymų medžiagą. 2. Vertinti ir pateikti pastabas. | - ADAIS instrukcijų parengimo ir mokymų medžiagos vertinimo ataskaita. | - Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo instrukcijų parengimo ir mokymų medžiagos pateikimo dienos. |
| 11. | ADAIS apkrovos ir greitaveikos testavimas | Paslaugos apimtis: Apkrovos ir greitaveikos testavimo tikslai yra šie: - Patikrinti ADAIS veikimą esant maksimaliai dideliam duomenų srautui, dirbant dideliam naudotojų skaičiui ir skirtingiems naudotojams vienu metu atliekant kaip įmanoma daugiau galimų informacinės sistemos funkcijų. Duomenų srautas suderinamas su Užsakovu; - Įsitikinti, kad ADAIS pajėgi funkcionuoti esant apkrovimui, kuris buvo suderintas su teikėju; - Nustatyti ADAIS veikimo parametrus (reakcijos laiką, transakcijos greitį ir kt.). Testavimui keliami reikalavimai: - Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu turi būti peržiūrimi ir fiksuojami svarbiausi procesai, kurie susiję su ADAIS veikla; - Atliekant apkrovos ir greitaveikos testavimą, turi būti stebimi su ADAIS susijusių tarnybinių stočių bei ADAIS palaikančių komponentų (pvz. tokių kaip duomenų bazių valdymo sistemos) pagrindiniai apkrovos parametrai, siekiant nustatyti ADAIS greitaveiką galimai ribojančius veiksnius. Stebėjimo apimtis ir atsakomybės tarp Užsakovo ir teikėjo apibrėžiamos prieš testavimus; - Apkrovos ir greitaveikos testavimas turi būti atliekamas siekiant įvertinti ADAIS funkcionalumų pajėgumą; - Testavimas turi būti atliekamas pagal testavimo reikalavimus, kurie yra keliami šioje techninėje specifikacijoje; - Turi būti teikiamos rekomendacijos ADAIS apkrovos reguliavimui ir greitaveikos didinimui. Apkrovos ir greitaveikos testavimo ataskaitos turinį turi sudaryti (sąrašas nėra baigtinis): - Testavimo metodikos aprašymas; - Testavimo eiga ir aptiktos problemos; - Testavimo rezultatų aprašymas; - Rekomendacijų ADAIS greitaveikos didinimui pateikimas. | - ADAIS apkrovos ir greitaveikos metodika; - ADAIS apkrovos ir greitaveikos ataskaita. | - Ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užsakymo iš Užsakovo gavimo dienos. |
| 12. | Bandomosios eksploatacijos plano ir metodikos parengimas ir dalyvavimas bandomojoje eksploatacijoje | Paslaugos apimtis: - Projekto techninės priežiūros teikėjas turės pateikti bandomosios eksploatacijos planą ir metodiką; - Projekto techninės priežiūros teikėjas turės pateikti bandomosios eksploatacijos įvertinimo ataskaita, kurioje turės pateikti informaciją apie bandomosios eksploatacijos eigą, rezultatus bei pateikti išvadas ir rekomendacijas tobulinimui. | - ADAIS bandomosios eksploatacijos planas ir metodika; - ADAIS bandomosios eksploatacijos ataskaita. | - ADAIS bandomosios eksploatacijos planas ir metodika turi būti parengta ne vėliau nei 2 savaitės iki bandomosios eksploatacijos pradžios; - Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ADAIS bandomosios eksploatacijos pabaigos. |
| 13. | Ataskaitų rengimas | Parengtos techninės priežiūros vykdymo pažangos ataskaitos. Dokumento detalus turinys turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. | - Parengtos mėnesio Projekto ataskaitos, atskirai nurodant Projekto pažangą. | - Kartą per mėnesį. |

Pirkimas: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacinės sistemos kūrimo, diegimo ir palaikymo paslaugos.

2009 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba įsakymas Nr. V-60s „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“ pakeitimo (arba aktualia redakcija).