IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- MC CMEK veiklos su medicininiais dokumentais ir duomenimis skaitmenizavimo, MC informacinės sistemos papildymo, tobulinimo ir naudotojų konsultavimo paslaugų pirkimas (PPR-603)

Pirkimo objektui taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu.

Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės ar paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, nėra toliau nurodytų aplinkybių - paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Perkančioji organizacija pasiūlymo atitikties LR viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams patvirtinimui, iš tiekėjo reikalauja  KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKTI užpildytą pirkimo dokumentą „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (6 IA PD NSRAD), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti (kartu su pasiūlymu šių dokumentų tiekėjas pateikti neturi) – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus, ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams aukščiau nurodytas reikalavimas (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis) yra netaikomas.

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Medicinos centras, Perkančioji organizacija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras |
| CMEK | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija |
| Diegėjas arba Paslaugų teikėjas | Tiekėjas, atliekantis CMEK veiklos su medicininias dokumentais ir duomenimis skaitmenizavimo paslaugas |
| SME | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje atliekamos specializuotos medicininės ekspertizės |
| SPĮ IS | Sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema |
| VRM MC IS | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras naudoja Varis sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą |
| Varis | Medicininių duomenų ir sveikatos priežiūros įstaigoje vykstančių procesų valdymui bei informacijos mainų su kitomis įstaigomis užtikrinimui skirta sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema |
| BDAR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) yra naujas Europos duomenų apsaugos įstatymas, kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės mėnesį |
| OpenEHR | „openEHR“ – tai atviro standarto specifikacija sveikatos informatikos srityje, apibrėžianti elektroninių sveikatos įrašų (EHR) duomenų valdymo, saugojimo, paieškos ir keitimosi mechanizmus |
| Tiriamasis | Naujai į darbą priimamapareigūnas, kuris siunčiamas atlikti specializuotąją medicinos ekspertizę CMEK |
| LT ID | LT ID aplikacija yra skirta nustatyti asmens tapatybę elektroninėje erdvėje ir saugiai pasirašyti dokumentus nuotoliniu kvalifikuotu elektroniniu parašu ar spaudu. Paslaugos diegiamos ir naudojamos mobiliuosiuose telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose, turinčiuose interneto ryšį |
| GoSign | Elektroninių dokumentų pasirašymo, tikrinimo ir valdymo platforma. |
| Microsoft Entra ID | Elektroninė tapatybės valdymo platforma, padedanti įmonėms apsaugoti ir išmaniai valdyti vartotojų prieigą. |
| Skaitmenizavimo ir palaikymo paslaugos | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos veiklos su medicininiais dokumentais ir duomenimis skaitmenizavimo, programavimo, informacinės sistemos papildymo, tobulinimo ir naudotojų konsultavimo paslaugos |
| Pirkimas | CMEK veiklos su medicininiais dokumentais ir duomenimis skaitmenizavimo, VRM MC IS papildymo, tobulinimo ir naudotojų konsultavimo paslaugų pirkimas |
| SVIS | Sertifikatų valdymo informacinė sistema |
| Sutartis | Su teikėju pasirašyta CMEK veiklos su medicininiais dokumentais ir duomenimis skaitmenizavimo, VRM MC IS papildymo, tobulinimo ir naudotojų konsultavimo paslaugų teikimo sutartis |
| ESPBI IS | Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema |

- BENDROJI DALIS

- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro (toliau - Medicinos centras) Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (toliau CMEK)  darbo specifika:

  - CMEK dirba 9 skirtingų sričių gydytojai specialistai, turintys specializuotas dokumentacijos formas.

  - CMEK kasmet atlieka iki 4000 specializuotų medicininių ekspertizių (toliau - SME). CMEK dauguma medicininės dokumentacijos šiuo metu pildoma popieriniame formate;

  - CMEK kasdienėje veikloje naudoja sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą (toliau -  SPĮ IS) Varis; Diagnostiniai tyrimai skiriami ir atliekami naudojant VRM MC SPĮ IS Varis;

  - CMEK tiriamieji registruojasi per https://cmek.vrm.lt/

  - CMEK tiriamieji turi pasirašyti pacientų sutikimus, užpildyti klausimyną su pasirenkamų variantų klausimais ir atviro tipo klausimais.

  - CMEK pagrindiniai veiklą reglamentuojantys teisės aktai yra 1V-299 Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir 1V-380/V-618 Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo:

    - Pildomi specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos apraše 53 punkte nurodyti privalomi tipinės formos medicinos dokumentai popierinėse formose.

- OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro (Medicinos centras) Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (CMEK) veiklos su medicininiais dokumentais ir duomenimis skaitmenizavimo, programavimo, informacinės sistemos papildymo, tobulinimo ir naudotojų konsultavimo paslaugos  (toliau – Skaitmenizavimo ir palaikymo paslaugos).

2.2. Paslaugų teikimo terminai: skaitmenizavimo paslaugos turi būti suteiktos per 12 (dvylika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- REIKALAVIMAI SKAITMENIZAVIMO IR PALAIKYMO PASLAUGOMS

3.1.Skaitmenizavimo ir palaikymo paslaugos apima:

3.1.1. CMEK SME veiklos proceso analizę.

3.1.2. CMEK informacinės sistemos sukūrimą

3.1.3. CMEK IS palaikymo paslaugas.

- CMEK SME VEIKLOS PROCES ANALIZĖ

4.1. Paslaugos tiekėjas CEMK SME veiklos analizės metu turi atlikti detalią CEMK veiklos analizę ir paruošti CEMK IS projektą, kurį pateikia Medicinos centrui derinimui.

4.2. Analizės metu turi būti suderinta, kurie duomenys bus tvirtinami, kurie pasirašomi el. parašais bei kurie duomenys turės būti galimi pasirašyti keliems komisijos nariams. Taip pat turi būti suderinta, kurie įrašai (formos) turės būti būtinai pasirašomi PDF formate.

- CMEK INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMĄ

5.1. Paslaugos tiekėjas remdamasis surinkta analizės metu informacija ir remdamasis VI. skyriuje pateikiama technine specifikacija sukuria CMEK IS.

- CMEK IS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

6.1. Darbas su CMEK Tiriamuoju

6.1.1. Iš Tiriamųjų sąrašo pasirinkus Tiriamąjį, sistemoje turi būti patenkama į jo aplinką – santrauką.

6.1.2. Tiriamojo aplinkoje pateikiama detali informacija iš VRM MC IS bei automatiškai paimama ir pateikiama informacija iš elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau - ESPBI IS) apimanti diagnozes, apsilankymus, receptus bei kitą aktualią ekspertizei informaciją.

6.1.3.Tiriamasis vienu metu turi turėti vieną aktualią vykstančią ekspertizę.

6.1.4. Tiriamojo siuntime ir/ar registracijoje nurodytą informaciją turi būti galima paskirti reikiamus tyrimus. Tyrimų skyrimo metu turi būti pateikiama informacija, kada paskutinį kartą atitinkamas tyrimas buvo atliktas (jei tokia informacija bus VRM MC, ESPBI ar CMEK IS).

- Tiriamojo CMEK klinikiniai įrašai

  - CMEK Tiriamiesiems turi būti galima openEHR formate tvarkyti šiuos dokumentus:

- Tiriamųjų registravimo specializuotajai medicininei ekspertizei apskaitos žurnalas (forma Nr. 035-/av);

- Specializuotosios medicininės ekspertizės posėdžių protokolų registras (forma Nr. 035-1/av);

- Specializuotosios medicininės ekspertizės pažyma (forma Nr. 046-/av)

- Specializuotosios medicininės ekspertizės ligos liudijimas (forma Nr. 048-/av)

- Specializuotosios medicininės ekspertizės aktas (forma Nr. 104-/av)

- CMEK siuntimas tirti, konsultuoti ir gydyti

- Kiti ekspertizės metu būtini pildyti privalomi tipinės formos medicinos dokumentai (iki 5 vnt.)

Ekspertizės metu pildomi papildomi privalomi tipinės formos medicinos dokumentai, numatyti VRM Medicinos centro kokybės vadybos sistemos procedūrose.

  - Skaitmenizuojant naudojamas formas ir dokumentus tam tikros popierinių dokumentų ir formų dalys gali būti atskiriamos į atskiras formas arba duomenys iš kelių formų apjungiami į vieną skaitmenizuotą formą. Numatomas iki 10 skaitmenizuojamų formų/ įrašų kiekis.

  - Visų klinikinių įrašų pakeitimai turi būti išsaugomi sistemoje, kad būtų užtikrintas atsekamumas kas, ką ir kada pakeitė.

  - Skaitmenizuotose formose turi būti užtikrinta galimybė panaudoti duomenis esančius SPĮ IS bei ESPBI IS konsultacijų, tyrimų ar kituose medicininiuose įrašuose. Naudojamų duomenų apimtis ir būdas turi būti suderinti atitinkamų formų analizės ir kūrimo metu.

  - Duomenų ir dokumentų pasirašymui turi būti naudojamos LT ID arba GoSign pasirašymo priemonės.

- Duomenų prieiga ir saugojimas

  - Naudotojų identifikavimas sistemoje turi būti vykdomas panaudojant Microsoft Entra ID, kuris bus susietas su šiuo metu naudojamos SPĮ IS Varis naudotojais.

  - Duomenų prieiga valdoma remiantis iš anksto apibrėžtomis rolėmis. Sistemoje turi būti įgyvendintos šios rolės „CMEK pirmininkas“, „CMEK gydytojas ekspertas“, „CMEK narys“, „CMEK sekretorius“. Teisės suteikiamos šioms rolėms bus apibrėžtos projekto įgyvendinimo metu.

  - Prieigą prie konfidencialių duomenų turi turėti tiktai įgalioti Tiekėjo atstovai, kuriems prieiga būtina kuriant CMEK IS ir vėliau ją aptarnaujant.

  - Tiekėjas turi laikytis BDAR reikalavimų.

  - CMEK IS turi būti įdiegta saugiame, BDAR reikalavimus atitinkančiame duomenų centre.

  - Pasibaigus sutarties laikotarpiui turi būti galimybė visus duomenys ir programiniai sprendimus perkelti į kitą duomenų centrą.

  - Pasibaigus sutarties laikotarpiui visa konfidenciali informacija turi būti sunaikinta.

- Duomenys, formos ir žurnalai

  - Projekto įgyvendinimo metu turi būti pateiktos rekomendacijos, kaip keisti su CMEK susijusias tvarkas ir procedūras, kad būtų galima atsisakyti popierinių formų, dokumentų ir žurnalų:

  - Pirmiausia, ieškoma sprendimų, kad pakaktų skaitmenizuotas formas ir dokumentus patvirtinti,

  - jei patvirtinimo nepakaks – turi būti ieškoma sprendimų kaip pasirašyti duomenis įstaigos el. spaudu ar asmens elektroniniu parašu,

  - jei nepakaks duomenų pasirašymo – turi būti formuojami PDF dokumentai ir jie pasirašomi.

  - Įgyvendinant projektą turi būti siekiama, kad visi elektroniniai žurnalai būtų formuojami peržiūrai kaip ataskaitos ar sąrašai be poreikio juos spausdinti. Dokumento įtraukimas į atitinkamą žurnalą turi būti atliekamas patvirtinant ar pasirašant atitinkamą duomenų rinkinį/formą.

  - Numatyti galimybę kito projekto metu CMEK Tiriamojo parašams surinkti ant sutikimų ir kitų panašios paskirties dokumentų, naudoti atskirą sutikimų ant planšečių sprendimą, (šiame projekte nenumatoma).

Kitiems padaliniams ar išorinėms organizacijoms CMEK dokumentai bus pateikiami per dokumentų valdymo sistemą. Šio projekto metu integracijos nenumatoma daryti, tačiau iš CMEK IS turi būti užtikrinta galimybė atsisiųsti pasirašytą PDF dokumentą.

- Klasifikatoriai ir terminologijos

  - Medicininiai klasifikatoriai ir terminologijos, tokios kaip TLK-10-AM, ACHI turi būti paimti iš ESPBI.

  - Klasifikatoriai naudojami išimtinai CMEK veikloje turi būti parengti projekto įgyvendinimo metu pagal tuo metu galiojančius teisės aktus bei suderinus su CMEK atstovais įdiegti į formas naudojimui.

- Reikalavimai etapams ir terminams

  - Visos paslaugos pagal šią techninę specifikaciją turi būti suteiktos (išskyrus garantinį aptarnavimą) per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.

  - Paslaugų etapai, etapų rezultatai ir reikalavimai dokumentacijai:

Lentelė. Paslaugų etapai ir jų rezultatai:

| Nr. | Paslaugų teikimo etapas | Reikalavimai etapo rezultatams | Rezultatas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detali analizė | Diegėjas: atlieka esamos ir siekiamos padėties įvertinimą, parengia detalios analizės dokumentaciją ir ją suderina su Medicinos centru. Medicinos centras suteikia reikalingą informaciją; teikia pastabas ir rekomendacijas; tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | Detalios analizės dokumentai. Detalios analizės dokumentuose išanalizuojami ir detalizuojami funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai bei kiti Medicinos centro išsakyti poreikiai. Turi būti atliktas visų šios Techninės specifikacijos funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų susiejimas su detalios analizės dokumento turiniu (skyriais, panaudos atvejais, diagramomis ir pan.). Siejimas turi būti atliekamas tokia forma, kad būtų aišku kokiu būdu yra projektuojamas ir realizuojamas kiekvienas šios Techninės specifikacijos reikalavimas. | Etapo trukmė – 4 savaitės nuo sutarties galiojimo dienos |
| 2. | Modeliavimas ir kūrimas | Diegėjas duomenų modelius openEHR formate, sukurs sąrašų bei formų prototipus arba „low code“ priemonėmis pradines versijas pastaboms ir derinimui. Medicinos centras: suteikia reikalingą informaciją; teikia pastabas ir rekomendacijas paslaugų rezultatams; tvirtina etapo Diegėjo rezultatus. | Projektavimo dokumentai. Pateikiamos suderintos formos ir sąrašai. Pademonstruojama sukurta CMEK IS | Etapo trukmė – 12 savaitės |
| 3. | Mokymai | Diegėjas atlieka šiuos darbus: parengia mokymų planą; parengia mokymų medžiagą ir kitas reikalingas priemones; vykdo mokymus; | Parengtas mokymų planas; Parengta mokymų medžiaga; Įvykdyti mokymai naudotojams; | Mokymai turi būti įvykdyti iki bandomosios eksploatacijos pradžios. |
| 4. | Bandomoji eksploatacija | Diegėjas: teikia konsultacijas bandomosios eksploatacijos klausimais; reaguoja ir pašalina eksploatacijos metu nustatytus defektus; konsultuoja Medicinos centro darbuotojus; užtikrina CMEK IS duomenų integralumą ir vientisumą; parengia garantinės priežiūros procedūros dokumentą. Medicinos centras: dirba su įdiegta CMEK IS; registruoja bandomosios eksploatacijos metu nustatytas klaidas. | Pašalintos bandomosios eksploatacijos metu nustatytos klaidos. Diegėjas bandomosios eksploatacijos metu turi šalinti visus CMEK IS trūkumus, užregistruotus diegėjo HelpDesk sistemoje; Suteiktos konsultacijos; Sėkmingai įvykdyta bandomoji eksploatacija. | Bandomoji eksploatacija vykdoma iki sėkmingo bandomosios eksploatacijos kriterijų pasiekimo. |
| 5. | CMEK IS pridavimas | Diegėjas: parengia ir pateikia galutinį perdavimo ir priėmimo aktą; pateikia visų atnaujintų dokumentų galutines suderintas versijas; openEHR duomenų modelio šablonus ir archetipus bei išeities tekstus jei nenaudojamos „low-code“ priemonės ir sprendimai. | Pasirašytas galutinis perdavimo ir priėmimo aktas. | CMEK IS pridavimas turi trukti ne ilgiau nei 5 darbo dienas nuo įvedimo į eksploataciją etapo (paskutinio etapo) pabaigos. |
| 6. | Garantinė priežiūra | Diegėjas suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį aptarnavimą. | Teikiami garantinės priežiūros įsipareigojimai. | 24 mėnesius nuo galutinio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. |

- CMEK IS GARANTINĖ PRIEŽIŪRA

  - Užtikrinama galimybė per 24 mėnesius aptarnauti iki 10 tūkstančių unikalių tiriamųjų;

  - Užtikrinama galimybė tiriamiesiems pildyti skaitmenizuotas formas ir spausdinimo šablonus;

  - Užtikrinamas tinkamas tiriamųjų asmeninių ir medicininių duomenų saugojimas ir apsauga;

  - Sukurtos CMEK IS, minimalius pakeitimus, būtinus užtikrinti duomenų mainus, bei jų sutrikimų (incidentų) šalinimą;

  - CMEK IS sutrikimų šalinimą;

  - CMEK IS naudotojų ir administratorių konsultavimas naudotojo klausimais;

  - Sukurtų modulių sutrikimų (incidentų) nustatymas ir šalinimas (taisymas):

12.7.1.Reakcijos į incidentą trukmė – ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu,

12.7.2.Incidentų klasifikavimas:

      - Blokuojantis incidentas – incidentai, kurie sutrikdo visos sistemos darbą, duomenys, saugomi IS tampa nepasiekiami. Sprendimo trukmė – 4 (keturios) darbo valandos.

      - Kritinis incidentas – incidentai, kurie kritiškai sutrikdo visos sistemos darbą, ir nėra priemonių atlikti norimus veiksmus alternatyviomis priemonėmis. Sprendimo trukmė – 8 (aštuonios) darbo valandos.

      - Vidutinis incidentas – incidentai, kurie sutrikdo atskirų sistemos funkcijų darbą, tačiau sistema funkcionuoja ir egzistuoja alternatyvus būdas veiksmams atlikti. Sprendimo trukmė – 24 (dvidešimt keturios) darbo valandos.

      - Neesminių klaidų ir neatitikimų šalinimas – incidentai, kurie nesutrikdo IS funkcijų darbo, tačiau galėtų veikti patogiau ir egzistuoja aiškus būdas veiksmams atlikti. Sprendimo trukmė – Šalys susitaria dėl incidento ar neatitikimo išsprendimo trukmės.

    - Jei incidento išspręsti neįmanoma per numatytą laiką, Šalys gali susitarti dėl kitos incidento išsprendimo trukmės.

    - Turi būti užtikrintas IS veiklos atkūrimas – ne ilgiau kaip per 16 (šešiolika) darbo valandų.

    - Palaikymo paslaugos, konsultacijos telefonu, incidentų registravimo telefonu, SMS žinutėmis ir elektroniniu paštu paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00.

    - Jeigu Tiekėjas teikdamas palaikymo paslaugas nustato, kad Programinės įrangos veikimas sutrikęs ne dėl Tiekėjo prižiūrimos programinės įrangos, informuodamas Užsakovą turi nurodyti spėjamą sutrikimo priežastį.

  - Bendrieji reikalavimai garantinės priežiūros paslaugoms:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Incidentų ir problemų registravimas ir sprendimas | Tiekėjas sutarties vykdymui turi turėti Pagalbos tarnybą (angl. HelpDesk) ar įvykių registravimo sistemą, kuri turi suteikti galimybes Užsakovui registruoti incidentus įvairiais klausimais. |
|  | Stebėsena | Stebėti veikimą darbo dienomis nuo 8:00. iki 17:00. Teikėjas nedelsiant informuoja užsakovą apie kritines IS veikimo situacijas, tokias kaip nepakankama laisva erdvė informacijos kaupikliuose, kritiniai failų dydžiai (duomenų bazės, sisteminiai failai ir pan.). |
|  | Atnaujinimų diegimas | Darbai atliekami ne darbo valandomis nuotoliniu būdu. Pasikeitus veikos procesams ar teisės aktų reikalavimams Paslaugos teikėjas, pagal su Užsakovu iš anksto e. paštu arba Pagalbos tarnybos (angl. HelpDesk) ar įvykių registravimo sistemos priemonėmis suderintą užduotį ir terminus, vykdys CMEK IS pakeitimus. |
|  | Kitos paslaugos | - pagalba parengiant darbui papildomas darbo vietas; - Skaitmenizuotų dokumentų naudotojų ir administratorių mokymai; - pagalba formuojant ataskaitas; - pagalba ir konsultavimas visais programinės įrangos naudojimo klausimais: - telefonu; - elektroniniu paštu; - nuotolinio prisijungimo būdu; - susitikimai ir diskusijos programinės įrangos naudojimo ir tobulinimo klausimais; - skaitmenizuotų dokumentų tobulinimo darbai pagal su Užsakovu suderintas užduotis; - programinės įrangos atstatymo darbai. |

- Reikalavimai einamiesiems ir profilaktiniams darbams:

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Reguliarūs darbai kas 6 mėnesius | Duomenų bazių valdymo sistema, operacinė sistema: - optimizuojami procesai, jų prioritetai, optimizuojami duomenų bazių indeksai, siekiant optimalios sistemų greitaveikos bei maksimalaus našumo. |
|  | Reguliarūs darbai kas mėnesį | Taikomoji ir sisteminė programinė įranga: - duomenų bazių valdymo sistemos, Web programinės įrangos bei taikomosios programos naudojamų standartinių atnaujinimų paketų diegimas (pagal poreikį); - įvykių žurnalų ir sistemos darbo ataskaitų nagrinėjimas; - atliekamas galimų taikomosios programos funkcionavimo problemų sprendimas. |
|  | Reguliarūs darbai kas savaitę | Taikomosios programos ir duomenų bazių valdymo sistema: - prižiūrimos replikacijos su kitomis duomenų bazių sistemomis. - patikrinami įvykių žurnalai. |
|  | Reguliarūs darbai kas dieną | Incidentų sprendimas. |

__________________

Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“