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DĖL  SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO 
,,RAJONINIO KELIO NR. 3005 PANEVĖŽYS–SKAISTGIRIAI–PUŠALOTAS 8,825 KM TILTO PER VEBRUPĘ REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS‘‘ (PIRKIMO ID: 3813300) 

                
                 Akcinė bendrovė „Via Lietuva“,  vykdanti viešąjį pirkimą ,,Nr. 3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas 8,825 km tilto per Vebrupę rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas‘‘ (pirkimo ID: 3813300), iš tiekėjo gavo klausimą ir teikia atsakymą į jį. 

                 Klausimas.  
                Rangovui vėluojant vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte nurodytu terminu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05 procento (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 100 (vienas šimtas eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną. Prašome patvirtinti, jog teisingai suprantame, kad Darbų atlikimo vėlavimo atveju, Rangovas mokėtų delspinigius, apskaičiuotus nuo vėluojamo Darbų etapo, nurodyto 27.1.1 ir 27.1.2 punktuose, vertės.
                 Atsakymas.
                 Sutarties 132 p. nurodoma, jog Rangovui vėluojant vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte nurodytu terminu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05% (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 100 (vienas šimtas eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną. Darbų sąvoka yra apibrėžta Sutarties 9 punkte. Todėl, Sutarties 132 punkte numatyti delspinigiai būtų skaičiuojami Rangovui vėluojant vykdyti Sutarties 9.1, 9.2, 9.3 ir 9.6 papunkčiuose nurodytus Darbus Sutarties 17 punkte numatytais terminais ir delspinigiai būtų skaičiuojami nuo vėluojamų atlikti Darbų, nurodytų Sutarties 9.1, 9.2, 9.3 ir 9.6 papunkčiuose, vertės.              




         Projektų valdymo grupės 
         Kitų projektų valdymo skyriaus
         Komandos vadovas                                                                             Ernestas Serkevičius                                                                  
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