Laba diena,

Informuojame, kad Perkantysis subjektas vadovaudamasis bendrųjų pirkimo sąlygų 2.9 p. priėmė sprendimą nutraukti pirkimo „Paviršinių nuotekų tinklų remontas Žuvėdrų tako g. 4, 18, 20, Klaipėda“  (Pirkimo Id. 2274711) pirkimo procedūras.

Pažymime, kad 2025 m. pradžioje, po vamzdyno vidinės apžiūros pirkimo, objekto būklė buvo įvertinta kaip prasta ir inicijuotas 360 metrų ilgio remonto darbų pirkimas, taikant CIPP metodą. Po 2025 m. liepos 11 ir 14 d. Klaipėdoje kilusių intensyvių liūčių, į D1200 kolektorių pateko itin didelis paviršinių nuotekų kiekis ir atlikus pakartotinę tinklo apžiūrą paaiškėjo, kad esamos hidraulinės apkrovos gerokai paspartino kolektoriaus būklės blogėjimą: intensyvus srautas išplovė sandūras, atsivėrė nauji defektai, kurie nebuvo fiksuoti anksčiau, nustatant bei įvertinant pirkimo objekto poreikį. Defektai nustatyti ilgesnėje, nei pirminėje užduotyje numatyta, atkarpoje, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl šio tinklo atkarpos tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atsižvelgiant į, dėl nenumatytų bei nekontroliuojamų aplinkybių, pasikeitusią realią tinklo būklę ir susiformavusius papildomus pažeidimus, siekiant užtikrinti paviršinių nuotekų tinklo funkcionavimą ir išvengti galimų hidraulinių perkrovų, reikalingas didesnės apimties D1200 paviršinių nuotekų kolektoriaus avarinės atkarpos remonto darbų pirkimas, todėl įvykdžius vykstantį pirkimą būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

Vadovaujantis PĮ 41 str. 2 d. 3 p. pirkimo „Paviršinių nuotekų tinklų remontas Žuvėdrų tako g. 4, 18, 20, Klaipėda“  (Pirkimo Id. 2274711) procedūros laikomos baigtomis.

Pažymime, kad pakoregavus pirkimo dokumentus pirkimas bus skelbiamas iš naujo.

Dėkojame, kad dalyvavote pirkime.

Pagarbiai, Eglė Brusokienė

Tel.nr. +37065957793