PALANGOS „BALTIJOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SODŲ G. 50, PALANGOJE, VIDINIO KIEMO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo pavadinimas – Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos Sodų g. 50, Palangoje, vidinio kiemo kapitalinio remonto darbai.

Pirkimas vykdomas bendra tvarka, nes centrinė perkančioji organizacija viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.

2. Darbų atlikimo vieta – Sodų g. 50, Palanga.

3. Darbų sudėtis ir apimtys:

3.1. darbai bus vykdomi Palangos, Sodų g. 50, teritorijoje:

3.1.1. statybos rūšis – kapitalinis remontas;

3.1.2. statinio kategorija – II gr. nesudėtingasis;

3.1.3. statinio paskirtis – inžineriniai statiniai, kiti statiniai;

3.2. darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „A 405“ 2021 m. parengtą projektą „Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos Sodų g. 50, Palangoje, vidinio kiemo kapitalinio remonto darbai“, Nr. 11.21-KRP; Kapitaliai remontuojamas dangų plotas – 660 m2, terasa – 1 vnt., pergolė – 1 vnt.

Pastaba. Šiuo pirkimu nėra perkamos projekte nurodytos prekės (sėdmaišiai, vazonai (augalai juose), lauko krėslai, suoliukai, supynės, hamakai, lauko šachmatai, šiukšliadėžės).

3.3. rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus įkainotų veiklų sąraše nurodytus darbus ir juos atlikti per sutartyje nurodytą terminą;

3.4. siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, tiekėjams rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų vykdymo vietą. Apžiūra vyks dalyvaujant užsakovo atstovui (-ams), objekto apžiūrą organizuojant su kiekvienu laiku pateikusiu prašymą tiekėju atskirai. Tiekėjai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną CVP IS priemonėmis pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką, asmenų sąrašą (vardas, pavardė, pareigos), kurie dalyvaus apžiūroje ir kontaktinį telefono numerį. Užsakovas turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Darbų vykdymo vietos apžiūra gali būti vykdoma ne vėliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Apžiūros metu tiekėjams nebus atsakinėjama į klausimus, susijusius su pirkimo objektu, nes susitikimas skirtas tik objekto apžiūrai. Po apžiūros tiekėjai galės juos pateikti konkurso nustatyta tvarka ir terminais.

4. Sutarties trukmė:

4.1. sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, lokalines darbų sąmatas ir kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, kalendorinis darbų atlikimo grafikas ir lokalinės darbų sąmatos turi būti pateiktos ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos;

4.2. sutarties trukmė 5 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3. statybos darbus atlikti per 4 kalendorinius mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Statybos pradžia laikomas momentas: statybvietės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo data. Statybvietė rangovui turi būti perduota ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo;

Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, parengtos statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, požeminių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos, žemės sklypo kadastrinių matavimų byla, suderinta su valstybinę žemę valdančia institucija, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru, atliktos statybos užbaigimo bei įregistravimo nekilnojamojo turto registre procedūros ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

4.4. atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėn.;

4.5. pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas reikalavimas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.3 papunktis).

5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina:

5.1. sutarties tipas – fiksuotos kainos sutartis. Atsiskaitoma pagal fiksuotos kainos principą vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2017-06-28 Nr. 1S-95, žr. aktualią redakciją) 33.3 papunkčiu: Statinio projekto sąnaudų kiekių nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir nebus laikomi faktiniais ar tiksliais darbais, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), bus laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negalės būti keičiama. Taikant šį metodą, jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais. Už objekto atliktus darbus ir paslaugas bus apmokama tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės;

5.2. kaina siūloma visai darbų apimčiai;

5.3. medžiagų kiekiai ir darbų apimtys vertinami kartu su projekte pateiktomis techninėmis specifikacijomis, aiškinamaisiais raštais, brėžiniais ir kiekių žiniaraščiais, jų svyravimo riziką prisiima rangovas;

5.4. rangovas turi įsivertinti ir tokius nenumatytus darbus, kurie projekte nėra aiškiai išskirti, bet juos būtina atlikti siekiant užtikrinti statybos darbų saugumą, organizavimą, pilną statinio ir (ar) darbų užbaigimą (tame tarpe ir statinių įregistravimą NT registre), statinio perdavimą eksploatacijai ir nepertraukiamą esamų sklypo ribose ir gretimų pastatų veiklą;

5.5. kartu su pasiūlymu rangovas teikia įkainotų veiklų sąrašą. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti rangovo pagrįsti kainos sudėtines dalis pateikiant lokalines sąmatas pagal įkainotų veiklų sąrašo punktus. Visos kainos privalo būti pateikiamos eurais ir centais;

5.6. teikdamas pasiūlymą, rangovas privalo įrašyti kainas visose įkainotų veiklų sąrašo eilutėse užpildant pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ 1 punkte esančią lentelę:

| Nr. | Veiklos pavadinimas, išlaidos | Kaina be PVM, Eur | PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rangos darbų kaina |  |  |  |
| 2. | Statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos išlaidos |  |  |  |
| 3. | Statinių kadastrinių matavimų bylos, suderintos su VĮ Registrų centru (teisinei registracijai), parengimo išlaidos |  |  |  |
| 4. | Žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos, suderintos su Nacionaline žemės tarnyba, parengimo išlaidos |  |  |  |
| 5. | Statinių statybos užbaigimo procedūros atlikimo išlaidos |  |  |  |
| 6. | Statinių įregistravimo Nekilnojamojo turto registre išlaidos |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo vertė (eil. 1+2+3+4+5+6) |  |  |  |  |

6. Sutarties sąlygos:

6.1. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

7. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:

7.1. ES lėšos, projekto kodas 23-002-P-0001, projekto pavadinimas: Įvairialypio švietimo plėtojimas vykdant visos dienos mokyklų veiklą Palangoje: Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos vidinio kiemo kapitalinis remontas, vidinio kiemo erdvių sukūrimas, visos dienos mokyklos veikloms įgyvendinti. SB lėšos (programa Nr. 10) 1.4.2.1.11;

7.2. už statybos darbus ir paslaugas, finansuojamas ES lėšomis, per 5 darbo dienas po lėšų gavimo iš ES, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

7.3. už statybos darbus ir paslaugas Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis per 30 kalendorinių dienų;

7.4. vykdant sutartį elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), rangovas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;

7.5. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą rangovas gali teikti tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS priemonėmis);

7.6. užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas užsakovo ir rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.

8. Specialiosios sutarties sąlygos:

8.1. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų vykdymo termino pabaigos prieš sustabdymą. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas;

8.2. darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos;

_______________________