                   Sutarties priedas Nr. 1
(VeiklŲ sąrašas)
Kalno g. ruožo nuo J. Biliūno g ir Kęstučio g. ruožo nuo Žiburio g. iki Kalno g. Anykščių mieste paprastojo remonto ir paviršinių nuotekų tinklo statybos darbai
	Etapo Nr.
	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas

[Pildo perkančioji organizacija]
	Bendra darbo apimtis 
	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM 

Mėnesiai
	Darbo (etapo) kaina, [valiuta] be PVM
[Pildo rangovas]

	
	
	
	2025-2026 M
	

	
	
	
	IX
	
	
	
	05
	

	PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLO KALNO G. ATKARPOJE NUO J.BILIŪNO G. IKI KĘSTUČIO G. IR KĘSTUČIO G. RUOŽO NUO ŽIBURIO

G. IKI KALNO G. ANYKŠČIŲ MIESTE STATYBOS PROJEKTO DALIS (nuotekų šalinimo dalis)

	1.
	Paviršinių nuotekų tinklai


	

	1.1.
	Vamzdynai
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Šuliniai:
	

	1.2.1.
	Šulinys DN(ID) 1500
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Šulinys DN(ID) 1000
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Šulinys DN(ID) 700
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Kiti darbai
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Žemės darbai
	
	
	
	
	
	
	

	KALNO G. RUOŽO NUO J. BILIŪNO G. IKI KĘSTUČIO G. IR KĘSTUČIO

G. RUOŽO NUO ŽIBURIO G. IKI KALNO G. ANYKŠČIŲ MIESTE

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO DALIS (paprastojo remonto aprašo (gatvė) dalis)

	2.
	Paruošiamieji darbai (Kalno g.)


	

	2.1.
	Ašies nužymėjimas
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Dangų išardymas
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Saugaus eismo priemonių demontavimas
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Kiti pa ruošiamieji darbai
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Žemės darbai:

Žemės sankasos įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Vandens surinkimo sistemos įrengimas:

Konstrukcinio drenažo įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Kelio dangos konstrukcijos įrengimas:


	

	5.1.
	Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija nuo Pk 0+00

iki Pk 1+15
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija nuo Pk 1+15

iki Pk 1+736
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Šaligatvio dangos atstatymas
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Bordiūrų įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Saugaus eismo priemonių įrengimas:


	

	7.1.
	Vertikalaus ženklinimo įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Horizontalaus ženklinimo įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Paruošiamieji darbai (Kęstučio g.)


	

	8.1.
	Ašies nužymėjimas
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.
	Dangų išardymas
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.
	Saugaus eismo priemonių demontavimas
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.
	Kiti pa ruošiamieji darbai
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Žemės darbai:


	

	9.1.
	Žemės sankasos įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Vandens surinkimo sistemos įrengimas:


	

	10.1.
	Konstrukcinio drenažo įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Kelio dangos konstrukcijos įrengimas:


	

	11.1.
	Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija nuo Pk 0+00

iki Pk 1+28
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.
	Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija nuo Pk 1+28

iki Pk 2+15
	
	
	
	
	
	
	

	11.3.
	Šaligatvio dangos atstatymas
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Bordiūrų įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Saugaus eismo priemonių įrengimas:


	

	13.1.
	Vertikalaus ženklinimo įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	13.2.
	Horizontalaus ženklinimo įrengimas
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Išpildomųjų dokumentų parengimas ir kadastrinių matavimų atlikimas
	
	
	
	
	
	
	

	Suma be PVM*:
	
	

	PVM [tarifas] *:
	
	

	BENDRA SUMA su PVM*:
	
	


* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba Nr. 1: 

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  rangovui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Pastaba Nr. 2: 
Viešojo pirkimo dalyviai apžiūri objektą vietoje ir įvertina numatytus darbus ir jų pateiktus kiekius.
