ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

| Suinteresuotiems asmenims |  |  |  | 2025-08-07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DĖL KVIETIMO Į RINKOS KONSULTACIJĄ

Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) siekdama tinkamai pasiruošti numatomam pirkimui „Kuršėnų m. Gamyklos gatvės rekonstravimo techninio darbo projekto paslaugos“ (toliau – pirkimas) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis, organizuoja konsultaciją su rinkos dalyviais.

| Pirkimo trumpas aprašymas: | Perkančioji organizacija numato įsigyti Kuršėnų m. Gamyklos gatvės rekonstravimo techninio darbo projekto paslaugas |
| --- | --- |
| Paslaugų suteikimo terminas | Paslaugų suteikimo terminai: Bendra paslaugų trukmė – 34 mėn.: – Projektinių pasiūlymų parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas – per 8 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos; – Techninio darbo projekto parengimo terminas – per 10 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos. Techninio darbo projekto parengimo terminu laikoma Techninio darbo projekto su teigiama projekto ekspertizės išvada pateikimo Užsakovui data. Laikotarpis nuo Techninio darbo projekto pateikimo Užsakovui atlikti statinio projekto ekspertizę iki ekspertizės akto su privalomosiomis pastabomis ar su teigiama išvada gavimo į šiame punkte nurodytą Techninio darbo projekto parengimo terminą neįskaitomas. Teikėjas privalo ištaisyti Techninį darbo projektą pagal privalomąsias ekspertizės pastabas per 14 dienų nuo ekspertizės akto su privalomosiomis pastabomis gavimo dienos. Šis laikotarpis įeina į paslaugų teikimo terminą; – Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminas – nuo Techniniame darbo projekte suprojektuotų statybos rangos darbų pradžios iki statybos užbaigimo. Numatoma statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų trukmė (statybos darbų vykdymo trukmė) – 24 mėnesiai. Laikotarpis nuo Techninio darbo projekto parengimo iki statinio projekto vykdymo pradžios į Paslaugų teikimo trukmę neįskaitomas. |
| Maksimali skiriamų lėšų suma | 38 000,00 Eur be PVM (45 980,00 Eur su PVM) |
| Konsultacijos objektas: | Tinkamas pasirengimas pirkimui „Kuršėnų m. Gamyklos gatvės rekonstravimo techninio darbo projekto paslaugas“ nustatant pirkimo objekto reikalavimus techninėje specifikacijoje ir pirkimo sutarties projekte. |
| Konsultacijos tikslas: | Perkančioji organizacija iki pirkimo pradžios informuoja rinkos dalyvius (toliau – rinkos dalyviai arba tiekėjai) apie numatomą pirkimą prašant tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti pirkime, pateikti nuomonę/siūlymus/rekomendacijas dėl techninės specifikacijos ir pirkimo sutarties projekto. |
| Pasiūlymai: | Savo nuomonę, pasiūlymus, rekomendacijas norintys pateikti Konsultacijos dalyviai turi užpildyti Priede Nr. 1 pateikiamą formą. |
| Konsultacijos su rinka laikas bei pastabų ir pasiūlymų pateikimo terminas: | - Perkančioji organizacija prašo rinkos dalyvių ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 14 d. 10.00 val. pateikti komentarus, siūlymus, pastabas ir rekomendacijas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis, kurios bus įvertintos ir dėl jų priimtas sprendimas. - Klausimai, pastabos, komentarai ir t. t., gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami. - Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali pratęsti aukščiau nurodytą terminą paviešindama pranešimą CVP IS. |
| Suinteresuotų asmenų informavimas: | - Klausimai teikiami, susirašinėjimas vykdomas ir kt. rinkos konsultacijos procedūros vykdomos lietuvių kalba. - Pateikdamas informaciją, tiekėjas turi iš anksto nurodyti, kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius informacijos dalies, kuri turi būti laikoma konfidencialia, pasiliekama teisė viešai skelbti visą gautą informaciją, išskyrus duomenis, kurie, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, yra neskelbtini/konfidencialūs. - Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl paslaugų sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. - Dalyvavimas teikiant rinkos konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo. |
| Kontaktiniai asmenys: | Perkančiosios organizacijos asmuo, atsakingas už procedūrų vykdymą CVP IS: - Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Ignotienė, el. p. jolanta.ignotiene@siauliuraj.lt, tel. +370 41 59 66 62. |
| PRIDEDAMA: | - Klausimai tiekėjams (Priedas Nr.1); - Techninė specifikacija (Priedas Nr. 2); - Pirkimo sutarties projektas (Priedas Nr. 3); - Konkurso dokumentai (Priedas Nr. 4). |

______________________