2 priedas

Sąskaitų išrašymo informacinės sistemos kūrimo ir įdiegimo,

PRIEŽIŪROS IR PALAIKYMO BEI MODIFIKAVIMO PASLAUGŲ pirkimo

Techninė specifikacija

  - BENDRA INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT, Užsakovas) siekia sukurti ir įdiegti Sąskaitų išrašymo informacinę sistemą (toliau – sistema, SIS), skirtą informacinių technologijų priemonėmis automatizuoti RRT sąskaitų išrašymo ir skolų valdymo procesus.

SIS uždaviniai:

automatizuoti sąskaitų išrašymo ir išsiuntimo procesą;

automatizuoti klientų mokėjimų fiksavimo ir sugretinimo su sąskaitomis procesą;

automatizuoti skolininkų informavimo ir skolų valdymo procesus.

## Sąvokos ir sutrumpinimai

1 lentelė. Sąvokų paaiškinimai

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| API | Aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application Programming Interface) |
| EMS DB | Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo spektro bandymų duomenų bazė |
| FABIS | Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis |
| GR | Gyventojų registras |
| JAR | Juridinių asmenų registras |
| NKDVIS | Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus su Lietuvos vardu informacinė sistema |
| PEPPOL | Saugus tarptautinis tinklas, kuriame įmonės gali keistis dokumentais ir duomenimis su bet kuriuo kitu tinkle registruotu asmeniu. (https://peppol.com) |
| RRT, Užsakovas | Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba |
| RDSVIS | Radijo dažnių spektro valdymo informacinė sistema |
| SABIS | Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema |
| Sistema, SIS | Sąskaitų išrašymo informacinė sistema |
| VBAMS | Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema |

  - SUTARTIES TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Sutarties tikslas:

įsigyti SIS kūrimo ir įdiegimo paslaugas, kurių metu būtų sukurta nauja SIS pritaikant standartinį sprendimą;

įsigyti SIS priežiūros ir palaikymo paslaugas;

įsigyti SIS modifikavimo paslaugas.

Sutarties uždaviniai:

sukurti SIS pritaikant standartinį sprendimą;

sukurti SIS integracijas su susijusiomis sistemomis, nurodytomis šios techninės specifikacijos 9 skyriuje;

realizuoti šioje SIS techninėje specifikacijoje išvardintus SIS nefunkcinius bei paslaugų teikimo reikalavimus;

įdiegti SIS RRT pateiktoje infrastruktūroje;

sėkmingai įvykdyti SIS sukurtų funkcionalumų bei duomenų mainų sąsajų testavimą, duomenų migravimą ir bandomąją eksploataciją;

parengti ir suderinti visą numatytą SIS dokumentaciją;

teikti SIS garantijos paslaugas;

teikti SIS priežiūros ir palaikymo paslaugas;

teikti SIS modifikavimo paslaugas.

Sutarties rezultatas – pilna apimtimi sukurta, įdiegta ir ištestuota SIS, suteiktos SIS palaikymo ir priežiūros paslaugos, suteiktos SIS modifikavimo paslaugos pagal poreikį.

## Susijusių dokumentų sąrašas

Visos įsigyjamos paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis šiais teisės aktais, jų pakeitimais ir papildymais (aktualios redakcijos):

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

Viešųjų pirkimų įstatymu;

Informacinių sistemų steigimo, kūrimo atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

Informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės modifikavimo komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės modifikavimo komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 5d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus dydžių nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2024 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. TN-647 „Dėl Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus dydžių nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

kiti nepaminėti, bet aktualūs teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių sistemų kūrimą, informacijos saugumo valdymą reglamentuojantys teisės aktai bei standartai.

Diegėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir jų naujausiais pakeitimais ir papildymais ir su naujai priimtais teisės aktai (jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu) ir yra priimti ne vėliau kaip iki projektavimo etapo pabaigos.

  - REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

## Paslaugų apimtys

SIS kūrimo ir įdiegimo paslaugos turi būti suteiktos per 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos (su galimybe pratęsti vieną kartą 2 mėnesių laikotarpiui dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo tiekėjo, kurie numatyti Sutartyje).

Sukuriama nauja SIS, pritaikant standartinį sprendimą, kuris turi tenkinti šios techninės specifikacijos 9 skyriuje nurodytus funkcinius reikalavimus.

Naujos SIS priežiūros ir palaikymo paslaugos teikiamos 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo naujos SIS kūrimo ir įdiegimo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

Numatomas SIS palaikymo paslaugų valandų skaičius už mėnesinį mokestį yra preliminariai 15 darbo valandų per mėnesį.

Naujos SIS modifikavimo paslaugos teikiamos 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo naujos SIS kūrimo ir įdiegimo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

Naujos SIS modifikavimo paslaugų apimtis – maksimaliai 300 (trys šimtai) darbo valandų per 24 mėnesius. Nurodyta darbo valandų apimtis nėra Užsakovo įsipareigojimas išpirkti visą maksimalų darbo valandų kiekį. SIS modifikavimo paslaugos teikiamos pagal modifikavimo paslaugų valandinį įkainį. Modifikavimo paslaugos bus perkamos atsižvelgiant į faktinius Užsakovo poreikius.

Teikėjas teikia paslaugas naudodamas Užsakovo IT infrastruktūrą. Paslaugų teikimo vieta: Mortos g. 14, Vilnius arba kitoje Užsakovo nurodytoje vietoje. Paslaugoms teikti Teikėjui gali būti suteiktas nuotolinis prisijungimas. Sukurti sprendimai prieinami elektroninėje erdvėje, panaudojant valstybės debesijos paslaugų informacinių išteklių infrastruktūrą – paslaugų prieinamumas bus užtikrintas nepriklausomai nuo fizinės techninės įrangos, reikalingos paslaugoms teikti, eksploatavimo vietos bei specialistų, teikiančių paslaugas, darbo vietos.

Teikėjas paslaugų teikimą ir valdymą atvaizduoja Teikėjo arba Užsakovo paslaugų valdymo ir stebėsenos sistemoje.

## Naujos SIS kūrimo ir įdiegimo paslaugos

SIS analizė:

atliekama detali SIS funkcionalumų, nurodytų šios techninės specifikacijos 9 skyriuje, analizė, analizės rezultatai dokumentuojami ir suderinami su Užsakovu.

SIS realizacija:

standartinio produkto pritaikymas, konfigūravimas ir programavimas vykdomas pagal suderintą grafiką ir etapus;

integruojamos reikiamos sistemos ir atliekami funkcionalumo patikrinimai.

SIS testavimas:

parengiamas testavimo planas ir testavimo scenarijai bei suderinami su Užsakovu;

atliekamas funkcionalumų, apkrovos, saugumo bei integracijų testavimas;

identifikuoti trūkumai taisomi pagal nustatytą klaidų (neatitikimų) valdymo procesą;

testavimo rezultatai dokumentuojami ir suderinami su Užsakovu.

SIS diegimas:

parengiamas SIS diegimo planas;

SIS diegiama testinėje ir produkcinėje aplinkose pagal sutartą procesą ir sutartus etapų terminus.

Duomenų migravimas į SIS pagal šios techninės specifikacijos 8 skyriaus reikalavimus:

parengiamas duomenų migravimo planas ir suderinamas su Užsakovu;

atliekamas bandomasis ir galutinis duomenų migravimai;

parengiama duomenų migravimo ataskaita ir suderinama su Užsakovu.

SIS naudotojų mokymai:

parengiama ir pateikiama SIS naudotojų dokumentacija pagal šios techninės specifikacijos 60 punkto reikalavimus;

vykdomi SIS naudotojų mokymai.

SIS bandomoji eksploatacija:

parengiamas bandomosios eksploatacijos planas;

teikiamos konsultacijos bandomosios eksploatacijos klausimais;

šalinami eksploatacijos metu nustatyti trūkumai (neatitikimai);

bandomosios eksploatacijos rezultatai dokumentuojami ir suderinami su Užsakovu.

Naujos SIS garantijos paslaugos

Teikėjas naujai SIS suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo naujos SIS kūrimo ir įdiegimo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

Teikėjas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos laikotarpį nustatytus SIS kūrimo ir įdiegimo paslaugų trūkumus per 2 (dvi) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie trūkumus išsiuntimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai paslaugų trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės.

- SIS priežiūros ir palaikymo paslaugos

SIS palaikymo paslaugos:

SIS veikimo stebėseną vykdo Užsakovas, o, esant SIS veikimo sutrikimams, pateikia pranešimus (užsakymus) Teikėjui.

Atliekamas techninių sistemos darbo problemų nustatymas ir sprendimas, sistemos taisymai pastebėtų klaidų ar duomenų vientisumo pažeidimo atvejais.

SIS incidentų, dėl kurių Užsakovas kreipiasi į Teikėją, kai sistemos darbo problemų neišsprendžia Užsakovo administravimo specialistai, sprendimas.

SIS konsultavimo paslaugos:

Užsakovo atstovų konsultavimas visais su SIS naudojimu, vystymu ir jos veikimu susijusiais klausimais. Priežiūros paslaugų teikimo procedūra bus suderinta SIS priežiūros ir modifikavimo paslaugų teikimo reglamente ir numatoma, kad bus paskirti ne daugiau kaip 5 Užsakovo atstovai, su kuriais bus komunikuojama, kuriems bus teikiamos konsultacijos.

Konsultavimo paslaugos teikiamos darbo dienomis darbo valandomis.

## Naujos SIS modifikavimo paslaugos

Analizė – Užsakovo pateiktų naujų SIS modifikavimo poreikių detali analizė, paruošiant, jei Šalys sutarė, detalios analizės dokumentą, arba problemos analizė, kai SIS priežiūros paslaugų teikimo metu sprendžiamos problemos/ sutrikimo negalima išspręsti be detalios programinio kodo ir duomenų analizės.

Projektavimo, programavimo ir konfigūravimo paslaugos – Sistemos pakeitimų/naujų funkcionalumų kūrimo paslaugos, reikalingos pakeitimo realizavimui arba sudėtingos problemos/ sutrikimo pašalinimui, atlikus detalią analizę.

Duomenų tvarkymas – duomenų tvarkymo paslaugos, kurioms reikalingas programinio kodo kūrimas ir/ar kurios reikalingos sudėtingos problemos/ sutrikimo pašalinimui, atlikus detalią problemos analizę, arba, kai paslaugų poreikis buvo sąlygotas SIS naudotojų klaidų.

Testavimo paslaugos – testavimo scenarijų rengimas ir testavimo atlikimas.

Įdiegimo paslaugos – SIS modifikavimo paslaugų užsakymo dokumento apimtyje modifikuotos SIS programinės įrangos ir jos pakeitimų (atnaujinimų) diegimo paketo paruošimas ir įdiegimas nurodytose aplinkose.

Mokymai – SIS naudotojų ir administratorių apmokymai darbo vietoje arba per nuotolinio ryšio priemones, skirti supažindinti su SIS sukurtų naujų funkcionalumų naudojimu.

Dokumentacijos rengimas/papildymas – SIS naudotojo vadovo, SIS administratoriaus ir priežiūros vadovo, SIS diegimo ir techninės dokumentacijos bei kitos su SIS susijusios dokumentacijos rengimas/papildymas.

Teikėjas modifikavimo paslaugas pradeda teikti gavęs (el. paštu, registruojant paslaugų valdymo sistemoje ar kita su Teikėju suderinta forma) užpildytą SIS modifikavimo paslaugų užsakymą ir suderinęs modifikavimo paslaugų apimtis.

- Naujų SIS kūrimo paslaugų teikimo tvarka ir terminai

Teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turės parengti SIS kūrimo planą, apimantį šioje techninėje specifikacijoje nurodytas SIS kūrimo veiklas, rizikos valdymo planą, komunikacijos planą ir kokybės užtikrinimo planą, projekto veiklų tvarkaraštį. SIS kūrimo planas turi būti suderintas su Užsakovu.

SIS turi būti kuriama Agile principu, t. y. SIS kūrimas turi būti vykdomas iteracijomis (angl. sprint) ir diegiamas inkrementais (angl. release), kurie sudaromi iš vieno ar daugiau sistemos funkcionalumų.

Teikėjas privalo užtikrinti, kad SIS atitiktų saugumo, funkcionalumo, naudojimo patogumo bei integracijos su kitomis sistemomis reikalavimus.

SIS kūrimas turi vykti pagal nustatytą SIS kūrimo planą ir kokybės kontrolės standartus.

Visi SIS dokumentai, susiję su sistemos kūrimu, turi būti pateikti per Sutartyje numatytus terminus.

- SIS priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo tvarka ir terminai

Priežiūros ir palaikymo paslaugas Teikėjas teikia gavęs Užsakovo pranešimus. Pranešimus Užsakovo atstovai pateikia raštu (el. paštu, užklausų valdymo sistemoje ar kita su Teikėju suderinta forma). Priežiūros paslaugos teikiamos tik pagal Užsakovo Teikėjui pateiktus pranešimus. Pranešimus Užsakovas Teikėjui gali teikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

Paslaugoms teikti Teikėjui gali būti suteiktas nuotolinis prisijungimas prie SIS vystymo, testavimo ar kitų aplinkų. Pakeitimus SIS atlieka tik Teikėjas, pakeitimus diegia Užsakovo sistemų administratorius.

Reakcijos į incidentus ir jų sprendimo laikai pagal prioritetą (laikas skaičiuojamas nuo Užsakovo pranešimo pateikimo Teikėjui darbo valandomis, kurios nurodytos techninėje specifikacijoje) pateikti 2-3 lentelėse:

2 lentelė. Reakcija į incidentus ir jų sprendimo laikai

| Incidento Prioritetas | Reakcijos laikas | Maksimalus sprendimo laikas, skaičiuojant darbo valandomis |
| --- | --- | --- |
| 1 Kritinis | 1 darbo val. | 4 darbo val. |
| 2 Didelis | 2 darbo val. | 24 darbo val. |
| 3 Vidutinis | 8 darbo val. | 40 darbo val. |
| 4 Žemas | 16 darbo val. | Pagal rašytinį susitarimą |

3 lentelė. Incidentų prioritetų aprašymas

| Incidento prioritetas | Aprašymas |
| --- | --- |
| 1 - Kritinis | IT incidentas, kuris sukelia visišką sistemos ar esminės paslaugos funkcijos neveikimą, turintį didelį poveikį verslo veiklai ar paslaugų teikimui. Tokio tipo sutrikimas neturi apeinamų sprendimų (angl. - workaround) ir reikalauja skubaus sprendimo, kad būtų atkurtas paslaugos veikimas. |
| 2 - Didelis | IT incidentas, kuris sukelia dalinį sistemos ar paslaugos veikimo sutrikimą, turintį reikšmingą poveikį naudotojų grupei ar verslo funkcijoms, tačiau egzistuoja aplinkiniai sprendimo būdai (angl. - workaround) ir veikla gali būti tęsiama ribotu režimu. |
| 3 - Vidutinis | IT incidentas, kada SIS produktyvus naudojimas yra apribotas dėl gedimų ar neteisingų darbo rezultatų. Sutrikimas įtakoja grupę naudotojų arba neveikia dalis SIS Užsakovo veiklai svarbaus sistemos funkcionalumo. |
| 4 - Žemas | IT incidentas, kada SIS naudojimas nėra sutrikdytas. Sutrikimas įtakoja pavienį naudotoją ir netrikdo jo kasdienės veiklos. |

Esant pagrįstoms aplinkybėms, Teikėjas su Užsakovu (raštu) gali suderinti kitus, problemų/ sutrikimų pašalinimo terminus.

SIS darbo problema/sutrikimas laikomas pašalintu, kai Užsakovo atstovas raštiškai (el. paštu arba kt. priemonėmis) patvirtina, kad SIS darbo problemos/sutrikimo nėra.

Konsultavimas gali būti atliekamas telefonu ar el. paštu, t. y. tokiomis pačiomis priemonėmis, kokiomis gautas paklausimas iš Užsakovo atstovo. Numatoma, kad telefonu būtų teikiamos tik skubios ir neatidėliotinos konsultacijos. Paslaugos teikimo procedūra bus suderinta Sistemos priežiūros ir modifikavimo paslaugų teikimo reglamente.

Konsultavimo paslaugos, susijusios su standartiniu/baziniu SIS funkcionalumu, turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo atitinkamo Užsakovo paklausimo pateikimo.

Konsultavimo paslaugos, susijusios su sudėtingų, nestandartinių situacijų išaiškinimu, duomenų analize, nestandartiniu SIS funkcionalumu ar galimybėmis, turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo Užsakovo paklausimo pateikimo.

Į Konsultavimo paslaugų teikimo terminą neįskaičiuojamas laikas, kurio metu laukiama papildomos informacijos iš Užsakovo, be kurios pagrįstai nėra įmanomas kokybiško atsakymo į konsultaciją pateikimas.

Esant pagrįstoms aplinkybėms, Teikėjas su Užsakovu (raštu) gali suderinti kitus, konsultavimo teikimo būdus ir terminus.

Užsakovas įsipareigoja paskirti atsakingą sistemos administratorių/atstovą ir jį pavaduojantį specialistą, kurie yra patyrę tvarkant SIS, ir informuoti apie tai Teikėją.

- Naujos SIS modifikavimo paslaugų teikimo tvarka ir terminai

Modifikavimo paslaugos teikiamos tik pagal Užsakovo Teikėjui pateiktus užsakymus. Užsakymus Užsakovas Teikėjui gali teikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakymų skaičius neribojamas, tačiau visų užsakymų vykdymo apimtis ir trukmė negali viršyti šios techninės specifikacijos 10 punkte numatyto modifikavimo paslaugų maksimalaus darbo valandų skaičiaus ir laikotarpio.

Užsakovas modifikavimo paslaugų užsakymus Teikėjui teikia raštu (el. paštu, registruojant užklausų valdymo sistemoje ar kita su Teikėju suderinta forma).

Teikėjas modifikavimo paslaugas pradeda teikti gavęs (el. paštu, registruojant paslaugų valdymo sistemoje ar kita su Teikėju suderinta forma) užpildytą SIS modifikavimo paslaugų užsakymą.

Teikėjo reakcijos laikas į gautą modifikavimo užsakymą iš Užsakovo – 2 darbo dienos.

Teikėjas, gavęs modifikavimo paslaugų užsakymą iš Užsakovo, per 7 darbo dienas įvertina apimtis, techninius, funkcinius, saugumo ir kokybės reikalavimus ir pateikia modifikavimo paslaugų pasiūlymą, užsakymo įgyvendinimo detalų aprašymą, nurodo paslaugų suteikimo trukmės įvertinimą darbo valandomis ir realizuotų pakeitimų pateikimo Užsakovui datą.

Užsakovas, gavęs modifikavimo paslaugų užsakymo įgyvendinimui būtinų veiklų aprašymą ir apimčių įvertinimą, priima sprendimą dėl užsakymo įgyvendinimo:

jei nusprendžia, kad paslaugos, nurodytos gautame užsakyme, yra nereikalingos dėl netinkamo kaštų ir naudos santykio – užsakymas yra atšaukiamas apie tai informuojant Teikėją. Jei įvertinimo aprašymas yra neaiškus, Užsakovas gali paprašyti Teikėjo detalizuoti SIS pakeitimo įvertinime aprašytas paslaugas bei jų teikimo laiko sąnaudų įvertinimą. Teikėjas privalo atsakyti į Užsakovo pateiktus klausimus.

jei nusprendžia, kad paslaugos, nurodytos užsakyme, yra reikalingos, modifikavimo paslaugų detali analizė, suteikimo terminai, apimtys ir sąmata yra raštu patvirtinami užsakyme, kurį pasirašo abi Šalys po modifikavimo paslaugų užsakymo suderinimo. Už apimtis (darbo valandų kiekį), kurios nebuvo suderintos, t. y. kurios nebuvo nurodytos užsakyme, Užsakovas nemoka.

Teikėjas, realizavęs SIS modifikavimo paslaugų užsakyme aprašytus SIS pakeitimus, turi atlikti suteiktų modifikavimo paslaugų užsakyme nustatytų rezultatų testavimą pagal testavimo scenarijus ir parengti testavimo rezultatų ataskaitą.

Naujai sukurtas SIS funkcionalumas, įkeltas į SIS produkcinę aplinką, neturi sutrikdyti kitų SIS esančių funkcionalumų darbo. Jeigu naujai sukurtas ir į produkcinę aplinką įkeltas funkcionalumas sutrikdo SIS esančių funkcijų darbą, arba neveikia – laikoma, kad naujas funkcionalumas realizuotas nekokybiškai. Tokiu atveju Teikėjas turi nedelsiant atstatyti sutrikusius SIS funkcionalumus ir ištaisyti klaidas.

Teikėjas, tinkamai įvykdęs modifikavimo paslaugų užsakymą (užsakymus), pateikia Užsakovo pasirašymui modifikavimo paslaugų užsakymo perdavimo-priėmimo aktą, kuris rengiamas už kiekvieną Užsakovo pateiktą modifikavimo paslaugų užsakymo (užsakymų) įvykdymą. Atsiskaitymas už Tiekėjo tinkamai įvykdytus paslaugų užsakymus atliekami kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje.

Atlikto modifikavimo paslaugų užsakymo perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas pasirašo, kai:

produkcinėje SIS aplinkoje galima įvykdyti veiklos procesus modifikavimo paslaugų užsakyme apibrėžta funkcionalumo apimtimi, nėra likusių Užsakovo nurodytų ir neištaisytų klaidų, o naujai į produkcinę aplinką įkeltas funkcionalumas veikia kokybiškai.

yra atlikta suteiktų modifikavimo paslaugų bandomoji eksploatacija, kurios trukmė numatoma užsakyme – jei tai yra numatyta modifikavimo paslaugų užsakyme.

suteiktų modifikavimo paslaugų perdavimo – priėmimo metu Užsakovas negali patikrinti visų suteiktų modifikavimo paslaugų atitikimo užsakyme nustatytiems reikalavimams, todėl Šalys susitaria, kad modifikavimo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas jokiu būdu neapriboja Užsakovo teisės reikalauti trūkumų ištaisymo ir tuo pačiu įpareigoja Teikėją ištaisyti klaidas ar neatitikimus pagal užsakymo plėtrai turinį.

## SIS kūrimo, priežiūros ir palaikymo bei modifikavimo paslaugų ataskaitos ir dokumentacija

Teikėjas kiekvieną metų ketvirtį teikia Priežiūros ir palaikymo paslaugų ataskaitą apie suteiktas priežiūros ir palaikymo paslaugas, detalizuoja atliktas paslaugas, aprašo išspręstas problemas ir jų išsprendimui skirtą laiką. Ataskaita pateikiama vieną kartą per ketvirtį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po metų ketvirčio, per kurį buvo suteiktos priežiūros ir palaikymo paslaugos, pabaigos.

Teikėjas privalo pateikti visą, su suteiktomis SIS kūrimo, priežiūros ir palaikymo bei modifikavimo paslaugomis susijusią, dokumentaciją.

Dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir pateikta Užsakovui elektroninėje laikmenoje ir (ar) patalpinta Užsakovo nurodytoje saugykloje, o Užsakovo prašymu, dokumentai turi būti atspausdinti ir pateikti. Visa dokumentacija turi būti:

aiški, nuosekli, parengta laikantis techninės dokumentacijos rengimo gerosios praktikos;

numeruota, su aiškiai išskirtais skyriais ir poskyriais;

unikaliai identifikuojama, su lengvai randama informacija;

versijuojama;

minimali pateiktina dokumentacija apima:

    - SIS naudotojo vadovą, atitinkantį RRT veiklos procesus, kuriame aprašomos kasdienės operacijos sistemoje (sąskaitų tvirtinimas, skolų valdymas, ataskaitų generavimas ir kt.);

    - SIS administratoriaus ir priežiūros vadovą, kuriame nurodoma informacija apie naudotojų ir teisių valdymą, sistemos parametrų konfigūravimą ir išsami informacija apie sukurtų integracijų su RRT sistemomis, nurodytų techninės specifikacijos 97 punkte, veikimą, stebėseną ir valdymą;

    - SIS diegimo ir techninė dokumentaciją, kurioje parengtos aiškios instrukcijos, reikalingos SIS diegimui RRT infrastruktūroje bei techniniai aprašymai, apimantys specifinių RRT sprendimų architektūrą ir duomenų srautų schemas, susijusias su integracijomis.

    - suprogramuotų SIS dalių išeities tekstus ir vykdymo kodus. Teikėjas privalo visą sukurto ar modifikuoto SIS programinio kodo išeities tekstą saugoti Užsakovo nurodytoje Git repozitorijoje;

dokumentacija turi būti atnaujinama kartu su kiekvienu reikšmingu sistemos pakeitimu, kuris keičia funkcionalumą, sprendimų architektūrą, integracijas, duomenų struktūrą ar saugumo mechanizmus ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį (kas 3 mėnesius).

  - SIS REIKALAVIMAI SAUGUMUI

Teikėjas privalo identifikuoti pagrindines SIS saugumo rizikas bei saugumo pažeidžiamumus (CWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software Errors ir OWASP 10 Most Critical Web Application Security Risks) ir imtis priemonių rizikų sumažinimui, bei saugumo pažeidžiamumų šalinimui.

Duomenų sauga turi būti užtikrinama:

užtikrinant duomenų vientisumą ir neprieštaringumą;

registruojant SIS naudotojų atliekamus veiksmus su duomenimis, įskaitant duomenų paiešką ir peržiūrėjimą;

įdiegiant priemones, sudarančias galimybes SIS administratoriui patikrinti SIS naudotojų veiksmus;

numatant apsaugos priemones nuo atsitiktinio duomenų ištrynimo, pvz., perspėjimai apie numatomą duomenų ištrynimą.

Teikėjas turi suderinti failų formatus, kuriuos leidžiama prisegti SIS, ir suderinti juos su Užsakovu (pvz., neturi būti leidžiama prisegti potencialiai nesaugių, galinčių automatiškai pasileisti (angl. self-executive) failų).

  - SIS REIKALAVIMAI NAŠUMUI

SIS turi būti galimybė vienu metu netrukdomai dirbti nemažiau kaip 10 naudotojų.

Sistemoje turi būti indikuojami ilgiau trunkantys procesai (funkcijos), kad naudotojui būtų aišku, jog SIS veikia ir nėra būtinybės iškviesti tų pačių funkcijų keletą kartų.

Integracinių sąsajų realizacija turi užtikrinti, kad analizės ir/ar projektavimo metu apibrėžti integraciniai scenarijai įvyks per racionalų laiko tarpą ir niekaip nedarys neigiamos įtakos SIS aplikacijos naudojimo patogumui ir našumui.

  - REIKALAVIMAI SIS PROGRAMINEI ĮRANGAI IR LICENCIJOMS

Teikėjas funkcionalumus gali realizuoti diegdamas programinę įrangą bei integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus naudoti programinę įrangą), reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai. Jeigu šioje techninėje specifikacijoje tokia programinė įranga ar licencijos nėra išreikštinai reikalaujamos, tačiau yra būtinos SIS kūrimo veikloms įgyvendinti bei vėliau eksploatuojant SIS, Teikėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas.

Teikėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (angl. Commercial Off-The-Shelf Software) (aplikacijų serveriai, AccessPoint backend PĮ, monitoringo programinė įranga, ataskaitų sudarymo programinė įranga, programavimo karkasai ir pan.), kuri reikalinga SIS veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis (jeigu yra licencijuojama) visam Paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiui (įskaitant ir garantinę priežiūrą) (kad RRT nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui). Teikėjas turi pateikti tokią programinę įrangą ir licencijas visoms numatomoms įdiegti SIS aplinkoms (testavimo ir produkciniai aplinkai).

Licencijuojama programinė įranga (visam Paslaugų teikimo sutarties laikotarpiui (įskaitant ir garantinę priežiūrą)) turi turėti gamintojo palaikymą: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą.

Jeigu siūloma programinė įranga yra licencijuojama priklausomai nuo SIS naudojančių naudotojų (žmonių ar sistemų) kiekio, tarnybinių stočių parametrų ar pan., tai Teikėjas turi pateikti licencijas, kurios užtikrintų racionalų ir efektyvų SIS funkcionalumų veikimą ir naudojimą visam Paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiui. Jeigu bus siūloma tokia PĮ, kuri bus mokama ar turi licencijavimo sąlygas, Teikėjas tokias siūlomas PĮ organizacija turi būti suderinti su Užsakovu. Kiekviena siūloma panaudoti licencijuojama PĮ turi būti suderinama su Užsakovu.

Jeigu naudojama ir vystoma atviro kodo licencinė programinė įranga, turi būti suteikiamos Užsakovui prieigos teises prie išeities kodų, bei suteikiama teisė savo resursais (įskaitant samdomas trečiąsias šalis) vystyti šią programinę įrangą ir naudoti PĮ savo reikmėms (kad RRT nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui), numatytoms šioje techninėje specifikacijoje.

SIS Teikėjas turi pateikti ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visą reikiamą standartinę ir nestandartinę programinę įranga, jeigu to reikia, kad būtų užtikrintas funkcionalumas ir našus darbas (tenkinantis našumo reikalavimus).

Esant poreikiui Teikėjas turi atlikti techninės įrangos konfigūracijas. Jos turi būti atliktos iš Užsakovo nereikalaujant papildomų lėšų.

RRT, nepažeidžiant autoriaus teisių subjekto ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teisių, sutartimi turi būti perduodamos autorių turtinės teisės į sukurtą SIS programinę įrangą ir parengtus dokumentus, įskaitant jas, bet jomis neapsiribojant:

teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą SIS programinę įrangą;

teisę daryti sukurtos SIS programinės įrangos kopijas;

teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą SIS programinę įrangą;

teisę perkelti SIS programinę įrangą į kitą IT platformą;

teisių suteikimą naudoti šią SIS programinę įrangą kitiems asmenims;

teisę naudoti ir keisti sukurtos SIS programinės įrangos pradinį kodą.

Jei sukurtoje SIS programinėje įrangoje panaudota kita autorių teisių subjekto ar kitų asmenų autorinė programinė įranga, kuri integruota į sukurtą SIS programinę įrangą ar kitaip susieta su šiuo užsakymu, RRT turi būti suteikiamos tokios autoriaus turtinės teisės į SIS programinę įrangą, kokių reikia, kad būtų galima tinkamai naudotis pagal šį užsakymą sukurta SIS programine įranga.

RRT neturi būti suvaržyta teisė perduoti pagal šį užsakymą sukurtos SIS programinės įrangos priežiūros ar jos tolesnio tobulinimo ir plėtojimo kitam paslaugų teikėjui, įskaitant prieigos prie pradinio kodo priemones.

  - REIKALAVIMAI NAUDOTOJO SĄSAJAI IR ERGONOMIKAI

Naudotojo sąsaja turi atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus, tenkinti Elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams metodinėje medžiagoje pateikiamus reikalavimus bei būti projektuojama vadovaujantis gerosiomis praktikomis, pvz., ISO 9241-210 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems ar lygiavertėmis. Naudotojų grafinė sąsaja turi būti nepriklausoma nuo platformos ir turi veikti Microsoft Windows, Linux ir kitose plačiausiai naudojamose aplinkose.

SIS naudotojo sąsaja turi vienodai funkcionuoti šiose interneto naršyklėse (gamintojų palaikomose ir naujausiose jų versijose likus 6 mėn. ir garantinio aptarnavimo periodo pradžios):

Microsoft Edge;

Mozilla Firefox;

Google Chrome.

SIS turi būti realizuotas lietuvių kalba. Sistemos administratoriams skirtos programinės priemonės ir pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Data, laikas ir kiti parametrai turi būti naudojami tokiu formatu, koks yra naudojamas Lietuvoje.

Naudotojui turi būti pateikiamos pagalbos priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis SIS, pvz., pagalbos mygtukai, naudotojo vadovas.

Turi būti realizuotas pagalbinės informacijos (angl. hints) funkcionalumas – naudotojams turi būti pateikiami paaiškinamieji pranešimai tose SIS vietose, kuriose gali kilti klausimų, siekiant suprasti reikalingus atlikti veiksmus, pvz., pateikiamas paaiškinimas, kokius duomenis reikia įvesti į tam tikrą dokumento / prašymo lauką.

Turi būti realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

duomenų įvedimo formose duomenų laukai turi būti užpildomi automatiškai, jeigu Sistemoje yra saugomi atitinkami duomenys;

Sistemos veiksmai, kurie gali būti vykdomi fone, turi būti taip realizuojami, kad naudotojas galėtų naudoti kitas Sistemos funkcijas.

Reikalavimai naudotojų informavimui:

naudotojui pateikiami pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aiški pranešimo pateikimo priežastis. Informacija apie pranešimo pateikimą sąlygojančią priežastį privalo būti pateikiama nurodant konkrečius Sistemos duomenų objektus, pvz., laukų pavadinimus;

jeigu naudotojui atlikus veiksmus rezultatai turės didelės įtakos, prieš atliekant veiksmą SIS turi pateikti pranešimą ir paprašyti naudotojo patvirtinti, kad tikrai norima vykdyti;

naudotojui pateikiamame klaidos pranešime privalo būti nurodoma, kokius veiksmus naudotojas privalo atlikti tam, kad galėtų pašalinti pranešimo pateikimo priežastis ir tęsti darbą su SIS. Įvykus klaidai naudotojas apie tai turi būti aiškiai informuojamas, pvz., nukreipiamas į klaidą sąlygojančią ekraninės formos vietą, paryškinami netinkamai užpildyti formos laukai ir pan.;

naudotojui turi būti pateikiami sėkmės pranešimai, nurodantys, kad naudotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi, pvz., informuojama, kad įrašas išsaugotas/ištrintas/pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.;

klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti.

Naudotojui pateikiama informacija turi būti ribojama pagal jam suteiktas roles bei prieigos teises prie konkretaus objekto informacijos.

  - REIKALAVIMAI DUOMENŲ MIGRAVIMUI

Detalios analizės metu turi būti identifikuota ir su RRT suderinta iš Valstybės biudžeto ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS) Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio (toliau – FABIS) migruojamų duomenų į SIS apimtis ir duomenų atrankos taisyklės. Preliminariai numatoma, kad turi būti perkeliami likučiai: pardavimo sąskaitų (neapmokėtos), mokėjimų, klientų ir jų įsiskolinimų duomenys.

Teikėjas atsakingas už duomenų migravimo šablonų, duomenų konvertavimo ir sukėlimo į SIS duomenų bazę procedūrų parengimą. RRT pagal kompetenciją konsultuos Teikėją duomenų integralumo ir išsamumo klausimais.

Priėmimo testavimo metu sumigruoti duomenys turės būti patikrinti. Duomenų migravimas bus laikomas atliktu, kai RRT patvirtins, kad duomenys perkelti teisingai.

Teikėjas, prieš atlikdamas duomenų migravimą, turi pateikti ir suderinti duomenų migravimo planą, apimantį duomenų migravimo apimtis, perkeliamus objektus ir duomenų šaltinius. Atlikus duomenų migravimą Teikėjas turi pateikti duomenų migravimo ataskaitą.

  - REIKALAVIMAI SIS FUNKCIONALUMAMS IR INTEGRACINĖMS SĄSAJOMS

Turi būti sukurta SIS, pritaikant standartinį sprendimą ir sukuriant 97 punkte nurodytas integracijas su susijusiomis sistemomis.

SIS funkcinė struktūra turėtų apimti šiuos modulius: sąskaitų išrašymo, mokėjimų, skolų valdymo, klientų, ataskaitų, naudotojų ir teisių valdymo, aplikacijų programavimo sąsajos (angl. Application Programming Interface, toliau – API) prieigos administravimo.

Sąskaitų išrašymo modulis skirtas išrašomų sąskaitų administravimui: išrašymui, tvirtinimui ir išsiuntimui. Atitinkamas teises turinčiam SIS naudotojui turi būti galimybė peržiūrėti, tvirtinti, redaguoti, išrašyti sąskaitas bei inicijuoti sąskaitų išsiuntimą.

Mokėjimų modulis skirtas mokėjimų informacijos, gautos iš FABIS, peržiūrai. Atitinkamas teises turinčiam SIS naudotojui turi būti galimybė peržiūrėti mokėjimų informaciją.

Skolų valdymo modulis skirtas klientų skolų administravimui. Atitinkamas teises turinčiam SIS naudotojui turi būti galimybė peržiūrėti ir analizuoti klientų turimus įsiskolinimus, matyti įsiskolinimus pasirinktai datai, inicijuoti pranešimų skolininkams išsiuntimą.

Klientų modulis skirtas klientų duomenims valdyti. Atitinkamas teises turinčiam SIS naudotojui turi būti galimybė peržiūrėti ir redaguoti duomenis.

Ataskaitų modulis skirtas ataskaitoms ir suvestinėms formuoti. Atitinkamas teises turinčiam SIS naudotojui turi būti galimybė peržiūrėti ir eksportuoti ataskaitas.

Naudotojų ir teisių valdymo modulis skirtas administruoti ir valdyti sistemos naudotojus. Sistemos naudotojų tvarkymas apims teisių suteikimą, keitimą ar naikinimą. Priklausomai nuo naudotojo turimų teisių atitinkamam naudotojui bus suteikiamos galimybės atlikti sistemoje atitinkamus veiksmus.

API prieigos administravimo modulis skirtas administruoti ir valdyti API naudotojus. API naudotojų tvarkymas apims teisių suteikimą, keitimą ar naikinimą.

Duomenų mainų posistemė (API) skirta užtikrinti duomenų mainus tarp SIS ir kitų informacinių sistemų ar registrų, nurodytų šios techninės specifikacijos 97 punkte.

- Reikalavimai SIS integracinėms sąsajoms

Turi būti sukurtos SIS integracinės API sąsajos su šiomis sistemomis:

Radijo dažnių spektro valdymo informacine sistema (toliau – RDSVIS). Sąsaja skirta:

    - klientų duomenims teikti/gauti;

    - duomenims sąskaitų išrašymui į SIS teikti: paslauga, kiekis, suma ir kt.;

    - išrašytų sąskaitų, klientų mokėjimų/skolų duomenims į RDSVIS teikti;

Numerių ir kodų valdymo bei teisės vartoti domenus su Lietuvos vardu informacine sistema (toliau – NKDVIS). Sąsaja skirta:

    - klientų duomenims teikti/gauti;

    - duomenims sąskaitų išrašymui į SIS teikti: paslauga, kiekis, suma ir kt.;

    - išrašytų sąskaitų ir klientų mokėjimų/skolų duomenims į NKDVIS teikti;

Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo spektro bandymų duomenų baze (toliau – EMS DB). Sąsaja skirta:

    - klientų duomenims teikti/gauti;

    - duomenims sąskaitų išrašymui į SIS teikti: paslauga, kiekis, suma ir kt.;

    - išrašytų sąskaitų ir klientų mokėjimų/skolų duomenims į EMS DB teikti.

    - jei Sutarties vykdymo metu vidinė RRT sistema nėra pasirengusi integracinės sąsajos, turi būti galimybė į SIS importuoti ir iš SIS eksportuoti 97.3.1-97.3.3 papunktyje nurodytus duomenis su Užsakovu suderintais formatais, pvz., .txt, .csv. Importuojant į SIS duomenis, jie turi būti sutikrinami su SIS esančiais susijusiais duomenimis, pvz., kliento duomenys, ir, esant duomenų neatitikimų, SIS turi informuoti naudotoją nurodant neatitikimus ir neleisti importuoti duomenų.

VBAMS FABIS. Sąsaja skirta:

    - išrašytų sąskaitų duomenims į FABIS teikti;

    - mokėjimų ir jų sudengimo (sugretinimo) su sąskaitomis duomenims, kurie bus naudojami klientų skoloms ir neapmokėtoms sąskaitoms nustatyti, į SIS teikti. Sąsaja turi būti kuriama pagal FABIS integracijos specifikaciją, kuri pateikiama https://finmin.lrv.lt/lt/paslaugos/valstybes-biudzeto-apskaitos-ir-mokejimu-sistema-vbams/fabis-viesojo-sektoriaus-finansines-apskaitos-bendrasis-posistemis/fabis-naudotoju-vadovai/;

Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (toliau – SABIS) išrašomų sąskaitų duomenims į SABIS teikti ir sąskaitų būsenai į SIS teikti. Sąsaja turi būti kuriama pagal SABIS Universalios sąskaitų duomenų sąsajos specifikaciją, kuri pateikiama https://nbfc.lrv.lt/lt/sabis/sabis-projekto-universalios-saskaitu-duomenu-specifikacijos-aprasas;

Juridinių asmenų registru (toliau – JAR) ir Gyventojų registru (toliau – GR), skirtoms SIS klientų duomenims gauti/tikslinti.

Turi būti galimybė SIS naudotojui ar administratoriui keisti duomenų teikimo per integracines sąsajas parametrus, pvz., duomenų perdavimo/sinchronizavimo dažnumas (kasnakt, pagal tvarkaraštį ir pan.).

SIS perdavus/gavus duomenis per integracinę sąsają, turi būti galimybė automatiškai pakeisti perduoto/gauto įrašo būseną.

Teikėjas analizės ir projektavimo metu su Užsakovu turės suderinti iš SIS perduodamų ir į SIS gaunamų duomenų apimtis bei duomenų apsikeitimo taisykles, dalyvauti susitikimuose su integruojamų informacinių sistemų tvarkytojais, bei parengti ar įvertinti duomenų mainų sutarčių priedus, aprašančius integracijos apimtis.

Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz., neegzistuoja išorinės sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Teikėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Teikėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

Jei integracija realizuota žiniatinklio paslaugų pagrindu, duomenų patikrinimas turi vykti naudojant XML ir/arba JSON schemas, SIS turi turėti viešą Web API, kad būtų lengvai užtikrinama sąveika su kitomis informacinėmis sistemomis.

Teikėjas gali siūlyti alternatyvius integracinių sąsajų realizavimo būdus (technologijas, apimtis ir kt.), jeigu jie niekaip nedarytų neigiamos įtakos sutarties tikslui, uždaviniams ir galutiniams rezultatams bei neprieštarautų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Pasiūlytas alternatyvus integracijos realizavimo būdas užtikrinti lygiavertę ar geresnę sąsajos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, palaikymą ir saugumą. Kiekvienas siūlomas alternatyvus integracijos realizavimo būdas turi būti suderinamas su Užsakovu.

- Bendrieji SIS reikalavimai

- SIS duomenų įvedimo laukai turi turėti duomenų validavimo taisykles ir tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. Laukai ir laukų validavimo taisyklės turi būti suderinti su Užsakovu. Preliminariai turės būti:

  - tikrinami privalomi įvesti duomenys;

  - tikrinimas duomenų formatas (datos, skaičiaus, teksto ar kitas nustatytas taisykles);

  - tikrinami įkeliamų rinkmenų plėtiniai ir dydžiai;

  - atliekamas loginis tikrinimas tarp formos elementų – vieno formos elemento parinkimas (įvedimas) turi galėti įjungti/ išjungti kitus formos elementus ir atlikti kitus veiksmus, kurie turės būti suderinti su Užsakovu analizės metu.

- SIS turi būti naudojami klasifikatoriai (galutinis sąrašas turi būti apibrėžtas ir suderintas su Užsakovu analizės metu):

  - pildant duomenis iš klasifikatorių, turi veikti klasifikatorių pateikimo siaurinimo principas pradėjus vesti klasifikatoriaus reikšmę.

- SIS duomenų sąrašai turi būti:

  - puslapiuojami, su galimybe nurodyti kiek sąrašo puslapyje rodyti eilučių (arba taikomas alternatyvus vienu metu įkeliamų ir matomų duomenų kiekio ribojimas);

  - filtruojami pagal sąrašui aktualius kriterijus (vieną ar daugiau kriterijų vienu metu). Teikėjas detalios analizės metu turės identifikuoti kiekvieno sąrašo filtravimo kriterijus ir juos realizuoti;

  - rikiuojami pagal sąrašo rikiuotinus elementus;

  - rūšiuojami pagal stulpelių reikšmes didėjimo ir mažėjimo tvarka;

  - konfigūruojami su galimybe naudotojui paslėpti sąrašo stulpelius arba sukeisti vietomis. Turi būti galimybė šią vartotojo nustatytą konfigūraciją išsaugoti paskutinio prisijungimo metu.

- SIS duomenų sąrašuose turi būti paieškos įvedus konkrečiam lauke esantį žodį arba žodžio dalį galimybė.

- SIS duomenų sąrašus turi būti galima eksportuoti į Excel.

- Reikalavimai klientų moduliui

SIS turi būti galimybė sukurti neribotą kiekį klientų kortelių.

SIS turi būti galimybė įvesti šiuos kliento duomenis:

asmens vardas ir pavardė;

asmens kodas;

juridinio asmens pavadinimas;

juridinio asmens kodas;

PVM mokėtojo kodas;

juridinio asmens buveinė (adresas);

valstybė;

el. paštas;

telefonas;

banko sąskaita;

Swift;

mokėjimo sąlygos (kiek dienų bus atidėtas sąskaitos apmokėjimas);

numatytoji valiuta;

pirkėjų grupė;

kiti laukai, kurie bus suderinti analizės ir projektavimo etapo metu.

Įvedus kliento kodą ar pavadinimo fragmentą (taikoma tik Lietuvos juridiniams ar fiziniams asmenims) turi būti siunčiamos užklausos į JAR ir GR gauti duomenis, ar toks klientas yra. Jei klientas surandamas registruose, tuomet atsisiunčiami ir automatiškai užpildomi tiekėjo duomenys (asmens kodas/juridinio asmens kodas, asmens vardas, pavardė/juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinė (adresas) ir kt.). Duomenys gauti iš JAR ir GR neturi būti taisomi, išskyrus turi būti galimybė pataisyti adresą. Gauti duomenys užpildomi/atnaujinami Kliento kortelėje (su Užsakovu suderinti laukai).

SIS turi būti galimybė periodiškai tikrinti duomenis su JAR ir GR (tikrinami laukai suderinti su Užsakovu), ir juos atnaujinti, užtikrinant kliento duomenų aktualumą.

Kliento kortelėje turi būti galimybė įvesti vieną ar daugiau kontaktinių asmenų, nurodant: vardą, pavardę, pareigas, el. pašto adresą, telefono numerį.

- Reikalavimai sąskaitų išrašymo moduliui

Turi būti sukurtas Sąskaitų peržiūros langas, kuriame naudotojui pagal jam priskirtą rolę būtų galimybė peržiūrėti sąskaitų sąrašą, filtruoti ir peržiūrėti jam aktualias Sąskaitas pagal būsenas, sukurti naują sąskaitą, ją koreguoti, sukurti sąskaitos šabloną, atlikti veiksmus su sąskaitomis, peržiūrėti klaidų pranešimus ir pan. Iš šio lango turi būti galimybė atsidaryti ir peržiūrėti Sąskaitos duomenis.

Teikėjas analizės ir projektavimo metu turi suderinti su Užsakovu sąrašo filtravimo kriterijus ir numatytas sąrašo rikiavimo nustatymus, pvz. Sąskaitų sąrašas turi būti automatiškai surikiuotas pagal sąskaitos redagavimo (keitimo) datą ir laiką pateikiant sąrašą nuo naujausiai redaguotos sąskaitos iki seniausiai keistos sąskaitos.

Sąskaitų sąraše turi būti bent šie sąskaitų duomenys (galutinis laukų sąrašas ir atvaizdavimas turi būti suderintas su Užsakovu analizės ir projektavimo metu):

sąskaitos Nr.;

sąskaitos būsena;

sąskaitos išrašymo data;

sąskaitos suma, Eur;

sąskaitą gavęs klientas;

apmokėjimo būsena: apmokėta/neapmokėta;

perdavimo į FABIS būsena: išsiųsta/neišsiųsta;

pastaba – klaidos priežasties aprašymas, jeigu sąskaitos būsena Grąžinta patikslinti, Atmesta;

paskutinė pakeitimo data.

SIS turi būti galimybė išrašyti sąskaitą rankiniu būdu ir automatiniu būdu per integracinę sąsają gaunant duomenis iš vidinių RRT sistemų: RDSVIS, NKDVIS ir EMS DB.

SIS turi būti galimybė išrašyti ir koreguoti vienkartines, periodines, avansines (išankstinės), kreditines sąskaitas.

SIS turi būti galimybė kurti klientų rinkinius, kurių pagrindu būtų automatiškai inicijuojamas periodinių sąskaitų išrašymas.

SIS turi būti galimybė klientui, kuris turi padalinių su tuo pačiu įmonės kodu, išrašyti atskiras sąskaitas.

Iš vidinių RRT sistemų, nurodytų 97.1-97.3 punktuose, gaunamų duomenų sąskaitų išrašymui turi būti formuojamos periodinės (akumuliuotos) sąskaitos:

kas ketvirtį, jei kliento gautų paslaugų kaina per metus yra mažesnė 100 tūkst. Eurų;

kas mėnesį, jei kliento gautų paslaugų kaina per metus yra lygi arba yra didesnė nei 100 tūkst. Eurų.

Pagal gaunamus iš vidinių RRT sistemų duomenis turi būti formuojama detali sąskaita faktūra (Užsakovas pateiks pavyzdinę sąskaitos faktūros formą).

Turi būti galimybė automatiškai suformuoti ir rankiniu būdu pildyti tokias sąskaitos duomenų grupes (galutinis duomenų laukų sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu analizės metu):

sąskaitos antraštė, kurioje turi būti bent šie bendrieji laukai: sąskaitos serija ir numeris, išrašymo data (numatytoji turi būti „šiandien“ data su galimybe keisti), sąskaitos tipas (sąskaita faktūra, avansinė, kreditinė), pirkėjo duomenys (rekvizitai), pardavėjo duomenys (rekvizitai) ir kt.);

sąskaitos objektai (eilutės);

sąskaitos bendros sumos detalizacija;

sąskaitos eilučių dimensijos: priemonė, ekonominės klasifikacijos kodas, funkcinės klasifikacijos kodas, priemonės kodas, finansavimo paskirties kodas. projekto kodas, padalinio kodas ir kt. (pildo, koreguoja RRT naudotojai sąskaitos tikrinimo-tvirtinimo arba grąžinimo tikslinti procese).

Pildant/koreguojant sąskaitą, turi būti galima įvesti detalias sąskaitos objektų eilutes. Turi būti galimybė nurodyti bent šiuos laukus (galutinis duomenų laukų sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu analizės metu):

prekės/paslaugos aprašymas (kodas ir pavadinimas);

matavimo vienetai – pasirenkant iš klasifikatoriaus (numatytoji reikšmė turi būti užpildoma pagal nustatymus, pvz. vnt.);

kiekis;

vieneto kaina be PVM;

valiuta – reikšmė iš klasifikatoriaus (numatytoji reikšmė „Eurai“);

suma, Eur – automatiškai paskaičiuojama pagal vieneto kainą ir kiekį;

taikomas PVM proc. – pasirenkama iš klasifikatoriaus. Pasirinkimo metu naudotojui turi būti rodomas pilnas PVM kodo klasifikatoriaus laukų sąrašas. SIS ir kliento nustatymuose turi būti galimybė nurodyti numatytąją PVM reikšmę;

Pildant/koreguojant sąskaitą, turi būti galima įvesti sąskaitos bendrų sumų detalizaciją. Turi būti galimybė nurodyti bent šiuos laukus (galutinis duomenų laukų sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu analizės metu):

bendra suma be PVM;

PVM suma pagal skirtingus PVM kodus;

bendra suma su PVM (skaitinė ir žodinė išraiška);

mokėjimo iki data;

pastaba.

Sąskaitos pildymo metu turi būti galimybė pridėti neribotą kiekį sąskaitos eilučių, koreguoti arba ištrinti nereikalingas sąskaitos detaliąsias eilutes (galimybė vienu metu šalinti daugiau nei vieną eilutę).

Jei prie sąskaitos eilučių nurodomi skirtingi PVM kodai, tai Sąskaitos bendra suma su PVM turi būti pateikta su sumų detalizacija, kur pateikiamos sumos su PVM sugrupuojant pagal skirtingus PVM taikomus kodus, pvz. paslaugų/prekių bendra suma pagal 21 proc. ir paslaugų prekių suma, kuriems netaikomas PVM.

Sąskaitos pildymo metu turi būti matoma galutinė sąskaitos suma be PVM ir su PVM. Įvedus kiekvieną sekančią eilutę turi būti atnaujinama galutinė sąskaitos suma be PVM ir su PVM.

Įvedant duomenis ranka į SIS ar gaunant sąskaitų duomenis per integracines sąsajas iš RRT sistemų, turi būti taikomos sistemoje nustatytos PVM apskaičiavimo ir tarpinių skaičiavimų apvalinimo taisyklės (PVM skaičiavimo ir apvalinimo taisyklės turi būti suderintos su Užsakovu analizės metu).

Sąskaitos kūrimo/koregavimo metu turi būti numatyta galimybė rankiniu ar automatiniu būdu nurodyti skirtingas banko sąskaitas paslaugų apmokėjimui. Banko sąskaitos turi būti priskiriamos konkrečioms paslaugoms pagal jų pobūdį, pvz., biudžetinių įstaigų paslaugoms apmokėti, paslaugoms, susijusioms su geležinkelių veikloms apmokėti, delspinigiams ir baudoms apmokėti bei kt. lėšoms apmokėti.

Turi būti galimybė suteikti sąskaitai šias būsenas: „Įvedama“, „Pateikta“, Atmesta“, „Anuliuota“, „Grąžinta tikslinti“, „Priimta“ ir kt. (galutinis būsenų sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu analizės metu).

Sąskaitos įvedimo/redagavimo metu sąskaitos duomenis turi būti galima išsaugoti vėlesniam pildymui. Jei SIS naudotojas uždaro langą, Sistema turi perklausti, ar nori išsaugoti duomenis. Sąskaitos būsena turi būti „Įvedama“, kol naudotojas nepakeis būsenos.

Turi būti galimybė susikurti iš anksto numatytus sąskaitos šablonus ir juos išsaugoti, suteikiant šablonui pavadinimą.

Turi būti realizuota galimybė sukurti naują sąskaitą anksčiau pradėtos kurti, teiktos, atmestos sąskaitos pagrindu arba pasirenkant sąskaitos šabloną. Tokiai sąskaitai SIS turi suteikti būseną „Įvedama“ ir užpildyti visus naujos sąskaitos laukus pagal ankstesnę sąskaitą arba sąskaitos šabloną, išskyrus sąskaitos numerį, išrašymo datą, bendras sumas. Naujos kuriamos sąskaitos išrašymo data lauko reikšmė turi būti nustatoma „šiandien“ data. Kai kuriama nauja sąskaita atmestos sąskaitos pagrindu, tuomet turi būti sukuriamas ryšys tarp atmestos ir sukurtos naujos sąskaitos.

Turi būti galimybė atlikti masinius veiksmus su sąskaitomis, pvz., jas atsisiųsti, išsiųsti klientams, keisti būsenas.

SIS turi būti galimybė peržiūrėti sąskaitos būsenos pasikeitimo istoriją. Būsenos pasikeitimo istorijos peržiūrai turi būti pateikiami duomenys:

būsenos nustatymo data ir laikas;

būsena;

būsenos pakeitimą inicijavusio SIS naudotojo vardas ir pavardė. Jei sąskaitos būsena buvo pakeista per tinklinę paslaugą (angl. Web Service), pateikiamas būseną pakeitusios sistemos pavadinimas (jeigu tokia informacija bus pateikta);

papildoma informacija. Kai sąskaita yra atmetama arba grąžinta tikslinti, pateikiamos atmetimo priežastys.

Jei įvedama kreditinė sąskaita, tuomet turi būti galimybė susirasti kredituojamą pirminę sąskaitą (jos būsena turi būti „Priimta“ ar pan.) ir jos pagrindu sukurti duomenų kopiją kreditinei sąskaitai, nekopijuojant sąskaitos numerio, datos, bendrų sumų sąskaitos antraštėje.

SIS turi būti numatyta galimybė klientams išsiųsti neribotą kiekį sąskaitų, pakartotinai išsiųsti tas pačias ir pakoreguotas sąskaitas ir skolos pranešimus. Turi būti galimybė pasirengti ir naudoti pranešimų šablonus (turi būti suderinti su Užsakovu analizės metu).

SIS turi būti fiksuojama informacija apie nepristatytas sąskaitas el. paštu, kai sąskaitos buvo išsiųstos neegzistuojančiu el. pašto adresu.

SIS turi būti galimybė anuliuoti sąskaitas ir informuoti klientus apie anuliuotas sąskaitas, jei jos buvo išsiųstos per Sistemą.

SIS turi būti galimybė į VBAMS FABIS kasdien su Užsakovu suderintu laiku per integracinę sąsają teikti sąskaitas faktūras/koreguotas sąskaitas faktūras. Jei buvo į FABIS išsiųsta sąskaita faktūra, turi būti pakeičiama jos būsena į Išsiųsta. Jei sąskaita faktūra buvo pakoreguota, jos būsena turi būti grąžinama į Neišsiųsta ir ji turi būti vėl perduodama į FABIS.

SIS turi būti galimybė pateikti klientui sąskaitą per Saugų tarptautinį tinklą, kuriame įmonės gali keistis dokumentais ir duomenimis su bet kuriuo kitu tinkle registruotu asmeniu (https://peppol.com) (toliau – PEPPOL).

SIS turi būti galimybė sąskaitas suformuoti tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis pasirinktinai.

- Reikalavimai mokėjimų moduliui

Turi būti sukurtas mokėjimų peržiūros langas, kuriame naudotojui pagal jam priskirtą rolę turi būti galimybė peržiūrėti mokėjimų sąrašą, filtruoti ir peržiūrėti jam aktualius mokėjimus pagal būsenas ir pan. Iš šio lango turi būti galimybė atsidaryti ir peržiūrėti mokėjimo duomenis.

Teikėjas analizės ir projektavimo metu turi suderinti su Užsakovu sąrašo filtravimo kriterijus ir sąrašo rikiavimo nustatymus, pvz. mokėjimų sąrašas turi būti automatiškai surikiuotas pagal mokėjimo datą ir laiką pateikiant sąrašą nuo naujausio mokėjimo iki seniausio mokėjimo.

Turi būti galimybė iš VBAMS FABIS į SIS per integracinę sąsają gauti mokėjimų, susietų su išrašytomis sąskaitomis, sąrašus. FABIS bus sudengiami mokėjimai ir išrašytos sąskaitos bei koreguojamas sudengimas.

Mokėjimų sąraše turi būti bent šie duomenys (galutinis laukų sąrašas ir atvaizdavimas turi būti suderintas su Užsakovu analizės metu):

mokėjimo gavimo data;

mokėjimo Nr.;

mokėtojas/klientas;

banko sąskaita;

mokėjimo suma, Eur;

sudengiamų sąskaitų numeriai;

mokėjimo būsena: sudengtas/nesudengtas;

paskutinė pakeitimo data.

- Reikalavimai skolų valdymo moduliui

SIS turi būti galimybė peržiūrėti informaciją apie klientų skolas pagal visas susietas gautinų sumų, mokėtinų sumų ir apmokėjimų operacijas.

SIS turi būti galimybė apskaičiuoti ir išsiųsti el. paštu (ir atspausdinti) skolininkui pranešimus apie pagal skolos dokumentus priklausančią mokėti skolos dalį, palūkanas, delspinigius ir kitas numatytas įmokas. Turi būti galimybė pasirengti ir naudoti pranešimų šablonus (turi būti suderinti su Užsakovu analizės metu).

SIS turi būti galimybė automatiškai formuoti priminimą skolininkams apie neapmokėtas sumas ir prireikus jį redaguoti ar pašalinti. Priminimai turi būti formuojami pradelstoms skolos, atsižvelgiant į apmokėjimo terminą.

SIS turi būti galimybė nustatyti, kas kiek dienų turi būti siunčiamas pranešimas apie turimus įsiskolinimus, kiek daugiausiai pranešimų galima išsiųsti pagal vieną skolos įrašą.

Jei klientas turi daugiau nei vieną neapmokėtą sąskaitą, pranešime apie skolą turi būti pateikiamas neapmokėtų sąskaitų sąrašas ir įsiskolinimas pagal kiekvieną iš jų.

SIS turi suteikti priemones vykdyti pradelstų mokėjimų analizę pagal terminus. SIS turi formuoti skolininkų sąrašus pagal pasirinktus požymius.

Formuojamose sąskaitose klientams turi būti atvaizduojama turimo įsiskolinimo suma ir skolos detalizacija.

Turi būti galimybė formuoti skolų suderinimo aktus pasirinktai datai, koreguoti skolų suderinimo aktus ir atsisiųsti sugeneruotą bylą .docx, .pdf formatais.

SIS turi būti galimybė skolų suderinimo aktus pasirašyti elektroniniu parašu (.adoc formatu). Turi būti galimybė peržiūrėti elektroniniu parašu (.adoc formatu) pasirašytus skolų suderinimo aktus.

SIS turi būti galimybė išsiųsti klientui el. parašu pasirašytus arba nepasirašytus skolų suderinimo aktus.

- Reikalavimai ataskaitų moduliui

Teikėjas turi SIS realizuoti iki 10 ataskaitų (suvestinių), kurios turi būti apibrėžtos, detalizuotos ir suderintos su Užsakovu analizės metu (ataskaitos laukai, parametrai, formavimo logika). Turi būti realizuotos šios ataskaitos/suvestinės:

Išrašytos sąskaitos faktūros;

Neapmokėtos sąskaitos faktūros;

Kliento apyvartos suvestinė;

Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktų sąrašas;

Pajamų/skolininkų žiniaraštis:

    - pagal paslaugas;

    - pagal paslaugas ir datą;

    - pagal klientus;

    - pagal klientus ir datą.

Turi būti galimybė peržiūrėti ir filtruoti visų ataskaitų duomenų imtį pagal visus ataskaitos stulpelius, ir pagal papildomus ataskaitų filtrus, kurie bus apibrėžiami kiekvienai ataskaitai detalios analizės metu.

Turi būti galimybė rūšiuoti visų ataskaitų duomenis pagal stulpelių reikšmes didėjimo ir mažėjimo tvarka.

SIS turi būti parengti bent šie blankų šablonai (turinys suderintas su Užsakovu analizės metu):

Informacijos mokėjimui blankas;

Sąskaitos faktūros blankas;

PVM sąskaitos faktūros blankas;

Kreditinės sąskaitos faktūros blankas;

Kreditinės PVM sąskaitos faktūros blankas;

Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas;

Inventorizavimo aprašas - sutikrinimo žiniaraštis;

Įspėjimo dėl įsiskolinimo blankas.

SIS turi būti galimybė peržiūrėti duomenimis užpildytus blankus .pdf formatu.

Turi būti galimybė eksportuoti ataskaitas į .csv, .docx, .xlsx, pdf ar lygiaverčiais formatais (eksportuojamo formato pasirinkimai gali kisti priklausomai nuo eksportuojamos ataskaitos tipo).

- Reikalavimai naudotojų ir teisių valdymui

SIS naudotojų identifikavimui ir prisijungimui turi būti naudojamas RRT Active Directory.

SIS naudotojai turi būti kuriami RRT Active Directory esančių RRT darbuotojų duomenų pagrindu. Kuriant naudotoją sistema turi pateikti siūlomų RRT darbuotojų sąrašą.

Turi būti galimybė SIS naudotojams suteikti teises (roles) tam tikriems SIS duomenų tvarkymo veiksmams atlikti, pvz., skaityti/peržiūrėti duomenis, redaguoti duomenis, eksportuoti duomenis ir pan. SIS naudotojų teisės (teisių grupės) ir rolės turi būti apibrėžti ir aprašyti bei suderinti su Užsakovu analizės ir projektavimo etape.

SIS administratorius turi turėti galimybę peržiūrėti ir tvarkyti (kurti, redaguoti, naikinti rolę, kurti naują rolę esamos rolės pagrindu) roles ir teises, jų sąrašus.

- Reikalavimai API prieigos administravimo moduliui

- 189. SIS turi būti galimybė administruoti ir valdyti API naudotojus. API naudotojų tvarkymas turi apimti naudotojų teisių suteikimą, keitimą ar naikinimą.