# PATIKSLINTA

# 7 priedas “Sutarties projektas”

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO, KLOJANT IŠTISINĘ ASFALTBETONIO DANGĄ,

RANGOS SUTARTIS Nr. ________

Du tūkstančiai dvidešimt penktų metų ________ mėnesio _______ diena

Joniškis

Joniškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288712070, kurios registruota buveinė yra Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės ______________ (įrašyti), veikiančios pagal _________________(įrašyti), (toliau – Užsakovas), ir (Teikėjo pavadinimas),  juridinio asmens kodas (įrašyti), kurio registruota buveinė yra (įrašyti), duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (įrašyti), veikiančio (-ios) pagal įmonės/bendrovės nuostatus/įstatus (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė –atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto, klojant ištisinę asfaltbetonio dangą, rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

# 1. Sutarties objektas ir dalykas

1.1. Sutarties dalykas –Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto, klojant ištisinę asfaltbetonio dangą darbai (toliau – Sutarties darbai).

1.2. Sutarties objektas – Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka pagal Užsakovo užduotį atlikti Sutarties darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Sutarties darbams atlikti sąlygas, priimti Sutarties darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Sutarties darbų apibūdinimas: Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių  ir gatvių su duobėta asfaltbetonio ir žvyro danga asfaltavimas, esančių komunikacinių šulinių atstatymas į reikiamą lygį. Darbų atlikimo vieta Joniškio rajono savivaldybės teritorija.

1.4.  Per visą šios Sutarties galiojimo laiką Rangovui nebus sumokėta daugiau nei 3 000 000 (trys milijonai) eurų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį).

1.5. Sutarties Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir atskiras Užsakovo Infrastruktūros skyriaus paraiškas. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso „Joniškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių, klojant ištisinę asfaltbetonio dangą“ darbų pirkimo dokumentuose nurodyto orientacinio darbų kiekio. Darbų, sutarties galiojimo metu, bus nupirkta ne mažiau kaip už 2 000 000 (du milijonus) eurų su PVM

1.6. Sutarties darbai priimami pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.7. Dėl esminių trūkumų atliktų darbų priėmimas gali būti atidėtas iki trūkumų pašalinimo. Kaltoji pusė atlygina dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

1.8. Sutarties darbų finansavimo šaltinis – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Joniškio rajono savivaldybės lėšos.

1.9. Visiems Sutarties pagrindu atliktiems Sutarties darbams ar jų pagrindu priimtiems sprendimams suteikti Sutarties pasirašymo dienai galiojančiame Lietuvos Respublikos statybos įstatyme įvardinti garantiniai terminai. Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo pasirinktas kitas Rangovas.

# 2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. Sutartis gali būti pratęsta dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

2.2. Sutarties darbų atlikimo terminai – Rangovas darbus turi pradėti per 10 dienų nuo Užsakovo paraiškos pateikimo (objektų ir apimčių sąrašo) ir užbaigti per 3 (tris) mėnesius, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų. Esant objektyvioms aplinkybėms ar didelioms užsakymo apimtims Sutarties darbų atlikimo terminai gali būti pratęsiami abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

3. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

3.1.  Rangovas privalo vykdyti Sutarties darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Sutarties darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus (jei tokių bus).

3.2. Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitas faktūras, atliktų Sutarties darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus kartu su lydraščiu 4 egzemplioriais.

3.3. Rangovas privalo visus Sutarties darbus, kurie bus paslėpti kitais Sutarties darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovui (techniniam prižiūrėtojui) priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Sutarties darbų aktą.

3.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų Sutarties darbų aktų, pažymų apie atliktų Sutarties darbų ir išlaidų vertę ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja tiesioginių nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Sutarties darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Sutarties darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 1.9 punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovui patirtus nuostolius.

4. Sutarties darbų įkainiai (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

4.1. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara, sutarties fiksuoti darbų įkainiai yra:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Įkainiai su _PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inžinerinių komunikacijų šulinių paaukštinimas 15 cm g/b žiedu nekeičiant perdengimo plokštės ir liuko | vnt. |  |
| 2. | Inžinerinių komunikacijų šulinių remontas arba paaukštinimas 15 cm g/b žiedu keičiant perdengimo plokštę, bet nekeičiant liuko | vnt. |  |
| 3. | Inžinerinių komunikacijų šulinių remontas arba paaukštinimas 15 cm g/b žiedu keičiant perdengimo plokštę ir liuką | vnt. |  |
| 4. | Ketinio šulinio liuko pakeitimas | vnt. |  |
| 5. | Plaukiojančio liuko pastatymas | vnt. |  |
| 6. | Senos asfaltbetonio dangos nufrezavimas prieš klojant naują asfaltbetonio dangą. | m2 |  |
| 7. | Prijungčių prie kelio bordiūrų ir dangų sandarinimas sandariklio juosta | m |  |
| 8. | AC-16-PD asfaltbetonio vienasluoksnės dangos įrengimas (sluoksnio storis 8 cm, klotuvas iki 200 t/h) | m2 |  |
| 9. | Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bituminę emulsiją su dolomitinę skaldelę 8/11 frakcija | m2 |  |
| 10. | Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bituminę emulsiją su dolomitinę skaldelę 5/8 frakcija | m2 |  |
| 11. | 4 cm AC-11-VN asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos | m2 |  |
| 12. | 5 cm AC 16 VS asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos | m2 |  |
| 13. | 6 cm AC 16 VS asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos | m2 |  |
| 14. | Išlyginamojo AC-11-VN asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos dangos | t |  |
| 15. | Kelkraščių dangos sustiprinimas h-6 cm storio skaldos sluoksniu, 0,5 m. pločiu. | m2 |  |
| 16. | Skaldos pagrindo paruošimas (greideriavimas, volavimas) pridedant medžiagų (skaldos 6 cm storio) | m2 |  |
| 17. | Skaldos pagrindo paruošimas (greideriavimas, volavimas) pridedant medžiagų (skaldos 10 cm storio) | m2 |  |
| 18. | Skaldos pagrindo paruošimas (greideriavimas, volavimas) pridedant medžiagų (skaldos 15 cm storio) | m2 |  |
| 19. | Apsauginio šalčiui atsparus arba šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | m3 |  |
| 20. | Pakelės griovio kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi II gr. grunte ir iškasto grunto pasklaidymas buldozeriu | 100 m3 |  |
| 21. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,25 m3 talpos kaušu pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 10 km atstumu | 100 m3 |  |
| 22. | Skaldos pagrindo išlyginimas (greideravimas, volavimas) nepridedant medžiagų | m2 |  |
| 23. | Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimas | 100 m2 |  |
| 24. | Automobilių kelių iš minkštojo asfalto viensluoksnės dangos įrengimas | 100 m2 |  |
| 25. | Automobilių kelių iš minkštojo asfalto dvisluoksnės dangos įrengimas | 100 m2 |  |
| 26. | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 5 km atstumu | t |  |
| 27. | Asfaltbetonio dangos ardymas | m3 |  |
| 28. | Kelio stabilizuoto pagrindo įrengimas šalto regeneravimo mašina, pridedant cemento ir hidraulinių rišiklių (sluoksnio storis 34 cm) | 100 m2 |  |
| 29. | Paprastojo remonto aprašo parengimas iki 1000 m | vnt. |  |

4.2. Sutartyje nustatyti fiksuoti įkainiai, į kuriuos įeina visos Rangovo išlaidos ir mokesčiai, susiję su Sutarties dalyku.

4.3. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

4.3.1. Užsakovas už atliktus Darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą, PVM sąskaitą faktūrą, darbų atlikimo aktus) sumoka Rangovui per 3 darbo dienas gavęs lėšas iš Lietuvos finansų ministerijos. Už atliktus Darbus, finansuojamus iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, apmokama per 30 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos.

4.3.2. Rangovas sąskaitas faktūras teikia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka

4.3.3. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo sąskaitą banke:

Sąskaitos Nr. ________________.

4.4.Jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų (statinių tipas – Keliai ir gatvės) indekso (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį, Sutarties įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, Darbų įkainius padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

4.5. Pirmą kartą Darbų įkainiai perskaičiuojami gali būti ne ankščiau kaip praėjus 6 mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo. Kiti perskaičiavimai – ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo ankstesnio pasirašyto papildomo susitarimo dėl kainos perskaičiavimo dienos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

4.6. Indekso šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

https://osp.stat.gov.lt;

Visi rodikliai;

Rodiklių duomenų bazė;

Pagal temą;

Ūkis ir finansai (makroekonomika);

Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100);

Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;

Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

Nurodome Keliai ir gatvės;

Nurodome laikotarpį.

4.7. Darbų įkainiai turi būti perskaičiuojami ir dėl kainų lygio kritimo, kai Indekso pokytis yra mažesnis nei 0,95.

4.8. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos.

4.9. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).

4.10. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydis Sutarties galiojimo metu nustatomas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Sutarties įkainiai perskaičiuojami ne vėliau kaip per mėnesį nuo pridėtinės vertės mokesčio įsigaliojimo nuo perskaičiavimo dienos perkamiems Darbams, įforminant papildomu susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama jos dalis.

4.11. Sutarties įkainiai dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus perskaičiuojami.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas turi teisę tikrinti Sutarties darbų atlikimo eigą.

5.2. Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5.3. Užsakovas įsipareigoja:

5.3.1. sudaryti Rangovui būtinas Sutarties darbams atlikti sąlygas, priimti Sutarties darbų rezultatą.

5.3.2. laiku sumokėti Rangovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus Sutarties darbus numatytais įkainiais, sąlygomis ir tvarka;

5.3.3. teikti Rangovui informaciją ir duomenis reikalingus Sutarties darbams atlikti.

5.4. Rangovas turi teisę:

5.4.1. gauti atlyginimą už tinkamai įvykdytus Sutarties darbus.

5.5. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5.6. Rangovas patvirtina, jog turi visus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus numatytus leidimus Sutarties darbams atlikti.

5.7. Rangovas įsipareigoja:

5.7.1.  savarankiškai apsirūpinti Sutarties darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, naudoti tik sertifikuotas medžiagas;

5.7.2. atliekant Sutarties darbus vadovautis galiojančiais įsakymais, statybos techniniais reglamentais, normatyviniais dokumentais ir kitais teisės aktais;

5.7.3. vadovautis Sutarties darbų atlikimo terminais nurodytais Sutarties 2.2 punkte;

5.7.4. darbo eigoje iškilusius klausimus derinti su techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovo Infrastruktūros skyriaus atsakingu darbuotoju, nurodytu Sutarties 8.1 punkte;

5.7.5. ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešti apie Sutarties darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

5.7.6. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą, aplinkos ekologinę apsaugą.

5.7.7. kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

5.8. Vykdant Sutartį Rangovas privalo užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų taikoma aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar taikomos kitos lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės: veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos užtikrinimas kelių tiesimo vietoje ir aplink ją; bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; kelių tiesimo vietoje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas. Užsakovui nustačius faktą, kad Rangovas nesilaiko reikalavimo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, tai bus laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu, suteikiančiu Užsakovui teisę nutraukti Sutartį.

5.9. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Rangovui praleidus bet kurių darbų atlikimo terminą, nustatytą Sutarties 2.2 punkte, Rangovas moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų užsakyme nurodytų darbų Eur be PVM vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Darbų vertė apskaičiuojama pagal Rangovo pirkimo pasiūlyme pateiktus darbų įkainius.

# 7. Šalių atsakomybė

7.1. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.

7.2. Už kiekvieną vėluojamą dieną atlikti Sutarties 2.2 punkte nurodytus darbus nustatytais terminais taikoma 0,02 proc. delspinigių nuo neatliktų užsakyme nurodytų darbų Eur be PVM vertės.

7.3.  Esminis sutarties pažeidimas:

7.3.1. Rangovui neatlikus darbų pagal užsakymą Sutarties 2.2. punkte nustatytais terminais bei vėluojant atlikti darbus pagal užsakymą ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, toks vėlavimas bus laikomas esminiu sutarties pažeidimu (netinkamu sutarties vykdymu, neįvykdymu, vykdymu su esminiais trūkumais), už kurį taikoma bauda nurodyta Sutarties 6.1 punkte.

# 7.4. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už faktiškai ir kokybiškai atliktus bei priimtus užsakymo darbus, Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,02 proc. delspinigių nuo užsakymo vertės Eur be PVM, už kiekvieną vėluojamą apmokėti dieną.

# 8. Susirašinėjimas

8.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|  | Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| Faksas |  |  |
| El. paštas |  |  |

8.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9. Sutarties nutraukimo tvarka

9.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

9.2. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

9.3. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

9.4. Užsakovas turi teisę bet kada nutraukti Sutartį, jei apie tokį Sutarties nutraukimą praneša Rangovui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Užsakovas už Rangovo Sutarties nutraukimo dienai atliktus Sutarties darbus privalo atsiskaityti.

9.5. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

9.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą.

9.7. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktas darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

10. Subtiekimas

10.1. Vykdydamas Sutartį Rangovas pasitelks šiuos subtiekėjus (jeigu jie yra žinomi pasirašant Sutartį): (nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokie subtiekėjai (subtiekėjų pavadinimai, kontaktiniai duomenys, jų atstovai) pasitelkiami).

10.2. Rangovas įsipareigoja:

10.2.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus; informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinama pasitelkti vėliau;

10.2.2. užtikrinti, kad subtiekėjai, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, turėtų teisę vykdyti jiems pavestus įsipareigojimus;

10.2.3. keisti subtiekėją (-us), jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą ir tik tokiais atvejais, jei subtiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. Naujų subtiekėjų kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subtiekėjams keltus reikalavimus.

10.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis:

10.3.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 4. 2.1. papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

10.3.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

10.3.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą.

10.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

11. Ginčų nagrinėjimo tvarka

11.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

11.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

# 12. Kitos nuostatos

12.1. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, atsižvelgiant į Šalių ketinimus ir Sutarties esmę. Šalys privalo remtis ne vien pažodiniu teksto aiškinimu, bet ir aiškinti šią Sutartį sistemiškai, bet kurią Sutarties sąlygą vertinant visos Sutarties kontekste.

12.3 Visi vykdyto „Pirkimo būdas ir pirkimo pavadinimas“ pirkimo metu Rangovo ir /ar Užsakovo pateikti dokumentai, raštai ir kiti duomenys yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

12.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

12.4. punkto redakcija, jei sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais: Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi sutarties egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu.

12.5. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

12.6. Už Sutarties vykdymą Užsakovo vardu atsakingas _______________________.

12.7. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas __________________________.

Užsakovo vardu                                                                        Rangovo vardu