Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties projektas“)

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2024 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-209

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2025 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-52

redakcija)

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo, techninės įrangos įsigijimo ir palaikymo paslaugos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Druskininkų savivaldybės administracija |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 188776264 |
|  | 1.1.3. Adresas | Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT100008196411 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT957300010120121497 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Swedbank, AB |
|  | 1.1.7. Telefonas | + 370 313 51 233 |
|  | 1.1.8. El. paštas | info@druskininkai.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatai, patvirtinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T1-60 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ |
| 1.2. Partneris Nr. 1 | 1.2.1. Pavadinimas | Alytaus miesto savivaldybės administracija |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 188706935 |
|  | 1.2.3. Adresas | Rotušės a. 4, LT-62141 Alytus |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | LT100001596812 |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT147181200002130481 |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas | AB Šiaulių bankas, kodas 71812 |
|  | 1.2.7. Telefonas | +370 315 55 533 |
|  | 1.2.8. El. paštas | info@alytus.lt |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas | Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Rakaitis |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ |
| 1.3. Partneris Nr. 2 | 1.3.1. Pavadinimas | Alytaus rajono savivaldybės administracija |
|  | 1.3.2. Juridinio asmens kodas | 188718528 |
|  | 1.3.3. Adresas | Pulko g. 21, LT-62135 Alytus |
|  | 1.3.4. PVM mokėtojo kodas | - |
|  | 1.3.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT894010040900000088 |
|  | 1.3.6. Bankas, banko kodas | „Luminor Bank“ AS, kodas 40100 |
|  | 1.3.7. Telefonas | +370 315 69 019 |
|  | 1.3.8. El. paštas | info@arsa.lt |
|  | 1.3.9. Šalies atstovas | Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė |
|  | 1.3.10. Atstovavimo pagrindas | Alytaus rajono savivaldybės administracijos nuostatai, patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. K-126 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ |
| 1.4. Partneris Nr. 3 | 1.4.1. Pavadinimas | Lazdijų rajono savivaldybės administracija |
|  | 1.4.2. Juridinio asmens kodas | 188714992 |
|  | 1.4.3. Adresas | Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai |
|  | 1.4.4. PVM mokėtojo kodas | - |
|  | 1.4.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT594010042200010051 |
|  | 1.4.6. Bankas, banko kodas | AB DNB bankas, kodas 40100 |
|  | 1.4.7. Telefonas | +370 318 66 108 |
|  | 1.4.8. El. paštas | info@lazdijai.lt |
|  | 1.4.9. Šalies atstovas | Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Šarūnė Dumbliauskienė |
|  | 1.4.10. Atstovavimo pagrindas | Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatai, patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 5TS-473 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ |
| 1.5. Partneris Nr. 4 | 1.5.1. Pavadinimas | Varėnos rajono savivaldybės administracija |
|  | 1.5.2. Juridinio asmens kodas | 188773873 |
|  | 1.5.3. Adresas | Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna |
|  | 1.5.4. PVM mokėtojo kodas | LT100013324717 |
|  | 1.5.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT724010041000070250 |
|  | 1.5.6. Bankas, banko kodas | AB Luminor Bank, kodas 40100 |
|  | 1.5.7. Telefonas | +370 310 32 001 |
|  | 1.5.8. El. paštas | info@varena.lt |
|  | 1.5.9. Šalies atstovas | Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Miškinienė |
|  | 1.5.10. Atstovavimo pagrindas | Varėnos rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatai, patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-VII-394 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų tvirtinimo“ |
| 1.6. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.6.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.6.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.6.3. Adresas |  |
|  | 1.6.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.6.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.6.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.6.7. Telefonas |  |
|  | 1.6.8. El. paštas |  |
|  | 1.6.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.6.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą | - Algirdas Kazanavičius, Druskininkų savivaldybės administracijos Turto ir žemės valdymo skyriaus vedėjas, tel. + 370 313 59158, el.paštas algirdas.kazanavicius@druskininkai.lt; - Jurgita Rudienė Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja, tel. +370 313 40113, el. paštas jurgita.rudiene@druskininkai.lt; - Rūta Kazlauskienė, Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 313 40122, el. paštas ruta.kazlauskiene@druskininkai.lt. |  |  |
| 2.2. Partnerio Nr. 1 kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą | Ramunė Vyšniauskaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 315 55171, el. paštas ramune.vysniauskaite@alytus.lt |  |  |
| 2.3. Partnerio Nr. 2 kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą | Diana Klimenkienė, Alytaus rajono savivaldybės Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 602 212 00, el. paštas diana.klimenkiene@arsa.lt |  |  |
| 2.4. Partnerio Nr. 3 kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą | Jolita Valentukonienė, Lazdijų rajono savivaldybės Administracijos patarėja, tel. +370 615 257 53, el. paštas jolita.valentukoniene@lazdijai.lt |  |  |
| 2.5. Partnerio Nr. 4 kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą | Svetlana Griškevičienė, Varėnos rajono savivaldybės Investicijų skyriaus vedėja, tel. +370 310 31 983, el. paštas svetlana.griskeviciene@varena.lt |  |  |
| 2.6. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo, techninės įrangos įsigijimo ir palaikymo paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris | Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo, techninės įrangos įsigijimo ir palaikymo paslaugos, pirkimo numeris __________. |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą | Pirkimas finansuojamas projekto „Vieninga elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema Alytaus regiono savivaldybėse“ (Nr. 02-110-P-0004) lėšomis, įgyvendinant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ veiklą „Viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas“. |  |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą | Tiekėjas paslaugas įsipareigoja teikti 78 mėnesius (įskaitant įdiegtos Elektroninio bilieto sistemos priežiūrą) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš jų: - 6 mėnesiai – Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos techninės įrangos pristatymui ir jos montavimo Alytaus m., Alytaus r., Lazdijų r., Varėnos r. savivaldybių autobusuose ir Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos sukūrimui ir diegimui; - 72 mėnesiai - Įdiegtos Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos palaikymo paslaugos nuo Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos Alytaus regiono savivaldybėse paleidimo į eksploataciją dienos. Druskininkų savivaldybei teikiant tik įdiegto papildomo funkcionalumo palaikymą ir priežiūrą, kitoms Alytaus regiono savivaldybėms – visos įdiegtos elektroninio bilieto sistemos palaikymo ir priežiūros paslaugas. Terminas nustatytas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 5 d. 4 p. Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja teikti laikantis suderintų ir Techninėje specifikacijoje nurodytų etapų eiliškumo, terminų ir sąlygų. |  |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas | Netaikoma |  |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka | Netaikoma |  |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties | Netaikoma |  |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai | Turi būti pateikiami šie dokumentai: - Paslaugų/prekių perdavimo-priėmimo aktai; - Sąskaitos; - instrukcijos, aprašymai ir kt. dokumentai, nurodyti Techninėje specifikacijoje; Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas | Mišri kainodara: - Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugai taikoma fiksuotos kainos kainodara. - Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos techninei įrangai ir jos montavimui Alytaus regiono savivaldybių autobusuose ir Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos palaikymo paslaugoms taikoma fiksuoto įkainio kainodara. |  |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma mišri kainodara | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį (Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugos) ir Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos techninės įrangos įsigijimo ir jos montavimo Alytaus m., Alytaus r., Lazdijų r., Varėnos r. savivaldybių autobusuose bei Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos palaikymo paslaugų kiekį iš Tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. Pirkėjas perka Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos techninę įrangą ir jos montavimą bei Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos palaikymo paslaugas pagal poreikį Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“ ir Sutarties priede Nr. 3 „Siūlomos įrangos ir palaikymo kainos detalizacija“ nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodyto Paslaugų maksimalaus kiekio. |  |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles | Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. pagal Paslaugų grupių (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla) kainų pokyčius. |  |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikoma (-i) nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo | Netaikoma |  |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio | Netaikoma |  |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius | Papunktis taikomos tik Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos palaikymo paslaugoms. 5.3.4.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos Sutarties kainos / įkainio (perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuri mokėtina už paslaugų dalį, kuri, laikantis Sutartyje nustatytų terminų, dar nėra suteikta ir už ją nėra apmokėta. Jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti paslaugas Sutartyje nustatytais terminais ir neįgyja teisės į jų pratęsimą, uždelstų paslaugų dalies kaina neperskaičiuojama) perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos). Sutarties kaina / įkainis privalo būti perskaičiuota gavus bet kurios Sutarties Šalies prašymą, jeigu Paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta Sutarties 5.3.4.4 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis (informacija skelbiama kas ketvirtį), iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.4.2. Kainos / įkainio perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu dvišaliu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota kaina / įkainis, ir kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Susitarimas dėl kainos / įkainio perskaičiavimo pasirašomas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo perskaičiuoti kainą / įkainį gavimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų pokytį (k), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę. 5.3.4.3. Perskaičiuota kaina / įkainis taikomas neapmokėtai Sutarties kainos daliai ir užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos / įkainio perskaičiavimo. 5.3.4.4. Nauja kaina / įkainis apskaičiuojamas pagal formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina / įkainis (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo). a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM) k – Pagal paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla) indeksą apskaičiuotas Paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos / įkainio perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datai naujausias paskelbtas paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla) indeksas. ### Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų grupės (J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla) indeksas. ### 5.3.4.5. Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų indeksai skelbiami kartą per ketvirtį, pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžios data yra ketvirtis, kuriam priskiriamas Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudoto paskelbto atitinkamo indekso reikšmės ketvirtis. 5.3.4.6. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina / įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.4.7. Vėlesnis kainos / įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 5.3.4.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos / įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.4.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą / įkainį gavimo dienos. 5.3.4.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. * Indeksų reikšmių šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): - https://osp.stat.gov.lt; - Visi rodikliai; - Rodiklių duomenų bazė; - Pagal temą; - Verslo statistika; - Paslaugos; - Paslaugų įmonių rodikliai; - Paslaugų įmonių darbo rodikliai; - Paslaugų įmonėse dirbančių asmenų algų ir atlyginimų indeksai (2021 m. – 100); - Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys; - Ekonominės veiklos rūšis (EVRK red.); - Nurodome „J Informacija ir ryšiai“; - Nurodome „J62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla“. |  |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles | Netaikoma |  |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka | Pirkėjas ir Partneriai atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų.. Apmokėjimo sąlygos: 1) tinkamai ir laiku įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, teikiant Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugą (Alytaus regiono savivaldybių (Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono bei Lazdijų rajono savivaldybių) atveju – Vieningos elektroninio bilieto sistemos sukūrimą ir diegimą; visų Alytaus regiono savivaldybių (Druskininkų, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Varėnos rajono bei Lazdijų rajono savivaldybių) atveju – bendrų savitarnos sprendimų pagal Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 6.7 poskyrį kūrimą bei integracijų su šiuo metu Druskininkų savivaldybėje veikiančia elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistema kūrimą tiek, kiek tai būtina užtikrinti vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos veikimą Alytaus regiono savivaldybėse), Pirkėjas sumoka už šias paslaugas numatytą fiksuotą kainą; 2) įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus teikiant Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos Alytaus regiono savivaldybėse techninės įrangos įsigijimo ir jos montavimo Alytaus m., Alytaus r., Lazdijų r., Varėnos r. savivaldybių autobusuose paslaugas, Pirkėjas sumoka už šias paslaugas numatytą kainą pagal nustatytus fiksuotus įkainius; 3) už Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos palaikymo paslaugas Pirkėjas ir kiekvienas iš Partnerių sumoka Tiekėjui numatytą mėnesinį fiksuotą įkainį pagal priede „Siūlomos įrangos ir palaikymo kainos detalizacija.xlsx“ pateiktas proporcijas ir įkainius. |  |  |
| 5.6. Avansas | Netaikoma |  |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas | Netaikoma |  |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas | Su Paslaugomis susijusioms prekėms nustatomas Techninėje specifikacijoje nurodytas garantinis terminas, kuris yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos, t.y. nuo Vieningos elektroninio bilieto ir keleivių informavimo sistemos Alytaus regiono savivaldybėse techninės įrangos montavimo Alytaus m., Alytaus r., Lazdijų r., Varėnos r. savivaldybių autobusuose, dienos. |  |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti | Garantinio termino laikotarpiu ir (arba) bet kuriuo Sutarties galiojimo metu nustačius Paslaugų trūkumų, Tiekėjas turi pašalinti Paslaugų trūkumus pagal Techninės specifikacijos 8.6 poskyryje nurodytus reikalavimus. |  |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka | Netaikoma |  |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Pirmo pareikalavimo banko garantija; Draudimo bendrovės laidavimo draudimu. |  |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas. |  |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas | Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 5 (penkis) procentų nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui. |  |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui ir Partneriams taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą | Jei Pirkėjas ir Partneriai, gavę tinkamai pateiktas ir užpildytas Sąskaitas, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento (arba nurodyti kitą skaičių) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos | Už kiekvieną pažeidimo atvejį 500,00 Eur (penki šimtai eurų, 00 ct). |  |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo | Už kiekvieną pažeidimo atvejį 200,00 Eur (du šimtai eurų, 00 ct). |  |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo | Netaikoma |  |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu | Netaikoma |  |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo | Netaikoma |  |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo | Netaikoma |  |  |
| 9.10. Kitos netesybos | Jei nesilaikoma Techninės specifikacijos 8.6 poskyryje „Reikalavimai sistemos palaikymui“ nustatytų terminų, tuomet už kiekvieną pažeidimo atvejį Pirkėjas ir/ar Partneriai atskirai taiko 200,00 Eur (du šimtai eurų, 00 ct) baudą. Nustačius daugiau nei 3 pažeidimo atvejus (Pirkėjo ir/ar Partnerių nustatyti pažeidimo atvejai sumuojasi) Pirkėjas ir/ar Partneriai turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija. |  |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos | Netaikoma |  |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai | Netaikoma |  |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys ir Partenriai, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 78 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. |  |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas | Netaikoma |  |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai |  | 12.1.1. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių ir Partnerių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka. 12.1.2. Pirkėjui/Partneriams ar Tiekėjui nutraukus Sutartį, Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties nutraukimo dienos, parengia Sutarties nutraukimo ataskaitą apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui/Partneriams ir Pirkėjo/Partnerių skolą Tiekėjui. Pirkėjas/Partneriai, gavęs Sutarties nutraukimo ataskaitą, turi ją per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos gavimo dienos, patvirtinti arba raštu pateikti Tiekėjui pastabas dėl Sutarties nutraukimo ataskaitos. Tiekėjas gavęs iš Pirkėjo/Partnerių pastabas dėl Sutarties nutraukimo ataskaitos, privalo per 5 (penkias) darbo dienas, atsižvelgęs į Pirkėjo/Partnerių pateiktas pastabas, ją pataisyti ir (arba) papildyti bei pakartotinai pateikti Pirkėjui/Partneriams. Jei Sutarties nutraukimo ataskaita nepatvirtinama, taikomos ginčo sprendimo procedūros. 12.1.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo. |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai |  | Atvejai, kurie laikomi esminiais Sutarties pažeidimais: 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą); 12.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 1 (vieną) mėnesį nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos; 12.2.6. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą. |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai |  | Sutarties vykdymui taikomi su perkamomis Paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“: - 4.4.3. papunkčiu – perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. - 4.4.4.4 papunkčiu aplinkosauginiai reikalavimai nustatomi kaip sutarties vykdymo sąlyga - Prekių garantinės priežiūros ar techninio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas įsipareigoja Prekę taisyti (remontuoti), o ne pakeisti Prekę nauja Preke, išskyrus atvejus, kai Prekės taisymas (remontas) neįmanomas ar negalimas. Pirkėjas surašydamas aktą dėl Prekės trūkumų nurodo, ar neprieštarauja, kad Tiekėjas Prekę pakeistų nauja Preke. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai |  | Netaikoma |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |
| 14.1. |  | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 |  | Techninė specifikacija |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 |  | Pasiūlymas |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 |  | Siūlomos įrangos ir palaikymo kainos detalizacija |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 |  | Tiekėjo užpildyta siūlomos įrangos atitikties techninei specifikacijai forma |  |
| 15.5. Priedas Nr. 5 |  |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |
| PARTNERIS NR. 1 |  |  | PARTNERIS NR. 2 |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |
| PARTNERIS NR. 3 |  |  | PARTNERIS NR. 4 |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

______________