MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS (GREIDERIAVIMO) DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbų (toliau – Darbai) pirkimas Nemenčinės, Rokiškio, Šakių, Šalčininkų ir Šilutės regioniniuose padaliniuose (toliau – RP) BVPŽ kodas 45233141-9.

1.2. Pirkimas skaidomas į penkias pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

1 p.o.d. - miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Nemenčinės RP (toliau – 1 p.o.d.);

2 p.o.d. - miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Rokiškio RP (Rokiškio r. sav. ir Kupiškio r. sav.) (toliau – 2 p.o.d.);

3 p.o.d. - miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šakių RP (toliau – 3 p.o.d.);

4 p.o.d. - miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šalčininkų RP (Vilniaus r. sav. ir Šalčininkų r. sav.) (toliau – 4 p.o.d.);

5 p.o.d. - miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šilutės RP (toliau – 5 p.o.d.).

1.3. Tiekėjas* atliekamiems Darbams (Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos) taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų ar kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

* Pastaba. Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti: tiekėjas, tiekėjų grupės nariai ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau – VMU/Užsakovas) Nemenčinės, Rokiškio, Šakių, Šalčininkų ir Šilutės RP teritorijose esantys miško keliai.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI APRAŠYMO BŪDAI

3.1. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami Darbai (taikoma visoms p.o.d.):

3.1.1. Užsakovas elektroniniu paštu pateiks darbų užsakymą konkrečiam objektui. Rangovas privalo Darbus pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo pateikimo ir suderinimo su VMU atstovu, taip kaip nurodyta 3.1.2 papunktyje. jeigu užsakyme nenumatyti kitokie terminai. Jei užsakoma greideriavimo darbų daugiau nei 15 km, tai per vieną darbo dieną – greideriavimo darbų turi būti atlikta ne mažiau kaip 15 km.

3.1.2. Rangovas turi savarankiškai atvykti į objektą ir kartu su VMU atstovu susiderinti numatomus atlikti darbų kiekius/apimtis.

3.1.3. Rangovas atvykęs į objektą nurodytuose miško keliuose atlieka važiuojamosios kelio dalies greideriavimą. Darbai atliekami savaeigiu autogreideriu – greideriuojant tiek kartų, kad būtų formuojamas nuo 3 iki 5 proc. skersinis nuolydis ir užtikrinamas vandens nutekėjimas. Greideriuojant miško kelius pirmą kartą atitinkamame sezone, pagal galimybę, reikalavimas – verstuvu nuskusti ir paskleisti į kelio vidurį ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro - velėnos volus, žemiausiuose kelio vietose prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui.

3.1.4. Darbai privalo būti atliekami atsižvelgiant į šios techninės specifikacijos 3.1.1 papunktyje numatytą atliekamų darbų normą, užtikrinant ne mažesnį kaip 15 km miško kelių greideriavimo darbų atlikimą per 1 darbo dieną.

3.1.5. Atlikus Darbus rangovas privalo pateikti atliktų darbų aktą.

3.1.6. Rangovas atsako už netinkamai atliktus Darbus. Užsakovui nustačius, kad Darbai atlikti nekokybiškai, Rangovui už juos nebus mokama arba Darbai (arba jų dalis) turės būti atlikti pakartotinai per Užsakovo nurodytą terminą.

3.1.7. Darbų kiekiai ir apimtys:

| P.o.d. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Preliminarios metinės darbų apimtys** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Miško kelių plotis iki 4 m | Miško kelių plotis virš 4 m |
| 1 | Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Nemenčinės RP | km | 700 | 280 |
| 2 | Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Rokiškio RP (Rokiškio r. sav. ir Kupiškio r. sav.) | km | 40 | 20 |
| 3 | Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šakių RP | km | 20 | 80 |
| 4 | Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šalčininkų RP (Vilniaus r. sav. ir Šalčininkų r. sav.) | km | - | 200 |
| 5 | Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai Šilutės RP | km | 310 | 20 |

** Nurodytos preliminarios metinės darbų apimtys yra naudojamos tik pasiūlymų palyginimui, Perkančioji organizacija Pirkimo objektą įsigis pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti Darbų Sutartyje nurodytai Sutarties maksimaliai kainai ar bet kokiai jos daliai.