TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	5

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO IR PASLAUGŲ VALDYMUI	6

2.1. Reikalavimai projekto valdymui	6

2.1.1. Projekto Vadovo Atsakomybės	7

2.1.2. Komunikacija ir Protokolavimas	8

2.1.3. Ataskaitų Teikimas	9

2.1.4. Užduočių Valdymo Sistemos Naudojimas	9

2.1.5. Bendro Darbų Sąrašo (Product Backlog) Valdymas	9

2.1.6. Rizikų Valdymas	9

2.1.7. Kokybės Užtikrinimo Planas ir Vykdymas	10

2.1.8. Programinės Įrangos Perdavimas ir Nuosavybės Teisės	10

2.1.9. Projektui Taikomos Technologijos ir Kiti Derinimai	10

2.2. Bendra Paslaugų Apimtis	10

2.3. Paslaugų Teikimo Etapai	11

2.3.1. Inicijavimo ir Planavimo Etapas	11

2.3.2. Detaliosios Analizės Etapas	12

2.3.3. Projektavimo Etapas	12

2.3.4. Programinės Įrangos Kūrimo ir Vidinio Testavimo Etapas	12

2.3.5. Perkančiosios Organizacijos Priėmimo Testavimo (UAT) Etapas	12

2.3.6. Dokumentacijos Parengimo ir Sistemos Pristatymo Etapas (gali vykti lygiagrečiai su kitais etapais)	13

2.3.7. Diegimo į Produkcinę Aplinką Etapas	13

2.3.8. Bandomosios Eksploatacijos Etapas	13

2.3.9. Galutinis Paslaugų Priėmimas ir Projekto Užbaigimas	13

2.4. Reikalavimai Testavimui	13

2.4.1. Bendrieji Testavimo Principai	14

2.4.2. Testavimo Aplinkos	14

2.4.3. Testavimo Tipai ir Apimtys	14

2.4.4. Testavimo Dokumentacija	17

2.4.5. Defektų (Klaidų) Valdymas	17

2.4.6. Testavimo Duomenys	18

2.5. Reikalavimai Mokymams	18

2.5.1. Mokymų Planas ir Medžiaga	18

2.5.2. Mokymų Tikslinės Grupės ir Apimtys	19

2.5.3. Mokymų Vykdymas	20

2.5.4. Mokymų Vertinimas ir Medžiagos Perdavimas	20

2.6. Reikalavimai Sprendimo Diegimui	20

2.6.1. Diegimo Planas	21

2.6.2. Produkcinės Aplinkos Paruošimas	21

2.6.3. Diegimo Procesas	22

2.6.4. Duomenų Migravimas	22

2.6.5. Patikrinimas po Diegimo	22

2.6.6. Diegimo Dokumentacija ir Ataskaita	23

2.6.7. Sistemos Paleidimas Naudoti	23

2.7. Reikalavimai Bandomajai Eksploatacijai	23

2.7.1. Bandomosios Eksploatacijos Tikslai	23

2.7.2. Bandomosios Eksploatacijos Trukmė ir Vykdymas	24

2.7.3. Tiekėjo Atsakomybės Bandomosios Eksploatacijos Metu	24

2.7.4. Bandomosios Eksploatacijos Užbaigimas ir Ataskaita	24

2.8. Bendrieji Reikalavimai Dokumentacijai	25

2.8.1. Privalomos Dokumentacijos Rūšys ir Perdavimo Terminai	25

2.9. Reikalavimai Programinės Įrangos (PĮ) Kūrimo Kokybei, Versijavimui ir Diegimo Procesams	27

2.9.1. Išeities Kodo Licencijavimas ir Perpanaudojamumas	29

2.9.2. Sistemos Paruoštukas (Starter Kit)	29

2.10. Reikalavimai Pakeitimų Valdymui	29

3. FUNKCINIAI REIKALAVIMAI	30

3.1. Bendrieji funkcionalumo reikalavimai	30

3.2. Integracijos su Išoriniais Registrais ir Informacinėmis Sistemomis	31

3.3. Pranešimų ir Priminimai	31

3.4. Dokumentų Valdymas	32

3.5. Paieškos Funkcionalumas	32

3.6. Klasifikatorių Valdymas	32

3.7. Vartotojo Sąsaja ir Prieinamumas	32

3.8. Minimalūs funkciniai reikalavimai pagal rolę	33

4. NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	35

4.1. Našumo ir Greitaveikos Reikalavimai	35

4.1.1. Atsako Laikai Vartotojo Sąsajoje	35

4.1.2. Apkrovos Valdymas	35

4.1.3. Duomenų Apdorojimas ir Optimizavimas	36

4.2. Patikimumo ir Prieinamumo Reikalavimai	36

4.2.1. Sistemos Prieinamumas (Uptime)	36

4.2.2. Atsarginės Kopijos ir Atkūrimas po Avarijos (Backup and Disaster Recovery)	36

4.2.3. Patikimumas ir Atsparumas Gedimams	36

4.3. Saugumo ir Privatumo Reikalavimai	37

4.3.1. Duomenų Apsauga ir Privatumas (BDAR)	37

4.3.2. Prieigos Kontrolė	37

4.3.3. Programinės Įrangos Saugumas	38

4.4. Naudojamumo ir Prieinamumo Reikalavimai	38

4.4.1. Vartotojo Sąsajos (UI) Įgyvendinimas	38

4.4.2. Prieinamumo (Accessibility) Įgyvendinimas	38

4.5. Pernaudojamumo ir Konfigūruojamumo Reikalavimai	39

4.5.1. Lanksčios Konfigūracijos Architektūra	39

4.5.2. Diegimo Paprastumas ir Automatizavimas (Deployability):	39

4.5.3. Technologinis Nepriklausomumas:	39

4.6. Atitikties Teisės Aktams Reikalavimai	40

4.6.1. Duomenų Apsaugos ir Privatumo Teisės Aktai	40

4.6.2. Valstybės Informacinių Išteklių ir Kibernetinio Saugumo Teisės Aktai	40

4.6.3. Sąveikumo ir Elektroninių Paslaugų Teisės Aktai	40

4.6.4. Švietimo Sritį Reglamentuojantys Teisės Aktai:	41

4.6.5. Atitikties Patvirtinimas	41

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	41

Priedas Nr. 1. SUP IS Sistemos funkcionalumai ir techninė sistemos informacija.	42

Priedas Nr. 2. Švietimo pagalbos paslaugų teikimo vaikams, turintiems SUP procesų analizė	45

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pirkimo objektas – Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų informacinės sistemos KARTU modernizavimo paslaugos (toliau – paslaugos, pirkimo objektas).

Pirkimo tikslas - modernizuoti ir išplėsti Vilniaus miesto savivaldybės specialiųjų ugdymosi poreikių informacinę sistemą (SUPIS), sukuriant pažangią ir centralizuotą informacinę sistemą „KARTU“, skirtą užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbos paslaugų teikimą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių Vilniaus mieste. Įgyvendinus projektą, bus skaitmenizuoti ir automatizuoti pagrindiniai veiklos procesai – vaiko atvejo registravimas, švietimo pagalbos poreikio įvertinimas, specialistų vizitų koordinavimas, dokumentų (pažymų, išvadų) rengimas, pasirašymas, perdavimas ir archyvavimas. Sistema užtikrins efektyvų bendradarbiavimą tarp pedagoginės psichologinės tarnybos (VPPT), ugdymo įstaigų, tėvų (globėjų) ir savivaldybės administracijos, atitiks asmens duomenų apsaugos ir informacinių sistemų saugumo reikalavimus, o taip pat leis užtikrinti reikalingas integracijas su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais, įskaitant VIISP, SPIS, Mokinių registrą ir Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (VDV IS). Kartu sistema sudarys galimybes centralizuotai rinkti, analizuoti ir vizualizuoti statistinius duomenis, susijusius su teikiamų švietimo pagalbos paslaugų apimtimis ir rezultatyvumu, taip sudarant sąlygas kokybiškai paslaugų stebėsenai ir valdymui.

Paslaugų suteikimo terminas - Sistemos modernizavimas turi būti baigtas ir sistema turi būti įregistruota ne vėliau nei 2026 m kovo 30 d.

Preliminarios paslaugų apimtys – 646 188,40 EUR su PVM.

Terminai ir sutrumpinimai

| Sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| API | Aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application Programming Interface) |
| BDAR | Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas |
| CI/CD | Nuolatinė integracija / Nuolatinis pristatymas (angl. Continuous Integration / Continuous Delivery) |
| CSV | Kableliais atskirtų verčių formatas (angl. Comma-Separated Values) |
| DBVS | Duomenų bazių valdymo sistema |
| DUK | Dažniausiai Užduodami Klausimai |
| EUPL | Europos Sąjungos viešoji licencija (angl. European Union Public Licence) |
| FR ID | Funkcinio reikalavimo identifikatorius |
| GS | Galimybių studija |
| HTML | Hiperteksto žymėjimo kalba (angl. HyperText Markup Language) |
| ĮVA | Įstatyminiai Vaiko Atstovai (tėvai, globėjai) |
| KARTU IS | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų informacinė sistema „KARTU“ |
| KPI | Pagrindiniai veiklos rodikliai (angl. Key Performance Indicators) |
| MR | Mokinių registras |
| NFR | Nefunkciniai reikalavimai (angl. Non-Functional Requirements) |
| OSI | Atviro kodo iniciatyva (angl. Open Source Initiative) |
| OWASP | Atviras žiniatinklio programų saugumo projektas (angl. Open Web Application Security Project) |
| PADAV | Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas |
| PĮ | Programinė įranga |
| PĮP | Projekto įgyvendinimo planas |
| PO | Perkančioji organizacija |
| QA | Kokybės užtikrinimas (angl. Quality Assurance) |
| SPIS | Socialinės paramos šeimai informacinė sistema |
| SUP | Specialieji ugdymosi poreikiai |
| SUPIS | Esama Vilniaus miesto savivaldybės specialiųjų ugdymosi poreikių informacinė sistema |
| SUS | Sistemos naudojamumo skalė (angl. System Usability Scale) |
| TST Aplinka | Testavimo aplinka |
| UAT | Vartotojo priėmimo testavimas (angl. User Acceptance Testing) |
| UDTS | Universalioji duomenų teikimo sąsaja |
| UI | Vartotojo sąsaja (angl. User Interface) |
| UVS | Užduočių valdymo sistema |
| UX | Vartotojo patirtis (angl. User Experience) |
| UĮ | Ugdymo įstaiga |
| UĮA | Ugdymo Įstaigos Atstovas |
| VDV IS | Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema |
| VGK | Vaiko Gerovės Komisija |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| VMSA | Vilniaus miesto savivaldybės administracija |
| VPPT | Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba |
| WCAG | Žiniatinklio turinio prieinamumo gairės (angl. Web Content Accessibility Guidelines) |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTO IR PASLAUGŲ VALDYMUI

## Reikalavimai projekto valdymui

Šis poskyris apibrėžia pagrindinius reikalavimus, taikomus KARTU IS sukūrimo ir įdiegimo projekto valdymui, siekiant užtikrinti sklandų projekto vykdymą, savalaikį rezultatų pasiekimą ir efektyvią Šalių komunikaciją bei bendradarbiavimą.

KARTU IS kūrimo ir modernizavimo Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis lanksčiu, iteraciniu-inkrementiniu informacinių sistemų kūrimo ir įgyvendinimo būdu (angl. Agile). Rekomenduojama taikyti SCRUM metodą ar jo adaptaciją, suderintą su Perkančiąja organizacija (toliau – PO).

Darbai planuojami ir vykdomi trumpais, reguliariais kūrimo ciklais (toliau – Iteracijos). Rekomenduojama vienos Iteracijos trukmė yra nuo 2 (dviejų) iki 3 (trijų) savaičių. Tiksli Iteracijos trukmė nustatoma projekto inicijavimo etape ir gali būti koreguojama bendru Šalių sutarimu projekto eigoje, atsižvelgiant į projekto poreikius. Kiekvienos Iteracijos pabaigoje Tiekėjas privalo pristatyti veikiantį programinės įrangos inkrementą (veikiančią sistemos dalį).

Perkančioji organizacija paskirs Atsakingą Atstovą (arba komandą), kuris atliks Produkto Šeimininko (angl. Product Owner) funkcijas. PO Atsakingas Atstovas yra atsakingas už:

KARTU IS produkto vizijos formavimą ir komunikavimą Tiekėjui.

Bendro Darbų Sąrašo (angl. Product Backlog), sudaryto iš Vartotojų Istorijų ar kitų reikalavimų elementų, kūrimą, valdymą ir nuolatinį prioritetizavimą, atsižvelgiant į produkto vertę ir naudotojų poreikius.

Kiekvienos Vartotojų Istorijos priėmimo kriterijų (angl. Acceptance Criteria) apibrėžimą (bendradarbiaujant su Tiekėju).

Kiekvienos Iteracijos metu sukurto Produkto Inkremento peržiūrą ir priėmimą (vertinimą pagal priėmimo kriterijus).

Nuolatinį bendradarbiavimą su Tiekėjo komanda, atsakant į klausimus ir teikiant paaiškinimus dėl reikalavimų.

Bus taikomos kitos lanksčiajam projekto valdymui būdingos praktikos, susijusios su darbų planavimu, prioritetų nustatymu, nuolatine komunikacija, tarpinių ir galutinių rezultatų demonstravimu bei priėmimu. Konkretūs susitarimai dėl taikomų lanksčiojo kūrimo metodų ir praktikų (įskaitant Iteracijos trukmę, reguliarių susitikimų (pvz., Iteracijos planavimo, Iteracijos peržiūros, proceso aptarimo) tvarką, darbų sąrašų formatus, progreso stebėjimą ir vizualizavimą, reikalavimų detalizavimo ir priėmimo tvarką) turi būti aptarti ir suderinti tarp Tiekėjo ir PO projekto inicijavimo etape bei įtvirtinti Įvadinėje veiklos ataskaitoje.

Tiekėjas privalo paskirti kvalifikuotą Projekto vadovą, kuris bus pagrindinis kontaktinis asmuo iš Tiekėjo pusės.

### Projekto Vadovo Atsakomybės

Detalaus projekto vykdymo plano (įskaitant darbų grafiką, resursų planą Tiekėjo ir PO pusėje) parengimas, nuolatinė vykdymo stebėsena ir savalaikis atnaujinimas, užtikrinant Sutartyje nustatytų terminų laikymąsi.

Tiekėjo projekto komandos formavimas, narių kompetencijų (atitinkančių Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus specialistams) užtikrinimas, efektyvus darbų paskirstymas projekto komandai, vykdymo priežiūra.

Projekto rizikų (susijusių su Tiekėjo veikla) nuolatinis identifikavimas, analizė, vertinimas, registravimas ir savalaikė komunikacija su PO, teikiant siūlymus dėl rizikų valdymo ir prevencinių priemonių įgyvendinimo.

Efektyvios ir reguliarios komunikacijos tarp Tiekėjo projekto komandos, PO Atsakingo Atstovo (atliekančio Produkto Šeimininko funkcijas) ir kitų su Projektu suinteresuotų šalių užtikrinimas.

Visų su Tiekėjo atsakomybės sritimi susijusių problemų, klausimų, neatitikimų ir kliūčių operatyvus identifikavimas, eskalavimas (jei reikia) ir sprendimas, glaudžiai bendradarbiaujant su PO.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad projekto vykdymui būtų paskirta pakankamo dydžio ir reikiamos kvalifikacijos specialistų komanda. Pagrindiniai Tiekėjo komandos nariai turėtų būti nekeičiami per visą projekto vykdymo laikotarpį be išankstinio raštiško PO sutikimo; keitimo atveju Tiekėjas privalo pasiūlyti ne žemesnės kvalifikacijos specialistą.

PO (per savo Atsakingą Atstovą) yra atsakinga už KARTU IS produkto vizijos nustatymą, Bendro Darbų Sąrašo (Product Backlog) elementų (pvz., Vartotojų Istorijų) formulavimą, jų priėmimo kriterijų apibrėžimą ir prioritetizavimą.

Tiekėjas (per savo specialistus – analitikus, architektus, programuotojus) glaudžiai bendradarbiauja su PO Atsakingu Atstovu, padėdamas:

Analizuoti naudotojų poreikius ir verslo procesus, siekiant juos kuo tiksliau transformuoti į techninius sprendimus.

Detalizuoti Bendro Darbų Sąrašo elementus, kad jie būtų aiškūs ir įgyvendinami Kūrimo komandai.

Įvertinti kiekvieno Bendro Darbų Sąrašo elemento įgyvendinimo pastangas ir galimą techninį sudėtingumą.

Siūlyti optimalius techninius sprendimus poreikiams įgyvendinti.

Tiekėjo Projekto Vadovas kartu su Kūrimo komanda yra atsakingi už suplanuotų Bendro Darbų Sąrašo elementų kokybišką ir savalaikį įgyvendinimą per sutartas Iteracijas.

### Komunikacija ir Protokolavimas

Visa oficiali projekto komunikacija (žodinė ir rašytinė) tarp Tiekėjo ir PO privalo vykti lietuvių kalba. Jei Tiekėjas pasitelkia specialistus, nekalbančius lietuviškai, jis savo sąskaita užtikrina vertimą.

Reguliarūs projekto eigos aptarimo, Iteracijos planavimo, Iteracijos peržiūros ir proceso tobulinimo susitikimai vyksta pagal suderintą grafiką, laikantis pasirinktos lanksčiosios metodologijos principų. Esant poreikiui, bet kuri Šalis gali inicijuoti papildomus darbinius susitikimus.

Po kiekvieno formalaus projekto susitikimo (išskyrus kasdienius komandos susitikimus), kuriame priimami sprendimai ar susitariama dėl veiksmų, Tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas parengia ir pateikia PO derinimui susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami dalyviai, data, aptarti klausimai, priimti sprendimai, priskirtos atsakomybės ir vykdymo terminai. Suderintas protokolas yra oficialus dokumentas.

### Ataskaitų Teikimas

Ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su PO Įvadinę veiklos ataskaitą. Joje turi būti detalizuotas projekto vykdymo planas (įskaitant aukšto lygio darbų grafiką su pagrindiniais etapais ir rezultatais, atitinkantį terminus), Tiekėjo projekto komandos narių sąrašas su rolėmis ir atsakomybėmis, komunikacijos planas, rizikų valdymo planas, kokybės užtikrinimo planas ir detalizuota lanksčiosios metodologijos taikymo tvarka projekte.

Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po kiekvienos Iteracijos pabaigos (arba kitu su PO Įvadinėje veiklos ataskaitoje suderintu periodiškumu), Tiekėjas pateikia PO Iteracijos progreso ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie per Iteraciją atliktus darbus, pasiektus rezultatus (palyginti su Iteracijos tikslais ir įsipareigojimais), nukrypimus nuo plano ir jų priežastis, identifikuotas rizikas/problemas ir kitos Iteracijos preliminarus planas bei prioritetai.

Projekto pabaigoje Tiekėjas rengia ir teikia PO galutinę ataskaitą, apibendrinančią visus atliktus darbus ir pasiektus rezultatus.

### Užduočių Valdymo Sistemos Naudojimas

Visi su projektu susiję darbai (Bendras Darbų Sąrašas, Vartotojų Istorijos, užduotys, klaidos, progresas ir kt.) privalo būti vykdomi ir dokumentuojami PO nurodytoje elektroninėje užduočių valdymo sistemoje (UVS) arba kitoje su PO suderintoje analogiškoje sistemoje.

PO suteikia Tiekėjo komandai prieigas prie UVS. Tiekėjas atsakingas už savalaikį ir tikslų informacijos pildymą UVS.

### Bendro Darbų Sąrašo (Product Backlog) Valdymas

PO Atsakingas Atstovas yra atsakingas už Bendro Darbų Sąrašo kūrimą, turinio valdymą ir prioretizavimą.

Tiekėjas (per savo analitikus ir komandą) padeda PO Atsakingam Atstovui detalizuoti šio sąrašo elementus (pvz., skaidyti epikus į Vartotojų Istorijas, formuluoti priėmimo kriterijus) ir įvertinti jų įgyvendinimo pastangas.

Bendras Darbų Sąrašas yra dinamiškas ir gali keistis projekto eigoje PO Atsakingo Atstovo sprendimu, laikantis nustatytos pakeitimų valdymo tvarkos (žr. 2.10 poskyrį).

### Rizikų Valdymas

Tiekėjas privalo viso projekto metu taikyti aktyvų rizikų valdymo procesą, apimantį rizikų identifikavimą, analizę, vertinimą, planavimą ir įgyvendinimą prevencinių ir/arba korekcinių veiksmų bei nuolatinę stebėseną.

Tiekėjas privalo nedelsiant informuoti PO apie bet kokias naujai identifikuotas reikšmingas rizikas, galinčias paveikti projekto eigą, ir siūlyti sprendimus.

### Kokybės Užtikrinimo Planas ir Vykdymas

Tiekėjas privalo turėti ir projekto metu taikyti vidinę kokybės užtikrinimo sistemą ir procedūras, užtikrinančias, kad visi kuriami produktai ir teikiamos paslaugos atitiktų šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir aukštus kokybės standartus.

Įvadinėje veiklos ataskaitoje Tiekėjas pateikia Kokybės užtikrinimo planą, kuriame aprašomos planuojamos kokybės užtikrinimo priemonės (pvz., kodo peržiūros, įvairių lygių testavimas, dokumentacijos tikrinimas, procesų laikymasis).

### Programinės Įrangos Perdavimas ir Nuosavybės Teisės

Visa programinė įranga, sukurta ir modernizuota Paslaugų teikimo metu (įskaitant išeities kodus, sukompiliuotas versijas, konfigūracinius failus, duomenų bazės schemas, diegimo skriptus) ir visa susijusi dokumentacija, yra išimtinė PO nuosavybė. Tiekėjas perduoda PO visas turtines teises į sukurtus rezultatus.

Tiekėjas privalo perduoti PO pilnus, korektiškus, komentuotus išeities kodus, kurie leistų PO ar jos pasitelktiems tretiesiems asmenims savarankiškai kompiliuoti, diegti, palaikyti ir toliau vystyti KARTU IS.

Kartu su išeities kodu perduodama visa reikiama techninė ir vartotojo dokumentacija (detaliau aprašyta 2.8 poskyryje).

### Projektui Taikomos Technologijos ir Kiti Derinimai

Sutarties vykdymo metu, ypač projekto inicijavimo ir projektavimo etapuose, Tiekėjas privalo su PO suderinti pagrindines KARTU IS modernizavimui naudojamas technologijas, programavimo kalbas, karkasus (frameworks), bibliotekas ir jų versijas. Turi būti atsižvelgta į esamos SUP IS sistemos technologijas ir poreikį modernumui, saugumui bei palaikomumui.

Turi būti suderinta Bendro Darbų Sąrašo elementų (Vartotojų Istorijų) priėmimo kriterijų detalizavimo ir tvirtinimo tvarka.

## Bendra Paslaugų Apimtis

Tiekėjas yra atsakingas už visapusišką KARTU IS modernizavimą ir įdiegimą, apimantį visas šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas funkcijas ir reikalavimus. Pagrindinė Paslaugų apimtis apima šiuos esminius rezultatus ir veiklas:

Esamos Specialiųjų ugdymosi poreikių informacinės sistemos „SUP IS“ (sup.vilnius.lt) funkcionalumo analizė, reikalingų funkcijų modernizavimas siekiant užtikrinti visų šioje Techninėje specifikacijoje aprašytų SUP procesų skaitmeninį valdymą.

Pirminių duomenų struktūros aprašo parengimas, reikalingo sąsajai su Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema (VDV IS).

Universaliosios duomenų teikimo sąsajos (UDTS) sukūrimas duomenų mainams.

Jungties su VDV IS sukūrimas ir duomenų teikimo realizavimas.

KARTU IS modulių sukūrimas/modernizavimas, kuris apima, bet neapsiriboja:

Ugdymo įstaigos modulis.

Įstatyminių vaiko atstovų modulis.

VPPT modulis (apimantys registraciją, vertinimą, dokumentų valdymą, kalendorius, statistiką ir kt.).

VMSA atstovams skirta prieiga prie statistikos ir ataskaitų.

Sistemos administravimo modulis.

Modernizuotos KARTU IS bandomosios eksploatacijos vykdymas ir priežiūra.

Statistikos atvaizdavimo sprendimo (pvz., švieslentės ar analitinio skydelio) sukūrimas.

Visos reikalingos KARTU IS dokumentacijos ir instrukcijų (vartotojo vadovų, administratoriaus vadovo, techninės dokumentacijos) parengimas.

KARTU IS pristatymo naudotojams organizavimas ir pravedimas.

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų asmens duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų įgyvendinimo užtikrinimas KARTU IS.

Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo (PADAV) ataskaitos atlikimas.

KARTU IS informacijos saugos atitikties teisės aktams vertinimo organizavimas ir pagalba šalinant rastus neatitikimus.

Pagalba Perkančiajai organizacijai atliekant KARTU IS įregistravimą Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre (RISR) ir kitas reikalingas IS įteisinimo procedūras.

Kitų šioje Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų įgyvendinimas.

## Paslaugų Teikimo Etapai

KARTU IS modernizavimas vykdomas etapais, taikant lanksčiąją (Agile) projekto valdymo metodologiją, kaip aprašyta 2.1 poskyryje. Kiekvienas etapas turi aiškiai apibrėžtas veiklas, laukiamus rezultatus ir priėmimo kriterijus. Sistemos modernizavimo etapų (darbų) vykdymo eiliškumą Tiekėjas turi suderinti su PO, atsižvelgdamas į logines priklausomybes ir PO Atsakingo Atstovo nustatytus prioritetus. Visi sistemos modernizavimo etapai ir darbai turi būti įgyvendinti iki 2026 m. balandžio 30 d. Detaliame darbų vykdymo grafike, kuris yra Įvadinės veiklos ataskaitos dalis, turi būti nurodytos tikslios kiekvieno pagrindinio etapo ir rezultato pateikimo datos.

### Inicijavimo ir Planavimo Etapas

Veiklos: Įvadinės veiklos ataskaitos (kaip aprašyta 2.1.3 ) parengimas ir suderinimas su PO. Detalaus projekto vykdymo grafiko, Tiekėjo komandos sudėties, atsakomybių, komunikacijos ir rizikų valdymo planų patvirtinimas. Užduočių valdymo sistemos ir kitų bendradarbiavimo įrankių paruošimas ir suderinimas. Projekto aplinkos, prielaidų ir apribojimų patikslinimas. Pirminio Bendro Darbų Sąrašo (Product Backlog) peržiūra ir suderinimas su PO Atsakingu Atstovu.

Rezultatai: PO patvirtinta Įvadinė veiklos ataskaita, detalus projekto planas, suformuota Tiekėjo projekto komanda, parengtos darbo priemonės, suderintas pradinis Bendras Darbų Sąrašas.

### Detaliosios Analizės Etapas

Veiklos: Išsami esamos situacijos, PO pateiktos informacijos ir dokumentacijos (įskaitant SUP IS funkcionalumą) analizė. Galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių SUP procesus, analizė. PO ir kitų suinteresuotų šalių poreikių surinkimas, dokumentavimas ir detalizavimas. Funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų, pateiktų šioje Techninėje specifikacijoje, detalizavimas ir patikslinimas, formuojant Vartotojų Istorijas su priėmimo kriterijais. Duomenų srautų modeliavimas. Integracinių sąsajų su išorinėmis sistemomis detalus specifikavimas. KARTU IS architektūros koncepcijos ir loginio duomenų modelio projektavimas. Pirminių duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašo parengimas VDV IS integracijai.

Rezultatai: PO patvirtintas Detaliosios analizės dokumentas (arba lygiavertis dokumentų rinkinys Agile metodologijoje, pvz., detalizuotas ir įvertintas Bendras Darbų Sąrašas), apimantis patikslintus reikalavimus, architektūros koncepciją, loginį duomenų modelį, integracijų specifikacijas.

### Projektavimo Etapas

Veiklos: KARTU IS techninio projekto (arba detalių techninių sprendimų aprašymų kiekvienai Vartotojų Istorijai/funkcionalumui) rengimas. Detalus duomenų bazės fizinės struktūros projektavimas. Vartotojo sąsajos (UI) techninis projektavimas, remiantis PO pateiktu grafiniu dizainu. Sisteminių4.1. komponentų, modulių ir jų sąveikos detalus projektavimas. Techninių sprendimų parinkimas. Detalaus testavimo plano, diegimo plano (įskaitant duomenų migravimo planą, jei taikoma) ir saugumo architektūros parengimas/patikslinimas.

Rezultatai: PO patvirtintas KARTU IS Techninis projektas (arba ekvivalentūs detalūs techniniai sprendimai).

### Programinės Įrangos Kūrimo ir Vidinio Testavimo Etapas

Veiklos: KARTU IS programavimas Iteracijomis pagal patvirtintus reikalavimus ir projektinius sprendimus. Vartotojo sąsajos programavimas pagal PO pateiktą dizainą. Komponentų testų rašymas. Integracinių sąsajų programavimas. Duomenų bazės kūrimas. CI/CD procesų taikymas. Kodo peržiūros. Tiekėjo atliekamas nuolatinis vidinis modulių ir sistemos funkcinis testavimas. Klaidų registravimas ir taisymas. PĮ diegimas į testavimo aplinką.

Rezultatai: Sukurta ir vidiniais testais patikrinta KARTU IS testinėje aplinkoje. Išeities kodas kodo versijavimo sistemoje. Vidinio testavimo protokolai.

### Perkančiosios Organizacijos Priėmimo Testavimo (UAT) Etapas

Veiklos: Sukurto funkcionalumo demonstravimas PO. PO atliekamas UAT testinėje aplinkoje. Tiekėjas teikia pagalbą, registruoja ir taiso klaidas.

Rezultatai: Sėkmingai atliktas UAT. Našumo ir saugumo testavimo ataskaitos. Ištaisytos kritinės/didelės klaidos.

### Dokumentacijos Parengimo ir Sistemos Pristatymo Etapas (gali vykti lygiagrečiai su kitais etapais)

Veiklos: Galutinių KARTU IS vartotojo, administratoriaus, techninės dokumentacijos rengimas. Sistemos pristatymo ir mokomosios medžiagos rengimas. Sistemos pristatymas Naudotojams ir administratoriams.

Rezultatai: PO patvirtinta KARTU IS dokumentacija. Parengta mokymų medžiaga. Apmokyti naudotojai.

### Diegimo į Produkcinę Aplinką Etapas

Veiklos: Produkcinės aplinkos paruošimas. Duomenų migravimas (jei taikoma). KARTU IS diegimas. Sistemos konfigūravimas. Integracijų testavimas produkcinėje aplinkoje. Dūminiai testai (smoke tests).

Rezultatai: KARTU IS veikianti produkcinėje aplinkoje. Sėkmingas duomenų migravimas (jei taikoma). Diegimo ataskaita.

### Bandomosios Eksploatacijos Etapas

Veiklos: KARTU IS veikimas produkcinėje aplinkoje su realiais duomenimis ir vartotojais ne mažiau kaip 1 (vieną) mėnesį. Sistemos stebėsena, vartotojų atsiliepimų rinkimas, klaidų šalinimas. Palaikymas vartotojams.

Rezultatai: Stabiliai veikianti KARTU IS. Bandomosios eksploatacijos ataskaita.

### Galutinis Paslaugų Priėmimas ir Projekto Užbaigimas

Veiklos: Visų rezultatų perdavimas PO. Galutinio paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas.

Rezultatai: Perduota KARTU IS su visa dokumentacija ir išeities kodais. Pasirašytas galutinis perdavimo-priėmimo aktas.

## Reikalavimai Testavimui

Siekiant užtikrinti KARTU IS kokybę, atitiktį specifikacijoje nustatytiems reikalavimams ir patikimą veikimą, Tiekėjas privalo vykdyti ir dalyvauti visapusiškame testavimo procese per visą sistemos kūrimo ir diegimo gyvavimo ciklą.

### Bendrieji Testavimo Principai

Testavimo planavimas turi prasidėti ankstyvuose projekto etapuose (pvz., analizės ar projektavimo metu). Aktyvus programinės įrangos testavimas turi būti vykdomas per visus kūrimo (konstravimo), integravimo, priėmimo ir bandomosios eksploatacijos etapus.

Tiekėjas yra atsakingas už savo kuriamų ir modernizuojamų programinės įrangos dalių kokybę ir pirminį testavimą prieš perduodant Perkančiajai organizacijai (PO) priėmimo testavimui.

Visi testavimo metu rasti defektai (klaidos, neatitikimai) turi būti registruojami, klasifikuojami, sekami ir šalinami pagal su PO suderintą tvarką ir terminus.

Testavimas turi apimti tiek funkcinių, tiek nefunkcinių reikalavimų patikrinimą.

### Testavimo Aplinkos

Tiekėjas, bendradarbiaudamas su PO, privalo paruošti ir palaikyti bent vieną dedikuotą testavimo aplinką (toliau – TST Aplinka). TST Aplinkos techninė konfigūracija (serveriai, duomenų bazės, programinės įrangos versijos) ir funkcionalumas turi maksimaliai atitikti būsimą produkcinę aplinką, kad testavimo rezultatai būtų kuo artimesni realioms sąlygoms.

PO suteiks reikiamą infrastruktūrą (serverius, prieigas) TST Aplinkai įrengti arba prieigą prie debesijos resursų. TST Aplinkos parengimas, konfigūravimas ir nuolatinis palaikymas yra Tiekėjo atsakomybė per visą projekto vykdymo laikotarpį.

Turi būti užtikrintas aiškus testavimo, kūrimo ir produkcinės aplinkos atskyrimas.

### Testavimo Tipai ir Apimtys

Testavimo procesas privalo apimti šiuos testavimo tipus ir apimtis:

Komponentų testavimas (Unit Testing):

Atliekamas Tiekėjo programuotojų individualiems programinės įrangos vienetams (pvz., funkcijoms, metodams, klasėms) patikrinti kūrimo metu. Šie testai turi būti integruoti į CI/CD procesą.

Rodikliai/Tikslai: Kritinei verslo logikai privalomas ne mažesnis kaip 80% padengimas komponentų (unit) testais; kitai logikai – ne mažesnis kaip 60%. Tiekėjas privalo pateikti testų padengimo ataskaitas po kiekvienos iteracijos.

Integracinis testavimas:

Tiekėjas privalo testuoti sąveiką tarp skirtingų KARTU IS modulių, komponentų ir sąsajų su visomis išorinėmis sistemomis bei registrais, nurodytais šioje Techninėje specifikacijoje.

Rodikliai/Tikslai:

Sėkmingai veikiančių integracinių taškų procentas: 100% visų apibrėžtų integracinių sąsajų turi veikti pagal specifikacijas.

Duomenų mainų tikslumas: Patikrinamas duomenų perdavimo ir gavimo teisingumas tarp integruojamų sistemų (0% kritinių duomenų neatitikimų).

Sisteminis (funkcinis) testavimas:

Tiekėjas privalo atlikti visos KARTU IS funkcionalumo nuoseklų ir išsamų patikrinimą pagal šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžtus funkcinius reikalavimus ir Tiekėjo parengtus bei su PO suderintus testavimo scenarijus. Turi būti patikrintas kiekvienas funkcionalumas, įskaitant teigiamus ir neigiamus scenarijus bei ribines sąlygas.

Rodikliai/Tikslai:

Testavimo scenarijų padengimas: 100% visų su PO suderintų funkcinių reikalavimų turi būti padengti testavimo scenarijais.

Sėkmingai įvykdytų testavimo scenarijų procentas: Ne mažiau kaip 98% testavimo scenarijų turi būti sėkmingai įvykdyti prieš UAT pradžią (likusios klaidos turi būti žemo prioriteto ir suderintos su PO).

Defektų skaičius pagal kritiškumą: Siekiama 0 kritinių ir 0 didelių defektų prieš UAT.

Perkančiosios Organizacijos Priėmimo Testavimas (UAT):

Atliekamas PO paskirtos testavimo grupės (įtraukiant galutinius vartotojus iš VPPT, UĮ, VMSA) TST Aplinkoje. UAT tikslas – patvirtinti, kad sukurta Sistema atitinka PO poreikius ir esminius Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus kritiniams funkcionalumams. Tiekėjas privalo aktyviai dalyvauti UAT procese, teikti pagalbą, konsultacijas testuotojams, registruoti ir šalinti UAT metu rastus defektus.

UAT laikomas sėkmingu, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

Nėra nė vienos žinomos neištaisytos kritinės klaidos (defekto), darančios neįmanomu pagrindinių sistemos procesų vykdymą.

Bendras neištaisytų didelių klaidų skaičius, trukdančių esminiam funkcionalumui, neviršija 3 (trijų), ir yra suderintas planas bei konkretūs terminai (ne ilgesni nei 5 (penkios) darbo dienos po UAT pabaigos) šioms klaidoms ištaisyti.

Bendras neištaisytų vidutinių klaidų skaičius neviršija 5 (penkių).

Bendras neištaisytų mažų klaidų skaičius neviršija 15 (penkiolikos). Taisymo planas dėl likusių vidutinių ir mažų klaidų (jei tokių yra ir jos neviršija nustatytų ribų) suderinamas su PO ir numatomas jų ištaisymas per bandomosios eksploatacijos laikotarpį arba per pirmąjį garantinio aptarnavimo mėnesį.

100% šiai UAT iteracijai numatytų kritinių funkcinių reikalavimų (Vartotojų Istorijų) yra padengta testavimo scenarijais.

100% visų UAT testavimo scenarijų, skirtų kritiniams funkcionalumams patikrinti, yra sėkmingai įvykdyti.

Bendras sėkmingai įvykdytų UAT testavimo scenarijų procentas yra ne mažesnis kaip 95%.

Visos PO Atsakingo Atstovo (atliekančio Produkto Šeimininko funkcijas) patvirtintos privalomos priėmimo sąlygos (Acceptance Criteria) kiekvienai testuojamai kritinei Vartotojų Istorijai yra patenkintos.

PO oficialiai patvirtina UAT sėkmingą užbaigimą pasirašydama UAT protokolą arba priėmimo aktą, kuriame gali būti fiksuojami susitarimai dėl likusių neištaisytų nekritinių defektų tvarkymo.

Našumo testavimas (Performance Testing):

Apima apkrovos (load), streso (stress) ir ištvermės (endurance) testus, siekiant patikrinti sistemos veikimą esant įvairioms numatomoms ir maksimalioms apkrovoms. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistema atitiktų šiuos našumo rodiklius.

Rodikliai/Tikslai:

Atsako laikai: Turi atitikti 4.1.1 poskyryje nurodytus atsako laikus. Maksimalus aptarnaujamų vartotojų skaičius: Turi atitikti NFR skyriuje (6.1 poskyris) nurodytą skaičių be reikšmingo našumo pablogėjimo.

Resursų (CPU, atminties, tinklo) panaudojimas: Neturi viršyti 80% esant maksimaliai suderintai apkrovai.

Klaidų procentas esant apkrovai: Ne daugiau kaip 0.1% užklausų gali baigtis klaida esant maksimaliai suderintai apkrovai.

Saugumo testavimas (Security Testing):

Privalo būti atliktas išsamus KARTU IS saugumo testavimas, įskaitant (bet neapsiribojant): atsparumo įsilaužimui testavimą (penetration testing), pažeidžiamumų skenavimą, patikrinimą dėl OWASP Top 10.

Visas KARTU IS saugumo testavimo metu rastas klaidas tiekėjas taiso savo sąskaita.

Rodikliai/Tikslai:

Kritinių ir aukšto lygio pažeidžiamumų skaičius: 0 kritinių ir 0 aukšto lygio pažeidžiamumų po testavimo ir pataisymų.

Atitiktis saugumo standartams: Nustatomas atitikties lygis (pvz., OWASP ASVS L1/L2).

Naudojamumo testavimas (Usability Testing):

Vertinama vartotojo sąsajos intuityvumas, patogumas, aiškumas, logiškumas, klaidų prevencija ir atitiktis prieinamumo reikalavimams (WCAG). Gali būti atliekamas UAT metu arba kaip atskiras testavimo etapas, įtraukiant tipinius galutinius vartotojus.

Rodikliai/Tikslai:

Užduočių sėkmingo įvykdymo rodiklis (Task Success Rate): Procentas vartotojų, sėkmingai atlikusių pagrindines, su PO suderintas, užduotis be pagalbos. Siekiama > 90%.

Vidutinis laikas pagrindinėms užduotims atlikti (Time on Task): Nustatomas ir lyginamas su išankstiniais lūkesčiais.

Vartotojų klaidų skaičius atliekant pagrindines užduotis: Siekiama minimalaus skaičiaus.

Atitiktis WCAG 2.1 AA lygiui (patikrinama specializuotais įrankiais ir ekspertiniu vertinimu).

Regresijos testavimas (Regression Testing):

Atliekamas po kiekvieno reikšmingo programinės įrangos pakeitimo, modulio atnaujinimo ar defektų ištaisymo, siekiant užtikrinti, kad atlikti pakeitimai nepadarė neigiamos įtakos anksčiau teisingai veikusiam funkcionalumui.

Rodikliai/Tikslai:

Automatinių regresijos testų padengimas: Siekiama maksimalaus kritinių ir dažnai naudojamų funkcionalumų padengimo automatiniais regresijos testais. Konkretus padengimo procentas derinamas su PO.

Regresinių defektų skaičius: 0 kritinių ar didelių regresinių defektų po pakeitimų diegimo.

### Testavimo Dokumentacija

Tiekėjas privalo parengti, su PO suderinti ir viso projekto metu palaikyti aktualią minimalią būtiną testavimo dokumentaciją, kuri užtikrintų testavimo proceso skaidrumą, atsekamumą ir kokybę:

Aukšto Lygio Testavimo Strategija ir Planas: Dokumentas (arba UVS dalis), apibrėžiantis pagrindinius testavimo tikslus, apimtis, tipus, aplinkas, roles ir atsakomybes, defektų valdymo procesą ir pagrindinius priėmimo kriterijus. Šis dokumentas derinamas su PO projekto pradžioje ir gali būti atnaujinamas pagal poreikį.

Testavimo Scenarijai (arba Kontroliniai Sąrašai): Kiekvienai Vartotojų Istorijai ar svarbesniam funkcionalumui turi būti parengti aiškūs testavimo scenarijai arba kontroliniai sąrašai, apimantys pagrindinius teigiamus ir neigiamus testavimo atvejus bei laukiamus rezultatus. Šie scenarijai gali būti dokumentuojami UVS arba kitame su PO suderintame formate. Prioritetas teikiamas testavimo scenarijams, padengiantiems kritinius ir didelės svarbos funkcionalumus.

Testavimo Ataskaitos:

Vidinio Testavimo Ataskaitos (Iteracijų/Etapų): Po reikšmingų vidinio testavimo ciklų Tiekėjas pateikia PO trumpą testavimo rezultatų suvestinę (gali būti generuojama iš UVS), nurodant testuotą apimtį, įvykdytų/neįvykdytų scenarijų skaičių, rastų defektų skaičių pagal kritiškumą ir jų statusą.

UAT Palaikymo Medžiaga: Tiekėjas padeda PO parengti UAT scenarijus, pateikdamas informaciją apie įgyvendintą funkcionalumą ir vidinio testavimo rezultatus.

Galutinės Našumo ir Saugumo Testavimo Ataskaitos: Pateikiamos PO po atitinkamų testų atlikimo.

### Defektų (Klaidų) Valdymas

Registravimas ir Sekimas: Visi testavimo metu nustatyti defektai (klaidos, neatitikimai reikalavimams) privalo būti registruojami ir sekami PO nurodytoje Užduočių Valdymo Sistemoje. Kiekvienas defekto įrašas turi turėti unikalų identifikatorių, aiškų aprašymą, atkūrimo žingsnius, kritiškumą, statusą ir kitą reikiamą informaciją.

Klaidų Klasifikavimas: Defektai bus klasifikuojami pagal jų poveikį sistemos veikimui ir svarbą (pvz., Kritinė, Didelė, Vidutinė, Maža). Detalūs klaidų klasifikavimo apibrėžimai ir kriterijai bus suderinti su PO ir įtvirtinti Testavimo Plane.

Defektų Šalinimas ir Prioritetizavimas: Tiekėjas privalo šalinti visus nustatytus defektus. Defektų šalinimo prioritetai ir terminai nustatomi pagal klaidos kritiškumą ir derinami su PO. Kritinės klaidos šalinamos nedelsiant.

Pakartotinis Testavimas: Po kiekvieno defekto ištaisymo, Tiekėjas privalo atlikti pataisyto funkcionalumo patvirtinamąjį testavimą ir regresijos testavimą susijusiose sistemos dalyse, prieš pateikdamas PO pakartotiniam testavimui.

Priėmimo Kriterijai: Testavimo etapas (pvz., UAT) laikomas sėkmingu, kai įvykdomi 72.4.2 poskyryje "Sėkmės Kriterijai / Rodikliai" nurodyti punktai, susiję su leistinu neištaisytų defektų skaičiumi pagal jų kritiškumą.

### Testavimo Duomenys

Tiekėjas, bendradarbiaudamas su PO, atsako už testavimui reikalingų duomenų rinkinių paruošimą arba pagalbą PO juos ruošiant.

Testavimo duomenys turi būti įvairūs, apimti tipines ir ribines vertes, neteisingus formatus.

Jei naudojami realių duomenų pagrindu sukurti duomenys, jie privalo būti anonimizuoti/pseudonimizuoti pagal BDAR.

Testavimo duomenys neturi kelti pavojaus produkcinei aplinkai.

Tiekėjo Dalyvavimas ir Atsakomybė Testavimo Procese

Tiekėjas atsako už visų savo kuriamų dalių kokybę ir vidinį testavimą.

Tiekėjo atstovai aktyviai dalyvauja UAT, teikia pagalbą ir konsultacijas.

Tiekėjas sudaro sąlygas PO ar trečiosioms šalims atlikti sistemos testavimą ir auditą.

## Reikalavimai Mokymams

Siekiant užtikrinti sėkmingą KARTU IS įsisavinimą ir efektyvų naudojimą, Tiekėjas privalo suplanuoti, parengti mokymų medžiagą ir pravesti mokymus skirtingoms KARTU IS naudotojų grupėms.

### Mokymų Planas ir Medžiaga

Ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų prieš pirmųjų mokymų pradžią, Tiekėjas privalo parengti ir su PO suderinti detalų Mokymų planą. Plane turi būti pateikta:

Mokymų tikslai ir uždaviniai kiekvienai naudotojų grupei.

Mokymų tikslinės grupės (detalizuota 6.14.2 poskyryje) ir preliminarus dalyvių skaičius kiekvienoje grupėje.

Detalios mokymų programos (temos, potemės) kiekvienai naudotojų grupei.

Mokymų tvarkaraštis (datos, laikai, trukmė kiekvienai sesijai).

Mokymų metodai (pvz., teorinis pristatymas, praktinės demonstracijos, klausimų-atsakymų sesijos).

Mokymams reikalingos priemonės ir aplinka (pvz., mokymosi aplinka, kompiuteriai, projektorius, mokymų medžiaga).

Mokymų rezultatų ir dalyvių žinių įvertinimo metodika (pvz., trumpi testai, grįžtamojo ryšio anketos).

Mokymų Medžiaga: Iki mokymų vykdymo pradžios Tiekėjas privalo parengti ir su PO suderinti visą mokymų medžiagą lietuvių kalba. Mokymų medžiaga privalo apimti (bet neapsiriboti):

Detalius Vartotojo vadovus (PDF arba spausdintu formatu), pritaikytus kiekvienai KARTU IS naudotojo rolei (pvz., ĮVA, UĮA, VPPT Registratorius, VPPT Specialistas/Kuratorius, VPPT Vadovas). Vadovai turi būti išsamūs, aiškūs, gausiai iliustruoti aktualiais KARTU IS ekrano vaizdais, apimti visas rolei skirtas funkcijas ir veiksmų sekas.

Detalų Sistemos Administratoriaus vadovą (PDF arba spausdintu formatu), apimantį sistemos konfigūravimą, administravimą, priežiūrą ir problemų diagnostiką.

Teorinės medžiagos pristatymus (skaidres ar konspektus) kiekvienai mokymų temai.

Trumpas vaizdines instrukcijas (video įrašus) pagrindinėms KARTU IS funkcijoms ir dažniausiai atliekamiems procesams iliustruoti. Šie įrašai turi būti prieinami PO neribotam naudojimui ir po mokymų.

Interaktyvius mokymo vadovus (tutorials) žiniatinklio (web) formatu, prieinamus KARTU IS naudotojams (ypač Ugdymo įstaigų darbuotojams ir VPPT specialistams) tiesiogiai sistemoje arba per susietą pagalbos platformą. Šie vadovai turi būti suskirstyti pagal temas/funkcijas, lengvai naršomi, su paieškos galimybe ir, jei įmanoma, integruoti su sistemos sąsaja (pvz., kontekstinė pagalba, vedliai). Vadovai turi būti lengvai atnaujinami Tiekėjo arba PO administratorių.

Visą mokymų medžiagą Tiekėjas perduoda PO elektronine forma neribotam naudojimui ir platinimui PO viduje bei KARTU IS naudotojams.

### Mokymų Tikslinės Grupės ir Apimtys

Tiekėjas privalo suorganizuoti ir pagal PO poreikius pritaikyti mokymus KARTU IS naudotojams. Mokymai turi būti užtikrinti mažiausiai šioms pagrindinėms naudotojų grupėms:

VPPT darbuotojai (pagal skirtingas roles: Registratoriai, Specialistai/Kuratoriai, Vadovai).

Ugdymo Įstaigų Atstovai (UĮA) (pvz., VGK nariai, administracijos darbuotojai).

VMSA Atstovai (atsakingi už stebėseną ir analizę).

KARTU IS Sistemos Administratoriai (PO IT specialistai).

Konkretus dalyvių skaičius kiekvienoje grupėje, mokymų sesijų skaičius ir bendra mokymų trukmė kiekvienai grupei bus detalizuoti ir suderinti su PO rengiant Mokymų planą (kaip nurodyta 2.5.1.poskyrije). Tiekėjas turi numatyti pakankamas mokymų apimtis, kad būtų užtikrintas efektyvus visų tikslinių grupių pasirengimas darbui su KARTU IS.

Įstatyminiams Vaiko Atstovams (ĮVA) turi būti parengtos aiškios, lengvai suprantamos ir prieinamos nuotolinės mokymosi priemonės (pvz., video instrukcijos, DUK skiltis KARTU IS portale), paaiškinančios pagrindines ĮVA skirtas funkcijas. Tiesioginiai grupiniai mokymai šiai naudotojų grupei nėra privalomi, nebent būtų atskiras PO pageidavimas.

### Mokymų Vykdymas

Mokymai turi būti orientuoti į sistemos funkcijų demonstravimą ir paaiškinimą. Didžioji dalis mokymų laiko (ne mažiau kaip 60%) turi būti skiriama sistemos naudojimo demonstravimui KARTU IS mokymosi aplinkoje. Mokymosi aplinka turi būti paruošta Tiekėjo, funkcionaliai atitikti produkcinę sistemą ir turėti reikiamus testinius duomenis demonstravimui.

Mokymai gali būti vykdomi PO patalpose (PO užtikrina patalpas ir reikiamą įrangą dalyviams, pvz., kompiuterius, interneto prieigą) arba nuotoliniu būdu (naudojant interaktyvias video konferencijų platformas, leidžiančias dalintis ekranu, vykdyti apklausas ir kt.), atsižvelgiant į grupės dydį, geografinį dalyvių išsidėstymą ir abipusį PO bei Tiekėjo sutarimą. Visi nuotoliniai mokymai privalo būti įrašomi, o įrašai pateikiami PO tolimesniam naudojimui ir platinimui.

Tiekėjas turi užtikrinti pakankamą lektorių skaičių, kad mokymų grupės nebūtų per didelės (rekomenduojama ne daugiau kaip 15-20 dalyvių vienoje grupėje), siekiant efektyvaus informacijos pateikimo.

### Mokymų Vertinimas ir Medžiagos Perdavimas

Po kiekvienos mokymų sesijos ar kurso pabaigoje Tiekėjas privalo surinkti anoniminį dalyvių grįžtamąjį ryšį (pvz., naudojant standartizuotas anketas) apie mokymų turinio kokybę, lektorių darbą, medžiagos aiškumą ir bendrą pasitenkinimą mokymais. Apibendrinti grįžtamojo ryšio rezultatai pateikiami PO.

Visa mokymų medžiaga (skaidrės, Vartotojo ir Administratoriaus vadovai galutinėse versijose, video įrašai, interaktyvūs web vadovai ir kt.) elektronine forma perduodama PO neribotam naudojimui ir platinimui PO viduje bei KARTU IS naudotojams.

## Reikalavimai Sprendimo Diegimui

Šis poskyris apibrėžia reikalavimus KARTU IS modernizuotos versijos diegimui į produkcinę aplinką, siekiant užtikrinti sklandų sistemos paleidimą, duomenų tęstinumą ir pasirengimą bandomajai bei nuolatinei eksploatacijai.

### Diegimo Planas

Ne vėliau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų prieš planuojamą KARTU IS modernizuotos versijos diegimą į produkcinę aplinką, Tiekėjas privalo parengti ir su PO suderinti detalų Diegimo planą. Plane turi būti pateikta mažiausiai ši informacija:

Detali diegimo darbų seka (įskaitant esamos SUP IS sistemos atnaujinimo/pakeitimo KARTU IS komponentais žingsnius), numatomos trukmės ir atsakingi asmenys iš Tiekėjo ir PO pusės.

Diegimo tvarkaraštis, suderintas su PO, siekiant minimizuoti poveikį PO veiklai ir esamos sistemos naudotojams (rekomenduojama diegimą atlikti ne darbo valandomis arba PO mažesnio užimtumo laikotarpiu, užtikrinant minimalią esamos sistemos prastovą, jei ji visiškai keičiama).

Techniniai reikalavimai produkcinei infrastruktūrai KARTU IS veikimui (serveriams, duomenų bazėms, tinklo konfigūracijai, programinės įrangos versijoms), įvertinant esamos SUP IS infrastruktūros panaudojimo galimybes ir būtinus atnaujinimus.

Duomenų migravimo (arba duomenų bazės schemos atnaujinimo/transformavimo, jei duomenys lieka toje pačioje DB, bet keičiasi struktūra) iš esamos SUP IS sistemos į KARTU IS formatą procedūros, įrankiai, tvarkaraštis, numatoma trukmė ir kokybės užtikrinimo priemonės.

Sistemos konfigūravimo produkcinėje aplinkoje parametrai ir procedūros, įskaitant esamų SUP IS nustatymų perkėlimą ar pritaikymą KARTU IS.

Komunikacijos planas diegimo metu (kaip bus informuojama apie eigą, problemas ir galimus laikinus esamos sistemos veikimo sutrikimus).

Rizikų, susijusių su diegimu ir duomenų migravimu/transformavimu (ypač rizika dėl duomenų praradimo ar sugadinimo modernizacijos metu, suderinamumo problemos), vertinimas ir jų mažinimo priemonės.

Detalus sistemos ir duomenų atsarginių kopijų kūrimo planas (prieš pradedant bet kokius esamos SUP IS pakeitimus) ir sistemos atstatymo (angl. rollback) planas į ankstesnę veikiančią SUP IS versiją nesėkmingo diegimo ar migravimo atveju, nurodant maksimalų leistiną atstatymo laiką.

Po diegimo numatomų atlikti patikrinimų (pvz., "dūminių testų", duomenų migravimo/transformavimo patikros, esamų duomenų vientisumo KARTU IS patikros) sąrašas ir kriterijai.

### Produkcinės Aplinkos Paruošimas

Tiekėjas privalo glaudžiai bendradarbiauti su PO (ir/arba jos paskirtais IT infrastruktūros priežiūros tiekėjais) ruošiant produkcinę aplinką KARTU IS veikimui, įvertinant esamos SUP IS infrastruktūros būklę ir reikalingus pakeitimus/atnaujinimus.

PO yra atsakinga už reikiamos produkcinės infrastruktūros (serverių, duomenų bazių licencijų, tinklo prieigos ir kt.) suteikimą arba prieigos prie debesijos resursų užtikrinimą, pagal su Tiekėju suderintas specifikacijas, atsižvelgiant į KARTU IS reikalavimus ir galimą esamos infrastruktūros panaudojimą.

Tiekėjas yra atsakingas už visos KARTU IS veikimui reikalingos programinės įrangos (išskyrus operacines sistemas ir DBVS, jei jas teikia PO) diegimą ir konfigūravimą produkcinėje aplinkoje, užtikrinant suderinamumą su esama aplinka, jei ji išlieka.

### Diegimo Procesas

KARTU IS modernizuotos versijos diegimas į produkcinę aplinką turi būti atliekamas griežtai laikantis su PO suderinto Diegimo plano ir tvarkaraščio.

Prieš pradedant diegimo ir duomenų migravimo/transformavimo darbus produkcinėje aplinkoje, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad yra sukurtos pilnos ir patikrintos esamos veikiančios SUP IS sistemos ir jos duomenų bazės atsarginės kopijos.

Diegimo ir duomenų migravimo/transformavimo proceso metu Tiekėjas privalo reguliariai informuoti PO apie darbų eigą, galimus nukrypimus nuo plano ir iškilusias problemas.

Sėkmingai užbaigus diegimą ir duomenų migravimą/transformavimą, Tiekėjas privalo atlikti pradinę sistemos konfigūraciją pagal PO poreikius.

### Duomenų Migravimas

Duomenų migravimas iš esamos SUP IS sistemos (sup.vilnius.lt) duomenų bazės į KARTU IS duomenų struktūrą (arba esamos duomenų bazės schemos transformavimas ir duomenų pritaikymas naujai struktūrai) yra privaloma šio projekto dalis. Migravimas turi būti atliktas pagal Diegimo plane numatytą ir ištestuotą procedūrą.

Tiekėjas yra atsakingas už migruojamų duomenų vientisumo, tikslumo ir pilnumo užtikrinimą KARTU IS. Po migravimo/transformavimo turi būti atliktos duomenų validavimo ir kokybės patikros procedūros, kurių rezultatai pateikiami PO. Turi būti užtikrinta, kad visi istoriniai SUP IS duomenys būtų teisingai atvaizduojami ir prieinami KARTU IS pagal nustatytas teises.

### Patikrinimas po Diegimo

Iškart po KARTU IS modernizuotos versijos įdiegimo, duomenų migravimo/ ir pradinio konfigūravimo produkcinėje aplinkoje, Tiekėjas kartu su PO atstovais privalo atlikti "dūminius testus" (angl. smoke tests).

"Dūminių testų" tikslas – greitai patikrinti, ar pagrindiniai KARTU IS moduliai yra pasiekiami, ar vartotojai gali prisijungti prie sistemos, ar kritinės sistemos funkcijos (tiek naujos, tiek modernizuotos) veikia be akivaizdžių trikdžių, ar sėkmingai veikia integracijos su išorinėmis sistemomis ir ar migruoti/transformuoti duomenys iš SUP IS yra pasiekiami ir atrodo korektiški KARTU IS sąsajoje.

Sėkmingai atlikti "dūminiai testai" yra būtina sąlyga pradėti KARTU IS bandomąją eksploataciją. Jei "dūminiai testai" neįveikiami, Tiekėjas privalo nedelsiant identifikuoti ir šalinti problemas bei, jei reikia, atkurti ankstesnę stabilią SUP IS versiją ir/arba duomenis pagal atstatymo (rollback) planą ir pakartoti diegimo/migravimo bei testavimo procedūras.

### Diegimo Dokumentacija ir Ataskaita

Tiekėjas privalo parengti ir perduoti PO išsamią KARTU IS diegimo ir konfigūravimo instrukciją, įskaitant esamos SUP IS sistemos modernizavimo ir duomenų migravimo/transformavimo ypatumus, kuri leistų PO specialistams ateityje savarankiškai atlikti sistemos diegimą ar atstatymą. Taip pat turi būti pateikta duomenų migravimo/transformavimo procedūros dokumentacija.

Po sėkmingo KARTU IS modernizuotos versijos įdiegimo ir duomenų migravimo/transformavimo į produkcinę aplinką bei "dūminių testų" atlikimo, Tiekėjas parengia ir pateikia PO Diegimo ir duomenų migravimo/transformavimo ataskaitą. Ataskaitoje aprašomi atlikti darbai, jų rezultatai, faktinė trukmė, produkcinės aplinkos konfigūracijos ypatumai, migruotų/transformuotų duomenų apimtys ir patikros rezultatai, atliktų patikrinimų rezultatai ir kita aktuali informacija.

### Sistemos Paleidimas Naudoti

KARTU IS laikoma paleista naudoti produkcinėje aplinkoje po sėkmingo diegimo, duomenų migravimo/transformavimo, "dūminių testų" atlikimo ir PO raštiško patvirtinimo (pvz., pasirašant diegimo ir duomenų migravimo/transformavimo aktą ar protokolą). Nuo šio momento prasideda Bandomosios eksploatacijos etapas.

## Reikalavimai Bandomajai Eksploatacijai

Po sėkmingo KARTU IS įdiegimo į produkcinę aplinką, duomenų migravimo/transformavimo ir "dūminių testų" atlikimo, pradedamas KARTU IS bandomosios eksploatacijos etapas.

### Bandomosios Eksploatacijos Tikslai

Pagrindiniai bandomosios eksploatacijos tikslai yra:

Patikrinti KARTU IS veikimą realiomis sąlygomis, naudojant realius duomenis ir esant faktinėms vartotojų apkrovoms.

Surinkti galutinių KARTU IS vartotojų (iš VPPT, UĮ, VMSA ir, jei įmanoma, ĮVA) atsiliepimus apie sistemos funkcionalumą, naudojamumą, našumą ir bendrą patirtį.

Identifikuoti ir pašalinti likusias programinės įrangos klaidas, defektus ar neatitikimus Techninės specifikacijos reikalavimams, kurie nebuvo pastebėti ankstesniuose testavimo etapuose.

Stabilizuoti KARTU IS konfigūraciją produkcinėje aplinkoje ir optimizuoti jos veikimo parametrus, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį ir stebėsenos duomenis.

Užtikrinti, kad visi sistemos naudotojai yra pakankamai apmokyti ir pasirengę efektyviai naudotis KARTU IS.

### Bandomosios Eksploatacijos Trukmė ir Vykdymas

Bandomosios eksploatacijos trukmė yra ne mažesnė kaip 1 (vienas) kalendorinis mėnuo nuo KARTU IS paleidimo naudoti produkcinėje aplinkoje pilnu funkcionalumu, nebent PO ir Tiekėjas raštu susitaria kitaip.

Bandomosios eksploatacijos metu KARTU IS naudojasi visos numatytos naudotojų grupės, vykdydamos savo kasdienes darbo funkcijas, susijusias su SUP procesais.

Tiekėjas, bendradarbiaudamas su PO, parengia Bandomosios eksploatacijos planą (gali būti Įvadinės veiklos ataskaitos dalis arba atskiras dokumentas), kuriame nurodomi bandomosios eksploatacijos tikslai, apimtis (kurie moduliai/funkcijos bus intensyviausiai naudojami), dalyviai, stebėsenos rodikliai, klaidų registravimo ir šalinimo tvarka, grįžtamojo ryšio rinkimo mechanizmai ir sėkmės kriterijai.

### Tiekėjo Atsakomybės Bandomosios Eksploatacijos Metu

Tiekėjas per visą bandomosios eksploatacijos laikotarpį privalo:

Užtikrinti aktyvią KARTU IS veikimo stebėseną produkcinėje aplinkoje, fiksuoti našumo rodiklius, galimus sutrikimus ar klaidas.

Teikti intensyvų ir operatyvų palaikymą bei konsultacijas KARTU IS naudotojams ir PO paskirtiems administratoriams sistemos veikimo, naudojimo ir galimų problemų sprendimo klausimais. Konsultacijos teikiamos telefonu, el. paštu, per Užduočių Valdymo Sistemą arba, esant poreikiui ir suderinus su PO, atvykstant į PO patalpas.

Registruoti visus bandomosios eksploatacijos metu PO naudotojų ar Tiekėjo stebėsenos metu nustatytus defektus, klaidas ar neatitikimus Užduočių Valdymo Sistemoje, klasifikuojant juos pagal kritiškumą.

Operatyviai šalinti bandomosios eksploatacijos metu nustatytus defektus, ypač kritinius ir didelius, laikantis su PO suderintų reagavimo ir šalinimo terminų (terminai gali būti analogiški garantinio aptarnavimo terminams arba specialiai sutarti bandomajai eksploatacijai).

Rinkti ir analizuoti naudotojų grįžtamąjį ryšį apie KARTU IS veikimą, naudojamumą ir funkcionalumą.

Esant poreikiui ir suderinus su PO, atlikti nedidelius KARTU IS konfigūracijos ar parametrų pakeitimus, siekiant optimizuoti sistemos veikimą.

### Bandomosios Eksploatacijos Užbaigimas ir Ataskaita

Bandomoji eksploatacija laikoma sėkmingai užbaigta, kai:

Sistema stabiliai veikė visą nustatytą bandomosios eksploatacijos laikotarpį.

Nėra likusių žinomų neištaisytų kritinių bei didelių klaidų.

Ištaisyta ne mažiau kaip 90% bandomosios eksploatacijos metu nustatytų vidutinių klaidų (arba kitas su PO suderintas procentas/skaičius), o dėl likusių yra suderintas taisymo planas.

PO patvirtina, kad sistema veikia pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus esminius reikalavimus ir yra tinkama nuolatinei eksploatacijai.

Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, Tiekėjas per 7 (septynias) darbo dienas parengia ir pateikia PO Bandomosios eksploatacijos ataskaitą. Ataskaitoje turi būti aprašyta:

Bandomosios eksploatacijos eiga, trukmė, dalyviai.

Stebėsenos rezultatai (našumo rodikliai, stabilumas).

Visi bandomosios eksploatacijos metu registruoti defektai, jų klasifikacija, šalinimo statusas ir sprendimo būdai.

Apibendrintas naudotojų grįžtamasis ryšys.

Išvados dėl KARTU IS pasirengimo nuolatinei eksploatacijai.

Rekomendacijos tolimesniam sistemos naudojimui, palaikymui ar tobulinimui (jei tokių yra).

Bandomosios eksploatacijos sėkmingas užbaigimas tvirtinamas PO ir Tiekėjo pasirašomu Bandomosios eksploatacijos užbaigimo aktu arba tai fiksuojama Galutiniame paslaugų perdavimo-priėmimo akte.

## Bendrieji Reikalavimai Dokumentacijai

Kalba: Visa KARTU IS dokumentacija privalo būti parengta taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir IT terminijos standartų.

Formatas: Visi dokumentai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti elektronine forma, tiek redaguojamu formatu (pvz., Microsoft Word .docx, Microsoft Excel .xlsx, Microsoft Visio .vsdx ar lygiaverčiai atviro kodo formatai), tiek galutiniu, spausdinimui paruoštu formatu (pvz., .pdf).

Derinimas ir Tvirtinimas: Visų dokumentų projektai turi būti teikiami PO derinimui. PO per 10 (dešimt) darbo dienų pateikia pastabas arba tvirtina dokumentą. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas pataiso dokumentą pagal pagrįstas PO pastabas.

Aktualumas: Visa dokumentacija turi būti aktuali ir tiksliai atspindėti galutinę įdiegtos ir veikiančios KARTU IS versiją. Tiekėjas privalo atnaujinti atitinkamas dokumentacijos dalis po kiekvieno reikšmingo sistemos pakeitimo, atlikto projekto vykdymo metu.

Prieiga ir Nuosavybė: Visa projekto metu sukurta dokumentacija yra išimtinė PO nuosavybė. PO turi turėti neribotas teises naudoti, kopijuoti ir platinti dokumentaciją savo vidaus poreikiams.

### Privalomos Dokumentacijos Rūšys ir Perdavimo Terminai

Tiekėjas privalo parengti ir perduoti PO mažiausiai šią KARTU IS dokumentaciją

Projekto Valdymo Dokumentacija:

Įvadinė veiklos ataskaita: Perduodama kartu su Inicijavimo ir Planavimo etapo (žr. 6.12.2.1) pabaigos rezultatais.

Periodinės (Iteracijų/Sprinto) progreso ataskaitos: Teikiamos reguliariai po kiekvienos Iteracijos pabaigos, kaip numatyta 6.5.2 poskyryje.

Etapų užbaigimo ataskaitos: Teikiamos kartu su kiekvieno pagrindinio projekto etapo (pvz., Analizės, Projektavimo, Kūrimo, UAT, Diegimo, Bandomosios eksploatacijos) pabaigos rezultatais.

Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita: Teikiama projekto pabaigoje, prieš Galutinį paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

Susitikimų protokolai: Teikiami derinimui per 3 darbo dienas po kiekvieno formalaus susitikimo.

Rizikų registras ir valdymo planas: Pradinė versija teikiama su Įvadine veiklos ataskaita, vėliau reguliariai atnaujinamas ir prieinamas PO per UVS arba pagal susitarimą.

Kokybės užtikrinimo planas: Teikiamas su Įvadine veiklos ataskaita.

Pakeitimų valdymo registras: Tvarkomas nuolat per UVS arba kaip atskiras dokumentas, prieinamas PO.

Analizės ir Projektavimo Dokumentacija:

Detaliosios analizės dokumentas (arba lygiavertis dokumentų rinkinys Agile metodologijoje): Perduodamas kartu su Detaliosios Analizės etapo (žr. 6.12.2.2) pabaigos rezultatais.

KARTU IS Techninis projektas (arba lygiavertis dokumentų rinkinys): Perduodamas kartu su Projektavimo etapo (žr. 6.12.2.3) pabaigos rezultatais.

Vartotojo Dokumentacija:

Detalūs Vartotojo vadovai (kiekvienai rolei): Pirminės versijos rengiamos lygiagrečiai su sistemos kūrimu ir pateikiamos PO peržiūrai bei naudojimui UAT etapo metu. Galutinės, suderintos versijos perduodamos kartu su Mokymų etapo (žr. 6.12.2.6) pabaigos rezultatais arba ne vėliau kaip iki Bandomosios eksploatacijos pradžios.

Interaktyvūs mokymo vadovai (tutorials) žiniatinklio (web) formatu: Turi būti prieinami ne vėliau kaip iki Bandomosios eksploatacijos pradžios.

Dažniausiai Užduodamų Klausimų (DUK) rinkinys: Pradinė versija parengiama iki Bandomosios eksploatacijos pradžios, vėliau gali būti pildoma.

Administratoriaus Dokumentacija:

Detalus Sistemos Administratoriaus vadovas: Pirminė versija rengiama lygiagrečiai su sistemos kūrimu ir pateikiama PO peržiūrai bei naudojimui UAT etapo metu. Galutinė, suderinta versija perduodama kartu su Mokymų etapo (žr. 6.12.2.6) pabaigos rezultatais arba ne vėliau kaip iki Bandomosios eksploatacijos pradžios.

Diegimo ir Priežiūros Dokumentacija:

KARTU IS diegimo ir konfigūravimo instrukcija: Perduodama kartu su Diegimo į produkcinę aplinką etapo (žr. 6.12.2.7) pabaigos rezultatais.

Diegimo ir Konfigūravimo Vadovas: Tiekėjas privalo parengti atskirą, išsamią, žingsnis po žingsnio instrukciją (kaip "paruoštuką" (angl. starter kit)), skirtą kitos savivaldybės IT specialistams, kuri leistų jiems savarankiškai įdiegti KARTU IS savo infrastruktūroje. Instrukcijoje turi būti aprašyti reikalavimai serveriams, programinei įrangai, duomenų bazių paruošimas, diegimo scenarijus (angl. script) ir visi konfigūracijos žingsniai, reikalingi sistemos paleidimui ir pritaikymui konkrečios savivaldybės poreikiams. Šis vadovas perduodamas projekto pabaigoje kartu su galutiniu paslaugų perdavimo-priėmimo aktu.

Duomenų migravimo (arba transformavimo) procedūros aprašymas: Teikiamas kartu su Detaliosios analizės arba Projektavimo etapo dokumentacija (jei migravimas numatytas); galutinė ataskaita – po migravimo darbų užbaigimo.

Sistemos priežiūros ir palaikymo gairės: Perduodamos projekto pabaigoje, kartu su Galutiniu paslaugų perdavimo-priėmimo aktu.

Testavimo Dokumentacija:

Testavimo strategija ir planas: Pradinė versija teikiama su Įvadine veiklos ataskaita, detalizuojama ir atnaujinama projekto eigoje.

Testavimo scenarijai (arba kontroliniai sąrašai): Rengiami ir derinami su PO prieš kiekvieną testavimo ciklą (pvz., prieš Sprinto peržiūrą, prieš UAT).

Vidinio testavimo, UAT, našumo ir saugumo testavimo ataskaitos: Teikiamos po kiekvieno atitinkamo testavimo etapo pabaigos.

Mokymų Medžiaga:

Mokymų planas: Teikiamas ne vėliau kaip 20 darbo dienų prieš pirmųjų mokymų pradžią.

Teorinės medžiagos pristatymai (skaidrės/konspektai), vaizdinės instrukcijos (video įrašai): Parengiama ir suderinama su PO iki mokymų pradžios.

Išeities Kodas:

Pilnas KARTU IS išeities kodas su komentarais ir susijusiais artefaktais perduodamas PO projekto pabaigoje, kartu su Galutiniu paslaugų perdavimo-priėmimo aktu, arba pagal kitą Sutartyje numatytą tvarką (pvz., nuolatinė prieiga per kodo versijavimo sistemą)

## Reikalavimai Programinės Įrangos (PĮ) Kūrimo Kokybei, Versijavimui ir Diegimo Procesams

Sistemos pokyčiai vykdomi naudojantis Kliento versijavimo sistema.

Klientas suteikia prisijungimą prie savo kodo versijavimo sistemos Paslaugų teikėjo paskirtiems asmenims ir juos priskiria projektui.

Programavimo Paslaugos turi būti vykdomos pagal žemiau pateiktus programavimo principus (PP):

Pakeitimų diegimo proceso* diagrama:

- *Procesas gali būti koreguojamas suderinus pakeitimus su Klientu.

Sistemos funkcionalumų diegimo ir atnaujinimo proceso aprašymas:

Pradėjus vykdyti užduotį Darbinėje programuotojo aplinkoje nuo pagrindinės Main šakos (angl. branch) turi būti sukuriama šaka su užduoties numeriu (pvz. #56213).

Atlikus programinio kodo pakeitimus, užduoties šaka įkeliama į atitinkamą kodo versijavimo sistemos projektą. Pakeitimų žinutė (angl. commit message) turi būti suformuota anglų kalba ir aiškiai nusakyti kokie pakeitimai buvo atlikti (pvz.: #56213. Added birthday column to user table).

Sukuriamas naujas užduoties šakos suliejimo prašymas (angl. merge request) su TST šaka.

Į TST šaką programinis kodas gali būti suliejamas tik tada, kai yra pilnai sukurtas funkcionalumas (angl. feature).

Suliejimo prašymas turi būti peržiūrimas kitų programuotojų (angl. code review).

Nesant pastabų arba atlikus reikiamus pataisymus, programinis kodas suliejamas su TST šaka.

Kodo versijavimo sistemos CI/CD įrankis atnaujina TST aplinką.

Užduoties šaka suliejama su Main šaka gavus Produkto šeimininko patvirtinimą.

Kodo versijavimo sistemos CI/CD įrankis atnaujina produkcinę aplinką.

### Išeities Kodo Licencijavimas ir Perpanaudojamumas

Atviro Kodo Licencija: Visa naujai sukurta ar modernizuota programinė įranga ir jos išeities kodai privalo būti licencijuojami pagal Europos Sąjungos viešąją licenciją (EUPL v.1.2 arba naujesnę) arba kitą su PO suderintą atviro kodo iniciatyvos (OSI) patvirtintą licenciją (pvz., MIT), kuri leistų kitoms viešojo sektoriaus institucijoms laisvai ir nemokamai diegti, naudoti, analizuoti, modifikuoti ir platinti sistemą.

Konfigūruojamumas: Sistema privalo būti suprojektuota taip, kad savivaldybei specifiniai parametrai (pvz., institucijų pavadinimai, kontaktiniai duomenys, specifinių dokumentų šablonai, klasifikatorių reikšmės, kurios nėra gaunamos iš centrinių registrų) būtų valdomi per konfigūracinius failus ar administravimo sąsają, nereikalaujant programinio kodo pakeitimų. Tai yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti lengvą sistemos pritaikymą kitoms savivaldybėms.

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistemoje nebūtų naudojamos specifinės ar nuosavybinės (angl. proprietary) technologijos, kurios nepagrįstai apribotų galimybę sistemą diegti ir naudoti standartinėje, atviro kodo principais paremtoje infrastruktūroje (pvz., standartinis LAMP/LEMP rinkinys).

### Sistemos Paruoštukas (Starter Kit)

Projekto pabaigoje, kartu su galutiniu paslaugų perdavimo-priėmimo aktu, Tiekėjas privalo parengti ir perduoti PO "sistemos paruoštuką" (angl. starter kit), skirtą KARTU IS perdavimui ir įdiegimui kitose institucijose.

"Sistemos paruoštuką" turi sudaryti mažiausiai šios dalys:

Pilnas, galutinės versijos KARTU IS išeities kodas.

Išsami "Diegimo ir Konfigūravimo Instrukcija Kitoms Savivaldybėms" (kaip apibrėžta 2.8 poskyryje "Reikalavimai Dokumentacijai").

Duomenų bazės sukūrimo ir pradinės migracijos scenarijai (angl. scripts), kurie sukurtų tuščią, naudojimui paruoštą duomenų bazės struktūrą.

Konfigūracinių failų pavyzdžiai (.env.example ar analogiški) su paaiškinimais, kokius parametrus reikia nustatyti diegiant sistemą naujoje aplinkoje.

Automatizuoto diegimo scenarijai (angl. deployment scripts), jei tokie buvo sukurti (pvz., Docker konfigūraciniai failai, Ansible scenarijai).

## Reikalavimai Pakeitimų Valdymui

Šioje Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai gali būti keičiami projekto vykdymo metu Perkančiosios organizacijos (PO) arba Tiekėjo iniciatyva, esant pagrįstam poreikiui. Visi pakeitimai turi būti valdomi pagal žemiau aprašytą tvarką.

Pakeitimų Inicijavimas: Bet kuri Šalis, norinti inicijuoti pakeitimą, privalo pateikti kitai Šaliai rašytinę Pakeitimo Užklausą per Užduočių Valdymo Sistemą (UVS) arba kitu Sutartyje numatytu rašytiniu būdu.

Poveikio Analizė: Gavęs Pakeitimo Užklausą, Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą su PO suderintą terminą) privalo atlikti išsamią siūlomo pakeitimo poveikio analizę, įvertinant poveikį projekto apimčiai, tvarkaraščiui, sąnaudoms ir kitiems sistemos aspektams. Analizės rezultatai pateikiami PO raštu.

Pakeitimų Tvirtinimas: Pakeitimai įgyvendinami tik gavus raštišką PO patvirtinimą. Jei pakeitimas daro įtaką Sutarties esminėms sąlygoms (pvz., bendrai kainai, galutiniams terminams), jis įforminamas Sutarties pakeitimu, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų.

Pakeitimų Registravimas: Visos Pakeitimo Užklausos, jų analizės rezultatai ir sprendimai turi būti registruojami Pakeitimų valdymo registre, kuris tvarkomas UVS.

Įgyvendinus pakeitimą, Tiekėjas privalo atnaujinti visą susijusią projekto ir KARTU IS dokumentaciją.

FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

Šiame skyriuje apibrėžiama, kokias užduotis KARTU IS turi atlikti, kokias funkcijas teikti ir kokias galimybes suteikti skirtingiems naudotojams, siekiant efektyviai valdyti specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) nustatymo ir švietimo pagalbos teikimo procesus.

## Bendrieji funkcionalumo reikalavimai

Sistema turi leisti skirtingo tipo naudotojams (VPPT darbuotojams, ugdymo įstaigų atstovams, įstatyminiams vaiko atstovams (tėvams/globėjams), VMSA atstovams) prisijungti per saugią autentifikaciją, prioritetą teikiant autentifikacijai per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) naudojant Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) ir Lietuvos Respublikoje pripažintas elektroninės atpažinties priemones. Sistema taip pat turi palaikyti galimybę autentifikuotis per Vilniaus miesto savivaldybės autentifikavimo paslaugą (login.vilnius.lt), jei PO priimtų tokį sprendimą.

Kiekvienas naudotojo tipas (rolė) privalo matyti tik jam priskirtą ir jo funkcijoms atlikti reikalingą informaciją bei turėti prieigą tik prie jam skirtų sistemos modulių ir funkcijų, vadovaujantis rolių ir teisių valdymo principais (detaliau aprašoma 3.2 poskyryje).

Visuose naudotojo įvedamuose laukuose sistema privalo turėti įdiegtus duomenų validavimo mechanizmus, kurie tikrintų:

Ar užpildyti visi privalomi laukai.

Ar įvesti duomenys atitinka laukui nustatytą duomenų formatą (pvz., data, skaičius, el. pašto adresas, telefono numeris).

Ar įvesti duomenys atitinka logines taisykles ir apribojimus (pvz., datos negali būti ateityje, jei tai nelogiška; reikšmės iš klasifikatorių turi būti leidžiamos).

Apie validavimo klaidas sistema privalo aiškiai ir laiku informuoti naudotoją, nurodant klaidingai užpildytą lauką ir klaidos pobūdį.

Visi svarbūs naudotojų veiksmai sistemoje (pvz., duomenų sukūrimas, redagavimas, šalinimas, statusų keitimas, dokumentų įkėlimas/generavimas/pasirašymas, prisijungimai) privalo būti automatiškai fiksuojami detaliame audito žurnale. Audito žurnale turi būti kaupiama informacija apie veiksmą atlikusį naudotoją, veiksmo datą ir laiką, veiksmo tipą, objektą, su kuriuo atliktas veiksmas, ir veiksmo rezultatą. Sistema turi užtikrinti audito įrašų vientisumą ir apsaugą nuo neteisėto keitimo. Auditų įrašai privalo būti perduodami į VMSA Audits sistemą (per REST API sąsają).

## Integracijos su Išoriniais Registrais ir Informacinėmis Sistemomis

KARTU IS privalo turėti saugias, patikimas ir dokumentuotas sąsajas (API) realaus laiko arba periodiniam duomenų gavimui ir/arba teikimui su šiomis pagrindinėmis išorinėmis sistemomis ir registrais:

Gyventojų Registras (GR) – vaiko ir jo įstatyminių atstovų pagrindinių duomenų gavimui.

Mokinių Registras (MR) – duomenų apie mokinį, jo mokymosi vietą gavimui ir duomenų apie SUP statusą teikimui.

Socialinės Paramos Šeimai Informacinė Sistema (SPIS) – duomenų apie socialinį statusą, globą, įvaikinimą gavimui.

Vilniaus miesto savivaldybės API (api.vilnius.lt) – adresų, švietimo įstaigų ir kitų klasifikatorių duomenų gavimui.

Nekvalifikuoto Elektroninio Parašo Sistema – dokumentų elektroniniam pasirašymui.

Valstybės Duomenų Valdysenos Informacinė Sistema (VDV IS) – duomenų teikimui pagal suderintą pirminių duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašą per UDTS sąsają (ar jos JSON alternatyvą).

Elektroniniai Dienynai – duomenų teikimui apie vaikui suplanuotus švietimo pagalbos užsiėmimus (jei bus realizuota).

Kitos sistemos, nustatytos analizės ir projektavimo etapuose ir suderintos su PO.

Integracijos turi užtikrinti vienkartinio duomenų pateikimo principą – sistema neturi reikalauti iš vartotojo įvesti duomenų, kurie gali būti gauti iš integruotų registrų.

Sistema privalo turėti galimybę perduoti el. paslaugų būsenų pokyčius ir prieinamumo stebėsenos duomenis į VIISP sistemą.

## Pranešimų ir Priminimai

Sistema privalo turėti funkcionalumą automatiniam pranešimų (sistemos viduje) ir priminimų (SMS žinutėmis ir/arba el. paštu) siuntimui proceso dalyviams apie svarbius įvykius, artėjančius terminus ar reikalingus veiksmus.

Vartotojai (ĮVA, UĮA, VPPT darbuotojai) privalo turėti galimybę savo paskyroje nustatyti pageidaujamus pranešimų gavimo kanalus.

Sistemos Administratorius privalo turėti galimybę valdyti pranešimų šablonus ir siuntimo taisykles.

Sistema turi leisti ĮVA patvirtinti ar atšaukti vizitą atsakant į gautą pranešimą (pvz., per SMS "Taip/Ne" arba paspaudžiant nuorodą el. laiške).

Pranešimai turi būti siunčiami asinchroniškai.

## Dokumentų Valdymas

Sistema privalo leisti įgaliotiems vartotojams įkelti ir prisegti prie vaiko bylos ar kitų susijusių objektų elektroninius dokumentus įvairiais formatais (pvz., PDF, DOCX, JPG, PNG).

Sistema privalo turėti galimybę generuoti standartizuotus dokumentus (pvz., pažymas, išvadas, sutikimus) pagal PO pateiktus šablonus, automatiškai užpildant juos sistemoje esančiais duomenimis.

Visi dokumentai turi būti saugomi centralizuotai, susieti su atitinkamais objektais ir prieinami pagal vartotojų teises. Turi būti palaikomas dokumentų versijavimas.

Sistema privalo palaikyti dokumentų pasirašymą naudojant integruotą Nekvalifikuoto elektroninio parašo sistemą.

## Paieškos Funkcionalumas

Sistema privalo turėti išplėstinį paieškos funkcionalumą, leidžiantį vartotojams (pagal jų teises) ieškoti vaikų, dokumentų, specialistų, UĮ ir kitų sistemos objektų pagal įvairius kriterijus (Detalus filtravimo laukų sąrašas bus pateiktas diegimo metu).

Paieškos rezultatai turi būti pateikiami aiškiai, su galimybe filtruoti ir rikiuoti.

## Klasifikatorių Valdymas

Sistema turi naudoti centralizuotus klasifikatorius (pvz., SUP tipai, paslaugų tipai, statusai).

Sistemos Administratorius privalo turėti galimybę administruoti (pridėti, redaguoti, deaktyvuoti) tuos klasifikatorius, kurie nėra gaunami iš išorinių sistemų.

Sistema turi būti suprojektuota taip, kad kiekviena KARTU IS instaliacija (kiekviena savivaldybė) galėtų turėti ir per administravimo sąsają valdyti savo unikalias klasifikatorių reikšmes, kurios būtų specifinės tai savivaldybei ir nesidubliuotų su bendraisiais, visoms savivaldybėms taikomais klasifikatoriais. Sistema privalo turėti galimybę generuoti standartizuotus dokumentus

## Vartotojo Sąsaja ir Prieinamumas

Vartotojo sąsaja turi būti intuityvi, aiški, nuosekli ir patogi naudoti skirtingiems vartotojams, pateikiama lietuvių kalba, su galimybe pridėti anglų kalbą. Turi būti palaikomi lietuviški diakritiniai ženklai.

Sistema privalo atitikti WCAG 2.1 AA lygio prieinamumo reikalavimus.

Sistema turi būti adaptyvi (angl. responsive design), t.y. prisitaikanti prie skirtingų įrenginių ekranų.

Sistemoje turi būti DUK skiltis ir galimybė administruoti statinius informacinius puslapius.

## Minimalūs funkciniai reikalavimai pagal rolę

| FR ID | Rolė | Funkcinis reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| Bendra sistema / Visi autentifikuoti naudotojai |  |  |
| FR0001 | Bendra sistema | Sistema privalo užtikrinti naudotojų autentifikavimą per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) (Elektroninius valdžios vartus) ir/arba Vilniaus miesto savivaldybės autentifikavimo paslaugą (login.vilnius.lt). |
| FR0002 | Bendra sistema | Sistema privalo užtikrinti, kad kiekvienas naudotojas matytų tik jam priskirtą ir jo funkcijoms atlikti reikalingą informaciją bei galėtų atlikti tik jam leistinus veiksmus, vadovaujantis rolių ir teisių valdymo principais. |
| FR0003 | Bendra sistema | Sistema privalo visuose naudotojo įvedamuose laukuose įdiegti duomenų validavimo mechanizmus (privalomų laukų patikra, duomenų formato ir loginių taisyklių tikrinimas). |
| FR0004 | Bendra sistema | Sistema privalo fiksuoti visus svarbius naudotojų veiksmus (pvz., duomenų sukūrimas, redagavimas, šalinimas) detaliame audito žurnale ir užtikrinti įrašų perdavimą į VMSA Audits sistemą. |
| FR0005 | Bendra sistema | Sistema privalo turėti automatinių pranešimų (SMS ir/arba el. paštu) siuntimo funkcionalumą, informuojant naudotojus apie svarbius proceso įvykius ir terminus. |
| FR0006 | Bendra sistema | Sistema privalo turėti dokumentų valdymo funkcionalumą, leidžiantį įkelti, generuoti, peržiūrėti ir saugoti su procesais susijusius dokumentus. |
| Įstatyminiai Vaiko Atstovai (ĮVA) |  |  |
| FR0101 | Įstatyminiai Vaiko Atstovai (ĮVA) | ĮVA turi turėti galimybę inicijuoti naują vaiko SUP vertinimo procesą, užpildant elektroninę prašymo formą. |
| FR0102 | Įstatyminiai Vaiko Atstovai (ĮVA) | ĮVA turi turėti galimybę elektroniniu būdu (naudojant integruotą el. parašo sistemą) pasirašyti reikiamus sutikimus (pvz., dėl duomenų tvarkymo, vertinimo vykdymo). |
| FR0103 | Įstatyminiai Vaiko Atstovai (ĮVA) | ĮVA turi turėti galimybę įkelti papildomus dokumentus (pvz., medicininius išrašus, charakteristikas) į vaiko bylą. |
| FR0104 | Įstatyminiai Vaiko Atstovai (ĮVA) | ĮVA turi turėti galimybę matyti visą su jo vaiku susijusią informaciją: bylos statusą, suplanuotus vizitus, specialistų išvadas ir galutinę pažymą. |
| FR0105 | Įstatyminiai Vaiko Atstovai (ĮVA) | ĮVA turi turėti galimybę rezervuoti vizitų laikus pas VPPT specialistus, remiantis sistemoje pateikiamu užimtumo grafiku. |
| FR0106 | Įstatyminiai Vaiko Atstovai (ĮVA) | ĮVA turi turėti galimybę patvirtinti arba atšaukti suplanuotus vizitus per sistemos sąsają arba atsakant į gautus pranešimus. |
| FR0107 | Įstatyminiai Vaiko Atstovai (ĮVA) | ĮVA turi turėti galimybę peržiūrėti informaciją apie vaikui ugdymo įstaigoje teikiamą švietimo pagalbą (pvz., užsiėmimų grafiką, specialistų komentarus). |
| FR0108 | Įstatyminiai Vaiko Atstovai (ĮVA) | ĮVA turi turėti galimybę pateikti apeliaciją dėl VPPT išvadų. |
| Ugdymo Įstaigų Atstovai (UĮA) |  |  |
| FR0201 | Ugdymo Įstaigų Atstovai (UĮA) | UĮA (pvz., VGK atstovas) privalo turėti galimybę sistemoje inicijuoti rekomendaciją dėl vaiko SUP vertinimo, užpildant elektroninę Pirminio Ugdymosi Poreikių Vertinimo formą ir pridedant susijusius dokumentus. |
| FR0202 | Ugdymo Įstaigų Atstovai (UĮA) | UĮA turi turėti galimybę matyti savo įstaigą lankančių vaikų SUP vertinimo procesų būsenas. |
| FR0203 | Ugdymo Įstaigų Atstovai (UĮA) | UĮA privalo gauti ir turėti prieigą prie galutinių VPPT išvadų bei rekomendacijų, susijusių su jų įstaigos mokiniais. |
| FR0204 | Ugdymo Įstaigų Atstovai (UĮA) | UĮA privalo turėti galimybę sistemoje planuoti ir vesti vaikams teikiamos švietimo pagalbos užsiėmimų grafiką. |
| FR0205 | Ugdymo Įstaigų Atstovai (UĮA) | UĮA (specialistas) turi turėti galimybę fiksuoti informaciją apie įvykusius/neįvykusius švietimo pagalbos užsiėmimus, rašyti komentarus ir įkelti su užsiėmimu susijusią medžiagą. |
| FR0206 | Ugdymo Įstaigų Atstovai (UĮA) | Sistema turi leisti UĮA stebėti informaciją apie besibaigiančias jų įstaigos mokinių SUP pažymas. |
| VPPT Darbuotojai (Registratorius, Specialistas, Vadovas) |  |  |
| FR0301 | VPPT Darbuotojai | Sistema turi suteikti galimybę kurti, ieškoti pagal įvairius kriterijus ir redaguoti vaikų korteles (duomenis), remiantis esamos SUPIS sistemos funkcionalumu. |
| FR0302 | VPPT Darbuotojai | Sistema privalo leisti VPPT specialistams ir vadovams valdyti savo darbo grafiką ir užimtumą, žymint laisvus laikus vizitams ir kitai veiklai. |
| FR0303 | VPPT Darbuotojai | Sistema turi leisti registruoti pirminius ir pakartotinius vizitus, valdyti jų statusus (patvirtintas, atvyko, neatvyko, atšauktas), rašyti pastabas prie vizitų. |
| FR0304 | VPPT Darbuotojai | Sistema turi leisti pildyti, redaguoti, formuoti ir generuoti PDF formatu SUP vertinimo pažymas, brandumo vertinimo formas ir kitus reikalingus dokumentus pagal šablonus. |
| FR0305 | VPPT Darbuotojai | Sistema turi turėti integruotą SUP skaičiuoklę, kuri pagal suvestus vertinimo duomenis padėtų nustatyti SUP lygį ir rekomenduoti pagalbos apimtis. |
| FR0306 | VPPT Darbuotojai | Kuruojantis specialistas privalo turėti galimybę sistemoje sudaryti vertinimo planą, priskiriant vaiką vertinimui pas kitus specialistus. |
| FR0307 | VPPT Vadovas | Vadovas privalo turėti galimybę peržiūrėti visų specialistų grafikus, bylas, valdyti VPPT naudotojų paskyras ir generuoti apibendrintas veiklos ataskaitas. |
| Sistemos Administratorius |  |  |
| FR0401 | Sistemos Administratorius | Administratorius privalo turėti prieigą prie visų sistemos funkcijų, modulių ir duomenų administravimo ir priežiūros tikslais. |
| FR0402 | Sistemos Administratorius | Sistema privalo leisti administratoriui valdyti visas naudotojų paskyras ir jų roles, konfigūruoti pranešimų šablonus, sistemos parametrus ir klasifikatorius. |
| FR0403 | Sistemos Administratorius | Sistema privalo suteikti administratoriui galimybę prisijungti prie sistemos kito naudotojo teisėmis (angl. Impersonate) problemų diagnostikos tikslais, su aiškiu šio veiksmo fiksavimu audito žurnale. |
| FR0404 | Sistemos Administratorius | Administratorius privalo turėti galimybę peržiūrėti visų sistemos siunčiamų pranešimų (el. laiškų, SMS) ir auditų žurnalus (logus). |

NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

Šiame skyriuje apibrėžiami KARTU IS keliami kokybiniai reikalavimai, kurie nusako sistemos veikimo charakteristikas, patikimumą, saugumą, patogumą naudoti ir kitas savybes, neapibrėžiančias konkrečių funkcijų.

## Našumo ir Greitaveikos Reikalavimai

Sistema privalo būti suprojektuota ir įgyvendinta taip, kad užtikrintų greitą veikimą ir gebėjimą aptarnauti numatomą vartotojų skaičių be reikšmingo našumo pablogėjimo.

### Atsako Laikai Vartotojo Sąsajoje

95% (devyniasdešimt penki procentai) visų standartinių interaktyvių naudotojo sąveikos operacijų (pvz., puslapio atvėrimas, formos pateikimas, duomenų filtravimas, įrašo išsaugojimas) atsako laikas (laikas nuo vartotojo veiksmo inicijavimo iki pilno rezultato atvaizdavimo vartotojo ekrane) neturi viršyti 2 (dviejų) sekundžių.

Jokia standartinė interaktyvi naudotojo sąveikos operacija neturi trukti ilgiau nei 5 (penkias) sekundes. Jei operacija susijusi su kreipimusi į išorinę sistemą, šis laikas skaičiuojamas neįtraukiant išorinės sistemos atsako laiko.

90% (devyniasdešimt procentų) standartinių (iki 5 A4 formato puslapių apimties) ataskaitų generavimo ir pateikimo vartotojui trukmė neturi viršyti 10 (dešimties) sekundžių.

### Apkrovos Valdymas

Sistema privalo stabiliai veikti ir atitikti 4.1.1 punkte nurodytus atsako laiko reikalavimus, kai ja vienu metu naudojasi ne mažiau kaip 500 (penki šimtai) unikalių vartotojų, kiekvienam vartotojui vidutiniškai atliekant veiksmą ne rečiau kaip kas 10 sekundžių.

Esant maksimaliai numatytai apkrovai, sėkmingai (be techninių klaidų) apdorotų užklausų skaičius turi sudaryti ne mažiau kaip 99.9% visų pateiktų užklausų.

### Duomenų Apdorojimas ir Optimizavimas

Duomenų bazės užklausos, vykdomos interaktyvių operacijų metu (ne ataskaitų generavimas), turi būti optimizuotos ir įvykdytos ne ilgiau kaip per 0,5 (pusę) sekundės, esant 172 p. nurodytai apkrovai.

Sistemos operacijos, kurios apdoroja didelius duomenų kiekius (pvz., masinis pranešimų siuntimas, sudėtingų ataskaitų generavimas, didelių duomenų rinkinių importas/eksportas) arba sąveikauja su lėtomis išorinėmis sistemomis, privalo būti realizuojamos per foninių užduočių eilių (angl. queue) mechanizmą, kad neblokuotų vartotojo sąsajos ir nedarytų neigiamos įtakos bendrai sistemos greitaveikai.

## Patikimumo ir Prieinamumo Reikalavimai

Sistema privalo būti suprojektuota ir įdiegta taip, kad būtų užtikrintas aukštas jos patikimumo ir prieinamumo lygis, minimizuojant prastovas ir užtikrinant duomenų saugumą avarijų atveju.

### Sistemos Prieinamumas (Uptime)

Tiekėjas pateikia rekomendacijas ir sistemos architektūrą, kurių pagalbą priežiūrą atliekantis subjektas galėtų užtikrinti sistemos prieinamumą atitinkant žemiau išvardintus kriterijus:

Bendras KARTU IS prieinamumas vartotojams turi būti ne mažesnis kaip 99.5% per mėnesį, skaičiuojant 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Sistemos prieinamumas PO darbo valandomis (I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45) turi būti ne mažesnis kaip 99.8% per mėnesį.

### Atsarginės Kopijos ir Atkūrimas po Avarijos (Backup and Disaster Recovery)

Tiekėjas pateikia rekomendacijas ir sistemos architektūrą, kurių pagalbą priežiūrą atliekantis subjektas galėtų užtikrinti sistemos atsarginių kopijų kūrimą ir atkūrimą po avarijos.

### Patikimumas ir Atsparumas Gedimams

Tiekėjas pateikia rekomendacijas ir sistemos architektūrą, kad būtų išvengta vieno gedimo taško (angl. single point of failure). Kritiniai sistemos komponentai (pvz., aplikacijos serveriai, duomenų bazės serveriai) turi būti dubliuojami (klasterizuojami arba realizuoti naudojant perteklinę architektūrą), kad vieno komponento gedimas nesustabdytų visos sistemos veikimo.

Sistema turi užtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi vartotojo veiksmai, neteisingas duomenų formatas arba neleidžiamos duomenų reikšmės, valdymą. Tokiais atvejais sistema turi pateikti vartotojui aiškų klaidos pranešimą ir grįžti į stabilią darbo būseną, neužlūždama ir neprarasdama duomenų.

Turi būti užtikrintas duomenų vientisumas duomenų bazės lygmenyje, naudojant transakcijas ir kitus DBVS teikiamus mechanizmus. Nutrūkus operacijai, nebaigti duomenų pakeitimai turi būti atšaukti (angl. rollback).

## Saugumo ir Privatumo Reikalavimai

Sistema privalo būti suprojektuota ir įdiegta, taikant aukščiausius saugumo standartus, siekiant apsaugoti sistemos vientisumą, prieinamumą ir joje tvarkomų duomenų konfidencialumą, ypač atsižvelgiant į jautrių asmens duomenų pobūdį.

### Duomenų Apsauga ir Privatumas (BDAR)

Sistema turi būti kuriama vadovaujantis pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos (angl. privacy by design and by default) principais, kaip numatyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR).

Tiekėjas privalo parengti ir suderinti BDAR nuostatus su Užsakovo duomenų apsaugos pareigūnu.

Visi asmens duomenys ir specialių kategorijų asmens duomenys (pvz., sveikatos duomenys) duomenų bazėje privalo būti saugomi užšifruotu pavidalu (angl. encryption at rest), naudojant stiprius ir visuotinai pripažintus šifravimo algoritmus (pvz., AES-256).

Duomenų perdavimas tarp vartotojo naršyklės ir KARTU IS serverio bei tarp KARTU IS ir išorinių sistemų privalo būti vykdomas tik saugiu, šifruotu ryšio kanalu, naudojant galiojančius TLS (angl. Transport Layer Security) protokolus (ne žemesnius nei TLS 1.2).

Turi būti įgyvendintos techninės priemonės, užtikrinančios, kad prieiga prie asmens duomenų būtų suteikiama tik tiems vartotojams, kuriems ji yra būtina funkcijoms atlikti, griežtai laikantis rolių ir teisių valdymo principo.

Sistema turi suteikti galimybę įgyvendinti "teisės būti pamirštam" reikalavimą – saugiai ir negrįžtamai pašalinti asmens duomenis pagal PO nurodymą ir teisės aktų reikalavimus, išsaugant sistemos duomenų bazės vientisumą.

### Prieigos Kontrolė

Prieiga prie sistemos funkcijų ir duomenų privalo būti valdoma centralizuotai per rolių ir teisių valdymo posistemę, kaip apibrėžta funkciniuose reikalavimuose (žr. 3.1.1.3 punktą).

Visiems vidiniams vartotojams, kuriems bus kuriamos paskyros (jei nenaudojama išimtinai VIISP ar login.vilnius.lt autentifikacija), sistema privalo reikalauti sudėtingų slaptažodžių (pvz., minimalus ilgis, didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių naudojimas). Slaptažodžiai duomenų bazėje privalo būti saugomi naudojant stiprius, vienkrypčius maišos (angl. hashing) algoritmus (pvz., bcrypt, Argon2).

Sistema privalo turėti automatinio vartotojo sesijos nutraukimo funkciją po nustatyto neaktyvumo laiko (pvz., 30 minučių). Konkretus laikas turi būti konfigūruojamas Sistemos Administratoriaus.

Po kelių iš eilės nesėkmingų prisijungimo bandymų (pvz., 5 kartus) prie tos pačios paskyros, prieiga prie jos turi būti laikinai užblokuojama.

### Programinės Įrangos Saugumas

Sistema privalo būti sukurta taikant saugaus programavimo praktikas, siekiant apsaugoti ją nuo labiausiai paplitusių žiniatinklio aplikacijų pažeidžiamumų, kaip apibrėžta OWASP Top 10 sąraše (arba aktualiausioje jo versijoje kūrimo metu).

Turi būti įdiegtos patikimos apsaugos priemonės nuo dažniausių atakų tipų, įskaitant (bet neapsiribojant):

SQL injekcijų (angl. SQL Injection).

Tarp svetainių scenarijų (angl. Cross-Site Scripting, XSS).

Suklastotų tarp svetainių užklausų (angl. Cross-Site Request Forgery, CSRF).

Visos iš vartotojo gaunamos įvesties reikšmės privalo būti griežtai validuojamos ir sanitizuojamos (angl. sanitized) tiek kliento, tiek serverio pusėje prieš jas apdorojant ar išsaugant.

Visi programinės įrangos komponentai (karkasai (frameworks), bibliotekos) turi būti naudojami naujausių stabilių versijų, neturinčių žinomų kritinių saugumo spragų. Projekto eigoje Tiekėjas privalo sekti naudojamų komponentų saugumo pranešimus ir, esant reikalui, juos atnaujinti.

## Naudojamumo ir Prieinamumo Reikalavimai

Tiekėjas yra atsakingas už techniškai teisingą Perkančiosios organizacijos (PO) pateikto grafinio dizaino (UI/UX) įgyvendinimą, užtikrinant, kad galutinis produktas atitiktų žemiau nurodytus prieinamumo ir techninio naudojamumo standartus.

### Vartotojo Sąsajos (UI) Įgyvendinimas

Tiekėjas privalo KARTU IS vartotojo sąsają įgyvendinti (suprogramuoti) tiksliai pagal PO pateiktus grafinio dizaino maketus, stiliaus vadovą (angl. style guide) ir prototipus.

Programinis vartotojo sąsajos įgyvendinimas turi būti adaptyvus (angl. responsive design), t.y. sistema turi būti patogiai valdoma ir jos turinys turi būti taisyklingai atvaizduojamas įvairių dydžių ekranuose (stacionarių kompiuterių, planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų telefonų).

Įgyvendinta sistema privalo korektiškai veikti naujausiose stabiliose šių interneto naršyklių versijose (ir dviejose ankstesnėse pagrindinėse versijose nuo jų) diegimo į produkcinę aplinką dieną: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.

### Prieinamumo (Accessibility) Įgyvendinimas

Tiekėjas, programuodamas vartotojo sąsają, privalo naudoti technologijas ir rašyti kodą taip, kad galutinis produktas atitiktų Žiniatinklio turinio prieinamumo gaires (WCAG) 2.1 AA lygio reikalavimus.

Įgyvendinant prieinamumo reikalavimus, Tiekėjas privalo užtikrinti (bet neapsiribojant):

Galimybę valdyti visą sistemos funkcionalumą naudojantis tik klaviatūra.

Suderinamumą su populiariausiomis ekrano skaitymo programomis (angl. screen readers), teisingai naudojant ARIA atributus, kur tai būtina.

Aiškų ir logišką turinio struktūrizavimą naudojant HTML žymes (pvz., <h1>, <h2>, <nav>, <main>, <button>).

Alternatyvių tekstų (angl. alt text) pateikimą paveikslėliams ir kitiems ne teksto elementams.

Jei Tiekėjas, įgyvendindamas PO pateiktą dizainą, pastebi, kad tam tikri dizaino sprendimai (pvz., spalvų kontrastas, elementų išdėstymas) gali pažeisti WCAG reikalavimus, jis privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai PO ir siūlyti sprendimus. Galutinis sprendimas dėl dizaino korekcijų priimamas PO

## Pernaudojamumo ir Konfigūruojamumo Reikalavimai

Sistema privalo būti suprojektuota ir sukurta taip, kad ją būtų galima lengvai diegti, konfigūruoti ir pritaikyti naudoti kitose savivaldybėse kaip atskirą, nepriklausomą instanciją.

### Lanksčios Konfigūracijos Architektūra

Sistema privalo būti suprojektuota taip, kad savivaldybei specifiniai parametrai (pvz., institucijų pavadinimai, kontaktiniai duomenys, dokumentų šablonai, specifinės klasifikatorių reikšmės, pranešimų tekstai) būtų valdomi per konfigūracinius failus arba per administravimo sąsają, nereikalaujant programinio kodo pakeitimų.

Vartotojo sąsajos elementai, tokie kaip logotipas ar institucijos pavadinimas, turi būti lengvai pakeičiami per konfigūracinius parametrus.

Sistema turi leisti kiekvienai savivaldybei administruoti savo unikalius klasifikatorius ir dokumentų šablonus, kaip nurodyta funkciniuose reikalavimuose (žr. 144.1 ir 148.3 punktus).

### Diegimo Paprastumas ir Automatizavimas (Deployability):

Siekiant užtikrinti vienodą ir paprastą sistemos diegimą skirtingose aplinkose, sistema turi būti sukurta kaip konteinerizuota aplikacija (pvz., naudojant Docker).

Tiekėjas privalo parengti ir perduoti automatizuotus diegimo scenarijus (angl. deployment scripts), kurie leistų kitos savivaldybės IT specialistui minimaliomis pastangomis įdiegti sistemą naujoje, reikalavimus atitinkančioje infrastruktūroje.

Turi būti užtikrintas aiškus programinio kodo, konfigūracijos ir duomenų atskyrimas, kad būtų galima lengvai pritaikyti sistemą skirtingoms savivaldybėms nekeičiant pagrindinio kodo.

### Technologinis Nepriklausomumas:

Kuriant sistemą, Tiekėjas privalo naudoti atviro kodo technologijas ir standartines, plačiai naudojamas programavimo platformas bei įrankius, vengiant specifinių ar nuosavybinių (angl. proprietary) technologijų, kurios nepagrįstai apribotų galimybę sistemą diegti ir naudoti standartinėje, atviro kodo principais paremtoje infrastruktūroje.

Visas naujai sukurtas programinis kodas privalo būti licencijuojamas pagal Europos Sąjungos viešąją licenciją (EUPL v.1.2 arba naujesnę), kuri leidžia laisvą sistemos naudojimą, modifikavimą ir platinimą viešajame sektoriuje

## Atitikties Teisės Aktams Reikalavimai

Kuriama ir modernizuojama KARTU IS, jos dokumentacija, diegimo ir priežiūros procesai privalo atitikti galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, standartus ir rekomendacijas.

### Duomenų Apsaugos ir Privatumo Teisės Aktai

Sistema ir joje vykdomi duomenų tvarkymo procesai privalo atitikti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR) reikalavimus.

Sistema privalo atitikti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus.

### Valstybės Informacinių Išteklių ir Kibernetinio Saugumo Teisės Aktai

Sistema privalo būti kuriama ir valdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu ir jo poįstatyminiais aktais.

Turi būti užtikrinta atitiktis Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikai, patvirtintai Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29.

Sistema privalo atitikti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimus.

Turi būti laikomasi Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir kitų susijusių teisės aktų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716.

Turi būti laikomasi Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818.

Turi būti laikomasi Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu.

### Sąveikumo ir Elektroninių Paslaugų Teisės Aktai

Sistema privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (eIDAS) principus.

Sistema privalo atitikti Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo reikalavimus.

Sistema privalo būti kuriama atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo ir atitinkamą Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymą.

### Švietimo Sritį Reglamentuojantys Teisės Aktai:

Sistemos funkcionalumas, procesai ir naudojami terminai privalo atitikti aktualias Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų bei poįstatyminių aktų (įsakymų, tvarkos aprašų), reglamentuojančių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą ir švietimo pagalbos teikimą, nuostatas.

### Atitikties Patvirtinimas

Projekto pabaigoje, kartu su galutiniu paslaugų perdavimo-priėmimo aktu, Tiekėjas privalo pateikti Atitikties deklaraciją, kuria raštu patvirtina, kad sukurta KARTU IS atitinka visus šioje Techninėje specifikacijoje, įskaitant 4.6 poskyryje nurodytus teisės aktus, keliamus reikalavimus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžti reikalavimai yra suprantami kaip minimalūs. Jei Tiekėjas mato galimybę pasiūlyti technologiškai pažangesnį, efektyvesnį ar PO poreikius geriau atitinkantį sprendimą, jis gali teikti tokius siūlymus, tačiau jie turi būti išsamiai pagrįsti ir suderinti su PO. Sprendimą dėl siūlomų pakeitimų priima PO.

Tiekėjas yra atsakingas už visapusišką susipažinimą su šia Technine specifikacija ir visais jos priedais. Pasiūlymo kaina turi apimti visas išlaidas, reikalingas visiems šioje Techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įgyvendinti, įskaitant visus mokesčius ir nenumatytas išlaidas.

Visi šiame dokumente nurodyti konkretūs modeliai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka Tiekėjui.

Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu ir KARTU IS sistema susijusios informacijos trečiosioms šalims be išankstinio raštiško PO leidimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Ši Techninė specifikacija pirkimo metu gali būti tikslinama PO iniciatyva, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatytos tvarkos.

PRIEDAI

## Priedas Nr. 1. SUP IS Sistemos funkcionalumai ir techninė sistemos informacija.

| Rolė | Funkcionalumas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Registratorius | Pagrindinis puslapis | Specialistų statistika (mėnesiui): kiek rezervuotų ir laisvų pirminių, pakartotinių vizitų, ir kiek iš viso vizitų pas kiekvieną |
| Registratorius | Vaikų kortelės | Visų vaikų kortelių sąrašas su paieška, vaikų kortelių kūrimas, vaikų kortelių redagavimas |
| Registratorius | Vizitai | Pirminio vizito registravimas (į laikus, darbo grafike pažymėtus registratoriams), vizitų peržiūra ir veiksmai (vaiko atvykimas, neatvykimas, vizito atšaukimas) – pasirinkus specialistą, gali atlikti veiksmus ir už jį |
| Registratorius | Pažymos | Pažymų pildymas, pažymų PDF peržiūra |
| Registratorius | Ataskaitos | Ataskaitų generavimas |
| Registratorius | SUP skaičiuoklė | SUP skaičiuoklės duomenų peržiūra (neredaguojama užpildytų duomenų forma ir sugeneruoto PDF peržiūra) |
| Registratorius | Papildomi dokumentai | Papildomų dokumentų pridėjimas |
| Registratorius | Kuravę specialistai | Specialistų kuravimo istorijos peržiūra |
| Registratorius | Lokalios mokyklos įstaigos | Lokalų mokslo įstaigų pridėjimas, redagavimas, trynimas |
| Registratorius | Profilis | Galimybė redaguoti vardą, pavardę, specialybę, galimybė pasikeisti slaptažodį |
| Specialistas | Pagrindinis puslapis | Priskirtų (asmeninių) vaikų vizitų peržiūra ir veiksmai su jais – visų artėjančių vizitų sąrašas (su puslapiavimu), veiksmai su kiekvienu vizitu (pažymimas vaiko atvykimas, neatvykimas arba vizitas atšaukiamas) |
| Specialistas | Vaikų kortelės | Visų vaikų kortelių sąrašas su paieška, su galimybe atsifiltruoti savo kuruojamus vaikus, vaikų kortelių redagavimas |
| Specialistas | Vizitai | Pirminio vizito registravimas (į laikus, darbo grafike pažymėtus specialistams), pakartotino vizito registravimas, vizitų peržiūra (sąrašas) ir veiksmai su vizitais (pažymimas vaiko atvykimas, neatvykimas arba vizitas atšaukiamas), vizitų pastabų registravimas (prie vizitų pas save) |
| Specialistas | Darbo grafikas | Savo darbo grafiko peržiūra ir pildymas (gali suvesti laisvus laikus, į kuriuos pirminius vizitus galėtų registruoti atskirai registratoriai ir specialistai), kitos veiklos pildymas |
| Specialistas | Pažymos | Pažymų kūrimas, pažymų pildymas, veiksmai su pažymomis – formavimas, vertinimo nebaigtumo pažymėjimas, pažymų redagavimas, pažymų PDF peržiūra |
| Specialistas | Brandumo vertinimas | Brandumo vertinimo (bendrinio ir 1 klasei) pildymas ir veiksmai |
| Kuratorius | SUP skaičiuoklė | SUP skaičiuoklės peržiūra, SUP skaičiuoklės pildymas, redagavimas, išvalymas |
| Kuratorius | Papildomi dokumentai | Papildomų dokumentų pridėjimas |
| Kuratorius | Kuravę specialistai | Specialistų kuravimo istorijos peržiūra |
| Kuratorius | Profilis | Galimybė redaguoti vardą, pavardę, specialybę, galimybė pasikeisti slaptažodį |
| Vadovas | Pagrindinis puslapis | Galimybė pasiekti tiek registratoriaus, tiek specialisto pagrindiniuose puslapiuose matomą informaciją (atskiruose puslapiuose) – matyti savo vizitus su veiksmais bei peržiūrėti specialistų statistiką |
| Vadovas | Vaikų kortelės | Visų vaikų kortelių sąrašas su paieška, su galimybe atsifiltruoti savo kuruojamus vaikus, vaikų kortelių kūrimas, vaikų kortelių redagavimas |
| Vadovas | Vizitai | Pirminio vizito registravimas (į visus laisvais pažymėtus laikus – tiek specialistų, tiek registratorių registravimui skirtus), pakartotino vizito registravimas, vizitų peržiūra ir veiksmai (vaiko atvykimas, neatvykimas, vizito atšaukimas) – pasirinkus specialistą, gali atlikti veiksmus ir už jį, taip pat pagr.. puslapyje atlikti veiksmus ir su sau priskirtais vizitais, vizitų pastabų registravimas (prie vizitų pas save) |
| Vadovas | Darbo grafikas | Savo darbo grafiko peržiūra ir pildymas (gali suvesti laisvus laikus, į kuriuos pirminius vizitus galėtų registruoti atskirai registratoriai ir specialistai), kitų specialistų darbo grafiko peržiūra |
| Vadovas | Pažymos | Pažymų kūrimas, pažymų pildymas, veiksmai su pažymomis – formavimas, vertinimo nebaigtumo pažymėjimas, pažymų redagavimas, pažymų PDF peržiūra, pažymų trynimas |
| Vadovas | Brandumo vertinimas | Brandumo vertinimo (bendrinio ir 1 klasei) pildymas ir veiksmai |
| Vadovas | SUP skaičiuoklė | SUP skaičiuoklės peržiūra, SUP skaičiuoklės pildymas, redagavimas |
| Vadovas | Papildomi dokumentai | Papildomų dokumentų pridėjimas |
| Vadovas | Specialistai | Specialistų registravimas (naujų vartotojų, kurie dirbs kaip specialistai), redagavimas, aktyvavimas ir deaktyvavimas (deaktyvuotiems sustabdomas leidimas prisijungti prie sistemos) |
| Vadovas | Ataskaitos | Ataskaitų generavimas |
| Vadovas | Lokalios mokyklos įstaigos | Lokalų mokslo įstaigų pridėjimas, redagavimas, trynimas |
| Vadovas | Profilis | Galimybė redaguoti vardą, pavardę, specialybę, galimybė pasikeisti slaptažodį |
| Administratorius | Pagrindinis puslapis | Galimybė pasiekti specialistų informacinį langą – daugiausia kuruojančių vaikų turinčių specialistų informaciją, specialistų pasiskirstymą pagal specialybę, vizitų skaičių informaciją |
| Administratorius | Sistemos vartotojai | Galimybė prisijungti už kitą sistemos vartotoją (angl. Impersonate) – visų rolių vartotojus, taip pat pašalinti vartotojus, sistemos vartotojų filtravimas, paieška |
| Administratorius | Pažymos | Visų suformuotų pažymų (įprastinių bei brandumo vertinimo) peržiūra vienoje vietoje ir administravimas, paieška pagal pažymos numerį |
| Administratorius | Statiniai puslapiai | Statinių puslapių administravimas – kūrimas, redagavimas ir trynimas |
| Administratorius | DUK | DUK klausimų kūrimas, sukurtų klausimų peržiūra |
| Administratorius | Išsiųsti el. laiškai | Sistemos išsiųstų laiškų peržiūra, šios dienos išsiunčiamų el. laiškų (priminimų apie artėjančius vizitus) peržiūra |
| Administratorius | Nustatymai | Sistemos pagr. nustatymų reguliavimas – veiksmų istorijos siuntimo aktyvavimas (integracija su VMSA Audits sistema veiksmų istorijos saugojimui), informacinių pranešimų įjungimas ir kt |

Esama sistema (sup.vilnius.lt) veikia šių technologijų pagrindu

Naudojama serverio konfigūracija:

Serveris – Ubuntu 22.04

PHP – 8.3.4

Duomenų bazė – 10.6.21-MariaDB

Sistemos informacija:

Karkasas (angl. Framework) – Laravel

Bibliotekų tvarkyklės – Composer, npm

API – api.vilnius.lt endpoint’ų integracija

Frontend – Blade, jQuery, Bootstrap

Užduočių eilių vykdymas – Laravel Queues (siunčiami automatiniai el. laiškai tėvams apie vizitų registraciją, atšaukimą, artėjančius vizitus bei pranešimai naujai registruotiems specialistams)

Veiksmų istorijos fiksavimas – integracija su VMSA sistema Audits

Sistemos veikimas užtikrinamas savivaldybės serveriuose, tačiau dabartinė infrastruktūra nėra pritaikyta didelio kiekio naudotojų apkrovai ar išorinėms prieigoms.

## Priedas Nr. 2. Švietimo pagalbos paslaugų teikimo vaikams, turintiems SUP procesų analizė

- Šiame priede pateikiami Švietimo pagalbos paslaugų teikimo vaikams, turintiems SUP procesų analizės metu gauti rezultatai, kuriais privaloma remtis modernizuojant sistemą.

Duomenų bazių ir įrankių sąrašas:

Lentelė Nr. 1 Duomenų bazių ir įrankių sąrašas

| Informacinės sistemos / registrai / duomenų bazės | Savininkas | Paskirtis teikiant švietimo pagalbos paslaugas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darbo organizavimas | Autentifikavimasis | Duomenų gavimas | Duomenų teikimas |
| SUP informacinė sistema sup.vilnius.lt (sistema skirta VPPT darbo palengvinimui. Kuriant sistemą siekta sukurti galimybę elektroniniu būdu kurti ir valdyti klientų korteles, registruoti pas specialistus). | VMSA | ✓ |  |  |  |
| Mokinių registras | LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |  |  | ✓ | ✓ |
| Gyventojų registras | Registrų centras |  |  | ✓ | ✓ |
| Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) | LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija |  |  | ✓ | ✓ |
| Elektroniniai valdžios vartai | Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos |  | ✓ |  |  |
| login.vilnius.lt (viena paskyra prisijungti prie visų savivaldybės informacinių sistemų, įskaitant VMSA Švietimo informacinės sistemos, Vilniaus savivaldybės elektroninių paslaugų portalo paslaugos.vilnius.lt) | VMSA |  | ✓ | ✓ |  |
| api.vilnius.lt (Vilniaus m. savivaldybės duomenų perpanaudojimo centralizuotas mazgas (reikiami duomenys sistemai pvz., adresai, įstaigos, darbuotojų sąrašas ir t.t.) | VMSA |  |  | ✓ | ✓ |

Procesų dalyviai

- Šiame poskyryje pateikiami procesų dalyviai (subjektai, dalyvaujantys strateginio valdymo procesuose), kurie naudojami braižant ir atvaizduojant procesus schematiškai ir aprašant procesus atskirose procesų aprašymo lentelėse žemiau:

- Lentelė Nr. 2. Proceso dalyvių sąrašas

| Proceso etapas | Proceso dalyviai | Atliekami veiksmai, bei duomenų pasiekiamumas |
| --- | --- | --- |
| Vertinimas | VISI | Prisijungti |
|  | Ugdymo įstaigos (pirminės) | Užpildyti rekomendacijos parašką SUP vertinimui |
|  | Įstatyminiai vaiko atstovai | Inicijuoti SUP vertinimo procesą |
|  | VPPT, Įstatyminiai vaiko atstovai | Vaiko SUP vertinimo bylos sukūrimas |
|  | VPPT | Vaiko paieška esamoje duomenų bazėje |
|  | VPPT, Įstatyminiai vaiko atstovai | Vaiko SUP vertinimo bylos peržiūra |
|  | VPPT, Įstatyminiai vaiko atstovai | VPPT specialistų sąrašas ir kalendorius |
|  | VPPT, Įstatyminiai vaiko atstovai | Suplanuoti ir įvykdyti vizitai pas VPPT specialistus |
|  | VPPT, Įstatyminiai vaiko atstovai | Pažymos, gautos apsilankius pas išorinius specialistus, ir įkeltos į vaiko SUP vertinimo bylą |
|  | VPPT, Įstatyminiai vaiko atstovai | Informacija apie finalizuotus SUP vertinimo vizitus pas VPPT (ir išorinius) specialistus |
|  | VPPT, Įstatyminiai vaiko atstovai, Ugdymo įstaigos (pirminės), Ugdymo įstaigos (naujos), VMSA | Pažyma su galutinėmis SUP vertinimo išvadomis |
|  | VMSA, VPPT, Ugdymo įstaigos (pirminės), Įstatyminiai vaiko atstovai | Informacija apie besibaigiančio galiojimo SUP pažymas (-ą) |
|  | VMSA, VPPT, Ugdymo įstaigos (pirminės) | Pateiktų rekomendacijų SUP vertinimui paraiškų skaičius |
|  | VMSA, VPPT, Ugdymo įstaigos (pirminės) | Vykdomų SUP vertinimo procesų skaičius |
|  | VPPT, Ugdymo įstaigos (pirminės), Ugdymo įstaigos (naujos) | Būsimų pirmokų skaičius (kuriems reikalingas pakartotinis SUP vertinimas) |
| Ugdymo įstaigų paslaugų teikimas | Ugdymo įstaigos (pirminės), VMSA | Ugdymo įstaigos suplanuotų / vykdomų užsiėmimų grafikas (kad VMSA galėtų stebėti, kaip suplanuotas paskirtų etatų įgyvendinimas) |
|  | Ugdymo įstaigos (pirminės), Įstatyminiai vaiko atstovai | Ugdymo įstaigos suplanuotų / vykdomų užsiėmimų grafikas konkrečiam vaikui |
|  | Ugdymo įstaigos (pirminės), Įstatyminiai vaiko atstovai, Ugdymo įstaigos (naujos) | Ataskaitos, gautos apsilankius pas išorinius pedagogus/specialistus (užkeltos į sistemą tėvų arba ugdymo įstaigos) |
|  | Ugdymo įstaigos (pirminės), Įstatyminiai vaiko atstovai, Ugdymo įstaigos (naujos) | Informacija, susijusi su įvykusiu užsiėmimu (pvz. piešiniai, komentarai, pastabos ir kt.) |
|  | Ugdymo įstaigos (pirminės), VMSA | Suformuota galutinė ataskaita apie įvykusius užsiėmimus (kaip panaudoti/įvykdyti ugdymo įstaigų etatai) |

Skaitmenizuojamų procesų aprašymai

Ugdymo įstaigos rekomendacijų pateikimas

Paveikslėlis Nr. 1

Lentelė Nr. 3 Ugdymo įstaigos rekomendacijų pateikimo žingsnių detalizacija

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Atsakomybė | Naudojama IS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Ugdymo įstaiga identifikuoja, kad vaikui reikalingas SUP vertinimas |  |  |  |
| T1 | Prisijungimas | Ugdymo įstaigos atstovo prisijungimas su per VIISP. | Ugdymo įstaiga | KARTU, VIISP |
| T2 | Vaiko paieška duomenų bazėje pagal AK / vardą ir pavardę | Ugdymo įstaigos atstovas sistemoje identifikuoja vaiką pagal jo asmens kodą ir /arba vardą bei pavardę. Vaikų sąrašas pateikiamas pagal gyventojų (arba mokinių) registro duomenis. | Ugdymo įstaiga | Gyventojų registras, globotinių ir teismo apribojimai, registras SPIS registras. Per švietimo modelį. Login.vilnius |
| T3 | Pirminio ugdymosi poreikių vertinimo formos pildymas | Mokinį ugdantys mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai ir vaiko gerovės komisijos atstovas, sutartais aspektais sistemoje pildo informaciją, kuri atliepia Pirminio ugdymosi poreikių vertinimo formos I ir II dalis bei išsaugo mokinio darbus ar jų kopijas, kuriuose galima nustatyti mokinio mokymosi pažangą ar sunkumus, fiksuotus vertinant skirtingais vertinimo įrankiais ir daugiau nei vienu vertinimo būdu, arba stebėti mokymosi pažangą, bei mokinio sveikatos vertinimo dokumentų išrašus ir bet kokius kitus aktualius dokumentus, kuriuos pristato įstatyminiai vaiko atstovai. Ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos atstovas: - užpildo pagrindinę informaciją apie vaiką (reikiama informacija bus identifikuota projekto įgyvendinimo proceso metu) - apibūdina, kokius veiksmus, reikalingus vaiko SUP identifikavimui, atliko ugdymo įstaiga - nurodo, įstatyminių vaiko atstovų kontaktinius duomenis (el. pašto adresą arba mobilaus telefono numerį). | Ugdymo įstaiga | KARTU |
| T4 | Pirminio ugdymosi poreikių vertinimo išvadų pateikimas | Vaiko gerovės komisija priima sprendimą dėl siūlymo: - Mokyklos vadovui (ne) skirti švietimo pagalbą, - Ir (arba) kreiptis (nesikreipti) į VPPT dėl Specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo, arba dėl pakartotinio Pirminio ugdymosi poreikių vertinimo. Vaiko gerovės komisijos atstovas sistemoje užpildo informaciją, kuri atliepia Pirminio ugdymosi poreikių vertinimo formos III dalies punktus. | Ugdymo įstaiga | KARTU |
| T5 | Gautos popierinės dokumentų formos pasirašymas | Iš sistemos atspausdintą popierinę formos versiją pasirašo: - Vaiko gerovės pirmininkas - Vaiko gerovės komisijos nariai - Įstatyminiai vaiko atstovai Į sistemą įkeliama pasirašyto dokumento el. kopija. | Ugdymo įstaiga | KARTU |
| T6 | Rekomendacija atlikti SUP vertinimą | Komisija nusprendusi, kad mokiniui yra reikalingas ugdymo pritaikymas ir švietimo pagalba, inicijuoja SUP vertinimo rekomendaciją sistemoje. Teikiant rekomendaciją, ugdymo įstaiga turi įkelti ugdymosi poreikių plano kopiją, bei aprašyti, kokie veiksmai buvo atlikti to plano įvykdymui. Arba pagrįsti, kodėl planas nebuvo sudarytas arba taikytas. | Ugdymo įstaiga | KARTU |
| T7 | Sukuriama vaiko SUP vertinimo byla | Kai ugdymo įstaiga pateikta patvirtina rekomendaciją atlikti SUP vertinimą, sistemoje automatiškai sukuriama vaiko SUP vertinimo byla (t.y. VPPT ir įstatyminiai vaiko atstovai gali matyti pateiktus duomenis). VMSA, VPPT ir susijusi ugdymo įstaiga gauna statistinę informaciją, apie inicijuotus SUP vertinimus. Statistika pagal SUP vertinimo statusą: - pateiktos rekomendacijos - vykdomi - baigti - patvirtintos išvados - nutraukti Sąlygos SUP vertinimo proceso statuso pasikeitimui: - pateikta rekomendacija - ugdymo įstaiga pateikė rekomendacijas - vykdomas - įstatyminiai vaiko atstovai užsiregistravo pirminei konsultacijai - baigtas - VPPT pateikė galutines SUP vertinimo išvadas - patvirtintos išvados - įstatyminiai vaiko atstovai susipažino ir patvirtino pateiktas galutines išvadas - nutrauktas - įstatyminiai vaiko atstovai arba VPPT (dėl įstatyminių vaiko atstovų neveiksnumo) atšaukė vertinimo procesą. VMSA ir VPPT taip pat gauna ir statistinę informaciją, apie ugdymo įstaigos inicijuotas rekomendacijas. T.y. pateikiamas ugdymo įstaigų pateiktų rekomendacijų atlikti SUP vertinimą skaičius. Statistinius duomenis gali stebėti: - VMSA - VPPT - Susijusi ugdymo įstaiga. | Ugdymo įstaiga | KARTU |
| T8 | Įstatyminių vaiko atstovų informavimas apie pateiktą rekomendaciją | Patvirtinus rekomendaciją, sistema išsiunčia automatinį pranešimą (SMS arba el. paštu, priklausomai nuo to, kurį įstatyminio vaiko atstovo kontaktą nurodė ugdymo įstaiga) įstatyminio vaiko atstovams. Pranešime nurodoma abstrakti informacija apie naują įvykį sistemoje ir kvietimas prisijungti prie SUP sistemos. Tuo tarpu, visa su rekomendacija atlikti SUP vertinimą susijusi informacija ir dokumentai, sistemoje tampa pasiekiami: - Įstatyminiams vaiko atstovams - VPPT | Ugdymo įstaiga | KARTU |
| T9 | Informacijos apie naują įvykį gavimas | Įstatyminiai vaiko atstovai gauna automatinį pranešimą (SMS arba el. paštu, priklausomai nuo to, kurį įstatyminio vaiko atstovo kontaktą nurodė ugdymo įstaiga). Pranešime nurodoma abstrakti informacija apie naują įvykį sistemoje ir kvietimas prisijungti prie SUP sistemos. Toliau žiūrėti: 2. Vaiko SUP vertinimo proceso inicijavimas | Įstatyminiai vaiko atstovai | Už sistemos ribų |
| E2 | Proceso pabaiga |  |  |  |
| T10 | Pateiktų išvadų apeliavimas | Jei įstatyminiai vaiko atstovai apeliuoja Komisijos priimtą sprendimą, ugdymo įstaigos atstovas sistemoje pažymi šią informaciją ir įkelia apeliacijos dokumento el. kopiją. | Įstatyminiai vaiko atstovai, ugdymo įstaiga | KARTU |
| E3 | Proceso pabaiga |  |  |  |

Vaiko SUP vertinimo proceso inicijavimas

Paveikslėlis Nr. 2.

Lentelė Nr. 4 Vaiko SUP vertinimo proceso inicijavimo žingsnių detalizacija, kai įstatyminiai vaiko atstovai prisijungia prie sistemos

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Atsakomybė | Naudojama IS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Identifikuotas poreikis atlikti SUP vertinimą |  |  |  |
| T1 | Prisijungimas | Įstatyminių vaiko atstovų prisijungimas per VIISP. | Įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU, VIISP |
| T2 | Vaiko identifikavimas sistemoje | Kai įstatyminis vaiko atstovas prisijungia, sistema automatiškai patikrina duomenis ir identifikuoja vaiką (-us), kuriuos šis vartotojas gali atstovauti. Jei yra priskirtas daugiau negu vienas vaikas, įstatyminis vaiko atstovas iš sąrašo pasirenka vaiką, kuriam reikalingas SUP vertinimas. Pasikeitus globos sąlygoms, sistema automatiškai apriboja / įgalina informacijos pasiekiamumą prisijungusiam vartotojui. | Įstatyminiai vaiko atstovai | Gyventojų registras, globotinių ir teismo apribojimai, registras SPIS registras. Per švietimo modelį. Login.vilnius |
| T3 | Sutikimas dėl duomenų pateikimo suinteresuotoms šalims | Kiekvieną kartą, kai yra inicijuojamas vaiko SUP vertinimo procesas, įstatyminiai vaiko atstovai privalo susipažinti ir sutikti / nesutikti su duomenų tvarkymo ir dalinimosi tarp suinteresuotų šalių tvarka*. - Sutikimas, dėl vaiko SUP vertinimo proceso vykdymo. - Sutikimas, dėl duomenų perdavimo susijusioms institucijoms, kad užtikrinti funkcijos vykdymą. - Kiti sutikimai, kurie bus identifikuoti proceso įgyvendinimo metu. *Duomenų valdytojas VMSA. | Įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU |
| T4 | Informacijos apie vaiką pateikimas ir patvirtinimas | A. Jei buvo pateikta ugdymo įstaigos rekomendacija atlikti SUP vertinimą: Jei ugdymo įstaiga yra pateikusi SUP vertinimo rekomendaciją SUP sistemoje, ši informacija yra automatiškai susiejama su vaiko paskyra ir įstatyminiai vaiko atstovai mato visą pateiktą informaciją. Įstatyminiai vaiko atstovai susipažįsta su ugdymo įstaigos pateiktomis rekomendacijomis ir, jei yra poreikis, papildo pagrindinę informaciją apie vaiką ir/arba patvirtina informaciją, gautą iš kitų sistemų (reikalingi duomenys bus nustatyti sudarinėjant įrankio įgyvendinimo planą). Užpildžius visus privalomus laukus, įstatyminiai vaiko atstovai turi patvirtinti, kad suvesta informacija yra teisinga. B. Jei ugdymo įstaiga nebuvo pateikusi rekomendacijų atlikti vaiko SUP vertinimą: Įstatyminiai vaiko atstovai supildo pagrindinę informaciją apie vaiką ir/arba patvirtina informaciją, gautą iš kitų sistemų (reikalingi duomenys bus nustatyti sudarinėjant įrankio įgyvendinimo planą). Užpildžius visus privalomus laukus, įstatyminiai vaiko atstovai turi patvirtinti, kad suvesta informacija yra teisinga. Pildydami vaiko kortelę, įstatyminiai vaiko atstovai pasirenka, kokiu būdu pageidauja gauti sisteminius pranešimus apie suplanuotus vizitus, bei kitą svarbią su vaiku susijusią informaciją: el. paštų ir/arba SMS. | Įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU |
| T5 | Sukuriama vaiko SUP vertinimo byla | Jei ugdymo įstaiga nebuvo pateikusi rekomendacijų atlikti vaiko SUP vertinimą, įstatyminiai vaiko atstovai patvirtina, kad pateikta informacija yra teisinga, SUP sistemoje automatiškai sukuriama vaiko SUP vertinimo byla (t.y. VPPT gali matyti pateiktus duomenis). VMSA, VPPT ir susijusi ugdymo įstaiga gauna statistinę informaciją, apie inicijuotus SUP vertinimus. Statistika pagal SUP vertinimo statusą: - pateiktos rekomendacijos - vykdomi - baigti - patvirtintos išvados - nutraukti Sąlygos SUP vertinimo proceso statuso pasikeitimui: - pateikta rekomendacija - ugdymo įstaiga pateikė rekomendacijas - vykdomas - įstatyminiai vaiko atstovai užsiregistravo pirminei konsultacijai - baigtas - VPPT pateikė galutines SUP vertinimo išvadas - patvirtintos išvados - įstatyminiai vaiko atstovai susipažino ir patvirtino pateiktas galutines išvadas - nutrauktas - įstatyminiai vaiko atstovai arba VPPT (dėl įstatyminių vaiko atstovų neveiksnumo) atšaukė vertinimo procesą. | Įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU |
| T6 | Kuruojančio VPPT specialisto pasirinkimas ir registracija pirminei VPPT konsultacijai | Sistema pateikia sąrašą VPPT specialistų, kurie gali būti priskirti kaip kuruojantis specialistas vaiko SUP vertinimo procese. Specialistų sąrašas automatiškai sudaromas atsižvelgiant į vaiko SUP vertinimo byloje suvestą informaciją, bei specialistų užimtumo grafiką (kuruojančio specialisto priskyrimo kriterijai bus patikslinti projekto įgyvendinimo proceso metu). Įstatyminiai vaiko atstovai, iš pateikto specialistų sąrašo, pasirenka kuruojantį VPPT specialistą. Pasirinkus kuruojantį VPPT specialistą, sistema pateikia galimus vizito laikus, pagal to specialisto kalendorių. Galimybė pasirinkti vizito laiką be specialisto pasirinkimo: jei įstatyminiai vaiko atstovai nėra suinteresuoti pasirinkti konkretų kuruojantį VTTP specialistą, tuomet kalendoriuje pateikiamas bendras visų laisvų VPPT specialistų kalendorius. Kai pasirenkamas tinkamas laikas, automatiškai priskiriamas kuruojantis VTTP specialistas. Patvirtinus vizito laiko pasirinkimą, pasirinktas laikas identifikuojamas vaiko SUP vertinimo byloje. | Įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU |
| T7 | Rezervuojamas vizito laikas specialisto kalendoriuje ir vaiko SUP vertinimo byloje | Patvirtinus vizito laiko pasirinkimą, pasirinktas laikas rezervuojamas atitinkamo VTTP specialisto kalendoriuje. Pasirinktas laikas identifikuojamas vaiko SUP vertinimo byloje. Ši informacija pasiekiama: - kuruojančiam VPPT specialistui - įstatyminiams vaiko atstovams. | VPPT | KARTU |
| T8 T9 | Priminimas registruotis vizitui arba apie artėjantį rezervuotą vizito laiką | Priminimai įstatyminiams vaiko atstovams gali būti siunčiami kai: A. Įstatyminiai vaiko atstovai SUP sistemoje inicijavo SUP vertinimą (t.y. sistemoje buvo sukurta vaiko SUP vertinimo byla), tačiau neužsiregistravo pirminiam vizitui pas kuruojantį VPPT specialistą (kvietimo registruotis priminimų periodiškumas bus nuspręstas projekto įgyvendinimo proceso metu). B. Įstatyminiai vaiko atstovai yra užsiregistravę pirminiam vizitui pas kuruojantį VPPT specialistą. Priminimai apie artėjantį vizitą įstatyminiams vaiko atstovams siunčiamas du kartus: - Pirmas priminimas – likus 7 kalendorinėms dienoms iki numatyto vizito, - Antras priminimas: vieną dieną prieš numatytą vizitą (su reikalavimu patvirtinti vizitą arba jį atšaukti atsakant į žinutę Taip / Ne). Jei įstatyminiai vaiko atstovai atšaukia vizitą arba niekaip nereaguoja į priminimo SMS ir neatvyksta į vizitą: - siunčiamas automatinis pranešimas SMS ir/arba el. paštu, su informacija, jog yra pradėtas vaiko vertinimo procesas ir kvietimas registruotis vizitui iš naujo. Taip pat įspėjimas, kad neatvykus vizitui per X dienų, informacija bus perduota socialiniam pedagogui. - VPPT atstovas (registratorius) kalendoriuje mato informaciją ir gali susisiekti su įstatyminiais vaiko atstovais skambučiu, kad suderinti ar jie tikrai atvyks. Jei įstatyminiai vaiko atstovai atsisako tęsti SUP vertinimo procesą, kuruojantis VPPT specialistas sistemoje identifikuoja priežastį ir pažymi, kad vaiko SUP vertinimo procesas yra nutrauktas. | VPPT, įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU, už sistemos ribų |
| E2 | Proceso pabaiga | Vaikas užregistruotas pirminiam vizitui. |  |  |

Paveikslėlis Nr. 3

Lentelė Nr. 5 Vaiko SUP vertinimo proceso inicijavimo žingsnių detalizacija, kai įstatyminiai vaiko atstovai susisiekia su VPPT telefonu arba atvykus į VPPT biurą

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Atsakomybė | Naudojama IS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Identifikuotas poreikis atlikti SUP vertinimą |  |  |  |
| T1 | Prisijungimas | VPPT registratoriaus prisijungimas per VIISP. |  | KARTU, VIISP |
| T2 | Vaiko paieška duomenų bazėje | Įstatyminiams vaiko atstovams susisiekus su VPPT registratoriumi telefonu (arba apsilankius VPPT biure), VPPT registratorius atlieka vaiko paiešką esamoje pagal vaiko AK / pavardę / gimimo datą. | VPPT | Gyventojų registras, globotinių ir teismo apribojimai, registras SPIS registras. Per švietimo modelį. Login.vilnius |
| T3 | Įstatyminių vaiko atstovų sutikimas dėl duomenų tvarkymo ir pateikimo suinteresuotoms šalims | VPPT registratorius pateikia susipažinimui, o įstatyminiai vaiko atstovai susipažįsta su vertinimo proceso ir duomenų tvarkymo bei apsaugos taisyklėmis ir jas pasirašo naudojant nekvalifikuoto el. parašo pasirašymo priemonę. Kiekvieną kartą, kai yra inicijuojamas vaiko SUP vertinimo procesas, įstatyminiai vaiko atstovai privalo susipažinti ir sutikti / nesutikti su duomenų tvarkymo ir dalinimosi tarp suinteresuotų šalių. - Sutikimas, dėl vaiko SUP vertinimo proceso vykdymo. - Sutikimas, dėl duomenų perdavimo susijusioms institucijoms, kad užtikrinti funkcijos vykdymą. - Kiti sutikimai, kurie bus identifikuoti proceso įgyvendinimo metu. | VPPT, Įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU, nekvalifikuoto el. parašo sistema |
| T4 | Užpildomi reikalingi duomenys apie vaiką | Jei vaikas registruojamas pirmą kartą (t.y. ugdymo įstaiga nėra pateikusi rekomendacijos atlikti SUP vertinimą), VPPT registratorius užpildo pagrindinę informaciją apie vaiką ir/arba patvirtina informaciją, gautą iš kitų sistemų (reikalingi duomenys bus nustatyti sudarinėjant įrankio įgyvendinimo planą). VPPT registratorius nurodo, kokiu būdu įstatyminiai vaiko atstovai pageidauja gauti sisteminius pranešimus apie suplanuotus vizitus, bei kitą svarbią su vaiku susijusią informaciją: el. paštų ir/arba SMS (informacija, kuria galima dalintis išoriniais susisiekimo kanalais, bus nustatyta projekto įgyvendinimo metu). | VPPT | KARTU |
| T5 | Sukuriama vaiko SUP vertinimo byla | Jei ugdymo įstaiga nebuvo pateikusi rekomendacijų atlikti vaiko SUP vertinimą, užpildžius visą reikalingą informaciją yra sukuriama vaiko SUP vertinimo byla, t.y. SUP vertinimo procesas yra pradėtas. VMSA, VPPT ir susijusi ugdymo įstaiga gauna statistinę informaciją, apie inicijuotus SUP vertinimus. Statistika pagal SUP vertinimo statusą: - pateiktos rekomendacijos - vykdomi - baigti - patvirtintos išvados - nutraukti Sąlygos SUP vertinimo proceso statuso pasikeitimui: - pateikta rekomendacija - ugdymo įstaiga pateikė rekomendacijas - vykdomas - įstatyminiai vaiko atstovai užsiregistravo pirminei konsultacijai - baigtas - VPPT pateikė galutines SUP vertinimo išvadas - patvirtintos išvados - įstatyminiai vaiko atstovai susipažino ir patvirtino pateiktas galutines išvadas - nutrauktas - įstatyminiai vaiko atstovai arba VPPT (dėl įstatyminių vaiko atstovų neveiksnumo) atšaukė vertinimo procesą | VPPT | KARTU |
| T6 | Kuruojančio VPPT specialisto priskyrimas ir registracija VPPT konsultacijai | Pagal pateiktą informaciją bei specialistų užimtumo grafiką, sistema arba registratorius identifikuoja tinkamus VPPT specialistus, kurie gali būti priskirti kaip vertinimo procesą kuruojantys VPPT specialistai. Parinkus kuruojantį VPPT specialistą, sistema pateikia galimus vizito laikus, pagal to specialisto kalendorių. Patvirtinus vizito laiko pasirinkimą, pasirinktas laikas identifikuojamas vaiko SUP vertinimo byloje. | VPPT | KARTU |
| T7 | Rezervuojamas vizito laikas specialisto kalendoriuje ir vaiko SUP vertinimo byloje | Susiderinus tinkamą vizito laiką su įstatyminiais vaiko atstovais bei patvirtinus vizito laiko pasirinkimą, pasirinktas laikas rezervuojamas atitinkamo VTTP specialisto kalendoriuje. Pasirinktas laikas identifikuojamas vaiko SUP vertinimo byloje. Šią informaciją gali matyti: - kuruojantis VPPT atstovas - įstatyminiai vaiko atstovai, prisijungę prie sistemos. | VPPT | KARTU |
| T8 - T9 | Informavimas apie priskirtą kuruojantį specialistą ir rezervuotą vizito laiką | Priminimai įstatyminiams vaiko atstovams gali būti siunčiami kai: A. Įstatyminiai vaiko atstovai SUP sistemoje inicijavo SUP vertinimą (t.y. sistemoje buvo sukurta vaiko SUP vertinimo byla), tačiau neužsiregistravo pirminiam vizitui pas kuruojantį VPPT specialistą (kvietimo registruotis priminimų periodiškumas bus nuspręstas projekto įgyvendinimo proceso metu). B. Įstatyminiai vaiko atstovai yra užsiregistravę pirminiam vizitui pas kuruojantį VPPT specialistą. Priminimai apie artėjantį vizitą įstatyminiams vaiko atstovams siunčiamas du kartus: - Pirmas priminimas – likus 7 kalendorinėms dienoms iki numatyto vizito, - Antras priminimas: vieną dieną prieš numatytą vizitą (su reikalavimu patvirtinti vizitą arba jį atšaukti atsakant į žinutę Taip / Ne). Jei įstatyminiai vaiko atstovai atšaukia vizitą arba niekaip nereaguoja į priminimo SMS ir neatvyksta į vizitą: - siunčiamas automatinis pranešimas SMS ir/arba el. paštu, su informacija, jog yra pradėtas vaiko vertinimo procesas ir kvietimas registruotis vizitui iš naujo. Taip pat įspėjimas, kad neatvykus vizitui per X dienų, informacija bus perduota socialiniam pedagogui. - VPPT atstovas (registratorius) kalendoriuje mato informaciją ir gali susisiekti su įstatyminiais vaiko atstovais skambučiu, kad suderinti ar jie tikrai atvyks. Jei įstatyminiai vaiko atstovai atsisako tęsti SUP vertinimo procesą, kuruojantis VPPT specialistas sistemoje identifikuoja priežastį ir pažymi, kad vaiko SUP vertinimo procesas yra nutrauktas. | VTTP, įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU, už sistemos ribų |
| E2 | Proceso pabaiga |  |  |  |

Vaiko SUP vertinimo procesas

Paveikslėlis Nr. 4

Lentelė Nr. 6 Vertinimo proceso žingsnių detalizacija

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Atsakomybė | Naudojama IS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Vaikas užregistruotas pirminiam vizitui |  |  |  |
| T1 | Pirminis vaiko vizitas | Jei iki pirminio vizito pas kuruojantį VPPT specialistą metu, įstatyminiai vaiko atstovai nėra susipažinę su vertinimo proceso ir duomenų tvarkymo bei apsaugos taisyklėmis, kuruojantis specialistas pateikia, o įstatyminiai vaiko atstovai susipažįsta ir patvirtina šias taisykles naudojant nekvalifikuoto el. parašo pasirašymo priemonę. Vaiko SUP vertinimo bylos pildymas vizito pas kuruojantį VPPT specialistą metu: VPPT kuruojantis specialistas vizito metu arba iš karto po vizito papildo duomenis vaiko SUP vertinimo byloje. VPPT kuruojantis specialistas privalo pažymėti, kad vizitas įvyko. Patvirtinti vizito įvykimą, galima tik užpildžius reikalingus duomenis vaiko SUP vertinimo byloje. SUP vertinimo procesas turi būti įvykdytas ir galutinės SUP vertinimo išvados pateikiamos per 30 dienų nuo pirminio vizito įvykimo. VPPT specialistas mato šiuos duomenis apie jo kuruojamus SUP vertinimus: - Visų kuruojamų vaikų sąrašas ir jų vertinimo proceso statusas (nepradėtas / vykdomas / atšauktas / įvykdytas). - Kuruojamų vaikų vertinimo proceso galiojimo terminai (iki kada turi būti pateikiamos galutinės išvados). | VPPT | KARTU |
| T2 | Sudaromas vertinimo planas | VPPT kuruojantis specialistas pirminio vizito metu identifikuoja ir nukreipia pas kitus specialistus papildomam vertinimui. Vaiko SUP vertinimo byloje paskiriami rekomenduojami specialistai ir atsiranda jų sąrašas. | VPPT | KARTU |
| T3 T4 | Informacija apie paskirtus specialistus ir skatinimas užsiregistruoti vizitams | Priminimai įstatyminiams vaiko atstovams siunčiami jei pirminio vizito metu buvo sudarytas vertinimo proceso planas, t.y. paskirti rekomenduojami specialistai, tačiau įstatyminiai vaiko atstovai nėra rezervavę vizito, pas tam tikrą specialistą, laiko. Jei įstatyminiai vaiko atstovai atsisako tęsti SUP vertinimo procesą, kuruojantis VPPT specialistas sistemoje identifikuoja priežastį ir pažymi, kad vaiko SUP vertinimo procesas yra nutrauktas. | VPPT | Išorinės informavimo priemonės |
| T5 | Vizitų, pas rekomenduojamus specialistus, laiko rezervavimas | Įstatyminiai vaiko atstovai, vaiko SUP vertinimo byloje mato visus rekomenduojamus specialistus, pas kuriuos turi apsilankyti vaikas, kad būtų tinkamai įvykdytas SUP vertinimas. Įstatyminiai vaiko atstovai gali peržiūrėti ir rezervuoti specialistų vizito laiką kalendoriuje. Informacija, apie rezervuotus vizitų laikus mato: - VPPT specialistai - VPPT registratorius - Kuruojantis VPPT specialistas - Įstatyminiai vaiko atstovai Įstatyminiai vaiko atstovai turi galimybę pažymėti, kad vizitą planuoja pas išorinius specialistus. Įstatyminiai vaiko atstovai mato laikmatį, kad SUP procesą rekomenduojama atlikti per 30 dienų. | Įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU |
| T6 | Priminimas apie artėjantį rezervuotą vizito laiką | Kai įstatyminiai vaiko atstovai yra užsiregistravę vizitui pas VPPT specialistą, priminimai apie artėjantį vizitą įstatyminiams vaiko atstovams siunčiamas du kartus: - Pirmas priminimas – likus 7 kalendorinėms dienoms iki numatyto vizito, - Antras priminimas: vieną dieną prieš numatytą vizitą (su reikalavimu patvirtinti vizitą arba jį atšaukti atsakant į žinutę Taip / Ne). Jei įstatyminiai vaiko atstovai atšaukia vizitą arba niekaip nereaguoja į priminimo SMS ir neatvyksta į vizitą: - siunčiamas automatinis pranešimas SMS ir/arba el. paštu, su informacija, jog yra pradėtas vaiko vertinimo procesas ir kvietimas registruotis vizitui iš naujo. Taip pat įspėjimas, kad neatvykus vizitui per X dienų, informacija bus perduota socialiniam pedagogui. - VPPT atstovas (registratorius) kalendoriuje mato informaciją ir gali susisiekti su įstatyminiais vaiko atstovais skambučiu, kad suderinti ar jie tikrai atvyks. Jei įstatyminiai vaiko atstovai atsisako tęsti SUP vertinimo procesą, kuruojantis VPPT specialistas sistemoje identifikuoja priežastį ir pažymi, kad vaiko SUP vertinimo procesas yra nutrauktas. |  | KARTU |
| T7 | Vizitas pas rekomenduotus specialistus | Vaiko SUP vertinimo bylos pildymas vizito pas kuruojantį VPPT specialistą metu: - VPPT specialistas vizito metu arba iš karto po vizito papildo duomenis, bei prisega susijusius failus, vaiko SUP vertinimo byloje - VPPT specialistas privalo pažymėti, kad vizitas įvyko. Patvirtinti vizito įvykimą, galima tik užpildžius reikalingus duomenis vaiko SUP vertinimo byloje. ​​Kol VPPT specialistas sistemoje nepatvirtina, kad vizitas įvyko (arba, kad vaikas į vizitą neatvyko), specialistui dega pranešimas apie nebaigtą darbą. VPPT specialistai gali pasiekti tik jiems aktualią informaciją, kuri yra reikalinga jų funkcijai vykdyti. | VPPT | KARTU |
| T8 | Pažymos, gautos apsilankius pas išorinius specialistus, užkėlimas | Kuruojantis VPPT specialistas gali nukreipti vaiką pas tam tikrus specialistus, kurie dirba kitose įstaigose. Įstatyminiai vaiko atstovai vaiko SUP vertinimo byloje įkelia dokumento, gauto apsilankius pas išorinius specialistus, kopiją. Arba pristato dokumentą į VPPT biurą. Užkėlus dokumentą ir susiejus su rekomenduotinu specialistu, sistemoje pažymima, kad susitikimas įvyko. | Įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU |
| T9 | Vizitų, pas rekomenduotus specialistus, stebėsena | Vaiko SUP vertinimo byloje pateikiama informacija apie rekomenduojamų vizitų, pas vertinančių specialistus grafiką bei statusą: - nesuplanuotas - suplanuotas - įvykdytas - atšauktas. Vizito statusą gali stebėti: - Įstatyminiai vaiko atstovai - Kuruojantis VPPT specialistas - Vertinimo procese dalyvaujantys VPPT specialistai Po kiekvieno apsilankymo pas tam tikrą specialistą, vaiko SUP vertinimo byloje atsispindi jo suvesta informacija ir išvados/rekomendacijos. Kol nepažymi, kad neatvyko, arba neužpildė komentaro, dega pranešimas apie nebaigtą darbą. Šią informaciją gali stebėti: - Kuruojantis VPPT specialistas - Vertinimo procese dalyvaujantys VPPT specialistai Kuruojantis VPPT specialistas prisijungęs prie sistemos gauna pranešimą apie vaiko SUP vertinimo byloje įvykusius aktualius pokyčius. Taip kuruojantis specialistas gali stebėti, ar įstatyminiai vaiko atstovai laikosi numatyto vizitų grafiko ir ar nėra vilkinamas vertinimo procesas. Kai vaikas apsilanko pas visus rekomenduotus specialistus, kuruojantis specialistas gauna automatinį sisteminį pranešimą, kad liko 5 d.d. galutinių SUP vertinimo išvadų suformavimui bei pateikimui įstatyminiams vaiko atstovams. | VPPT | KARTU |
| T10 | Galutinių išvadų formavimas ir skaičiuoklės užpildymas | VPPT SUP vertinimą atlieka per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo datos. Jei SUP vertinimą atlikti vėluojama, sistemoje: - nurodoma vėlavimo priežastis - ir numatoma vertinimo pabaigos data. Kuruojantis VPPT specialistas: - teisės aktų nustatyta tvarka sistemoje suformuoja galutines vaiko SUP vertinimo išvadas ir jas patvirtina; - nurodo pažymos galiojimo datą (kada rekomenduojama atlikti pakartotinį SUP vertinimą); - turi galimybę pratęsti SUP vertinimo terminą, jei reikalingas pakartotinis vertinimas pas tam tikrus specialistus; - turi galimybę pažymėti, kad SUP vertinimo procesas yra nutrauktas ir nurodyti to priežastį, jei įstatyminiai vaiko atstovai nevykdo SUP vertinimo, t.y. nesilanko pas rekomenduojamus specialistus. | VPPT | KARTU |
| T11 T12 | Informacija apie pateiktas galutines išvadas | Įstatyminiai vaiko atstovai išorinėmis susisiekimo priemonėmis (el. paštu arba SMS) gauna pranešimą apie naują įvykį sistemoje ir kvietimą prisijungti. | VPPT | Išorinės susisiekimo priemonės |
| T13 | Susipažindinimas su suformuotomis išvadomis | Kuruojantis VPPT specialistas susitikimo metu supažindina įstatyminius vaiko atstovus su SUP vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis, o įstatyminiai vaiko atstovai patvirtina, kad buvo supažindinti, pasirašydami nekvalifikuotu el. parašu. Atvyksta į VPPT biurą ir susipažįsta su galutinėmis SUP vertinimo išvadomis - Nekvalifikuotu el. parašu pasirašo, kad susipažino su pateikta informacija - Nekvalifikuotu el. parašu pasirašo, kad nesutinka su pateikta informacija. | VTTP, Įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU |
| T14 | Vertinimo išvadų patvirtinimas | Jei įstatyminiai vaiko atstovai, per 5 d.d. nuo pristatytų SUP vertinimo išvadų, nepateikia apeliacijos, vertinimo išvados yra automatiškai patvirtinimas ir sistema perduoda duomenis: - Į Mokinių registrą - Ugdymo įstaigai (sistemoje, bei išorinėmis informavimo priemonėmis) | VPPT | KARTU, Mokinių registras |
| E3 | Proceso pabaiga |  |  |  |
| T15 | Nutrauktas SUP procesas | VPPT kuruojantis specialistas sistemoje gali pažymėti, kad SUP vertinimo procesas yra nutrauktas ir pateikti to priežastis: - įstatyminių vaiko atstovų iniciatyva susisiekus su VPPT kuruojančiu specialistu; - VPPT kuruojančio specialisto iniciatyva, kai įstatyminiai vaiko atstovai piktybiškai trukdo vykdyti SUP vertinimą; - VPPT kuruojančio specialisto iniciatyva, kai įstatyminiai vaiko atstovai nesutinka su pateiktomis galutinėmis išvadomis ir nesutinka atlikti pakartotinio SUP vertinimo. SUP vertinimo procesas gali būti nutrauktas bet kurioje vertinimo stadijoje. Įstatyminiai vaiko atstovai per 5 d.d. gali apeliuoti pateiktas vertinimo išvadas: - Sistemoje užpildydami apeliacijos formą. - VPPT kuruojantis specialistas gauna pranešimą; - VPPT kuruojantis specialistas pateikia galutines apeliacijos išvadas. - Pristatydami apeliaciją VPPT atstovui. - VPPT kuruojantis specialistas įkelią pasirašytą apeliacijos el. kopiją arba užpildo apeliacijos formą ir duoda ją pasirašyti įstatyminiams vaiko atstovams nekvalifikuotu el. parašu. - VPPT kuruojantis specialistas pateikia galutines apeliacijos išvadas. | VPPT, įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU |
| E2 | Proceso pabaiga |  |  |  |

Pakartotinis SUP vertinimas

Paveikslėlis Nr. 5

Lentelė Nr. 7 Pakartotinio SUP vertinimo inicijavimo proceso žingsnių detalizacija įstatyminių vaiko atstovų atžvilgiu

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Atsakomybė | Naudojama IS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Baigiasi vaiko SUP vertinimo pažymos galiojimo laikas |  |  |  |
| T1 | Informacija apie besibaigiančia SUP pažymą | Sistema identifikuoja ir pateikia informaciją egzistuojančioje vaiko SUP vertinimo byloje apie besibaigiantį SUP vertinimo pažymos galiojimo terminą. |  | KARTU |
| T2 | Informavimas apie besibaigiantį SUP pažymos galiojimą ir kvietimas registruotis vizitui | Likus x dienų iki SUP vertinimo pažymos galiojimo pabaigos, sistema, įstatyminiams vaiko atstovams, išsiunčia automatinį priminimą išorinėmis susisiekimo priemonėmis. |  | KARTU, išorinės informavimo priemonės |
| T3 | Registracija pas priskirtą kuruojantį VPPT specialistą konsultacijai | Toliau žiūrėti: 2. Vaiko SUP vertinimo proceso inicijavimas | Įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU |
| E4 | Proceso pabaiga |  |  |  |

Lentelė Nr. 8 Pakartotinio SUP vertinimo inicijavimo proceso žingsnių detalizacija kuruojančio VPPT specialisto atžvilgiu

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Atsakomybė | Naudojama IS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | Baigiasi vaiko SUP vertinimo pažymos galiojimo laikas |  |  |  |
| T4 | Informacija apie besibaigiančias SUP pažymas (bei būsimų pirmokų sąrašas) | Sistema identifikuoja ir pateikia SUP vertinimo pažymų sąrašą, kurių galiojimas baigiasi už X dienų. Sistema identifikuoja ir pateikia būsimų pirmokų sąrašą, kuriems potencialiai reikės atlikti SUP vertinimą. Tai padeda VPPT specialistams planuoti savo darbo krūvį ir nusimatyti kiek potencialiai vaikų reikės atlikti pakartotinį SUP vertinimą. | VPPT | KARTU |
| E4 | Proceso pabaiga |  |  |  |

Lentelė Nr. 9 Pakartotinio SUP vertinimo inicijavimo proceso žingsnių detalizacija ugdymo įstaigos atžvilgiu

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Atsakomybė | Naudojama IS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 | Baigiasi vaiko SUP vertinimo pažymos galiojimo laikas |  |  |  |
| T5 | Informacijos, apie besibaigiančias SUP pažymas, stebėjimas | Sistema identifikuoja ir pateikia ugdymo įstaigą lankančių vaikų besibaigiančių SUP vertinimo pažymų sąrašą. | Ugdymo įstaiga | KARTU |
| T6 | Pakartotinio vertinimo proceso inicijavimas | Ugdymo įstaigos atstovas sistemoje pažymi, kad reikalingas mokinio pakartotinis SUP vertinimas. | Ugdymo įstaiga | KARTU |
| E4 | Proceso pabaiga |  |  |  |

Ugdymo įstaigų paslaugų teikimas SUP turintiems vaikams

Paveikslėlis Nr. 6

Lentelė Nr. 10 Ugdymo įstaigų paslaugų teikimas SUP turintiems vaikams

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Atsakomybė | Naudojama IS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Ugdymo įstaigai priskirti spec. pedagogų etatai |  |  |  |
| T1 | Sudaromas spec. pedagogų darbo grafikas | Kai Vilniaus miesto savivaldybės švietimo aplinkos skyrius patvirtina įsakymą dėl BU pareigybių perskaičiavimo, atsakingas ugdymo įstaigos atstovas sudaro spec. pedagogų darbo grafiką priskiriant konkretų spec. pedagogą ir valandų skaičių. - Grafikas sudaromas susiejant ne tik SUP turinčius vaikus, tačiau visus mokinius, kuriems reikalinga spec. pedagogų pagalba. - Galimybė sukurti kartotinį grafiką. - Grafiko kūrimo periodiškumas bus nustatytas sistemos įgyvendinimo proceso metu. - Galimybė identifikuoti užsiėmimo tipą: tiesioginis / netiesioginis. Ugdymo įstaigos atstovas sistemoje gali pažymėti, kad mokinys arba įstatyminiai vaiko atstovai atsisako ugdymo įstaigos skirto spec. pedagogo paslaugų. Ugdymo įstaigos atstovas sistemoje mato: - vaikų sąrašą (skaičių), kuriems skirtas, tačiau dar nesuplanuotas užsiėmimas; - spec. pedagogų sąrašą ir valandų skaičių, kuris dar neturi suplanuoto užsiėmimo. | Ugdymo įstaiga | KARTU |
| T2 T3 | Informacija apie suplanuotus užsiėmimus | Patvirtintas grafikas sistemiškai yra perduodamas į ugdymo įstaigos susietus el. dienynus ir pateikiamas, kaip suplanuotos mokinio veiklos. | Ugdymo įstaiga, įstatyminiai vaiko atstovai | KARTU, el. dienynai |
| E2 | VMSA poreikis stebėti ugdymo įstaigų veiklą |  |  |  |
| T4 | Informacijos, apie spec. pedagogų užimtumą stebėjimas | VMSA sistemoje mato: - vaikų sąrašą (skaičių), kuriems skirtas, tačiau dar nesuplanuotas užsiėmimas; - spec. pedagogų sąrašą ir valandų skaičių, kuris dar neturi suplanuoto užsiėmimo. | VMSA | KARTU |
| T5 | Įvykusio / neįvykusio užsiėmimo identifikavimas | Užsiėmimo metu (arba užsiėmimo dieną) spec. pedagogas: - pažymi, kad užsiėmimas įvyko / neįvyko; - įrašo aktualius komentarus; - įrašo įstatyminiams vaiko atstovams aktualius komentarus; - prisega susijusius dokumentus (piešinius ir pan.); - prisega įstatyminiams vaiko atstovams aktualius dokumentus (piešinius ir pan.). | Ugdymo įstaiga | KARTU |
| T6 T7 | Informacija apie įvykusius užsiėmimus | Įstatyminiai vaiko atstovai dienos gale (laikas bus nustatytas sistemos įgyvendinimo proceso metu) gauna informaciją el. paštu apie įvykusius jų vaiko užsiėmimus, aktualius komentarus bei dokumentus. | Įstatyminiai vaiko atstovai | Išorinės susisiekimo priemonės |
| T8 | Informacijos, apie vykdomus užsiėmimus, stebėjimas | VMSA sistemoje gali stebėti statistiką, susijusią su spec. pedagogų vykdoma veikla, susijusia su pagalba mokiniams. Konkretūs duomenys, reikalingi VMSA bus nustatyti sistemos įgyvendinimo proceso metu. | VMSA | KARTU |
| E3 | Proceso pabaiga |  |  |  |