2025-08-12

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl  Kelio Nr. 4254 Privažiuojamasis kelias prie Žakainių nuo kelio Žemaičių Naumiestis–Gardamas–Švėkšna 0,114 km tilto per Tenenį rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir darbų atlikimas pirkimo (CVP IS ID 3920570), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Prašome užsakovo patvirtinti, jog Tiekėjui ekonomiškai ir mažiausiu apylankos ilgiu pagrindus, Užsakovas neprieštaraus apylankos per esamas gatves projekte numatymui. 2. Projektuojamas tiltas yra Žakainių kaime, pagal TS 9.15 punktą „Gyvenvietės ribose projektuojamas ruožas turi būti apšviestas.“. Šiuo metu kaime nėra gatvės apšvietimo, kaimas retai apgyvendintas, prašome patvirtinti, kad tai nėra perteklinis reikalavimas ir Tiekėjas turi nusimatyti apšvietimo įrengimo sąnaudas. | 1. Vadovautis Techninės užduoties 10.5 punkto reikalavimais. Eismo organizavimas: Statybos darbų vykdymo metu eismo organizavimas apylanka (ar kitais alternatyviais keliais) nenumatytas ir neplanuojamas. Numatyti įrengti laikiną apvažiavimą šalia rekonstruojamo tilto ir užtikrinti nukreipto eismo pralaidumą ir saugias eismo sąlygas; 2. Vadovautis techninės užduoties 10.2. punkto reikalavimais, kelio parametrus projektuotoji pagal V kelio kategorijai keliamus reikalavimus. Kelio ženklus 550/551 perkelti į 0,294 km. Teikėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti kelio ženklų 146/147 įrengimą ties 0,17 km esančia kreive, taip pat įvertinus kreivės parametrus esant poreikiui turi numatyti ir kitų kelio ženklų įrengimą. Teikėjas savo pasiūlyme neturi vertinti apšvietimo įrengimo. |
|  | 1. Prašome pateikti esamo tilto pasą bei skersinį pjūvi. 2. Pasiūlymo formoje yra nurodyta, jog papildomą statinio garantinio termino trukmę metais tiekėjas nurodo vadovaudamasis SPS 17 priedu „Pasiūlymų vertinimo kriterijai (kainos ir kokybės santykis) ir jų vertinimo tvarka“, tačiau SPS 17 priede papildomos statinio garantijos nėra. prašome pateikti patikslintą pasiūlymo formą. | 1. Teikiame tilto schemą ir pasą. 2. Teikiame patikslintą SPS 5 priedą „Pasiūlymo forma“. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pridedama:

- Tilto schema;

- Tilto pasas;

- SPS priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma.