Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

# ROKIŠKIO RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA PRIEŽIŪROS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. __________ ___d. Nr. DS-____

Rokiškis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, kurios registruota buveinė yra Sąjūdžio a. 1, Rokiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama .........................., veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir ………………………….., juridinio asmens kodas ……………, kurio registruota buveinė yra ………………………………………, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama………..........., veikiančio pagal ………………………………….. (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas - Rokiškio rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbai (toliau – darbai):.....................................................................

(įrašyti pirkimo dalies/ių Nr. ir pavadinimą)

1.2. Darbai turi būti atliekami ir jų kokybė užtikrinama vadovaujantis technine specifikacija (sutarties 1 priedas), Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E)-1 patvirtintu Kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“,  AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. VE-25-95 „Dėl automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 25 patvirtinimo“, AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VE-25-91 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 25 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VE-24 „Dėl automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08/15 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151 „Dėl automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT APM 10 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150 „Dėl automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA APM 10 patvirtinimo“, AB „Lietuvos automobilių kelių direkcija“ generalinio direktoriaus 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. VE-16 „Dėl Kelių bituminių ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 23 patvirtinimo“ reikalavimais bei Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis bei kitais normatyviais teisės aktais.

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMAS

2.1. Sudaroma fiksuoto įkainio sutartis. Darbų įkainiai pateikiami Rangovo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokią pačią juridinę galią. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai atliktus darbus.

2.2. Sutarties kaina per 36 mėn. (įrašoma atitinkama (-os) pirkimo dalis (-ys) ir nurodoma kiekvienos pirkimo dalies kaina atskirai, nesumuojant):

I pirkimo daliai:

Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM.

II pirkimo daliai:

Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM.

....................................... (įrašomos reikalingos dalys)

Sutarties kaina yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai su PVM. Užsakovas užsako darbus pagal poreikį Sutarties 2 priede nurodytais įkainiais, neviršijant atskirų pirkimo dalių Sutarties kainos.

2.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu, pasiūlyme nurodyti darbų įkainiai negali būti keičiami, išskyrus 2.4 ir 2.5 punktuose nustatytus atvejus. Numatytas įkainių perskaičiavimas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.4. Sutarties įkainiai peržiūrimi pasikeitus PVM tarifui. Už darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju įkainis su PVM nebus keičiamas.

2.5. Sutarties įkainiai gali būti peržiūrimi, jei nuo Sutarties pasirašymo datos yra praėję 6 mėnesiai. Šalys atlieka Sutarties įkainių peržiūrą šiuo atveju, kai peržiūra iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio ir perskaičiavimo koeficientas A praėjus 6 mėn. po Sutarties pasirašymo yra didesnis kaip 1,0500 arba mažesnis kaip 0,9500.

Perskaičiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros viešai oficialiosios statistikos portale skelbiamų http://www.stat.gov.lt statybos sąnaudų kainų indeksų (SSKI) pokyčiu. Sutarties įkainių (neatliktų ir užsakovui neperduotų darbų) perskaičiavimas atliekamas rangovui pateikus prašymą dėl įkainių perskaičiavimo. Perskaičiavimas atliekamas darbų įkainį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A), gauto einamųjų metų mėnesį statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) (B) dalijant iš pasiūlymo pateikimo mėnesio SSKI (C):

A=(B/C)

Statybos sąnaudų kainų indekso nustatymo šaltinis: Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ūkis ir finansai/Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos/Rodiklių duomenų bazė/ Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100). Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) – Keliai ir gatvės.

Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu Sutarties šalių susitarimu. Peržiūrėti (indeksuoti) įkainiai įsigalioja po susitarimo dėl peržiūros pasirašymo dienos. Nauji įkainiai kiekvienu indeksavimo atveju taikomi tik užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus darbus atitinkamai po įkainių pakeitimo įforminimo dvišaliu šalių susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu pasirašytoje Sutartyje nustatytų konkrečių darbų atlikimo ir privalomų terminų nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo raštu suderintas su užsakovu.

2.7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal 5.1 punkto reikalavimus ir galioja 12 mėnesių. Abiejų šalių susitarimu Sutartis gali būti pratęsiama 2 kartus po 12 mėnesių, jeigu nebus išnaudota šios sutarties 2.2 punkte nurodyta suma. Išnaudojus šios sutarties 2.2 punkte nurodytą sumą anksčiau nei baigsis sutarties terminas, ši sutartis netenka galios.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Už atliktus darbus apmokama per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros, darbų             perdavimo–priėmimo akto (2 egz.), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) (2 egz.) pateikimo dienos. Sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS).

3.2. Mokėjimo dokumentai turi būti pateikiami iki einamojo mėnesio 18 dienos. Jei dokumentai pateikiami vėliau, apmokėjimas gali būti atidedamas dar 30 dienų.

3.3 Mokėjimas atliekamas banko pavedimu į rangovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Jeigu atsiskaitomoji sąskaita pasikeičia, rangovas turi informuoti apie tai Užsakovą atskiru raštu. Sąskaita faktūra pateikiama naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS).

3.4. Tiesioginio atsiskaitymo su Rangovo pasitelkiamais subrangovais galimybės gali būti įgyvendinamos šia tvarka:

3.4.1. Subrangovas norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Trišalė sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Trišalėje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 3.4.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

3.4.3. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal šią Sutartį. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sumų;

3.4.4. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų numatytų šioje Sutartyje. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, Rangovui šia sutartimi numatytos teises, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subrangovui;

3.4.5.  Atsiskaitymai su subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, bet neviršijant šioje Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

4. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo vykdyti darbus sutarties objekte, laikydamasis šios sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

4.2. Duobių taisymo darbai vykdomi pagal iš anksto suderintą darbų atlikimo kalendorinį grafiką (sutarties 3 priedas), kurį rangovas užsakovui privalo pateikti per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Kiti darbai vykdomi pagal atskirus užsakymus, vadovaujantis techninėje specifikacijoje numatytais darbų atlikimo terminais. Darbų vietas žodžiu arba raštu nurodo seniūnijų seniūnai ar jų pavaduotojai.

4.3. Duobių taisymo ir kitus darbus galima pradėti vykdyti esant tinkamoms oro sąlygoms pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Prieš pradedant darbus būtina informuoti techninį prižiūrėtoją.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai rangovas pilnai atlieka darbus pagal techninę specifikaciją ir priduoda darbus seniūnui, techniniam prižiūrėtojui ir užsakovui. Tarpiniai atliktų darbų aktai, suderinti su seniūnu ir techniniu prižiūrėtoju, priimami už darbus, atliktus per einamąjį mėnesį. Rangovas pateikia atliktų darbų aktus, pažymas F-3 ir sąskaitas faktūras apie atliktų per einamąjį mėnesį darbų apimtį ir vertę užsakovui iki einamojo mėnesio 18 dienos. Kartu pateikiamas kelių (gatvių) sąrašas su kelių (gatvių) numeriais ar pavadinimais bei sutaisytų asfaltbetonio duobių ar kitų darbų kiekiu konkrečiame kelyje (gatvėje). Užsakovas per 5 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo.

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymui užtikrinti banko, kredito unijos garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą arba atlikti pavedimą į Užsakovo sąskaitą LT21 4010 0415 0023 6633, esančią Luminor Bank AS banke. Užtikrinimo vertė: I pirkimo daliai – 1 700 Eur, II pirkimo daliai –1 200 Eur, III pirkimo daliai – 500 Eur, IV pirkimo daliai – 500 Eur, V pirkimo daliai – 500 Eur, VI pirkimo daliai – 400 Eur, VII pirkimo daliai – 500 Eur, VIII  pirkimo daliai – 200 Eur,  IX pirkimo daliai –  200 Eur, X pirkimo daliai – 200 Eur (paliekamos atitinkamos pirkimo dalys).

5.2. Jei rangovas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

5.4. Jeigu sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, rangovas per 10 (dešimt) dienų turi pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.

5.5. Jei rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą, užsakovas raštu įspėja apie tai rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti ar atliekamų darbų atlikimas, kiekiai, kaina, medžiagų kokybė atitinka sutarties reikalavimus; tikrinti rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras;

6.1.2. Reikalauti, kad rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu rangovas nukrypsta ar nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių rangovo prisiimtų įsipareigojimų, užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba rangovo sąskaita;

6.1.3. Duoti nurodymus rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos procese sistemingai pažeidžiami sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

6.1.4. Jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš rangovui mokėtinų lėšų sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. Vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą ir informuoti rangovą apie paskirtą techninį prižiūrėtoją;

6.2.2. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus sutartyje numatytiems darbams atlikti;

6.2.3. Prašyti Rangovo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Rangovo aplinkosaugos reikalavimų, numatytų Sutarties 6.4.7 p., laikymąsi;

6.2.4. Sumokėti už tinkamai atliktus darbus pagal sutarties sąlygas.

6.3. Rangovas turi teisę:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis;

6.3.2. Gauti iš užsakovo apmokėjimą už darbus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

6.3.3. Reikalauti, kad seniūnijų seniūnai ar jų pavaduotojai nurodytų konkrečių darbų vietas, o tam neįvykus raštu informuoti užsakovą ir nevykdyti darbų tol, kol vietos nebus nurodytos.

6.4. Rangovas įsipareigoja:

6.4.1. Atlikti darbus savo rizika bei sąskaita, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, vadovaujantis sutarties 1 priedo nuostatomis;

6.4.2. Vykdyti darbus pagal sutartyje nurodytus normatyvinius dokumentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos veiklą;

6.4.3. Pagal Lietuvos kariuomenės nurodytus priimančios šalies paramos poreikius organizuoti Užsakovui nuosavybės teise priklausančių ar  patikėjimo teise valdomų vietinės vidaus reikšmės kelių, gatvių ir jų statinių priežiūros darbus.

6.4.4. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbus atlikti savo medžiagomis, priemonėmis ir jėgomis (jeigu nepasitelkiami subrangovai), naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turinčias kokybės pažymėjimus medžiagas, gaminius, įrenginius ir prietaisus;

6.4.5. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu;

6.4.6. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo zonoje;

6.4.7. užtikrinti nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymąsi ir turėti tą patvirtinančius dokumentus;

6.4.8. Užtikrinti, kad rangovo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

6.4.9. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, jas pažeidus, - atkurti savo lėšomis ir jėgomis;

6.4.10. Nedelsiant raštu informuoti užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui suteikti, atlikti darbus nustatytais terminais;

6.4.11. Darbų vietą pažymėti pagal T DVAER taisykles;

6.4.12. Jeigu sutarties terminas pratęsiamas, sekančiais metais prieš darbų pradžią užsakovui pateikti ir suderinti duobių taisymo darbų kalendorinį grafiką.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS

7.1.  Jeigu Rangovas dėl savo kaltės laiku nebaigia seniūnijos užsakytų darbų (pagal techninėje specifikacijoje atskiriems darbams nurodytą darbų atlikimo grafiką), tai už pavėluotai atliktus darbus kiekvienai pirkimo daliai atskirai sumoka 500 eurų dydžio baudą. Jei Rangovas dėl savo kaltės laiku nebaigia seniūnijos užsakytų darbų (kurie techninėje specifikacijoje yra  nurodyti, kad vykdomi pagal poreikį (ne pagal grafiką)), tai už tokius pavėluotai atliktus darbus kiekvienai pirkimo daliai atskirai sumoka 100 eurų dydžio baudą. Bauda išskaičiuojama iš rangovui mokėtinų sumų.

7.2. Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Už šių ženklų nebuvimą remontuojamoje kelyje (gatvėje), Rangovui taikoma  200 eurų dydžio baudą už kiekvieną kelią (gatvę) atskirai.  Bauda išskaičiuojama iš rangovui mokėtinų sumų.

7.3. Užsakovui uždelsus apmokėti už darbus pagal sutarties reikalavimus, rangovas gali reikalauti iš užsakovo sumokėti 0,03 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos darbų kainos su PVM už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

7.4. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti sutartį ir pareikalauti iš rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

7.4.1. Jeigu rangovas, nepaisydamas užsakovo raginimo, nepradeda darbų vykdyti pagal suderintą darbų grafiką arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus iki sutarties galiojimo pabaigos būtų tikrai neįmanoma;

7.4.2. Jeigu rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dėl to užsakovas turi pagrindo manyti, kad rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių užsakovui;

7.4.4. Jeigu rangovas nesilaiko sutarties 1 priede aprašytų darbų procesų atlikimo terminų ar kitų šiame priede numatytų reikalavimų ir užsakovas, kartu su techniniu prižiūrėtoju, tai užfiksuoja ne mažiau kaip 2 kartus per metus.

8. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

/Jei Sutartyje numatytų darbų atlikimui Rangovas pasitelks subrangovus, 8.1punkte nurodo: /

8.1. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus (toliau  subrangovai):

8.1.1. (teisinė forma) (pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas (kodas), kurios registruota buveinė yra (adresas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi (nurodomas registras), (išvardinti subrangovui priskirtų vykdyti darbų pagal šią sutartį sąrašus) darbų atlikimui.

8.2. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios sutarties 8.1 punkte.

8.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų šalių papildomu susitarimu prie sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

8.4. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9. SUSIRAŠINĖJIMAS

9.1. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), kuriuos nurodė viena šalis, pateikdama pranešimą:

|  | Už sutarties vykdymą paskirtas Užsakovo atstovas | Už sutarties vykdymą paskirtas Rangovo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

# 9.2. Jei pasikeičia šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo. Jei šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

# 9.3.  Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakinga Dalia Bulovienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė viešiesiems pirkimams.

10. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

10.1. Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima numatyti ar išvengti nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, epidemijos, gaisrai, valstybinės valdžios, savivaldybės ar valdymo organų veiksmai, streikai ir t.t.).

10.2. Nė vienai iš šios sutarties šalių netaikomos nuobaudos už sutarties vykdymą ne laiku, jei to priežastis bus nenugalima jėga.

10.3. Sutarties šalis, kuri dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo per 5 dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai šaliai.

10.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.

10.5. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Bet kokius ginčus, prieštaravimus ar pretenzijas, kylančias arba susijusias su šia sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šalys sprendžia derybų keliu. Jei ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo vienos šios šalies raštiško kreipimosi į kitą šios sutarties šalį dėl ginčo išsprendimo, sutarties šalys ginčo neišsprendžia derybų būdu, tai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

11.3. Šios sutarties termino pasibaigimas ar jos nutraukimas prieš terminą neturi įtakos tokioms šios sutarties nuostatoms, kurios, kaip kad numatyta šioje sutartyje, lieka galioti ir po šios sutarties pasibaigimo ar nutraukimo. Atskirų šios sutarties dalių (punktų) negaliojimas neturi įtakos kitų šios sutarties dalių (punktų) galiojimui.

11.4. Sutartis, jai nepasibaigus, gali būti nutraukta Užsakovo ir Rangovo bendru raštišku susitarimu.

11.5. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.

11.6. Bet kokie pranešimai ar prašymai, kurių reikalaujama ir kuriuos leidžiama pateikti pagal šią sutartį, pateikiami raštu. Laikoma, kad toks pranešimas ar prašymas yra tinkamai pateiktas, kai jis pristatomas šaliai asmeniškai pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku su įteikimo patvirtinimu šioje sutartyje nurodytu šalies adresu.

11.7. Visi šioje sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Esant prieštaravimų tarp šios sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taikomos pastarųjų nuostatos.

# 12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai arba sutartis pasirašyta naudojantis saugiu elektroniniu parašu.

12.2. Šiuo šalys patvirtina, kad sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

SUTARTIES PRIEDAI:

1. Techninė specifikacija.

2. Rangovo pasiūlymas.

3. Duobių taisymo kalendorinis grafikas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS: Rokiškio rajono savivaldybės administracija Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis Įmonės kodas: 188772248 PVM mokėtojo kodas: - ne PVM mokėtoja A. s. ______________________ _______ bankas, kodas _______ Tel. +370 458 71 433 El. p. savivaldybe@rokiskis.lt _________________________ ________________ (parašas) | RANGOVAS: _____________________ ________________ Įmonės kodas: ____________ PVM mokėtojo kodas: __________________ A. s. ___________________ ____________ bankas, kodas __________ Tel. _____________ El. p. _______________ ____________________ ______________ (parašas) |
| --- | --- |

Rokiškio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbų 2025-__-___ sutarties Nr. DS-_____

3 priedas

ROKIŠKIO RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA DUOBIŲ UŽTAISYMO MIŠINIU AC 11 VN 2025 METAIS KALENDORINIS GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Seniūnijos pavadinimas | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rokiškio miesto seniūnija |  |  |  |
| 2. | Rokiškio kaimiškoji seniūnija |  |  |  |
| 3. | Pandėlio seniūnija |  |  |  |
| 4. | Obelių seniūnija |  |  |  |
| 5. | Kamajų seniūnija |  |  |  |
| 6. | Jūžintų seniūnija |  |  |  |
| 7. | Juodupės seniūnija |  |  |  |
| 8. | Panemunėlio seniūnija |  |  |  |
| 9. | Kriaunų seniūnija |  |  |  |
| 10. | Kazliškio seniūnija |  |  |  |

Suderinta:

Užsakovo atstovas

____________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Rangovo atstovas

____________________________

(vardas, pavardė, parašas)