Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas - eLABa informacinės sistemos (IS) technologinis auditas (toliau – paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Paslaugos teikiamos: nuotoliniu būdu ir (ar) Vilniaus universiteto patalpose adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika.

  - Paslaugų apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Paslaugų suteikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei paslaugų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas paslaugų kiekis) |  |
|  | eLABa IS pagrindinių komponentų, jų funkcijų, tarpusavio sąsajų ir duomenų mainų identifikavimas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 4 mėn. |
|  | eLABa IS architektūrą (pvz., „monolitas“, SOA, mikroservisai, hibridiniai sprendimai; kt.) analizė | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 4 mėn. |
|  | eLABa IS technologijų rinkinio analizė ir vertinimas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 4 mėn. |
|  | eLABA programinio kodo bazės būklės (kodo tvarkingumas, struktūra, dokumentacija, testų apimtis) analizė | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 4 mėn. |
|  | eLABa IS kibernetinio saugumo, jo atitikties teisės aktams analizė ir atliktų rizikos vertinimų analizė | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 4 mėn. |
|  | eLABa IS faktinių našumo rodiklių analizė, našumo trūkumų bei našumo poreikių nustatymas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 4 mėn. |
|  | Visos infrastruktūros, kuri reikalinga eLABa IS funkcionavimui (serverinė įranga, duomenų perdavimo tinklas, virtualizacija) analizė | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 4 mėn. |
|  | eLABa IS modernizavimo plano paruošimas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 7 mėn. |

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Paslaugos turi būti pradedamos teikti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti suteiktos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

    - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

  - Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

  - Po eLABA IS analizės paslaugų pateikiamoje rezultatų ataskaitoje turi būti:

    - Ataskaitos pavadinimas, atitinkantis suteiktos paslaugos pavadinimą pagal techninę specifikaciją;

    - Paslaugos suteikimo data;

    - Tiekėjo pavadinimas ir atsakingo(-ų) asmens(-ų) vardas, pavardė, pareigos bei kontaktiniai duomenys;

    - Aiškus analizės tikslas, nurodant, kokie uždaviniai buvo keliami;

    - Apibrėžta analizės apimtis, ribos ir prielaidos;

    - Aprašyti analizės metodai, naudoti įrankiai, standartai ir norminiai dokumentai;

    - Nurodyti informacijos šaltiniai (pvz., sistemos žurnalai, dokumentacija, interviu, matavimų duomenys)

    - Išsamus esamos būklės aprašymas pagal nagrinėjamą sritį (architektūra, technologijos, našumo rodikliai, infrastruktūra ir pan.);

    - Pagrindiniai nustatyti faktai ir techniniai parametrai;

    - Santrauka (sutrumpintas faktinės situacijos aprašymas);

    - Nustatytos stiprybės ir teigiami aspektai;

    - Identifikuotos problemos, rizikos ir trūkumai;

    - Atitikties galiojantiems teisės aktams, standartams ir gerajai praktikai vertinimas;

    - Konkretūs siūlomi veiksmai problemoms pašalinti arba sistemai tobulinti;

    - Vizualinės priemonės: diagramos, schemos, ekranvaizdžiai (jei taikoma);

    - Lentelės su matavimų ar analizės duomenimis;

    - Naudotų dokumentų, šaltinių ir literatūros sąrašas.

  - eLABa IS modernizacijos planas turi turėti:

    - apibrėžtą būsimą architektūrą, technologijų rinkinį (angl. tech stack), infrastruktūros optimizavimą  ir vystymo gaires;

    - pateiktas architektūrines alternatyvas, jų palyginimą ir rekomendacijas tinkamiausioms;

    - įtrauktą infrastruktūros (serverinė įranga, duomenų perdavimo architektūra, virtualizacija) tobulinimo ir optimizavimo sprendimą;

    - apibrėžtą duomenų architektūrą (principinį duomenų modelį, duomenų saugojimą);

    - įtrauktą integracijų architektūrą ir duomenų sinchronizavimo schemas;

    - technologijų rinkiniui (angl. tech stack) siūlomus programavimo kalbų, duomenų bazių, karkasų, platformų, DevOps sprendimus;

    - siūlomus aukšto pasiekiamumo, klaidų toleravimo, duomenų saugumo sprendimus;

    - įtrauktus saugumo sprendimus;

    - įtrauktas sistemos vystymo rekomendacijas;

    - techninio migravimo planą.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų teikėjas, po kiekvienos 1 lentelės 1-7 eilutėse numatytos paslaugas suteikimo, privalo paruošti detalią ataskaitą apie suteiktos paslaugos rezultatus ir atsiųsti Pirkėjui el. paštu (nurodytas Sutartyje) „Word“ formatu. Ataskaitos parengimo ir pateikimo Pirkėjui terminas negali viršyti 1 lentelėje numatyto bendro paslaugos suteikimo termino.

  - Paslaugų teikėjui po paslaugos suteikimo paruošus ir el. paštu atsiuntus paslaugos suteikimo ataskaitą, Pirkėjas ją įvertina atsižvelgdamas į techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet Šalys pasirašo Paslaugų priėmimo - perdavimo aktą.

  - Paslaugos suteikimo ataskaita turi atitikti visus techninės specifikacijos reikalavimus, nustačius neatitikimą numatytiems reikalavimams, Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) k. d. turi pašalinti trūkumus ir pateikti ataskaitą el. paštu pakartotinai.

  - eLABa IS modernizavimo planas turi būti paruoštas ir atsiųstas Pirkėjui el. paštu (nurodytas Sutartyje) „Word“ formatu ne vėliau kaip iki 1 lentelėje numatyto termino pabaigos.

  - eLABa IS modernizavimo planas turi būti pristatytas („online“ priemonėmis ir „gyvai“) Pirkėjui per 30 (trisdešimt) k. d. nuo jo atsiuntimo Pirkėjui el. paštu dienos, tačiau ne vėliau per 8 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Paslaugų teikėjui pristačius eLABa IS modernizavimo planą, Pirkėjas jį įvertina atsižvelgdamas į Techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet Šalys pasirašo Paslaugų priėmimo - perdavimo aktą.

  - eLABa IS modernizavimo planas turi atitikti visus techninės specifikacijos reikalavimus, nustačius neatitikimą numatytiems reikalavimams, Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) k. d. turi pašalinti trūkumus, pateikti jį el. paštu ir pakartotinai pristatyti Pirkėjui („online“ priemonėmis).

  - eLABa IS modernizacijos plano pristatymo būdas („online“ ar „gyvai“), data ir laikas turi būti suderinti el. paštu ne vėliau kaip 5 d. d. iki pristatymo dienos.

  - Paslaugų teikėjas modernizacijos planą turės pristatyti 3 kartus:

    - 1 kartą „gyvai“, adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius;

    - 2 kartus „online“, Microsoft „Teams“ arba kitoje Šalims priimtinoje platformoje.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) II skyriaus 4.4.3 papunkčiu.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. | Vadovaujantis Aprašo II skyriaus 4.4.3 papunkčiu pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. | Pirkimas laikomas žaliu dėl Pirkimo objekto pobūdžio, papildomų dokumentų nereikalaujama. |

- REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI (BDAR)

3 lentelė.

| ## 6.1. | Asmens duomenų saugumas (BDAR 32 str.) ir Pritaikytoji / standartizuotoji asmens duomenų apsauga (BDAR 25 str.) | Tiekėjas / Paslaugų teikėjas ir (arba) kitos Šalys, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai ir tvarkantys Pirkėjo / Užsakovo asmens duomenis, turi įgyvendinti technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Pirkėjo / Užsakovo duomenis pagal BDAR reikalavimus, užtikrinant, be kita ko, atitikimą pritaikytosios duomenų apsaugos (data protection by design) ir standartizuotosios duomenų apsaugos (data protection by default) (BDAR 25 str.) įskaitant, bet neapsiribojant saugojimo terminų nustatymą, asmens duomenų trynimą ar anonimizavimą automatizuotomis priemonėmis. Tiekėjas / Paslaugų teikėjas turi pateikti visų Šalių, tvarkančių Pirkėjo / Užsakovo asmens duomenis, aukščiau nurodytų reikalavimų įgyvendinimo įrodymus Pirkėjui / Užsakovui. |
| --- | --- | --- |
| ## 6.2. | Duomenų tvarkymo susitarimas (BDAR 28 str.) | Tiekėjas / Paslaugų teikėjas po Sutarties pasirašymo nedelsiant turi su Pirkėju / Užsakovu sudaryti duomenų tvarkymo susitarimą (DTS), pagal Pirkėjo / Užsakovo pateiktą DTS formą. Tais atvejais, kai Pirkėjo / Užsakovo asmens duomenis tvarkys kita Šalis, Tiekėjas / Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad kita Šalis su Pirkėju / Paslaugų teikėju sudarys DTS pagal Pirkėjo / Užsakovo pateiktą DTS formą. Pagrįstais atvejais, kai nėra galimybės sudaryti DTS pagal Pirkėjo / Užsakovo pateiktą formą, Tiekėjas / Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad duomenų tvarkytojo paslaugų teikimo sąlygose, be kita ko, būtų įtrauktos pagal BDAR 28 straipsnio 3 dalį privalomos nuostatos. |
| ## 6.3. | Incidentai / saugumo pažeidimai (BDAR 28 str. 3 d. f p., BDAR 33 str. 2 d.) | Pirkėjas / Užsakovas turi būti nedelsiant informuojamas apie Sistemos informacijos ir kibernetinės saugos įvykius ir incidentus ar asmens duomenų saugumo pažeidimus, jų įtaką Pirkėjo / Užsakovo informacijos ir duomenų saugumui bei jų valdymo būklę. Pirkėjas / Užsakovas turi turėti galimybę susisiekti su saugos įvykius ir incidentus valdančiais asmenimis, kad įsitikinti valdymo proceso efektyvumu. |
| ## 6.4. | Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas (BDAR III skyrius, BDAR 28 str. 3 d. e p.) | Produktai (sistemos) ir (arba) paslaugos turi būti sukonfigūruotos taip, kad leistų Pirkėjui / Užsakovui įgyvendinti BDAR numatytas duomenų subjektų teises: teisę būti informuotam apie duomenų tvarkymą, teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti duomenis, teisę būti pamirštam, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR III skyrius). Visi Pirkėjo / Užsakovo Tiekėjui / Paslaugų teikėjui perduoti duomenų subjektų prašymai neturi būti papildomai apmokestinami. |
| ## 6.5. | Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis (BDAR V skyrius) | Tiekėjas / Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Pirkėjo / Užsakovo duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, nebent egzistuotų bent viena iš BDAR V skyriuje numatytų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribojimo išimčių. |
| ## 6.6. | Duomenų perdavimo susitarimas | Tiekėjas / Paslaugų teikėjas turi užtikrinti jam perduodamų asmens duomenų saugumą, vadovaujantis bendraisiais duomenų apsaugos principais, numatytais BDAR 5 str., bei užtikrinti pritaikytosios duomenų apsaugos (data protection by design) ir standartizuotosios duomenų apsaugos (data protection by default) atitikimą pagal BDAR 25 str. Taip pat po Sutarties pasirašymo nedelsiant pasirašyti duomenų perdavimo susitarimą pagal Pirkėjo / Užsakovo pateiktą duomenų perdavimo susitarimo formą. |

- PRIEDAI

  - TS priedas Nr.1. eLABa komponentai ir jų naudojama programinė įranga.

  - TS priedas Nr.2. eLABa schema.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.