TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OBJEKTAS: žemės sklypo Aušros g. 42, Kaune, detaliojo plano koregavimas/keitimas.

OBJEKTO ADRESAS: žemės sklypas Aušros g. 42, Kaunas (kadastrinis nr. 1901/0131:30, unikalus nr. 4400-1957-4839).

INICIATORIUS: Lietuvos sporto universitetas.

PLANAVIMO UŽDUOTIS: Pakoreguoti/pakeisti 2006-07-31 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2962 patvirtintą detalųjį planą su tikslu pakeisti galiojančio detaliojo plano sprendinius (padidinti aukštingumą iki 4 aukštų, padidinti užstatymą bei kitus sprendinius), siekiant rekonstruoti maniežo pastatą. Reikalinga atlikti šiuos dokumentų tvarkybos darbus:

- teritorijos topografinio plano kartu su tinklais parengimas, apimant gretimas teritorijas, gatves;

- detaliojo plano koregavimo/keitimo inicijavimo proceso organizavimas, planavimo sąlygų gavimas;

- gretimų teritorijų valdytojų, suinteresuotų asmenų, institucijų sutikimų gavimas dėl neišlaikomo normatyvinio atstumo nuo projektuojamų pastatų, kiemo statinių, pateikiant pastato/pastatų projektinius sprendinius (maniežo rekonstravimo projektiniai pasiūlymų apimtis: aukštų planai, fasadai, sklypo planas, pjūviai, vizualizacijos);

- esamo bei planuojamo eismo tyrimas, eismo organizavimo parengimas planuojamoje teritorijoje, Aušros gatvėje;

- detaliojo plano koregavimo/keitimo sprendinių parengimas pagal išduotas planavimo sąlygas, derinimas derinančiose institucijose;

- servitutų schemų rengimas, servitutų tvirtinimas gretimose teritorijose dėl patekimo į planuojamą sklypą;

- detaliojo plano koregavimo/keitimo tikrinimo, patvirtinimo koordinavimas;

- kadastriniai matavimai po detalaus plano koregavimo/keitimo.