DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai

PATVIRTINTA

Viešojo pirkimo komisijos 2025 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 1)

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „PRIEDANGŲ INFRASTRUKTŪROS PAPRASTOJO REMONTO APRAŠŲ PARENGIMAS IR DARBŲ ATLIKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. v1.1

TURINYS

1. Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	5

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	5

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7. Pasiūlymų vertinimas	6

8. Sutarties sudarymas	7

9. Kitos sąlygos	7

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	8

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	9

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2(1) priedas „Specialistų sąrašas“	10

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“	11

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“	12

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“	13

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	14

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“	15

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“	16

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, adresas Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai (toliau – Perkančioji organizacija). Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2.Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT kataloge nėra perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių darbų visumos.

1.3. Pirkimo Komisija sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1 punkte. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.6. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti perkančiosios organizacijos atstovai:

1.6.1. dėl pirkimo procedūrų – Asta Matonytė,  Centralizuotų viešųjų pirkimų  skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 313 90 012, el. paštas asta.matonyte@druskininkai.lt; Edita Davičikaitė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. +370 313 52 866, el. paštas  edita.davicikaite@druskininkai.lt.

1.6.2. dėl pirkimo objekto – Kęstutis Barkauskas, Druskininkų savivaldybės administracijos patarėjas – statybos techninis prižiūrėtojas, tel. +370 313 90 015, el. paštas kęstutis.barkauskas@druskininkai.lt.

1.7. Pirkimas vykdomas įgyvendinant Valstybės gynybos fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. VRM-001-K-024 „Priedangų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje“.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Priedangų infrastruktūros paprastojo remonto aprašų parengimą ir darbų atlikimą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į dalis:

I pirkimo objekto dalis – Druskininkų „Ryto“ gimnazijos rūsio patalpų paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas.

II pirkimo objekto dalis – Druskininkų sporto centro rūsio patalpų paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas.

III pirkimo objekto dalis – Viečiūnų bendruomenės centro rūsio patalpų paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas.

IV pirkimo objekto dalis – Druskininkų švietimo centro rūsio patalpų paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas.

V pirkimo objekto dalis – Viečiūnų ambulatorijos rūsio patalpų paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas.

Perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pirkimo objekto neskaidymo į dalis argumentai, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje:

Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis: i) atsižvelgiant į tai, kad pirkimo objektą sudaro paprastojo remonto darbai ir aprašo parengimo paslauga, o šiuos aprašus rengiantys ūkio subjektai neprivalo turėti tam suteiktų kvalifikacijos atestatų, aprašus gali rengti ir darbus atlikti architektas ar statybos inžinierius, todėl atitinkamus darbus atliekantys tiekėjai (rangovai) paprastai turi reikalingus pajėgumus ir patys rengia tokius aprašus; ii) Aprašo parengimas ir darbų atlikimas perkami kartu (kaip vienas pirkimo objektas), nes paprastojo remonto darbai yra nesudėtingi, jų paskirtis  - priedangų įrengimo projektavimas, priedangų įrengimas, jų nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant. Neskaidant paprastojo remonto darbų planavimo ir atlikimo, vienas konkurso laimėtojas galės lygiagrečiai atlikti aprašo rengimo ir statybos darbus, t. y. projektuoti, o kartu ir ruoštis statybos darbams, t. y. planuoti reikalingą techniką bei įrangą, įsirengti medžiagų sandėliavimo vietą ir joje jas sandėliuoti, vykdyti kitus būtinus darbus.

2.2. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo objekto dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.3. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ . Tiekėjas turi teikti pasiūlymą visai pirkimo objekto dalies apimčiai. Tiekėjas gali pateikti perkančiajai organizacijai pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių.

2.4. Darbų atlikimo vieta:

I pirkimo objekto dalis – Klonio g. 2, Druskininkai.

II pirkimo objekto dalis – M.K. Čiurlionio g. 97, Druskininkai.

III pirkimo objekto dalis – Jaunystės g. 17, Viečiūnų mstl., Viečiūnų seniūnija.

IV pirkimo objekto dalis – M.K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai.

V pirkimo objekto dalis – Verpėjų g. 11, Viečiūnų mstl., Viečiūnų seniūnija.

2.5. Darbų atlikimo terminai:

I-V pirkimo objekto dalys:

2.5.1. Darbų atlikimo terminai: Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš kurių Darbus, nurodytus Sutarties 9.1 papunktyje, baigia per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.5.2. Statybos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 (vieno) mėnesio terminui dėl pasikeitusių aplinkybių, kurios tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos. Aplinkybės, dėl kurių gali būti pratęstas Statybos darbų atlikimo terminas, yra: 1) atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 2) vėluojama perduoti dalį statybvietės (remontuojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); 3) trečiųjų šalių įtaka; 4) sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 4) laiku neatlaisvinta Statybos darbų vieta; 5) būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Statybos darbų viešąjį pirkimą; 6) bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 7) fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Statybos darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 8) bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo; 9) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. Statybos darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas rašytiniu Šalių susitarimu. Rangovas apie aplinkybes, kurios lemia ar gali lemti poreikį pratęsti Sutartyje nustatytą Statybos darbų atlikimo terminą, privalo raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo momento. Prašyme turi būti detaliai nurodyta aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo data bei pateikti įrodymai apie šių aplinkybių egzistavimą.

2.6. Tiekėjas atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui, gavimą. Jei tiekėjas laimi konkursą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2.7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti EBVPD (Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, jei taikoma, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau – Reikalavimai). Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu netaiko.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;

5.1.2. užpildytas EBVPD (Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

5.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.1.7. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

5.1.8. dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį kokybės kriterijams, už kuriuos suteikiami ekonominio naudingumo balai (jeigu taikoma).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto, vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ priede nustatytomis taisyklėmis.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

7.3.1. tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal formą, pateiktą Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“.

Šiame punkte nurodyto (-ų) dokumento (-ų) nepateikimas su pasiūlymu lemia jo (jų) atmetimą be galimybės kreiptis į tiekėją dėl jų pateikimo.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Sutarties projektas“.

9. Kitos sąlygos

9.1. Perkančioji organizacija papildomų sąlygų netaiko.

Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

(pridedama atskiru priedu)

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

(pridedama atskiru priedu ir taikoma kiekvienai daliai atskirai, žr. kiekvienos pirkimo objekto dalies Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą)

___________________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2(1) priedas „Specialistų sąrašas“

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

(pridedama atskiru priedu ir taikoma kiekvienai daliai atskirai, žr. kiekvienos pirkimo objekto dalies Specialiųjų pirkimo sąlygų 2(1) priedą)

___________________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

(pridedama atskiru priedu)

___________________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridedama atskiru priedu ir taikoma kiekvienai daliai atskirai, žr. kiekvienos pirkimo objekto dalies Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedą)

___________________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

(pridedama atskiru priedu ir taikoma kiekvienai daliai atskirai, žr. kiekvienos pirkimo objekto dalies Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedą)

___________________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

(pridedama atskiru priedu)

___________________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedama atskiru priedu)

___________________________

Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

TERMINAI

(pridedama atskiru priedu)

___________________________