Pirkimo sąlygų A dalies 1 priedas

DUOMENŲ ANALIZĖS IR JŲ PRITAIKYMO NAUDOTI INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASLAUGŲ SĄNAUDŲ APSKAITOS SISTEMOJE PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau  –  VSSA, Perkančioji organizacija arba Klientas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) paskirta vienu iš informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų teikėju ir jai pavesta centralizuotai teikti Nutarime nustatytas IT paslaugas. IT paslaugų katalogas patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 4-241 „Dėl Informacinių technologijų paslaugų teikėjo centralizuotai teikiamų informacinių technologijų paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – IT paslaugų katalogas).

  - VSSA, siekdama įvertinti konsolidacijos naudą, įvertinti centralizuoto IT paslaugų teikimo efektyvumą, kiekvienų metų pabaigoje skaičiuoja IT paslaugų įkainius. Siekiant automatizuoti procesą, sutaupyti laiko, išvengti klaidų tikimybės ir efektyvinti IT paslaugų sąnaudų apskaitą, VSSA įsigijo Canias ERP programinę įrangą (toliau – Canias), sukurtą taikant Java programos kodą. Įsigyti pagrindiniai moduliai: AST (ilgalaikis turtas, angl. Asset module), CAL (savikainos kalkuliavimas realiu laiku, angl. Standard Cost Calculation), COS (kaštų apskaita, angl. Cost Management), FIN (apskaitos ir finansų valdymo, angl. Accounting), TRG (angl. Sales Goals), IASDB (angl. IAS Database PostgreSQL optimized), BAS (angl. Basic) ir joje planuoja diegti IT paslaugų sąnaudų apskaitos sistemą.

  - Pirkimo tikslas –– įsigyti turimų VSSA finansinių duomenų analizės ir jų pritaikymo naudoti IT paslaugų sąnaudų apskaitos sistemoje (toliau – sistema) paslaugas.

  - VSSA sąnaudų apskaitai ir paskirstymui veikloms bei IT paslaugoms taikomi bendrieji principai, kurie remiasi veiklos sąnaudų paskirstymo (angl. Activity Based Costing (ABC)) metodais.

  - VSSA finansinę apskaitą vykdo Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrajame posistemyje (FABIS). Duomenys apie IT paslaugas, suteiktus jų kiekius, IT paslaugų gavėjus fiksuojami JIRA (Atlassian) programoje.

  - Šiuo metu VSSA teikia IT paslaugas apie 250 IT paslaugų gavėjų.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – VSSA finansinės apskaitos ir IT paslaugų duomenų (verslo) analizės atlikimas, pirminių duomenų paruošimas ir pritaikymas Canias, sistemos parametrizavimas, duomenų įvedimas, sistemos testavimas, IT paslaugų savikainos ir įkainių apskaičiavimas Canias. IT paslaugų įkainiai susideda iš dviejų finansavimo šaltinių, todėl turi būti užtikrinta galimybė juos apskaičiuoti atskirai.

- REIKALAVIMAI IR APMITIS

  - Paslaugų teikėjas turės atlikti VSSA apskaitos duomenų analizę, įvertinti 2024 m. sąnaudas, teikiamas IT paslaugas, jų matavimo vienetus, parengti duomenis importavimui į Canias, atlikti programinės įrangos bazinių modelių AST, CAL, COS, FIN, TRG, IASDB, BAS konfigūravimą Canias pagal atliktą analizę ir VSSA poreikį, sukurti vartotojus, priskirti jiems roles, importuoti į Canias paruoštus duomenis, atlikti testavimą, apskaičiuoti IT paslaugų savikainą bei įkainius, apmokyti  VSSA darbuotojus.

  - Paslaugos turi būti suteikiamos 3 etapais:

    - 1 etapas – duomenų analizė ir poreikių įvertinimas;

    - 2 etapas – Canias paruošimas eksploatacijai, parametrizavimas, pirminis duomenų paruošimas ir paleidimas į UAT eksploataciją;

    - 3 etapas – duomenų įkėlimas į sistemą, IT paslaugų įkainių apskaičiavimas, VSSA darbuotojų mokymai.

  - 1 etapas – duomenų analizė ir poreikių įvertinimas: apimtis ir reikalavimai

    - Paslaugų teikėjas turi atlikti VSSA situacijos analizę: išanalizuoti VSSA teikiamas IT paslaugas, veiklos funkcijas, apskaitos duomenis, jų išvestis, kaštų centrus, duomenų mainų (API galimybių) sąsajas ir kitos informacijos, reikalingos paslaugų suteikimui analizę;

    - Atlikus analizę, Paslaugų teikėjas VSSA pateikia IT paslaugų sąnaudų apskaitos (ABC) sistemos sprendinio aprašymą, galimus IT paslaugų komponentus (kintamuosius),  jų tarpusavio sąsajas, duomenų srautų/statusų logiką.

  - 2 etapas – Canias paruošimas eksploatacijai, parametrizavimas, pirminis duomenų paruošimas ir paleidimas į UAT eksploataciją: apimtis ir reikalavimai

    - Paslaugų teikėjas turi paruošti Canias IT paslaugų sąnaudų apskaitos (ABC) sistemą eksploatacijai: pagal ABC sistemos sprendinį, Paslaugų teikėjas turi atlikti Canias konfigūravimą, atlikti AST, CAL, COS, FIN, TRG, IASDB, BAS modulių bazinius nustatymus, jų parametrizaciją, peržiūrėti transakcijas ir jas pritaikyti VSSA poreikiams, paruošti ir pateikti reikiamą dokumentaciją (konfigūracijos ir nustatymų žurnalą). Paslaugų teikėjas turi sukurti Canias modulių ir duomenų  tarpusavio ryšius (mechanizmus), kurie užtikrins, kad ištekliai būtų teisingai priskiriami pagal veiklas (paslaugas), kaštų centrus, nešiklius, t. y. kurie leis priskirti VSSA patirtas būtinas sąnaudas IT paslaugoms teikti, paskirstys jas pagal sąnaudų centrus, nešiklių pagalba priskirs atskiroms IT paslaugoms ir leis apskaičiuoti IT paslaugų įkainius;

    - Paslaugų teikėjas turi paruošti testavimui reikalingus VSSA standartiniais formatais (Exel, PDF) pateiktus IT paslaugų sąnaudų apskaitos sistemai reikalingus apskaitos ir IT paslaugų duomenis pagal Canias parametrus. Paslaugų teikėjas turi sukurti duomenų validacijos logiką, sudaryti duomenų šablonus (Exel, CSV), pagal kuriuos turi būti paruošti duomenys, nustatyti privalomi laukai, duomenų tipai, aprašoma struktūra, atliktas pirminis duomenų importas į tęstinę aplinką, atliktas importo skriptų (automatizavimo) paruošimas.

    - Paslaugų teikėjas turi sukonfigūruoti Canias taip, kad būtų galima generuoti ataskaitas, kurios atskleistų, kaip paskirstomos sąnaudos, kokie kaštai yra priskiriami veikloms, sąnaudų centrams bei IT paslaugoms. Paslaugų teikėjas turi sukonfigūruoti Canias sukurtą IT paslaugų sąnaudų apskaitos sistemą taip, kad būtų galimybė analizuoti ir palyginti kaštus pagal veiklas, IT paslaugas, finansavimo šaltinius ir kt.

  - 3 etapas – duomenų įkėlimas į sistemą, IT paslaugų įkainių apskaičiavimas, VSSA darbuotojų mokymai: apimtis ir reikalavimai

    - Pagal suderintus šablonus Paslaugų teikėjas kartu su VSSA turi parengti visus reikiamus duomenų failus. Paslaugų teikėjas duomenis turi suimportuoti į Canias sukonfigūruotą IT paslaugų sąnaudų apskaitos sistemą;

    - Paslaugų teikėjas turi atlikti Canias sukonfigūruotos IT paslaugų sąnaudų apskaitos sistemos vidinį testavimą. Po sėkmingo vidinio testavimo Paslaugų teikėjas turi atlikti Canias sukonfigūruotos IT paslaugų sąnaudų apskaitos sistemos testavimą kartu su VSSA darbuotojais.  Sėkmingo testavimo rezultatus kartu  su visa susijusia dokumentacija turi pateikti VSSA.

    - Paslaugų teikėjas turi įvykdyti ne mažiau kaip trijų VSSA darbuotojų Canias sistemos administratorių (ne mažiau kaip 31 ak. val.) ir bazinių naudotojų (ne mažiau kaip 6 ak. val.) mokymus, paruošti ir VSSA pateikti mokymų dokumentaciją (PDF ar WORD formatu) bei mokymų vaizdo medžiagą. Mokymai gali būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu.

    - Paslaugų teikėjas turi atlikti pilną VSSA realių finansinių ir IT paslaugų apskaitos duomenų įkėlimą į Canias, atlikti sistemos veikimo galutinius testavimus. Esant poreikiui, Paslaugų tiekėjas privalo atlikti klaidų šalinimą, papildomas konfigūracijas, Canias  modulių tarpusavio ryšių patikrą.

IV. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ REZULTATŲ PATEIKIMO ETAPAMS

  - Pasirašius Sutartį, Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas turės parengti darbų vykdymo planą ir pateikti jį derinimui su VSSA .

  - Kiekvieno paslaugų etapo pabaigoje turi būti pateiktas rezultatas kartu su etapą detalizuojančia bei aiškinančia dokumentacija.

  - Paslaugų teikėjas turi suteikti ne trumpesnį kaip 6 mėnesių  garantinės priežiūros paslaugas. Garantinės priežiūros paslaugos prasideda nuo galutinio perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros paslaugos turi apimti klaidų taisymą, konsultacijas ir techninę pagalbą.

  - VSSA po kiekvieno paslaugų etapo, nurodyto 1 lentelėje, sumoka Paslaugų teikėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas, šalims pasirašius paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir Paslaugų teikėjui sutartyje nustatyta tvarka pateikus sąskaitą-faktūrą. Paslaugos laikomos tinkamai suteiktos, kai abiejų sutarties šalių yra pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, t. y. į paslaugų suteikimo terminą įeina paslaugų rezultato derinimas, koregavimas (jeigu reikia), paslaugų rezultatų priėmimas ir paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas. Klientas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas, pasirašydamas paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo kreipimosi dienos, arba per šį terminą nurodyti suteiktų Paslaugų trūkumus Paslaugų teikėjui.

  - Paslaugos laikomos pilnai suteiktos, kai VSSA gauna galutinį paslaugų rezultatą – Canias sukurta veikianti IT paslaugų sąnaudų apskaitos sistema, apskaičiuoti IT paslaugų įkainiai, pateikta pilna ir išsami dokumentacija (aprašymas, naudotojo vadovas, mokymų medžiaga ir pan.) bei išpildyti visi kiti techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai ir pasirašytas galutinis paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

  - Visa reikiama dokumentacija, susijusi su paslaugomis, teikiama ir ruošiama lietuvių kalba.

  - Paslaugos turi būti suteiktos iki 2025 m. gruodžio 29 d. t. y. vėliausiai 2025 m. gruodžio 29 d. turi būti pasirašytas abiejų šalių galutinis paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.

  - Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo būti su Paslaugų teikėju pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimai.

1 lentelė

| - Eil. Nr. | - Etapas | - Numatomas įvykdymo terminas | - Atsiskaitymų dalys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 etapas | Duomenų analizė ir poreikių įvertinimas. Įvykdyti techninės specifikacijos 3.3 papunktyje nurodyti reikalavimai, pateikti visi reikiami dokumentai. | 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 20 (dvidešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |
| 2 etapas | Canias paruošimas eksploatacijai, parametrizavimas, pirminis duomenų paruošimas ir paleidimas į UAT eksploataciją. Įvykdyti techninės specifikacijos 3.4 papunktyje nurodyti reikalavimai, pateikti visi reikiami dokumentai. | 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 30 (trisdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |
| 3 etapas | Duomenų įkėlimas į sistemą, IT paslaugų įkainių apskaičiavimas, VSSA darbuotojų mokymai. Įvykdyti techninės specifikacijos 3.5 papunktyje nurodyti reikalavimai, pateikti visi reikiami dokumentai. | 2025 m. gruodžio 29 d. | 50 (penkiasdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |

___________________