4098932 Inžinerinių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas J. Mateikos g. Kaune

Atsakymai į klausimus

2025-08-14

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-08-14 08:40 CVP IS pranešimu ID 317865: Priede Nr. 7 "Sutarties projektas" 2.1. p. nurodyta, kad sutartis sudaromo 6 mėn., su galimybe pratęsti 3 mėn. Po 2024-11-01 statybos reglamentų pakeitimų, statybos leidimas išimamas projektiniams pasiūlymams ir yra skirtas ne statybai, o TDP parengimui. Po ekspertizės TDP kartu su prašymu keliamas į infostatybą, suinteresuotų institucijų pritarimui ir po šio pritarimo jau galima statyba. Minėtos procedūros gali užtrukti iki 5 mėn. Prašome pakoreguoti Priedo Nr. 7 "Sutarties projektas" 2.1. p. ir pratęsti sutarties laikotarpį iki 8 mėn. | Keičiame sudaromos sutarties laikotarpį į 8 (aštuonis) mėnesius su galimybe sutartį pratęsti ne ilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių terminui. Pridedama sutarties projekto aktuali redakcija. |

Pridedama:

Priedas Nr. 7 Sutarties projektas (Aktuali redakcija 2025-08-14).