patvirtinta

Viešųjų pirkimų komisijos 2025 m. rugpjūčio 14 d. posėdžio protokolu Nr. 2

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ATVIRAS KONKURSAS

SUPAPRASTINTAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2922 PAKRUOJIS – POŠKIEČIAI RUOŽO NUO 1,800 IKI 3,335 KM KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKĄ IR SUTVARKANT 2,936 KM ESANČIĄ SANKRYŽĄ PROJEKTO PARENGIMO paslaugų IR DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Viešąjį pirkimą vykdo Perkančioji organizacija – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, kodas 288733050, adresas: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, 
tel. +370 (421) 69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt kuri, 2022 m. gegužės 26 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-155 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ vykdo centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

- 2.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis – Poškiečiai ruožo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir sutvarkant 2,936 km esančią sankryžą techninio darbo projekto parengimo paslaugų ir darbų (toliau – darbai) viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis.

- Pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS.

- Pirkimas neskaidomas į dalis. Pirkimo objekto neskaidymo argumentai:

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis, kadangi skaidant pirkimą į dalis dėl techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų Perkančiajai organizacijai kiltų grėsmė laiku neįgyvendinti pirkimo sutarties, kiltų grėsmė prarasti Europos Sąjungos ir LR Valstybės biudžeto finansavimą.

  - Skaidant pirkimą į dalis dėl techninio darbo projekto parengimo ir statybos darbų:

    - gali atsirasti rizika negauti pasiūlymo vienai ar abiem pirkimo dalims;

    - ženkliai padidėja rizika viršyti darbų įgyvendinimui skirtus terminus. Numatoma sutartinių įsipareigojimų trukmė, atsižvelgiant į finansavimo dokumentų terminus, yra labai trumpa, o pirkimo skaidymas į dalis reikštų ilgesnes pirkimo procedūras, būtinybę koordinuoti atskiras pirkimo sutartis, ko pasekoje būtų sudėtingesnis ir ilgesnis sutartinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas: tiekėjų įsipareigojimų kontrolės, projekto sprendinių bei statybos darbų kokybės vertinimo, terminų laikymosi, specialistų kaitos priežiūra ir kt.

  - Pirkimo neskaidant į dalis:

    - pirkimą laimėjęs tiekėjas, siekdamas tinkamai ir laiku įgyvendinti pirkimo sutartį, galės lygiagrečiai rengti projektą ir kartu ruoštis statybos darbams, atlikti paruošiamuosius darbus, planuoti reikalingą techniką, medžiagas, darbo jėgos resursus, taip užtikrinant savalaikį pirkimo sutarties įgyvendinimą;

    - statybos darbus atliekantis tiekėjas, rengdamas projektą, galės pasirinkti efektyvesnius projekto įgyvendinimo sprendinius, taip sumažinant pirkimo objekto kaštus;

    - pirkimo sutarties sąlygose yra numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė. Tokiu būdu bus užtikrinamas subtiekėjų nepriklausomybė nuo pagrindinio tiekėjo, užtikrinamas savalaikis atsiskaitymas už atliktus darbus, suteikiama galimybė ir paskatinimas pirkime dalyvauti smulkiam ir vidutiniam verslui.

- Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma - 450 000,00 Eur su PVM. Pasiūlymai, kurie viršys maksimalią pirkimui skirtų lėšų vertę, bus pripažinti netinkamais ir atmesti dėl per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

- Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, LR Valstybės biudžeto ir Perkančiosios organizacijos lėšomis.

- Perkančioji organizacija neatlieka pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes pirkimo objekte nurodytų darbų CPO kataloge nėra.

- Pirkimas nėra rezervuotas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas.

- Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

- Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme, apraše ir šiose pirkimo sąlygose.

- Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

- Pateikdamas savo pasiūlymą tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad susipažino su visomis šių pirkimo sąlygų nuostatomis, priima pirkimo dokumentus kaip vientisą ir nedalomą dokumentą bei sutinka su visomis pirkimo dokumentų nuostatomis.

- Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą visų pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba pirkimo sutarties vykdymui, gavimą. Tiekėjas, pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų pirkimo dokumentuose, privalo nedelsiant raštu kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ar patikslinimo. Pasirašius pirkimo sutartį, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, motyvuojant tuo, kad pasiūlyme buvo klaidų ar netikslumų ir privalės atlikti visus įsipareigojimus, numatytus pirkimo dokumentuose.

- Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas, pateikęs pasiūlymą pirkimui, yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, bei kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali liesti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius ir (ar) susijusius su šiuo pirkimu.

- Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

  - skelbimas apie pirkimą;

  - pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

  - pirkimo sąlygų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

  - kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

- Išankstinis informacinis skelbimas apie šį pirkimą nebuvo skelbtas.

- Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

- Į pirkimo komisijos posėdžius perkančioji organizacija nenumato kviesti dalyvauti stebėtojų.

- Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas. Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

- Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija, atliekant pirkimą vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Šiame punkte nustatytų reikalavimų gali būti nesilaikoma tik išimtinais Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais atvejais.

- Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant pirkimo sutartį, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

- Perkančioji organizacija nėra Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytas Lietuvos Respublikos centrinio valstybinio administravimo subjektas (veiklos teritorija nėra visa valstybės teritorija), todėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai jai neprivalomi ir pirkime nekeliami.

- Jeigu pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai  turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Reikalavimai dėl nacionalinio saugumo nėra taikomi, kadangi šio pirkimo objektas nepatenka į Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų apimtį, todėl reikalavimai dėl nacionalinio saugumo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalį nėra taikomi.

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų III skyriuje.

- Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiosios specialistės: Laura Norbuntienė tel. +370 675 06646, el. p. laura.norbuntiene@pakruojis.lt ir Eglė Ilekytė, el.p. egle.ilekyte@pakruojis.lt.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis – Poškiečiai ruožo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir sutvarkant 2,936 km esančią sankryžą techninio darbo projekto (toliau – darbo projektas) parengimo, jo vykdymo priežiūros paslaugos ir darbai (toliau – darbai). BVPŽ kodai: 71320000-7 „Inžinerinio projektavimo paslaugos“, 45200000-9 „Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai“.

- Darbų aprašymas pateikiamas Techniniuose dokumentuose (pirkimo sąlygų 2 priedas).

- Darbai apima darbo projekto parengimą, statinio(-ių) kadastrinių matavimų atlikimą ir nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos(-ų) parengimą, visų reikalingų darbų atlikimą, visų reikalingų leidimų ir/ar licencijų gavimą, , pabaigtų darbų vykdomosios dokumentacijos perdavimą perkančiajai organizacijai, o taip pat visus reikalingus matavimo, išbandymų, valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys(-iai) būtų tinkamas(-i) eksploatuoti. Taip pat tiekėjas turi pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą (tvirtina Rangovo paskirtas ekspertas) per informacinę sistemą www.planuojustatau.lt, bei vykdyti kitus su tuo (apie statybos užbaigimą) susijusius veiksmus (taikoma, jeigu tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus).

- Darbai, kurie turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus ir kiti darbai, kuriuos būtina atlikti, kad būtų užbaigta statyba, bet yra neįvertinti perkančiosios organizacijos pateiktuose dokumentuose, turi būti įvertinti tiekėjų.

- Susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimų nebus vykdomi. Tiekėjams rekomenduojama nuvykti į vietą, apžiūrėti ir įvertinti pirkimo objektą. Visa rizika dėl kiekių apskaičiavimo ir dėl darbų (kurie nėra numatyti Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose, bet yra susiję su pirkimo sutarties tinkamu įgyvendinimu) įsivertinimo yra perduodama tiekėjui.

- Siūlomų darbų charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.

- Darbų atlikimo terminas - darbai turi būti atlikti iki 2026 m. birželio 1 d.

- Perkamam objektui netaikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarime Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ nurodyti atvejai.

- Pažymime, kad valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.2922 Pakruojis – Poškiečiai ruožo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir sutvarkant 2,936 km esančią sankryžą projektiniai pasiūlymai buvo parengti UAB „Inžinerinis projektavimas“ ir paviešinti: https://www.pakruojis.lt/gyventojams/skelbimai/138/skelbimas-apie-parengtus-pakruojis-poskieciai-ruozo-nuo-1800-iki-3335-km-kapitalinio-remonto-irengiant-pesciuju-ir-dviraciu-taka-ir-sutvarkant-2936-km-esancia-sankryza-projektinius-pasiulymus:10208.

# III SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR, JEIGU TAIKYTINA, REIKALAUJAMI KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI, TARP JŲ IR REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS BENDRĄ PASIŪLYMĄ PATEIKIANTIEMS TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIAMS. PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai yra nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46  straipsnio 4 dalyje nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD (pirkimo sąlygų 4 priedas). Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti pirkimo sąlygų 3 priede nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Vykdant supaprastintą pirkimą, pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, kai tiekėjas pateikia EBVPD. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjo tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šio tiekėjo patikimumo. Tokiu atveju, pirkimo procedūros metu perkančioji organizacija gali paprašyti tiekėjo pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

  - pasiūlymą pateikęs tiekėjas;

  - kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

  - kiekvienas kitas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

- Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

- Esant pagrįstoms abejonėms dėl tiekėjo patikimumo, perkančioji organizacija gali reikalauti tiekėjo pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Tokiu atveju, perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Pirkimo sąlygų 3 priede nurodomi dokumentai, kuriuos nustatytu atveju teikia Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos nustatytu atveju turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu uhttps://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti pirkimo sąlygų 3 priede nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šio įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

- Tiekėjo kvalifikacija ir (arba) atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams (jeigu taikoma) turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (susipažinimo su pasiūlymais dienos). Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
| Teisė verstis veikla |  |  |
| 44.1. | Tiekėjas turi turėti teisę verstis statybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. tiekėjui turi būti sutekta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos; statinių pogrupis – „Keliai“; statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai: žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas; pylimų supylimas; kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas). PASTABOS: Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – toks kvalifikacijos dokumentas yra tinkamas. Tiekėjas gali būti atestuotas papildomai ir kituose statinių kategorijose, grupėse, pogrupiuose, statybos darbų srityse. Toks atestatas ar kitas lygiavertis dokumentas perkančiajai organizacijai bus priimtinas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu ūkio subjektų grupės narys atliks darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą, atitinkamose statybos darbų srityse pagal prisiimamus įsipareigojimus, kuriuos vykdys įgyvendinant pirkimo sutartį. Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes, teiks paslaugas, vykdys kitus darbus), tokiu atveju, ūkio subjektų grupės narys privalo turėti teisę verstis ta veikla, kurią vykdys įgyvendinant pirkimo sutartį. Jungtinės veiklos partnerių kvalifikacija dėl teisės vertis tikrinama pirkimo procedūrų metu. Kitas ūkio subjektas* privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Jeigu kitas ūkio subjektas atliks darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą, atitinkamose statybos darbų srityse pagal prisiimamus įsipareigojimus, kuriuos vykdys įgyvendinant pirkimo sutartį. Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes, teiks paslaugas, vykdys kitus darbus), tokiu atveju, kitas ūkio subjektas privalo turėti teisę verstis ta veikla, kurią vykdys įgyvendinant pirkimo sutartį. Tokių ūkio subjektų kvalifikacija dėl teisės vertis tikrinama pirkimo procedūrų metu. Subtiekėjas** privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Jeigu subtiekėjas atliks darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą, atitinkamose statybos darbų srityse pagal prisiimamus įsipareigojimus, kuriuos vykdys įgyvendinant pirkimo sutartį. Jeigu subtiekėjas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes, teiks paslaugas, vykdys kitus darbus), tokiu atveju, subtiekėjas privalo turėti teisę verstis ta veikla, kurią vykdys įgyvendinant pirkimo sutartį. Tokių subtiekėjų, jeigu jie žinomi, kvalifikacija dėl teisės vertis tikrinama pirkimo procedūrų metu. | Lietuvos Respublikoje ar trečiosiose šalyse įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (iki 2022 m. balandžio 30 d. valstybės įmonės „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“) ar kitos kompetentingos institucijos išduoti galiojantys kvalifikacijos atestatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai ar užsienio šalies tiekėjams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies tiekėjų* kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti reikalaujama veikla. PASTABOS: Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti nurodyto kvalifikacijos atestato, jeigu naudodamasi viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (http://www.ssva.lt/cms/registrai) duomenų registrais, galės patikrinti tiekėjo atitiktį nustatytam reikalavimui. Jeigu dėl viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (http://www.ssva.lt/cms/registrai) duomenų registro techninių trikdžių ar kitų priežasčių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti kvalifikacijos atestatą. * Užsienio šalies tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai. |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 44.2. | Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 specialistą, vykdysiantį pirkimo sutartį, turintį teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos; statinių pogrupis – „Keliai“). PASTABOS: Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – toks kvalifikacijos dokumentas yra tinkamas. Specialistas gali būti atestuotas papildomai ir kituose statinių kategorijose, grupėse, pogrupiuose. Toks atestatas ar kitas lygiavertis dokumentas perkančiajai organizacijai bus priimtinas. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario(-ių) specialistas(-ai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu ūkio subjektų grupės nario specialistas vadovaus darbams, jis turi atitikti šį reikalavimą. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų* pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jeigu kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, specialistas vadovaus darbams, jis turi atitikti šį reikalavimą. Subtiekėjai** – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka keliamą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti keliamus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos, t. y. vadovaus darbams. | - Siūlomų specialistų sąrašas. Informacija pateikiama pagal pirkimo sąlygų 5 priedą. - Lietuvos Respublikos ar trečiųjų šalių piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (iki 2022 m. balandžio 30 d. valstybės įmonės „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“) ar kitos kompetentingos institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. PASTABOS: Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti nurodyto kvalifikacijos atestato, jeigu naudodamasi viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (http://www.ssva.lt/cms/registrai) duomenų registrais, galės patikrinti siūlomo specialisto atitiktį nustatytam reikalavimui. Jeigu dėl viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (http://www.ssva.lt/cms/registrai) duomenų registro techninių trikdžių ar kitų priežasčių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti nurodytą kvalifikacijos atestatą. * Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis. - Darbo arba kitos sutarties išrašas (ar kiti dokumentai) patvirtinantys, kad tiekėjo ir nurodyto fizinio asmens (specialisto), teisiniai santykiai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir perkančiosios organizacijos reikalavimus, nurodant darbo ar kitos sutarties sudarymo datą, darbdavio ir darbuotojo identifikavimo duomenis (vardą, pavardę, pagal sutartį nustatytas darbo funkcijas). PASTABOS: Jeigu pasitelkiamas specialistas (kvazisubtiekėjas) nėra tiekėjo ar ūkio subjektų grupės nario ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, turi būti pateiktas ketinimų protokolas arba kitas lygiavertis dokumentas, įrodantis, kad laimėjimo atveju siūlomas specialistas bus įdarbintas. |
| 44.3. | Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 specialistą, vykdysiantį pirkimo sutartį, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos; statinių pogrupis – „Keliai“). | 1) Siūlomų specialistų sąrašas. Informacija pateikiama pagal pirkimo sąlygų 6 priedą. 2) Lietuvos Respublikos ar trečiųjų šalių piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (iki 2022 m. balandžio 30 d. valstybės įmonės „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“) ar kitos kompetentingos institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. PASTABOS: Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti nurodyto kvalifikacijos atestato, jeigu naudodamasi viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (http://www.ssva.lt/cms/registrai) duomenų registrais, galės patikrinti siūlomo specialisto atitiktį nustatytam reikalavimui. Jeigu dėl viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (http://www.ssva.lt/cms/registrai) duomenų registro techninių trikdžių ar kitų priežasčių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti nurodytą kvalifikacijos atestatą. * Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis. 3) Darbo arba kitos sutarties išrašas (ar kiti dokumentai) patvirtinantys, kad tiekėjo ir nurodyto fizinio asmens (specialisto), teisiniai santykiai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir perkančiosios organizacijos reikalavimus, nurodant darbo ar kitos sutarties sudarymo datą, darbdavio ir darbuotojo identifikavimo duomenis (vardą, pavardę, pagal sutartį nustatytas darbo funkcijas). PASTABOS: Jeigu pasitelkiamas specialistas (kvazisubtiekėjas) nėra tiekėjo ar ūkio subjektų grupės nario ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, turi būti pateiktas ketinimų protokolas arba kitas lygiavertis dokumentas, įrodantis, kad laimėjimo atveju siūlomas specialistas bus įdarbintas. |
| 44.4. | Tiekėjas, per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai atlikęs statybos darbų (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos; statinių pogrupis – keliai ir/ar gatvės) viename objekte, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 150 000,00 Eur be PVM. PASTABOS: Viename objekte, reiškia, kad statybos darbai atlikti pagal vieną statinio(-ių) projektą arba vieną techninę specifikaciją ar kitą aprašomąjį dokumentą. Tiekėjas statybos darbus gali būti atlikęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties vieno objekto. Vertinami statybos darbai įskaitant projektavimą, projekto vykdymo priežiūrą ir kitas inžinerines paslaugas (pvz. išpildomąsias nuotraukas ir kt.), jeigu tos paslaugos buvo suteiktos kartu su statybos darbais. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų* pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Kvalifikacija tikrinama pirkimo procedūrų metu. Subtiekėjams** šis reikalavimas nekeliamas. | Per paskutinius 5 metus atliktų statybos darbų sąrašas (parengtas pagal pirkimo sąlygų 7 priedą) kartu su darbus užsakiusio užsakovo patvirtinta pažyma, Atliktų darbų aktas ar kitas dokumentas patvirtinantis, kad pagal sutartį (ar sutarties dalį) statybos darbai atlikti tinkamai. Pažymoje, atliktų darbų akte ar kitame dokumente turi būti nurodyta: * atliktų darbų pavadinimas; * atliktų darbų vertė; * sutarties/darbų vykdymo data. PASTABOS: Tiekėjai patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. Laikoma, kad statybos darbai yra atlikti tinkamai, jeigu pateikiamuose dokumentuose, kuriuos pasirašė užsakovas, yra nurodyta, kad tiekėjas darbus atliko ir (ar) sutartį įvykdė tinkamai/pagal sutartas sąlygas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tokiu atveju turi būti pateikiama informacija apie tiekėjo, dalyvaujančio pirkime, atliktus darbus, jų apimtis, vertę, o ne visas vykdytos sutarties objektas. Atitinkamas reikalavimas taikomas ūkio subjektų grupės nariui ar ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi. Jeigu pateikiamuose dokumentuose, kuriuos pasirašė užsakovas, yra nurodyta, kad darbus atliko tiekėjas ir nėra įvardinti kiti jungtinės veiklos partneriai ir (ar) ūkio subjektai ir (ar) subtiekėjai, laikoma, kad darbus atliko pats tiekėjas. Pateiktų dokumentų visuma turi įrodyti atitikimą keliamam kvalifikacijos reikalavimui. Viešojo pirkimo komisija, vertindama tiekėjų pateiktą informaciją apie nurodytas sutartis, gali paprašyti kitų dokumentų, įrodančių tiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimui. Tam, kad pagrįsti tiekėjo kvalifikaciją, pasiūlymų nagrinėjimo metu, tiekėjas negali siūlyti kitų atliktų statybos darbų sutarčių, kurios nebuvo nurodytos tiekėjo pasiūlyme (pirminėje informacijoje). |

- Perkančioji organizacija taiko minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir reikalauja:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymas | Patvirtinančių dokumentų sąrašas |
| --- | --- | --- |
| 45.1. | Tiekėjas, vykdydamas pirkimo sutartį, perkamiems darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais. PASTABOS: Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). Jeigu ūkio subjektų grupės narys vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, ūkio subjektų grupės nariui šis reikalavimas nėra taikomas. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų* pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). Jeigu kitas ūkio subjektas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, kitam ūkio subjektui šis reikalavimas netaikomas. Subtiekėjai** turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Jeigu subtiekėjas vykdys darbus (ar jų dalį), jis turi atitikti šį reikalavimą (taikymo sritis – atliekamiems darbams). Jeigu subtiekėjas vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus (tieks prekes ar teiks paslaugas ar vykdys kitus darbus), tokiu atveju, subtiekėjui šis reikalavimas netaikomas. Atitiktis tikrinama pirkimo procedūrų metu. | Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus: 1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus; 2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti; 4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei). PASTABOS: Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkančioji organizacija priima ir kitus lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. |
| 45.2 | Projektavimo paslaugoms ir statybos darbams turi būti taikomi ne mažiau kaip du reikalavimai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 26.2 papunktyje. | Pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai pirkimo sutarties vykdymo metu. |

* Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

- Perkančioji organizacija nereikalauja kokybės vadybos sistemos standartų taikymo.

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančių̨ dokumentų bus reikalaujama tik iš̌ to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų̨ eilės nustatymo). Tokių dokumentų nereikalaujama, jei įgaliotoji perkančioji organizacija turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais viešai prieinamoje erdvėje arba tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungus prie viešai prieinamų duomenų, arba naudodamasi CVP IS priemonėmis, arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

- Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

- Bus tikrinama, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal nustatytą pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

- Tiekėjas, remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą. Įrodymui prašoma pateikti sutartis ar kitus dokumentus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.

- Kiekvienas ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi turėti teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga tiems įsipareigojimams, kuriuos tiekėjas perduoda kitam ūkio subjektui vykdyti. Tiekėjas turi pateikti kompetentingos institucijos ūkio subjektui išduotą dokumentą, suteikiantį teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga tiems įsipareigojimams, kuriuos tiekėjas perduoda kitam ūkio subjektui vykdyti.

- Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų pasitelkimas ir jų nurodymas pasiūlyme nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

- Savo pasiūlyme tiekėjas privalo nurodyti ūkio subjektus ir subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi.

- Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti sutartį, pasižadėjimą, deklaraciją ar kitą dokumentą, kuriame numatomi subtiekėjo įsipareigojimai pagrindiniam tiekėjui vykdant pirkimo sutartį ir kurie patvirtintų, kad tiekėjui subtiekėjo ištekliai bus prieinami.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs dalyvis, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės partneris.

- Jeigu pasiūlymų vertinimo metu paaiškėja, kad tiekėjas, nenurodęs kad remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), pats neatitinka pirkimo dokumentuose aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotų kvalifikacijos reikalavimų, jis neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Šiame punkte išdėstyti reikalavimai taip pat taikomi ir kvazisubtiekėjams.

- Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo pažymos (Apostille).

# IV SKYRIUS

# ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

- Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

- Nereikalaujama, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

# V SKYRIUS

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su pirkimo dokumentų nuostatomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymas, pateiktas popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

- Pasiūlymą gali teikti tik CVP IS registruotas tiekėjas (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

- Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai notaro patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

- Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų skaitmeninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma:

  - pasiūlymo forma užpildyta pagal pirkimo sąlygų 1 priedą;

  - įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz. pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

  - užpildytas ir pasirašytas EBVPD (EBVPD turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais ketina remtis (jeigu remiamasi) tiekėjas);

  - tiekėjo ir kitų ūkio subjektų bendradarbiavimą pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju, įrodantys dokumentai (taikoma, jeigu tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo metu naudosis kitų ūkio subjektų pajėgumais);

  - jungtinės veiklos sutartis (taikoma, jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė);

  - kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentas.

- Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

- Tiekėjui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas iki datos, nurodytos skelbime apie pirkimą. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

- Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Pirkimo komisija (toliau – komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ar informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti laikomi konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis, konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Atvejai, kuomet informacija negali būti laikoma konfidencialia nurodyti VPĮ 20 str. 2 dalyje. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

- Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą pirkimo objekto (pirkimo dalies) apimtį.

- Pasiūlymas turi būti pateiktas taip, kaip nurodyta šių pirkimo sąlygų 1 priede.

- Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

- Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkimo procedūros metu, taip pat sustabdžius pirkimo procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, perkančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama.

- Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pranešama visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo, paskelbiama CVP IS.

- Tiekėjas iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti.

- Neatlyginama tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir teikiant pasiūlymus.

- Neatsakoma už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti, gauti pavėluotai ar tiekėjas susidūrė su kitais pasiūlymo pateikimo trukdžiais. Siekiant išvengti nesklandumų, perkančioji organizacija rekomenduoja teikti pasiūlymą likus bent 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Tiekėjo pirkimui pateiktas pasiūlymas reiškia, kad tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą susipažino su Viešųjų pirkimų įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais ir pirkimo dokumentais, pirkimo sąlygos tiekėjui yra aiškios ir suprantamos. Tiekėjas, kuris nesikreipė dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir pateikė pirkimui savo pasiūlymą, vėlesniuose pirkimo procedūros etapuose neturi teisės apeliuoti į tai, kad pirkimo dokumentų reikalavimai jam buvo neaiškūs ir nesuprantami

- Asmens duomenys perkančiojoje organizacijoje tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir poįstatyminiais teisės aktais.

- Su tiekėjų pateikta informacija susipažins komisijos nariai, taip pat gali susipažinti perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, komisijos posėdžiuose dalyvaujantys stebėtojai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos direktorius, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys;

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

- Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

  - iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje;

  - iki susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

- Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nereikalaujama.

VIII SKYRIUS

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo kainai ar pobūdžiui arba darbų atlikimui, gavimą. tiekėjas pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų pirkimo dokumentuose, privalo nedelsiant raštu kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ar patikslinimo. Pasirašius pirkimo sutartį, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, motyvuojant tuo, kad pasiūlyme buvo klaidų ar netikslumų ir privalės atlikti įsipareigojimus, numatytus pirkimo dokumentuose.

- Tiekėjai prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų gali pateikti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, perkančioji organizacija ją pateikia visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Jei Perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus.

- Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

- Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu.

- Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams, informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

- Perkančioji organizacija, aiškindama ar tikslindama pirkimo sąlygas, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

- Nebus rengiami susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimų.

- Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiekėjai).

- Tiekėjo pirkimui pateiktas pasiūlymas reiškia, kad tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą susipažino Viešųjų pirkimų įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais ir pirkimo sąlygomis, pirkimo sąlygos tiekėjui yra aiškios ir suprantamos. Tiekėjas, kuris nesikreipė dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir pateikė pirkimui savo pasiūlymą, vėlesniuose pirkimo procedūros etapuose neturi teisės apeliuoti į tai, kad pirkimo dokumentų reikalavimai jam buvo neaiškūs ir nesuprantami.

IX SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

- Susipažinimo su tiekėjų pateiktais pasiūlymais posėdžio pradžia – ne anksčiau kaip po 30 minučių nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje bei kituose komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros, tiekėjai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

- Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, šiame procedūrų etape neteikiama informacija tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

X SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

- Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina komisija.

- Įvertinama tiekėjo pateiktame EBVPD nurodoma informacija ir priimamas sprendimas dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikties reikalavimams tiekėjui. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs EBVPD kreipiamasi į tiekėją ir prašoma šį dokumentą pateikti per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų užpildyti EBVPD. Jeigu tiekėjas EBVPD yra pažymėjęs, kad reikalavimo tiekėjui neatitinka (pavyzdžiui, neatitinka kvalifikacijos reikalavimo arba egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsivalymo priemones), perkančioji organizacija tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.

- Jeigu tiekėjas kartu su EBVPD pateikia ir atitiktį reikalavimams tiekėjui įrodančius dokumentus, perkančioji organizacija jų šiame procedūrų etape nevertina.

- Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi keliamus reikalavimus atitinkantys tiekėjai. Jei tiekėjas šalinamas iš pirkimo, tiekėjui nurodomas jo pašalinimo pagrindas.

- Jei tiekėjas nebuvo pašalintas – vertinamas jo pateiktas pasiūlymas:

  - ar jo siūlomas pirkimo objektas atitinka nustatytus reikalavimus;

  - įvertinama, ar pasiūlyme nurodoma kaina nėra neįprastai maža ir perkančiajai organizacijai nepriimtina;

  - atliekami kiti veiksmai susiję su pasiūlymų vertinimu.

- Jei tiekėjo pasiūlyme nurodoma pasiūlymo kaina, yra neįprastai maža, prašoma pagrįsti neįprastai mažą kainą. Pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

- Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir pagrindiniais pirkimų principais.

- Komisija nenagrinėja tiekėjo pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų, pateiktų po susipažinimo su tiekėjo pasiūlymu termino pabaigos, kurių komisija nebuvo prašiusi. Į tokius paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama vertinant pasiūlymą.

- Komisija bet kuriame procedūrų etape turi teisę bet kurio tiekėjo paprašyti pateikti dalį ar visus reikalavimus tiekėjui pagrindžiančius dokumentus, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas. Taikant šią nuostatą, pasiūlymas negali būti atmestas dėl to, kad jame nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, jeigu ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal sąnaudų arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, išskyrus atvejus, kai atmetami visi gauti pasiūlymai. Šios dalies nuostata netaikoma, jeigu ketinama pasinaudoti įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta skelbiamų derybų sąlyga, kai leidžiama pakartotinai nebeskelbti skelbimo apie pirkimą.

# XI SKYRIUS

# DERYBOS

- Pirkimo metu derybos nebus vykdomos.

# XII SKYRIUS

# PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- Pasiūlymas atmetamas jeigu:

  - dalyvis atitinka bent vieną pirkimo sąlygų 3 priede nurodytą pašalinimo pagrindą;

  - dalyvis neatitinka bent vieno pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir (ar), kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto (jeigu taikytina);

  - dalyvis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino informacijos ir/ar prašomų dokumentų;

  - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

  - pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir tiekėjas, perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

  - dalyvis, pasiūlyme nurodęs neįprastai mažą kainą, neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

  - tiekėjo buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.

- Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus.

# XIII SKYRIUS

# PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Laimėtoju išrenkamas tas pasiūlymas, kurio ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo reikšmė yra mažiausia

- Pasiūlymai bus vertinami pagal aiškiai išreikštus ekonominio naudingumo (EN) vertinimo kriterijus:

  - kaina, eurais (K);

  - papildoma, pagal pirkimo sutartį atliktų, statybos darbų garantinio termino trukmė, metais (G).

- Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- Perkančioji organizacija papildomą statybos darbų garantinio termino trukmę vertina metais, skaičiuojant po 1 (vienerius) metus. Už kiekvienus papildomus priežiūros 1 (vienerius) metus perkančioji organizacija skiria po 4 000 Eur. Tokiu atveju, Gtiekėjo apskaičiuojamas taip:

- Gtiekėjo – 0 Eur, jei tiekėjas nesiūlo papildomos statybos darbų garantinio termino trukmės;

- Gtiekėjo – 4 000 Eur, jei tiekėjas siūlo 1 (vienerių) metų papildomą statybos darbų garantinio termino trukmę;

- Gtiekėjo – 8 000 Eur, jei tiekėjas siūlo 2 (dvejų) metų papildomą statybos darbų garantinio termino trukmę;

- Gtiekėjo – 12 000 Eur, jeigu tiekėjas siūlo 3 (trejų) ir daugiau metų papildomą statybos darbų garantinio termino trukmę.

- Tiekėjai papildomą statybos darbų garantinio termino trukmę turi siūlyti nurodydami pilnus metus (t. y. negalima siūlyti 1,5 (pusantrų) metų), o tiekėjui pasiūlius nepilnus metus, bus vertinama tik susidarę pilni metai. Pavyzdžiui, jeigu tiekėjas pasiūlė 1,5 (pusantrų) metų papildomą statybos darbų garantinio termino trukmę, tai būtų vertinama kaip 1 (vienerių) metų terminas, tiekėjui pasiūlius 1,9 (vienerius ir devynias dešimtąsias) metų trukmę – kaip 1 (vienerių) metų terminas.

- Tiekėjai teikdami pasiūlymus įsipareigoja suteikti konkrečią papildomą statybos darbų garantijos trukmę, papildomi dokumentai šiame etape nėra teikiami.

- Papildoma statybos darbų garantinio termino trukmė bus pridedama prie minimalaus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyto 5 metų garantinio termino, kuris yra laikomas minimaliu (privalomu).

- Jeigu tiekėjas pasiūlys ilgesnę nei 3 (trejų) metų papildomą statybos darbų garantinio termino trukmę, dalyvis papildomo pranašumo už pasiūlytą ilgesnę papildomą statybos darbų garantinio termino trukmę neturės, viršijus maksimalią papildomos statybos darbų garantinio termino trukmę (t. y. 3 (treji) metai) bus taikoma maksimali Gtiekėjo piniginė vertė (t. y. 12 000 Eur).

- Kainos apskaičiavimo pavyzdys:

## Tiekėjo A pasiūlyta kaina yra 200 000 Eur ir jis papildomos statybos darbų garantinio termino trukmės nesiūlo;

## Tiekėjo B pasiūlyta kaina yra 200 000 Eur ir jis siūlo 1 metų papildomą statybos darbų garantinio termino trukmę.

Tiekėjų ekonominio naudingumo balai (ENtiekėjo = Ktiekėjo – Gtiekėjo) būtų skaičiuojami taip:

Tiekėjo A: ENtiekėjoA = 200 000 Eur – 0 Eur = 200 000 Eur.

Tiekėjo B: ENtiekėjoB = 200 000 Eur – 4 000 Eur = 196 000 Eur.

## Tiekėjo B pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu (laimėtoju išrenkamas tas pasiūlymas, kurio ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo reikšmė yra mažiausia).

# XIV SKYRIUS

# PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

- Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

- Sudarius pasiūlymų eilę, kreipiamasi į tiekėją, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, reikalaujant pateikti EBVPD nurodytą informaciją, atitiktį keliamiems reikalavimams tiekėjui patvirtinančius dokumentus, nustatytus pirkimo sąlygų III skyriuje. Jei šių dokumentų tiekėjas pateikti negali, jis šalinamas iš pirkimo. Jei buvo sudaroma pasiūlymų eilė, tokiu atveju, kreipiamasi į tiekėją, kurio pasiūlymas yra sekantis eilėje. Jei pateikti dokumentai patvirtina EBVPD nurodytą informaciją nurodomą atitiktį keliamiems reikalavimams tiekėjui, tiekėjo pasiūlymas skelbiamas pirkimo laimėtoju.

- Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.

- Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų.

- Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečia tą tiekėją, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį.

- Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu taikoma) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų,  perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

XV SKYRIUS

PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

XVI SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- Sudaroma pirkimo sutartis atitiks laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytas pirkimo sąlygas.

- Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

- Pirkimo sutarties projektas pateikiamas pirkimo sąlygų 5 priede. Pirkimo sutartį sudaro sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos.

# XVII SKYRIUS

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.

# XVIII SKYRIUS

# PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

- Pirkimo sąlygų priedai:

  - 1 priedas. Pasiūlymo forma;

  - 2 priedas. Techniniai dokumentai su priedais;

  - 3 priedas. Tiekėjo pašalinimo pagrindai;

  - 4 priedas. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD);

  - 5 priedas. Sutarties projektas;

  - 6 priedas. Siūlomų specialistų sąrašas;

  - 7 priedas. Atliktų statybos darbų sąrašas.

- Pirkimo sąlygų

- 1 priedas

(Pasiūlymo forma)

(Tiekėjo pavadinimas)

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis – Poškiečiai ruožo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir sutvarkant 2,936 km esančią sankryžą techninio darbo projekto parengimo paslaugų ir darbų

____________________

(Data)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Juridinio asmens kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai |  |
| Tiekėjo telefono numeris |  |
| Tiekėjo el. pašto adresas |  |
| Pirkimo sutarties sudarymo atveju, už pirkimo sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.) |  |
| Pirkimo sutarties sudarymo atveju, pirkimo sutartį pasirašančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. p.) |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis – Poškiečiai ruožo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir sutvarkant 2,936 km esančią sankryžą techninio darbo projekto parengimo paslaugų ir darbų (toliau – darbai) viešojo pirkimo (toliau – pirkimas) sąlygomis, nustatytomis: skelbime apie pirkimą, pirkimo sąlygose (kartu su priedais), pirkimo sąlygų paaiškinimuose (patikslinimuose), atsakymuose į tiekėjų klausimus, kitoje CVP IS priemonėmis pateiktoje informacijoje.

- Siūlome:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kaina, vnt./ Eur be PVM | PVM | Kaina, vnt./ Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis – Poškiečiai ruožo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir sutvarkant 2,936 km esančią sankryžą techninio darbo projekto parengimo paslaugos |  |  |  |
| 2.2. | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis – Poškiečiai ruožo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir sutvarkant 2,936 km esančią sankryžą techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugos |  |  |  |
| 2.3 | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2922 Pakruojis – Poškiečiai ruožo nuo 1,800 iki 3,335 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką ir sutvarkant 2,936 km esančią sankryžą, darbai |  |  |  |
| 2.4 | Bendra kaina: |  |  |  |

Pastabos:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti PVM,  jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- Siūlomos pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijų reikšmės:

| Eil. Nr. | Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus | Siūloma kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Papildoma statybos darbų garantinio termino trukmė (G) | _____________ metai |

PASTABOS: papildoma statybos  darbų garantinio termino trukmė bus pridedama prie minimalaus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyto 5 metų garantinio termino, kuris yra laikomas minimaliu (privalomu).

4. 	Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

4.1. 	Mūsų siūloma kaina Eur su PVM apima visas išlaidas (tame tarpe ir pirkimo sutarties vykdymo išlaidos), atsiskaitymo dokumentų pateikimo kaštus ir visus kitus mokesčius susijusius su tinkamu pirkimo sutarties vykdymu.

4.2.	 Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4.3. Prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4.4.	Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.5.	Mums žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

4.6. Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia CVP IS.

4.7. Mes ir/ar jungtinės veiklos partneris ir/ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ir/ar kvazisubtiekėjas (specialistas) ir/ar subtiekėjas atitinkame pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus tiekėjams ir neturime pašalinimo pagrindo nustatyto Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2¹ dalyje.

Žinome, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21  dalimi juridinis asmuo negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jeigu yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

5. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės (pildyti tuomet, jei tiekėjas remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija remsis siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus)):

| Eil. Nr. | Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas | Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalis, kuriems pasitelkiami kiti ūko subjektai (numatomų įsipareigojimų pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės arba dalis eurais) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo kitų ūkio subjektų, laikoma, kad kvalifikacijai atitikti kiti ūkio subjektai nėra pasitelkiami.

6.	Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremsime (pildyti tuomet, jei tiekėjas nesirems subtiekėjus, pajėgumais (t. y. kurių kvalifikacija nesirems tam, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tačiau tiekėjas ketina juos pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui ir jie tiekėjui yra žinomi)):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalis, kuriems pasitelkiami subtiekėjai (numatomų įsipareigojimų pavadinimas, dalis procentais nuo pasiūlymo vertės), informacija apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan. |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad subtiekėjai nėra pasitelkiami.

7.			Vykdant pirkimo sutartį pasitelksime kvazisubtiekėjus (specialistus):

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo (specialisto) vardas, pavardė | Įsipareigojimų (pirkimo sutarties) dalies pavadinimas |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodo kvazisubtiekėjų (specialistų), laikoma, kad kvazisubtiekėjai (specialistai) nėra pasitelkiami.

8. 	Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

9. Tiekėjo/ūkio subjekto/subtiekėjo lėšų gavėjo tikrasis(-ieji) savininkas(-ai) (tinkamą pažymėti):

____  yra užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo;

____  nėra užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo.

10.	Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |

11.	Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

________________________________________ 	_______________               __________________

*(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                      (Parašas)                             (Vardas, pavardė)

*Pasirašoma atskirai tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Visi pasiūlymo

- Pirkimo sąlygų

- 3 priedas

# tiekėjo pašalinimo pagrindai

# Šiame priede sąvoka „tiekėjas“ suprantamas kaip tiekėjas, ūkio subjektų grupės nariai, ūkio subjektas, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.

Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)) straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

## Pirkimo sąlygų

## 6 priedas

# (Siūlomų specialistų sąrašo formos pavyzdys)

(Tiekėjo pavadinimas)

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

# SIŪLOMŲ SPECIaLISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Siūlomi specialistai pagal pirkimo sąlygų 44.2, 44.3. papunkčius | Specialisto vardas, pavardė, pareigos vykdant pirkimo sutartį | Specialisto turimas atestatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai, dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, atestato ar kito lygiaverčio dokumento numeris ir galiojimo laikas | Specialisto darbdavio pavadinimas, juridinio asmens kodas | Specialisto bendradarbiavimo su tiekėju teisinė forma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PRIDEDAMA:

- Kvalifikacijos atestatai arba kiti lygiaverčiai dokumentai;

- Darbo arba kitų sutarčių išrašai (ar kiti dokumentai).

____________________________	                             _______________	                        _________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens			       (Parašas)                                               (Vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)

## Pirkimo sąlygų

## 7 priedas

(Atliktų darbų sąrašo formos pavyzdys)

(Tiekėjo pavadinimas)

Pakruojo rajono savivaldybės administracijai

Atliktų darbų sąrašas

| Eil. Nr. | Atlikti darbai pagal pirkimo sąlygų 44.4. papunktį | Darbų atlikimo vertė, Eur be PVM | Darbų atlikimo data, vieta | Užsakovo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pridedama. Užsakovų pažymos ar kiti lygiaverčiai dokumentai.

____________________________	    		      _______________	                        _________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens	              		             (Parašas)                                         (Vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.