NACIONALINĖS ELEKTRONINIŲ SIUNTŲ PRISTATYMO, NAUDOJANT PAŠTO TINKLĄ, INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras), planuoja įgyvendinti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – E. pristatymo IS) modernizavimo projektą ir perka E. pristatymo IS modernizavimo galimybių studijos / investicijų projekto (toliau – Galimybių studija) parengimo paslaugas (toliau – Paslaugos).

- Paslaugų teikimas turi būti vykdomas vadovaujantis žemiau nurodytais teisės aktais bei jų pakeitimais, atsiradusiais Paslaugų teikimo metu ir kitais su kompiuterizuojama veiklos sritimi bei kuriamomis el. paslaugomis susijusiais dokumentais:

  - Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

  - Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679;

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

  - Lietuvos respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos pašto įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 907 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 „Dėl investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

  - Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“

  - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ patvirtinta Elektroninių paslaugų kūrimo metodika ir Sudėtinių elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo metodika;

  - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis 2014 m. gegužės 5 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos  direktoriaus įsakymu Nr. T-65;

  - Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-484 „Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

  - 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3-473(1.5 E);

  - Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos, patvirtintos Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija), reikalavimais;

  - Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos  Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu protokolu Nr.35  patvirtintos Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos reikalavimais;

  - Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika;

  - Europos Komisijos užsakymu parengtu dokumentu „Investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl. Guide to Cost-benefit analysis of investment projects);

  - Registrų centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Paslaugų teikėjas, rengiantis Galimybių studiją, negali būti susijęs su Galimybių studijoje aprašomų darbų vykdytojais ir (ar) paslaugų teikėjais, negali siūlyti sprendinių, kuriuose būtų nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams, darbams ir (ar) paslaugoms būtų sudarytos palankesnės sąlygos;

  - kitais teisės aktais bei rengiamais teisės aktų pakeitimo projektais, reglamentuojančiais E. Pristatymo IS veiklą.

- ESAMA SITUACIJA

- E. pristatymo IS yra Valstybės informacinė sistema, įsteigta ir veikianti nuo 2015 m.  E. pristatymo IS sukurta įgyvendinant Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą, kurį vykdė Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) pagal 2010 m. lapkričio 23 d. projekto „Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas“ projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02-015 finansavimo ir administravimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra.

  - Nuo 2020 m. sausio 1 d. E. pristatymo IS valdytojas – Lietuvos Respublikos Susiekimo ministerija, tvarkytojas -  Registrų centras.

  - E. pristatymo sistemos tikslas - veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, teikti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims elektronines paslaugas.

  - E. pristatymo IS steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimo naudojimo sąlygas ir tvarką, duomenų saugos reikalavimus, taip pat E. pristatymo IS finansavimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarką reglamentuoja 2015 m. rugpjūčio 26 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (2019 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 264 redakcija) patvirtinti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatai (toliau - E. pristatymo IS nuostatai).

  - E. pristatymo IS priemonėmis teikiamų elektroninio pristatymo paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką, suformuoto elektroninės siuntos nuorašo pristatymo registruotąja pašto siunta tvarką, elektroninės siuntos būsenas, elektroninės siuntos išsiuntimo, pristatymo, gavimo ir perskaitymo laiko patvirtinimo tvarką, elektroninės siuntos turinio konfidencialumo ir susirašinėjimo slaptumo reikalavimus, asmens duomenų tvarkymą, paslaugų teikėjo atsakomybę ir žalos atlyginimo tvarką reglamentuoja 2016 m. vasario 3 d. Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-44(1.5 E) „Dėl elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklės (2020 m. sausio 1 d. redakcija) (toliau - E. pristatymo IS Taisyklės).

  - Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės elektroninės informacijos saugos politiką ir kibernetinio saugumo politiką, organizacines, technines, programines ir teisines priemones, kurios užtikrina saugų E. pristatymo IS elektroninės informacijos tvarkymą reglamentuoja Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3-9 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 3-328 redakcija);

- Pagrindinės E. pristatymo IS funkcijos:

  - formuoti, siųsti, priimti, išsaugoti elektronines siuntas, fiksuoti kvalifikuotomis elektroninėmis laiko žymomis, teikiamomis kvalifikuoto patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo, elektroninių siuntų išsiuntimą, pristatymą, gavimą, kitaip tvarkyti elektronines siuntas, įskaitant elektroninių siuntų nuorašų formavimą ir siuntimą gavėjams fizinio pristatymo būdu ir tvarkyti su elektroninėmis siuntomis susijusius duomenis;

  - formuoti elektroninės pristatymo dėžutės adresus fiziniams ir juridiniams asmenims;

  - automatiniu būdu priimti iš siuntėjų ir (ar) jų dokumentų valdymo ir kitų informacinių sistemų ir registrų elektronines siuntas ir jas išsiųsti;

  - teikti siuntėjui informaciją apie elektroninių siuntų ir jų nuorašų, pristatomų fizinio pristatymo būdu, pristatymo būklę;

  - suformuoti elektroninės siuntos nuorašą, kai elektroninė siunta pristatoma fiziniu pristatymo būdu;

  - sudaryti galimybę elektroninės siuntos gavėjui, kuris neturi elektroninio pristatymo dėžutės E. pristatymo IS, tačiau yra gavęs elektroninės siuntos nuorašą fiziniu pristatymo būdu, susipažinti su elektronine siunta.

- Modernizavimo  poreikis:

  - Pašalinti E. pristatymo IS veiklos, duomenų srautų, infrastruktūros ir taikomosios programinės įrangos trūkumus;

  - Atnaujinti moraliai ir technologiškai pasenusią programinę įrangą;

  - Sukurti tenkinančią esamus poreikius ir plėtros galimybes sistemos architektūrą;

  - Registruoti ir naudoti Valstybės mastu aktualius fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis;

  - Užtikrinti visuotiną E. pristatymo IS naudojimą saugiam susirašinėjimui, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir mažinant tų paslaugų teikimo kaštus;

  - Pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir sukurti klientams pritaikytas mobilias ir integruotas stacionarias aplikacijas;

  - Realizuoti integracinius sprendimus sistemos veikimą užtikrinančių duomenų mainams bei sistemoje kaupiamų kontaktinių duomenų platinimui.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

- Rengdamas Galimybių studiją paslaugų teikėjas turės:

  - atlikti išsamią E. pristatymo IS veiklos ir aplinkos analizę, įvardinti ir aprašyti Projekto įgyvendinimo poreikius (apimant, bet neapsiribojant išvardintus šios specifikacijos II skyriuje) bei numatomų pokyčių apimtį;

  - Pateikti rekomendacijas reikalingų teisės aktų pakeitimams įgyvendinant projekto tikslus,  pagrįsti Projekto veiklas ir jų rezultatus, juos detalizuoti ir formuluoti, pateikiant projekto įgyvendinamumo analizę ir aprašant, palyginant galimas Projekto įgyvendinimo alternatyvas;

  - sudaryti pasirinktos alternatyvos įgyvendinimo veiksmų planą;

  - atlikti Projekto sąnaudų ir naudos analizę.

- Galimybių studija turi būti parengta pagal interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodytus reikalavimus investicijų projektų, pretenduojančių į finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšų, struktūrai ir turiniui.

- Galimybių studija turi būti parengta ir visa su juo susijusi medžiaga pateikta lietuvių kalba. Galimybių studija turi būti iliustruota lentelėmis, grafikais, schemomis bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis.

- Galimybių studija turi būti parengta išlaikant vidinę projekto logiką: projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o pastarieji įgyvendinti nustatytus tikslus (vertikali projekto logika).

- Galimybių studiją turi sudaryti šios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant):

  - Santrauka. Santraukoje pateikiamos pagrindinės Galimybių studijos atskiras dalis apibendrinančios išvados ir pagrindiniai projekto skiriamieji bruožai;

  - Projekto kontekstas (aplinkos analizė). Šioje dalyje aprašoma E. pristatymo IS veiklos, esama situacija, numatomo vykdyti Projekto socialinė ekonominė, teisinė aplinka, Projektu sprendžiamos problemos, tikslinių grupių poreikiai, vertinamos projekto įgyvendinamumo galimybės organizaciniu bei teisiniu lygmeniu, pateikiamos rekomendacijos reikalingų teisės aktų pakeitimų įgyvendinant projekto tikslus:

    - aprašoma paslaugų, kurioms teikti ir kurių kokybei gerinti skirtas Projektas, socialinė, ekonominė ir institucinė aplinka, pagrindiniai socialiniai – ekonominiai reiškiniai ir prielaidos, formuojantys Projekto poreikį, jų tendencijos Projekto įgyvendinimo perspektyvoje (glaustai analizuojama tik susijusi sektoriaus, regiono ir nacionalinė aplinka);

    - Projekto teisinė aplinka: paslaugų, kurių kokybei gerinti skirtas Projektas, teikimo teisinis reglamentavimas, identifikuojant apribojimus paslaugos teikimui;

    - Projektu sprendžiamos problemos: tiksliai įvardijamos paslaugos problemos, nurodoma projekto vieta paslaugos teikimo procesuose, atskleidžiamos problemas lemiančios priežastys ir nurodoma, ar įgyvendinamas  Projektas jas sprendžia.

    - tikslinių grupių poreikiai: paslaugų, kurių kokybei gerinti skirtas projektas, poreikiai (sektoriaus, regiono ir nacionaliniu mastu), poreikiams tenkinti parengti strateginiai dokumentai.

    - analizuojami panašūs projektai, jų silpnosios ir stipriosios pusės, aprašoma Europos sąjungos bei kitų šalių ir Lietuvoje įgyvendintų panašių sprendimų patirtis. Atliekama SSGG analizė vertinant Projekto įgyvendinamumo galimybę.

  - Projekto turinys. Šioje dalyje įvardijamas Projekto tikslas, Projekto uždaviniai, Projektu siekiami rezultatai, sąsajos su kitais projektais, aprašomos tikslinės grupės, pristatoma Projekto organizacija, apibrėžiamos Projekto ribos:

    - Projekto tikslas: kokią pagrindinę socialinę ekonominę naudą sukurs Projekto įgyvendinimas, ko Projektu siekiama, kokią problemą planuojama išspręsti;

    - Projekto uždaviniai: ką planuojama daryti, kad būtų pasiektas Projekto tikslas ir išspręstos Projektu keliamos problemos;

    - siekiami rezultatai: kokia planuojama Projekto įtaka paslaugų kiekybiniams ir kokybiniams pokyčiams;

    - Projekto sąsaja su kitais projektais: pateikiama informacija tik apie tuos projektus, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su rengiamu projektu;

    - poveikis tikslinėms grupėms: detaliai aprašomos tikslinės grupės, kurioms Projekto įgyvendinimas turės tiesioginės įtakos ir kurios pajus socialinę-ekonominę  Projekto įgyvendinimo naudą (žalą). Pateikiami kompiuterizuojami veiklos procesai ir panaudojimo atvejų modeliai, aprašomi funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai;

    - Projekto organizacija: trumpai nurodoma Projekto organizacija vadinamas juridinis ar fizinis subjektas ar jų grupė, prisiimanti atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir vykdanti pagrindines projekto veiklas, kaip Projektas susijęs su vykdoma organizacijos veikla;

    - Projekto ribos: nurodomi pasirinkti būdai ir apimtis, kuria dalimi (kiek) Projektas prisidės prie problemos sprendimo.

    - siekiami rezultatai: kokia planuojama Projekto įtaka paslaugų kiekybiniams ir kokybiniams pokyčiams.

  - Galimybės ir alternatyvos. Šioje dalyje nurodomi kiekvienos alternatyvos įgyvendinimo ypatumai ir padariniai – nurodomos galimos veiklos Projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams išspręsti, pateikiami išmatuojami veiklų vertinimo kriterijai, pateikiamas trumpasis veiklų sąrašas, apibrėžiant ne mažiau kaip dvi projekto įgyvendinimo alternatyvos (sudarytos iš geriausiai įvertintų galimų veiklų).

    - Kiekvienai Projekto įgyvendinimo alternatyvai turi būti nurodyta jos įgyvendinimo ypatumai ir padariniai ir pateikta:

      - modernizuojamų komponentų paskirtis ir brandumo lygiai;

      - naudotojai, naudotojų poreikiai ir kokia teikiama nauda bus kiekvienai naudotojų grupei;

      - realizuojami veiklos procesai ir parinktų sprendimų pagrindimas;

      - E. pristatymo IS funkcinė ir organizacinė struktūra, detalizuojant posistemes (modulius) ir aprašant pagrindinį šių posistemių (modulių) funkcionalumą bei šių posistemių naudotojus;

      - išoriniai ir vidiniai informacijos srautai. Apibūdinant informacijos srautus, turi būti nurodyta, kokie duomenys ir iš kokių įmonių ir institucijų, informacinių sistemų, registrų bus gaunami ir (arba) kokioms įmonėms, institucijoms, informacinėms sistemoms, registrams teikiami;

      - techninė ir technologinė architektūra, pateikiant informaciją apie naudojamą esamą infrastruktūrą ir planuojamą reikiamų naujų infrastruktūros resursų poreikį, kuris bus reikalingas teikiant Projekto įgyvendinimo metu sukurtas ar modernizuotas elektronines paslaugas;

      - naujo nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, įsigijimas ir /ar nuoma ar esamo nematerialiojo turto, kurio reikia elektroninėms paslaugoms kurti ir teikti, tobulinimo aprašymas;

      - elektroninių paslaugų kūrimo ir teikimo, panaudojant esamus platforminius sprendimus ir bendrojo naudojimo IT sprendimus įvertinimas ir aprašymas;

      - kūrimo būdas, laikas ir kaina. Kūrimui reikalinga suma turi būti paskaičiuota pagal kūrimo etapus (analizė, projektavimas, programavimas, testavimas, diegimas, apmokymas) bei posistemes (modulius), įvertinant sukūrimui reikalingą laiką ir pateikiant kūrimo valandinius / dieninius įkainius;

      - informacija apie vykdant Projektą numatomų sukurti elektroninių paslaugų teikimo sąnaudas galutiniams vartotojams (įvertinant techninius, ekonominius ir finansinius paslaugų eksploatavimo aspektus) laikotarpyje ne trumpesniame, kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos.

    - Šioje Galimybių studijos dalyje, remiantis atliktos finansinės ir socialinės ekonominės analizės rezultatais turi būti parenkama optimali Projekto įgyvendinimo alternatyva. Priimamas sprendimas pakomentuojamas ir pagrindžiamas, o parinktos alternatyvos aprašyme detalizuojami siūlomi techniniai, technologiniai ir funkciniai programinės įrangos sprendimai, teisinė aplinka  ir pateikiami numatomų teisės aktų pakeitimų projektai.

  - Finansinė analizė. Šioje dalyje nurodoma Projekto alternatyvų ataskaitinis laikotarpis, finansinė diskonto norma, projekto lėšų srautai, apskaičiuojami finansiniai rodikliai, pateikiamos finansinės analizės išvados ir pagrindiniai finansinės analizės rezultatai. Projekto įgyvendinimo alternatyvos palyginamos. Finansinė analizė atliekama vadovaujantis aktualiais metodiniais dokumentais projektams ir taikant juose rekomenduojamą finansinę diskonto normą. Finansinės analizės rezultatai:

    - Projekto ataskaitinio laikotarpio apibrėžimas;

    - finansinės diskonto normos parinkimas;

    - Projekto alternatyvų lėšų srautų įvertinimas (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir finansavimas);

    - Projekto alternatyvų finansinių rodiklių (FGDV investicijoms ir kapitalui, FVGN investicijoms ir kapitalui, FNIS) apskaičiavimas ir išvados dėl projekto gyvybingumo pateikimas.

  - Sukurtos sistemos priežiūros kaštų ir reikalavimų analizė. Pateikiama sukurtos sistemos priežiūros kaštų ir reikalavimų prognozė: sistemos stebėjimo, priežiūros ir vystymo reikalavimai, prognozuojami administravimo kaštai, prognozuojamos išlaidos kompiuterinės ir programinės įrangos atnaujinimui;

  - Ekonominė analizė. Šioje dalyje pateikiamas Projekto alternatyvų ekonominio (socialinio) poveikio vertinimas, nustatomi ekonominiai pinigų srautai, nustatoma ekonominė nauda (žala), nurodoma socialinė diskonto norma, apskaičiuojami ekonominiai rodikliai. Atliekamas Projekto įgyvendinimo alternatyvų palyginimas pagal socialinius ekonominius rodiklius.  Ekonominė analizė atliekama vadovaujantis aktualiais metodiniais dokumentais projektams ir taikant juose rekomenduojamą socialinę diskonto normą. Ekonominės analizės rezultatai:

    - rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines;

    - išorinio poveikio vertinimas (poveikio komponentai, poveikio komponentų finansinė išraiška, poveikio mastas ir pobūdis);

    - socialinės diskonto normos parinkimas;

    - projekto alternatyvų ekonominių rodiklių (EGDV, EVGN, ENIS) apskaičiavimas;

    - optimalios alternatyvos atranka pagal finansinės ir socialinės ekonominės analizių rezultatus.

    - Projekto įgyvendinimo planas. Apibrėžiamos Projekto valdymo ir vykdymo procedūros, pateikiamas pasirinktos Projekto įgyvendinimo alternatyvos veiklų aprašymas, nustatoma projekto trukmė ir etapai, nurodoma projekto vykdymo vieta, pristatoma Projekto organizacinė struktūra, pateikiamos Projekto prielaidos ir tęstinumas bei kitos išvados (kaip bus išspręsta problema, projekto įgyvendinimo organizacinės detalės ir kt.);

  - Rizikos analizė. Šioje dalyje atliekamas aprašomasis Projekto rizikų veiksnių ir rizikų valdymo būdų vertinimas pagal „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos“ 7 priedą. Yra įvertinamos ir išvardijamos ir Projekto rizikos bei rizikų priimtinumas, atliekama rizikos veiksmų analizė, numatomi rizikų valdymo veiksmai;

  - Išvados ir rekomendacijos. Parengiamos bendros Galimybių studijos išvados ir teikiamos rekomendacijos: glaustai išdėstomi Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo argumentai; išdėstoma finansinė, ekonominė, socialinė Projekto nauda; apibendrinamas Projekto rizikingumas, sukurtos ir įdiegtos valstybės informacinės sistemos priežiūros užtikrinimas;. pagrindžiamas Projekto atitikimas institucijos strateginiams tikslams, patvirtinamas galutinis sprendimas dėl Projekto vykdymo.

  - Priedai. Prieduose pateikiama Projekto duomenų suvestinė, detalus Projekto biudžetas, finansinės ir ekonominės analizės skaičiavimai, pagrindžiantys / paaiškinantys analizių rezultatus, didelės apimties lentelės, kita reikšminga su Projektu susijusi informacija.

  - Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelės turi būti pateikiamos MS Excel formatu (formos paskelbtos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt). Parengtoje SNA ir/arba SEA skaičiuoklėje (MS Excel formatu) turi būti pateikiami skaičiavimai su formulėmis arba nuorodomis į prielaidų su detaliais skaičiavimais darbalapius toje pačioje skaičiuoklėje.

  - Galimybių studija gali būti papildyta ir kita svarbia informacija, susijusia su Projektu.

  - Galimybių studijoje turi būti visa Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika), ir jos 3 priede nustatytais reikalavimais galimybių studijai, reikalaujama informacija.

- Paslaugų teikėjas turi teisę tobulinti ir papildyti Galimybių studijos sudedamąsias dalis, jeigu dėl tokio pakeitimo nesumažės galimybė pasiekti geresnį rezultatą ir gauti finansinę paramą projektui įgyvendinti.

- Reikalavimai duomenims ir informacijai, naudojamai Galimybių studijoje:

  - Galimybių studijoje pateikiamos prielaidos turi būti pagrįstos patikimais duomenimis;

  - Galimybių studijoje pateikiamos informacijos šaltiniai turi būti viešai prieinami. Gali būti naudojami strateginiai planai ir jiems rengti panaudoti dokumentai, viešųjų subjektų informacinėse sistemose ir (arba) duomenų bazėse kaupiami statistiniai duomenys, galimybių studijos, sektorių apžvalgos, teritorijų planavimo dokumentai (bendrųjų planų koncepcijos, sprendiniai ir pan.), oficialios Lietuvos ūkio raidos prognozės ir apžvalgos, visuotinių gyventojų surašymo duomenys, kitų institucijų informacinėse sistemose ir (arba) duomenų bazėse sukaupti duomenys;

  - duomenys, kuriais pagrindžiamas Projekto įgyvendinimas, turi būti ne senesni nei vienų metų. Duomenys tendencijoms atskleisti turi apimti ne trumpesnį nei penkerių metų laikotarpį. Paklausos prognozės turi būti pagrįstos makroekonominėmis tendencijomis;

  - Galimybių studijoje pateikiami teiginiai turi būti vienareikšmiai, aiškiai rodantys požiūrį ir nuostatas;

  - Jeigu teiginiai Galimybių studijoje grindžiami kitų tiriamųjų darbų tezėmis ar išvadomis, turi būti pateikiamos nuorodos į atitinkamus informacijos ir duomenų šaltinius, kad su jai būtų galima išsamiai susipažinti.

- Galimybių studijoje turi būti įvardinti visi naudoti duomenų šaltiniai.

- Kartu su Galimybių studija paslaugų teikėjas turės:

  - užpildyti Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų nustatymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“ 6 punkte nurodytą Elektroninių paslaugų plėtros prioritetų vertinimo klausimyną  ir Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“, 8 punkte nurodytą Elektroninės paslaugos kokybės vertinimo klausimyną (automatizuotos klausimynų formos pateiktos interneto svetainėje www.ivpk.lrv.lt).

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

- Parengtos Galimybių studijos perdavimo paslaugų gavėjui vieta – Valstybės įmonė Registrų centras, adresas Studentų g. 39, 08106 Vilnius, Lietuva.

- Paslaugos turi būti suteiktos per 6 mėnesius nuo paslaugų pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui, šiais atvejais:

  - Dėl teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo, naujų teisės aktų įsigaliojimo.

  - Esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, kurių atsiradimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, sutarties sudarymo metu, šių aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš sutarties šalių.

- Paslaugų teikėjui, rengiančiam Galimybių studiją, paslaugų gavėjas pateiks turimą techninę ir statistinę bei kitą reikalingą informaciją, pagal paslaugų teikėjo užklausas.

- Per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo paslaugų teikėjas turi surengti įvadinį susitikimą su paslaugų gavėju ir pristatyti paslaugų teikimo tvarką bei paslaugų teikimo organizacinę struktūrą.

- Paslaugų teikėjas, vykdydamas sutartį, privalo nuolat bendradarbiauti su paslaugų gavėjo paskirtais darbuotojais, suderinti parengtus dokumentus su visomis suinteresuotomis šalimis.

- Paslaugų teikėjas turės bendrauti su paslaugų gavėju susitikimų metu, raštu ir el. paštu.

- Galimybių studijos rengimo eigoje turės būti vykdomi reguliarūs susitikimai, pagal susitikimų planą, patvirtintą įvadinio susitikimo metu, bei teikiamos tarpinės paslaugų teikimo ataskaitos. Susitikimų protokolus rengia paslaugų teikėjas.

- Tarpinės ataskaitos turės būti pateikiamos ne rečiau nei kas mėnesį – terminas pradedamas skaičiuoti nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Jei paslaugų teikėjui trūksta papildomos informacijos, jis el. paštu teikia užklausas paslaugų gavėjui, tačiau paslaugų rezultato rengimo laikas dėl šios priežasties nepratęsiamas ir tarpinių ataskaitų teikimas nėra stabdomas.

- Tarpinėse ataskaitose trumpai aprašoma paslaugų rezultatų rengimo eiga ir progresas, aptariamos Galimybių studijos rengimo procese kilusios rizikos ir problemos, siūlomi sprendimai, pakeitimai ir t. t.

- Paslaugų teikėjas turi pateikti paslaugų gavėjui pirminę Galimybių studijos versiją ne vėliau, kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Paslaugų gavėjas su pateiktais paslaugų teikimo rezultatais susipažįsta ir juos įvertina per 10 darbo dienų.

- Paslaugų teikėjas ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų turi ištaisyti pagal pateiktas pastabas ir pateikti vertinimui patikslintus Galimybių studijos dokumentus.

- Paslaugų teikėjo parengti rezultatai gali būti derinami keliomis iteracijomis, atsižvelgiant į paslaugų gavėjo pateiktas pastabas bei teisės aktų reikalavimų, susijusių su Projekto įgyvendinimu, galimais pakeitimais.

- Paslaugų teikėjas turi dalyvauti rengiamų dokumentų suderinime su suinteresuotomis šalimis bei suteikti pagalbą pristatant ir aptariant pateikiamą turinį bei teikti kitas su parengimu susijusias konsultacijas Registrų centrui.

- Galimybių studijos galutinis variantas, turi būti pateiktas paslaugų gavėjui elektronine (įrašytas elektroninėje laikmenoje, redaguojamu, pvz., .doc ir .xlsm formatu) forma per Techninės specifikacijos 16 punkte nurodytą terminą. Elektronine forma pateiktoje galutinės Galimybių studijos versijoje esančios schemos turi būti pateikiamos taip, kad būtų tinkamos redaguoti.

42. Galutinės Galimybių studijos versija perduodama Paslaugų gavėjui perdavimo–priėmimo aktu, kurį parengia ir Paslaugų gavėjui pateikia Paslaugų teikėjas. Paslaugų gavėjas per 5 (penkias) darbo dienų nuo perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos turi teisę teikti pastabas dėl Paslaugų kokybės. Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į pateiktas pastabas, privalo ištaisyti suteiktų Paslaugų trūkumus per 5 (penkias) darbo dienas  nuo pastabų gavimo dienos (jeigu nėra sutariama kitaip).