AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2024-12-11 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO NR. 730065 ,,RAJONINIO KELIO NR. 2511 LAZDIJAI-GALINIAI RUOŽO NUO 0 IKI 1,510 KM REKONSTRAVIMAS‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo klausimų dėl viešojo pirkimo Nr. 730065 ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas. Tech. Spec. apie kelio ženklų dydžių grupę prieštarauja sau yra nurodyta ir II

grupės kelio ženklai ir I grupės, klausimas kurios grupės kelio ženklai ?

Atsakymas. Techninėje specifikacijose yra nurodyta tik viena ženklų dydžio grupė – 1. Aiškinamajame rašte taip pat nurodyta 1 ženklų dydžio grupė.

Taip pat patikslinome dangos ženklinimo reikalavimus (projekto Susisiekimo dalies techninės specifikacijos skyrius ,,7.2.2 Dangos ženklinimas‘‘).

2 klausimas. Dėl elektroninių ryšių projekto:

Nenumatyta šviesolaidinio kabelio movų montavimas ir medžiagos. Prašome papildyti;

Patikslinti tranšėjos kasimo kiekį, nes klojama vamzdžio d 110 trasa 178 m. – vamzdžio d25 trasa

226 m + vamzdžio d 40 mm -493 m;

Žiniaraštyje nei darbuose nei medžiagose nėra rekonstruojamų (aiškinamajame rašte rašoma,

kad keičiami) šulinių kiekių. Prašome papildyti;

Darbuose numatyta 35 šulinių liukų reguliavimas, bet žiedų duota tik 16 vnt. Ar užteks tiek žiedų;

Ar reguliuojamų liukų nereikia pakeisti naujais, medžiagose nenumatyta, ar visi lieka seni;

Nėra kabelių perjungimo schemų. Prašome papildyti;

Skyrius ryšių tinklų bandymas matavimai, patikslinti kiekius ir darbus, ar visi tikslingi. Kiekiai

neaiškus.

Atsakymas. Dėl projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies:

- Numatomas šviesolaidinio kabelio iškėlimas – 12 sk. SM montuojant naują kabelį. Kabelio

vienas galas prijungiamas prie esamos movos šulinyje Nr. 141. Dėl kito kabelio galo aktualu yra tai, kad kelio Nr. 2511 ruožų nuo 0 iki 1,510 km ir nuo 1,510 iki 8,921 km darbų konkursai yra atskiri. Todėl kelio Nr. 2511 ruožo nuo 0 iki 1,510 km projektinę dokumentaciją patikslinome, numatydami jungiamąją movą šviesolaidiniam kabeliui. Patikslinome projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį ir excel formato darbų kiekių žiniaraštį Nr. 7  (žr. patikslinto žiniaraščio Nr. 7 poziciją Nr. 1.4).

2) Patiksliname tranšėjos ilgius. T. y. patikslinome projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį ir excel formato darbų kiekių žiniaraštį Nr. 7 (žr. patikslinto excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 7 pozicijas Nr. 2.7-Nr. 2.10).

3) Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad yra rekonstruojami yra tik 4 šuliniai, jie yra nurodyti aiškinamajame rašte (žr. aiškinamojo rašto 4.3 punktą ir sąnaudų kiekių žiniaraščio 1 punktą). Dokumentai šiuo klausimu netikslinami.

4) Projekto brėžinyje Nr. 8894-00-TDP-ER-07-B-03 yra pateikti visų koreguojamų šulinių pjūviai, taip pat pjūviuose yra nurodyti šulinių dangčių altitudžių koregavimo sprendiniai, yra nurodyti konkretus atvejai, kai reikia altitudes koreguoti su reguliavimo žiedais. Suskaičiavus žiedų kiekį gaunasi 16 reguliavimo žiedų, kitais atvejais koreguoti dangčio aukštį reikia su cementiniu skiediniu dėl to, kad reikalingas nedidelis šulinio dangčio paaukštinimas (mažesnis nei 50 mm). Taip pat pjūviuose tiekėjai gali rasti reguliavimo žiedų aukščius, pagal savo nuožiūrą galima naudoti keletas žemesnių reguliavimo žiedų vietoje vieno aukštesnio reguliavimo žiedo.

.                  5) Derinant projektą su AB Telia Lietuva, minėta įmonė nepateikė pageidavimų įrengti naujus liukus. Taip pat tokio reikalavimo nėra AB Telia Lietuva išduotose sąlygose. Dokumentai šiuo klausimu netikslinami.

6) Projektą papildome schema „Projektuojamų sprendinių struktūrinė schema‘‘ (dokumento žymuo: Nr. 8894-00-TDP-ER-07-B-04“. Perjungimų schemų patiekti negalime, nes neturime esamų ryšių stulpelių schemų. Naujų kabelių arba kabelių perjungimų į naujus arba esamus gnybtus nėra numatyta. Visi projektuojami (keičiami arba ilginami kabeliai) numatyti prijungti prie tų pačių gnybtų kaip ir esamoje situacijoje. Papildoma schema Nr. 8894-00-TDP-ER-07-B-04 pridedama.

- klausimas.

PO pateiktame DKŽ 1.3 pozicijoje yra pateikta Metalinės spraustasienės sukalimas ir ištraukimas 6,0 t, o pozicijoje 2.12 yra nurodyta Plieninės spraustasienės pašalinimas ir išvežimas 10,0 t, prašome patikslinti ar šie kiekiai nesidubliuoja?

PO pateiktame DKŽ 5.1 pozicijoje Plieninės spraustasienės įrengimas 4,1 t, prašau patikslinti ar

šis spraustasienis  lieka sukaltas ?

Atsakymas. Kiekiai nesidubliuoja. Kiekių paaiškinimas (žr. excel formato darbų kiekių žiniarašti Nr. 3) :

1.3 poz. - įvertintas kiekis spraustasienės darbų įrengimui (laikina spraustasienė) - paruošiamųjų darbų skiltis;

2.12 poz. - įvertintas spraustasienės pašalinimas esamame kanale - konstrukcijų išardymo skiltis

5.1 poz. - įvertinta naujai įrengiama ir paliekama spraustasienė šlaite - kanalo baseino formavimo skiltis

4 klausimas. DKŽ nenumatyta akmenų, kaip grįžtamos medžiagos eilutė. Ar akmenys nebus laikoma grįžtama medžiaga?

Atsakymas. Patikslinome excel formato darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 poziciją Nr. 1.12 ir projekto

Susisiekimo dalies suvestinio kiekių žiniaraščio poziciją Nr. 1.12.

5 klausimas.  TS numatyta, kad esama asfalto danga frezuojama ir išvežama į Rangovo pasirinką vietą. Vėliau naudoto asfalto granulės bus panaudojamos asfaltui arba skaldos įrengimui, 30 proc.

Tačiau DKŽ S frezuotas kaip grįžtama medžiaga kiekis viso nufrezuoto ploto. Kadangi dalis frezuoto numatyta panaudoti, tai 1.7 pozicijos kiekis turėtų būti tik likutis nepanaudoto frezuoto asfalto, o ne visas. Prašome patikslinti DKŽ S 1.7 pozicijos kiekį.

Atsakymas. Techninė specifikacija buvo patikslinta: projekto apimtyje NAG naudojimas nenumatomas.

6 klausimas. Projekte TS Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 5.2.1.1 lentelėje.

Šioje lentelėje aiškiai numatyta, kad skaldos pagrindas įrengiamas iš nesurištojo mineralinio mišinio 0/45, pridedant 30 proc. naudoto asfalto. Taip pat brėžiniuose ir aiškinamajame rašte nėra įvardinta, kad skaldos pagrindas rengiamas pridedant 30 proc. frezuoto asfalto.

Ar pagrindas turės būti įrengimas su naudoto asfalto granulėmis?

Prašome patikslinti ar tikrai rangovas privalės dėti lygiai 30 proc. NAG?

Atsakymas. Techninė specifikacija buvo patikslinta: projekto apimtyje NAG naudojimas nenumatomas.

Taip pat patikslinome:

- Specialiųjų pirkimo sąlygų 14 ir 19 punktus;

- Bendrųjų pirkimo sąlygų 1.5 ir 31 punktus.

PRIDEDAMA:

- Patikslinta projektinė dokumentacija, (2 word formato ir 2 pdf formato failai).

- Patikslintos Bendrosios pirkimo sąlygos ir Specialiosios pirkimo sąlygos, 2 word formato failai.

- Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas, 1 excel formato failas.

Projektų valdymo grupės vadovas                                                      Gediminas Katinas

A. Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt