STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, T. ŠEVČENKOS G. 19A, VILNIUS, KAPITALINIS REMONTAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse |  | SUTARTIES NR. | Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse |
| SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  | Paskutinio šalies parašo data nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  |  |  | V2 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  | Netaikoma |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.49 p.) | - Pavadinimas |  |  | Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  | 190755551 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  | nėra |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  | LT147300010002457881 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  | T. Ševčenkos g. 19A, 03111 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  | +370 5 2138368 info@lspo.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  |  | Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė Vadovė +370 5 213 8368 snieguole.andruskaite@lspo.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  | Indrė Jonavičė Vadovo pavaduotoja +370 604 08872 indre.jonavice@lspo.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - Rangovas (1.1.29 p.) | - Pavadinimas |  |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.) |  |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Banko sąskaita (16.4.1 p.) |  |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  | [nurodoma pasirašant pirkimo sutartį pagal laimėjusį pasiūlymą] |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): |  |  |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas |  |  | UAB „Medstatyba“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  | 122603589 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  | Ateities g. 10, 08303 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  | Tel. +370 699 21590 El. p. info@medstatyba.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  |  | Remigijus Vailionis |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  | UAB „Medstatyba“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  | 122603589 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  | Ateities g. 10, 08303 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  | Tel. +370 699 21590 El. p. info@medstatyba.lt |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  | Remigijus Vailionis |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  | nurodoma pasirašius pagrindinę sutartį atskiru Užsakovo pranešimu |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |  |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  |  |  |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  |  | KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAS, T. ŠEVČENKOS G. 19A, VILNIUS |  |
|  | - Adresas |  |  | T. ŠEVČENKOS G. 19A, VILNIUS |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  | ‬‬‬4400-1809-9435‬‬‬‬‬‬‬ |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) |  |  | YPATINGASIS STATINYS |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas |  |  | Žemės sklypas |  |
|  | - Adresas |  |  | T. ŠEVČENKOS G. 19A, VILNIUS |  |
|  | - Unikalus Nr. |  |  | 4400-2150-2120 ‬ |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  |  | Click or tap to enter a date. – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas |  |
| - STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.) |  |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  | nurodoma pasirašant pagrindinę sutartį |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, be PVM (15.1.2 p.) |  |  |  | nurodoma pasirašant pagrindinę sutartį |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina, EUR, su PVM (15.1.2 p.) |  |  |  | nurodoma pasirašant pagrindinę sutartį |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.22 p.) |  |  |  | 5% |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  |  | ☒ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuotos kainos |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.) |  |  |  | 15% Pradinės sutarties vertės (be PVM) dydžio |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  |  |  | ☐ – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra ☐ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.16 p. apmokami pristačius |  |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  |  | Iki 30 proc. |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.) |  |  |  | Išmokėto avanso sumos dydis |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  |  |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI (11.1.1 p.): |  |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  |  | Konkretus terminas nurodomas kvietime sudaryti Pagrindinę sutartį laikantis šios tvarkos: Užsakant visus preliminariojoje sutartyje numatytus I ir II etapų darbus, darbai turi būti atlikti per 730 kalendorinių dienų nuo statybvietės perdavimo dienos. Užsakant mažiau darbų, skiriamas proporcingai užsakomų darbų kainai trumpesnis terminas, bet ne trumpesnis nei 60 kalendorinių dienų nuo statybvietės perdavimo dienos arba nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos, jei statybvietė yra perduota ankstesniu užsakymu. Pavyzdžiui, jei suminė I ir II etapo darbų kaina 1 000 000 Eur su PVM, o visų darbų atlikimo terminas 365 kalendorinės dienos, tokiu atveju, sudarant Pagrindinę sutartį dėl dalies darbų užsakymo, kurių bendra vertė 500 000 Eur su PVM, šių darbų atlikimo terminas 183 kalendorinės dienos. Kiekvienas sekantis užsakymas turi būti teikiamas, ne anksčiau, nei sueina prieš tai buvusio užsakymo pagrindu sudarytos Pagrindinės sutarties darbų atlikimo terminas arba kiekvieno sekančio užsakymo atlikimui skiriamas darbų atlikimo terminas pridedamas prie paskutinio vykdomo užsakymo termino. Pavyzdžiui, pirmu užsakymu yra užsakyti visi I etapo darbai. Nepasibaigus šių darbų atlikimo terminui užsakomi visi II etapo darbai. Tokiu atveju, II etapo darbai turi būti pabaigti per I ir II etapo darbų suminį terminą. |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.): |  |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma |  |  | Sutarties kaina (su PVM) |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita |  |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma |  |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita |  |  | Tiek kiek privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai, darbų vykdymas neatitinkant pirkimo sąlygų priede „ VADYBOS SISTEMOS STANDARTAI“ aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo reikalavimų) |  |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  |  | 5 000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  |  | 5 000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  |  | 5000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  |  | 0,04% nuo sekančią dieną po termino suėjimo neatliktų darbų vertės be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  |  | 0,04% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas |  |  |  | ☐ – banko garantija ☐ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas ☒ – bauda |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma |  |  |  | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  |  | 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |
| - GINČO KALBA (29.9 p.) |  |  |  | Lietuvių kalba |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau) – priedas nepridedamas, dokumentai skelbiami CVP IS; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis (pirkimo dokumentų Techninė specifikacija su priedais); |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas – priedas nepridedamas, perduodamas įsigaliojus Sutarčiai |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas – priedas netaikomas; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Darbų kainų žiniaraštis - priedas atskirai nepridedamas, Darbų kainų žiniaraštis yra Rangovo pasiūlymo dalis (Priedas Nr. 6); |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis – priedas netaikomas; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Specialistų sąrašas; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Susitarimo forma. |  |  |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  |  | skelbiama CVP IS kartu su kitais Pirkimo dokumentais |  |  |
| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkrečių Darbų specifikos): |  |  |  |  |  |
| Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai: |  |  |  |  |  |
| 1. Bendrųjų sąlygų 16.2.11 punkte nurodytas 15 dienų atsiskaitymo terminas keičiamas į 30 dienų. 2. Bendrųjų sąlygų 6.4.8 punktas keičiamas taip: „Rangovas privalo laikyti statybvietėje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių, Darbo projektą ir leisti jais naudotis Rangovo bei Užsakovo personalui. Turi būti naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, todėl Rangovas privalo statybvietėje įrengti ne mažiau nei vieną kompiuterinę darbo vietą, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą. Elektroninį statybos darbų žurnalą nuperka Rangovas ir perleidžia Užsakovui su visomis teisėmis ne vėliau kaip iki statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. 3. Bendrųjų sąlygų 1.1.3 punkto pastaba panaikinama. 4. Bendrųjų sąlygų 12.1 punktas keičiamas taip: „Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 15 dalyje nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas), Specialiųjų sąlygų 14 dalyje nurodytomis netesybomis bei Specialiųjų sąlygų 15.1 ir 15.2 punkte nurodyto dydžio bauda, kuri taikoma nutraukus Sutartį dėl esminio pažeidimo, nustatomo pagal Bendrųjų sąlygų 26.2 punktą“. |  |  |  |  |  |

Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektriniais parašais