| Suinteresuotiems tiekėjams | 2025.08.22 |
| --- | --- |
| (CVP IS priemonėmis) |  |

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS IR PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO

Lietuvos oro uostai, AB viešųjų pirkimų komisija, vykdydama Elektromobilių krovimo stotelių VNO įrengimo pirkimą, CVP IS Nr. 4182875 (toliau – Pirkimas), atsakydama į suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us)/prašymą (-us), teikia šiuos paaiškinimus bei patikslinimus:

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS* | PAAIŠKINIMAI/PATIKSLINIMAI |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo informacijoje nurodyta: Sutarties trukmė mėnesiais arba metais, išskyrus pratęsimus: 7 months O Pirkimo dokumentuose 5 mėn. Kaip yra iš tikro? Kuris terminas teisingas? | Atkreipiame tiekėjų dėmesį, kad darbų atlikimo terminas ir sutarties trukmė nėra tapatūs terminai. Informuojame, kad pildant skelbimą CVP IS, perkantysis subjektas turi nurodyti visą sutarties trukmę. Šiuo atveju, kaip nurodyta Techninės specifikacijos 2.3.6 punkte „Bendras Darbų atlikimo terminas (įskaitant Dokumentacijos pagal 2.3.5. punktą parengimą) – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos“, taip pat Sutarčiai taikomas 30 dienų atsiskaitymo terminas, todėl bendra Sutarties galiojimo trukmė, įskaitant atsiskaitymo terminą, sudarytų 7 mėnesius. Teikiame patikslintas Sutarties Specialiąsias sąlygas (priedas Nr. 1) su patikslintu bendru darbų atlikimo terminu, įskaitant Techninės specifikacijos 2.3.5. punktą. |

*Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Šie paaiškinimai/patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

Priedai:

- Sutarties specialiosios sąlygos.

AB Lietuvos oro uostai

Viešųjų pirkimų komisija

Rengė: Aistė Kielaitė

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (toliau – CVP IS)