TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Naudojamos sąvokos | Aprašymas |
| --- | --- |
| Pirkėjas/Užsakovas/Perkančioji organizacija/Bendrovė | AB „Amber Grid“. |
| Tiekėjas/Paslaugų teikėjas | Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. |
| IT sistema, Sistema, ITS | Atsiskaitymų valdymo informacinė sistema |
| Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. |
| Sutartys | Registruojamos fizinės ir/ar elektroninės sutartys su “Mokėtoju”, dėl paslaugų teikimo “Objektuose”, aprašant “Sutarties” sąlygas ir “Sąskaitos” gavimo būdus (“Sąskaitos” šablonus, apmokėjimo terminus, delspinigių procentus, sutarties priklausomybę grupėms, tipams, rūšims ir pan.). |
| Projektas | Laikinas procesas, kurio tikslas – įsigyti ir įdiegti naują IT sistemą. |
| Projekto komanda | Bendra Pirkėjo ir Tiekėjo atstovų grupė, atsakinga už projekto įgyvendinimą |
| Prekės | Sistemos programinė įranga su jai funkcionuoti reikalingomis licencijomis. |
| Paslaugos | - Sistemos diegimo ir konfigūravimo paslaugas; - Garantinis aptarnavimas; - Techninio palaikymo paslaugos; - Sistemos vystymo paslaugos; - Mokymų paslaugos |
| Paslaugų teikimo reglamentas | Užsakovo su Tiekėju suderintas sistemos įdiegimo, garantinio aptarnavimo, techninio palaikymo ir vystymo paslaugų teikimo reglamentas, kuriame bus aprašyta, kaip šalys dirba, atsižvelgiant į šioje Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |
| Kokybės garantija /Garantija/Garantinis aptarnavimas | Sutarties galiojimo metu aptiktų klaidų/ neatitikimų sutartiniams įsipareigojimams šalinimas tiekėjo sąskaita. |
| Užsakymas | Pirkėjo užsakymas tam tikroms Sutartyje numatytoms Prekėms / Paslaugoms. |
| Tiekėjo pagalbos sistema | Tiekėjo pasiūlyta klaidų registravimo platforma. |
| Klaida | Sistemos veikimo, dokumentacijos neatitikimas aprašytai specifikacijai, sistemos sutrikimai dėl netinkamų technologinių sprendimų, neigiama susijusių standartinių komponentų įtaka sistemos veikimui, netinkamas specifinių programinių priemonių panaudojimas, kiti programiniai bei technologiniai faktoriai, darantys neigiamą įtaką sistemos darbui. Saugumo pažeidžiamumas (angl. Vulnerability): Funkcinė, technologinė ar loginė klaida, kurią galima išnaudoti piktavališkiems tikslams. Tokia klaida kelia grėsmę duomenų konfidencialumui (informacijos nutekinimui), vientisumui (neteisėtam duomenų pakeitimui) arba prieinamumui (paslaugos sutrikdymui). Saugumo pažeidžiamumo klaidos bei jų kritiškumas turi būti vertinamos pagal CVSS sistemas https://www.cve.org/ arba https://nvd.nist.gov. |
| Kritinė klaida | - Funkcinis apibrėžimas: Nustatyta klaida ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų (negali prisijungti prie Sistemos; neveikia pagrindinės sistemos funkcijos (dokumentų registravimas, duomenų sąskaitų išrašymui paruošimas, sąskaitų išrašymas, sąskaitų pranešimų siutimas ir sąskaitų pateikimas) . Sistema veikia ne taip kaip numatyta techninėje specifikacijoje, sistemos dokumentuose, teisės aktuose ar kituose susijusiuose dokumentuose ir pan.); Sistema veikia lėtai/nestabiliai ir pan.) ir nežinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos vykdymas. - Papildymas saugumo kontekstu: Šiai kategorijai priskiriami Kritinio (Critical) lygio saugumo pažeidžiamumai - Kritinis lygis (CVSS balas 9.0-10.0): Tai yra pačios pavojingiausios spragos, kurias išnaudojus galima visiškai perimti sistemos kontrolę, masiškai nutekinti ar sunaikinti visus duomenis, įvykdyti nuotolinę ataką be didelių pastangų ir be vartotojo įsikišimo. |
| Nekritinė klaida | - Funkcinis apibrėžimas: Nustatyta klaida ir (ar) problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau yra žinomas alternatyvus funkcijos vykdymas arba kai nustatyta klaida, kuri sukelia sunkumus naudojantis sistema, bet neturi įtakos sistemos funkcijų veikimui ir nedaro jokio kito poveikio sistemai. - Papildymas saugumo kontekstu: Šiai kategorijai priskiriami Aukšto (High) ir Vidutinio (Medium) lygio saugumo pažeidžiamumai. - Aukštas lygis (CVSS balas 7.0-8.9): Rimti pažeidžiamumai, kurie gali lemti reikšmingą duomenų konfidencialumo, vientisumo ar prieinamumo pažeidimą. Jų išnaudojimas gali reikalauti tam tikrų sąlygų, tačiau sėkmės atveju poveikis yra didelis. - Vidutinis lygis (CVSS balas 4.0-6.9): Pažeidžiamumai, kuriuos išnaudoti yra sudėtingiau (pvz., reikalauja vartotojo įsikišimo, ataka veikia tik tam tikromis konfigūracijomis). Poveikis yra apribotas, bet vis tiek kelia riziką. |
| Smulki klaida | - Funkcinis apibrėžimas: Nereikšmingi trūkumai ar kiti neatitikimai, kurie neįtakoja korektiško funkcijos veikimo bei jos rezultato. Sistema veikia kaip numatyta techninėje specifikacijoje, sistemos dokumentuose, teisės aktuose ar kituose susijusiuose dokumentuose, bet klaida trukdo dirbti patogiai, pvz., netikslus lauko pavadinimas, klaidos pranešimas, matomi laukai / formos, kurių vartotojas neturi matyti ar nenaudoja ir pan. - Papildymas saugumo kontekstu: Šiai kategorijai priskiriami Žemo (Low) lygio pažeidžiamumai ir situacijos be saugumo poveikio (Nėra (None)). - Žemas lygis (CVSS balas 0.1-3.9): Pažeidžiamumai, kuriuos labai sunku išnaudoti (pvz., reikalauja fizinės prieigos prie įrenginio) ir/arba jų poveikis yra minimalus. Rizika laikoma nedidele. - Nėra (CVSS balas 0.0): Klaida neturi jokių saugumo implikacijų. Tai yra visiškai funkcinis arba kosmetinis trūkumas. |
| Rodinys | Sistemoje matomas vaizdas atvėrus aplanką/registrą (stulpelių, eilučių rinkinys, sudarytas iš dokumentų ir jų registravimo kortelėse esančių registravimo laukų/ duomenų, kartu su paties dokumento atvaizdavimu) |
| Vartotojas | Sistemos vartotojas (Užsakovo darbuotojas, dirbantis su IT Sistema) |
| Paslaugų gavėjas, Klientas, Mokėtojas , Asmuo | Visi juridiniai ir fiziniai (jei reikia) asmenys, kurie gali tapti “Objekto” paslaugų gavėjais, kontaktiniais asmenimis ar “Sutarties” “Mokėtojais” bei jų duomenys (pavadinimas, vardas, pavardė, asmens/įmonės kodas, kontaktai ir pan.). |
| Pardavimo dokumentas | Sąskaitos – faktūros, išrašomos klientams |
| Objektai | Visi apskaitos objektai (arba virtualūs objektai): pristatymo vietos (dujų skirstymo stotys – DSS, dujų apskaitos stotis – DAS ir kt.) kuriuose teikiamos vienos ar kitos paslaugos ir kuriems galima priskirti tarifus, priskaitymams už suteiktas paslaugas apskaičiuoti. Šių objektų techniniai duomenys (plotas, tūris, pajėgumai ir pan.), teikiamų paslaugų parametrai (koeficientai, normatyvai ir pan.). Objektai turi turėti galimybę susieti juos su kitais objektais ir sudaryti objektų hierarchinius medžius (ne vieną) pagal dujų įleidimo ir išleidimo hierarchiją. |
| Sutarties_Objektai | Aprašomas “Sutarties” ir “Objekto” ryšys, kuris suteikia galimybę “Sutarčiai” priskirti kelis “Objektus”, tuo pačiu metu “Objektas” gali būti apskaitomas keliose “Sutartyse” vienu metu (tokiu būdu atkrinta poreikis dubliuoti “Objektus”). |
| Tarifai | Sistemoje registruoti tarifai ir tarifiniai planai, kurie aprašo sistemoje teikiamas paslaugas ir jų apskaičiavimo būdą: kaip skaičiuojamas paslaugos kiekis (abonentinis mėnesinis mokestis, rodmenų skirtumas, objekto atributas, iš šilumos paskirstymo metodikos), kada skaičiuojama, koks taikomas tarifas, kaip ir koks skaičiuojamas PVM mokestis. |
| Tarifų_taikymas | Aprašoma, kuriems “Sutarties” “Objektams” kokie tarifai ar tarifiniai planai yra taikomi. |
| Suteiktos_Paslaugos | Pagal taikomus tarifus sutarties objektams aktyviame periode registruojamos suteiktos paslaugos. |
| Mokėjimai | Visa, mokėjimus detalizuojanti informacija, tokia kaip: mokėjimo data, bankas, aprašas, importo į sistemą data ir laikas ir pan. |
| Sąskaitos | Išrašytų mėnesinių, papildomų, kreditinių, avansinių ir t.t. registras: sąskaitų išrašymo data, suma, detalizacija, apmokėjimo terminas, siuntimo būdai, sąskaitų patvirtinimas (jei reikalinga). Galimybė pakartotinai spausdinti/siųsti bet kurią praeities sąskaitą ir pan.. |
| SAV, Savitarna | Pirkėjo klientų savitarnos portalas |
| ECC, EEX, GET Baltic | Regioninė dujų birža (prekybos platformos). |
| ESO | AB „Energijos skirstymo operatorius“ (dujų skirstymo tinklų įmonė). |
| REMIT | ES reglamentas dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo. |
| ENTSOG | Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (duomenų teikimo kanalas ENTSOG platformai). |
| SABIS / PEPPOL | Tarptautinė e-sąskaitų mainų sistema |
| SGDT | Suskystintų gamtinių dujų terminalas (pvz.:Klaipėdos terminalas) |
| Avilys / SAPERION | Dokumentų valdymo sistema, naudojama sąskaitų archyvavimui. |
| DAPDS | Automatizuota duomenų surinkimo sistema naudojama dujų perdavimo techniniams duomenims rinkti. |
| „Amber Flow“ (GDPAS) | Amber Grid vidinės dujų perdavimo paslaugų informacinės sistemos |
| API | Programų sąsaja, skirta duomenims mainytis (angl. Application Programming Interface). |
| Užsakovo darbo valandos | Darbo valandos, skaičiuojamos Užsakovo darbo metu: I – IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val. Darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau. |

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas:

    - Pagal šią techninę specifikaciją Pirkėjas siekia įsigyti informacinę sistemą, skirtą administruoti įvairias paslaugas ir mokėjimus (toliau – IT sistema), įskaitant:

      - Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimų sąlygų techninėje specifikacijos (jos prieduose) nurodytai apimčiai.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Matas | Maksimalus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IT sistemos - Sistemos kūrimo, diegimo ir konfigūravimo paslaugas | vnt. | 1 |
| 2. | IT sistemos – Techninio palaikymo paslaugos | mėn. | 48** |
| 3. | IT sistemos – Vystymo paslaugos | val. | 250* |
| 4. | Mokymų paslaugos | val. | 50* |

*Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso Sutartyje numatyto Paslaugų kiekio. Galutinė Sutarties kaina bus apskaičiuojama pagal faktiškai Tiekėjo tinkamai suteiktų ir Užsakovo priimtų Paslaugų kiekį.

** Techninio palaikymo paslaugos teikiamos pagal mėnesinį mokestį po visos IT sistemos bandomosios eksploatacijos etapo užbaigimo ir galutinio darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, ir bus įsigyjamos pagal poreikį (Techninės specifikacijos 2.5.7.1. p.).

    - Į pirkimo objektą nepatenka tinkamas serverių resursų ir kitos infrastruktūros paruošimas (paruoš Perkantysis subjektas).

  - Esamos situacijos aprašymas

Esama problema:

- AB „Amber Grid“ neturi sistemos skirtos sąskaitybos proceso valdymui.

- Pagrindinė paslaugų administravimo ir apskaitymo sistema neturi sąskaitų išrašymo, įskaitant kreditinių sąskaitų išrašymo po periodo uždarymo, funkcionalumo. Sistemoje negalima pakoreguoti praeities laikotarpių duomenų ir atlikti pakoreguotų duomenų perskaičiavimo po periodo uždarymo. Sąskaitos vartotojams laikinai išrašomos senosios sistemos pagalba, į ją dalį duomenų sukeliant rankiniu būdu. Sąskaitos teikiamos į senosios sistemos savitarną, kuri neturi sąsajų su pagrindinės paslaugų administravimo ir apskaitos sistemos savitarna.

- Duomenų verifikavimo procesas ilgas, didelė klaidų tikimybė

- Nepatogus sąskaitų pateikimas klientui

- Integracijų su kitomis sistemomis trūkumas

Siekiama situacija:

- Sistema, kurioje yra  valdomas visas sąskaitų išrašymo procesas nuo duomenų gavimo iki sąskaitos perdavimo į kitas susijusias sistemas.

- Automatiškai priimti duomenis iš apskaitymo sistemos, uždaryti sąskaitų periodą, suformuoti sąskaitas faktūras ir jas pateikti vartotojams per savitarną, SABIS ir elektoriniais laiškais, duomenis perduoti į apskaitos informacinę sistemą.

- Automatiškai priimti praeito laikotarpio (uždaryto periodo) duomenis, kurie buvo pakoreguoti dėl pagrįstų priežasčių, atlikti uždaryto periodo apskaičiuotų duomenų perskaičiavimus ir išrašyti kreditines sąskaitas vartotojams dėl pasikeitusių duomenų ir jas pateikti vartotojams per savitarną, SABIS ir elektoriniais laiškais.

- Suformuoti ataskaitas apie į sistemą gautus, suskaičiuotus duomenis užsakovo pateikta struktūra ir su užsakovu suderinta forma atlikti duomenų sutikrinimą ir pateikti klaidingų duomenų ataskaitą prieš išrašant sąskaitas pagal užsakovo nustatytus kriterijus.

- Sistemoje galima būtų lanksčiai atlikti pakeitimus  (naujų sąskaitų tipo įvedimas, sąskaitų šablono keitimas)

- Sistema, per sąsajas su kita sistema turi perduoti Sistemos naudotojų, kuriems bus išrašomos sąskaitos, duomenis.

- Sistema turi turėti savitarnos modulį, kurios pagalba klientai galėtų gauti sąskaitas ir išrašytų sąskaitų detalizaciją.

- Mažesnis rankinio darbo kiekis

- Išrašytos sąskaitos yra be klaidų

- Geresnė klientų patirtis

Pagrindinis projekto tikslas - įsigyti ir įdiegti naują informacinę sistemą, kuri automatizuotų visą Pirkėjo teikiamų produktų atsiskaitymo procesą: nuo pirminių duomenų agregavimo, produktų apmokestinamųjų verčių ir taikytinų mokesčių apskaičiavimo iki sąskaitų išrašymo, jų pateikimo klientams bei tolimesnio administravimo, kuri pilnai atitiktų teisės aktų reikalavimus, verslo poreikius, sistema bei jos savitarna būtų patogesnė ir draugiškesnė vartotojui, nereikalaujant didelių vystymo sąnaudų (t. y. kuo daugiau išpildytų reikalavimus/poreikius baziniais/standartiniais funkcionalumais ar konfigūravimo būdu, be programavimo).

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - IT sistemos diegimo paslaugos turi būti suteiktos planavimo metu suderintais darbų etapais, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.

      - IT sistemos diegimas turi apimti:

        - Projekto plano parengimą;

        - Analizę ir projektavimą pagal užsakovo reikalavimus;

        - IT sistema licencijų pateikimą;

        - IT sistema instaliavimą konfigūravimą;

        - IT sistema testavimą ir klaidų taisymą;

        - Mokymus ir instrukcijų parengimus -  iki 10 vartotojų, 50 valandų;

        - IT sistemos bandomąją eksploataciją.

      - IT sistema turi užtikrinti šiuos pagrindinius funkcionalumus (įskaitant, bet neapsiribojant):

        - Apskaita:

          - Sugeneruoti apskaitos dokumentus pagal priskirtas paslaugas ir įkainius;

          - Importuoti atliktus mokėjimus už suteiktas paslaugas;

          - Sekti atsiskaitymus, paskirstyti įmokas paslaugoms pagal laisvai kuriamas schemas;

          - Sekti piniginius srautus ir juos analizuoti.

        - Duomenų surinkimas:

          - Automatizuotai surinkti duomenis apie apmokestinamus objektus pagal priskirtus kriterijus;

          - Apsikeisti su išorinėmis sistemomis surinktais paslaugų duomenimis.

        - Sąskaitų suformavimas

          - Suformuoti sąskaitas pagal apskaičiuotus duomenis

          - Suformuoti kreditines sąskaitas pagal perskaičiuotus praeitų periodų duomenis.

        - Skolų administravimas:

          - Valdyti skolas, atlikti skolų prevenciją;

          - Apskaityti skolos administravimo išlaidas.

        - Ataskaitos:

          - Generuoti duomenų ataskaitas pasirinktais pjūviais;

          - Generuoti finansines ataskaitas pasirinktais pjūviais;

          - Analizuoti visus sistemos įvykius, kokybinius parametrus.

        - Savitarna:

          - Pateikti klientui suformuotas sąskaitas faktūras

          - Pateikti klientams sąskaitų detalizacijas

          - Pateikti klientui paskaičiavimus už paslaugas mokėtinas ir apmokėtas sumas.

          - Pateikti klientui suformuotų sąskaitų faktūrų istoriją

          - Palaikyti apskaitos dokumentų archyvą;

          - Formuoti pranešimus.

      - IT sistemos Funkciniai reikalavimai pateikiami TS priede – „TS priedas Nr. 1 - IS sistemos funkciniai reikalavimai“;

      - IT sistemos Nefunkciniai reikalavimai pateikiami TS priede – „TS priedas Nr. 2 - IS sistemos nefunkciniai reikalavimai“.

      - IT sistemoje Ataskaitų reikalavimai pateikti TS priede – „TS priedas Nr. 3 - IS sistemos reikalavimai ataskaitoms“

    - Reikalavimai paslaugų etapams, terminams ir veikloms:

      - Paslaugų teikėjas, remdamasis savo patirtimi ir gerąja praktika per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų turi pasiūlyti ir suderinti su Pirkėju detalų projekto įgyvendinimo planą ir eigą. Projekto įgyvendinimą siūloma vykdyti etapais, nurodytais  punkte.

      - Paslaugų etapai ir veiklos

        - Žemiau esančioje lentelėje pateikiami pagrindiniai etapai ir numatomi vykdymo terminai:

| Projekto įgyvendinimo etapai |  | Terminas |
| --- | --- | --- |
|  | Projekto planavimas | Iki 15 kalendorinių dienų |
|  | Analizė ir projektavimas | Iki 25 kalendorinių dienų |
|  | Kūrimas / Diegimas / Konfigūravimas – Testinėje aplinkoje | Iki235 kalendorinių dienų |
|  | Testavimas – Testinėje aplinkoje | Iki 20 kalendorinių dienų |
|  | Diegimas – Produkcinėje aplinkoje | Iki 10 kalendorinių dienų |
|  | Bandomoji eksploatacija – Produkcinėje aplinkoje | Iki 60 kalendorinių dienų |
|  | Garantinis aptarnavimas – Produkcinėje aplinkoje | 12 mėn. |
|  | Papildomos vystymo paslaugos | Iki sutarties pabaigos |
|  | Techninio palaikymo paslaugos | Iki sutarties pabaigos |

      - Projekto įgyvendinimo veiklos ir rezultatai:

| Eil. Nr. | Etapas | Etapo darbai ir veiklos | Rezultatas (rengia Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekto planavimas | Veiklos metu parengiamas paslaugų teikimo reglamentas, kuriame turi būti apibrėžta (neapsiribojant): - Projekto tikslai ir uždaviniai; - Projekto planas-grafikas, veiklų ir jų tarpusavio priklausomybių ir atsakomybių, rezultatų ir veiklų įgyvendinimo trukmių aprašas; - Komunikavimo ir rezultatų derinimo procedūra, projekto dalyvių kontaktiniai duomenys; - Rizikos valdymo procedūra; - Pakeitimų valdymas; - Projekto pažangos stebėseną; - Kitą projekto valdymui aktualią informaciją. Turi būti Tiekėjo parengtas ir su Užsakovu suderintas veiklų įgyvendinimo grafikas. | Parengtas ir suderintas paslaugų teikimo reglamentas, projekto planas ir grafikas. |
|  | Analizė ir projektavimas | Veiklos metu Paslaugų teikėjas susipažįsta su pateikta projekto dokumentacija, vykdo analizės susitikimus su Pirkėjo atstovais ir parengia detalios analizės ataskaitą bei detalų projektavimo dokumentą, kuriuose turi būti apibrėžta (neapsiribojant): - Veiklos procesų schemos ir aprašymai; - Funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų detalizavimas ir realizavimo aprašymas; - Integracijų aprašymas; - Sistemos architektūra; - Saugumo reikalavimai; - Duomenų migravimo reikalavimai; - Reikalavimai infrastruktūrai. | Parengtas ir suderintas bendro sistemos aprašymo dokumentas. Parengtas ir suderintas SISTEMA analizės dokumentas, kuris turi apimti: - IT sistemos specifikaciją; - IT sistemos projektavimą; - IT sistemos architektūrą; - IT sistemos standartines funkcijas; - IT sistemos plėtros funkcijas; - IT sistemos veiklos procesų aprašą. Parengtas ir suderintas duomenų migravimo planas. |
|  | Konfigūravimas/kūrimas | Veiklos metu Paslaugų teikėjas turi paruošti techninę dokumentaciją, aprašančią techninę architektūrą, atliktus parametrizavimo, kūrimo darbus. Parengta dokumentacija turi leisti sistemos administratoriams atlikti periodinius darbus, rasti ir šalinti klaidas. Techninė dokumentacija turi apimti (neapsiribojant): - Techninę architektūrą; - Techninius duomenų srautų aprašymus; - Parametrizavimo aprašymą; - Integracijų aprašymą. Veiklos metu parengiamos naudotojų ir administratorių instrukcijos. Veiklos metu Paslaugų teikėjas parengia naudotojų ir administratorių mokymų planą ir medžiagą. Veiklos metu parengiamas testavimo planas, metodika bei testavimo scenarijai. Veiklos metu Paslaugų teikėjas organizuoja ir vykdo naudotojų ir administratorių mokymus. | Suprogramuota bei sukonfigūruota IT sistema. Parengta ir suderinta IT sistemos techninė dokumentacija. Parengtos ir suderintos naudotojų ir administratorių instrukcijos. Parengtas ir suderintas mokymų planas ir mokymų medžiaga. Parengta ir suderinta vidinių testavimų ataskaita. Parengtas ir suderintas testavimo planas ir metodika. Parengti ir suderinti priėmimo testavimo scenarijai. |
|  | Testavimas | Veiklos metu paruošia testavimo duomenis ir testavimo scenarijus, atlieka konfigūracinius nustatymus, užtikrina kitas technines sąlygas testavimams atlikti. Paslaugų teikėjas pagal testavimo planą ir metodiką turės dalyvauti testavime, teikti konsultacijas kaip turi būti atliekamas testavimas pagal suderintus testavimo scenarijus, informuoti testavimo dalyvius apie klaidos šalinimo terminą, taisyti klaidas. Visa informacija apie klaidų kritiškumo lygį, jos šalinimo terminus, šalinimo eigą ir priskirtus atsakingus asmenis turi būti registruojama klaidų registre. | Atliktas Priėmimo testavimas, kurio rezultatai tenkina testavimo plane numatytus reikalavimus. Parengtos ir suderintos priėmimo testavimo ataskaitos. |
|  | Diegimas | Veiklos metu Paslaugų teikėjas turi pasirengti įdiegti gamybinės aplinkos komponentus ir naudotojų aplinkas, sukonfigūruoti integracines sąsajas. Paslaugų teikėjas pateikia gamybinės aplinkos instaliacinį paketą kartu su programiniu kodu ir diegimo instrukcija. Paslaugų teikėjas atlieka konfiguracinius nustatymus, teikia pagalbą bei konsultacijas būtinų techninių sąlygų užtikrinimui. | Parengtas ir suderintas gamybinės aplinkos instaliacinis paketas ir diegimo instrukcija. Atliktas duomenų migravimas. Parengta ir suderinta duomenų migravimo ataskaita. Parengtas ir suderintas bandomosios eksploatacijos planas. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Paslaugų teikėjas bandomosios eksploatacijos metu pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus trūkumus, užfiksuotus bandomosios eksploatacijos problemų registre. Paslaugų teikėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti garantinio aptarnavimo bei naudotojų konsultavimo reglamentą. | Parengta ir suderinta bandomosios eksploatacijos ataskaita. Parengtas ir suderintas garantinio aptarnavimo bei naudotojų konsultavimo reglamentas. |
|  | Garantinis aptarnavimas | Turi būti vykdomas garantinis aptarnavimas. | Parengta ir suderinta garantinio aptarnavimo darbų ataskaita. |
|  | Papildomos vystymo paslaugos | Turi būti vykdomi pagal poreikį atsiradę vystymo darbai | Parengtas ir suderintas kiekvieno Užsakymo darbo perdavimo-priėmimo aktas. |
|  | Techninio palaikymo paslaugos | Turi būti vykdoma IT Sistemos veikimo priežiūra | Parengta ir suderinta kiekvieno mėnesio techninio palaikymo ir atliktų darbų ataskaita |

      - Projekto darbai gali būti vykdomi iteraciniu principu, t.y. visus funkcionalumus padalinus į dalis - iteracijas. Kiekvienas iteracijos apimtyje turi būti vykdomi Analizės ir projektavimo, Konfigūravimo, Testavimo ir Bandomosios eksploatacijos etapai, t.y. informacinės sistemos realizavimas turi vykti prieaugiais (iteracijomis), kurie sudaromi taip, kad per suderintą laiką būtų galima sistemą testuojantiems asmenims pateikti tinkamas testuoti funkcijas arba panaudojimo atvejus (angl. use case), veikiančius IT sistemos testinėje ir gamybinėje aplinkoje. Prieaugių (iteracijų) skaičius ir trukmė turi būti optimalūs ir realiai įgyvendinami. Šiuo darbų vykdymo principu siekiama Projekto vykdymą išskaidyti į sudėtines dalis ir viso Projekto metu matyti kuriamus rezultatus (nesukoncentruoti visų diegimo ir testavimo darbų Projekto pabaigai).

      - Projekto etapų, užduočių ir rezultatų išdėstymo struktūra yra rekomendacinio pobūdžio, todėl Paslaugų teikėjas gali siūlyti savo darbų organizavimo planą, paremtą savo Projekto etapų, užduočių ir rezultatų išdėstymo struktūra bei numatytais papildomais rezultatais, kurie Tiekėjo nuomone sukurtų pridėtinę vertę ir nėra nurodyti šiame skyriuje bei bus sukurti Projekto vykdymo metu.

    - Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos IT sistemos programinės įrangos gamintojas arba privalo turėti rašytinį susitarimą su gamintoju dėl prekybos siūloma programine įranga, jos diegimo ir techninio palaikymo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra oficialus siūlomos turinio valdymo programinės įrangos gamintojas arba rašytinį susitarimą su gamintoju dėl prekybos siūloma programine įranga, jos diegimo ir techninio palaikymo.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Ne ilgiau nei per 7 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi  suorganizuoti susitikimą su Pirkėjo atstovais. Susitikimo tikslas - susipažinti ir aptarti bendro darbo organizavimą, dokumentus ir jų formą, susiderinti lūkesčius bei aptarti kitus reikiamus klausimus.

    - Projekto tikslams pasiekti bus sukurta projektinė komanda, kurią sudarys Pirkėjo ir Tiekėjo atstovai.

    - Projekto metu vykdomi susitikimai ir dokumentacija turi būti rengiami lietuvių kalba. Dokumentacija, kurioje nėra aprašomi veiklos procesai ir funkcijos (diegimo ar administravimo instrukcijos ir pan.), gali būti rengiama anglų kalba prieš tai suderinus su Užsakovu;

    - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad kiekvienas jo siūlomas ir paslaugų teikimui skiriamas komandos narys turėtų reikalingą kompetenciją, žinias arba gebėjimus laiku ir tinkamai įsisavinti informaciją;

    - Siekiant šioje techninėje specifikacijoje išvardintų rezultatų, Paslaugų teikėjas turi užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą. Projektų vadovas vadovauja Tiekėjo komandai ir:

      - Teikia projekto eigos ataskaitas (ne rečiau nei 1 k./sav. pagal šalių sutartą formą);

      - Teikia projektų pakeitimo prašymus, atsiradus nuokrypiams nuo patvirtinto projekto apimties, laiko bei resursų (pagal šalių sutartą formą);

      - Teikia rezultatų tvirtinimo ataskaitas įvykdžius tarpinį rezultatą pagal nustatytus kriterijus planavimo dokumente (pagal šalių sutartą formą);

      - Teikia projekto uždarymo ataskaitą su identifikuotomis išmoktomis pamokomis ir galutiniais tvirtinamais rezultatais (pagal šalių sutartą formą);

      - Dalyvauja susitikimuose:

        - Ne rečiau nei 2 kartus per mėnesį Projekto komandos susitikime, kuriame pristatoma projekto eiga, sprendžiamos problemos, formuluojamos eskalacijos, įtraukia kitus Tiekėjo komandos narius pagal poreikį.

        - Ne rečiau nei 1 kartą per mėnesį Projekto valdymo komiteto susitikime, kuriame pristato:

          - Projekto eigą;

          - Projekto planą;

          - Projekto biudžetą;

          - Projekto problemas ir rizikas;

          - Pakeitimų prašymus;

          - Rezultatų tvirtinimo ataskaitas;

          - Reikalingus sprendimus.

      - Į komandos ir suinteresuotų šalių susitikimus, įtraukia kitus Tiekėjo komandos narius pagal poreikį.

    - Pirkėjo atstovams paprašius, Paslaugų teikėjas turės pateikti tarpinius rezultatus, pagal suderintą detalų diegimo darbų grafiką.

    - Siekiant šioje techninėje specifikacijoje išvardintų rezultatų, Paslaugų teikėjas turės užtikrinti apimties, laiko bei resursų valdymą.

    - Visa projekto metu sukurta arba perduota dokumentacija (planavimo dokumentai, projekto eigos ataskaita, projekto pakeitimo prašymai, rezultatų įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai, priėmimo perdavimo aktai, susitarimai, projekto uždarymo ataskaita, susitikimų protokolai ir kita) turi būti pateikta elektroninėse formose su galimybe redaguoti (.pptx, .docx, .xlsx ir kiti formatai). Visos teisės į tokius dokumentus (įskaitant ir intelektinės nuosavybės teisės) priklausys Pirkėjui ir bus saugojamos pagal įmonėje galiojančią dokumentų saugojimo tvarką.

    - Siūlomas IT sistemos sprendimas turi suteikti Perkančiajai organizacijai ir trečiosioms šalims teisę be apribojimų keisti, naudoti ir papildyti paslaugos teikimo metu sukurtą/modifikuotą programinį kodą.

    - Paslaugų teikėjas po bandomosios eksploatacijos turi perduoti Perkančiajai organizacijai paslaugos teikimo metu sukurto/modifikuoto programinio kodo išeities kodą, atitinkantį gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardijimo praktikas, ir/arba neužkoduotus sukurto/modifikuoto programinio kodo instaliacinius paketus.

    - Intelektinės nuosavybės teisės į Kūrinius:

      - Nuosavybės teisės. Visos turtinės autoriaus teisės į Sutarties vykdymo metu sukurtą programinę įrangą, jos išeitinį ir objektinį kodus, duomenų bazes, projektinę ir techninę dokumentaciją bei visą kitą su tuo susijusią autorinę medžiagą (toliau kartu – Kūrinys), nuo Kūrinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir visiško atsiskaitymo už jį dienos, tampa bendrąja daline Pirkėjo ir Tiekėjo nuosavybe, priklausančia jiems lygiomis dalimis (po 50 proc.).

      - Naudojimo teisės (Licencija). Nepaisant 2.4.11.1 punkte nurodyto nuosavybės teisių pasiskirstymo, Šalys viena kitai neatšaukiamai suteikia šias teises:

        - Pirkėjas ir Tiekėjas abu atskirai ir nepriklausomai vienas nuo kito turi neišimtinę, nemokamą (be papildomo atlygio), perleidžiamą, galiojančią visą autorių teisių apsaugos laikotarpį ir neribotos teritorijos licenciją naudoti Kūrinį ar bet kurią jo dalį bet kokiais Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatytais būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:

a) atgaminti bet kokia forma ar būdu;

b) adaptuoti, modifikuoti, pildyti ir kurti išvestinius kūrinius;

c) platinti ir viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

        - Tiek Pirkėjas, tiek Tiekėjas turi teisę suteikti tretiesiems asmenims sublicencijas naudotis Kūriniu šiame punkte nurodytomis ar siauresnėmis sąlygomis be būtinybės gauti kitos Šalies sutikimą ar jai už tai atsiskaityti.

      - Prieiga prie išeitinio kodo. Tiekėjas įsipareigoja kartu su Kūrinio perdavimu pateikti Pirkėjui pilną, komentuotą ir veikiančią Kūrinio išeitinio kodo (angl. source code) versiją skaitmeninėje laikmenoje atviru formatu, kuris leistų Pirkėjui ar jo pasitelktiems tretiesiems asmenims savarankiškai Kūrinį analizuoti, modifikuoti ir vystyti.

    - Reakcijos ir šalinimo laikai, taikomi Bandomajai eksploatacijai ir Techninio palaikymo paslaugoms

      - Paslaugų teikėjas privalo išanalizuoti klaidą, pateikti Užsakovui klaidų šalinimo įgyvendinimo būdo aprašymą pagal tokius grafikus:

| Kritinės klaidos atveju: | ne vėliau kaip per 8 darbo valandos nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento |
| --- | --- |
| Nekritinės klaidos atveju: | ne vėliau kaip per 16 darbo valandų nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento; |
| Smulkios klaidos atveju: | ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento. |

      - Klaidų šalinimo terminai derinami su Užsakovu, tačiau turi būti ne ilgesni kaip (terminas pradedamas skaičiuoti nuo informavimo apie klaidą pateikimo Paslaugų teikėjui momento):

| Kritinės klaidos atveju | ne vėliau kaip per 16 darbo valandas nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento; |
| --- | --- |
| Nekritinės klaidos atveju | ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento; |
| Smulkios klaidos atveju: | ne vėliau kaip per 16 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo pateikimo momento; |

      - Papildoma sąlyga:

4 darbo dienas per mėnesį Tiekėjas teikia išskirtinę priežiūrą, kurios metu reakcijai į Kritines ir Nekritines klaidas bei jų pašalinimą bus taikomas 8 darbo valandų terminas. Užsakovas, kartą į metus (kalendorinių metų pradžioje) informuoja Vykdytoją apie darbo dienas, kurioms bus reikalinga išskirtinė priežiūra.

      - Sprendimą, kokio tipo klaida yra nustatyta, priima Užsakovo paskirti atsakingi asmenys, suderinę su Paslaugų teikėjo paskirtais atsakingais asmenimis.

      - Jei objektyviai neįmanoma pašalinti klaidų pagal 2.4.12 punktą, šalių sutarimu gali būti sutarti kiti terminai.

  - Reikalavimai paslaugų teikimui

    - Reikalavimai pateiktims ir dokumentacijai

      - Visa dokumentacija turi būti parengta elektroninėje formoje laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Dokumentacija, kurioje nėra aprašomi veiklos procesai ir funkcijos (diegimo ar administravimo instrukcijos ir pan.), gali būti rengiama anglų kalba.

      - Rengiant IT sistemos dokumentaciją, turi būti laikomasi bendrųjų dokumentacijos rengimo reikalavimų: turi būti išlaikyta vienoda dokumentų struktūra ir stilius, jei aprašomo objekto specifika nereikalauja kitokio aprašymo būdo; visos naudojamos sąvokos ir žymėjimai turi būti paaiškinti „žodynėlyje“; dokumentacijoje naudojamos sąvokos ir žymėjimai turi turėti tą pačią prasmę visose vietose, kuriose jie naudojami; dokumentacija turi būti rengiama ir Sistemos diegimas turi būti vykdomas vadovaujantis valstybės informacinių sistemų kūrimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

      - Visi Tiekėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Užsakovu. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Tiekėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

      - Tiekėjas yra atsakingas už dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą ir aktualumą bei reguliarų šių dokumentų atnaujinimą ir naujų versijų pateikimą.

      - Dokumentų pokyčiai turi būti kontroliuojami. T. y.:

        - dokumentas privalo turėti priskirtą versijos numerį;

        - dokumentas privalo turėti versijų pokyčių registracijos lentelę (kas, kada ir kodėl sukūrė naujos versijos dokumentą).

      - Kiekvieno etapo pabaigoje turi būti pateikiama etapo ataskaita bei etapo rezultatai.

      - Pateiktys privalo apimti šiuos rezultatus, pateikiamus atitinkamų informacinės sistemos gyvavimo ciklo stadijų metu:

        - Paslaugų teikimo reglamentą.

        - Projekto planą ir grafiką.

        - IT sistemos analizės dokumentas, kuris apima:

          - IT sistemos specifikaciją;

          - IT sistemos projektavimą;

          - IT sistemos architektūrą;

          - IT sistemos standartines funkcijas;

          - IT sistemos plėtros funkcijas;

          - IT sistemos veiklos procesų aprašą.

        - Testavimo planą.

        - Testavimo scenarijus.

        - Testavimų ataskaitą.

        - Bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikta bandomosios eksploatacijos metodika (eiga, klaidų stebėjimas, bandomosios eksploatacijos pabaigos kriterijai), įvedimo į bandomąją eksploataciją ir bandomosios eksploatacijos veiklų grafiką.

        - Bandomosios eksploatacijos ataskaitą.

        - Mokymų planą ir mokymų medžiagą.

        - IT sistemos diegimo– atstatymo planą.

      - Informacinės sistemos eksploatacinę dokumentaciją turi sudaryti:

        - Bendro sistemos aprašymo dokumentas, kuris turi apimti:

          - Sistemos tikslą;

          - Aprašyti sistemos funkcijas;

          - Aprašyti aukšto lygio sistemos architektūrą.

        - Sistemos architektūros dokumentas, kuris turi:

          - Būti tiek detalus, kad iš jo būtų galima suprasti pagrindinę sistemos sprendimo idėją ir patį sprendimą;

          - Įvardinti ir parašyti visus vidinius sistemos komponentus ir integracijas su kitomis sistemomis;

          - Paaiškinti sistemos komponentų išdėstymą ir jų sąsajas;

          - Paaiškinti duomenų srautus;

          - Pateikti sistemos integracijos sąsajos (API) aprašymą (tiek funkcinį tiek administravimo).

        - Sistemos administravimo ir priežiūros vadovas, kuris turi apimti:

          - Aprašyti administratoriaus operacijų ir priežiūros procesus taip, kad juos būtų galima atlikti be rangovo įsitraukimo;

          - Aprašyti tikėtinas klaidas ir incidentus, sutrikimus ir pateikti sprendimo instrukcijas;

          - Aprašyti neautomatizuotas procedūras;

          - Aprašyti pagrindinių žurnalų (log) įrašų tipus, kur juos rasti ir kaip interpretuoti.

        - Sistemos saugumo reikalavimai.

        - Įdiegimo instrukcija.

        - IT sistemos duomenų kopijavimo ir atkūrimo instrukcija.

        - Naudotojo vadovas, kuriame matytųsi funkcijų medis ir jų aprašymai. Aprašymai turi būti išsamūs ir suprantami naudotojui savarankiškai vykdant konkrečias užduotis, apimti visas numatytas sistemos funkcijas, iliustruoti naudotojo sąsajos ekranvaizdžiais.

        - Garantinio aptarnavimo bei naudotojų konsultavimo reglamentas.

      - Bandomosios eksploatacijos ir garantinio aptarnavimo metu paaiškėjus, kad vadovuose, instrukcijose pateikta informacija nėra išsami (neaprašyti arba netiksliai aprašyti įprasti IT sistemos naudojimo, administravimo bei konfigūravimo veiksmai), Tiekėjas, be papildomo užmokesčio, privalo konsultuoti Užsakovo paskirtus darbuotojus instrukcijose neaprašytais klausimais, patikslinti instrukcijas ir pateikti Užsakovui atnaujintas jų versijas.

      - Projekto ir IT sistemos dokumentai turi būti aiškūs ir vienareikšmiškai suprantami. Projekto ir sistemos dokumentuose neturi būti nereikalingų ar pasikartojančių tekstų, į aktualias susijusių dokumentų sritis turi būti teikiamos nuorodos (o ne kartojamas tekstas).

      - Neapsiribojant šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamais dokumentais Tiekėjas savo nuožiūra gali pateikti ir kitą papildomą dokumentaciją, jeigu yra toks poreikis.

    - Reikalavimai mokymams:

      - Tiekėjas turės apmokyti Užsakovo darbuotojus naudotis IT Sistema. Naudotojai turi būti mokomi IT sistemos naudojimo pagrindų ir paruošiami tolesniam savarankiškam mokymuisi, siekiant visiškai įsisavinti IT Sistemos naudojimo atvejus.

      - Paslaugų teikėjas praveda IT sistemos mokymus Užsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems IT sistemos priėmimo testavime.

      - Mokymai turi būti atlikti iki IT sistemos bandomosios eksploatacijos pradžios.

      - Paslaugų teikėjas su Užsakovu turi suderinti mokymuose dalyvaujančių asmenų skaičių ir nurodyti tai mokymų plane.

      - Paslaugų teikėjas yra atsakingas už mokymo medžiagos ir mokymų plano paruošimą bei mokymų pravedimą.

      - Pagal mokymų plane suderintą procedūrą ir tvarką turi būti apmokyti būsimi IT sistemos naudotojai, duomenų tvarkytojai ir administratoriai.

      - Turi būti apmokyti Užsakovo darbuotojai - vadovai, kurie IT sistemos priemonėmis formuos užduotis ir bus atsakingi už veiklos procesus. Mokymai turi būti organizuojami nuotoliniu būdu.

      - Mokymai turi būti vykdomi testinėje ar kitoje specialiai mokymams Paslaugų teikėjo parengtoje aplinkoje, kurios konfigūracija turi atitikti gamybinę aplinką;

      - Įdiegus IT sistemą, Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti elektronine forma sistemos naudotojo ir sistemos administravimo vadovai.

      - IT sistemos naudotojams turi būti pateikiamos vizualinės pagalbos priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis IT sistema - „Žingsnis po žingsnio“ stiliaus vadovai ir vaizdo įrašai su tekstiniais ar garso komentarais kurių pagalba supažindinama su IT sistemos naudotojo sąsaja ir jos valdymu. Tiekėjas gali pasiūlyti kitus lygiaverčius vizualinės pagalbos priemonių sprendimus, apimančius aukščiau nurodytus atvejus.

      - Vadovai turi būti atnaujinami atliekant sistemoje naujinimus/pakeitimus ateityje.

    - Reikalavimai testavimui:

      - IT sistemos testavimas atliekamas pagal Paslaugų teikėjo parengtą ir su Užsakovu suderintą testavimo planą. Testavimo plane turi būti aprašyti testavimo tikslai, testavimo procesas, atliekami testavimo lygiai, įskaitant priėmimo testavimą (angl. user acceptance testing), ir jų vykdymo pradžios ir baigimo kriterijai, vykdomų testų tipai, testavime dalyvaujančios rolės ir jų atsakomybės, testavimo apimtis, testavimo aplinkos, testavimo įrankiai, testavimo metrikos, testavimo užduotys ir jų atlikimo tvarka bei kita testavimo organizavimui ir atlikimui reikalinga informacija.

      - IT sistemos testavimas apima šiuos lygius: komponento (angl. unit) testavimas, komponentų integracijos (angl. unit integration) testavimas, sistemos testavimas, sistemos integracijos su kitomis sistemomis testavimas, priėmimo testavimas.

      - Sistemos testavimai turi vykti su didelės apimties duomenimis, kad būtų ištestuota greitaveika ir našumas, todėl turi būti įkeliamas (analizės metu suderintas) Pirkėjo pusės pateiktas informacijos kiekis.

      - Visais atvejais IT sistemos vystytą programinę įrangą Tiekėjas turi perduoti Užsakovui, tik visiškai ją ištestavęs ir įsitikinęs, kad ją įdiegus nebus sutrikdytas IT sistemos arba jos dalies funkcijų ar kitų taikomųjų sistemų darbas ir visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta Užsakyme ir kituose dokumentuose, nustatančiuose reikalavimus programinei įrangai.

      - Tiekėjas atlieka greitaveikos testavimą ir Užsakovo infrastruktūroje esančioje testavimo aplinkoje pagal jo sukurtus ir su Užsakovu suderintus testavimo scenarijus. Tiekėjas pateikia įrankius ar sprendinius ir paruošia duomenis, reikalingus greitaveikos testavimo atlikimui. Duomenų kiekis bus suderintas Analizės etapo metu.

      - Tiekėjas, sėkmingai atlikęs greitaveikos testavimą testavimo aplinkoje, pateikia testavimo ataskaitą Užsakovo patvirtinimui.

      - IT sistemos priėmimo testavimas atliekamas Užsakovo infrastruktūroje esančioje testavimo aplinkoje dalyvaujant Tiekėjui.

      - Užsakovo atstovai atlieka IT sistemos priėmimo testavimą pagal Tiekėjo sukurtus ir su Užsakovu suderintus testavimo scenarijus, skirtus patikrinti funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Priėmimo testavimo metu surastos klaidos ir neatitikimai funkciniams ar nefunkciniams reikalavimams yra registruojami ir valdomi pagal klaidų valdymo procesą.

      - Priėmimo testavimo tikslai:

        - Įsitikinti, kad visi funkciniai ir nefunkciniai techninės specifikacijos, detalios analizės ir projektavimo dokumentų, naudotojo sąsajos prototipų, integracinių sąsajų specifikacijos bei architektūros dokumentų reikalavimai yra įgyvendinti;

        - Įsitikinti, kad reikalavimų įgyvendinimas atliktas teisingai ir tinkama apimtimi;

        - Nustatyti ar IT sistema yra tinkama bandomajai eksploatacijai;

        - Identifikuoti IT sistemos klaidas ir neatitikimus pateiktiems reikalavimams.

      - Priėmimo testavimas yra užbaigiamas, kai tenkinami IT sistemos testavimo plane įvardinti sistemos priėmimo kriterijai.

      - Paslaugų teikėjas parengia priėmimo testavimo ataskaitą Užsakovui sėkmingai atlikus IT sistemos priėmimo testavimą testavimo aplinkoje.

      - Užsakovui patvirtinus IT Sistemos priėmimo testavimo ataskaitą, IT sistemos programinė įranga yra diegiama į gamybinę aplinką bandomajai eksploatacijai.

      - Sudiegus sistemą į gamybinę aplinką atliekamas sistemos saugumo patikrinimas (angl. "Pentest"). Identifikavus pažeidžiamumus:

        - Kritinio ir aukšto lygio pažeidžiamumai turi būti pašalinti prieš prasidedant bandomajai eksploatacijai;

        - Vidutinio ir žemo lygio pažeidžiamumai turi būti pašalinti iki bandomosios eksploatacijos pabaigos arba kito suderinto termino;

        - Po pažeidžiamumų pašalinimo atliekamas pakartotinis saugumo testavimas bei pateikiama patikros ataskaita.

      - Sistemos saugumo patikrinimas (angl. "Pentest") turi apimti:

        - Patikrinama tarnybinių stočių operacinės sistemos ir jose veikiančios sisteminės programinės įrangos atnaujinimo lygis ir ar jos nėra pažeidžiamos remiantis patikrinimo dieną žinomomis saugumo spragomis;

        - Patikrinamas tarnybinių stočių ir jose veikiančios sisteminės programinės įrangos konfigūracijos saugumas;

        - Patikrinamas prisijungimo prie Tarnybinių stočių saugumas, naudojant anoniminį/nesankcionuotą prisijungimą ir/arba turint eilinio vartotojo prisijungimo duomenis;

        - Patikrinama ar vartotojai negali eskaluoti savo teisų sistemoje, atlikti veiksmus ir/arba gauti duomenis, nesusijusius su jų tiesioginių pareigų vykdymu;

        - Patikrinamas duomenų bazės (jei naudojama) atnaujinimo lygis ir konfigūracijos saugumas (laisva prieiga, per didelės naudotojų ar programų teisės, galimybė vykdyti sistemines komandas iš duomenų bazės);

        - Atlikti WEB aplikacijų taikomųjų programų ir paslaugų saugumo patikrinimą neturint naudotojo prisijungimo ir turint prisijungimus;

        - Pažeidžiamumų paieška (vartotojo autentifikavimo mechanizmo patikrinimas, sesijos vientisumo patikrinimas, įvedamos informacijos apdorojimo patikrinimas, programinio kodo integralumo patikrinimas, klaidų pranešimų apdorojimas, sisteminės informacijos atskleidimas, serviso konfigūravimo klaidos) automatizuotais WEB pažeidžiamumo skeneriais;

        - Sistemos saugumo spragų patikrinimas pagal OWASP Top 10, REST/SOAP/GraphQL API Testing ir kiti.

    - Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

      - Bandomoji eksploatacija yra atliekama IT sistemos gamybinėje aplinkoje įdiegus IT sistemos funkcionalumo paketus.

      - Bandomosios eksploatacijos trukmė ne daugiau kaip 60 kalendorinių dienų nuo paskutinio IT sistemos funkcionalumo paketo įdiegimo. Jei sistemos diegimas bus vykdomas iteraciniu principu, tai visų iteracijų bandomoji eksploatacija turi baigtis kaip ir paskutinio IT sistemos funkcionalumo paketo įdiegimo bandomoji eksploatacija.

      - Paslaugų teikėjas turi parengti ir suderinti su Užsakovu bandomosios eksploatacijos planus, kurių tikslas – aprašyti bandomosios eksploatacijos metodiką (pasiruošimo eiga, klaidų stebėjimas, bandomosios eksploatacijos pabaigos kriterijai), įvedimo į bandomąją eksploataciją veiklų grafiką.

      - Bandomosios eksploatacijos tikslas – patikrinti sistemos veikimą gamybinėje aplinkoje, išbandyti gamybinę sistemos komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus, stabilizuoti gamybinės aplinkos konfigūraciją, atsižvelgiant į bandomosios eksploatacijos metu sukauptą patirtį, įsitikinti sumigruotų duomenų pilnumu ir teisingumu, įsitikinti IT sistemos integracijų su išorinėmis sistemomis teisingu ir saugiu veikimu.

      - IT sistemos veikimas turi būti užtikrintas visos bandomosios eksploatacijos metu.

      - Bandomosios eksploatacijos metu Paslaugų teikėjas turi teikti intensyvias sistemos aptarnavimo ir naudotojų konsultavimo paslaugas.

      - Esant poreikiui ir Užsakovui paprašius, Paslaugų teikėjas turi suteikti konsultacijas dėl Sistemos veikimo vietoje, t. y. Paslaugų teikimo vietoje (Užsakovo patalpose).

      - Bandomosios eksploatacijos metu turi būti taisomos identifikuotos klaidos.

      - Paslaugų teikėjas privalo išanalizuoti klaidą, pateikti Užsakovui klaidų šalinimo įgyvendinimo būdo aprašymą pagal punkte „2.4.12.	Reakcijos laikai Bandomajai eksploatacijai ir Techninio palaikymo paslaugoms“ aprašytus terminus.

      - Paslaugų teikėjas bandomosios eksploatacijos metu turi šalinti visus identifikuotus defektus bei pastebėtus neatitikimus.

      - Defektų šalinimas vykdomas standartine tvarka: taisomas programos kodas (jei būtina), ruošiamas IT sistemos pokyčio dokumentas, pokytis testuojamas IT sistemos testavimo aplinkoje ir tik po to pokyčio diegimas atliekamas IT sistemos gamybinėje aplinkoje.

      - Į bandomosios eksploatacijos trukmę neįskaičiuojamas laikas, kai dėl IT sistemos esminių klaidų tokia bandomoji eksploatacija negalėjo vykti.

      - Bandomoji eksploatacija yra baigiama, kai tenkinami bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai, kurie pateikiami bandomosios eksploatacijos plane.

      - Paslaugų teikėjas bandomosios eksploatacijos pabaigoje turi pateikti bandomosios eksploatacijos ataskaitą.

      - Dokumente turi būti pateiktas bandomosios eksploatacijos metu rastų klaidų sąrašas, atliktų veiklų vertinimas, bandomosios eksploatacijos rezultatų atitikimas priėmimo kriterijams, ir siūloma išvada dėl bandomosios eksploatacijos pabaigos.

      - Sėkmingai baigus etapo bandomąją eksploataciją yra pasirašomas atitinkamo IT sistemos etapo perdavimo aktas.

      - Tik pasirašius visos sistemos perdavimo aktą po bandomosios eksploatacijos bus laikomas sistemos diegimo projekto užbaigimu, ir bus pradėtas skaičiuoti garantinio aptarnavimo terminas.

    - Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

      - IT sistemos garantinis aptarnavimas, t. y. priežiūros be papildomo užmokesčio, sąlygos turi tenkinti žemiau pateiktus reikalavimus.

      - Garantinio aptarnavimo objektas yra pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus įdiegta IT sistema su visomis jai priklausančiomis sąsajomis, licencijomis ir dokumentacija.

      - Paslaugų teikėjas ne mažiau kaip 12 mėnesių po visos IT sistemos bandomosios eksploatacijos etapo užbaigimo ir galutinio darbų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos turi atlikti garantinį aptarnavimą.

      - IT sistemos privalo būti darbinga, patikima, nustatytais terminais atstatoma po klaidų. Visi IT sistemos Paslaugų teikėjo veiksmai atliekant garantinį aptarnavimą turi būti atliekami pagal su Užsakovu suderintą tvarką.

      - Garantinis aptarnavimas apima:

        - Dalyvavimą IT sistemos ir su IT sistema susijusių klaidų sprendime bei klaidų sprendimas;

        - IT sistemos neatitikimų funkciniams bei nefunkciniams reikalavimams ir veikimo klaidų šalinimą bei kitas LR įstatymais ir norminiais aktais numatytas kokybės garantijas;

        - eksploatuojamos IT sistemos darbingumo atstatymą, pvz.: įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl Paslaugų teikėjo pateiktų pakeitimų atnaujinimų ar kitų Paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo. Paslaugų teikėjo neveikimu yra laikomas Paslaugų teikėjo nesiėmimas jokių veiksmų, kai sistemos eksploatacijos metu yra aptinkamas duomenų bazių ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimas, arba, Paslaugų teikėjui neinformuojant Užsakovo apie gamintojo jam pateiktus sistemos atnaujinimus (kurie turi ar gali turėti įtakos tinkamam sistemos funkcionavimui);

        - sugadintų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Paslaugų teikėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas;

        - konsultacijų telefonu ir elektroniniu paštu darbo dienomis Lietuvos laiku (detalus laikas bus suderintas rengiant ir derinant paslaugų vykdymo reglamentą) teikimą IT sistemos naudotojams sistemos naudojimo, fiksuotų problemų ir veikimo nedokumentuotais klausimais. Numatomas naudotojų skaičius iki 5;

        - neatitikimų šalinimą ir sistemos sutrikimų taisymą, kai Paslaugų teikėjo siūlomas sprendimas neveikia ar funkcionuoja neteisingai ne dėl to, kad netinkamai realizuotas funkcinis/nefunkcinis reikalavimas ar veikimo logika, o dėl kitų Paslaugų teikėjo pateiktų sudėtinių sprendimo dalių. Tokių neatitikimų pavyzdžiai: pateiktas standartinis sistemos funkcionalumas daro netinkamą įtaką (nepilnai ar neteisingai saugomi duomenys) funkcinių reikalavimų rezultatams, pateikta duomenų bazių valdymo sistema daro netinkamą įtaką funkcinių reikalavimų rezultatams (pvz.: sistemos greitaveikai).

      - Paslaugų teikėjas savo ir Užsakovo užfiksuotas klaidas turi registruoti Paslaugų teikėjo klaidų registravimo sistemoje, Užsakovas pranešti apie klaidas gali el. paštu, telefonu ar kitomis abipusiai suderintomis priemonėmis.

      - Paslaugų teikėjas privalo išanalizuoti klaidą, pateikti Užsakovui klaidų šalinimo įgyvendinimo būdo aprašymą pagal punkte „2.4.12.	Reakcijos laikai Bandomajai eksploatacijai ir Techninio palaikymo paslaugoms“ aprašytus terminus.

      - Paslaugų teikėjas su Užsakovu (raštu) gali susiderinti kitus, Užsakovui priimtinus, klaidų pašalinimo terminus.

      - Detalios garantinio aptarnavimo teikimo procedūros ir darbo tvarkos bus derinamos rengiant garantinio aptarnavimo bei naudotojų konsultavimo reglamentą.

      - Paslaugų teikėjas parengs garantinio aptarnavimo bei naudotojų konsultavimo reglamentą.

      - Informacija apie pašalintas (pataisytas) Klaidas ataskaitos forma turi būti atnaujinama ir pateikiama kartą per mėnesį.

      - IT sistemos funkcionalumo atnaujinimui, atlikus darbus, suteikiamas ne trumpesnis nei 12 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpis, skaičiuojant nuo IT sistemos funkcionalumo atnaujinimo versijos pateikimo Užsakovui ir Užsakovo tinkamo veikimo patvirtinimo momento.

    - Reikalavimai papildomoms vystymo paslaugoms

      - IT sistemos vystymo paslaugos neįeina į garantinio aptarnavimo paslaugas (žr. skyrių 2.5.5. Reikalavimai garantiniam aptarnavimui)

      - Vystymo paslaugos kyla dėl pasikeitusių aplinkybių bei užsakovo poreikių ir apima IT sistemos papildomo ir ankstesnėje sistemos versijoje nenumatyto funkcionalumo sukūrimą ar esančio funkcionalumo pakeitimą.

      - Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas turi pateikti vystymo paslaugų įvertinimą, atsižvelgiant į Užsakovo pokyčių (vystymo) įgyvendinimo galimybę, suderinamumą ir tinkamumą. Jei dėl objektyvių vienos (ar abiejų) šalių vėlavimo priežasčių yra reikalingas paslaugų įvertinimo termino pratęsimas, terminas gali būti pratęstas tik abiem šalims iš anksto sutarus ir raštu patvirtinus naują paslaugų įvertinimo terminą. Naujas paslaugų įvertinimo terminas derinamas ir tvirtinamas su Užsakovo paskirtu už sutarties vykdymą atsakingu atstovu.

      - Vystymo paslaugų užsakymas bus laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo išsiuntimo Užsakovo dienos. Paslaugų teikėjas vystymo paslaugas pradeda teikti tik gavęs (raštu, el. paštu, registruojant užklausų valdymo sistemoje ar kita su Paslaugų teikėju suderinta forma) užpildytą IT sistemos vystymo paslaugų užsakymo formą.

      - Kiekvienu atskiru atveju, prieš pradedant teikti vystymo paslaugas, Paslaugų teikėjas turės pateikti (detalizuoti) ir su Užsakovu suderinti planuojamų atlikti paslaugų aprašymą, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą.

      - Užsakovas, gavęs vystymo paslaugų Užsakymo įgyvendinimui būtinų veiklų aprašymą ir apimčių įvertinimą, priima sprendimą dėl Užsakymo įgyvendinimo:

        - jei nusprendžiama, kad vystymo paslaugos, nurodytos Užsakyme, yra nereikalingos dėl netinkamo kaštų ir naudos santykio – Užsakymas yra atšaukiamas apie tai informuojant Paslaugų teikėją. Jei įvertinimo aprašymas yra neaiškus, Užsakovas gali paprašyti Paslaugų teikėjo detalizuoti IT sistemos pakeitimo įvertinime aprašytas paslaugas bei jų teikimo laiko sąnaudų įvertinimą. Paslaugų teikėjas privalo atsakyti į Užsakovo pateiktus klausimus;

        - jei nusprendžia, kad vystymo paslaugos, nurodytos Užsakyme, yra reikalingos, vystymo paslaugų detali analizė, suteikimo terminai, apimtys ir sąmata yra raštu patvirtinami Užsakyme. Už apimtis (darbo valandų kiekį), kurios nebuvo suderintos (t.y. kurios nebuvo nurodytos Užsakyme) Užsakovas nemoka.

      - IT sistemos vystymo paslaugų užsakymų skaičius yra neribojamas, tačiau bendras užsakymų vykdymui skirtas darbo valandų skaičius negali viršyti sutartyje numatyto maksimalaus vystymo paslaugoms skirto valandų skaičiaus.

      - Paslaugų vykdymo metu modifikuotas, atnaujintas ar pakeistas Sistemos funkcionalumas Užsakovui turi būti perduotas tik Tiekėjui pilnai jį ištestavus Tiekėjo kūrimo aplinkoje. Tiekėjas perduoda Užsakovui diegimą į testavimo aplinką, kurioje testuojama ir tik įsitikinus, kad visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta, bei gavus Užsakovo patvirtinimą – diegiami darbinėje aplinkoje. Tiekėjo pateiktus diegimo paketus testavimo ir darbinėje aplinkose vykdo Užsakovas. Tiekėjui ir Užsakovui sutarus kitaip, diegimo į aplinkas tvarka gali būti pakeista.

      - Paslaugų teikėjas yra atsakingas už IT sistemos dokumentacijos atnaujinimą atsižvelgiant į suteiktų vystymo paslaugų įneštus pokyčius tiek sistemos konfigūracijai, tiek funkcionalumui.

      - Paslaugų teikėjas, tinkamai įvykdęs vystymo paslaugų užsakymą, kreipiasi į užsakovą raštu ir pateikia Užsakovui pasirašymui vystymo paslaugų užsakymo perdavimo – priėmimo aktą, kuris rengiamas kiekvienai Užsakovo pateiktai vystymo paslaugų užsakymo formai.

      - Esant situacijai, kad suteiktų vystymo paslaugų perdavimo – priėmimo metu Užsakovas negali patikrinti visų suteiktų vystymo paslaugų atitikimo Užsakyme nustatytiems reikalavimams, todėl Šalys susitaria, kad vystymo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas jokiu būdu neapriboja Užsakovo teisės reikalauti trūkumų ištaisymo ir tuo pačiu įpareigoja Paslaugų teikėją ištaisyti klaidas ar neatitikimus pagal Užsakymo vystymui turinį.

      - Užsakovas neįsipareigoja įsigyti visų numatytų IT sistemos funkcionalumo vystymo paslaugų valandų.

      - Suteiktoms vystymo paslaugoms turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 12 mėnesių garantinis laikotarpis, pradedant skaičiuoti nuo IT sistemos vystymo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

      - Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos Sistemos perkūrimo priežastimi.

      - Sistemoje atliekant pakeitimą ir / ar atnaujinimą, turi būti galimybė užtikrinti, kad:

        - Visi saugomi duomenys bus perkelti į naują duomenų bazės struktūrą;

        - Bus išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas;

        - Jokie saugomi duomenys nebus prarasti;

        - Nebus sutrikdytas Sistemoje realizuotas funkcionalumas.

      - Sistemos techninės ir / arba programinės įrangos modifikavimas, tobulinimas ir klaidų taisymas negali turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui.

      - Sistemoje neturi būti įkoduotų (angl. Hard Coded) duomenų, kuriems koreguoti ir / ar keisti būtų reikalingos Tiekėjo paslaugos.

    - Reikalavimai techninio palaikymo paslaugoms

      - IT sistemos techninio palaikymo paslaugos teikiamos pagal mėnesinį mokestį po visos IT sistemos bandomosios eksploatacijos etapo užbaigimo ir galutinio darbų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos, tačiau Perkantysis subjektas pasilieka teisę sutrumpinti šios paslaugos teikimo trukmę, pranešus apie tai Tiekėjui prieš 30 dienų iki šių paslaugų atsisakymo dienos.

      - Visi Paslaugų teikėjo veiksmai, susiję su techninio palaikymo paslauga turi būti vykdomi pagal suderintas su pirkėju procedūras.

      - Šalių susitarimu, IT sistemos techninio palaikymo paslaugos gali būti teikiamos Užsakovo ne darbo metu.

      - IT sistemos techninio palaikymo paslaugos neįeina į garantinio aptarnavimo ir vystymo paslaugas (žr. skyrių 2.5.5. Reikalavimai garantiniam aptarnavimui ir 2.5.6. Reikalavimai papildomoms vystymo paslaugoms).

      - IT sistemos techninio palaikymo paslaugos apima:

        - Sistemos incidentų, klaidų (visos klaidos, identifikuotos Garantinio aptarnavimo laikotarpiu, yra išimtinai Garantinio aptarnavimo objektas) dėl kurių Užsakovas kreipiasi į paslaugų teikėją, kai sistemos darbo problemų neišsprendžia Užsakovo administravimo specialistai, sprendimas. Sistemos darbo problemų, kurios kilo dėl vystymo paslaugų jų garantiniu laikotarpiu, sprendimas neįeina į sistemos techninio palaikymo paslaugų imtį;

        - IT sistemos incidentų sprendimą;

        - IT sistemos taisymus pastebėtų klaidų ar duomenų vientisumo pažeidimo atvejais;

        - IT sistemos kodo pokyčius, susijusius su IT sistemos veikimo problemomis po atliktų IT sistemoje platformos ar kitų programinės įrangos naujinimų darbų (angl. „patches“, „updates“, „upgrades“);

        - IT sistemos dokumentų ruošimą ir pateikimą;

        - IT sistemos dokumentacijos reguliarų naujinimą;

        - Konsultavimą IT sistemos naudojimo, fiksuotų problemų ir veikimo klausimais.

        - Programinės įrangos sutrikimų šalinimas – skubi pagalba, sutrikus sistemos ar ją sudarančių komponentų veikimui, net jei sistemos sutrikimas atsirado ne dėl Paslaugu teikėjo kaltės – problemų diagnostika ir sistemos funkcionavimo atstatymas;

        - Programinės įrangos pataisymų, klaidų šalinimo diegimus;

        - Naujausios sistemos versijos pateikimo užtikrinimas ir diegimus.

      - Teikiant IT sistemos techninio palaikymo paslaugas visi kreipiniai turi būti registruojami Paslaugų teikėjo pagalbos sistemoje arba kita šalims priimtina forma (el. paštu, Microsoft Teams ar panašiomis priemonėmis). Prieš paslaugų suteikimą Paslaugų teikėjas nurodo preliminarią užsakymo įgyvendinimo trukmę valandomis, po įvykdymo pateikiamas faktinis užduočiai panaudotas valandų skaičius. Šalims sutarus kitaip valandų kiekis, prieš darbų atlikimą, gali būti nenurodytas.

      - Paslaugų teikėjas privalo išanalizuoti klaidą, pateikti Užsakovui klaidų šalinimo įgyvendinimo būdo aprašymą pagal punkte „2.4.12.	Reakcijos laikai Bandomajai eksploatacijai ir Techninio palaikymo paslaugoms“ aprašytus terminus.

      - Paslaugų vykdymo metu modifikuotas, atnaujintas ar pakeistas IT Sistemos funkcionalumas Užsakovui turi būti perduotas tik Tiekėjui pilnai jį ištestavus Tiekėjo kūrimo aplinkoje. Tiekėjas perduoda Užsakovui diegimą į testavimo aplinką, kurioje testuojama ir tik įsitikinus, kad visi įdiegti pakeitimai veiks taip, kaip buvo numatyta, bei gavus Užsakovo patvirtinimą – diegiami darbinėje aplinkoje. Tiekėjo pateiktus diegimo paketus testavimo ir darbinėje aplinkose vykdo Užsakovas. Tiekėjui ir Užsakovui sutarus kitaip, diegimo į aplinkas tvarka gali būti pakeista.

      - Tiekėjas kiekvieną kalendorinį mėnesį teikia techninio palaikymo paslaugų ataskaitą apie suteiktas techninio palaikymo paslaugas, detalizuoja atliktas paslaugas, aprašo išspręstas problemas. Ataskaita pateikiama vieną kartą per mėnesį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po mėnesio, per kurį buvo suteiktos techninio palaikymo paslaugos, pabaigos.

        - Ataskaitą apie suteiktas techninio palaikymo paslaugas sudaro detalus kreipinių sąrašas:

        - Kreipinio ID: Unikalus numeris tiekėjo sistemoje.

        - Sukūrimo data ir laikas.

        - Problemos aprašymas: Trumpas ir aiškus aprašymas.

        - Prioritetas: Kritinis, aukštas, vidutinis ar žemas.

        - Būsena: Išspręsta, laukiama kliento atsakymo, uždaryta.

        - Sprendimo data ir laikas.

        - Sprendimui skirtas laikas: Faktinis valandų skaičius.

        - SLA rezultatas: „Įvykdyta laiku“ (Met) arba „Pažeista“ (Bre-ached).

      - Techninio palaikymo paslaugos turės būti teikiamos visam IT sistemos funkcionalumui, tiek standartiniam, tiek sukurtam, pritaikant pagal Užsakovo poreikius.

- Saugumo Reikalavimai

  - Reikalavimai Saugumo Pažeidžiamumų Valdymui

    - Tiekėjas įsipareigoja, sužinojęs apie bet kokias Sistemos saugumo spragas, pažeidžiamumus ar silpnas vietas iš viešai prieinamų šaltinių, savo atliktų tyrimų ar trečiųjų šalių pranešimų, nedelsiant raštu informuoti Užsakovą. Kartu su pranešimu Tiekėjas privalo pateikti visą tuo metu turimą informaciją:

      - pažeidžiamumo aprašymą ir jo CVE (angl. Common Vulnerabilities and Exposures) identifikatorių, jei toks priskirtas;

      - pažeidžiamumo paveiktus Sistemos komponentus;

      - pirminį rizikos vertinimą ir galimą poveikį Sistemos veiklai.

      - Saugumo atnaujinimų diegimas ir pažeidžiamumų šalinimas

    - Tiekėjas yra atsakingas už nuolatinę Sistemos komponentų stebėseną ir savalaikį saugumo atnaujinimų (pataisymų) diegimą. Pažeidžiamumų šalinimo terminai, skaičiuojami nuo pažeidžiamumo identifikavimo ir informavimo momento, yra nustatomi pagal jo kritiškumo lygį (pagal CVSS v4.0 arba naujesnę versiją https://www.first.org/cvss/calculator) vadovaujantis https://nvd.nist.gov arba https://www.cve.org šaltiniais

    - Jeigu Tiekėjas negali pašalinti pažeidžiamumo per 2.4.12.2. punkte nustatytą terminą (pvz., dėl oficialaus pataisymo nebuvimo, didelės rizikos sutrikdyti Sistemos veiklą ar kitų objektyvių priežasčių), jis privalo:

      - ne vėliau kaip iki termino pabaigos raštu informuoti apie tai Užsakovą, pateikdamas išsamų paaiškinimą;

      - atlikti ir pateikti Užsakovui rizikų analizę;

      - pasiūlyti ir suderinti su Užsakovu laikinas riziką mažinančias priemones (angl. compensating controls);

      - suderinti su Užsakovu naują, protingą pažeidžiamumo pašalinimo terminą.

  - Informacijos konfidencialumo ir saugumo reikalavimai

- Tiekėjas privalo įgyvendinti ir palaikyti žemiau nurodytas organizacines ir technines priemones, siekdamas užtikrinti Užsakovo informacijos konfidencialumą viso projekto metu ir jam pasibaigus.

    - Teisinės ir organizacinės priemonės:

      - Konfidencialumo ir informacijos neatskleidimo sutartis : Visi Tiekėjo darbuotojai, dalyvaujantys projekte, privalo būti pasirašę konfidencialumo įsipareigojimus su Tiekėju, o Tiekėjas privalo turėti pasirašytą Konfidencialumo ir informacijos neatskleidimo sutartį su Užsakovu.

      - Tiekėjas įsipareigoja neatskleisti administruojamų duomenų, neperleisti tretiesiems asmenims ir užtikrintą kokybišką jų apsaugą.

      - Duomenų tvarkymo sutartis: Jei projekto metu bus tvarkomi asmens duomenys, privaloma pasirašyti BDAR reikalavimus atitinkančią Duomenų tvarkymo sutartį.

      - Paskirtas personalas: Prieigą prie Užsakovo informacijos gali turėti tik iš anksto su Užsakovu suderintas ir patvirtintas Tiekėjo personalo sąrašas.

      - Tiekėjas privalo informuoti užsakovą, jei keičiasi projekto komandos narys.

      - Saugi darbo aplinka: Tiekėjas užtikrina, kad jo personalas su Užsakovo informacija dirbtų saugioje fizinėje aplinkoje, kurioje tretieji asmenys negali matyti ekranų ar dokumentų (pvz., įdiegta „švaraus stalo“ politika, naudojami ekrano privatumo filtrai).

      - Tiekėjo darbuotojų darbo priemonėse privalo būti įdiegta ir veikti  galiojanti, patikimo gamintojo antivirusinė sistema.

      - Apie bet kokius galimus duomenų pasisavinimo, nutekėjimo ar kibernetinių incidentų tiekėjo infrastruktūroje atvejus, Tiekėjas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą ir imtis visų įmanomų priemonių, situacijai suvaldyti.

    - Prieigos valdymas

      - Mažiausių teisių principas (Principle of Least Privilege): Kiekvienam Tiekėjo darbuotojui suteikiamos tik minimalios prieigos teisės, būtinos konkrečioms projekto užduotims atlikti.

      - Unikalios ir laikinos prieigos: Kiekvienam Tiekėjo darbuotojui sukuriama unikali, vardinė prieigos paskyra. Visos paskyros yra laikinos ir galioja tik projekto vykdymo laikotarpiu.

    - Duomenų tvarkymas ir saugojimas

      - Duomenų minimizavimas: Tiekėjas įsipareigoja nenaudoti, nekopijuoti ir nesaugoti daugiau Užsakovo informacijos, nei yra absoliučiai būtina projekto tikslams pasiekti.

      - Duomenų šifravimas (Encryption):

        - Saugojamų duomenų šifravimas (Encryption at Rest): Visa Užsakovo informacija, laikinai saugoma Tiekėjo įrenginiuose (nešiojamuosiuose kompiuteriuose, išoriniuose diskuose), privalo būti užšifruota (pvz., naudojant BitLocker, FileVault ar lygiavertę technologiją).

        - Perduodamų duomenų šifravimas (Encryption in Transit): Visi duomenys, perduodami tarp Užsakovo ir Tiekėjo sistemų ar viešaisiais tinklais, privalo būti šifruojami naudojant saugius protokolus (pvz., TLS 1.2+, SFTP, saugus VPN ryšys).

      - Draudimas naudoti asmenines priemones: Griežtai draudžiama Užsakovo informaciją saugoti ar persiųsti naudojant asmenines el. pašto dėžutes, Užsakovo  nepatvirtintas debesijos paslaugas (pvz., Google Drive, Dropbox) ar asmenines laikmenas.

      - Duomenų anonimizavimas/pseudonimizavimas: Jei įmanoma, analizė turi būti atliekama naudojant anonimizuotus arba pseudonimizuotus duomenis, ypač jei tai liečia asmens duomenis.

    - Veiksmai po projekto užbaigimo

      - Prieigos teisių panaikinimas: Ne vėliau kaip per 24 valandas po projekto pabaigos, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos jo personalui suteiktos prieigos prie Užsakovo sistemų ir duomenų yra visam laikui panaikintos.

      - Saugus duomenų perdavimas ir sunaikinimas:

        - Tiekėjas įsipareigoja, jog visa archyvinė informacija, nemokamai ir saugiai perduota pirkėjui suderintu formatu.

        - Tiekėjas privalo negrįžtamai ištrinti visas Užsakovo informacijos skaitmenines kopijas iš savo sistemų, laikmenų ir atsarginių kopijų saugyklų.

        - Visi fiziniai dokumentai, kuriuose yra Užsakovo informacijos, privalo būti sunaikinti naudojant dokumentų naikiklį, atitinkantį P-4 saugumo lygį pagal DIN 66399 standartą.

        - Sunaikinimo patvirtinimas: Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti raštišką patvirtinimą (sunaikinimo aktą), kad visa Užsakovo informacija buvo sunaikinta, kaip nurodyta 3.2.4.2 punkte.

    - Auditas ir atskaitomybė

      - Audito teisė: Užsakovas pasilieka teisę (įspėjęs prieš protingą terminą) atlikti Tiekėjo taikomų saugumo priemonių auditą, siekdamas įsitikinti šioje specifikacijoje nurodytų reikalavimų laikymusi.

- BAUDOS IR DELSPINIGIAI

  - Tiekėjui nesilaikant reakcijos ir sprendimo laikų, nustatytų 2.3.2.2 ir 2.4.12 punktuose, taikoma bauda:

    - 3 eurai už kiekvieną pradelstą valandą (valanda laikoma pradelsta pilna valanda. Pvz., Tiekėjas vėluoja sureaguoti 15, 30 arba 45 minutes – 3 Eur bauda už šį laiką taikoma nebus. Jei Paslaugos teikėjas vėluoja sureaguoti 2 valandas 15 minučių – bus taikoma 6 Eur bauda už pavėluotas pilnas 2 valandas).

    - Jeigu Paslaugos teikėjas nesilaiko reakcijos ir sprendimo laikų, nustatytų 2.3.2.2 ir 2.4.12 punktuose, ir terminai nustatyti dienomis, - taikoma bauda 20 Eur už kiekvieną pradelstą dieną.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų teikimo vieta – Tiekėjo, Pirkėjo patalpose. Paslaugos gali būti teikiamos nuotoliniu būdu, jei tai suderinta su Pirkėju. Adresas - Gudelių g. 49, Vilniaus m.

  - Paslaugos teikiamos lietuvių ir (arba) anglų kalba. Visą komunikaciją (žodžiu ir raštu) vykdantys specialistai privalo mokėti pasirinktą kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM).