TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

  - TIEKĖJAS

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. FINANSAVIMO ŠALTINIS

Valstybės biudžetas

- PIRKIMO OBJEKTAS

Vilkaviškio rajono Vištyčio, Gižų ir kt. kadastrinėse vietovėse esančių melioracijos griovių ir juose esančių statinių remonto darbai.

2.1.  PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija.

2.2.  DARBŲ APIMTYS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | GRIOVIAI |  |  |
| 3.1. | Griovių-imtuvų bendras ilgis | km | 11,084 |
| 3.1.1. | Remontuojamų | km | 11,084 |
| 4. | DRENAŽAS |  |  |
| 4.1. | Drenažo žiočių skaičius | vnt. | 113 |
| 4.1.1. | Iš jų remontuojamos | vnt. | 90 |
| 6. | HIDROTECHNIKOS STATINIAI |  |  |
| 6.1. | Pralaidos d 600-2x1600 mm | vnt. | 10 |
| 6.1.1. | Iš jų remontuojamų | vnt. | 8 |

3. STATYBOS DARBAI

3.1. STATYBOS RŪŠIS

Melioracijos statinių remonto darbai (toliau – Darbai).

3.2. REIKALAVIMAI STATYBAI:

3.2.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu  reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“,  kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,  normatyviniais aktais ir taisyklėmis, technine specifikacija.

3.2.2. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

3.3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.3.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. 2025 metais turi būti įsavinta apie 50 000 Eur iš šiems darbams skirtų lėšų sumos. Atsiradus papildomų lėšų Užsakovas informuoja Rangovą apie lėšas, kurias reikalinga įsavinti 2025 m. Apie metinį finansavimą šiam objektui 2025 ir 2026 metais Užsakovas informuoja Rangovą atskiru susitarimu pagal skiriamą metinį finansavimą.

3.3.2 Darbai turi būti baigti iki 2026 m. lapkričio 30 d. Statybos darbų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.