Rinkos konsultacijos 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PASLAUGŲ PIRKIMAS)

(projektas)

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija – akcinė bendrovė „Regitra“, kuri po viešojo pirkimo-pardavimo sutarties dėl pirkimo objekto (toliau – Sutartis), atitinkančio šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) nustatytus reikalavimus, vadinama Pirkėju.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro Sutartį.

  - UX – angl. User experience, naudotojo patirtis.

  - UI – angl. User interface, naudotojo sąsaja.

  - Window flow diagram – langų srautų diagrama, atspindinti visus naudotojo kelio žingsnius.

  - Prototipas – matomas ir suprantamas būsimos savitarnos portalo El. paslaugos vizualinis modelis, kuris priklausomai nuo detalumo gali būti:1) Žemo detalumo prototipas - kuo mažesnėmis sąnaudomis sukurtas prototipas hipotezėms greitai patikrinti ar atmesti; 2) Aukšto detalumo prototipas – detalus, išbaigtas prototipas, kuris vaizduoja UI (naudotojo sąsajos) struktūrą, išdėstymą, funkcijas ir sąveikos scenarijus.

  - Interaktyvus prototipas – tai aukšto detalumo UI (naudotojo sąsajos) modelis, kuris ne tik vaizduoja būsimos savitarnos portalo El. paslaugos ekranus, bet ir leidžia imituoti realią  naudotojo sąveiką sukuriant interakcijas: spausti mygtukus, pasirinkti datas, atverti meniu, pereiti tarp ekranų, gauti klaidų pranešimus ir kitus atsakus, t. y. Interaktyvus prototipas turi apimti vaizdą, logiką, interakcijas.

  - Tinkamumo vertinimas – UI (naudotojo sąsajos) kokybės įvertinimo procesas, kurio tikslas nustatyti naudotojui kylančias problemas naudojant Interaktyvų prototipą. Tinkamumo vertinimo rezultatai naudojami būsimam savitarnos portalui tobulinti ir naudotojų patirčiai gerinti.

  - El. paslauga – Perkančiosios organizacijos teikiama paslauga, kurią naudotojas gali gauti savarankiškai per savitarnos portalą.

  - El. paslaugų modulis – tai loginė savitarnos portalo dalis, apimanti vieną arba kelias tarpusavyje susijusias El. paslaugas, kurios teikiamos naudotojui bendroje sąsajoje, naudojant tuos pačius dizaino komponentus, duomenų struktūras ar procesinius žingsnius. Pavyzdžiui, transporto priemonių registravimo modulį gali sudaryti šios el. paslaugos: transporto priemonių registracija, išregistravimas, duomenų keitimas, naujo registracijos liudijimo užsakymas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Naudotojo patirties ir sąsajos (UX/UI) dizainerio paslaugos, įskaitant Prototipų, Interaktyvių prototipų kūrimą, tekstų ir sąvokų rengimą bei UI (naudotojo sąsajos) tinkamumo vertinimą (toliau – Paslaugos).

  - Perkančioji organizacija kuria naują savitarnos portalą www.eregitra.lt siekiant centralizuoti visas Perkančiosios organizacijos teikiamas El. paslaugas į vieną portalą. Projekto įgyvendinimui reikalingos Techninės specifikacijos 2.1 papunktyje pateiktos Paslaugos.

  - BVPŽ KODAS: 72200000-7 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos. Papildomas BVPŽ kodas 72242000-3 Projektavimo ir modeliavimo paslaugos.

- KIEKIS (APIMTIS)

  - Kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus užsakomų Paslaugų kiekis Sutarties vykdymo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prototipo sukūrimas vienai El. paslaugai (desktop, tablet, mobile įrenginių tipams) | vnt. | 60 |
| 2. | Interakcijų sukūrimas parengtam vienos El. paslaugos prototipui (desktop, tablet, mobile įrenginių tipams) | vnt. | 60 |
| 3. | Vienos El. paslaugos Interaktyvaus prototipo Tinkamumo vertinimas (desktop, tablet, mobile įrenginių tipams) | vnt. | 60 |
| 4. | Tekstų ir sąvokų rengimas vienai El. paslaugai (pagal poreikį) | vnt. | 60 |

Pastaba: vienai El. paslaugai gali reikėti nuo 10 iki 40 ekranų vaizdų. Vienas Paslaugos modulis gali apimti nuo 2 iki 10 atskirų El. paslaugų.

3.2. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį Perkančiajai organizacijai teikiant (Techninės specifikacijos 9.3 papunktyje nurodytu būdu) atskirus Paslaugų užsakymus (toliau – Užsakymas),  mokant pagal Sutartyje nurodytus įkainius bei neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos, t. y. maksimalios Sutarties kainos (pradinės Sutarties vertės) 50 tūkst. Eur be PVM. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti Paslaugų už maksimalią pirkimui skirtą lėšų sumą.

3.3. Esant poreikiui, Perkančioji organizacija turi teisę įsigyti Techninės specifikacijos 3.1 papunkčio lentelėje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų (toliau – Kitos paslaugos), neviršijant 10 (dešimties) procentų maksimalios Sutarties kainos (pradinės Sutarties vertės).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas, gavęs Užsakymą, laikydamasis Techninės specifikacijos 9.1 papunkčio lentelėje nustatytų terminų, pagal Perkančiosios organizacijos poreikį turi parengti ir Perkančiajai organizacijai pateikti:

    - žemo detalumo prototipą (kuo mažesnėmis sąnaudomis sukurtas Prototipas hipotezėms greitai patikrinti ar atmesti) pateikti Figma arba lygiavertėje aplinkoje;

    - Perkančiajai organizacijai patvirtinus žemo detalumo prototipą, Tiekėjas turi parengti ir pateikti Figma arba lygiavertėje aplinkoje aukšto detalumo prototipą. Kartu su aukšto detalumo prototipu turi būti pateikta langų struktūra (angl. window flow diagram). Turi būti parengti aukšto detalumo prototipai atskirai: stalinio kompiuterinio (angl. desktop), planšetinė ir mobili  (angl. tablet, mobile) prototipo versija. Aukšto detalumo prototipas turi atspindėti aktualią struktūrą ir turi būti sukurtas tikroviškas (realiai imituojantis būsimo savitarnos portalo veikimą) vaizdas.

    - Perkančiajai organizacijai patvirtinus aukšto detalumo prototipą, Tiekėjas turi parengti ir pateikti Figma arba lygiavertėje aplinkoje Interaktyvų prototipą, t. y. aukšto detalumo prototipas papildomas intereakcijomis, kurių detalumas pateiktas Techninės specifikacijos 4.4 papunktyje;

    - Perkančiajai organizacijai patvirtinus Interaktyvų prototipą, Tiekėjas turi atlikti jo Tinkamumo vertinimą ir pateikti Perkančiosios organizacijos už Sutarties vykdymą atsakingam asmeniui el. paštu vertinimo ataskaitą, atitinkamai laikantis Techninės specifikacijos 4.5-4.9 papunkčių reikalavimų.

  - Kurdamas Prototipus, Tiekėjas turi naudotis Perkančiosios organizacijos sistemų dizainu ir vizualiniu identitetu, kuris bus pateiktas el. paštu Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Dizaino sistema ir UX (naudotojo patirties) principai turi būti taikomi visai UI (naudotojų sąsajai).

  - Galutiniame Prototipe ir Interaktyviame prototipe neturėtų būti matomos pastabos, komentarai.

  - Interakcijų detalumas: mygtuko interakcija; dinaminiai moduliai turi veikti realistiškai su logika (išskleidžiamasis meniu (angl. dropdown), datos pasirinkimas ir pan.) be paaiškinimų. Prototipai turi būti atnaujinami po kiekvieno įvykusio Tinkamumo vertinimo. Atnaujintame Prototipe turi būti realizuoti sprendimai, priimti pagal Tinkamumo vertinimo metu gautas ir su Perkančiąja organizacija suderintas rekomendacijas.

  - Tinkamumo vertinimas atliekamas Interaktyviam prototipui (El. paslaugos arba El. paslaugų modulio Tinkamumo vertinimas atliekamas su sprendiniu, kuriame galima atlikti užduotis; veiksmai su klaidų pranešimais turi būti įgyvendinti).

  - Tinkamumo vertinimas gali būti atliekamas dalimis, tačiau visų įrenginių tipams (stalinio kompiuterio (angl. desktop), planšetinei ir mobiliajai (angl. tablet, mobile)) parengti Interaktyvūs prototipai turi būti įvertinti.

  - Tinkamumo vertinimas atliekamas naudojant euristinę analizę, taikant J. Nielsen kriterijus arba lygiavertę naudotojo sąsajos vertinimo metodiką.

  - Tinkamumo vertinimo ataskaitoje turi būti pateikta informacija, apimanti pavyzdinėje tinkamumo vertinimo ataskaitos formoje reikalaujamą (Techninės specifikacijos 1 priedas): vertinimui taikyta metodika; vertinimo apimtis (ekranų kiekis, įrenginių tipai); nustatytos problemos pagal kiekvieną kriterijų; kiekvienos problemos rimtumo lygis; konkrečios rekomendacijos pataisymams; vizualūs pavyzdžiai, ekrano nuotraukos.

  - Tinkamumo vertinimą privalo atlikti nepriklausomas Tiekėjo specialistas, t. y. tiesiogiai nedalyvavęs Prototipų kūrime, atitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

  - Po Tinkamumo vertinimo ataskaitos gavimo ir korekcijų suderinimo su Perkančiąja organizacija, Tiekėjas parengia Interaktyvaus prototipo galutinę versiją ir ją (įskaitant langus, langų struktūrą (angl. window flow diagram) perduoda Perkančiajai organizacijai Figma arba lygiavertėje aplinkoje, kad būtų galima ją peržiūrėti ir redaguoti.

  - Visos, pagal atskirus Užsakymus, kuriamos Prototipų versijos (žemo detalumo, aukšto detalumo iki Tinkamumo vertinimo, po Tinkamumo vertinimo ir t.t.) turi būti prieinamos Perkančiajai organizacijai, kuri gali juos naudoti savo procesų ar paslaugų analizei.

  - Esant Perkančiosios organizacijos poreikiui, teikiant atskirus Užsakymus, gali būti užsakomas tekstų ir sąvokų rengimas, koregavimas. Šis poreikis gali būti užsakomas kartu su Prototipo (-ų) užsakymu ir (ar) Prototipų kūrimo eigoje, t. y. poreikis galimas bet kuriame Prototipo (-ų) kūrimo etape, prieš Tinkamumo vertinimą, po jo.

  - Kurdamas Prototipus, Tiekėjas turi laikytis Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų įstatyme numatytų reikalavimų.

  - Reikalavimai Tiekėjui:

    - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Paslaugų teikime dalyvaujantys specialistai gerai mokėtų lietuvių kalbą (gebėtų bendrauti žodžiu ir raštu). Jeigu Tiekėjas negali pasiūlyti tokių specialistų, Tiekėjas savo sąskaita turi užtikrinti kokybiškas vertimo žodžiu ir raštu paslaugas.

- GARANTINIS TERMINAS

Netaikomas.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Paslaugos atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3 papunkčio reikalavimus: „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos“.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

Pirkimo objektas apima Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų paslaugas, todėl Tiekėjo siūlomos Paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui t. y. taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies reikalavimai, nurodyti pirkimo sąlygų 3 skyriuje.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

Paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI IR TVARKA

  - Tiekėjas turi suteikti Paslaugas ne vėliau kaip per šio Techninės specifikacijos papunkčio lentelėje nustatytus terminus nuo Perkančiosios organizacijos Užsakymo pateikimo dienos / tarpinio rezultato patvirtinimo Tiekėjui dienos:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas | Terminas darbo dienomis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prototipo sukūrimas vienai El. paslaugai |  |  |
| 1.1. | Žemo detalumo El. paslaugos prototipo sukūrimas (desktop, mobile) | Nuo Perkančiosios organizacijos Užsakymo pateikimo dienos | 8 |
| 1.2. | Aukšto detalumo El. paslaugos prototipo sukūrimas (desktop, tablet, mobile) | Nuo Perkančiosios organizacijos žemo detalumo prototipo patvirtinimo dienos | 10 |
| 2. | Interakcijų sukūrimas vienos El. paslaugos prototipui (desktop, tablet, mobile) | Nuo Perkančiosios organizacijos aukšto detalumo prototipo patvirtinimo dienos | 10 |
| 3. | Interaktyvaus prototipo Tinkamumo vertinimas (desktop, tablet, mobile) | Nuo Perkančiosios organizacijos Interaktyvaus prototipo patvirtinimo dienos | 5 |
| 4. | Interaktyvaus prototipo galutinė versija (desktop, tablet, mobile) | Nuo Tinkamumo vertinimo ataskaitos gavimo ir korekcijų suderinimo su Perkančiąja organizacija | 8 |
| 5. | Tekstų ir sąvokų rengimas konkrečiai El. paslaugai | Nuo Perkančiosios organizacijos Užsakymo pateikimo | 5 |

* Per nustatytą terminą turi būti pasiektas galutinis atitinkamos Paslaugos rezultatas.

  - Tiekėjo pateiktą tarpinį rezultatą Perkančioji organizacija peržiūri ir pateikia pastabas arba patvirtina ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos.

  - Užsakymai teikiami el. paštu, pateikiant nuorodas į projekto valdymo sistemą Confluence, kur kaupiami Perkančiosios organizacijos parengti El. paslaugų poreikiai ir naudotojo istorijos. Užsakyme bus nurodyta, kokios Paslaugos užsakomos konkrečioms El. paslaugoms. Pavyzdinė užsakymo forma pateikta Techninės specifikacijos 2 priede.

  - Pirmąjį Užsakymą Perkančioji organizacija planuoja pateikti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Komentarų, patikslinimų, tarpinių rezultatų vertinimai galimi šalims komunikuojant per Microsoft Teams arba Figma įrankius (pasirinktinai, šalims susitarus). Galutinių atitinkamų Paslaugų rezultatų tvirtinimai atliekami el. paštu.

  - Visų suteiktų Paslaugų apskaitą vykdo Tiekėjas. Paslaugų rezultato priėmimas-perdavimas vykdomas po kiekvieno Užsakymo įvykdymo šalims pasirašant Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Paslaugų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodyta suteiktų Paslaugų pavadinimas, kiekis ir kaina. Tik pasirašytas Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas yra pagrindas pateikti PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą.

  - Bendras Paslaugų teikimo terminas – iki bus nupirkta Paslaugų už 50 tūkst. Eur be PVM, bet ne ilgiau kaip 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

Netaikoma.

Techninės specifikacijos 1 priedas

NAUDOTOJO SĄSAJOS TINKAMUMO VERTINIMO ATASKAITA

Pavyzdys

1. Bendra informacija

Vertinimo data: _________________________

Vertintojas: ____________________________

Naudota metodika: Euristinė analizė pagal J. Nielsen

Vertintas sprendimas: modulis/prototipas/el.paslauga

2. Vertinimo santrauka

Apibendrintas tinkamumo lygis:

Komentarų suvestinė:

- Kritinių* problemų skaičius: ____

- Vidutinio* sunkumo problemų skaičius: ____

- Nedidelių* problemų skaičius: ____

*Kritinis lygis – problema trukdo atlikti užduotį ar naudotis sistema; Vidutinis lygis – trukdo sklandžiam naudojimui, bet užduotis galima atlikti; Nedidelis lygis – smulkus trūkumas, turintis nežymų poveikį naudotojo patirčiai.

3. Nustatytos problemos pagal J. Nielsen kriterijus

Pateikiamos reikšmingos naudotojo sąsajos problemos, suskirstytos pagal 10 J. Nielsen euristinių kriterijų.

Sistemos būsenos matomumas

Problemos aprašymas:

Rimtumo lygis: Kritinis / Vidutinis / Nedidelis

Rekomendacija:

Sistemos atitikimas realiai situacijai

Problemos aprašymas:

Rimtumo lygis: Kritinis / Vidutinis / Nedidelis

Rekomendacija:

Laisvas naudotojo valdomas dialogas

Problemos aprašymas:

Rimtumo lygis: Kritinis / Vidutinis / Nedidelis

Rekomendacija:

Nuoseklumas ir standartai

Problemos aprašymas:

Rimtumo lygis: Kritinis / Vidutinis / Nedidelis

Rekomendacija:

Klaidų prevencija

Problemos aprašymas:

Rimtumo lygis: Kritinis / Vidutinis / Nedidelis

Rekomendacija:

Geriau atpažinti nei prisiminti

Problemos aprašymas:

Rimtumo lygis: Kritinis / Vidutinis / Nedidelis

Rekomendacija:

Naudojimo lankstumas ir efektyvumas

Problemos aprašymas:

Rimtumo lygis: Kritinis / Vidutinis / Nedidelis

Rekomendacija:

Estetiškas ir minimalistinis dizainas

Problemos aprašymas:

Rimtumo lygis: Kritinis / Vidutinis / Nedidelis

Rekomendacija:

Padėti atpažinti, suprasti ir ištaisyti klaidas

Problemos aprašymas:

Rimtumo lygis: Kritinis / Vidutinis / Nedidelis

Rekomendacija:

Pagalba ir dokumentacija

Problemos aprašymas:

Rimtumo lygis: Kritinis / Vidutinis / Nedidelis

Rekomendacija:

4. Vizualūs pavyzdžiai

Pateikiami ekrano vaizdai, kuriuose pažymėtos nustatytos problemos vietos.

5. Išvados ir rekomendacijos

Apibendrinama, kokios problemos turėtų būti šalinamos pirmiausia, kokie aspektai veikia gerai ir kokios yra tobulinimo kryptys.

Techninės specifikacijos 2 priedas

PASLAUGŲ UŽSAKYMO FORMA (pavyzdys)

202___ m. ___ mėn.___ d.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas* | El. paslaugos pavadinimas | Confluence nuoroda |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prototipo sukūrimas vienai El. paslaugai (desktop, tablet, mobile įrenginių tipams) | El. paslauga X | Nuoroda |
| 2. | Interakcijų sukūrimas vienai El. paslaugai (desktop, tablet, mobile įrenginių tipams) | El. paslauga X | Nuoroda |
| 3. | Vienos El. paslaugos Interaktyvaus prototipo Tinkamumo vertinimas (desktop, tablet, mobile įrenginių tipams) | El. paslauga X | Nuoroda |
| 4. | Tekstų ir sąvokų rengimas vienai El. paslaugai | El. paslauga X | Nuoroda |

*Paslaugos užsakomos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį

Patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“

(nuoroda internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr).