SPS priedas Nr. 22

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS) IR JŲ VERTINIMO TVARKA

Rajoninio kelio 1727 (privažiuojamojo kelio prie Žindaičių nuo kelio Jurbarkas–Skaudvilė) ruožo nuo 0,871 iki 1,770 km kapitalinis remontas

KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI

- Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, vadovaujantis šiais kriterijais:

| Vertinimo kriterijai, kriterijaus žymuo, aprašymas |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris (pagal poreikį) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir žymuo |  | Kriterijaus aprašymas |  |  |
| Pirmas kriterijus | B | Kaina | X=75 | - |
| Antras kriterijus | C | Darbų atlikimo terminas | Y=25 | - |

EKONOMINIO NAUDINGUMO APSKAIČIAVIMAS

- Ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos ir kokybės balus:

A=B+C

Pirmas kriterijus. Pasiūlymo kainos (B) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Bmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Bp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

B=BminBp*X

Antras kriterijus. Darbų atlikimo termino (nuo sutarties įsigaliojimo), išreikšto mėnesiais, (C) balas apskaičiuojamas pagal formulę:

C=Y*(Cmax -CpCmax -Cmin)

## čia:

## Cp – tiekėjo pasiūlytas (pasiūlymo formoje) terminas mėnesiais (nuo sutarties įsigaliojimo);

## Cmin – nustatytas minimalus darbų atlikimo terminas 22 (dvidešimt du) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;

## Cmax – nustatytas maksimalus darbų atlikimo terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;

## Y – darbų atlikimo termino lyginamasis svoris.

Kilus abejonėms dėl pasiūlyto sutarties įvykdymo termino įgyvendinimo realumo, Perkančioji organizacija gali paprašyti pagrįsti atlikimo terminą techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais ar kita. Tuo atveju, jei tiekėjo pasiūlytas terminas nebus pagrįstas techniniais pajėgumais, žmogiškaisiais resursais arba technologiškai neįgyvendinamas, toks pasiūlymas bus atmestas.