| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Perkančioji organizacija). - Projektuotojas / Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. - Paslaugos – Vasario 16-osios g. 11 išardytos dalies tvoros tvarkybos darbų projekto rengimas ir projekto vykdymo priežiūra. |  |  |  |
|  | Bendrosios nuostatos |  |  |
| - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, siekia racionaliai naudoti tam skirtas lėšas bei užtikrina, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų vykdant pirkimo sutartis. - Bet kokia informacija, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai). - Tiekėjas atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiant klaidomis ar praleidimais. |  |  |  |
|  | Pirkimo objektas | Vasario 16-osios g. 11 išardytos dalies tvoros tvarkybos darbų projekto rengimas ir projekto vykdymo priežiūra (toliau – Objektas). Unikalus kultūros vertybių registro kodas 37633. Statinio kategorija – ypatingas. |  |
|  | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 | Perkamas visas nurodytas Paslaugų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Paslaugų kiekį. |
|  | Paslaugų atlikimo vieta | - Vasario 16 – osios g. 11, Vilnius. |  |
|  | Paslaugų atlikimo terminas | 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. per bendrą Paslaugų atlikimo laikotarpį, turi būti parengtas tvarkybos projektas, atlikti visi reikiami tyrimai (jei paaiškėtų, kad tokie reikalingi) ir ekspertizės, gautas leidimas tvarkybos darbų vykdymui. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų trukmė apie 12 (dvylika) mėnesių – tvarkybos darbų rangovui pradėjus vykdyti darbus. |  |
|  | Paslaugų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos | - Paslaugų atlikimo terminas gali būti 1 (vieną) kartą pratęstas iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne daugiau nei nulėmė atitinkamos aplinkybės: - Paslaugų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Tiekėjas kruopščiai laikosi nustatytų Valdžios institucijų nustatytų procedūrų ir terminų; - Paslaugų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 7.1.1 punkte nenurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Tiekėjas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas; - Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo; - Paslaugų atlikimo termino pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti. |  |
|  | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | - Projektuotojas privalo atlikti visus atitinkamus Objekto statusui privalomus tyrimus, parengti Objekto tvarkybos darbų projektą (toliau – Projektas) remiantis šių techninių sąlygų Priedu Nr. 1 „Užsakovo užduotis“, ir ją suderinti teisės aktuose nustatyta tvarka, pateikti Projektą ir tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymą privalomai ekspertizei, ištaisyti Projektą ir tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymą pagal pastabas bei gauti atitinkamus leidimus atstatymo darbams vykdyti. - Projektuotojas privalo atlikti Projekto vykdymo priežiūrą. Šios paslaugos pradžia laikoma, kai Užsakovas sudaro tvarkybos darbų sutartį su rangovu ir apie tai yra informuojamas Projektuotojas. Vykdant tvarkybos darbus, pagal poreikį lankytis statybvietėje tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros atlikimą. Išlaidos biuro patalpoms, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms, su projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikti raštiškas tarpines ataskaitas apie projekto vykdymo priežiūros eigą. Dalyvauti tvarkybos darbų užbaigimo (objekto pridavimo) komisijos darbe. - Projektuotojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui Paslaugų vykdymo grafiką (toliau – Grafikas). Grafikas turi būti detalus, nurodant Projekto rengimo rezultatų (tarpinių ir galutinių) pateikimo derinimui ir / ar tvirtinimui Užsakovui ir / ar kitoms institucijoms / organizacijoms terminus, taip pat įvertinant ir tokiems derinimams ir / ar tvirtinimams reikalingus laikotarpius pagal nustatytus reikalavimus. |  |  |
|  | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Projektuotojas privalo atlikti Projekto ir tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos pataisymus pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų darbų metu, taisymai. - Projekto ir tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dokumentų ekspertizės pastabas ir kitas pastabas ištaisyti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos. - Projektuotojas, gavęs paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. |  |
|  | Žalieji reikalavimai | 10.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.4.3 papunkčiu perkama tik nematerialaus pobūdžio paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. 10.2. Tiekėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus teikti elektroniniu formatu, o dokumentacija, kurią būtina pasirašyti, pasirašoma elektroniniu parašu, jeigu tai būtina. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą, tuomet naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Aprašo 2 priedo I skyriuje. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai Paslaugų vykdymui | - Projektas rengiamas lietuvių kalba. - Brėžinius pateikti DWG ir PDF formatu. - Dokumentus pateikti Word ir PDF formatu. - Užsakovui pateikti: po tvarkybos darbų leidimo gavimo 2 (du) Projekto popierines kopijas ir 1 (vieną) pilnos apimties skaitmeninė versija. |  |
|  | Paslaugų vykdymo metu pateikiami dokumentai | - Projekto vykdymo priežiūros tarpinės ataskaitos (pagal pareikalavimą); - Galutinė projekto vykdymo priežiūros ataskaita. |  |
|  | Priedai | - Priedas Nr. 1 „Užsakovo užduotis“; - Priedas Nr. 2 „Paslaugų kainų žiniaraštis“; - Priedas Nr. 3 „UAB „Senamiesčio projektai“ Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633) Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvoros avarijos grėsmės pašalinimo (neatidėliotinų saugojimo darbų) aprašas su schema“. |  |