ASFALTBETONIO DANGOS PRIEŽIŪROS IR /AR REMONTO DARBŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, GATVĖSE, JŲ ELEMENTUOSE, ĮVAŽIAVIMUOSE, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

# SUTARTIS Nr.

# (Projektas patikslintas)

# 2025-___-____

# Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), kuriai atstovauja administracijos direktorius Rokas Liaudinskas, veikiantis pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo),, ir

..................., juridinio asmens kodas .................., kurios registruota buveinė ......................., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ........................., (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje Darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, , sudarė šią Darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – asfaltbetonio dangos priežiūros ir /ar remonto darbai Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, jų elementuose, įvažiavimuose, automobilių stovėjimo aikštelėse (toliau – Darbai) pagal asfaltbetonio dangos priežiūros ir /ar remonto darbų Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, jų elementuose, įvažiavimuose, automobilių stovėjimo aikštelėse techninę užduotį (toliau – Techninė užduotis. Sutartyje nurodyti įkainiai atitinka laimėjusio rangovo pasiūlymą. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe įsipareigoja atlikti šiuos darbus ir perduoti darbų rezultatą Užsakovui.

1.2. Užsakovas užsako ir paveda, o Rangovas įsipareigoja savo rizika, savo medžiagomis ir pajėgumais atlikti Darbus ir juos perduoti Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.3. Perkamų Darbų savybės ir reikalavimai nurodyti Techninėje užduotyje (Sutarties 1 priedas).

1.4. Darbų atlikimo vieta: Kazlų Rūdos miesto ir Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijų keliai, gatvės, jų elementai, įvažiavimai, automobilių stovėjimo aikštelės.

1.5. Darbų užsakymo tvarka:

1.5.1. Užsakovas el.paštu pateikia prašymą dėl poreikio darbų užsakymui,  nurodydamas informaciją, kokių objektų darbų sąmatas ir/ar paprastojo remonto aprašus turi parengti Rangovas. Rangovas per 5 darbo dienas turi paskaičiuoti prašyme nurodytų darbų sąmatą pagal sutartyje nustatytus įkainius ir/arba (per 10 ar 20 d.d., atsižvelgiant į darbų apimtį) parengti paprastojo remonto aprašą (-us) (toliau tekste – Aprašas)), ir pateikti Užsakovui. Jei  vienu metu reikės skaičiuoti daugiau nei 5 sąmatas ar parengti daugiau nei 5 Aprašus, jos turės būti paskaičiuotos, ar jie turės būti parengti, ne ilgiau kaip per 10 darbo / ar 20 darbo dienų. Už tinkamą sąmatų paskaičiavimą ir Aprašų parengimą atsakingas Rangovas.

1.5.2. Užsakovui nusprendus, kad parengta sąmata ir/ar Aprašas tenkina jo poreikius, pateikia Užsakovas pateikia Rangovui raštišką užsakymą (-us) darbų atlikimui pagal parengtas sąmatas ir/ar Aprašus.

1.6. Rangovas privalės organizuoti Darbus taip, kad jie būtų atlikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais bei kokybiškai. Už reikiamų leidimų Darbams atlikti gavimą ir atliekamų darbų derinimą su atsakingomis institucijomis yra atsakingas Rangovas.

1.6. Jei norimiems užsakyti Darbams nėra sutartyje nustatyto įkainio, šių Darbų kaina nustatoma pritaikant sutartyje numatytų panašių darbų įkainius.

1.6. Konkrečias Darbų vietas ir darbų rūšį (priežiūra ar paprastasis remontas) Užsakovas nurodys rangovui rašytiniais užsakymais.

1.7. Rangovui parengus sąmatas ir/ ar paprastojo remonto aprašus ir juos suderinus su Užsakovu ir/ar AB „Via Lietuva“ (jei taikoma), Užsakovas pateiks rašytinį užsakymą dėl konkrečių darbų/objektų darbų atlikimo.

1.8. Darbai turi būti atliekami per 2 mėnesius nuo rašytinio užsakymo išsiuntimo dienos (arba užsakyme nurodytos datos), išimtinais ir pagrįstais atvejais (pvz. avarijos likvidavimui) Darbai turi būti atlikti per 7 kalendorines dienas nuo rašytinio užsakymo išsiuntimo dienos.

1.9. Darbai gali būti laikinai stabdomi dėl oro klimatinių sąlygų, dėl  reikalingų atlikti derinimų ir panašiai.

1.10. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

1.11. Rangovas Darbus atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 25 bei Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 25, Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10, Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA APM 10, Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12, Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12, Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 19,  Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14, Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17, bei Statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais aktualios redakcijos dokumentais, bei Technine užduotimi..

1.12. Finansavimo šaltinis – Savivaldybės ir valstybės lėšos.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TERMINAI

2.1. Sutarties fiksuoti įkainiai nurodyti rangovo pasiūlyme:

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Vieneto įkainis Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | 1. Paslaugos | x | x |
| 1.1 | Darbų aprašo parengimas iki 1000 m | vnt. |  |
| 1.2 | Dangų išpildomosios dokumentacijos (nuotraukos) parengimas iki 1000 m | vnt. |  |
| 1.3 | Kadastrinės bylos parengimas iki 1000 m | vnt. |  |
|  | 2. Paruošiamieji ir ardymo darbai | x | x |
| 2.1 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | 1000m |  |
| 2.2 | Asfalto dangos frezavimas, kai freza su pakrovimu | 100m2 |  |
| 2.3 | Statybinio laužo (asfalto drožlių) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu | t |  |
| 2.4 | Senos asfalto dangos frezavimas mašina, panaudojant susidariusius atliekas kitiems darbams | 100m2 |  |
| 2.5 | Asfaltbetonio pervežimas objekte, atliekant gatvių dangos remontą | t |  |
| 2.6 | Statybinių šiukšlių kasimas ir išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t |  |
| 2.7 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t |  |
| 2.8 | Nufrezuoto asfaltbetonio išvežimas, pakraunant ekskavatoriais iki 10 km | t |  |
| 2.9 | Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai | 100m3 |  |
| 2.10 | Asfaltbetonio išardymas rankiniu būdu | 100m2 |  |
| 2.11 | Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu | t.m2 |  |
| 2.12 | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza | 100m |  |
| 2.13 | Bordiūrų (gatvės bortų) sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m |  |
| 2.14 | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas | m |  |
| 2.15 | Dangų valymas mechanizuotai | m2 |  |
| 2.16 | Gatvės bordiūrų ištaisymas, atstatant bordiūrų skaldos pagrindą | 100m |  |
| 2.17 | Gatvės bordiūrų ištaisymas, atstatant bordiūrų betono pagrindą | 100m |  |
|  | 3. Žemės darbai | x | x |
| 3.1 | Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kw buldozeriais iki 10 m | 1000 m3 |  |
| 3.2 | Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje | 1000 m3 |  |
| 3.3 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (grunto išvežimas) | 1000 m3 |  |
| 3.4 | Pakelės griovio kasimas vienkaušiu ekskavatoriumi II gr. grunte ir iškasto grunto pasklaidymas buldozeriu | 100 m3 |  |
| 3.5 | Kelkraščių dangos sustiprinimas h-6 cm storio skaldos fr. 0/32 sluoksniu, 0,5 m. pločiu | m2 |  |
| 3.6 | Darbai sąvartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą | 1000 m3 |  |
| 3.7 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 |  |
| 3.8 | Dirvos paruošimas gazonams mechanizuotai, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio | 100m2 |  |
| 3.9 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 100 m2 |  |
| 3.10 | Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | 1000m2 |  |
| 3.11 | Plotų planiravimas rankiniu būdu | 1000m2 |  |
|  | 4. Inžineriniai tinklai | x | x |
| 4.1 | šulinių paaukštinimas 15 cm g/b žiedu d700 mm nekeičiant perdengimo plokštės ir liuko | vnt. |  |
| 4.2 | šulinių remontas arba paaukštinimas 15 cm g/b žiedu d700 mm keičiant perdengimo plokštę d1000 mm, bet nekeičiant liuko | vnt. |  |
| 4.3 | šulinių remontas arba paaukštinimas 15 cm g/b žiedu d700 mm keičiant perdengimo plokštę d1500 mm ir liuką | vnt. |  |
| 4.4 | Šulinių liukų paaukštinimas ant gelžbetoninių žiedų nekeičiant liukų | vnt. |  |
| 4.5 | Plaukiojančių liukų pakėlimas asfaltavimo metu | vnt. |  |
| 4.6 | Ketinio šulinio liuko su 40 t apkrova pakeitimas | vnt. |  |
| 4.7 | Lietaus surinkimo grotelių pakeitimas (D400, 40 t, važiuojamajai daliai) | vnt. |  |
| 4.8 | Bordiūrinės grotelės, skirtos važiuojamosios dalies pakraščiams (C250, apkrova 40 t) | vnt. |  |
| 4.9 | Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d-425 mm, 1,5 m montavimas ir ketinio dangčio pastatymas, 40 t apkrova | vnt. |  |
| 4.10 | Betoninių vandens nuvedimo latakų LE (250 mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio ) įrengimas | m |  |
| 4.11 | Kabelių apsauga gaubtais D-110 mm | m |  |
| 4.12 | Gofruoto vamzdžio klojimas apsaugai D-110 | m |  |
|  | 5. Dangų įrengimas | x | x |
|  | 5.1. Išlyginamasis sluoksnis | x | x |
| 5.1.1 | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbet. mišinio AC 11 VN ( 0/11-A) įrengimas klotuvu, pagruntuojant bitumine emulsija prieš klojant išlyginamąjį sluoksnį | t |  |
| 5.1.2 | Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC11VN įrengimas (h-30 mm), pagruntuojant bitumine emulsija, bitumas 45/80-65 | t |  |
| 5.1.3 | Išlyginamojo sluoksnio AC-11-VS asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos dangos, pagruntuojant bitumine emulsija, bitumas 45/80-65 | t |  |
|  | 5.2. Važiuojamosios dalies įrengimas / Nuovažų, įvažiavimų, aikštelių įrengimas / Pėsčiųjų tako įrengimas | x | x |
| 5.2.1 | Juodųjų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija | 100 m2 |  |
| 5.2.2 | Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija | 100 m |  |
| 5.2.3 | Bitumo (bituminės emulsijos) išpilstymas | t |  |
| 5.2.4 | Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio klotuvais galingumo iki 200t/h, kai pagrindas 5 cm storio AC-16PD, bitumas70/100 | 100 m2 |  |
| 5.2.5 | Viensluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio klotuvais galingumo iki 200t/h, kai pagrindas 6 cm storio AC-16PD, bitumas70/100 | 100m2 |  |
| 5.2.6 | Kelkraščio sustiprinimas skalda 6 cm storiosluoksniu / SKALDOS 11/22 (85 PROC.) IR DIRVOŽEMIO MIŠINYS | 100 m2 |  |
| 5.2.7 | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio, kai pagrindas viensluoksnis 20 cm storio, fr. 0/32 | 100m2 |  |
| 5.2.8 | 4 cm AC-11-VN asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos | 100 m2 |  |
| 5.2.9 | 5 cm AC 11 VS su PMB asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos, BITUMAS 45/80/65 | 100 m2 |  |
| 5.2.10 | 4 cm AC 11 VS SU PMB asfaltbetonio dangos klojimas ant esamos senos asfaltbetonio dangos BITUMAS 45/80/65 | 100 m2 |  |
| 5.2.11 | Asfalto sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC16PD (h-80 mm) | m2 |  |
| 5.2.12 | Kelio dangos krašto sutvirtinimas 0,5 m pločio dolomito skaldos fr. 0/32 juosta ( sluoksnio storis 10 cm) | 100 m2 |  |
| 5.2.13 | Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimas (viensluoksnis paviršiaus apdaras Bituminė emulsija C67B3-PA, skaldelės fr. 5/8) | 100 m2 |  |
| 5.2.14 | Išdaužų iki 1 m2 užtaisymas šaltaisiais mišiniais (šaltuoju asfaltbetoniu), kai sluoksnio storis 70 mm | 100 m2 |  |
| 5.2.15 | Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant vibroplūktuvu (sluoksnis 5 cm storio ) AC-11-VN, bitumas70/100 | 100m2 |  |
| 5.2.16 | Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 5 cm storio) AC-11-VN, bitumas70/100 | 100m2 |  |
|  | 6. Betonas | x | x |
| 6.1 | 80 x 200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, h-10 cm | 100 m |  |
| 6.2 | 80 x 300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, h-10 cm | 100 m |  |
| 6.3 | 150 x 300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, h-10 cm | 100 m |  |
| 6.4 | 150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, h-10 cm | 100 m |  |
| 6.5 | Betonavimo darbai (betono markė C20/25) | m3 |  |
|  | 7. Kiti darbai | x | x |
| 7.1 | Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, gręžiant duobes (atstumas tarp statramsčių 2,0 m) (N2-W5-A) | 10m |  |
| 7.2 | Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas | 100m |  |
| 7.3 | Guminių ribotuvų įrengimas (1800 mm, 150mm, 100mm) | vnt. |  |
| 7.4 | Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 | m2 |  |
| 7.5 | A/b dangos ženklinimas dažais | m2 |  |
| 7.6 | A/b dangos ženklinimas polimerine danga | m2 |  |

2.2. Pradinė sutarties vertė yra 1 000 000,00 Eur su PVM (Vienas milijonas eurų ir 00 ct).

2.3. Į darbų įkainius įskaityti visi tiekėjo mokesčiai ir visos išlaidos, išskyrus PVM.

2.4. Kainodaros taisyklės: sutartyje nustatomi fiksuoti įkainiai. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, apmokėti už tuos darbus, už kuriuos PVM sąskaita faktūra išrašoma po pasikeitusio PVM tarifo, būtų taikomas naujas PVM tarifas..

2.5.1. Sutartyje numatyti Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu dėl kainų lygio pokyčio gali būti perskaičiuojami Sutartyje  numatytais atvejais:

2.5.1.1. Sutarties galiojimo metu, t. y. praėjus ne mažau kaip 6 (šeši) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau kaip 1 kartą metuose, Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos įkainių perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas (su Peržiūrą susieti statistiniai rodikliai) yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą išsiuntimo diena. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė pakinta (didėja arba mažėja) daugiau kaip 4 proc.

2.5.1.2. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Darbų įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.5.1.3. Perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi Darbams, kurie teikiami ne ankščiau kaip papildomo susitarimo dėl Darbų įkainių perskaičiavimo įsigaliojimo dieną.

2.5.1.4. Naujas Darbų įkainis apskaičiuojamas pagal formulę:

, kur

a – Darbų įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas)  Darbų įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal statybos sąnaudų elementų indeksą, apskaičiuotas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Darbų įkainio perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datos naujausias paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Pasiūlymo pateikimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.5.1.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas Darbų įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.5.1.6. Vėlesnis įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.6. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti Darbų už visą Pradinės Sutarties kainą. Galutinė kaina, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutartį atliktų Darbų kiekio (apimties), apskaičiuojama pagal Sutarties 2.1 papunktyje nurodytus įkainius. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, privalo nustatyti tinkamai atliktų darbų kiekius.

2.7. Rangovas ne vėliau kaip iki  sekančio mėnesio 5 dienos  pateikia Užsakovui atliktų darbų aktus suderintus su savivaldybės seniūnais, pažymas apie atliktų darbų vertę. Dokumentus pasirašius Užsakovo atstovui - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjui, Užsakovui pateikti sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos naudojantis „SAB“ informacinės sistemos priemonėmis.

2.8. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal Sutarties 2.1 papunktyje nurodytus įkainius per 30 kalendorinių dienų Sutarties 2.7. punkte nurodytomis sąlygomis.

2.9. Avansinis mokėjimas neatliekamas.

2.10. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sąskaitą.

2.11. Darbų atlikimo terminas - 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Darbų atlikimo pradžia derinama su Užsakovu. Darbai pradedami vykdyti tik gavus raštišką Užsakovo užsakymą.

2.12. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2 kartus 12 mėn. laikotarpiui, jei:

2.12.1. neviršyta Sutarties 2.2 papunktyje nurodyta pradinė Sutarties vertė;

2.12.2. dėl netinkamo darbų atlikimo ar Sutarties nuostatų nesilaikymo Rangovui nėra pateikta nė viena rašytinė pretenzija iš Užsakovo.

2.13. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos (kol visiškai įvykdomi įsipareigojimai) arba iki šalys sutaria ją nutraukti įstatymų ar šioje sutartyje nustatytais atvejais.

2.14. Sutartis abipusių šalių susitarimu gali būti pratęsiama 2 kartus ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui, Sutarties 2.12 papunktyje nurodytu atveju.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

3.1.2. Priimti ir sumokėti už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Sutartį.

  - Užsakovas turi teisę:

    - tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius sertifikatus.

    - Pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų;

    - reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal elektroniniu paštu, raštu ar faksu pateiktus Užsakovo atsakingo atstovo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus užsakymus, bei laikydamasis Sutarties 1.7 punkte nurodytų teisės aktų.

    - Jeigu Rangovas nevykdo  nurodytų Darbų ir prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus Rangovo sąskaita.

    - Nepriimti netinkamai atliktų Darbų, kol neištaisomi trūkumai;

    - duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų atlikimo eigoje nesilaikoma Darbų atlikimo terminų.

    - Sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

  - Rangovas įsipareigoja:

    - Darbus vykdyti pagal elektroniniu paštu, raštu ar faksu pateiktus Užsakovo atsakingo atstovo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus užsakymus, bei laikydamasis Sutarties 1.7 punkte nurodytų teisės aktų;

    - Visus Darbus atlikti savo medžiagomis, pagal Lietuvoje galiojančias statybos normas ir taisykles, techninius reglamentus, rekomendacijas;

    - vykdydamas Darbus užtikrinti:

      - kad Darbai vykdant sutartį, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;

      - Rangovas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu, Užsakovui pateikti informaciją (planą ar pan.) apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrečius Darbus, ir pagal šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas, kuris kartu su atliktų Darbų aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų Darbų aktu Užsakovui nepateikė ataskaitos apie Darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus Darbus Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių, Rangovui taikoma Sutarties 6.4 punkte nustatyta atsakomybė;

      - tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi Darbai. Už apylankų ir laikinų apvažiavimų įrengimą ir jų priežiūrą darbų metu yra atsakingas Rangovas;

      - kad statybinė technika neterštų vietinės reikšmės kelių ir ar  gatvių. Atliekant Darbus nuolat, po kiekvienos darbo dienos, Rangovas privalo vykdyti užsiteršusių darbo metu aplinkinių gatvių valymą, taip užtikrindami saugų eismą pėstiesiems ir vairuotojams.

3.3.4. Nustatytu laiku pradėti, užbaigti ir perduoti Užsakovui sutartyje nurodytus Darbus, griežtai laikantis visų Sutartyje nustatytų reikalavimų;

3.3.5. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis LR Statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais;

3.3.6. Savo sąskaita ir nedelsiant, t. y. per 24 val. ištaisyti netikslumus, pašalinti pagrįstus trūkumus, kuriuos nurodo Užsakovas;

3.3.7. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

3.3.8.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus rangovas atlieka savo sąskaita;

3.3.9.  Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

3.3.10. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus. Ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, suderintus su savivaldybės seniūnais, pažymas apie atliktų darbų vertę. Dokumentus pasirašius Užsakovo atstovui - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui, Užsakovui, naudojantis „SAB“ informacinės sistemos priemonėmis, pateikti PVM sąskaitą faktūrą

3.3.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus;

3.3.12. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti.

  - Rangovas turi teisę:

    - Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

    - Gauti apmokėjimą pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

4. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas Subrangovų nepasitelks. Sutarties 4.2-4.5 papunkčiai netaikomi.

arba

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelks šiuos Subrangovus: (nurodyti).

4.2. Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti Subrangovus, tačiau pakeisti Subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip Subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu Subrangovų pakeitimą įformina abiejų Sutarties šalių pasirašomu protokolu.

4.3. Užsakovas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi, numato tiesioginio atsiskaitymo Subrangovais galimybę.

4.4. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja Subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Subrangovui, nusprendus pasinaudoti Sutarties 4.3 papunktyje nurodyta tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma Trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje bus aptarta tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka.

4.5. Užsakovas privalo per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.2 papunktyje nurodyto protokolo pasirašymo dienos informuoti naujai pasitelktus Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

# 5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Užsakovas reikalauja, kad Darbų atlikimo laikotarpiui sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas:

    - Užstatu. Jeigu Rangovas sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina užstatu, jis turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pervesti 5 proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumą į Užsakovo banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100 9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas 73000. Rangovo sumokėtas sutarties įvykdymo užtikrinimas – užstatas (5 proc. dydžio nuo Pradinės sutarties vertės (EUR su PVM) suma) bus grąžinamas praėjus 30 kalendorinių dienų po Galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo datos šį užstatą pateikusiam Rangovas, gavus jo rašytinį prašymą, jeigu neatsiras pagrindų, kuriems esant dalyvis netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo.

    - Draudimo bendrovės laidavimu. Jeigu Rangovas sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina draudimo bendrovės laidavimu, jis per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalės Užsakovui pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo laidavimo raštą bei visus jį lydinčius dokumentus 5  (penkių) proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumai. Laidavimo raštas įsigalioja laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi galioti visą šios Sutarties 2.13 punkte nurodytą terminą.

    - Banko, kredito unijos garantija. Jeigu Rangovas sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina banko arba kredito unijos garantija, jis per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalės Užsakovui pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantiją bei visus ją lydinčius dokumentus 5  (penkių) proc. dydžio nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumai. Banko ar kredito unijos garantija įsigalioja banko, kredito unijos garantijos išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi galioti visą šios Sutarties 2.13 punkte nurodytą terminą.

  - Tuo atveju, kai darbų atlikimas yra sustabdomas Užsakovo nustatytam terminui arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, turi būti atitinkamai pratęstas ir banko, kredito unijos garantijos  arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam darbų atlikimo laikotarpiui.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

  - Garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui apie Rangovo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė pirkimo sutartį.

  - Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu:

    - užstatu, dalyvis, siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie pasinaudojimą užstatu gavimo dienos pervesti į Užsakovo banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100 9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas 73000, 5 proc. dydžio nuo Pradinės Sutarties vertės (EUR su PVM) sumai. Vėlesni pirkimo sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos dalyvio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymui ar apimčiai ir neatleis dalyvio nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymo;

    - banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pasinaudojimą banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo garantiją 5 proc. dydžio nuo Pradinės Sutarties vertės (EUR be PVM) sumai. Vėlesni sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai,  ar papildymai, neturės įtakos garanto įsipareigojimų, pagal sutarties įvykdymo garantiją, vykdymui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties įvykdymo garantiją vykdymo.

  - Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą Užsakovas turi galėti nekliudomai patikrinti.

  - Jei Sutarties 5.1 papunktyje nurodytu terminu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

# 6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 5 % Pradinės Sutarties kainos.

6.2. Rangovas sutartyje nurodytu laiku neatlikęs Darbų, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02% vėluojamo atlikti darbų užsakymo įkainotos vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5% Pradinės Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą:

6.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

6.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

6.3.3. nutraukti Sutartį;

6.3.4. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

6.4. Rangovas už Sutarties 3.3.3 punkte nustatyto reikalavimo nesilaikymą moka Užsakovui 500,00 Eur už kiekvieną atvejį.

6.5. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Baudos už Sutarties pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

6.6. Maksimali bendra Šalies atsakomybė yra 5 % nuo Pradinės sutarties vertės, atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė.

6.7. Jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų sumokėti Sutartyje numatytą atlyginimą arba kitokią Sutarties Šalių sutartą sumą, Rangovas turi teisę sulaikyti Darbų rezultatą tol, kol Užsakovas tinkamai neįvykdys savo prievolės.

7. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai šaliai paštu, faksu, elektroniniu paštu, toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena šalis, pateikdama pranešimą:

|  | Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Jurgita Bocevičienė |  |
| Adresas | Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda |  |
| Telefonas | +370 343 68619 |  |
| El. paštas | jurgita.boceviciene@kazluruda.lt |  |

7.2. Jei pasikeičia šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 kalendorinių dienų.  Jei šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8. SUTARTIES PAKEITIMO, PAŽEIDIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.2. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais įforminami abipusiu šalių raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

8.3. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai šaliai.

8.4. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abipusiu Šalių susitarimu.

8.5. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

8.5.1. jeigu Rangovas, neatlieka Darbų sutartu laiku arba dirba nesilaikant Sutartyje numatytų terminų;

8.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, ar kitus Darbų komponentus, prastai vykdo darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs atlikti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

8.5.3.  jeigu Rangovas nustatytu laiku nepateikė Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos, kredito unijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto).

8.6. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

8.7. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu nebebus teikiami Sutartyje numatyti Darbai, prieš tai raštu informavęs Rangovą.

8.8. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

8.9. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už suteiktas Paslaugas, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

8.10. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

8.11. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

8.12. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 10 procentų dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos.

8.13. Sutarties pažeidimas:

8.13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

8.13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

8.13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

8.13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

8.13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 6.1-6.2 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

8.13.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

8.13.2.5. nutraukti Sutartį;

8.13.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

9. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

9.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo").

9.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį pranešdama apie aplinkybių pobūdį galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

  - Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų būdu. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos.

  - Kilus ginčui, Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis  privalo į jį atsakyti per 10 dienų nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

  - Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, bus sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  - Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

11. ETIKA

11.1. Paslaugų teikėjas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo išlaikyti profesinį konfidencialumą.

11.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Paslaugų teikėjas pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal Sutartį todėl nei Paslaugų teikėjas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji asmenys, Subteikėjai ar jų darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

11.3. Paslaugų teikėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai - bendri ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.

12. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

  - Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai.

  - Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo.

  - Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

  - Kiekviena Sutarties šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

  - Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka toliau galioti.

  - Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, kai Sutartis nutraukta dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo reikalavimai pripažinti Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Paskelbusi tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekėją.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir šios sutarties sąlygomis.

13.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi, Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta, jos autentiškumas patvirtintas ir pasirašyta Šalių įgaliotų asmenų elektroniniais parašais.

13.3. Sutarties priedai:

13.3.1 priedas – Rangovo pasiūlymas;

13.3.2 priedas – Techninė užduotis.

14. Šalių rekvizitai ir parašai

| UŽSAKOVAS Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Atgimimo g.12, Kazlų Rūda Tel. (8 343) 95 185. Įstaigos kodas 188777932 A.s. LT47 7300 0100 8716 3022 ,,Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Administracijos direktorius | RANGOVAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Sutarties 1 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL ASFALTBETONIO DANGOS PRIEŽIŪROS IR /AR REMONTO DARBŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, GATVĖSE, JŲ ELEMENTUOSE, ĮVAŽIAVIMUOSE, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE

Sutarties 2 priedas

ASFALTBETONIO DANGOS PRIEŽIŪROS IR /AR REMONTO DARBAI KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, GATVĖSE, JŲ ELEMENTUOSE, ĮVAŽIAVIMUOSE, AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖSE TECHNINĖ UŽDUOTIS

(pridedama)