KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINSITRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. +370 45935500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

SPRENDIMAS DĖL RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTOS INFORMACIJOS

2025 m. rugpjūčio 28 d. pasibaigė pasiūlymų ir pastabų pateikimas rinkos konsultacijai. Gauti siūlymai ir (ar) rekomendacijas:

| Eil. Nr. | Klausimas | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) PASIŪLYMAI |
| --- | --- | --- |
|  | Ar teiktumėte pasiūlymą dėl šio pirkimo objekto? Jei ne, prašome nurodyti priežastis. | Ne, per trumpi rangos darbams numatyti terminai. Kyla didelė rizika neįvykdyti darbų laiku. |
| 6. | Dėl kokių priežasčių CVP IS priemonėmis nepateikėte pasiūlymo supaprastintam atviram konkursui „Pėsčiųjų-dviračių tako Kupiškio m. Panevėžio g. įrengimas su projekto parengimu“, pirkimo Nr. 3837711, skelbtame 2025-07-25? | Per trumpi terminai rangos darbams. |
| 7. | Ar pakankamas sutarties vykdymo terminas? Jeigu ne, pakomentuokite ir pasiūlykite galimas terminų korekcijas. | Rangos darbams terminas nepakankamas. Tokiems darbams reikėtų sutarties terminą pratęsti iki birželio 30d. |

Informuojame, kad, kai kurie pirkimo dokumentai gali būti taisomi ir tikslinami, todėl paskelbus pirkimą prašome tiekėjus atidžiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais.