| Tiekėjams |  | 2025-08-28 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-08-28 09:40 pranešimas Nr. 328254 (kalba netaisyta)

„Laba diena, techninėje užduotyje nurodyta, kad pėsčiųjų ir dviračių takas turi būti įrengtas už kelio juostos ribų (Pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 128 Valkininkų g. st.-Daugai-Alytus iki Užupių kaimo, šalia valstybinės reikšmės kelio Nr. 1102 Kaniūkai-Einoriai-Nemunaitis, kairėje kelio pusėje (ne arčiau kaip 1,0 m. už kelio Nr.1102 kelio juostos ribų), tako pradžios koordinatės 6025461, 507692, pabaigos koordinatės 6024846, 507990). Tačiau abipus kelio ties Alovės upelio yra įregistruota miško žemė. Miško žemėje negalima statyti naujų statinių todėl klausimas kas turi atlikti išmiškinimo procedūras?. Įvertinus tam reikalingas procedūras, projektas neįgyvendinamas techninėje užduotyje nurodytais terminais.“

Atsakymas:

Dalis projektuojamo dviračių ir pėsčiųjų tako patenka į miško žemę, t. y. IIA miškų grupės (priešeroziniai miškai) miškus, kuriuose vadovaujantis LR miškų įstatymo 102 ir 11 str. nuostatomis draudžiama tiesti dviračių takus bei miško žemę paversti kitomis naudmenomis, todėl Užsakovas kreipsis į valstybinės žemės valdytoją NŽT, kad gautų sutikimą dėl Miškų kadastro patikslinimo. Gavus NŽT sutikimą, Užsakovas kreipsis į Valstybinę miškų tarnybą dėl miško plotų  išregistravimo iš Miškų kadastro.