GIRELĖS PAŽINTINIO TAKO KAIŠIADORIŲ M., KAIŠIADORIŲ MIESTO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTŪROS ATNAUJINIMO ĮRENGIMO RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:
1.1. Girelės pažintinio tako Kaišiadorių m., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių r. sav. kraštovaizdžio architektūros atnaujinimo darbai; Naujų statinių statyba (apžvalgos platforma, pavėsinė); Naujų įrenginių įrengimas; Stendų ir rodyklių tekstų maketų parengimas ir patalpinimas stenduose ir rodyklėse. 
2. Pirkimo objekto apimtys: 
2.1 Pagrindiniai darbai:
2.1.1. Paruošiamieji darbai;
2.1.2. Statinių ir įrangos įrengimas;
2.1.3. Žaliatakių dangos įrengimas;
2.1.4. Kaišiadorių miško ąžuolo ir jo aplinkos sutvarkymas;
2.1.5. Užbaigiamieji darbai.
2.2. Kiti darbai. Į Rangovo darbų apimtis taip pat įeina:
2.2.1. nužymėjimo darbai,
2.2.2. statybvietės parengiamieji darbai,
2.2.3. statybvietės sutvarkymas
2.3 Statybos darbų vietovės schema, reikalavimai kraštovaizdžio architektūros atnaujinimo darbams, darbų aprašymas ir darbų apimtys pateikta Girelės pažintinio tako Kaišiadorių m., Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių r. sav. Kraštovaizdžio architektūros atnaujinimo projekte (pridedama).

Stendų ir rodyklių tekstų maketo parengimas ir patalpinimas stenduose:

	Eil. Nr.
	Darbo kodas
	Darbų ir išlaidų aprašymai
	Mato vienetas
	Kiekis

	
	
	
	
	
	

	1
	 
	Informacinių stendų maketų parengimas
	vnt.
	13
	

	2
	 
	Informacinių rodyklių maketų parengimas
	vnt.
	34
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2.5. Galutiniai informacinių stendų ir rodyklių maketai derinami su užsakovu.
2.6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos. 

3. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:  

3.1. Objekto vieta: Statybos darbai bus vykdomi Kaišiadorių mieste, Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių r. savivaldybės teritorijoje žemės sklypuose: kadastrinis Nr. 4918/0062:397 Kaišiadorių m. k.v. adresas: nesuteiktas, savininkas - Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teisė žemės sklypą valdo Kaišiadorių rajono savivaldybė (į.k. 111102630), sklypo paskirtis: kita, žemės sklypo naudojimo būdas: rekreacinės teritorijos; kadastrinis Nr. 4918/0004:25 Kaišiadorių m. k.v. adresas: Kaišiadorys, Miškininkų g. 17, savininkas - Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teisė žemės sklypą valdo Kaišiadorių rajono savivaldybė (į.k. 111102630), sklypo paskirtis: kita, žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos; kadastrinis Nr. 4918/0062:82 Kaišiadorių m. k.v., adresas: Kaišiadorys, savininkas - Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teisė žemės sklypą valdo Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, (į.k. 132340880), sklypo paskirtis: miškų ūkio, būdas: ūkinių miškų sklypai, rekreacinių miškų sklypai; kadastrinis Nr. 4918/0004:23 Kaišiadorių m. k.v., adresas: Kaišiadorys, savininkas - Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teisė žemės sklypą valdo Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, (į.k. 132340880), sklypo paskirtis: miškų ūkio, būdas: rekreacinių miškų sklypai; kadastrinis Nr. 4918/0004:24 Kaišiadorių m. k.v., adresas: Kaišiadorys, savininkas – Lietuvos Respublika, valstybinės žemės patikėjimo teisė žemės sklypą valdo Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, (į.k. 132340880), sklypo paskirtis: miškų ūkio, būdas: ūkinių miškų sklypai, rekreacinių miškų sklypai. Darbai projektuojami VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kaišiadorių girininkijos 48, 49, 56, 57 valstybinės reikšmės miškų kvartaluose. 
3.2. Statinių ir įrenginių išdėstymo tvarka numatyta projekte, o tiksli jų vieta nustatoma iš anksto suderinus su užsakovu.
3.3.  Nurodytos bendrosios specifikacijos, konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikromis įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, pateikiamos su žodžiu „arba lygiavertis“.
3.4. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą ir atitikti projekto reikalavimus.
3.5. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektus. Rangovui rekomenduojama atvykti į objekto apžiūrą ir įvertinti rangos darbų apimtį, prieš tai datą ir laiką suderinus su statytoju.
3.6. Nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų vykdymo, tretiesiems asmenims savo lėšomis atlygina Rangovas.
3.7. Atlikęs darbus, Rangovas statytojui (užsakovui) priduoda sutvarkytą teritoriją. Rangovas privalo savo lėšomis atstatyti pažeistas dangas, želdynus ir kt.
3.8. Rangos darbai turi būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus prieš tai raštu informavęs statytoją.





















Parengė: Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Makarevičienė
