STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS | Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus kapitalinio remonto darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA (sekanti diena pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą) |  |  |  |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA |  |  | Nr. 1 |
| SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas | Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 193037428 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | ne PVM mokėtojas |  |
|  | - Banko sąskaita | Swedbank AB LT857300010152829204 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Gudkaimio k., Liepų g. 1, 70455 |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | +37034247292 gudkaimioglobosnamai@gmail.com |  |
|  | - Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | Rimas Murinas rimas.murinas@gmail.com |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) | Rimas Murinas rimas.murinas@gmail.com |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą | [vardas, pavardė] |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė Vilkaviškio architektūros biuras |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 185108391 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Vilkaviškis, J. Basanavičiaus a. 11-205, 70101 |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | +370 342 51 197 vabiuras@gmail.com |  |
|  | - Statinio projekto vadovas | Rūta Margarita Preikšienė +370 342 51 197 vabiuras@gmail.com |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas | Globos namai |  |
|  | - Adresas | Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6 |  |
|  | - Unikalus Nr. | 3998-2008-3012 |  |
|  | - Objekto rūšis (15.5.3.2 p.) | Esama paskirtis - MOKYKLA – 7.11. mokslo paskirties pastatas; Būsima paskirtis - GLOBOS NAMAI - 6.4. gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas. |  |
| - Žemės sklypas | - Pavadinimas | Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos |  |
|  | - Adresas | Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6 |  |
|  | - Unikalus Nr. | 4400-2002-1987 |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  | 2025-04-18 |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  | neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.26, 15.1.2 p.) |  |  |  |
| - Rangovo pasiūlymo kaina (15.1.2 p.) |  |  |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra ☐ – fiksuotos kainos ☒ – fiksuotos kainos su peržiūra |  |
| - Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.) |  | Netaikoma |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  | ☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☐ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  | Netaikoma |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.) |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |
| - I Dalis: |  |  |  |
| - I Etapo terminas (1.1.11 p.) |  | Netaikoma |  |
| - II Etapo terminas (1.1.11 p.) |  | Netaikoma |  |
| - Darbų terminų pratęsimas (11.2.1.1 , 11.2.1.4 p.) |  | Netaikoma |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  | 12 (dvylika) mėn. nuo nuo sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) | - Draudimo suma | Minimali draudimo suma 43 400,00 EUR. Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma, kai draudžiama atsižvelgus į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus, turi būti ne mažesnė 289 600 EUR. |  |
|  | - Besąlyginė išskaita | 2900 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) | - Statybos darbų draudimo suma | Statybos darbų atkuriamoji vertė |  |
|  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita | 500 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma | 43 400 EUR |  |
|  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita | 2900 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  | 1 000 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.1.1.4 p. (kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, ir (arba) kitų pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nesilaikymas) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį. |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  | 100 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų) |  | 200 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10, 9.4.6 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas, delsimas ištaisyti defektus) |  | 500 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 11.1.5, 17.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką, konfidencialios informacijos atskleidimas) |  | 100 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  | 50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  | 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  | 200 EUR |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  | 10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė. |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė. |  |  |
| - MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI | 15.1. Darbo projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“), kaip tai numatyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo XII skyriaus 15.1. papunktyje. 15.2. Rangovas statybos darbų sutarties vykdymo metu, Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui, atsakingam už Sutarties vykdymą, turės pateikti atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams, kurie nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 15.1. p., pagrindžiančius dokumentus. 15.3. Jei Rangovas per Užsakovo atstovo, atsakingo už Sutarties vykdymą, nurodytą terminą nepateikia ar pateikia ne visus atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, nurodytą Sutarties Specialiųjų sąlygų 13.3. p. 15.4. Jeigu Rangovas pažeidžia Sutarties Specialiųjų 15 punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka. |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis; |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kiekių žiniaraštis; |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (netaikoma); |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Susitarimo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Rangovo įsipareigojimo dėl projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų apraše nustatytiems reikalavimams deklaracija. |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.): |  | Bendrosios sąlygos pateikiamos kartu su pirkimo dokumentais |  |

| Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai: |  |
| --- | --- |
| - Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. - Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. - Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“. - Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas. - Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija. |  |

Šalių atstovų parašai