NAV2013 NAUJINIMO

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  arba Diegėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

„Live“ gamybinė aplinka – sistemos gamybinė produkcinė aplinka, kuri yra naudojama gyvai galutinių sistemos naudotojų.

Testinė aplinka – atskira sistemos kopija, naudojama bandymams, neturinti įtakos realiems duomenims.

ERP – „Enterprise Resource Planning“, tai verslo valdymo sistema, apjungianti skirtingus įmonės procesus į vieną platformą.

CAL – Client Access licencse, kliento prieigos licencija.

ISV – Independant software vendor, nepriklausomas programinės įrangos kūrėjas.

SAF-T – Standard audit file for tax, standartinis audito failas mokesčių inspekcijai.

I.SAF - Išrašytų sąskaitų faktūrų posistemis valstybinei mokesčių inspekcijai

VM – virual machine, virtuali mašina (serverio aplinka).

OS – Operating system, operacinė sistema.

SQL – Structured Query Language, struktūrizuotos užklausos kalba, naudojama duomenų bazių valdymui.

Hot-fix - „Microsoft Dynamics NAV“ produkto standartinio gamintojo funkcionalumo klaidų pataisymai.

Key User – sistemos naudotojas, turintis išskirtines teises sistemoje.

Help Desk – pagalbos, konsultavimo, incidentų, vystymo darbų registravimo sistema.

Migravimas - duomenų, konfigūracijų ir funkcionalumo perkėlimas iš senos sistemos versijos į naująją.

Hyper Care – sustiprinta pagalba po sistemos paleidimo.

Greitaveika – sistemos atsako laikas ir našumas atliekant užduotis.

Kritinis defektas – klaida, dėl kurios visa sistema ar jos dalis tampa nefunkcionali.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

AB „Klaipėdos vanduo“ Abonentų apskaitos sistemos, sukurtos MS Dynamics NAV 2013R2 pagrindu, kuri veikia  MS Windows Server 2012 R2 aplinkoje. Duomenų bazių valdymo sistema MS SQL 2012. Architektūra – Klientas – Serveris.

AB „Klaipėdos vanduo“ numato atnaujinti esamą finansinės apskaitos valdymo informacinės sistemos versiją į naują, išlaikant visus esamus veikiančius procesus ir funkcionalumus siekiant:

- Pagreitinti duomenų apdorojimą, pasiekiamumą ir lengvesnę integraciją su duomenų analitikos priemonėmis;

- Pagerinti integracijų galimybes su kitomis sistemomis;

- Iš esmės padidinti ERP naudotojų darbo efektyvumą ir pagreitinti susijusius veiklos procesus;

- Užtikrinti NAV palaikymą ir saugumo spragų užkardymą;

- Optimizuoti ERP plėtros ir priežiūros išlaidas.

Projekto tikslas – atnaujinti esamą sistemą į naujesnę to pačio gamintojo versiją išlaikant/perkeliant tinkamai veikiančius procesus, identifikuotus analizės dokumente.

  - NAV esami moduliai

| NAV registruotų modulių aprašymas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- |
| 350 Starter Pack | 1 |
| 360 Extended Pack | 1 |
| 450 Full Concurrent User CAL - Upgrade | 43 |
| 450 Full Concurrent User CAL | 15 |
| 8200 Tables (10) | 30 |
| Country Code: W1 | 1 |
| 450 Full Concurrent User CAL - Upgrade | 43 |
| 8100 Codeunits (each) | 21 |
| 7805 Pages (each) | 100 |
| 8700 XML Ports (each) | 10 |
| 8400 Reports | 100 |
| 8600 Codeunits | 100 |
| 8700 XML Ports | 10 |
| 8750 XML Ports | 100 |

  - Esamos programinės įrangos tiekėjų moduliai (ISV Registered Modules):

| Produkto tipo pavadinimas | Modulio pavadinimas | Programinės įrangos kūrėjas (ISV Company Name) | Produkto modulio registravimo data (diena/mėnuo/metai) |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Dynamics NAV Perpetual | 17025230 SOFTERA Lithuanian localization pack | UAB Softera Baltic | 1/12/2015 |
| Microsoft Dynamics NAV Perpetual | 17028230 Columbus Localization for Lithuania | Columbus Lietuva UAB | 10/19/2016 |

AB „Klaipėdos vanduo“ negali perduoti ar suteikti Tiekėjui teisių laisvai atgaminti 2.3 lentelėje nurodytų,modulių išeities tekstų, nes AB „Klaipėdos vanduo“ neturi tokių teisių.

  - Naudojamas paslaugų planas - Microsoft Dynamics NAV Perpetual.

  - Esamos procesų grupės (kategorijos)

| Sritis | Aprašymas |
| --- | --- |
| Finansinė apskaita | Posistemis, kuris tvarko visas organizacijos finansines operacijas ir tvarko finansinei atskaitomybei reikalingus įrašus. |
| Atsargų apskaita | Komponentas, kuris seka atsargų lygius, išlaidas susijusias su atsargomis ir leidžia realiu laiku stebėti ir efektyviai valdyti atsargų lygius. |
| Atsiskaitymų ir banko apskaita | Komponentas, kuris tvarko informaciją su mokėtinomis ir gautinomis sumomis, seka sandorius su tiekėjais ir klientais. |
| Bendroji apskaita | Komponentas, kuris tvarko didžiąją knygą, seka bendrąsias finansines operacijas ir tvarko finansinei atskaitomybei reikalingus įrašus. |
| Dotacijų apskaita | Komponentas, kuris tvarko ilgalaikio turto apskaitą, pinigines įplaukas, seka dotacijų panaudojimą. |
| IT apskaita | Komponentas, kuris tvarko su IT ištekliais susijusias išlaidas, pateikia organizacinių IT išlaidų apžiūrą. |
| Pardavimų ir gautinų sumų apskaita | Komponentas, kuris tvarko pardavimo įrašus ir gautinas sumas, seka visas pardavimo operacijas ir užtikrina gautinų sumų surinkimą. |
| Pirkimų apskaita | Komponentas, kuris tvarko pirkimų ir išlaidų įrašus, užtikrindamas, kad visi pirkimai būtų sekami ir apskaitomi. |
| Reguliacinė apskaita | Komponentas, kuris užtikrina norminių reikalavimų laikymąsi, tvarko visus su apskaita susijusius įrašus, kurie yra reikalingi reguliacinėms ataskaitoms ir auditams. |
| Transporto apskaita | Komponentas, kuris tvarko transporto priemonių apskaitą ir transporto išteklių naudojimą. |
| Teikiamų Paslaugų apskaita (Billing) | Sąskaitų išrašymas už paslaugas, Apskaitos prietaisų apskaita, taršos mokesčių skaičiavimas ir kt. |

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

    - Diegėjas, prieš teikdamas rezultatus, privalo su Užsakovu suderinti visų pateikiamų Projekto rezultatų dokumentų šablonus su esminiais aprašymais, kaip ir kokie rezultatai turi būti pasiekti.

    - Rezultato šablonas turi būti suderinamas viena iteracija – Užsakovas per 2 d. d. įvertina, ar šablonas atitinka sutarties apimtį, papildo savo pastabomis ir perduoda jas Užsakovui. Užsakovas per 3 d. d. (nebent šalys sutaria dėl kito termino) įvertina rezultato šabloną ir pateikia pastabas arba patvirtina rezultato šablono tinkamumą. Diegėjas per 3 d. d. (nebent šalys sutaria dėl kito termino) patikslina rezultato šabloną pagal pastabas ir pateikia galutinę rezultato šablono versiją.

    - Dokumentinių rezultatų derinimo trukmė priklauso nuo dokumento apimties. Užsakovas pastabas pateikia per 5 d. d., jeigu dokumento apimtis yra iki 10 lapų. Jei dokumento apimtis yra didesnė, Užsakovas pastabas teikia per 5–10 d. d. Konkretus pastabų teikimo terminas turi būti suderintas kiekvienam didesnės negu 10 lapų apimties dokumentui atskirai Projekto metu. Užsakovo pastabų teikimas rezultatams ir kitoms pateiktims turi būti vykdomas akumuliuotai (visi Projekto komandos atsakingi asmenys teikia pastabas bendrai viename dokumente).

    - Parengtas naujas dokumentas visuomet turi versiją 0.1. Jei dokumentui pateikiamos pastabos, tai naujai jo redakcijai, parengtai po pastabų, nustatoma nauja versija, padidinant turėtą dokumento versijos antrą skaičių vienetu. Suderintam dokumentui suteikiama versija 1.0. Jei rengiama patvirtinto dokumento nauja redakcija, kurią reikia derinti, antras skaičius keičiamas į 1, t.y., 1.1, suderintus naują dokumento redakciją.

    - Visi Diegėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinami su Microsoft Office programinės įrangos formatais .docx, .pptx, .xlsx. Jei Diegėjas rezultatus pateikia kitu formatu, kuriam reikalinga atskira programinė įranga, Diegėjas yra atsakingas už reikalingos programinės įrangos modifikavimą ir įdiegimą Bendrovėje, instruktavimus, licencijas ir visus kitus su programine įranga susijusius darbus bei kaštus.

    - Diegėjo rezultatai ir teikiamos paslaugos turi būti teikiami lietuvių kalba.

    - Galutiniai rezultatai turi būti pateikti redaguojamu formatu (įskaitant ir dokumentuose pateikiamas schemas).

    - Diegėjo atsakomybė yra pašalinti naujinimo metu atsiradusius įgyvendinimo trūkumus, jei Diegėjas, teikdamas pasiūlymą ar atlikdamas Projekto darbus, naudos nesuderintas su Užsakovu sąvokas ar sutrumpinimus, kurie skirsis nuo Užsakovo įsivaizdavimo ar supratimo, o tai sąlygos neteisingą ar nepilną reikalavimų supratimą bei realizavimą.

    - Diegėjas teikdamas pasiūlymą turi nurodyti visus Projekto įgyvendinimui (savo kaip Diegėjo reikmėms) reikalingus įrankius. Nurodydamas siūlomus įrankius, Diegėjas taip pat turi nurodyti ir įtraukti visus įrankiais naudojimosi susijusius kaštus į teikiamą finansinį pasiūlymą.

    - Projekto metu turi būti naudojama Užsakovo pateikta incidentų valdymo informacinė sistema. Užsakovas ir Diegėjas prieš pradedant Projektą turi nutarti, kas pateiks tokią sistemą ir kas bus atsakingas už jos administravimą Projekto metu.

    - Jei Diegėjas pateikiamame pasiūlyme pateikia prielaidas, susijusias su ERP ar Projektu, šios prielaidos negali riboti šio pirkimo dokumentuose nurodomų reikalavimų ir / arba visam Projektui.

    - Visi Projekto dokumentai turi būti pateikti elektronine forma ir būti rengiami laikantis bendrinių lietuvių kalbos taisyklių.

    - Diegėjas teikdamas paslaugas turi užtikrinti, jog būtų laiku įvertintos su paslaugų teikimu susijusios rizikos (finansinės, projekto valdymo rizikos ir parengti rizikų valdymo planai, t. y., kokia tikimybė, kad ta rizika įvyks, koks jos galimas poveikis ir koks galimas finansinis poveikis) ir informuotas Užsakovas.

    - Tiekėjo bankroto, veiklos vykdymo stabdymo ir kitais panašiais atvejais, sistemos programinis, išeities, kodas su visomis atliktomis modifikacijomis ir nuosavybės teisėmis turi būti perduotas Užsakovui.

    - Diegėjas įsipareigoja pateikti Sistemą, kurioje nėra jokių paslėptų, saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant: kenksmingos programinės įrangos, virusų, „kirminų“, „laiko minų“, neautorizuotų prieigų ar funkcijų (Trojans, backdoors, easter eggs).

    - Projekto vykdymo metu Tiekėjas turi daryti nerečiau kaip dvi savaites projekto eigos aptarimus per Teams arba gyvai. Aptarimai neturi būti skaičiuojami kaip papildomos valandos.

    - Tiekėjo skirtas laikas pakeitimų vertinimui turi būti neįtraukimas į migravimo mokestį.

    - Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai).

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | NAV 2013 migravimas į NAV 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Preliminarus kiekismaksimalus kieikis |  |  | 1500 val. |  |
| Paslaugų teikimo terminas |  |  | 12 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Paslaugų apibūdinimas | - Tiekėjas turi atlikti Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 licencijos konvertavimą į Microsoft Dynamics NAV 2018 versiją. Sugeneravus Microsoft Dynamics NAV 2018 licencijos failus, jų kopijos turės būti perduotos Pirkėjui. - Tiekėjas turi atlikti: - Funkcionalumo perkėlimą iš NAV2013R2 į NAV2018 versiją. - Naujos aplikacijos pagaminimą. - Puslapių (Pages), kodinių (Code units), lentelių (Tables), ataskaitų (Reports) migravimą į naujai sukurtą NAV 2018 aplinką. - Migruotų objektų apjungimą. - SQL aplikacijos pagaminimą. - Migravimo įrankių sukūrimą. - Aplinkos paruošimą testiniam migravimui. - Užsakovo naudojama NAV 2013 R2 yra lokalizuota naudojantis Softera Baltic, UAB lokalizacijos paketu „17025230 SOFTERA Lithuanian localization pack“. Dėl šios priežasties Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti patvirtinimą, jog jis turi reikiamas teises ir prieigas atlikti „17025230 SOFTERA Lithuanian localization pack“ pakeitimus bei užtikrinti prieigą prie šio lokalizacijos paketo NAV 2018 versijoje. - Dalis funkcionalumo yra išpildyta SQL priemonėmis (SF skaičiavimas). Tiekėjas turi pritaikyti SQL funkcionalumą darbui su NAV2018. - Šiuo metu NAV2013R2 veikia su OS Windows 2012 Server versija, MS SQL Server 2012 versija. Migravimo metu norima atliktini naujinimo darbus OS iki Windows 2025 Server, SQL iki MS SQL Server 2019 versijų. Pirkėjas užtikrina reikalingos infrastruktūros bei infrastruktūros granulėms reikalingomis licencijomis (SQL, OS ir kt.). - Tiekėjo Microsoft Dynamics NAV 2018 testavimas bus atliekamas pagal Pirkėjo parengtus testavimo scenarijus. - Papildomos nuostatos dėl aplinkų sukūrimo: - Sistemos testavimui (Testinio migravimo metu) užsakovas turės pateikti VM. Standartinė architektūra 1 SQL serveris, 1 APP serveris. Tiekėjas turės suinstaliuoti NAV aplikaciją ir WEB aplinką. - Sistemos Live migravimui užsakovas turės pateikti gamybinę ir testinę VM. Standartinė architektūra 1 SQL serveris, 1 APP serveris. Tiekėjas turės suinstaliuoti NAV aplikaciją ir WEB aplinką gamybinei ir testinei aplinkoms. - Tiekėjas atlieka infrastruktūros parengimą reikalingą NAV 2018 veikimui, t.y. virtualių serverių (VM) instaliavimas (Užsakovas pateikia Windows ir SQL server licencijas). Tiekėjas turi paruošti VM su naujausiais atnaujinimais, sukonfigūruota ugniasienę. Turi būti sudiegtas SQL serveris ir sukonfigūruotos testinės ir produkcinės aplinkos. - Tiekėjas turi sukonfigūruoti VM monitorinimą Užsakovo naudojamoje stebėjimo sistemoje Zabbix. - Tiekėjas šalina Tiekėjo testavimo metu (Tiekėjo testinėje aplinkoje) kylančias klaidas. - Tiekėjas šalina Pirkėjo testavimo metu (Užsakovo testinėje aplinkoje) atsirandančias klaidas. Į paslaugų kainą turi būti įskaičiuotas klaidų taisymas, kurios Užsakovo yra identifikuotos 3 mėnesių bėgyje, kurie yra pradedami skaičiuoti nuo NAV 2018 versijos perdavimo Pirkėjo testavimui momento. - Prieš Live (gamybinį) migravimą gali būti reikalingas papildomas testinis migravimas, atsižvelgiant į tai, kad Užsakovo naudojama sistema yra nuolatos vystoma ir migravimo metu gali atsirasti papildomi pakeitimai, kuriuos reikėtų perkelti į NAV 2018 versiją. Šis migravimas turi būti įskaičiuotas į paslaugų kainą. - Užsakovui atlikus testavimo etapą, Tiekėjas turi atlikti galutinį duomenų ir funkcionalumo migravimą į gamybinę aplinką (Live) migravimą. Live migravimas turi būti atliekamas savaitgalio metu (ne darbo valandomis). - Tiekėjas turės teikti aktyvų palaikymą (Hyper-Care). - Tiekėjas turės teikti aktyvią priežiūrą po LIVE migravimo ne mažiau kaip 2 mėn. Per šį laikotarpį rastų klaidų šalinimas yra įskaičiuotas į paslaugų kainą. Vėliau rastos klaidos apmokamos pagal Tiekėjo sugaištą laiką. - Tiekėjas įsipareigoja bent vieną kartą, pagal sutarties sąlygas, užtikrinti pilno mėnesinio sąskaitų faktūrų generavimo visiems įmonės klientams proceso įvykdymą „Live“ (gamybinėje) aplinkoje. Šio proceso metu tiekėjas privalo aktyviai stebėti proceso eigą, nedelsdamas identifikuoti ir šalinti technines klaidas, našumo trikdžius ar kitus veikimą galinčius sutrikdyti veiksnius, siekiant užtikrinti sklandų, tikslų ir savalaikį sąskaitų parengimą. - Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. - Papildomi darbai, apmokami pagal faktiškai iš papildomų vystymo valandų ir tiks jas suderinus raštu (el. paštu, helpdesk aplinkoje): - Jei reikalingas papildomas migravimas ir testavimas (pakeitimų atliktų Test migravimo metu). - Papildomas Tiekėjo atliekamas sąskaitų faktūrų skaičiavimo (billingo) testavimas. |  |
|  | Paslaugų atlikimo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Ryšininkų 11, Klaipėda, nuotoliniu būdu. |  |
|  | Reikalavimai sistemos naujinimui | - ERP naujinimas turi vykti į 2018 NAV versiją. - Diegėjas turi užtikrinti, kad naujinimo metu nebus prarasti jokie duomenys. - Diegėjas turi užtikrinti, kad naujinimo metu visi esami duomenys veiks tinkamai ir suderinamai su naująją versija. - Naujos sistemos versija turi užtikrinti greitą duomenų apdorojimą ir atsakymų generavimą. Pavyzdžiui, ataskaitų generavimas ar duomenų bazės užklausos turi būti atliekamos ne lėčiau nei esamoje sistemos versijoje. - Sąskaitų skaičiavimo greitis turi būti ne blogesnis nei yra naudojamoje NAV 2013 R2 sistemoje. Užtikrinti, kad Navision sistemos procesas „Sąskaitos užsakovo vartotojams už ataskaitinį mėnesį“ neturi trukti ilgiau 10 val. (procesas apima - skaičiavimą, formavimą ir numerių suteikimą). - Nauja sistemos versija turi atitikti ne prastesnius nei esamus sistemos saugumo reikalavimus. - Nauja sistemos versija turi gebėti tvarkyti duomenis be našumo praradimo. - Naujoje sistemos versijoje turi išlikti visos jau šiuo metu veikiančios integracijos (jeigu tokių yra) ne prastesniame lygmenyje. - Naujoje sistemos versijoje turi veikti visi esami procesai ir su jais susijusios funkcijos ne prastesniame lygmenyje. - Atliekant duomenų migraciją iš senos sistemos versijos į naująją turi būti užtikrintas duomenų vientisumas ir tikslumas. - Sistemos atnaujinimo metu neturi kilti įvairių suderinamumo problemų. Tokiems atsiradus, Diegėjas privalo užtikrinti visų duomenų perkėlimą. - Diegėjas turi įvertinti esamą Užsakovo infrastruktūrą ir pateikti rekomendacijas dėl infrastruktūros suderinamumo su naująją sistemos versija. Jeigu esama infrastruktūra bus nesuderinama ar netinkama naudoti naujai sistemos versijai, Diegėjas turi parengti detalų aprašymą ir reikalavimus reikalingai infrastruktūrai, jos komponentams ir kitoms dalims. - Keičiantis paslaugų Teikėjui ir neturint teisių modifikuoti NAV modulių, jei turi būti perkuriami naujo Tiekėjo sąskaita, kad būtų užtikrinamas paslaugų teikimas. |  |
|  | Pirkėjo atliekami darbai | - Pirkėjas sukuria Microsoft Dynamics NAV 2018 testavimo scenarijus, pagal kuriuos bus atliekamas Tiekėjo testavimas. Pirkėjas testavimo scenarijus bei jų apimtį nustato savo nuožiūra ir pateikia Tiekėjui. Pirkėjas įsipareigoja testavimo scenarijus pateikti per 30 d. nuo sutarties sudarymo dienos. - Galutinį darbų testavimą vykdys Pirkėjas. Testavimo metu identifikuotas klaidas Pirkėjas registruoja Tiekėjo Help-Desk sistemoje. |  |
|  | Diegėjas turi atlikti reikalingus naujinimo darbus. Užduotis bus laikoma atlikta, kai bus atliktas funkcinis (vidinis) testavimas ir su užsakovu suderinta funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita. Sistemos naujinimo ir testavimo metu turi būti naudojami testiniai duomenys. |  |  |
|  | Diegėjas pagal suderintą priėmimo testavimo planą turės fiziškai arba nuotoliniu būdu dalyvauti testavime, teikti konsultacijas, kaip turi būti testuojamas veiksmas / funkcija / operacija pagal suderintus testavimo scenarijus, kuriuos pateiks Užsakovas, išsakyti savo komentarus ir siūlymus dėl rekomenduojamo klaidos kritiškumo lygio, informuoti testavimo dalyvius apie klaidos šalinimo terminą. Visa informacija apie klaidų kritiškumo lygį, jos šalinimo terminus, šalinimo eigą ir priskirtus atsakingus asmenis turės būti registruojama incidentų registravimo IS. |  |  |
|  | Diegėjas, pagal testavimo klaidų registravimo sistemoje užregistruotą informaciją ir parengtą klaidų šalinimo planą, turės šalinti visas užregistruotas klaidas ir neatitikimus, nustatytus testavimo etapo metu. Taip pat turės parengti testavimo ataskaitą, kurioje pateikiama pagrindinė informacija apie testavimo metu užfiksuotas klaidas. |  |  |
|  | Diegėjas garantinio aptarnavimo metu turi teikti garantinio aptarnavimo paslaugas ir užtikrinti kokybės garantiją. |  |  |
|  | Sistemos naujinimo darbams turi būti suteikiama 6 mėnesių garantija, pradedant skaičiuoti nuo Sistemos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (garantinės priežiūros paslaugos teikiamos nepriklausomai nuo to, ar įsigyta ERP gamintojo priežiūra–naujinimas). Atsiradusios klaidos sutvarkomos per vieną darbo dieną nuo pranešimo Tiekėjui. |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas apima: - Sistemos neatitikimų nustatytiems reikalavimams ir klaidų šalinimą Diegėjo sąskaita; - darbingumo atstatymą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams; - konsultacijų telefonu ir elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis teikimą Sistemos naudotojams, turintiems išskirtines teises (angl. Key Users), kurių sąrašą Užsakovas pateiks po paslaugų teikimo sutarties pasirašymo. Konsultavimo paslaugos turi būti teikiamos realiu laiku. - Sistemos gamintojo vykdomą programinės įrangos techninių pažeidžiamumų stebėseną, informavimą apie aptiktus pažeidžiamumus ir atnaujintų versijų, ištaisančių pažeidžiamumų spragas, teikimą; - Sistemos atnaujinimą atsiradus naujiems arba pasikeitus esamiems Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ar Bendrovės veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, kurių reikalavimų realizavimui naudojama ERP; - neatitikimų ir klaidų šalinimą, kai Sistema neveikia ar funkcionuoja neteisingai ne dėl to, kad netinkamai realizuotas funkcinis reikalavimas ar veikimo logika, o dėl kitų Diegėjo pateiktų sudėtinių sprendimo dalių. |  |  |

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | NAV 2018 papildomos modifikacijos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  | 600 val. |  |
| Paslaugų teikimo terminas |  |  | 24 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Paslaugų apibūdinimas | - Paslaugas apima: - Sudiegti „Microsoft Dynamics NAV“ produkto standartinio gamintojo funkcionalumo klaidų pataisymus („hot-fix“); - Produkte „Microsoft Dynamics NAV“ visos apimties sprendinių, užduočių savalaikio atlikimo užtikrinimas, tam tarpe, bet neapsiribojant: SAF-T, I.SAF, Abonentų apskaitos programos, NAV E. sąskaita, klientų savitarnos webservsai, sprendinių palaikymas naujinimas. - Aptarnavimas, priežiūra visų „Microsoft Dynamics NAV“ visų rėžių - objektų rinkinio, išskyrus adresuose nuo 17028230-17028829. - Užsakovo konsultacija vystymo klausimuose. - Dalyvavimas sprendinių priėmime trečiųjų šalių sprendiniuose-moduliuose. - Pakeitimų testavimas. - Operatyvų programos atnaujinimų dėl įstatymų ir Vyriausybės nutarimų pasikeitimų paruošimą ir pateikimą. Pateikimo terminai turi užtikrinti, kad apskaita būtų vykdoma pagal galiojančius teisės aktus. - Įdiegtų Dynamics NAV programos (tame tarpe, bet neapsiribojant SAF-T, I.SAF, Abonentų apskaitos programos, NAV E. sąskaita) defektų šalinimą – pastebėtų programos sutrikimų, gedimų šalinimą (veikimo, neatitinkančio aprašančiuose dokumentuose numatyto veikimo, šalinimas). Keičiantis Tiekėjui minėti moduliai turi būti pilnai perkruti Tiekėjo lėšomis; - Įdiegtų programų pokyčių įgyvendinimą – pagal Užsakovo išdėstytus poreikius programos modifikavimą ir moduliu susijusių kitų pakeitimų įgyvendinimą, atnaujintos programos aprašančios dokumentacijos pateikimą; - Konsultavimo paslaugos programos naudojimo klausimais. |  |
|  | Paslaugų teikimo tvarka | - Pokyčiai registruojami Tiekėjo pagalbos portale. - Pokyčių įgyvendinimas ir defektų šalinimas turi būti vykdomas tokia tvarka: - Bendras privalomas reikalavimas visiems Tiekėjo atliekamiems programos pakeitimams, pataisymams ir papildymams – visi padaryti pakeitimai, pataisymai bei papildymai, daromi pagal Užsakovo užsakymus, automatiškai tampa Užsakovo nuosavybe, įgalinančia toliau juos keisti, papildyti ar taisyti ir negali būti apriboti jokiomis specialiomis ar kitomis Tiekėjo licencijomis, raktais ar kitomis techninėmis bei programinėmis priemonėmis, jei nesuderinta kitaip yra Užsakovo programos rėžiuose. Jeigu papildymas reikalauja tiekėjo išskirtinių tiekėjo teisių ar licencijų, jie turi būti raštu suderinti su Užsakovu. - Pakeitimo užsakymas – Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo pateikia Tiekėjo paskirtam asmeniui pakeitimo užsakymą, kuriame išdėsto informaciją apie reikiamą defekto šalinimo arba pokyčio įgyvendinimo paslaugą; - Įvertinimas – Tiekėjas išsiaiškina pakeitimo (numtytais terminais pagal Paslaugų teikimo terminų lentelė ) užsakyme aprašytą reikalingos paslaugos esmę, apimtį, techninius, funkcinius, saugumo, kokybės ir greitaveikos (įvertina, ar pokytis daro įtaką sistemos techninės įrangos reikalavimams, pajėgumui ir greitaveikai) reikalavimus, įvertina galimą neigiamą pokyčio poveikį kitoms Abonentų apskaitos programos dalims ir kitiems Abonentų apskaitos programos moduliams bei Užsakovo atsakingam asmeniui pateikia įvertinimo dokumentą, kuriame nurodo paslaugos suteikimo trukmės įvertinimą valandomis ir siūlomą paslaugos kainą. Tiekėjas, rengdamas įvertinimo dokumentą, turi įvertinti pokyčio sąveiką su kitais jau testuojamais pokyčiais ir, nurodęs priežastis, pasiūlyti Užsakovui rekomenduojamą rengiamo pokyčio diegimo eiliškumą (įvertinimo dokumento šabloną Tiekėjas privalės suderinti su Užsakovu). Taip pat Tiekėjas pateikia parengtą detalų pakeitimo specifikacijos dokumentą, kuriame detaliai išdėsto vertinimo kriterijus, sąnaudas, reikalingas paslaugai suteikti. Jei reikia, Tiekėjas savo iniciatyva rengia susitikimus su Užsakovo darbuotojais, galinčiais patikslinti pakeitimo užsakymo dokumente išdėstytą informaciją. Dokumentacijos parengimas ar atnaujinimas, negali viršyti 10% pokyčio įvertinimo; - Įvertinimo patvirtinimas – Užsakovas, išnagrinėjęs Tiekėjo pateiktą įvertinimo dokumentą, patvirtina jį, jeigu įvertinimo dokumentas aiškus ir nurodytos sąnaudos tinkamos, jei nusprendžia, kad paslauga yra reikalinga; arba nepatvirtina įvertinimo dokumento, jeigu nusprendžia, kad paslauga yra nereikalinga. Jei įvertinimo dokumentas yra neaiškus, Užsakovas gali paprašyti Tiekėją detalizuoti Abonentų apskaitos programos pakeitimo įvertinime minimus darbus iki keičiamų NAV objektų detalumo bei jų finansinį įvertinimą. Tiekėjas privalo atsakyti į Užsakovo ar jos pasamdytų nepriklausomų ekspertų pateiktus klausimus; - Užsakovui nepatvirtinus įvertinimo dokumento, abipusiu sutarimu Užsakovas gali sumokėti už Tiekėjo atliktą įvertinimą, jei įvertinimo dokumente nurodyta, kad pakeitimas bus realizuotas per daugiau nei 15 d. d., ir Tiekėjas įvertinimo metu informavo Užsakovą, kad pokyčio apimtis viršys 15 d. d., taip pat Užsakovas sutiko toliau tęsti vertinimo darbus. Įvertinimo dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 10% visos įvertintos pokyčio apimties; - Užsakovui nustačius, kad pakeitimui atlikti reikalingos sąnaudos yra daug mažesnės negu Tiekėjas nurodė, Tiekėjas privalo pagrįsti nurodytas sąnaudas arba iš naujo pateikti pataisytą įvertinimo dokumentą; - Sprendimas – Tiekėjas, gavęs įvertinimo dokumento patvirtinimą, su pokyčio iniciatoriumi suderina sprendimo pateikimo terminą, po to suteikia pakeitimo užsakymo dokumente nurodytas paslaugas bei sutarta forma perduoda patikrinti rezultatus. Palaikymo paslaugų rezultatų dokumentacijos šablonus Tiekėjas privalės suderinti su Užsakovu. Jei nesusitarta kitaip, turi būti parengti ir pateikti šie rezultatai: - Detalus specifikacijos dokumentas; - Naudotojo vadovo (ar vadovų) keičiamos dalys ir tikslūs pilni dokumentai; - Pokyčio testavimo scenarijai, į kuriuos turi įeiti: - Rekomendacijos dėl testuojamu duomenų kiekio - Naudotojo sąsajos testavimas; - Komponento testavimas; - Integracijos tarp komponentų ar sistemų testavimas; - Greitaveikos testavimas; - Pokyčio įtakos techniniams reikalavimams testavimas. - Instaliavimo planas; - Programų išeities tekstai; - Egzistuojančių sistemų sąsajų dokumentas (keičiama dalis ir visas dokumentas); - Rezultatų patikrinimas – Užsakovo atsakingi darbuotojai patikrina Tiekėjo pateiktus rezultatus. Jei nustatoma rezultatų trūkumų, Tiekėjas juos įsipareigoja pašalinti nemokamai ir pateikti visus rezultatus iš naujo patikrinti. Jei nebuvo nustatyta rezultatų trūkumų, apie tai informuojamas Tiekėjo atsakingas asmuo; - Defektų šalinimo ir pokyčių įgyvendinimo paslauga laikoma visiškai suteikta, kai Užsakovo atsakingas asmuo informuoja Tiekėjo atsakingą asmenį apie tai, kad Tiekėjo pateikti rezultatai atitinka pakeitimo užsakyme suformuluotą reikalingą ir įvertinimo dokumente patvirtintą paslaugą ir pokytis arba defekto ištaisymas įdiegtas į darbinę aplinką. Taip pat paslauga laikoma visiškai suteikta, jeigu pokytis arba defekto ištaisymas yra įdiegtas į testinę aplinką ir per 3 mėnesius Užsakovas neinformavo Tiekėjo apie testavimo metu nustatytus trūkumus. Po informavimo apie nustatytus trūkumus, 3 mėnesių laikotarpis, skirtas nustatyti, ar paslauga visiškai suteikta, skaičiuojamas iš naujo; - Pokyčio reikalavimų pakeitimas / papildymas – Užsakovui pakeitus pokyčio, kurio įvertinimas jau patvirtintas, reikalavimus, yra užsakomas naujas pokytis. Tai gali būti atlikta dviem būdais: - Jei ankstesni reikalavimai nėra keičiami, naujo pokyčio užsakyme yra pateikiami tik nauji reikalavimai. Toliau pokytis administruojamas įprasta tvarka kaip atskiras pokytis; - Jei yra keičiami ankstesni reikalavimai, seno pokyčio yra atsisakoma, o naujajame pokyčio užsakyme yra pateikiami visi reikalavimai. Tiekėjas turi sumažinti naujo pokyčio įvertinimą ta darbų dalimi, kurią galima panaudoti iš atsisakyto pokyčio. Toliau pokytis administruojamas įprasta tvarka; |  |
|  | Abonentų apskaitos programos konsultavimo (analizė, auditas, techninės specifikacijos paruošimas, dokumentacijos ar instrukcijų paruošimas) tvarka | - Konsultavimo užsakymas – Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo sutarta forma kreipiasi į Vykdytojo paskirtą asmenį prašydamas suteikti konsultavimo paslaugą; - Konsultavimo sprendimas – Tiekėjo paskirtas kontaktinis asmuo išsiaiškina poreikį ir suteikia reikalingą konsultavimo paslaugą; - Konsultavimo paslauga laikoma visiškai suteikta, jei buvo atsakyta į Užsakovo paskirto atsakingo asmens išreikštą poreikį, pateiktos atitinkamos detalios išvados, taip pat, jei įmanoma, pasiūlyti galimi problemų sprendimo variantai; - Konsultavimo paslauga vertinama pagal faktiškai sugaištą laiką (jei nesutarta kitaip, konsultavimo paslaugos įvertinimą Tiekėjas pateikia iškart po paslaugos suteikimo); |  |
|  | Paslaugų teikimo taisyklės | - Papildomos vystymo paslaugos turi būti teikiamos Tiekėjui su Užsakovu derinant paslaugų teikimo planą, kuris turi būti sudaromas ir atnaujinamas, atsiradus naujiems paslaugų užsakymams, įtraukiant tarp Užsakovo ir Tiekėjo suderintus Vystymo paslaugų suteikimo terminus. - Paslaugų teikimo terminai nurodyti prieduose. - Tiekėjas, teikdamas Papildomas ar Fiksuotas vystymo paslaugas, privalo sudaryti pradinį paslaugų teikimo planą ir siųsti Užsakovui suderinti, vadovaudamasis šiais Vystymo paslaugų teikimo terminais; - Jei Tiekėjas dėl objektyvių priežasčių negali laiku atlikti darbų per 5 nurodytus terminus, jis turi informuoti Užsakovą apie priežastis ir atitinkamai siūlyti pakoreguoti terminus; - Užsakovas savo nuožiūra gali (bet neprivalo) dėl objektyvių priežasčių pratęsti bet kuriuos Vystymo paslaugų teikimo terminus; - Paprastas pokytis / defektas – jei Abonentų apskaitos programos pakeitimo įvertinime nurodyti darbai buvo įvertinti ne daugiau kaip per 10 d. d.; - Sudėtingas pokytis / defektas – jei Abonentų apskaitos programos pakeitimo įvertinime nurodyti darbai buvo įvertinti daugiau kaip per 10 d. d.; - Jei apskaičiuotos konkrečios Pokyčių įgyvendinimo paslaugos (suformuluotos konkrečiame pakeitimo užsakyme), jų suteikimo trukmė darbo dienomis yra: - Trumpesnė arba lygi 10 d. d., sprendimo trukmė turi būti tokia, kaip apskaičiuotos konkrečios Pokyčių įgyvendinimo paslaugos (suformuluotos konkrečiame pakeitimo užsakyme) trukmė darbo dienomis; - Ilgesnė negu 10 d. d., sprendimo trukmė turi būti tokia, kaip 3 punkto lentelės grafoje „Sprendimo trukmė“ nurodytas terminas; - Galimas sprendimo atidėjimo laikas Tiekėjo gali būti panaudotas (suderinus su Užsakovu) tik tuo atveju, jei Tiekėjo paskirti specialistai teikia paslaugas ir naujai atsiradusiam poreikiui reikia papildomų žmogiškųjų išteklių, o Užsakovas nesutinka atlaisvinti tuo metu paskirtų paslaugoms teikti Tiekėjo žmogiškųjų išteklių (ekspertų), perplanuodama tuo metu teikiamas paslaugas; - Tiekėjas gali pakeisti pagrindinius ekspertus tik tada, kai konkretų keitimą suderina su Užsakovas ir pateikia dokumentus, patvirtinančius naujo eksperto atitiktį pagrindiniams ekspertams keliamiems reikalavimams; - Defektų, atsiradusių dėl Tiekėjo kaltės, šalinimas turi būti atliktas nemokamai tokia pačia tvarka, kuri aprašyta 2 punkte, ir neturi daryti įtakos kitoms teikiamoms paslaugoms (terminui, kainai ir t. t.); - Konsultavimo paslaugos, susijusios su defektais, atsiradusiais dėl Tiekėjo kaltės, turi būti atliekamos nemokamai; - Duomenų pateikimo paslaugos, susijusios su defektais, atsiradusiais dėl Tiekėjo kaltės, turi būti atliekamos nemokamai; - Tiekėjas, Užsakovui pageidaujant, teikdamas paslaugas, privalo naudotis Užsakovo Informacinių technologijų pagalbos portalu. Tokiu atveju Tiekėjo kontaktiniams asmenims bus pateikti prisijungimo prie šios sistemos duomenys. Tiekėjas privalo pateikti Užsakovo Informacinių technologijų pagalbos portale visą informaciją, pagal kurią būtų galima stebėti ir kontroliuoti paslaugų teikimo eigą; - Paslaugos turi būti teikiamos laikantis nustatytų terminų, bet nuo to neturi nukentėti teikiamų paslaugų kokybė; - Trūkumai ir defektai gali būti skirstomi į: - Kritinius – neįmanoma prisijungti ir naudotis Abonentų apskaitos programos moduliu, neteisingai atliekamos operacijos (skaičiavimai); netiksliai išsaugomi duomenys; dingsta (ištrinami) duomenys; - Didelius – Abonentų apskaitos programos modulis veikia nestabiliai, t. y. Nuolat „lūžta“; skelbiami klaidos pranešimai, reikalaujantys pakartotinio prisijungimo prie Abonentų apskaitos programos ; nepriimami / neperduodami duomenys kitoms informacinėms sistemoms; - Vidutinius – neįmanoma atlikti Abonentų apskaitos programos konkrečios funkcijos ir jos toliau tęsti, bet kitomis Abonentų apskaitos programos funkcijomis galima naudotis; neformuojamos / klaidingai formuojamos vidinės ataskaitos; neteisingai (klaidingai) priimami / neteisingai (klaidingai) perduodami duomenys kitoms informacinėms sistemoms; - Mažus – pvz., gramatinė klaida Abonentų apskaitos programos naudotojo sąsajoje, Abonentų apskaitos programos dokumentacijoje; neaiškus naudotojo sąsajos elementų aprašymas ir panašiai; - Užsakovas savo sprendimu Tiekėjui gali taikyti baudas už netinkamą paslaugų teikimą (už nustatytus trūkumus; už nustatytus defektus, atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės; už vėlavimą atlikti įvertinimą ar sprendimą), jei netinkamas paslaugų teikimas turėjo reikšmingos įtakos Užsakovo veiklai. - Tiekėjui vėluojant pateikti užsakymo įvertinimą pagal 4 punkto (arba kitus su Užsakovu suderintus) terminus, Tiekėjui taikomos baudos – 50 Eur už kiekvieną pavėluotą kiekvieno užsakymo darbo dieną. - Tiekėjui vėluojant pateikti užsakymo sprendimą pagal 4 punkto (arba kitus su Užsakovu suderintus) terminus, Tiekėjui taikoma 0,5 proc. (nuo pakeitimo įvertinime nurodytos sumos) dydžio bauda, bet ne mažesnė kaip 50 Eur už kiekvieną pavėluotą kiekvieno užsakymo dieną. - Jei testuodamas pakeitimą Užsakovas nustato daugiau kaip 2 trūkumus pakeitimų, kurių trukmė iki 5 d. d., arba daugiau kaip 4 trūkumus pakeitimų, kurių trukmė nuo 5 iki 10 d. d., arba daugiau kaip 8 trūkumus pakeitimų, kurių trukmė nuo 10 iki 30 d. d., arba daugiau kaip 15 trūkumų pakeitimų, kurių trukmė nuo 30 iki 100 d. d., arba daugiau kaip 20 trūkumų pakeitimų, kurių trukmė ilgesnė kaip 100 d. d., Užsakovas taiko 50 Eur dydžio baudą už kiekvieną naujai nustatytą trūkumą. - Jei įdiegus pakeitimą į darbinę aplinką Užsakovas nustato defektą, kuris kilo pažeidus pakeitimų diegimo eiliškumą (Tiekėjui pakeitimo instaliavimo plane nenurodžius pakeitimo sąveikos su kitais neįdiegtais pakeitimais), Tiekėjui taikoma 50 Eur bauda už kiekvieną tokį nustatytą defektą. - Tiekėjas taip pat privalo teikti paslaugas, kurių mokestis turi būti įskaičiuotas į paslaugų teikimo įkainį: - Projektą atliekančių Tiekėjo ekspertų darbų koordinavimas; - Projekto darbų planavimas; - Projekto vykdomų darbų kontrolė; - Dalyvavimas projekto valdymo komiteto susitikimuose; - Mėnesinių darbų ataskaitų (paslaugų kiekis per tam tikrą laikotarpį, vidutinis paslaugų atlikimo laikas) ir kitų ataskaitų rengimas bei derinimas; - Dalyvavimas sprendžiant kritinius modifikavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo klausimus; - Ekspertinis užsakomų ar planuojamų užsakyti paslaugų vertinimas. |  |
|  | Paslaugų atlikimo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Ryšininkų 11, Klaipėda, nuotoliniu būdu. |  |
|  | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3. papunkčiu: perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia prekė ar paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |  |
|  | Priedai |  |  |
| 4.1 | Paslaugų teikimo terminų lentelė. |  |  |

Priedas. Paslaugų teikimo terminų lentelė.

| Nr. | Paslauga | Įvertinimo trukmė | Sprendimo trukmė | Galimas sprendimo atidėjimo laikas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pokyčių įgyvendinimas | 5 d. d. | iki 10 d. d. – paprasti; iki 20 d. d. – sudėtingi | Iki 1 mėn. po įvertinimo patvirtinimo |
|  | Defektų šalinimas | 1 d. d. | 2 d. d. – paprasti; 4 d. d. – sudėtingi | - |
|  | Krtinių defektų šalinimas | 4 val. | 4 val. – kritininiai. | - |
|  | Sprendimo rezultatų trūkumų šalinimas | - | iki 1 d. d. | - |
|  | Konsultavimas | 1 d. d. | Pagal susitarimą | Pagal susitarimą |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.