Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | SPECIALIOS PASKIRTIES PASTATO, ŽEIMENOS G. 107, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO DARBAI |  |  | SPECIALIOS PASKIRTIES PASTATO, ŽEIMENOS G. 107, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO DARBAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  |  | SUTARTIES NR. |  |
| SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO DATA |  |  |  |  |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas |  | Lietuvos šaulių sąjunga |  |
|  | - Steigimo šalis |  | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  | 191691799 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  | LT916917917 |  |
|  | - Banko sąskaita |  | LT86 7044 0600 0340 4026 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  | Laisvės al. 34, LT-44240 Kaunas |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | info@sauliusajunga.lt |  |
|  | - Užsakovo vadovas |  | Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Linas Idzelis |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1 p.) |  | Lietuvos šaulių sąjungos Logistikos sk. vedėjas Gintaras Žiauga, tel. nr. +370 615 18915, el. paštas: gintaras.ziauga@sauliusajunga.lt Lietuvos šaulių sąjungos Logistikos sk. logistikos specialistas Albinas Brancevičius , tel. nr. +370 699 68269, el. paštas: albinas.brancevicius@sauliusajunga.lt |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  | LŠS prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Asta Čiulkinienė, tel. nr.: +370 665 65434, el. paštas: asta.ciulkiniene@sauliusajunga.lt |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas |  |  |  |
|  | - Steigimo šalis |  |  |  |
|  | - Juridinio asmens kodas |  |  |  |
|  | - Juridinių asmenų registras |  |  |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas |  |  |  |
|  | - Banko sąskaita |  |  |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas |  |  |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  | [tel. Nr.] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo vadovas |  | [vardas, pavardė] [el. pašto adresas] |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1 p.) |  | [vardas, pavardė] [mob. tel. Nr.] [el. pašto adresas] ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |
| - Objektas | - Pavadinimas |  | Specialios paskirties pastatas - kareivinės ir štabas – 1B3p |  |
|  | - Adresas |  | Žeimenos g. 107, Kaunas |  |
|  | - Unikalus Nr. |  | 1996-4028-9010 |  |
|  | 2.1.4. Objekto rūšis |  | Ypatingas statinys. Negyvenamasis pastatas. Specialioji paskirtis. |  |
| - PROJEKTAS | 3.1.Techninis darbo projektas |  | Priedas Nr. 3 |  |
|  | 3.2. Statybos darbų technologijos projektas |  | Rengia Rangovas |  |
| - DARBO LAIKAS |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.20, 14.1.2 p.) |  |  | pateikiama sutarties pasirašymo metu perkeliant iš Rangovo pasiūlymo |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.20, 14.1.2 p.) |  |  | pateikiama sutarties pasirašymo metu perkeliant iš Rangovo pasiūlymo |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (14.1.1 p.) |  |  | ☒ – fiksuotos kainos |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |
| - Avanso dydis procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (15.1.1 p.) |  |  | 1) Rangovo prašymu – iki 30 proc. pradinės Sutarties vertės; 2) Užsakovo sprendimu – iki gruodžio 31 d. išmokamas avansas, kurio dydis lygus likutinei neatliktų 2025 m. gruodžio 1 (pirmai) dienai darbų vertei pagal Sutarties 2 priede „Įkainotų veiklų sąrašas ir atlikimo terminai“ nurodytas veiklas |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (15.1.4 ir 15.2.5 p.) |  |  | 20 %, kai avansas mokamas Rangovo prašymu |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.34, 15.2.6 p.) |  |  | 5% nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |
| - Darbų atlikimo terminas (1.1.8 p.) |  |  | 8 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. |  |
| - Sutarties pratęsimas |  |  | Sutarties bendrojoje dalyje nustatytais atvejais, bet ne ilgiau nei 4 mėnesiams. |  |
| - Galutinis terminas (1.1.9 p.) |  |  | 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. |  |
| - Sutarties galiojimas (kartu su Galutiniu atsiskaitymu (15.3), išskyrus garantinius terminus) |  |  | 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.10 p.): |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |
| - Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas | - Draudimo suma |  | Statybos darbų atkuriamoji vertė. Draudimo sutartis turi būti sudaroma pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 „Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės). |  |
|  | - Draudimo besąlyginė išskaita |  | Ne didesnė nei 0,1 procento apdraustų darbų draudimo sumos, bet ne mažesnė nei 500,00 Eur, kaip numatyta Taisyklių 77 p. |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. ir 3.1.1.6 p. (kvalifikacijos trūkumai, aplinkos apsaugos vadybos standarto nesilaikymas) |  |  | 1500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  | 100 000,00 EUR |  |
| - Bauda pagal 3.1.1.5 p. (ekonominio naudingumo kriterijų nepasiekimas) |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 3.2.7 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  | 1500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 5.2.3 p. (Rangovo dokumentų nepateikimas) |  |  | 1500,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.13 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  | 1000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 8.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  | 1000,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 10.3.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  | 1500,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 15.4.4 p. |  |  | 0,02 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 16.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 25.5.4 p. (pažeidimai, padaryti po Sutarties nutraukimo) |  |  | 1000,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal Specialiųjų sąlygų 13.1 p. |  |  | 1000,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (21.6 p.) |  |  | - |  |
| - Bauda pagal 6.8 p. (Aplinkos apsaugos (žaliųjų) reikalavimų pažeidimai) |  |  | 500,00 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (12.1 p.) | Netaikoma |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (12.2.4 p.) | Netaikoma |  |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (9 skyrius) | Netaikoma |  |  |  |
| - Aplinkos apsaugos kriterijai |  |  |  |  |
| - Su statybos darbų vykdymu susiję aplinkos apsaugos reikalavimai |  | Nurodyta Techniniame darbo projekte ir Sutarties 15 priede Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas, nurodytas šios Sutarties 1.1.10 punkte patikrina Rangovo pateiktus įrodymus/dokumentus dėl 13.1 punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Rangovas 13.1 punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas, turi teisę darbų nepriimti ir laikyti, kad darbai turi trūkumų, kuriuos Rangovas privalo ištaisyti, kitu atveju Rangovui taikoma Specialiųjų sąlygų 11.11 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); pateikiama sutarties pasirašymo metu |  |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Užsakovo užduotis / Techninė specifikacija; sutarties pasirašymo metu perkeliama Techninė specifikacija iš pirkimo dokumentų |  |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Techninis darbo projektas; pateikiama sutarties pasirašymo metu |  |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Įkainotų veiklų sąrašas; pateikiama sutarties pasirašymo metu perkeliant iš Rangovo pasiūlymo |  |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas; pateikiama sutarties pasirašymo metu perkeliant iš Rangovo pasiūlymo |  |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis – pateikia Rangovas sutarties vykdymo metu |  |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; pateikiama sutarties pasirašymo metu perkeliant iš Rangovo pasiūlymo |  |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma; |  |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Aplinkos apsaugos reikalavimai sutarties pasirašymo metu perkeliama iš pirkimo dokumentų |  |  |  |
| - Priedas Nr. 16 | Darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis darbų atlikimo vietoje (statybvietėje) bei mechanizmų ir transporto priemonių, kurie bus naudojami darbų atlikimo vietoje, sąrašo forma |  |  |  |

| UŽSAKOVAS Lietuvos šaulių sąjunga Laisvės al. 34, LT-44240 Kaunas Įmonės kodas 191691799 PVM mokėtojo kodas LT916917917 A/s LT 867044060003404026 AB SEB Bankas Užsakovo vardu | RANGOVAS |
| --- | --- |