PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

| Pirkimo pavadinimas | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3504 Ariogala-Betygala-Šiluva 16,466 km tilto per Mūkę rekonstravimas (projektavimas ir statyba) |
| --- | --- |

KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI

Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus atrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, vadovaujantis šiais parametrais:

| Vertinimo kriterijai, kriterijaus žymuo, aprašymas |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris (pagal poreikį) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir žymuo |  | Kriterijaus aprašymas |  |  |  |
| Pirmas kriterijus | Kaina, B | - |  | X=70 | - |
| Antras kriterijus | Darbų atlikimo terminas, C | - |  | Y=10 | - |
| Trečias kriterijus | Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais, D | - |  | D=20 | - |

EKONOMINIO NAUDINGUMO APSKAIČIAVIMAS

Pirmas kriterijus

Pasiūlymo kainos (B) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Bmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Bp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

B=BminBp*X

Balas apskaičiuojama apvalinant skaičiavimo rezultatą dviem skaitmenim po kablelio.

Antras kriterijus

Darbų atlikimo termino (nuo sutarties įsigaliojimo), išreikšto mėnesiais, (C) balas apskaičiuojamas pagal formulę:

C=Y*(Cmax -CpCmax -Cmin)

## čia:

## Cp – tiekėjo pasiūlytas (pasiūlymo formoje) terminas mėnesiais (nuo sutarties įsigaliojimo). Šis tiekėjo pasiūlyme nurodytas terminas negali būti ilgesnis kaip 14 mėnesiu nuo sutarties įsigaliojimo ir negali būti

## Cmin – nustatytas minimalus darbų atlikimo terminas 12 (dvylika) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;

## Cmax – nustatytas maksimalus darbų atlikimo terminas 14 (keturiolika) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo;

## Y – darbų atlikimo termino lyginamasis svoris.

## Tiekėjas pasiūlyme nurodo Darbų atlikimo terminą mėnesiais nuo sutarties įsigaliojimo (konkrečiu sveiku skaičiumi). Šis terminas bus įrašytas sutarties 17 punkto pradžioje. Pavyzdžiui jeigu tiekėjas Pasiūlymo formos lentelėje Nr. 1 nurodys (stulpelis ,,Siūlomo kriterijaus aprašymas‘‘) 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo, tuomet sutarties 17 punkto pradžioje bus parašyta:

## ,,17. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 14 mėnesių (-ius) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iš kurių....‘‘

Balas apskaičiuojamas apvalinant skaičiavimo rezultatą dviem skaitmenim po kablelio.

Trečias kriterijus

Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti jo siūlomą papildomą statinio garantinio termino trukmę (galimi tik šeši papildomos statinio garantinio termino trukmės variantai, pateikti lentelėje) sveiku skaičiumi, išreikštu metais, (D).

Pirkimo dokumentuose numatomi minimalūs garantiniai įsipareigojimai, o tiekėjas konkursiniame pasiūlyme turi siūlyti žemiau nurodytą papildomą statinio garantinį terminą (D), kuris bus vertinamas taip:

| Tiekėjo siūloma papildoma statinio garantinio termino trukmė metais (P) | Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui (D) |
| --- | --- |
| 0 | 0,00 |
| 1 | 4,00 |
| 2 | 8,00 |
| 3 | 12,00 |
| 4 | 16,00 |
| 5 | 20,00 |

PARAMETRŲ APRAŠYMAS IR VERTINIMAS

Ekonominis naudingumas (A) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos B ir kokybės (C + D) balus:

A=B+C+D