Pirkimo sąlygų 5 priedas

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (1 pirkimo dalis) arba Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Gedimino gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (2 pirkimo dalis) arba Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių - privažiuojamųjų gatvių prie Deltuvos g. 18A, 18B, 18C, 20, Kauno g. 45A, Žiedo g. 3A, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11, Ukmergės mieste, statybos projektas“ parengimo paslaugų sutartis (3 pirkimo dalis) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris | 61- |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Ukmergės rajono savivaldybės administracija |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 188752174 |
|  | 1.1.3. Adresas | Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | ne PVM mokėtoja |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | Nr. LT174010042900420938 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 40100 |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 340 60 302 |
|  | 1.1.8. El. paštas | savivaldybe@ukmerge.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Administracijos direktorė Inga Pračkailė |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatai |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paslaugas parengti techninį darbo projektą „.............................“ (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  | Projektų parengimo paslaugų pirkimas. ID 4370695. ..... pirkimo dalis ............................... . |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą |  | 1 pirkimo dalyje: Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas suderintame Paslaugų teikimo grafike (Sutarties priedas Nr. 5) nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis. Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 7 (septynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 2 ir 3 pirkimo dalyse: Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas suderintame Paslaugų teikimo grafike (Sutarties priedas Nr. 5) nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis. Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per 9 (devynis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  | Turi būti pateikiami šie dokumentai: - paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir Sąskaita; - dokumentai, nurodyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Paslaugų kiekį ir (ar) apimtį. |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai / įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos / įkainio be PVM. Perskaičiuota (-i) Sutarties kaina / įkainiai įforminama (-i) Susitarimu ir turi būti taikoma (-i) nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 5 (penkių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (nereikalingą ištrinti) (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 5 procentus. Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 5 (penki) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą (šiuos duomenis galima rasti adresu: https://osp.stat.gov.lt. Paieškos seka: Visi rodikliai; Rodiklių duomenų bazė; Pagal temą; Ūkis ir finansai (makroekonomika); Pritaikyti; Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; Paslaugų kainų indeksai (PKI); Viršuje spaudžiame „v“ Lentelės parinktys; Nurodome: „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“. Nurodome laikotarpį) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas „M71 Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: Pirkėjas sumoka Tiekėjui sutarties specialiųjų sąlygų 5.2. punkte nurodytą kainą dalimis pagal suderintą Paslaugų (etapų) suteikimo grafiką už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus Paslaugų priėmimo-perdavimo aktus. Paslaugų (etapo) suteikimo data laikoma data, kai Pirkėjas pasirašo Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo-perdavimo akte Tiekėjas turi nurodyti suteiktų Paslaugų (etapo) pavadinimą ir jo kainą. Paslaugų (etapų) teikimo pradžia ir trukmė pateikta Techninės specifikacijos 12 punkte. Už projektinių pasiūlymų rengimo paslaugas apmokama ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) proc. nuo Sutarties kainos, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. Likusi už suteiktas Paslaugas mokėtina suma apmokama Tiekėjui tinkamai suteikus visas Sutartyje numatytas Paslaugas. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Netaikoma |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  | Projekto pataisymai po ekspertizės pastabų turi būti atlikti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Jei Sutarties įgyvendinimo metu keičiamas projekto vadovas, naujas projekto vadovas per pastaruosius 3 metus iki keitimo dienos turi būti vadovavęs ne mažesniam projektų, atitinkančių Pirkimo sąlygų XIV skyriuje nurodytus reikalavimus, skaičiui nei prieš tai buvęs projekto vadovas. Siūlydamas naujo projekto vadovo kandidatūrą, Tiekėjas Pirkėjui turi pateikti siūlomo projekto vadovo patirtį pagrindžiančių projektų sąrašą (Pirkimo sąlygų 7 priedas) bei užsakovų pažymas. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 4 „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Pirmo pareikalavimo banko garantija; Draudimo bendrovės laidavimo draudimu; Pravedant lėšas į Pirkėjo sąskaitą. |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas. |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 5 (penkių) procentų dydžio nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui. Siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą, Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, vietoje Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Pirkėjo sąskaitą LT454010042900510644 pervesti sumą, ne mažesnę nei 5 (penki) procentai nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. Ši suma per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama Tiekėjui tinkamai įvykdžius Sutartyje numatytus įsipareigojimus arba jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Tiekėjui neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, visa šiame punkte nurodyta į Pirkėjo sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,03 (trys šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,03 (trys šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,03 (trys šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Dėl aplinkosauginių kriterijų, nurodytų Specialiųjų sąlygų 13.1. punkte nesilaikymo, bus taikoma 1000,00 (vieno tūkstančio) Eur dydžio bauda. Pakartotinis aplinkosauginių kriterijų nesilaikymas bus laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Tiekėjas sumoka nustatyto dydžio baudą arba iki Sutarties galiojimo pabaigos įsipareigoja Lietuvos Respublikos teritorijoje pasodinti baudos vertę atitinkančių medžių skaičių (1 medis = 2 Eur) ir Pirkėjui pateikti tai įrodančius dokumentus. |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | 500,00 (penki šimtai) Eur. |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | 500,00 (penki šimtai) Eur. |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | 1000,00 (vienas tūkstantis) Eur. |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | - |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | Netaikoma |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | Netaikoma |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 1 pirkimo dalyje – 8 (aštuoni) mėnesiai) 2 ir 3 pirkimo dalyse – 10 (dešimt) mėnesių). |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 12.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 2 (du) mėnesius nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.3. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.4. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar) specialistų / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo; 12.2.5. Specialiųjų sąlygų 13.1. punkte nustatytų reikalavimų pakartotinis nesilaikymas. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Teikiant paslaugas, vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos tvarkos aprašu ir taikyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus minėtos tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ ir pateikti išsamią informaciją apie šio įsipareigojimo įvykdymą Projekto/Darbo projekto aiškinamuosiuose raštuose. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi juos derinant su Užsakovu. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |
| 14.1. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: nekeičiama. |  |  |
| 14.2. | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: nepapildoma. |  |  |
| 14.3. | Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: neišbraukiama. |  |  |
| 14.4. | - |  |  |
| 14.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Tiekėjo pasiūlymas |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 | Siūlomų specialistų sąrašas |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  |  |
| 15.5. Priedas Nr. 5 | Paslaugų teikimo grafikas |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| Administracijos direktorė Inga Pračkailė |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

______________

2025 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

1 priedas

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (1 pirkimo dalis)

arba

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Gedimino gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (2 pirkimo dalis)

arba

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių - privažiuojamųjų gatvių prie Deltuvos g. 18A, 18B, 18C, 20, Kauno g. 45A, Žiedo g. 3A, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11, Ukmergės mieste, statybos projektas“ parengimo paslaugų sutartis (3 pirkimo dalis)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridėta atskirais dokumentais prie Pirkimo sąlygų – Pirkimo sąlygų 3 priedas)

________________________

2025 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

2 priedas

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (1 pirkimo dalis)

arba

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Gedimino gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (2 pirkimo dalis)

arba

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių - privažiuojamųjų gatvių prie Deltuvos g. 18A, 18B, 18C, 20, Kauno g. 45A, Žiedo g. 3A, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11, Ukmergės mieste, statybos projektas“ parengimo paslaugų sutartis (3 pirkimo dalis)

TIEKĖJO PASIŪLYMAS

_________________________

2025 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

3 priedas

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (1 pirkimo dalis)

arba

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Gedimino gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (2 pirkimo dalis)

arba

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių - privažiuojamųjų gatvių prie Deltuvos g. 18A, 18B, 18C, 20, Kauno g. 45A, Žiedo g. 3A, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11, Ukmergės mieste, statybos projektas“ parengimo paslaugų sutartis (3 pirkimo dalis)

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Pareigos, kurioms siūlomas specialistas | Santykių su tiekėju forma (įdarbintas (jei taip, kurioje įmonėje ir įdarbinimo data)/ sudaryta autorinė sutartis/ pasirašyta preliminari sutartis/ ketinimų protokolas/įsipareigojimas įdarbinti laimėjimo atveju ar pan.) | Kvalifikacijos atestatų Nr. (jeigu yra) ir galiojimo terminai |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________

2025 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

4 priedas

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (1 pirkimo dalis)

arba

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Gedimino gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (2 pirkimo dalis)

arba

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių - privažiuojamųjų gatvių prie Deltuvos g. 18A, 18B, 18C, 20, Kauno g. 45A, Žiedo g. 3A, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11, Ukmergės mieste, statybos projektas“ parengimo paslaugų sutartis (3 pirkimo dalis)

SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMŲ SUBTIEKĖJŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas | Perduodamų Prekių dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus) | Prekių dalies vertine išraiška eurais arba procentais kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją | Subtiekėjo atstovas (vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |

______________________

2025 m. ...............            d.

Sutarties Nr.

5 priedas

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Dariaus ir Girėno gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (1 pirkimo dalis)

arba

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - Gedimino gatvės, Ukmergės mieste rekonstravimo projektas“ parengimo paslaugų sutartis (2 pirkimo dalis)

arba

Techninio darbo projekto „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių - privažiuojamųjų gatvių prie Deltuvos g. 18A, 18B, 18C, 20, Kauno g. 45A, Žiedo g. 3A, 5, 5A, 5B, 7, 9, 11, Ukmergės mieste, statybos projektas“ parengimo paslaugų sutartis (3 pirkimo dalis)

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

[Data]

Tiekėjas:

Pirkėjas:

Tiekėjas ir Pirkėjas pagal Sutartį Nr. .......... nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų (etapo) suteikimo terminas (k. d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektinių pasiūlymų parengimas: - Sklypo inžineriniai topografiniai tyrimai; - Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; - Kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai, privalomi pagal teisės aktų reikalavimus; - Techninės užduoties ir/ar paraiškų prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingi dokumentai; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas. | 120 (1 daliai) 150 (2 ir 3 dalims) |  |  |  |
| Techninio darbo projekto parengimas | 90 (1 daliai) 120 (2 ir 3 dalims) |  |  |  |
| Viso: | 210 (1 daliai) 270 (2 ir 3 dalims) |  |  |  |

Pirkėjo atstovas:

Tiekėjo atstovas: