SPS priedas Nr. 23

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS) IR JŲ VERTINIMO TVARKA

| Pirkimo pavadinimas | Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 113,657 km dviejų lygių sankryžos viaduko rekonstravimas |
| --- | --- |

KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI

- Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami ir ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, vadovaujantis šiais kriterijais:

| Vertinimo kriterijai, kriterijaus žymuo, aprašymas |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris (pagal poreikį) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir žymuo |  | Kriterijaus aprašymas |  |  |
| Pirmas kriterijus | Kaina, C | - | X=70 | - |
| Antras kriterijus | Darbų atlikimo terminas*, T | - | Y=30 | - |

EKONOMINIO NAUDINGUMO APSKAIČIAVIMAS

Ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos ir kokybės balus:

Pirmas kriterijus. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

Antras kriterijus. Antrojo kriterijaus, t. y. darbų atlikimo termino, išreikšto mėnesiais, (T) balai apskaičiuojami mažiausio pasiūlyto termino mėnesiais (Pmin) ir vertinamo pasiūlymo termino (Pp) santykį padauginant iš šio kriterijaus lyginamojo svorio (Y):

T=PminPp×Y.

* Minimalus darbų atlikimo terminas ne trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių, ir  ne ilgesnis nei 14 (keturiolika) mėnesių.