Buitinio pastato griovimo darbai Popieriaus g. 15, Kauno m (Skelbiama apklausa)

Pirkimo Nr. 4336197

Atsakymai į klausimus Nr.2

2025-09-09

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-05 12:54 CVP IS pranešimu ID 343899 Pasirašius sutartį, bus reikalinga padaryti pranešimą apie darbų pradžią, ir pagal naują tvarką turi praeiti 10 darbo dienų ir tik tada pradėti darbus. | Vykdant sutartį prašome vadovautis Priedėliu Nr.1 „Griovimo darbų projektas“. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-09-05 12:54 CVP IS pranešimu ID 343899 Taip pat bus reikalinga sutvarkyti pastato išregistravimą, nugriovus atlikti naujus sklypo matavimus ir derinimus su kaimynus, kas užima tikrai daugiau laiko nei vieną mėnesį ir tik tada bus galima atlikti darbus registrų centre. Tai pagrindinis klausimas dėl darbų atlikimo termino? Nes darbus tai atliksime tai per mėnesį, bet dokumentacijos tvarkymas pagal šios dienos praktiką gali užtrukti ir iki kelių mėnesių. Tai kaip su darbų atlikimo terminu? | Patiksliname, kad griovimo darbų terminas – 1 mėnuo, dokumentacijos tvarkymas – 3 mėnesiai, atsiskaitymas – 1 mėnuo. Tikslinamos techninės specifikacijos 4.1. p., ir sutarties 2.1. p. Prašome vadovautis aktualiomis pirkimo dokumento redakcijomis: 1. Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-09-09). 2. Priedas Nr. 3 Sutarties sąlygos (aktuali redakcija 2025-09-09). |

PRIDEDAMA:

1.	 Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-09-09).

2.	 Priedas Nr. 3 Sutarties sąlygos (aktuali redakcija 2025-09-09).