RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRCIJA

KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE

VISUOMENINĖS (7.4. SPORTO) PASKIRTIES PASTATO - PLAUKIMO  BASEINO, L. IVINSKIO G. 5, RIETAVO M., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO PARENGIMAS

Rietavo savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) siekdama tinkamai pasiruošti numatomam  pirkimui „Visuomeninės (7.4. sporto) paskirties pastato – plaukimo baseino, L. Ivinskio g. 5, Rietavo m., rekonstrukcijos projekto parengimas“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio  nuostatomis, vykdo išankstinę rinkos konsultaciją su rinkos dalyviais. Pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ): 71320000-7 (Inžinerinio projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projektų ir dokumentacijos priežiūra)

Vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Perkančioji organizacija prašo nepriklausomus ekspertus, institucijas ir (ar) kitus rinkos dalyvius (toliau – dalyviai) teikti konsultacijas Perkančiosios organizacijos vykdomoje Rinkos konsultacijos procedūroje, kurią atlikus Perkančioji organizacija planuoja vykdyti Pirkimą.

Rinkos konsultacija skelbiama iki Pirkimo pradžios.

Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti Pirkimui ir iki Pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti Pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastabas. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas Rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas Rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Vadovaujantis VPĮ 27 str. 3-4 d., Rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose.

Klausimai, pastabos ir (ar) pasiūlymai turi būti pateikti: CVP IS priemonėmis. Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Dalyviui nenurodžius informacijos dalies, kuri turi būti laikoma konfidenciali, Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešai skelbti visą gautą informaciją, išskyrus asmens duomenis. Klausimai/atsakymai negali būti laikomi konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra pateikiamas specifinis technologinis sprendimas ar atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę. Apie tai dalyvis turi informuoti, pateikdamas tokio pobūdžio informaciją. Atlikus Rinkos konsultacijos procedūrą, Perkančioji organizacija gali skelbti Rinkos konsultacijos apibendrintas išvadas. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti Perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių Rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant Pirkimo dokumentus ir Pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informacija perduoda Perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo/turinio ar teisių į šią informaciją ateityje.

Terminas užpildyti ir pateikti atsakymus į klausimyną – iki 2025 m. rugsėjo 23 d. 10:00 val. Lietuvos laiku. priims ir vertins tik tuos rinkos dalyvių atsakymus į klausimyną, kurie bus pateikti iki nustatyto termino pabaigos CVP IS priemonėmis.

Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtos rinkos konsultacijos, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį Perkančiosios organizacijos poreikiams. Informacija apie priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų gali būti paskelbta CVP IS (Perkančiosios organizacijos sprendimu). Skelbiant informaciją apie priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų nebus nurodomas asmuo, kuris pateikė pastabas ir pasiūlymus.

Pridedama:

- Klausimynas.

- Techninė specifikacija.

Priedas Nr. 1

KLAUSIMYNAS

Prašome pateikti atsakymus į klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo atsakymas | Konfidencialu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, nurodykite priežastį. |  | ☐ |
| 2 | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Pateikite pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai. |  | ☐ |
| 3 | Ar techninėje specifikacijoje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? |  | ☐ |
| 4 | Nurodykite, kokia būtų preliminari Paslaugų atlikimo kaina su PVM dėl pirkimo objekto. |  | ☐ |
| 5 | Kokie būtų realūs pirkimo objekto įgyvendinimo terminas mėnesiais? Pagrįskite. |  | ☐ |
| 6 | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? |  | ☐ |

Priedas Nr. 2

Techninė specifikacija

„VISUOMENINĖS (7.4. SPORTO) PASKIRTIES PASTATO - PLAUKIMO  BASEINO, L. IVINSKIO G. 5, RIETAVO M., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
|  | Statytojas (Užsakovas) | Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184 Laisvės a. 3, 90316 Rietavas |
| 2. | Pirkimo objektas | - Projektinių pasiūlymų parengimas - Techninio darbo projekto parengimas - Projekto vykdymo priežiūra |
| 3. | Projekto pavadinimas. | Visuomeninės (7.4. sporto) paskirties pastato – plaukimo baseino, L. Ivinskio g. 5, Rietavo m., rekonstrukcijos projektas |
| 4. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Pastato paskirtis - Sporto Registro Nr.: 80/16554. Unikalus daikto Nr. 6896-6004-6026 Rodikliai: - Pastato bendras plotas: 536,13 m²; - pagrindinis plotas: 306,75 m²; - tūris: 3301 m³; - užstatytas plotas: 614,00 m²; - aukštų skaičius: 1; - energetinio naudingumo: nenustatyta. |
| 5. | Statinio statybos rūšis. | - rekonstrukcija |
| 6. | Statinio kategorija. | - neypatingas |
| 7. | Projekto rengimo etapas. | - techninis darbo projektas. |
| 8. | Žemės sklypas | Registro Nr.: 44/148764 Adresas: L. Ivinskio g. 5, Rietavas. Unikalus daikto Nr.: 4400-0218-6154 Kadastro Nr.: 6857/0004:72 Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos. Naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos. Plotas: 5,6682 ha. |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Pastato (unikalus Nr. 6896-6004-6026) pamatai – betoniniai, sienos – plytų mūras, stogo konstrukcijos – gelžbetoninė, danga – ruberoidas. |

|  | II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |
| 10.1. | projektavimo paslaugos | Projektas turi būti parengtas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Rekonstrukcijos projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai (privaloma) nustatyti, statybos rangovui parinkti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Privalomos parengti techninio projekto dalys: - bendroji; - sklypo sutvarkymas (sklypo planas); - architektūros; - konstrukcijų; - gaisrinės saugos; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - elektrotechnikos (vidaus tinklai); - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); - gaisrinės signalizacijos; - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Priklausomai nuo statinio paskirties, statybos rūšies, turi būti parengtos visos būtinos tam statiniui pastatyti ir naudoti projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. Pastaba: |
|  |  | Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. |
| 10.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Gauti (ar atlikti tam tikras procedūras) privalomuosius projekto rengimo dokumentus (poreikį nustato projekto vadovas): - topografinius, inžinerinius, geologinius tyrimus; - statinių, jų dalių techninės būklės įvertinimą (statybiniai tyrinėjimai); - prisijungimo sąlygas(pagal užsakovo suteiktą įgaliojimą); - specialiuosius architektūros reikalavimus (kai tai privaloma); - specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (kai tai privaloma); - specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus (kai tai privaloma); - projekto viešinimas, aptarimas su visuomene; - pristatyti projektą konkurso būdu užsakovo parinktai bendrąją ekspertizę atliekančiai įstaigai; - pataisyti pagal privalomas ekspertizės pastabas, įkelti į informacinę sistemą „Infostatyba“ statybos leidimui gauti (pagal užsakovo įgaliojimą); - gauti statybą leidžiantį dokumentą (užsakovui tarpininkaujant). |
| 10.3 | projekto vykdymo priežiūra | Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ visu statybos laikotarpiu. Statybos metu užtikrinti statinio projekto vykdymo priežiūrą teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka. Užtikrinti, kad statinių projektų vykdymo priežiūrą atliekantys asmenys, atvyktų į statybvietę (kontroliuoti projekto sprendinių įgyvendinimą) ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per savaitę darbo dienomis ir darbo valandomis ir pagal Statytojo poreikį dalyvautų gamybiniuose pasitarimuose. |
| 10.4 | Projektavimo paslaugų trukmė (dienomis) | Numatoma trukmė – pagal suderintą projektavimo darbų grafiką. 10.4.1. Projektiniai pasiūlymai ir projekto viešinimas: pradžia – nuo sutarties pasirašymo dienos, trukmė - 90 kalendorinių dienos; 10.4.2 Techninės užduoties rengimas bei paraiškų prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gavimas - 20 kalendorinių dienos; 10.4.3. Techninio darbo projekto parengimas: pradžia nuo užsakovo pritarimo projektiniams pasiūlymams, trukmė – 90 kalendorinių dienų; 10.4.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – nuo rangovo darbų pradžios, trukmė – iki statybos užbaigimo dienos. |
| 11. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau - projekto dokumentai) parengti, kopijos | Perkančioji organizacija pateiks šiuos dokumentus: - teritorijų planavimo dokumentai, ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą (jeigu taikoma); - investicijų projektą (jei yra parengtas); - žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai (jeigu taikoma); - informaciją, kas atliks techninio projekto bendrąją ekspertizę; |

|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| --- | --- | --- |
| 12. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Projekte negali būti naudojami konkretūs prekės ženklai, gamintojas, patentai ar pan., išskyrus atvejus, jeigu nurodoma, kad leidžiama teikti ir lygiaverčius sprendinius. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - LR statybos įstatymas; - Kultūros paveldo apsaugos įstatymas; - Želdynų įstatymas; - Kelių įstatymas; - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; - kiti statybos techniniai reglamentai (STR), - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai - PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, , metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai. Kai į juos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, jie tampa privalomi sutartį sudariusioms šalims. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. |
| 13. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Vadovautis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai turi būti parengti atsižvelgiant į aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos, reikalavimus. Dėl pastato pritaikymo žmonėms su negalia reikmėms vadovautis: - Statybos įstatymu; - STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, |
| 14. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: | Suprojektuoti priestatą, kuriame numatyti baseiną vaikams (varlinuką), sukūrinę vonią ir kitas būtinas pagalbines patalpas. Numatyti esamo pastato vidaus kapitalinį remontą, papildomai įrengiant infraraudonųjų spindulių sauną ir baseino nusileidimo kalnelį. Numatyti esamo pastato išorinių atitvarų apšiltinimą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (pagal viršenybę - techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: − techninės specifikacijos; − aiškinamieji raštai; − brėžiniai; − sąnaudų kiekių žiniaraščiai. |
| 15. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Prieš Užsakovui tvirtinant Projektą, pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. |
| 16. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas. /jeigu reikia/ | Nenumatoma. |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |
| 18. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pateikimui. | - pateikiamos 2 (dvi) projekto popierinės kopijos; - pateikiama viena kompiuterinė laikmena su įrašytu PDF formato dokumentu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga ir įkelti į informacinę sistemą „Infostatyba“; - darbų kiekių žiniaraščiai rangovo parinkimui konkurso būdu. Pastaba: Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. |

|  | V. Projekto keitimai |
| --- | --- |
| 19. | Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas. |