PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2024 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-209

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2025 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 1S-52

redakcija)

paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros Vilnojos ežero pietinėje pakrantėje, esančioje Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k. ir Užužerės k., sutvarkymo bei pritaikymo turizmui ir rekreacijai, statybos projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos (projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Vilniaus rajono savivaldybės administracija |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 188708224 |
|  | 1.1.3. Adresas | Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | Ne PVM mokėtojas |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT 974010042400040148 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 |
|  | 1.1.7. Telefonas | (0 5) 275 1990 |
|  | 1.1.8. El. paštas | vrsa@vrsa.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatus |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Paslaugų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | už Sutarties vykdymą - Investicijų ir projektų valdymo skyriaus patarėja Elina Dovgerd, tel. +370 67137995 El. p. Elina.Dovgerd@vrsa.lt už Paslaugų priėmimą – Architektūros (vyr. architekto) skyriaus vedėja Česlava Lisovska, tel. +370 5 210 9696 El. p. Ceslava.Lisovska@vrsa.lt, už Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą - Investicijų ir projektų valdymo skyriaus patarėja Elina Dovgerd, tel. +370 67137995 El. p. Elina.Dovgerd@vrsa.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis suteikti Pirkėjui Paslaugas - Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros Vilnojos ežero pietinėje pakrantėje, esančioje Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k. ir Užužerės k., sutvarkymo bei pritaikymo turizmui ir rekreacijai, statybos projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos). Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. [1] „Projektavimo užduotis“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. [2] „Pasiūlymas“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  |  |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. [_],Vilnojos ežero rytinės pakrantės pritaikymas lankyti“ pagal regioninės pažangos priemonę 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ |  |
| 4. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą |  | Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja teikti nuo (Sutarties įsigaliojimo dienos / iki (įrašyti datą). Tiekėjas Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros Vilnojos ežero pietinėje pakrantėje, esančioje Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k. ir Užužerės k., sutvarkymo bei pritaikymo turizmui ir rekreacijai, statybos projekto parengimo ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal Sutarties priede Nr. 3 pateiktą Paslaugų teikimo grafiką, kuris bus sudaromas pasirašant Sutartį. Tiekėjas Statinio projekto vykdymo priežiūros Paslaugas įsipareigoja teikti nuo statybos darbų vykdymo pradžios iki statinio priėmimo eksploatacijai dienos. Planuojama statybos užbaigimo diena 2028 m. gruodžio 31 d. |  |
| 4.1. Paslaugų suteikimo terminai, kai Paslaugos teikiamos etapais |  | Tiekėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas suderintame Paslaugų teikimo grafike sudarytame Projektavimo užduotyje nurodytų etapų eiliškumu, terminais ir sąlygomis. |  |
| 4.2. Paslaugų / jų dalies / etapo / periodo suteikimo termino pratęsimas |  | Tiekėjas turi teisę į Paslaugų suteikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 d. d., apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Pirkėjas. Pirkėjui sutikus, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 1 kalendorinio mėnesio laikotarpiui. |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Pateikiami dokumentai |  | Turi būti pateikiami šie dokumentai: Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir Sąskaita. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo teikiamų Paslaugų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant Paslaugų kainos be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorinius mėnesius nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma už tą Paslaugų dalį, kurios bus teikiamos nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos. |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Paslaugų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 18 kalendorinių mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 7 procentus. Kita Sutarties kainos peržiūra atliekama ne dažniau kaip kas 12 kalendorinių mėnesių. 5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y. Paslaugoms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Paslaugų teikimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą („Vartojimo prekių ir paslaugų“) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai Šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („Vartojimo prekių ir paslaugų“). Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas („Vartojimo prekių ir paslaugų“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais, indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kitą svarbią informaciją (Pirkėjas pasilieka sau teisę esant poreikiui nurodyti kokią kitą Pirkėjo prašomą informaciją ir (ar) dokumentaciją Tiekėjas turės turi pateikti prie prašymo). Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 3 kalendorinius mėnesius nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Paslaugų grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos pagal žemiau nurodytas apmokėjimo sąlygas. Apmokėjimo sąlygos: 5.5.1. Projekto parengimo Paslaugos: 5.5.1.1. Tiekėjui atlikus visus projektinių pasiūlymų įgyvendinimui būtinus tyrimus, matavimus, esamos situacijos analizę, sumokama 15 (penkiolika) proc. projekto parengimo paslaugos kainos, įskaitant PVM; 5.5.1.2. Tiekėjui parengus projektinius pasiūlymus (jeigu taikoma), atlikus viešinimo procedūras (jeigu taikoma), gavus statybą leidžiantį dokumentą, sumokama Tiekėjui 30 (trisdešimt) proc. projekto parengimo paslaugos kainos, įskaitant PVM; 5.5.1.3. Projektui gavus teigiamą privalomosios bendrosios Projekto ekspertizės išvadą po teigiamo ekspertizės akto gavimo, pataisius pagal bendrosios Projekto ekspertizės rangovo pastabas, ir galutinę Projekto dokumentaciją, sumokama 40 (keturiasdešimt) proc. projekto parengimo paslaugos kainos, įskaitant PVM; 5.5.1.4. Atsiskaitoma Tiekėjui tinkamai ir laiku pasiekus Sutarties 5.5.1.1. – 5.5.1.3. punktuose nurodytas sąlygas, už tinkamai ir faktiškai suteiktas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo suteiktų Paslaugų aktą ir Tiekėjas jo pagrindu pateikia Sąskaitą. Sąskaita teikiama naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. 5.5.2. Projekto vykdymo priežiūros Paslaugos: 5.5.2.1. 15 (penkiolika) proc. nuo Sutarties kainos, įskaitant PVM, sumokama už tinkamai, pagal Sutartį teikiamas Projekto vykdymo priežiūros paslaugas tokiu mokėjimo grafiku: 5.5.2.2. 50 (penkiasdešimt) proc. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos, įskaitant PVM, mokama proporcingai rangos darbų faktiškai aktuojamoms ir(ar) užaktuotoms sumoms ne dažniau kaip kas 3 kalendorinius mėnesius; 5.5.2.3. 50 (penkiasdešimt) proc. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kainos, įskaitant PVM, sumokama rangovui gavus statybos užbaigimo aktą. 5.5.2.4. Mokėjimai už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas vykdomi per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo suteiktų Paslaugų aktą ir Tiekėjas jo pagrindu pateikia Sąskaitą. Sąskaita teikiama naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Sutarties 5.5.2.3. punkte numatytos sumos sumokėjimas laikomas galutiniu Pirkėjo atsiskaitymu už Paslaugas pagal šią Sutartį. |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Netaikoma |  |
| 6.2. Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti |  | Pagal Sutarties priede Nr. 1 pateiktus reikalavimus |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI |  |  |  |
| 7.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. arba Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Užstatu; Užstato sąlygos: 8.1.1.1. Užstatas pervedamas į Pirkėjo sąskaitą LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor banke AS Lietuvos skyrius; 8.1.1.2. užstato vertė: 10 procentų nuo Sutarties kainos be PVM; 8.1.1.3. Tiekėjo pervestas Sutarties įvykdymo užtikrinimas paliekamas Pirkėjo sąskaitoje, užtikrinant Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą Sutarties galiojimo laikotarpiu; 8.1.1.4. Pirkėjas pagal Tiekėjo raštišką prašymą grąžina užstatą per 10 (dešimt) dienų, jei Tiekėjas tinkamai vykdė visus susitarimus ir įsipareigojimus. Užstatas negrąžinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.16 p. numatytų aplinkybių; 8.1.1.5. Užstatas laikomas įkeistu Pirkėjui nuo jo perdavimo Pirkėjui momento. |  |
| 8.2 Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas. |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui Specialiųjų sąlygų 8.1 punkte nurodyto dydžio užstatą. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 3 darbo dienų terminui. |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo suteiktas kokybiškas Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteiktų Paslaugų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 papunktį, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,2 (dvi dešimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 5 kalendorines dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. 9.2.4. Pirkėjas turi teisę be atskiro pranešimo Tiekėjui, be jo atskiro sutikimo įskaityti priskaičiuotas netesybas į bet kurias Tiekėjui mokėtinas sumas. Pirkėjas taip pat turi teisę reikalavimą dėl netesybų patenkinti iš užstato (8.1 p.) sumos. Laikoma, kad sudarydamas Sutartį, Tiekėjas aiškiai sutinka su šiame punkte nurodytomis įskaitymo taisyklėmis. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, mokama 15000,00 Eur dydžio bauda. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Tiekėjui bus taikoma 1000,00 Eur (tūkstančio Eur, 00 ct) dydžio bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį, įvertinant ir tai, ar Sutartį gali vykdyti subtiekėjas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo vertinama Kokybiniams kriterijams pagrįsti. |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Tiekėjas sumoka nustatyto dydžio baudą arba iki Sutarties galiojimo pabaigos įsipareigoja Lietuvos Respublikos teritorijoje pasodinti baudos vertę atitinkančių medžių skaičių (1 medis = 2 Eur) ir Pirkėjui pateikti tai įrodančius dokumentus (gali būti taikoma tik skiriant baudą dėl aplinkosauginių kriterijų nevykdymo). |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | 10 proc. nuo Pradinės Sutarties kainos su PVM |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | 10 proc. nuo Pradinės Sutarties kainos su PVM |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | 5 proc. nuo Pradinės Sutarties kainos su PVM |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | 5 proc. nuo Pradinės Sutarties kainos su PVM |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 9.11. Kitos sąlygos |  | Šalys, atsižvelgdamos į Sutarties svarbą Šalių teisėms ir teisėtiems interesams (ypatingai – Pirkėjo atliekamoms savivaldybės funkcijoms) pareiškia, kad Sutartyje nurodytos netesybos yra protingo dydžio, jų taikymo sąlygos taip pat atitinka protingumo ir sąžiningumo standartus. Šalys iš anksto susipažino, visapusiškai įvertino netesybas reglamentuojančias Sutarties sąlygas ir jas priima. |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | Paslaugų atlikimo terminai nurodyti Sutarties priede Nr. 3 pateiktame Paslaugų vykdymo grafike yra laikomi esmine Sutarties sąlyga. |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai |  | Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, pvz. praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą daugiau nei 30 kalendorinių dienų yra laikoma, kad esminė(-s) Sutarties sąlyga(-os) vykdoma(-os) su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 37 kalendoriniai mėnesiai. Į šį terminą įskaičiuotas 30 k. d. mokėjimo atidėjimo terminas. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Šalių abipusiu rašytiniu Susitarimu Sutartis tomis pačiomis sąlygomis (nedidinant Sutarties kainos) gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 1 (vieną) kalendorinį mėnesį, jeigu yra išlikęs poreikis ir esant šiai (šioms) aplinkybėms: 11.2.1. Trečiųjų šalių vėlavimas, kuris turėjo įtakos projekto rengimo grafikui; 11.2.2. Keitėsi projektavimo užduotis arba atsirado būtinybė ją tikslinti, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias faktines aplinkybes ar poreikius; 11.2.3. Perkančioji organizacija vėlavo pateikti reikalingą informaciją ar duomenis, reikalingus projektavimo paslaugų vykdymui. |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka. (Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo priimtas Paslaugas, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo. Esant poreikiui, Pirkėjas pasilieka sau teisę nutraukti Sutartį praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą daugiau nei 30 kalendorinių ir (ar) Tiekėjui piktnaudžiaujant savo padėtimi. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 5 darbo dienas neištaiso pažeidimų; 12.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 30 kalendorinių dienių nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino; 12.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir dėl Paslaugų suteikimo vėlavimo Paslaugos tampa nebereikalingos; 12.2.6. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus suteikia Paslaugas, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Paslaugoms; 12.2.7. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos; 12.2.8. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.9. Tiekėjas ir (ar) jungtinės veiklos parneris (jei taikoma), ir (ar) subtiekėjas (jei taikoma) paslaugų, kurioms Sutartyje nustatyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, teikimo metu, neturi galiojančio aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato, ir (ar) nepateikia sertifikato pratęsimo (neįsigyja naujo); 12.2.10. Tiekėjas pažeidžia bent vieną esminę Sutarties sąlygą. |  |  |
| 13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |
| 13.1. Su perkamomis paslaugomis susiję aplinkos apsaugos kriterijai | Aplinkos apsaugos kriterijai Paslaugoms nustatomi vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) 4.3 punktu. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Paslaugomis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 14.1. | (pildyti, jei keičiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija): Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: ____. |  |  |
| 14.2. | (pildyti, jei papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos naujomis nuostatomis): Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: ________. |  |  |
| 14.3. | (pildyti, jei išbraukiamas Sutarties Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas: Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____. |  |  |
| 14.4. | (pildyti, jei nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Paslaugų intelektinės nuosavybės): |  |  |
| 14.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose arba prieduose. |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Projektavimo užduotis |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Pasiūlymas |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 | Paslaugų teikimo grafikas |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai (tuo atveju jei Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai) |  |  |
| 15.5. Priedas Nr. 5 |  |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

______________

## Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

## 2025 m. -mėnesis-diena

## Tiekėjas: _______________________________

## Pirkėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Sutarties pavadinimas - Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros Vilnojos ežero pietinėje pakrantėje, esančioje Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k. ir Užužerės k., sutvarkymo bei pritaikymo turizmui ir rekreacijai, statybos projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos (projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu)

Tiekėjas ir Pirkėjas pagal Sutartį nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

| Paslaugų (etapo) pavadinimas | ## Paslaugų suteikimo terminas (k. d.) | ## Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data | ## Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | ## Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Projektinių pasiūlymų parengimas | ## 190 |  |  |  |
| ## Techninis darbo projektas | ## 180 |  |  |  |
| ## Techninio darbo projekto taisymas pagal ekspertizės pastabas | ## 90 |  |  |  |
| ## Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimas | ## 1095 | ## Nuo rangos darbų pradžios | ## iki statinio priėmimo eksploatacijai dienos, bet ne ilgiau kaip 1095 k. d. |  |

PASTABA: Grafiko detalumą sutarties šalys nusistato pačios: paslaugų (etapo) apimtis nebūtinai turi pilnai atitikti užsakymo formą, gali būti platesnė, t. y. grafike gali atsispindėti ir atskirų projekto dalių, ir kiekvieno projekto etapo sudedamųjų dalių terminai ir kainos.

| Užsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius Juridinio asmens kodas 188708224. Ne PVM mokėtojas. a/s LT974010042400040148 Luminor bank AS Tel. Nr. +37052751990 - vrsa@vrsa.lt. Atsakingas asmuo:. Investicijų ir projektų valdymo skyriaus patarėja Elina Dovgerd +37067137995. Atsakingas asmuo: Atstovaujantis asmuo: Pareigos: Parašas: Data: | Tiekėjas _________________________________________ Įm. k. ____________, PVM kodas _____________ a/s LT_________________________ ______________________________ ______________________________ El. p. ______________________ Atsakingas asmuo: Atstovaujantis asmuo: Pareigos: Parašas: Data: |
| --- | --- |