MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Pirkimo CVP IS numeris: 4341769

| EIL. NR. | TIEKĖJŲ KLAUSIMAI | ATSAKYMAĮ Į UŽDUOTUS KLAUSIMUS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar darbo projekto konstrukcijų dalies byla turės būti ekspertuojama? | Darbo projekto konstrukcijų dalies byla neprivalės būti ekspertuojama, kadangi techninio projekto ekspertizės akte tokia prievolė nėra įtraukta. |
| 2. | Ar Tiekėjui reikalinga bus paruošti darbo projektą? Ar reikalinga bus pildyti elektronini statybos žurnalą ? Jei taip, tiekėjas ar užsakovas, prisiims šias sąnaudas? | Į klausimą atsako Sutarties projekto 6.14 ir 4.48 punktai. |
| 3. | Prašome patikslinti sutarties 7.4 punktą. Jame nurodoma, kad Rangovas kartu su darbų perdavimo aktu turi pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą. Informuojame, jog draudimo bendrovės ar bankai garantinio laikotarpio laidavimą pateikia tik po darbų priėmimo perdavimo akto pateikimo – t. y. vėliau . Nė vienas Tiekėjas negalės pateikti laidavimo kartu su darbų priėmimo perdavimo aktu. | Keičiamas Sutarties 7.4 punktas. |
| 4. | Prašome patikslinti, kodėl reikalaujama 10 proc. vertės be PVM garantinio laikotarpio laidavimo, jei statybos įstatyme bei CK numatyta 5 proc. nuo darbų vertės su PVM laidavimo suma? Taip pat reikalaujama minimaliai 5 metų + 1 mėn. trukmės garantinio laidavimo laikotarpis (jei Rangovas nepasiūlys papildomos garantijos). Informuojame, jog statybos įstatyme bei CK numatyta 3 metų garantinio laidavimo trukmė. Daugelis draudimo bendrovių net neturi licencijos išduoti garantinį laidavimą 5 metams. | Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalis numato: „Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos“, t. y. numatoma tik apatinė vertės riba. Užsakovas turi diskrecijos teisę nurodyti kitą vertę, kuri neprieštarautų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Garantinio laidavimo laikotarpio terminas yra keičiamas, pakeičiant Sutarties 7.4 punktą. |
| 5. | Prašome pakeisti sutarties 7.4 punktą, nurodant, kad tiekėjas turės pateikti garantinio laidavimo raštą per 10 kalendorinių dienų nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo, laidavimo suma 5 proc. nuo darbų vertės su PVM, o laidavimo trukmė 3 metai arba 3 metai plius Rangovo papildomai pasiūlyta garantija (atvejis, jei Rangovas pasiūlys papildomą garantiją). | Sutarties 7.4 punktas yra keičiamas. |
| Dėl tiekėjų gautų klausimų pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas iki 2025-09-23 d. 09:00val. |  |  |