ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ Techninė specifikacija

- Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato atlikti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus patalpų paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai).

- Darbų kiekiai pateikiami darbų kiekių žiniaraštyje. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia ir įkainotą darbų kiekių žiniaraštį.

- Prieš pateikdamas pasiūlymą Rangovas turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį, privalo nusimatyti visas rangos darbų išlaidas ir visus mokesčius.

- Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams atlikti išlaikant ne prastesnius, nei darbų kiekių žiniaraštyje numatytus reikalavimus.

- Jeigu darbų kiekių žiniaraštyje yra nurodytas konkretus prekės pavadinimas ar šaltinis, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendimą (kito gamintojo lygiavertė produkcija ar įranga) nurodytajam.

- Rangovas Darbus atlieka pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį ir techninius brėžinius. Esant poreikiui  konsultuojasi  su  Perkančiąja organizacija ir (arba) dizaineriu. Spalvos ir medžiagos derinamos su Perkančiąja organizacija ir (arba) dizaineriu.

- Darbai turi būti atlikti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui. Sutarties pratęsimas įforminamas papildomu susitarimu prie pagrindinės sutarties. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

- Remontuojamos patalpos Rangovui perduodamos po sutarties pasirašymo.

- Darbų pradžia laikoma sutarties pasirašymo data.

- Darbų atlikimo vieta: J.  Basanavičiaus g. 2-1,  Šilalė.

- Atlikti darbai įforminami pasirašant galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą. Už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Perkančioji organizacija sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo–perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos  faktūros gavimo dienos.