| PATVIRTINO | СХВАЛЕНО |
| --- | --- |
| Viešojo pirkimo komisija | Комісією з державних закупівель |
| # VIEŠOJO PIRKIMO SĄLYGOS | # ЗАКУПІВЕЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| # Dvigubos paskirties antiradiacinės slėptuvės, naujos statybos darbų, adresu Heroyiv 93-oi Brigady g. 13a, Zaporižė, Zaporižės regionas, techninės priežiūros paslaugos | # Послуги з технічного наглядy за новим будівництвом споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ), по вул. Героїв 93-ї бригади, 13а, м. Запоріжжя, Запорізька область |
| CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA | ЦЕНТРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ |

| # BENDROSIOS NUOSTATOS | # ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
| --- | --- |
| - Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija arba CPVA), ketina pirkti dvigubos paskirties antiradiacinės slėptuvės, naujos statybos darbų, adresu Heroyiv 93-oi Brigady g. 13a, Zaporižė, Zaporižės regionas, techninės priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos), skirtas projekto „Naujų slėptuvių statyba Ukrainos mokykloms“ įgyvendinimui. Pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu (toliau – konkursas). | - Державна установа «Центральне агентство з управління проектами» (далі – Замовна організація або „CPVA“) має намір закупити послугі з технічного нагляду за будівництвом (далі – «Послугі») споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Героїв 93-ї бригади, б. 13-А, м. Запоріжжя, Запорізька область для реалізації проекту «Нові укриття для українських шкіл». Закупівля здійснюється шляхом спрощеного відкритого конкурсу (далі – конкурс). |
| - Paslaugos yra finansuojamos Europos Sąjungos ir Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo ir Airijos vyriausybės lėšomis įgyvendinant projektą „Naujų slėptuvių statyba Ukrainos mokykloms“ (toliau – projektas). | 1.2. Послуги фінансуються Європейським Союзом та Литовським фондом співробітництва та гуманітарної допомоги та урядом Ірландії в рамках проекту «Нові укриття для українських шкіл » (далі – проект). |
| - Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do (toliau – CVP IS). | 1.3. Закупівля здійснюється за допомогою Централізованої інформаційної системи державних закупівель за адресою https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do (далі – CVP IS). |
| - Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti Pirkimo dokumentų CVP IS paaiškinimus ir papildymus. | 1.4.Умови закупівлі та їх пояснення та доповнення опубліковані в CVP IS за адресою https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do. Постачальникам слід уважно стежити за роз’ясненнями та доповненнями до документів закупівлі, які завантажуються в CVP IS. |
| - Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS užsiregistravę tiekėjai. Tiekėjai gali registruotis CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do. Informaciją, kaip užsiregistruoti CVP IS, rasite ČIA. | 1.5. У закупівлі можуть брати участь лише постачальники, зареєстровані в CVP IS. Постачальники можуть зареєструватися в CVP IS за адресою https://viesiejipirkimai.lt/epps/home.do. Інформацію про те, як зареєструватися в CVP IS, можна знайти ТУТ. |
| - Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojant CVP IS priemones, išskyrus: 1.6.1. kur mobilizacijos, karo ar ekstremalios situacijos atveju CVP IS buvo padaryta žala, kuri trukdo Perkančiajai organizacijai ir Tiekėjui susisiekti ir keistis informacija naudojant CVP IS; 1.6.2. pasirašant ar nutraukiant, vykdant ar keičiant sutartis, jei Perkančioji organizacija nurodo kitas susisiekimo priemones; 1.6.3. pretenzijų pateikimas (pretenzijos gali būti reiškiamos CVP IS, elektroninėmis priemonėmis arba įteikiamos pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją). | 1.6. Комунікація та обмін інформацією між Закупівельною організацією та постачальниками відбувається за допомогою засобів CVP IS, за винятком: 1.6.1. якщо у разі мобілізації, війни чи надзвичайної ситуації CVP IS було пошкоджено, що перешкоджає Закупівельній організації та Постачальнику спілкуватися та обмінюватися інформацією за допомогою CVP IS; 1.6.2. при підписанні або розірванні, виконанні або зміні договорів, якщо Закупівельна організація вказує інші засоби зв’язку; 1.6.3. подання претензій (претензії можуть бути подані через CVP IS, електронними засобами або доставлені за підписом через постачальника поштових послуг або іншого відповідного перевізника). |
| - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų Perkančiųjų organizacijų, Perkančių užsienyje prekes, paslaugas ar darbus, skirtus jų padaliniams, kariniams pasiuntiniams ar specialiesiems atašė užsienyje arba skirtus užsienyje įgyvendinamiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-809/V-188 (toliau – aprašas) (4 priedas) ir šio pirkimo sąlygomis. | 1.7. Закупівлі здійснюються під керівництвом дипломатичних представництв Литовської Республіки в іноземних державах, представництв Литовської Республіки при міжнародних організаціях, консульських установ і спеціальних місій, а також інших закупівельних організацій. Закупівля товарів, послуг або робіт за кордоном, призначені для їхніх підрозділів, військових представників чи спеціальних аташе за кордоном або призначені за кордоном для реалізованих проектів розвитку співробітництва та інших проектів, відповідно до опису процедури здійснення спрощених державних закупівель, затвердженого Міністром національної оборони Литовської Республіки та Міністр закордонних справ Литовської Республіки в 2017 році. 31 серпня наказом № В-809/В-188 (далі - опис) (додаток 4) та умови цієї закупівлі. |
| - Visos sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose, įskaitant: | 1.8. Всі умови викладені в Закупівельній документації, включаючи: |
| 1.8.1. skelbimą potencialiems tiekėjams pateikti pasiūlymą; | 1.8.1. запрошення потенційним постачальникам подати пропозицію; |
| 1.8.2. konkurso paslaugoms pirkti sąlygas (įskaitant priedus) (toliau – pirkimo sąlygos); | 1.8.2. умови конкурсу для закупівлі послуг (у тому числі додатки) (далі – умови закупівлі); |
| 1.8.3. pirkimo sąlygų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjo klausimus (jei yra). | 1.8.3. пояснення/роз'яснення умов договору, а також відповіді на запитання постачальника (якщо такі є). |
| 1.9. CPVA nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. | 1.9. CPVA не є платником податку на додану вартість (далі - ПДВ). |
| 1.10. Pirkimą organizuoja ir vykdo Perkančiosios organizacijos direktoriaus pavaduotojo potvarkiu sudaryta Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Asmuo, įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais: Tadas Kontrimas, Teisės ir kokybės kontrolės skyriaus vyresnysis teisininkas, e. paštas publicprocurement@cpva.lt. | 1.10. Закупівля організовується і здійснюється Комісією з державних закупівель (далі - комісія), сформованою наказом директора організації-замовника. Особа, уповноважена підтримувати прямий контакт з постачальники: Тадас Контрімас, старший юрист відділу права та контролю якості, e-mail publicprocurement@cpva.lt. |
| 1.11. Jei kyla abejonių dėl šio pirkimo skaidrumo, prašome nedelsiant pranešti, pateikiant anoniminį skundą: | 1.11. Якщо є які-небудь сумніви щодо прозорості даної закупівлі, будь ласка, не соромтеся і анонімно повідомте про скаргу: |
| - asmeniškai ir raštu; | - особисто і письмово; |
| - telefonu + 370 (8) 5 249 9239; | - за телефоном + 370 (8) 5 249 9239; |
| - e. paštu skaidrumas@cpva.lt CPVA darbo grupei, kuriai pavesta nagrinėti korupcijos pasireiškimo tikimybę. | - по електронній пошті skaidrumas@cpva.lt до робочої групи Агентства, яка створена для аналізу ймовірності корупційних проявів. |
| Kita informacija - https://www.cpva.lt/en/corruption-prevention/460. | Решта інформації - https://www.cpva.lt/en/corruption-prevention/460. |
| - PIRKIMO OBJEKTAS | # 2. ОБ'ЄКТ ЗАКУПІВЛІ |
| - Pirkimo objektas yra projekto veikloms įgyvendinti reikalingos paslaugos, numatytos Techninėje specifikacijoje (1 priedas). | 2.1. Предметом договору є послуги, необхідні для реалізації заходів проекту, викладених у Технічній специфікації (Додаток 1). |
| 2.2. Pirkimo objektas į dalis nėra skaidomas. | 2.2. Предмет договору не поділяється на лоти. |
| - Reikalavimai paslaugoms pateikti Techninėje specifikacijoje (1 priedas). Esant neatitikimams tarp Techninės specifikacijos ukrainiečių kalba ir Techninės specifikacijos lietuvių kalba, vadovaujamasi Technine specifikacija lietuvių kalba. Esant neatitikimų kitose pirkimo dokumentuose, viršenybę turi pirkimo dokumentai lietuvių kalba. | 2.3. Вимоги до послуг представлені в Технічному завданні (Додаток 1). У разі розбіжностей між Технічною специфікацією українською мовою та Технічною специфікацією литовською мовою перевагу матиме Технічна специфікація литовською мовою. У разі невідповідності в іншій закупівельній документації, закупівельна документація, викладена литовською мовою, має перевагу. |
| - Paslaugų teikimo pradžia laikoma slėptuvės rangos darbų sutarties įsigaliojimo data. Planuojama rangos darbų sutarties įsigaliojimo laikotarpis – 2025 m. rugsėjis – spalis. Paslaugų teikimo terminas 10 mėn. Šis terminas gali būti pratęstas 1 mėn. Sutarties bendrųjų sąlygų 9 sk. numatytais atvejais. | 2.4 Початком надання Послуг вважається дата набуття чинності Контракту на об'єкт «Укриття». Запланований період набуття чинності контракту на виконання підрядних робіт - вересень - жовтень 2025 року. Терміни надання послуг - 10 місяців, з можливістю продовження на 1 місяці. відповідно, передбачених розділом 9 Загальних умов договору. |
| - Pirkimui skirta lėšų suma 45 000,00 Eur be PVM. Jei pasiūlyme nurodyta kaina viršys šiame punkte pirkimo daliai nurodytą pirkimo sumą, pasiūlymas bus atmestas vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.1.5. p. | 2.5. Cуму коштів, виділених на закупівлю, 45 000 євро без ПДВ. Якщо ціна, запропонована в тендерній пропозиції, перевищує суму закупівлі, зазначену в цьому пункті для лоту, тендерна пропозиція буде відхилена відповідно до пункту 9.1.5 Умов закупівлі. |
| - Atsižvelgiant į 2025 m. sausio 8 d. Projekto (programos) registracijos pažymą Nr. 5797 (priedas Nr. 6) , kurioje nurodyta, kad pagal Ukrainos Vyriausybės ir Europos Bendrijų Komisijos pagrindų susitarimo 3 straipsnį „Bendrijos visiškai ar iš dalies finansuojamoms priemonėms netaikomi mokesčiai, muitai ar kitos panašaus pobūdžio rinkliavos“, sutarties dalyviams nėra taikomas PVM. | 2.6. Враховуючи Свідоцтво про реєстрацію проекту/програми № 5797 (Додаток № 6), отримане 8 січня 2025 року, в якому зазначено, що відповідно до статті 3, Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що повністю або частково фінансуються Співтовариством», ПДВ не застосовуватиметься до учасників Контракту. |
| # 3. PIRKIMO VYKDYMAS | # 3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ |
| - Konkursas vykdomas vadovaujantis aprašo VIII skyriaus nuostatomis, paskelbiant skelbimą tiekėjams CVP IS priemonėmis. | 3.1. Конкурс проводиться відповідно до положень розділу VIII специфікації, шляхом публікації оголошення постачальникам ам за допомогою CVP IS. |
| - Konkurso būdu vykdomas pirkimas apima šiuos etapus: | 3.2. Конкурс на закупівлю включає наступні етапи: |
| 3.2.1. Perkančioji organizacija paskelbia skelbimą teikti pasiūlymus, CVP IS paskelbdama pirkimo sąlygas; | 3.2.1. закупівельна організація запрошує постачальників подавати тендерні пропозиції через оголошення умов закупівлі у CVP IS; |
| 3.2.2. Tiekėjas, vadovaudamasis pirkimo dokumentais, pateikia pasiūlymą pagal pirkimo sąlygų IV dalies nuostatas. | 3.2.2. Постачальник повинен, відповідно до закупівельної документації, подати тендерну заявку відповідно до положень, викладених у частині IV Умов закупівель. |
| 3.2.3. Perkančioji organizacija vertina pateiktus pasiūlymus, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams; | 3.2.3. закупівельна організація оцінює представлені тендерні заявки на відповідність найбільш економічно вигідної тендерної заявки кваліфікаційним вимогам, викладеним в умовах закупівель; |
| 3.2.4. Perkančioji organizacija, įvertinusi pateiktus pasiūlymus, sudaro pasiūlymų eilę; | 3.2.4. закупівельна організація, оцінивши представлені тендерні заявки, визначає ранжирування тендерних заявок; |
| 3.2.5. Perkančioji organizacija priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo; | 3.2.5. закупівельна організація приймає рішення про переможця тендеру |
| 3.2.6. Perkančioji organizacija pasirašo paslaugų pirkimo sutartį su konkursą laimėjusiu Tiekėju. | 3.2.6. закупівельна організація підписує договір про надання послуг з переможцем конкурсу. |
| # 4. REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PARENGIMUI IR PATEIKIMUI | # 4. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ЗАЯВКИ |
| - Pateikdamas savo pasiūlymą, Tiekėjas sutinka su visomis šiomis sąlygomis ir garantuoja, kad jo pasiūlyme nurodyta informacija yra teisinga ir apima viską, ko gali prireikti tinkamam pirkimo sutarties vykdymui. | 4.1. Надаючи свою тендерну заявку, Постачальник погоджується з усіма цими умовами і гарантує, що інформація, представлена в його заявці, є достовірною і охоплює все, що може бути необхідно для належного виконання контракту на закупівлю. |
| - Tiekėjo pasiūlyme turi būti pateikta tinkamai užpildyta: 4.2.1. pasiūlymo forma (2 priedas); 4.2.2. „Deklaracija dėl pašalinimo pagrindų“ (5 priedas). | 4.2. Пропозиція постачальника повинна містити належним чином заповнені: 4.2.1. форма пропозиції (додаток 2); 4.2.2. «Декларація про підстави виключення» (додаток 5). |
| - Tiekėjas privalo atidžiai susipažinti su visais pirkimų sąlygų, tame tarpe ir techninės specifikacijos reikalavimais, gauti, surinkti ir nustatyti patikimą informaciją apie visas galimas sąlygas ir įsipareigojimus, kurie gali turėti įtakos pasiūlymo kainai ir paslaugų teikimui. Jei Tiekėjas laimės konkursą, jis negalės prašyti keisti bendros pasiūlytos kainos ar sąlygų dėl klaidų, netikslumų, praleidimų ar nežinojimo, ir laimėtojas privalės suteikti visas būtinas paslaugas, numatytas pagal šio pirkimo sąlygų 2.1 p. už jo pasiūlyme nurodytą sumą. | 4.3. Постачальник повинен уважно ознайомитись з усіма вимогами умов закупівлі, включаючи технічну специфікацію, отримати, зібрати та визначити достовірну інформацію про всі можливі умови та зобов’язання, які можуть вплинути на ціну пропозиції та надання послуг. Якщо Постачальник виграє конкурс, він не зможе вимагати зміни загальної ціни або умов пропозиції через помилки, неточності, упущення або незнання, а переможець торгів буде зобов’язаний надати всі необхідні послуги, передбаченів п. 2.1 умов закупівлі на суму, зазначену в його пропозиції. |
| - Pasiūlymo pateikimo terminas (data ir laikas) bus nurodytas CVP IS skelbime. Pasiūlymas pateikiamas CVP IS priemonėmis, kaip tai nurodyta pirkimo sąlygų 1.5 p. | - Кінцевий термін (дата та час) подання пропозиції буде зазначений у оголошені у CVP IS. Пропозиція подається за допомогою засобів CVP IS, як зазначено в пункті 1.5 умов закупівлі. |
| - Kiekvienas pasiūlymą teikiantis tiekėjas turi atitikti 8.1 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas laimėjusiu, bus prašoma pateikti jo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. | 4.5. Кожен постачальник, який подає тендерну пропозицію, повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, викладеним у пункті 8.1, але тільки постачальника, чия тендерна пропозиція буде визнана успішною за результатами оцінки, буде запропоновано надати документи, що підтверджують його кваліфікацію. |
| - Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus įvykius, dėl kurių pasiūlymas galėjo būti nepateiktas. | 4.6. Організація-замовник не несе відповідальності за будь-які непередбачені події, які могли призвести до неподання. |
| - Siūlomų paslaugų kaina turi būti nurodyta eurais ir išreikšta bei apskaičiuota pagal šių Pirkimo sąlygų 2 priedą (suapvalinta iki dviejų skaitmenų po kablelio). Į kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai. | 4.7.Ціна пропонованих робіт повинна бути вказана в Євро, виражена і розрахована відповідно до Додатка 2 до цієї закупівельної документації (округлена до двох цифр після коми). Ціна повинна включати всі витрати та податки . |
| - Pasiūlyme turi būti nurodyta jo galiojimo pabaigos data. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlymo galiojimo terminas jame nenurodytas, jis laikomas galiojančiu pirkimo sąlygose nurodytą laikotarpį. | 4.8. Дата закінчення терміну дії повинна бути вказана в тендерній заявці. Тендерна заявка має бути дійсною не менше 90 (дев'яноста) днів з дати закінчення подання тендерних заявок. У разі, якщо в тендерній заявці не вказано дата закінчення терміну дії, вона вважається дійсною в обсязі, зазначеному в умовах закупівлі. |
| - Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų: 4.9.1. jei pirkimo objektas neskaidomas į dalis, tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar jis pirkime dalyvauja individualiai, ar kaip tiekėjų grupės narys. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą ir (arba) kaip tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tam pačiam pirkimui, visi tokie pasiūlymai bus atmesti; 4.9.2. jei pirkimo objektas skaidomas į dalis, tiekėjas, nepriklausomai nuo to, ar jis pirkime dalyvauja individualiai, ar kaip tiekėjų grupės narys, gali pateikti tik po vieną pasiūlymą dėl vienos, kelių arba visų pirkimo objekto dalių. Jei pirkimo objektas skaidomas į dalis, jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą ir (arba) kaip tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tai pačiai pirkimo daliai, visi tokie pasiūlymai dėl tos pirkimo dalies bus atmesti. | 4.9. Постачальникам не дозволяється подавати альтернативні тендерні заявки: 4.9.1. якщо предмет договору не поділений на лоти, постачальник може подати лише одну тендерну пропозицію, незалежно від того, чи бере він участь у закупівлі індивідуально, чи у складі групи постачальників. Якщо постачальник подає більше однієї тендерної пропозиції та/або бере участь у складі групи постачальників у кількох тендерах на одну і ту ж закупівлю, всі такі пропозиції будуть відхилені; 4.9.2. якщо предмет договору поділено на лоти, постачальник, незалежно від того, чи бере він участь індивідуально, чи у складі групи постачальників, може подати лише одну тендерну пропозицію на один, декілька або всі лоти. У разі поділу предмета договору, якщо постачальник подає більше однієї тендерної пропозиції та/або бере участь як член групи постачальників у кількох тендерах на один і той самий субконтракт, всі такі пропозиції на цей субконтракт будуть відхилені. |
| - Tiekėjo pasiūlymas, dokumentai ir kita svarbi informacija turi būti pateikti lietuvių ir (arba) ukrainiečių kalba. Jei atitinkami dokumentai išduoti kita kalba, prie jų turi būti pridėtas vertimas į lietuvių ir (arba) ukrainiečių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu. | 4.10. Пропозиція постачальника, документи та інша важлива інформація повинні бути подані литовською та/або українською мовами. Якщо відповідні документи видаються іншою мовою, до них має бути доданий переклад литовською та/або українською мовами, засвідчений підписом перекладача та/або печаткою бюро перекладів. |
| 4.11. Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėją, kad atitiktų pirkimo sąlygų 8.1 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, privalo jį nurodyti pasiūlymo formoje (2 priedas) ir pateikti dokumentus, įrodančius galimybę pasitelkti šiuos subtiekėjo pajėgumus. | 4.11. Постачальник, який має намір використовувати субпідрядника для задоволення кваліфікаційних вимог, встановлених у пункті 8.1. Закупівельної документації, повинен вказати цього субпідрядника у «Формі тендерної заявки» (Додаток 2) та надати документи, що підтверджують можливість використання можливостей цього субпідрядника |
| - Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė, turi pateikti jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta: - tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, tenkanti kiekvienai sutarties šaliai, įeinanti į bendrą sutarties vertę; - solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį); - kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas-faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt. - partneris, kuris automatiškai tampa pagrindiniu partneriu, kai pagrindinis jungtinės veiklos sutarties partneris susiduria su finansinėmis problemomis ir tampa nepajėgus suvaldyti pasirašytos sutarties su perkančiąja organizacija (tiekėjui pasitelkiant du ir daugiau partnerių). Esant šioms aplinkybėms, šis partneris privalo įvykdyti pagrindinio partnerio įsipareigojimus, už kuriuos gaus mokėjimus. | 4.12. Тендерна пропозиція може бути подана групою постачальників. Група постачальників, яка подає тендерну пропозицію на закупівлю, повинна подати договір про спільну діяльність. У договорі про спільну діяльність повинно бути зазначено 4.12.1.склад групи постачальників та зобов'язання кожного учасника групи постачальників щодо виконання договору, який буде укладено з замовником, частку вартості цих зобов'язань, що припадає на кожного учасника групи постачальників, у загальній вартості договору 4.12.2. солідарну відповідальність кожного учасника групи постачальників окремо та солідарно за невиконання своїх обов'язків та зобов'язань перед замовником (незалежно від його внеску за договором про спільну діяльність); 4.12.3. який учасник цього договору уповноважений подавати тендерну пропозицію від імені групи постачальників та, у разі перемоги, підписувати договір із замовником, подавати рахунки до оплати (платежі будуть здійснюватися лише одному з учасників спільного договору), підписувати документи, пов'язані з виконанням договору (уповноважений учасник), тощо 4.12.4. партнер, який автоматично стає головним партнером, коли головний партнер у договорі про спільну діяльність має фінансові труднощі і стає неспроможним управляти контрактом, підписаним із замовником (коли постачальник має двох або більше партнерів). За таких обставин цей партнер зобов'язаний виконувати зобов'язання головного партнера, за які він буде отримувати платежі. |
| - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą. | 4.13. Замовник не повинен вимагати, щоб контракт був присуджений за тендерною пропозицією, поданою групою постачальників, або щоб група постачальників мала певну організаційно-правову форму. |
| - Į CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjų grupės dalyvis (atsakingasis partneris), kuris taip pat pateikia savo ir kitų tiekėjų grupės dalyvių dokumentus. | 4.14. На запитання, подані за допомогою CVP IS, відповідає уповноважений учасник групи постачальників (відповідальний партнер), який також подає свої документи та документи інших учасників групи постачальників. |
| 4.15. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Jeigu Pasiūlymą pasirašo ne įstaigos vadovas, turi būti pateiktas įgaliojimas pasirašyti šį pasiūlymą. | 4.15. Пропозиція має бути підписана. Якщо Пропозиція не підписана керівником установи, необхідно надати довіреність на підпис цієї Пропозиції. |
| 4.16. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jeigu jo buvo reikalaujama. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | 4.16. До закінчення кінцевого терміну подання пропозицій постачальник може змінити або відкликати свою пропозицію, не втрачаючи права забезпечити дійсність своєї пропозиції, якщо про це було зроблено запит. Така зміна або повідомлення про скасування пропозиції визнається дійсним до закінчення строку подання пропозицій. |
| # 5. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS | # 5. РОЗ'ЯСНЕННЯ ТА РЕДАКЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |
| - Pirkimo sąlygos, visi jų paaiškinimai ir papildymai, įskaitant skelbimą, pranešimus tiekėjams, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų taisymus, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentus, pateikiami ir perduodami CVP IS priemonėmis. | 5.1. Умови закупівлі, будь-які роз'яснення та доповнення до них, включаючи оголошення, повідомлення постачальникам, виправлення арифметичних помилок у тендері, документи, що обґрунтовують аномально низькі ціни, повинні бути доступними та передаватися засобами CVP IS. |
| - Tiekėjas gali prašyti Komisijos paaiškinti pirkimo sąlygas. Komisija atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, gautą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Komisija gali atsakyti į vėliau gautus rašytinius prašymus, jei yra pakankamai laiko atsakymui parengti ir išsiųsti. Pateikdama atsakymą į Tiekėjo klausimus, Komisija taip pat išsiunčia paaiškinimus visiems kitiems Tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo sąlygas, nenurodydama, kas kreipėsi dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo. | 5.2. Постачальник може звернутися до Комісії з проханням роз’яснити умови закупівлі. Комісія надає відповідь на кожне письмове звернення Постачальника щодо роз’яснення умов закупівлі, що надійшло не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення строку подання пропозицій. Комісія може відповісти на письмові запити, отримані пізніше, якщо є достатньо часу для підготовки та надсилання відповіді. При наданні відповіді на запитання Постачальника Комісія також надсилає роз’яснення всім іншим Постачальникам, яким надала умови закупівлі, без зазначення того, хто саме звернувся за роз’ясненням умов закупівлі. |
| - Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Komisija savo iniciatyva gali paaiškinti ir (arba) patikslinti pirkimo sąlygas. Paaiškinimai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai (kai yra pakankamai laiko) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei laiko nepakanka, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas. | 5.3.До закінчення крайнього терміну подачі тендерних заявок комісія може за власною ініціативою уточнити/роз'яснити закупівельну документацію. Роз'яснення повинні бути відправлені не пізніше, ніж за 1 робочий день (при наявності достатньої кількості часу) до закінчення крайнього терміну подачі тендерних заявок. Якщо цього часу недостатньо, термін подачі тендерних заявок продовжується. |
| # 6. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS | # 6. ОЦІНКА ТЕНДЕРНИХ ЗАЯВОК |
| - Pasiūlymuose nurodyta kaina bus vertinama eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų kursą, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutų kursą paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. | 6.1.Ціна, зазначена в тендерних заявках, буде оцінюватися в Євро. Якщо ціни в тендерних заявках вказані в іноземній валюті, вони будуть конвертовані в євро відповідно до орієнтовного обмінного курсу євро та іноземної валюти, опублікованого Європейським Центральним Банком, або, в тих випадках, коли Європейський Центральний Банк не публікує орієнтовний обмінний курс євро та іноземної валюти, відповідно до орієнтовного обмінного курсу євро та іноземної валюти, визначеного та опублікованого банком Литви в останній день терміну, встановленого для подання тендерних заявок. |
| - Nagrinėdama Tiekėjo pasiūlymą, Komisija: | 6.2. При розгляді тендерної заявки постачальника а комісія: |
| - patikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus; | 6.2.1.перевіряє, чи відповідає тендерна заявка вимогам, викладеним у Закупівельній документації; |
| - jei Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir kurio buvo paprašyta pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija privalo, nepažeisdama Aprašo 7 punkte nustatytų principų, prašyti Tiekėjo šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą; | 6.2.2.у разі, якщо постачальник, тендерна заявка якого була визнана такою, що перемогла, і якому було запропоновано надати документи, що підтверджують його кваліфікацію, надав неточні або неповні дані про свою кваліфікацію, комісія буде зобов'язана вимагати від Постачальника доповнити або пояснити дані в розумні терміни без шкоди для принципів, викладених в пункті 7 Опису; |
| - vadovaujantis Aprašo 74.3 punktu, turi teisę prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti ar leisti pakeisti pasiūlymo esmės, t.y. pakeisti kainą ar padaryti kitus pakeitimus, dėl kurių nepriimtinas pasiūlymas taptų priimtinu. Jeigu nagrinėjant pasiūlymus nustatomos pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidos, Komisija privalo paprašyti dalyvių per jos nustatytą terminą ištaisyti pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo metu nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nustatytas aritmetines klaidas, konkurso dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis sudedamosiomis dalimis; | 6.2.3.має право, відповідно до підпункту 74.3 Опису, просити учасників тендеру скорегувати, доповнити або роз'яснити свої тендерні заявки, однак вона не може запитувати, пропонувати або дозволяти зміну предмета тендеру, а саме зміну ціни або внесення інших змін, в результаті яких неправильна тендерна заявка була б прийнята. Якщо при розгляді тендерних заявок виявляються помилки в розрахунку ціни, зазначеної в заявці, комісія повинна вимагати від учасників тендеру виправити у встановлений нею термін арифметичні помилки, виявлені в заявці, без зміни ціни, зазначеної на момент розкриття тендерних заявок. При виправленні арифметичних помилок, виявлених в тендерній заявці, учасник конкурсу може виправити компоненти ціни, але не має права скасовувати компоненти ціни або доповнювати ціну новими компонентами; |
| - jei pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina atrodo neįprastai maža, turi teisę ir, jei ketina atmesti pasiūlymą, privalo pareikalauti, kad Tiekėjas pateiktų siūlomos kainos pagrindimą. Pasiūlymuose nurodyta paslaugų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 % ar daugiau mažesnė už visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiosios organizacijos dokumentuose, parengtuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinio vidurkio; | 6.2.4.якщо ціна, зазначена в поданій тендерній заявці, виявиться аномально низькою, має право і, якщо має намір відхилити тендерну заявку, зобов'язана вимагати від Постачальника надати обґрунтування запропонованої ціни. Ціни на послуги, зазначені в тендерних заявках, у всіх випадках повинні вважатися аномально низькими, якщо вони на 30% або більше нижче середніх арифметичних цін, запропонованих усіма постачальниками, чиї тендерні заявки не були відхилені з інших причин і запропонована ціна яких не перевищує коштів, виділених на закупівлю, як визначено і зареєстровано в документах, складених закупівельною організацією до початку процедури закупівель; |
| - patikrinti, ar pasiūlyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina Perkančiajai organizacijai; | 6.2.5. перевіряє, чи не є пропонована ціна надмірною і неприйнятною для закупівельної організації; |
| - pirkimo sąlygose nustatyta tvarka patikrinti, ar Tiekėjas, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas laimėjusiu, atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. | 6.2.6.перевіряє, відповідно до процедури, встановленої в Закупівельній документації, чи відповідає Постачальник, тендерна заявка якого буде визнана такою, що перемогла, на підставі результатів оцінки, встановленим кваліфікаційним вимогам. |
| - Perkančioji organizacija įvertina neatmestus pasiūlymus ir išrenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal jo kainą. | 6.3. Закупівельна організація повинна оцінити не відхилені тендерні заявки і вибрати найбільш економічно вигідну тендерну заявку відповідно до її ціни. |
| # 7. PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS | # 7. ПІДГОТОВКА ПОСЛІДОВНОСТІ РАНЖИРУВАННЯ ТЕНДЕРІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖНОЇ ТЕНДЕРНОЇ ЗАЯВКИ |
| - Siekdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, Perkančioji organizacija nedelsdama įvertina pateiktus Tiekėjų pasiūlymus ir sudaro pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių konkurso dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, pirmesnis į pasiūlymų eilę įrašomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo dalyje (jei pirkimas skaidomas į dalis) galės būti pripažinti tik po vieną ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo dalių. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, išskyrus atvejus, kai šis pasiūlymas yra nepriimtinas pirkimo pasiūlymas. | 7.1. Щоб прийняти рішення про переможну тендерну заявку, організація-замовник повинна негайно оцінити подані тендерні заявки постачальників і скласти порядок ранжирування тендерних заявок (за винятком випадків, коли тендерна заявка представлена тільки одним постачальником). Порядок ранжирування заявок повинен бути складений в порядку зниження економічної переваги. У випадках, коли економічна перевага в тендерних заявках кількох учасників однакова, постачальник за найранішою поданою тендерною заявкою займає перше місце в послідовності ранжирування тендерних заявок. Тільки одна найбільш економічно вигідна тендерна пропозиція, що стоїть на першому місці в порядку подання тендерних пропозицій для кожного лоту (якщо покупка розділена на лоти), може бути визнана переможцем тендеру. Один і той самий постачальник може бути оголошений переможцем торгів за всіма лотами. У випадках, коли тендерну заявку подає лише один постачальник, його тендерна заявка вважається такою, що перемогла в тендері, за винятком випадків, коли ця тендерна заявка не є прийнятною тендерною заявкою на закупівлю. |
| - Informacija apie konkurso rezultatus pateikiama visiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo nustatyti laimėjusį pasiūlymą priėmimo dienos. Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis informuoja tiekėjus apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaryta pirkimo sutartis, nurodydama sudarytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo laikotarpį, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 11.3 punkte (jei taikoma). | 7.2. Інформація про результати конкурсу повідомляється всім учасникам тендеру не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня прийняття рішення про присудження контракту. Закупівельна організація інформує постачальників засобами CVP IS про рішення щодо присудження контракту із зазначенням порядку розташування тендерних пропозицій, переможця тендеру та точного періоду відстрочки платежу, як зазначено в пункті 11.3 Умов контракту (якщо це застосовно). |
| - Komisija informuoja Tiekėjus, kurių pasiūlymai buvo atmesti, nurodydama atmetimo priežastis per pirkimo sąlygų 7.2 punkte nurodytą laikotarpį. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo nuspręsta nesudaryti sutarties, ir priežastis, dėl kurių reikia atnaujinti pirkimą. | 7.3.Комісія повідомляє постачальників, тендерні заявки яких були відхилені, із зазначенням причин відхилення протягом терміну, зазначеного в пункті 7.2 закупівельної документації. Організація-замовник повинна також вказати причини рішення не укладати контракт і причини відновлення закупівель. |
| - MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI IR PAŠALINIMO PAGRINDAI | # 8. МІНІМАЛЬНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ |
| 8.1. Komisija, siekdama įsitikinti, kad tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir sugebės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, nustato tiekėjams šiuos kvalifikacinius reikalavimus: | 8.1. Комісія висуває наступні кваліфікаційні вимоги до постачальників, щоб переконатися, що постачальник є компетентним, надійним і здатним виконати державний контракт: |

| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai | Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas laimėtoju, turės pateikti šiuos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus: |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1. | ### Tiekėjas privalo turėti bent 1 statybos darbų techninį prižiūrėtoją*. - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; ### - subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. | ### Pateikiama: ### - profesinių ar veiklos rūšių registrus tvarkančių valstybės įgaliotų institucijų pažyma ar išrašas ar kitas dokumentas, įrodantis reikalaujamą kvalifikaciją pagal paslaugų teikimo vietos šią sritį reguliuojančius teisės aktus; ### - darbo sutartis ### Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| ### 8.1.2. | Tiekėjo 8.1.1 p. siūlomas statybos darbų techninis prižiūrėtojas turi turėti ne mažesnę nei 3 metų patirtį atliekant statybos darbų techninio prižiūrėtojo funkcijas pastatų statybos darbuose. Patirties įgijimo terminai skaičiuojami iki paskutinės pasiūlymų pateikimo termino datos. Specialisto patirties termino apskaičiavimui taikomos taisyklės: Patirtimi šio pirkimo apimtyje laikomas darbas konkrečiame statybos darbų objekte, t. y. laikas, kurį specialistas nebuvo priskirtas dirbti konkrečiame statybos darbų objekte, neįskaičiuojamas į specialisto patirtį. Tuo pačiu laikotarpiu einamos pareigos skirtinguose projektuose („persidengiančios datos“) nėra sumuojamos. Patirtis dirbant skirtinguose statybos darbų objektuose skirtingu laikotarpiu – sumuojamos. Patirties skaičiavimo tikslais šio pirkimo apimtyje metais laikomos 365 dienos. Skirtumas tarp dviejų datų skaičiuojamas įskaitant pirmą termino datą, tačiau neįskaitant paskutinės. Pavyzdžiui, darbas projekte trukęs nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 kovo 13 d. įskaitomas kaip 70 dienų patirtis. - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; ### - subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. | Pateikiama specialisto gyvenimo aprašymas nurodant: - statinį; - statinio rūšis; - statinio statybos darbų techninio prižiūrėtojo vykdytas funkcijas statinyje; - statinio statybos darbų techninio prižiūrėtojo vykdytų funkcijų laikotarpio pradžią ir pabaigą dienų tikslumu; - statinio statybos darbų užsakovus ir jų kontaktinė informaciją. Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama patikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali prašyti pateikti ir kitus dokumentus, įrodančius tiekėjo kvalifikacijos atitiktį 8.1.2 p. nurodytam kvalifikacijos reikalavimui. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie suteiktas statybos darbų techninio prižiūrėtojo paslaugas, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. ### Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

| № | Кваліфікаційні вимоги | Постачальник, якому буде присуджено контракт за результатами оцінки, повинен буде надати наступні документи на підтвердження своєї кваліфікації: |
| --- | --- | --- |
| ### 8.1.1. | ### Постачальник повинен мати щонайменше 1 відповідальний виконавець за професією інженер технічного нагляду, за спеціалізацією технічний нагляд за будівництвом будівель ### - Якщо тендерна пропозиція подається групою суб'єктів господарювання, ця вимога повинна бути виконана фахівцями учасника (учасників) групи суб'єктів господарювання, з урахуванням зобов'язань, які вони взяли на себе щодо виконання договору про закупівлю; ### - постачальник може покладатися на потужності інших суб'єктів господарювання лише за умови, що ці суб'єкти (їхній персонал) самі виконають ту частину договору, яка потребує їхніх власних потужностей; ### - субпідрядники - якщо постачальник (фахівці, яких він наймає) сам відповідає встановленим вимогам, але має намір залучити субпідрядників (своїх фахівців), фахівці субпідрядників повинні відповідати встановленим вимогам, якщо субпідрядники (їхній персонал) будуть самі виконувати частину договору, що вимагає встановленої кваліфікації. | ### Надається: ### Сертифікат або витяг з державних органів, що ведуть професійні реєстри або реєстри діяльності, або будь-який інший документ, що підтверджує кваліфікацію, необхідну відповідно до законодавства, що регулює відповідну сферу в місці поставки; ### - трудовий договір ### Копії документів повинні бути надані в електронному вигляді. |
| ### 8.1.2. | ### Інженер з технічного нагляду за бадівництвом запропонований постачальником у пункті 8.1.1, повинен мати не менше 3 років досвіду виконання функцій інженера технічного нагляду за будівництвом будівель. ### Терміни набуття досвіду обчислюються до останньої дати подання пропозицій. ### Правила, що застосовуються для розрахунку терміну досвіду фахівця: ### Досвідом у рамках цього закупівлі вважається робота на конкретному об'єкті будівельних робіт, тобто час, протягом якого фахівець не був задіяний на конкретному об'єкті будівельних робіт, не враховується в досвіді фахівця. Одночасне виконання обов'язків у різних проектах («перекриваються дати») не сумується. Досвід роботи на різних об'єктах будівництва в різний період часу сумується. ### Для цілей розрахунку досвіду в рамках даного закупівлі роком вважається 365 днів. Різниця між двома датами розраховується з урахуванням першої дати терміну, але без урахування останньої. Наприклад, робота в проекті, що тривала з 2 січня 2019 року до 13 березня 2019 року, зараховується як 70 днів досвіду. ### - у випадку групи суб'єктів господарювання вимога повинна бути виконана фахівцями члена (членів) групи суб'єктів господарювання з урахуванням зобов'язань, які вони взяли на себе щодо виконання договору; ### - постачальник може покладатися на потужності інших суб'єктів господарювання лише за умови, що ці суб'єкти (їхній персонал) самі виконають частину договору, яка потребує їхніх власних можливостей; ### - субпідрядники - якщо постачальник (фахівці, яких він наймає) сам відповідає встановленим вимогам, але має намір використовувати субпідрядників (своїх фахівців), фахівці субпідрядників повинні відповідати встановленим вимогам, якщо субпідрядники (їх персонал) будуть самі виконувати частину договору, що вимагає встановленої кваліфікації. | ### Надається резюме фахівця із зазначенням: ### - будівлі; ### - типу будівлі; ### - функції, які виконував інженер з технічного нагляду за будівельними роботами на об'єкті; ### - початок і кінець періоду виконання функцій технічного наглядачя за будівельними роботами з точністю до дня; ### - замовників будівельних робіт на об'єкті та їх контактну інформацію. ### Закупівельна організація може за окремим запитом, з метою перевірки або уточнення наданої інформації, вимагати інші документи, що підтверджують відповідність кваліфікації постачальника кваліфікаційній вимозі, зазначеній у пункті 8.1.2. ### Замовник залишає за собою право без попереднього повідомлення зв'язатися з контактною особою замовника, вказаною постачальником, з метою уточнення інформації щодо наданих послуг. ### Копії документів повинні бути надані в електронному вигляді. |

| - Tiekėjo kvalifikaciją įrodančius dokumentus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. | 8.2. Документи, що підтверджують кваліфікацію постачальника, запитуються тільки у постачальника, тендерна заявка якого була визнана такою, що перемогла. |
| --- | --- |
| - CPVA pašalina Tiekėją iš pirkimo, kai Tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo atitinka bent vieną iš Tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų šio pirkimo „Deklaracija dėl pašalinimo pagrindų“ (5 priedas), išskyrus atvejus, kai tenkinamos abi toliau nurodytos sąlygos: | 8.3. CPVA виключає постачальника з oпитування, коли постачальник або уповноважена ним особа задовольняє принаймні одній з підстав для виключення постачальника, викладених в «Заяві про підстави для виключення» (Додаток 5) до цієї закупівлі, якщо не були виконані обидві з наступних умов: |
| 8.3.1. Tiekėjas pateikė Komisijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių: savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl nusikalstamos veikos arba pažeidimo, nurodytą Tiekėjo atmetimo pagrinduose, jei taikytina; bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina; ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai; | 8.3.1. Постачальник надав комісії інформацію про те, що він вжив таких заходів: добровільно виплатив або зобов'язався виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну кримінальним злочином або правопорушенням, зазначеним в підставах для відмови постачальнику, при наявності; співпрацював, активно надавав допомогу або вживав інші заходи для сприяння розслідуванню, розкрив вчинене ним кримінальне правопорушення або злочинну діяльність, якщо такі мали місце; прийняв технічні, організаційні, кадрові заходи з управління ресурсами для запобігання подальших кримінальних правопорушень; |
| 8.3.2. CPVA įvertino Tiekėjo pateiktą informaciją ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi Tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. | 8.3.2. CPVA оцінила інформацію, надану постачальником, і прийняла обґрунтоване рішення про те, що заходів постачальника щодо підтвердження її достовірності було достатньо. Достатність цих заходів оцінюється в світлі тяжкості і обставин злочинної дії або злочину. |
| - Tiekėjas ir jo pasitelkti subtiekėjai (jei tokių yra) bei jo pasiūlyme nurodytos paslaugos negali kelti grėsmės Ukrainos nacionalinio saugumo interesams. Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas turi patvirtinti, kad jam nėra žinoma apie jokius pavojus ar rizikos veiksnius, kurie pirkimo ir (arba) sutarties vykdymo metu galėtų turėti įtakos gavėjo šalies nacionalinio saugumo interesams. Tiekėjas šiame papunktyje nurodytų aplinkybių atitiktį deklaruoja pasirašydamas deklaraciją, kaip numatyta prie pirkimo sąlygų pridedamoje „Deklaracijoje dėl pašalinimo pagrindų“ (5 priedas). Pažymų, patvirtinančių „Deklaracijoje dėl pašalinimo pagrindų“ (5 priedas) VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų CPVA reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. | 8.4. Використовувані ним постачальник і субпідрядники (якщо такі є), а також послуги, зазначені в його пропозиції, не можуть становити загрозу інтересам національної безпеки України. Подаючи тендерну заявку, Постачальник повинен підтвердити, що йому не відомо про будь-які небезпеки чи фактори ризику, які могли б вплинути на інтереси національної безпеки країни одержувача під час придбання та/або виконання контракту. Постачальник повинен заявити про відповідність обставинам, зазначеним у цьому підпункті, за допомогою підписаної заяви, як це передбачено в «Заяві про підстави для виключення» (Додаток 5) до закупівельної документації. Не потрібно подавати довідки, що підтверджують відсутність підстав для виключення постачальника, зазначених у статті 46 Закону про державні закупівлі, у «Декларації про підстави для виключення» (додаток 5). CPVA вимагатиме їх лише у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо надійності постачальника. |
| - Sutartį galės vykdyti tik nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai. | - Договір зможуть виконувати лише фахівці, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам. |
| 9. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS | 9. ПРИЧИНИ ВІДХИЛЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ЗАЯВОК |
| - Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jei: | 9.1. Закупівельна організаціявідхиляє тендерну заявку, якщо: |
| - Tiekėjas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, | ### 9.1.1.Постачальник не відповідає кваліфікаційним вимогам, |
| - Tiekėjas nepatikslino, nepapildė ar nepaaiškino informacijos per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, kaip nurodyta Aprašo 74.3 punkte; | ### 9.1.2.Постачальник не уточнив, не доповнив і не роз'яснив інформацію протягом періоду часу, зазначеного організацією-замовником, як наказано в підпункті 74.3 Опису; |
| - pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų; | ### 9.1.3. тендерна заявка не відповідає вимогам, викладеним у Закупівельній документації; |
| - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina, ir Tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė kainos pagrįstumo įrodymų; | ### 9.1.4.була запропонована аномально низька ціна, і Постачальник не представив належних доказів обґрунтованості ціни за запитом організації-замовника; |
| - Tiekėjo pasiūlymo kaina viršija pirkimo sąlygų 2.5 punkte nustatytą numatomą pirkimo objekto dalies vertę; | ### 9.1.5.ціна тендерної пропозиції постачальника перевищує очікувану вартість підпункту, зазначену в пункті 2.8 Умов договору; |
| - Tiekėjas pasiūlyme pateikė melagingą informaciją apie savo atitiktį nustatytiems reikalavimams, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; | ### 9.1.6.Постачальник представив у тендерній заявці недостовірну інформацію про свою відповідність встановленим вимогам, яка може бути доведена організацією-замовником будь-яким законним способом; |
| - Tiekėjas pateikė alternatyvų pasiūlymą; jo pasiūlymas ir alternatyvus (-i) pasiūlymas (-ai) bus atmesti; | ### 9.1.7.Постачальник подав альтернативну тендерну заявку; і його заявка та альтернативні тендерні заявки будуть відхилені; |
| - kitais Apraše numatytais atvejais. | ### 9.1.8.в інших випадках, передбачених в Описі. |
| # 10. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA | # 10. ПРОЦЕДУРА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ |
| - Ginčai tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjų nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. | 10.1.Спори між організацією-замовником і постачальниками розглядаються відповідно до процедури, зазначеної в частині VII закону Про державні закупівлі Литовської Республіки. |
| # 11. SUTARTIES SUDARYMAS IR SĄLYGOS | # 11. УКЛАДЕННЯ ТА УМОВИ КОНТРАКТУ |
| 11.1. Perkančioji organizacija pagal pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą sutarties projektą parengia paslaugų viešojo pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir siūlo ją pasirašyti atrinktam Tiekėjui. | 11.1.Закупівельна організація готує державний контракт на закупівлю робіт (далі - контракт) відповідно до проекту контракту, наведеним в Додатку 3 до Умов закупівель, і пропонує обраному постачальнику підписати його. |
| 11.2. Tiekėjas CVP IS priemonėmis kviečiamas pasirašyti sutartį. Perkančioji organizacija nurodo laikotarpį, per kurį konkursą laimėjęs Tiekėjas turi pasirašyti sutartį. Sutarties pasirašymo laikas gali būti nurodytas atskirame pranešime arba pranešime apie konkurso laimėtojus. | 11.2. Постачальника запрошують підписати контрактзасобами CVP IS .. Закупівельна організаціяповинна вказати термін, протягом якого постачальник-переможець повинен підписати контракт. Час підписання контракту може бути вказаний в окремому повідомленні або в повідомленні про перемогу в конкурсі. |
| 11.3. Sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo šių pirkimo sąlygų 7.2 punkte nurodytos informacijos išsiuntimo Tiekėjams dienos, išskyrus atvejus, kai Sutartis sudaroma su vieninteliu suinteresuotuoju dalyviu. | 11.3.Контракт може бути укладений не раніше, ніж через 5 робочих днів після дати відправки постачальникам інформації, зазначеної в пункті 7.2 цих Умов закупівель, за винятком випадків, коли єдиним зацікавленим учасником є той, з ким укладено контракт. |
| 11.4. Tais atvejais, kai Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, atsisako sudaryti Sutartį, jos nepasirašo per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį šiame Apraše ir pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis, Perkančioji organizacija siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Sutartį (prieš tai Perkančioji organizacija įvertina šio Tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams). | 11.4.У випадках, коли постачальник, якому було запропоновано контракт, відмовляється укласти контракт або не підписує контракт протягом терміну, зазначеного організацією-замовником, або відмовляється укласти контракт на закупівлю на умовах, викладених у цьому Описі та Умовах закупівель, організація-замовник повинна запропонувати укладення контракту постачальнику, тендерна заявка якого відповідно до ранжирування тендерів є першим після постачальника, який відмовився укласти контракт (перед укладенням цього контракту компетентний орган повинен оцінити відповідність даного тендеру постачальника кваліфікаційним вимогам, викладеним в Умовах закупівель). |
| 11.5. Sudarant sutartį, laimėjusio pasiūlymo kaina, taip pat pirkimo sąlygose ir pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos nekeičiamos. | 11.5. При укладенні контракту ціна переможної тендерної заявки, а також умови закупівель, встановлені в Умовах закупівель і тендерній заявці, не підлягають зміні. |

1 priedas

Додаток 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA/

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Statybos darbų techninio prižiūrėtojo paslaugų techninė užduotis/ Технічне завдання послуги технічного керівника будівельних робіт

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ |
| --- | --- |
| Rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas | Закупівля послуг з технічного нагляду будівельних робіт |
| - PASLAUGos objektas | 1. ПРЕДМЕТ послуги |
| Dvigubos paskirties antiradiacinės slėptuvės, naujos statybos darbų, adresu Heroyiv 93-oi Brigady g. 13a, Zaporižė, Zaporižės regionas, techninės priežiūros paslaugos Statybos darbai bus vykdomi pagal šį parengtą techninį projektą „Dvigubos paskirties antiradiacinės slėptuvės naujos statybos darbai Zaporižės daugiapofilinio Licėjaus nr. 99 teritorijoje, adresu: Heroyiv 93 - oi Brigady 13a, Zaporižė, Zaporižės regionas“. Slėptuvių techninis projektas parengtas pagal tipinį projektą, pridedama informacija apie slėptuvę. | Послуги з технічного наглядy за новим будівництвом споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ), по вул. Героїв 93-ї бригади, 13а, м. Запоріжжя, Запорізька область Будівельні роботи будуть виконуватися відповідно до наступного технічного проекту «Нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: вул. Героїв 93-ї бригади, б. 13-А, м. Запоріжжя, Запорізька область». Технічний проект укриття виконаний на основі типового проекту, додається інформація про укриття. |
| - PASLAUGos SUTARTies ĮGYVENDINIMas TERMINAI ir apimtis | 2. Здійснення та СТРОКИ Договору про надання послуг |
| Paslaugų teikimo pradžia laikoma slėptuvės statybos darbų leidimo gavimo data. Planuojama rangos darbų sutarties įsigaliojimo laikotarpis – 2025 m. rugsėjo – spalio mėn. Paslaugų teikimo terminas 10 mėn. Šis terminas gali būti pratęstas 1 mėn. Sutarties bendrųjų sąlygų 9 sk. numatytais atvejais. | Початком надання Послуг вважається дата отримання дозволу на будівельні роботи. Запланований період набуття чинності контракту на виконання підрядних робіт –вересень – жовтень 2025 року. Терміни надання послуг - 10 місяців, з можливістю продовження на 1 місяці. відповідно, передбачених розділом 9 Загальних умов договору |
| Paslaugų teikimo apimtys nurodytos su technine specifikacija pateikiamame techniniame projekte (pridedamas priedas Nr. 2). Tiekėjas privalės lankytis objekte bent kartą per savaitę ir visada jei to paprašo bet kuri iš šalių. Pasirašius sutartį, po to, kai rangovas pagal savo rangos darbų sutartį pateikią darbų grafiką, per 3 d. d. tiekėjas privalės pateikti laisvos formos apsilankymo objekte grafiką, kuriame turi būti nurodyta vizitų dažnis ir trukmė. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad galės vykti į statybos vietą ir teikti paslaugas, kaip numatyta sutartyje. | Обсяг послуг викладено в технічному проекті, що додається до технічної специфікації (Додаток 2). Постачальник повинен буде відвідувати об'єкт не рідше одного разу на тиждень, а також коли цього попросять будь-яка зі сторін. Після підписання договору, після того, як підрядник відповідно до свого договору підряду надасть графік робіт, протягом 3 робочих днів постачальник буде повинен надати графік відвідування об'єкта у довільній формі, в якому має бути вказана частота та тривалість візит Постачальник повинен забезпечити можливість виїзду на будівельний майданчик для надання послуг як передбачено у договорі. |
| - TEISINĖ BAZĖ | 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА |
| Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualiais dokumentais: | Постачальник при здійсненні своєї діяльності керується наступними актуальними документами: |
| - Ukrainoje galiojančiais, statinio statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais; | - чинними нормативно-правовими актами України, що регулюють технічний нагляд за будівництвом; |
| - Statybos darbų projektine dokumentacija ir šių darbų rangos sutartimi; | - проєктною документацією на будівельні роботи та договором підряду на ці роботи; |
| - Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos sutartimi; | - Договором про надання послуг з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт; |
| - kitais paslaugos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais. | - іншими нормативно-правовими актами та документами, що регламентують надання послуги. |
| - TIEKĖJO FUNKCIJOS | 4. ФУНКЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА |
| Techninės priežiūros paslaugos teikimo tikslas yra kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. | Метою надання послуг з технічного нагляду є контроль за тим, щоб будівництво будівлі здійснювалось відповідно до вимог будівельного проєкту, договору будівельного підряду, законів, інших правових актів, будівельних нормативних документів, нормативних документів з безпеки будівель та цільового призначення. |
| Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus statybos darbų žurnale ir (ar) pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, paslėptų statybos darbų aktus, įrengimų matavimų aktus, pridedant prie aktų bandymų protokolus ir pan.). | Інженер технічного нагляду за будівництвом будівлі оформлює результати своєї діяльності шляхом реєстрації вимог у журналі будівельно-монтажних робіт та/або підписання (візування) документів (актів приймання будівельних робіт, актів прихованих робіт, актів обмірів обладнання із додатком до актів протоколів випробувань та ін.). |
| Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus statybos darbus – tų statybos darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais statybos darbų kiekiais. | Підпис інженера технічного нагляду за будівництвом будівлі в документах підтверджує виконання його вимог до керівника будівництва, а при прийманні виконаних будівельних робіт – необхідну нормативну якість цих будівельних робіт та відповідність обсягів зазначених в документах будівельних робіт з фактичними обсягами будівельних робіт. |
| Statinio statybos techninis prižiūrėtojas taip pat privalo: | Інженер технічного нагляду за будівництвом будівлі також зобов’язаний: |
| - tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis teisės aktų, statybą leidžiančio dokumento, statybos normatyvinių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų aktualių dokumentų reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; | 1. протягом усього періоду будівництва будівлі контролювати, щоб будівництво будівлі здійснювалось відповідно до проєкту будівлі, нормативно-правових актів, дозвільного документа на будівництво, будівельних нормативних документів, нормативних документів з безпеки будівель та цільового призначення, інших актуальних документів, щоб своєчасно виконувались необхідні вимірювання та випробування; |
| - kontroliuoti statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, leidimų galiojimo terminus; | 2. контролювати строки дії дозвільного документа на будівництво, проєктної документації, дозволів; |
| - kontroliuoti statybos darbų vietų nužymėjimo, statybos darbų vietų aptvėrimų, eismo organizavimo reikalavimų laikymąsi, statybos rangos sutartyje numatytą rangovo perimtos statybvietės ir joje esančio turto priežiūrą; | 3. здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо позначення будівельних майданчиків, огородження будівельних майданчиків, організації дорожнього руху, забезпеченням нагляду за прийнятим підрядником будівельним майданчиком та майном на ньому згідно з договором будівельного підряду; |
| - nagrinėti statinio projektą. Pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai arba darbų kiekiai neatitinka faktiškų statybos sąlygų, ar dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekantį projektuotoją dėl projektinių sprendinių arba darbų kiekių koregavimo. Projekto vykdymo priežiūrą atliekančiam projektuotojui pateikus pakoreguotus projektinius sprendinius ir (ar) darbų kiekius (pateikiami brėžiniai, žiniaraščiai, motyvuotas ir detalus paaiškinimas, siūlomas problemos sprendimo būdas), juos išanalizuoti ir pritarus kreiptis į Naudos gavėją (toliau tekste Užsakovas) ir CPVA (toliau tekste Mokėtojas), pateikiant savo argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę, dėl pritarimo darbų pakeitimui. Gavus Užsakovo ir Mokėtojo pritarimą, kartu su statinio rangovu ir statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu projektuotoju, rengti darbų pakeitimą pagal statybos rangos sutartyje numatytas procedūras ir teikti tvirtinti; | 4. вивчати проєкт будівництва. Помітивши, що проєктні рішення або обсяги робіт не відповідають фактичним умовам будівництва або не можуть бути реалізовані з інших причин, звернутися до проєктувальника, який здійснює нагляд за виконанням проєкту будівництва, для коригування проєктних рішень або обсягів робіт. Після того як проєктувальник, який здійснює нагляд за виконанням проєкту, подає скориговані проєктні рішення та/або обсяги робіт (надаються креслення, відомості, мотивоване та детальне пояснення, запропонований спосіб розв'язання проблеми), проаналізувати їх та після затвердження звернутися до Бенефіціара (далі (далі – Замовник) та Центрального агентства з управління проєктами (далі – Платник), надавши свої аргументи, що обґрунтовують необхідність додаткових та/або невиконаних робіт, для погодження зміни робіт. Після отримання погодження від Замовника та Платника разом з підрядником та проєктувальником, який здійснює нагляд за виконанням проєкту будівлі, підготувати зміну робіт у порядку, передбаченому договором будівельного підряду, та подати на затвердження; |
| - kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti Užsakovą ir Mokėtoją apie būtinumą atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę; | 5. контролювати внесення та оформлення всіх змін до проєкту будівлі в установленому нормативно-правовими актами порядку, а у разі змін проєктних рішень, які пройшли експертизу, інформувати Замовника та Платника про необхідність проведення додаткової експертизи проєкту будівлі; |
| - kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti kokybę patvirtinantys dokumentai; | 6. контролювати якість будівельних виробів й обладнання, що використовуються під час будівництва, та не допускати їх використання у разі невідповідності вимогам проєкту будівництва, нормативно-технічної документації на будівництво, нормативної документації з безпеки будівництва та цільового призначення, а також у разі, коли не представлені документи, що посвідчують якість; |
| - pradedant vykdyti statybos rangos sutartį išnagrinėti ir raštiškai patvirtinti (vizuojant) rangovo pateiktą detalią darbų programą, arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbų programos gavimo iš rangovo momento pateikti pastabas (jei tokių yra), ir pateikti Užsakovui ir Mokėtojui. Esant poreikiui, statybos rangos sutarties vykdymo metu išnagrinėti ir raštiškai patvirtinti (vizuojant) statybos rangovo atnaujintą darbų vykdymo programą (darbų grafiką). Kontroliuoti statybos rangovo darbų vykdymo programos (darbų grafiko) eigą. Nustačius žymius nukrypimus nuo suderintos aktualios darbų vykdymo programos (darbų grafiko), nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą ir Mokėtoją; | 7. приступаючи до виконання договору будівельного підряду, вивчити та затвердити письмово (завізувати) детальну програму робіт, подану підрядником, або не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з моменту отримання програми робіт від підрядника подати зауваження (при наявності) та представити їх Замовнику та Платнику. У разі необхідності під час виконання договору будівельного підряду вивчити та затвердити письмово (завізувати) оновлену підрядником програму виконання робіт (графік робіт). Контролювати хід виконання підрядником програми виконання будівельних робіт (графіка робіт). У разі виявлення суттєвих відхилень від узгодженої актуальної програми виконання робіт (графіка робіт) негайно інформувати про це Замовника та Платника; |
| - tikrinti statybos rangovo atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, kontroliuoti statybos darbų atlikimą pagal statybos rangos sutartyje numatytą darbų technologiją, sekti atlikimo technologijos nuoseklumą, derinti technologijų keitimą, nedelsiant informuoti Užsakovą ir Mokėtoją apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statybos rangos sutarties, statinio projekto ar/ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; | 8. перевіряти якість та обсяг виконаних підрядником будівельних робіт, контролювати виконання будівельних робіт згідно з технологією виконання робіт, передбаченою договором будівельного підряду, стежити за дотриманням технології виконання, погоджувати зміну технологій, негайно інформувати Замовника та Платника про виконані будівельні роботи, які не відповідають договору будівельного підряду, проєкту будівлі та/або нормативним вимогам якості споруди; |
| - tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) Užsakovo nustatyta tvarka statybos rangovo parengtus ir pateiktus apmokėti statybos darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus. Raštu informuoti Užsakovą ir Mokėtoją, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti statybos darbų kiekiai neatitinka faktiškųjų, ir atlikti tolesnius veiksmus pagal Užsakovo ir Mokėtojo nurodymus; | 9. перевіряти та підписувати (візувати) документи про виконання будівельних робіт, складені та подані до оплати підрядником у порядку, встановленому Замовником, лише тоді, коли зазначені в них обсяги будівельних робіт відповідають фактичним обсягам, а завершені будівельні роботи відповідають нормативним вимогам якості будівлі. У письмовій формі інформувати Замовника та Платника у разі невідповідності обсягів будівельних робіт, зазначених у документації на виконання будівельних робіт, фактичним обсягам та вживати подальші дії згідно з розпорядженнями Замовника та Платника; |
| - dalyvauti išbandant ir pasirašant (vizuojant) inžinerinių sistemų, įrenginių, konstrukcijų statybos užbaigimo aktus; | 10. брати участь у випробуванні та підписанні (візуванні) актів про закінчення будівництва інженерних систем, споруд, конструкцій; |
| - kontroliuoti darbų pakeitimus ir/ar darbų kiekių tikslinimą. Rangos sutarties įgyvendinimo metu dėl paaiškėjusių rangos sutartyje nurodytų darbų kiekių ar/ir projektinių sprendinių netikslumų, dėl kurių neįmanoma sutarties užbaigti tinkamai, reikalingų papildomų ar/ir nevykdomų darbų, statinio statybos techninis prižiūrėtojas nuo su tuo susijusių dokumentų gavimo iš suinteresuotos šalies momento nedelsiant privalo atlikti reikalingus veiksmus darbų pakeitimo įforminimui ir įforminti darbų pakeitimą ir/ar darbų kiekių tikslinimą; | 11. контролювати зміни робіт та/або коригування обсягів робіт. Якщо під час виконання Договору підряду виявляються неточності зазначених у договорі обсягів робіт та/або проєктних рішень, внаслідок чого належне закінчення договору стає неможливим, виявляється необхідність додаткових та/або невиконаних робіт, інспектор технічного нагляду за будівництвом будівлі з моменту отримання від зацікавленої сторони відповідних документів повинен здійснити необхідні дії для оформлення зміни робіт та оформити зміни робіт та/або коригування обсягів робіт; |
| - ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas išnagrinėti rangovo pateiktus prašymo dėl rangos sutarties vykdymo sustabdymo (kai ši sąlyga yra numatyta rangos sutartyje) dokumentus ir Užsakovui ir Mokėtojui kompetentingą ir pagrįstą siūlymą dėl pritarimo ar nepritarimo šiam prašymui; | 12. не пізніше 2 (двох) робочих днів розглянути надані підрядником документи щодо призупинення виконання договору підряду (якщо така умова передбачена договором підряду) та представити Замовнику та Платнику компетентну й обґрунтовану пропозицію про задоволення або незадоволення цього запиту; |
| - atlikti galutinę statybos objekto apžiūrą, parengti apžiūros aktus (nurodant esminius ir/ar neesminius trūkumus bei rekomenduojant organizuoti, ar dėl esminių priežasčių neorganizuoti darbų priėmimo komisiją) ir juos patvirtintus pateikti Užsakovui ir Mokėtojui; | 13. провести остаточний огляд об’єкта будівництва, підготувати акти огляду (із зазначенням істотних та/або несуттєвих недоліків та рекомендацією організувати або з істотних причин не організувати комісію з приймання робіт) і після затвердження надати їх Замовнику та Платнику; |
| - kartu su statybos rangovu rengti dokumentus statybos užbaigimui įteisinti ir dalyvauti darbų priėmimo komisijų darbe bei statybos užbaigimo procedūrose. Kontroliuoti, kad statybos darbų metu naudotų medžiagų, gaminių, produktų bei įrenginių kokybės ir atitikties dokumentai ar jų kopijos būtų pridedamos prie išpildomosios dokumentacijos; | 14. разом з підрядником готувати документи для узаконення закінчення будівництва та брати участь у комісіях з приймання робіт і процедурах закінчення будівництва. Контролювати додавання до виконавчої документації документів про якість та відповідність матеріалів, виробів, продуктів та обладнання, використовуваних під час виконання будівельних робіт, або копій цих документів; |
| - kontroliuoti, ar statybos darbus vykdo tik tie subrangovai, kurie buvo nurodyti statybos rangovo pasiūlyme ar papildomai suderinti, apie nustatytus neatitikimus raštu informuoti Užsakovą ir Mokėtoją; | 15. контролювати, щоб будівельні роботи виконувались лише тими субпідрядниками, які були зазначені в пропозиції будівельного підрядника чи додатково узгоджені, у письмовій формі інформувати Замовника та Платника про виявлені невідповідності; |
| - kontroliuoti, kad į statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nurodytais terminais, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti Užsakovą ir Mokėtoją; | 16. контролювати виконання в установлені строки вимог органів технічного нагляду, нагляду за виконанням проєкту будівлі, суб’єктів державного управління, які здійснюють державний нагляд за будівництвом, а також вимог органів державного нагляду щодо безпеки конструкцій і цільового призначення, внесених до журналу будівельних робіт, негайно інформувати Замовника та Платника про виявлені невідповідності; |
| - kontroliuoti tinkamą statybos darbų žurnalų pildymą; | 17. контролювати правильність заповнення журналів будівельних робіт; |
| - pagal poreikį vesti ir protokoluoti pasitarimus, užpildyti objekto apžiūros aktus, defektinius aktus; | 18. за потреби проводити та протоколювати зустрічі, заповнювати документи огляду об’єкта, акти дефектів; |
| - jeigu statybos rangovas nevykdo kurių nors sutartinių įsipareigojimų, raštu (įrašant į statybos darbų žurnalą) nurodyti statybos rangovui įvykdyti įsipareigojimus per pagrįstai tinkamą laiką ir nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą ir Mokėtoją; | 19. у разі невиконання підрядником будь-яких договірних зобов’язань, письмово (шляхом запису в журналі будівельних робіт) вказати будівельному підряднику виконати зобов’язання в обґрунтовано розумний строк та негайно повідомити про це Замовника та Платника; |
| - statybos rangovui raštu informavus apie aplinkybes, kurios gali turėti neigiamos įtakos darbų atlikimo terminui, kokybei arba kainai, Užsakovui raštu patvirtinti statybos rangovo nurodytų aplinkybių pagrįstumą arba raštu informuoti apie šių aplinkybių nepagrįstumą; | 20. після письмового повідомлення підрядника про обставини, які можуть негативно вплинути на строк, якість або ціну робіт, Замовник повинен у письмовій формі підтвердити обґрунтованість зазначених підрядником обставин або письмово повідомити про необґрунтованість цих обставин; |
| - vykdyti kitus pagrįstus, neprieštaraujančius sutartiniams įsipareigojimams ir teisės aktų reikalavimams Užsakovo ir Mokėtojo nurodymus. | 21. виконувати інші обґрунтовані розпорядження Замовника та Платника, що не суперечать договірним зобов’язанням та вимогам законодавства. |
| - TIEKĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS | 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА |
| Įsigaliojus paslaugos pirkimo sutarčiai, Užsakovas ir Mokėtojas pateikia tiekėjui jo veiklai vykdyti visą reikalingą informaciją ir dokumentus. | Після набрання чинності договором про закупівлю послуг Замовник та Платник надають постачальнику всю необхідну інформацію та документи для здійснення його діяльності. |
| Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose. | Інженер з технічного нагляду за будівництвом будівлі повинен брати участь у процедурах закінчення будівництва. |
| Statinio statybos techninio prižiūrėtojo darbo laikas turi būti suplanuotas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdytos visos pagrindinėje pirkimo sutartyje numatytos pareigos, užtikrintas visų numatytų dokumentų parengimas ir pateikimas Užsakovui ir Mokėtojui, statybos rangovo pateiktų dokumentų tikrinimas ir tvirtinimas. | Робочий час інженера з технічного нагляду за будівництвом будівлі повинен бути спланований таким чином, щоб усі обов’язки, передбачені основним договором про закупівлю, були належним чином та своєчасно виконані, була забезпечена підготовка та надання всіх передбачених документів Замовнику та Платнику, а також перевірка та погодження документів, поданих підрядником. |
| Esant poreikiui, bus rengiami pasitarimai statybos techninės priežiūros veiklai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Teikėjas privalės dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ar pasitarimuose pagal poreikį. | У разі потреби будуть проведені наради щодо розгляду діяльності з технічного нагляду за будівництвом. За запрошенням Замовника Постачальник буде зобов’язаний брати участь у нарадах, зустрічах або консультаціях за потреби. |
| - ATASKAITOS | 6. ЗВІТИ |
| Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas su suteiktų paslaugų aktu turės parengti ataskaitą, kurioje bus apibendrinama Paslaugų teikėjo vykdymo veikla. Kiekvienoje ataskaitoje pateikiamas atnaujintas statybos darbų vykdymo grafiko komentaras, tikslus įvykdytų darbų apimtį parodantis aktas ir foto fiksacija, visi parašyti dokumentai, atlikti bandymai/tyrimai bei jų rezultatai, kilusios problemos ir jų sprendimo būdai. Šioje ataskaitoje taip pat yra pateikiamos rekomendacijos dėl reikalingų papildomų statybos darbų poreikio (pridedamas priedas Nr. 1). | Під час надання послуг Постачальник послуг повинен підготувати звіт про результати діяльності Постачальника послуг з актом наданих послуг. Кожен звіт має містити оновлений коментар до графіка будівельних робіт, акт із зазначенням точного обсягу виконаних робіт та фотографічну фіксацію, усі письмові документи, проведені випробування/дослідження та їх результати, опис проблем, що виникли, та способи їх вирішення. У цьому звіті також надаються рекомендації щодо необхідності виконання додаткових будівельних робіт (Форма № 1 додається). |
| Visos ataskaitos yra parengiamos ukrainiečių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos Užsakovui ir Mokėtojui. Pasirašius paslaugų sutartį Paslaugų teikėjas su Užsakovu ir Mokėtoju, jeigu reikia, gali nustatyti detalų ataskaitų turinį. | Усі звіти складаються українською мовою у двох примірниках та подаються Замовнику та Платнику. Після підписання договору про надання послуг Постачальник послуг із Замовником та Платником, у разі необхідності, можуть визначити детальний зміст звітів. |
| Paslaugų sutarties vykdymo metu, įvertinus aplinkybes Užsakovas ir Mokėtojas gali pateikti papildomus reikalavimus tiekėjo ataskaitoms. | Під час виконання договору про надання послуг, після оцінки обставин, Замовник та Платник можуть висувати додаткові вимоги до звітності постачальника. |
| - ELGSENOS KODEKSAS | 7. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ |
| Teikėjas visada turi elgtis lojaliai ir bešališkai, kaip patikimas Užsakovo ir Mokėtojo patarėjas, sutinkamai su jo profesijos elgesio taisyklėmis ir/ar kodeksu, o taip pat – su deramu diskretiškumu, įskaitant pareigą negavus išankstinio Užsakovo sutikimo susilaikyti nuo bet kokių viešų pareiškimų apie įgyvendinamą sutartį arba teikiamas paslaugas ir susilaikyti nuo dalyvavimo bet kokioje veikloje, kuri prieštarauja jo įsipareigojimams Užsakovo ir Mokėtojo atžvilgiu. | Постачальник повинен завжди діяти лояльно та неупереджено як довірений радник Замовника та Платника відповідно до своїх професійних правил та/або кодексу поведінки, а також – з належною конфіденційністю, включаючи обов’язок утримуватися від будь-яких публічних заяв про виконання договору або надані послуги без попередньої згоди Замовника, також утримуватися від участі в будь-якій діяльності, що суперечить його зобов’язанням перед Замовником та Платником. |
| Mokėjimai tiekėjui pagal Paslaugų pirkimo sutartį turi būti jo vienintelės pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti ryšium su šia sutartimi. | Платежі, здійснені на користь Постачальника за Угодою про закупівлю послуг, має бути єдиним доходом або вигодою Постачальника, які він може отримати у зв’язку з цім Договором. |
| Bet kokį interesų konfliktą, kuris galėtų kilti pagrindinės pirkimo sutarties vykdymo metu, turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui ir Mokėtojui. | Про будь-який конфлікт інтересів, який може виникнути під час виконання основного договору закупівлі, необхідно негайно письмово повідомити Замовника та Платника. |

| Techninės specifikacijos 1 priedas | Додаток 1 до Технічної специфікації |
| --- | --- |
| Forma Nr. 1 | Форма № 1 |
| PASLAUGŲ TEIKIMO ATASKAITOS FORMA | ФОРМА ЗВІТУ ПРО НАДАНІ ПОСЛУГИ |
| ATASKAITA NR. [...] | ЗВІТ № [...] |
| [Ataskaitos sudarymo data] | [Дата складання звіту] |
| OBJEKTAS: [OBJEKTO pavadinimas]. | ОБ'ЄКТ: [назва ОБ'ЄКТА]. |
| TIEKĖJAS: [TIEKĖJO kodas, adresas, telefono ir fakso numeris]. | ПОСТАЧАЛЬНИК: [код ПОСТАЧАЛЬНИКА, адреса, номер телефону та факсу]. |
| Ataskaitinis laikotarpis: [nurodomos datos]. | Звітний період: [вказати дати] |
| 1. Statybos darbų techniniai prižiūrėtojai | 1. Інженери з технічного нагляду за будівельними роботами |
| [TIEKĖJO darbuotojų atsakingų už Pirkimo sutarties vykdymą vardai, pavardės, pareigų pavadinimai, telefono, el. pašto adresai]. | [Прізвища, імена, посади, телефони, адреси електронної пошти працівників ПОСТАЧАЛЬНИКА, відповідальних за виконання Договору про закупівлю]. |
| 2. Paslaugų teikimo eiga | 2. Хід надання послуг |

| Eil. Nr./ № п/п | Pirkimo sutartyje nurodytos Paslaugos pavadinimas / Найменування Послуги, вказаної в Договорі про закупівлю | Pirkimo sutartyje nurodytos Paslaugos kaina / Ціна Послуги, вказана в Договорі про закупівлю | Paslaugos atlikimo procentas iki ataskaitinio laikotarpio / Відсоток виконання послуг до звітного періоду | Iki ataskaitinio laikotarpio apmokėta suma / Сума, сплачена до звітного періоду | Paslaugos atlikimo procentas per ataskaitinį laikotarpį / Відсоток виконання послуг за звітний період | Už ataskaitinį laikotarpį mokėtina suma / Сума до сплати за звітний період | Paslaugos vykdymui priskirtas darbuotojas / Працівник, призначений для виконання послуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

| 3. Kilusios problemos ir jų sprendimo būdai | 3. Проблеми, що виникли, та способи їх вирішення |
| --- | --- |
| [...] | [...] |
| 4. Rangovų prašymai dėl reikalingų papildomų statybos darbų | 4. Заяви підрядників щодо необхідних додаткових будівельних робіт |
| [Darbo apibūdinimas, kaina, sprendimas (priimta/atmesta)] | [Опис роботи, ціна, рішення (прийнято/відхилено)] |
| 5. Projekto įgyvendinimo grafikas | 5. Графік реалізації проєкту |
| [Visos Projekto vykdymo suplanuotos datos ir faktiniai duomenys]. | [Усі заплановані дати виконання Проєкту та фактичні дані]. |
| 6. Pridedamos Projekto vykdymo pažangą iliustruojančios nuotraukos | 6. Додаються фотографії, що ілюструють прогрес виконання Проєкту |
| [...] |  |

| UŽSAKOVAS / ЗАМОВНИК |  | TIEKĖJAS / ПОСТАЧАЛЬНИК |
| --- | --- | --- |
| [Pavadinimas] / [Назва] Atstovaujantis asmuo / Представник |  | [Pavadinimas] / Представник[Назва] Atstovaujantis asmuo / Представник |
| Vardas, Pavardė:_____________________________ Ім’я, Прізвище: |  | Vardas, Pavardė:_____________________________ Ім’я, Прізвище: |
| Pareigos:___________________________ Посада |  | Pareigos:______________________________ Посада |
| Parašas:____________________________ Підпис: |  | Parašas:_______________________________ Підпис: |

| Techninės specifikacijos 2 priedas | Додаток 2 до Технічної специфікації |
| --- | --- |
| PROJEKTAS | ПРОЕКТ |
| [Projektas prie pirkimo patalpintas CVP IS] | [Проект закупівлі в системі CVP IS] |

2 priedas

PASIŪLYMAS DĖL „Dvigubos paskirties antiradiacinės slėptuvės, naujos statybos darbų, adresu Heroyiv 93-oi Brigady g. 13a, Zaporižė, Zaporižės regionas, techninės priežiūros paslaugos“

/

ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО «Послуги з технічного наглядy за новим будівництвом споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ), по вул. Героїв 93-ї бригади, 13а, м. Запоріжжя, Запорізька область»

__________________

(data)/ (Дата)

____________________

(vieta)/ (Місце)

| Tiekėjo pavadinimas (jei dalyvauja tiekėjų grupė, turi būti nurodyti jų visų pavadinimai)/ Назва Постачальника (у випадку групи підрядників повинні бути вказані назви всіх підрядників) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jei dalyvauja tiekėjų grupė, turi būti nurodyti jų visų adresai)/ Адреса Постачальника (у випадку групи підрядників повинні бути вказані адреси всіх підрядників) |  |
| Fizinio / juridinio asmens kodas/ Код фізичної/юридичної особи |  |
| Atsakingo asmens vardas ir pavardė/ Ім'я та прізвище відповідальної особи |  |
| Telefono numeris/ Номер телефону |  |
| E. pašto adresas/ Адреса електронної пошти |  |

Pildoma, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us), kad atitiktų pirkimo sąlygų 8.1 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir vykdytų sutartį. /

Заповнюється, якщо підрядник має намір використовувати субпідрядника(ів) для виконання кваліфікаційних вимог, викладених у пункті 8.1 умов закупівлі, та виконання контракту. /

| Subrangovo pavadinimas/ Назва субпідрядника |  |
| --- | --- |
| Subrangovo adresas/ Адреса субпідрядника |  |
| Kvalifikacinis reikalavimas, nurodytas 8.1 punkte, kuriam atitikti bus pasitelktas subrangovas/ Кваліфікаційна вимога, зазначених у пункті 8.1, для виконання якої буде використовуватися субпідрядник |  |
| Sutarties dalis (darbai, paslaugos ar kt.), kuriai bus pasitelktas subrangovas./ Частина контракту (роботи, послуги чи інше), для якої буде використуватися субпідрядник |  |

Pildoma, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us), tik sutarties vykdymui, bet ne pirkimo sąlygų 8.1 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai. /

Заповнюється, якщо підрядник має намір використовувати субпідрядника(ів) лише для виконання контракту, але не для дотримання кваліфікаційних вимог, викладених у пункті 8.1 умов закупівлі.

| Subrangovo pavadinimas/ Назва субпідрядника |  |
| --- | --- |
| Subrangovo adresas/ Адреса субпідрядника |  |
| Sutarties dalis (darbai, paslaugos ar kt.), kuriai bus pasitelktas subrangovas./ Частина контракту (роботи, послуги чи інше), для якої буде використуватися субпідрядник |  |

| - Pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygų sąlygomis, nustatytomis: | 1.Цим ми засвідчуємо і підтверджуємо, що згодні з усіма умовами Закупівельної документації, прописаними в: |
| --- | --- |
| - skelbime CVP IS potencialiems tiekėjams pateikti pasiūlymą; | - Запрошенні у CVP IS потенційним підрядникам подати тендерну заявку; |
| - Pirkimo sąlygose; | - Умовах закупівель; |
| - Pirkimo sąlygų paaiškinimuose (patikslinimuose), atsakymuose į Tiekėjo klausimus. | - роз'яснювальних (редакційних) примітках до закупівельної документації, а також відповідях на питання підрядника. |
| 2. Patvirtiname, kad skaitmeninės dokumentų kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra teisingi. | 2. Цим ми підтверджуємо, що цифрові копії документів, а також дані, наданізасобами CVP IS, є достовірними. |
| 3. Savo pasiūlymą teikiame laikydamiesi pirkimo sąlygose ir jų prieduose nustatytų sąlygų. | 3. Відповідно до умов, викладених у Закупівельній документації та додатках до неї, ми представляємо нашу пропозицію. |
| 4. Pateikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad atitinkame visus pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jei taikomi) ir jei mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu pirkimą, galėsime pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | 4. Відправляючи дану тендерну заявку, ми підтверджуємо, що відповідаємо всім кваліфікаційним вимогам, викладеним в Закупівельній документації, і що в разі, якщо наша тендерна заявка буде визнана переможною в рамках закупівлі, ми зможемо надати підтверджуючі документи. |
| 5. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga. | 5. Цим ми підтверджуємо, що вся інформація, представлена в тендерній заявці, достовірна. |

- Mūsų siūlomų paslaugų kaina yra tokia:/ Ціни на пропоновані нами послуги наступні:

| Eil. Nr./ № | Paslaugos/ послуги |  | Mato vnt./ Од./ | Kiekis/ Кількість | Kaina, Eur be PVM/ Загальна ціна, Євро, без ПДВ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | "Dvigubos paskirties antiradiacinės slėptuvės, naujos statybos darbų, adresu Heroyiv 93-oi Brigady g. 13a, Zaporižė, Zaporižės regionas, techninės priežiūros paslaugos" | «Послуги з технічного наглядy за новим будівництвом споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ), по вул. Героїв 93-ї бригади, 13а, м. Запоріжжя, Запорізька область» | vnt./ шт. | 1 |  |

* Pirkimui skirta lėšų suma – 45 000,00 EUR be PVM. Jei tiekėjo pasiūlyta kaina viršys šį biudžetą, jo pasiūlymas bus atmestas pagal 9.1.5 punktą./

* Максимальний бюджет закупівлі становить 45 000,00 євро, без ПДВ. Якщо постачальник запропонує ціну вище цього бюджету, його тендер, згідно з пунктом 9.1.5., буде відхилено.

| Pastabos: | Примітки: |
| --- | --- |
| 1) kainos pasiūlyme nurodomos eurais, suapvalintos iki 2 skaitmenų po kablelio; | 1) ціни в тендерній заявці повинні бути вказані в Євро , округлені до двох цифр після коми; |
| 3) į kainas įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai; | 3) ціни повинні включати всі витрати та податки; |
| 4) Tiekėjas asmeniškai atsako už visas prievoles, susijusias su vietine socialinio draudimo sistema, pajamų mokesčiu ir kitas finansines prievoles pagal Tiekėjo šalies ir šalies, kurioje atliekami paslaugos, teisės aktus. | 4) підрядник несе персональну відповідальність за всі зобов'язання, пов'язані з місцевою системою соціального забезпечення, податком на прибуток та іншими фінансовими зобов'язаннями, що випливають із законодавства країни підрядника і країни надання робіт. |
| 8. Priežastys, dėl kurių PVM nemokamas (jei taikoma) _____________________________ . | 8. Причини, за якими ПДВ не сплачується (при наявності) ______________________________________. |
| 9. Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. | 9. Тендерна заявка дійсна не менше 90 (дев'яноста) календарних днів. |

| Pasirašydamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad: | Підписуючи цю тендерну заявку, я підтверджую, що: |
| --- | --- |
| - esu susipažinęs su pirkimo sąlygomis, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reglamentuoja viešųjų pirkimų vykdymo tvarką ir kurie gali turėti įtakos bet kokiems Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su juo; | - Я ознайомлений із закупівельною документацією, а також із чинним законодавством Литовської Республіки, підзаконними правовими актами, які регулюють процедуру проведення державних закупівель і які можуть вплинути на будь-які відносини між організацією-замовником і постачальником, що випливають з та/або пов'язані з цією закупівлею; |
| - sutinku su pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis; | - Я приймаю умови і процедури, викладені в Умовах закупівель; |
| - konkurso dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties vykdymui; | - дані та інформація, представлені в тендерній документації, є правильними і включають в себе все необхідне для належного виконання контракту; |
| - tiekėjas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, arba juos kontroliuojantys asmenys ir tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus) nekelia grėsmės pagalbą gaunančios valstybės nacionaliniam saugumui; | - постачальник, його субпідрядники, господарюючі суб'єкти, на можливості яких покладаються, або особи, які контролюють їх, і товари, пропоновані постачальником (включаючи їх виробників), не становлять загрози національній безпеці державі одержувача; |
| - tiekėjas, subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, neregistruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje išvardytose valstybėse ar teritorijose; tiekėjas, subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, neturi nuolatinės gyvenamosios vietos Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje pateiktame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba neturi šių valstybių pilietybės; prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra kilusios arba paslaugos nėra teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje išvardytų valstybių ar teritorijų; nurodyti subjektai neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Šis punktas taikomas mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju arba kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, priima sprendimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos taikymo; | - постачальник, субпідрядник, господарюючі суб'єкти, на можливості яких покладаються, виробник пропонованих постачальником товарів (включаючи їх компоненти, упаковку) або особи, які контролюють їх, є юридичними особами, які не зареєстровані в державах або територіях, перелічених в пункті 15 статті 92 закону Про державні закупівлі; постачальник, субпідрядник, господарюючі суб'єкти, на можливості яких покладаються, виробник пропонованих постачальником товарів (включаючи їх компоненти, упаковку) або особи, які контролюють їх, є фізичними особами, які не постійно проживають в державах або територіях, перелічених в пункті 15 статті 92 закону Про державні закупівлі або мають громадянство цих держав; товари (включаючи їх компоненти, упаковку) не походять або послуги не надаються з держав або територій, перелічених в пункті 15 статті 92 закону Про державні закупівлі; зазначені суб’єкти не мають інтересів, які можуть становити загрозу національній безпеці. Цей пункт застосовується в разі мобілізації, війни, надзвичайного стану або коли уряд Литовської Республіки, оцінивши ризик того, що фактори, що призвели до оголошення мобілізації, введення воєнного стану або надзвичайної ситуації, становлять загрозу національній безпеці, прийняв рішення про застосування положення пункту 21 статті 45 закону Про державні закупівлі; |
| - tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje; | - постачальник, його субпостачальник, суб'єкт господарювання, на можливості якого покладаються, здійснює діяльність у державах чи територіях, зазначених у переліку, передбаченому частиною 15 статті 92 цього Закону, або є групою суб'єктів господарювання, будь-який учасник якого здійснює діяльність у державах або на територіях, зазначених у переліку, передбаченому частиною 15 статті 92 цього Закону, або на територіях, учасник або його керівник, інший член органу управління чи нагляду або інша особа (інші особи) який має (має) право представляти постачальника, субпостачальника, суб'єкта господарювання, на чиї можливості покладається, або контролювати його, приймати рішення від його імені, укладати правочин, і таким чином брати участь у діяльності такого групи суб'єктів господарювання та/або суб'єктів господарювання; |
| - tiekėjui, subtiekėjams, kurių paslaugomis naudojausi ar naudosiuosi ateityje, kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ir (arba) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje taikomos tarptautinės sankcijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme; | - Постачальник, субпідрядники, яких я використовував або буду використовувати в майбутньому, організації, на можливості яких я покладаюся та/або буду покладатися в майбутньому, виробники товарів (та їх компонентів) не підпадають під міжнародні санкції, що застосовуються в Литовській Республіці, як це визначено в законі Про міжнародні санкції Литовської Республіки; |
| - tiekėjui, subtiekėjams ir kiti ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, netaikomos sankcijos dėl Rusijos Federacijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą ir sankcijos pagal Ukrainos sankcijų įstatymą; | - постачальник, субпідрядники та організації, на можливості яких покладаються, не підпадають під санкції у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та санкції відповідно до Закону України «Про санкції»; |
| - sutartį vykdys tik tie asmenys, kurie turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą; | - контракт буде виконуватися тільки особами, які мають право здійснювати відповідну діяльність; |
| - tiekėjui ir jo subtiekėjams, jei tokių yra, netaikomi „Deklaracijoje dėl pašalinimo pagrindų“ (5 priedas) nurodyti Tiekėjo pašalinimo pagrindai; | - Підрядник та його субпідрядники, якщо такі є, не мають підстав для виключення підрядника, зазначених у «Заяві про підстави для виключення» (Додаток 6); |
| - tiekėjas, subtiekėjai ir kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, arba juos kontroliuojantys asmenys (jo steigėjas, akcininkai, vadovas ar kitas asmuo, turintis teisę jiems atstovauti ar juos kontroliuoti, priimti sprendimus jų vardu, ir šių asmenų artimi giminaičiai (tėvai ar sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai ir seserys (įvaikiai), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai), jokia apimtimi nedalyvavo rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) vykdant kitą su šiuo pirkimu susijusią veiklą ir nedalyvaus įgyvendinant šio pirkimo sutartį ta apimtimi, kuria tai draudžia Lietuvos ir Ukrainos įstatymai. | - Підрядник, субпідрядники та юридичні особи, на чиї можливості покладаються, або особи, які здійснюють контроль над ними (засновник, акціонер, менеджер або інша особа), має право представляти або контролювати їх, приймати рішення від їх імені, а також близькі родичі цих осіб (батьки або батьки чоловіка (дружини) (прийомні батьки), діти (прийомні діти), брати і сестри (прийомні брати і сестри), бабусі і дідусі, онуки та їх чоловіки (дружини)) ні в якій мірі не брали участі у реалізації контракту з даної закупівлі в межах, заборонених законодавством Литви та України. |
| - pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 4.8 p. nurodytą laikotarpį; | - пропозиція залежить від умов закупівлі 4.8. Містер. зазначений період; |
| - Pasikeitus deklaruotoms aplinkybėms, įsipareigoju nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją. | - У разі зміни заявлених обставин я зобов'язуюся негайно проінформувати організацію-замовника. |

| (Parašas) / (Підпис) |  | (Vardas ir pavardė) /(Ім'я та прізвище) |
| --- | --- | --- |

3 priedas/ Додаток 3

[Sutarties projektas pridedamas kaip atskiras dokumentas]/

[Проект контракту додається окремим документом]

4 priedas/ Додаток 4

[Aprašas pridedamas kaip atskiras dokumentas]/

[Опис додається окремим документом]

5 priedas

DEKLARACIJA DĖL PAŠALINIMO PAGRINDŲ

Patvirtinu, kad toliau nurodytų mano pašalinimo pagrindų nėra:

| Eil. Nr. |  | Tiekėjo pašalinimo pagrindai |  |  |  |  | VPĮ straipsnis, punktas, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1-4 punktus |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, yra nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu ir papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už pirmiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. |  |  |  |  | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis |
|  |  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. |  |  |  |  | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis |
|  |  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje tiekėjas registruotas, arba šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus, nevykdymą, kaip apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas yra nuteistas už pirmiau nurodytą nusikalstamą veiką, dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau tai netaikoma, jei: 1) tiekėjas privalo mokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas, todėl laikoma, kad jis jau yra įvykdęs šioje dalyje nurodytas prievoles; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 EUR (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šios dalies 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal šio įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. |  |  |  |  | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
|  |  | Pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 6 dalį: |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Perkančioji organizacija negali pašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikė pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. |  |  |  |  | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas |

| (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- |

Додаток 5

ЗАЯВА ПРО ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ

Я підтверджую, що у мене немає таких підстав для виключення:

| № | Підстави для виключення Постачальника | Стаття закону Про державні закупівлі, пункт, |
| --- | --- | --- |
| Обов'язкові підстави для виключення відповідно до статті 46(1)-(4) закону Про державні закупівлі |  |  |
|  | Постачальник або його відповідальна особа, згадана у статті 46 (2)(2) закону Про державні закупівлі, була засуджена за цей злочин: 1) участь у злочинній організації, її організація або керівництво нею; 2) комерційний підкуп і хабарництво; 3) шахрайство, розтрата, незаконне привласнення, неправдиве декларування діяльності юридичної особи, використання кредиту, позики або гранту не за прямим призначенням або відповідно до встановлених процедур, шахрайство з кредитом, спотворення відомостей про доходи, прибутки або активи, неподання декларації, декларації про прибуток, звіту про стан рахунків або будь-якого іншого документа, шахрайська бухгалтерія або нецільове використання коштів, коли такі кримінальні злочини вчиняються з метою нанесення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу, як зазначено в статті 1 Конвенції Про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств; 4) кримінальне банкрутство; 5) терористичні злочини та правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; 6) легалізація майна, здобутого злочинним шляхом; 7) торгівля людьми, купівля або продаж дитини; 8) правопорушення, вчинене постачальником з іншої країни, як це визначено в законах інших країн, що застосовують законодавство Європейського Союзу, перелічене у статті 57(1) Директиви 2014/24/ЄС. Постачальник або особа, відповідальна за Постачальника, вважається засудженим за злочин, згаданий вище, якщо: 1) постачальник, який є фізичною особою, був засуджений у кримінальній справі, винесеній і завершеній протягом останніх 5 років, і має незняту або непогашену судимість; 2) постачальника - юридичної особи, іншої організації чи її структурний підрозділу, керівника або особи (осіб), які мають (мають) право складати та підписувати документи бухгалтерського обліку постачальника, протягом останніх 5 років обвинувальний вирок винесено та набрало законної сили і ця особа має незняту або не зняту судимість; 3) постачальник, який є юридичною особою, іншою організацією або її підрозділом, став об'єктом обвинувального вироку суду або, у випадку статті 46(3) закону Про державні закупівлі, остаточного адміністративного рішення, яке було винесено та набрало чинності протягом попередніх 5 років, за умови, що таке рішення прийнято відповідно до вимог законодавства країни постачальника. | Стаття 46 (1) закону Про державні закупівлі |
|  | Постачальник не дотримався застосованого до нього заходу стягнення – заборони юридичній особі брати участь у державних закупівлях. | Стаття 46 2¹ закону Про державні закупівлі |
|  | Постачальник був визнаний винним у недотриманні зобов'язань, пов'язаних зі сплатою податків, включаючи внески на соціальне страхування, відповідно до вимог країни, в якій зареєстрований постачальник, або країни, в якій знаходиться організація-замовник, за змістом статті 46(2)(1) і (3) закону Про державні закупівлі, або організація-замовник має інші докази недотримання цих зобов'язань. Постачальник вважається засудженим за злочин, згаданий вище, якщо: 1) постачальник, який є фізичною особою, був засуджений у кримінальній справі, винесеній і завершеній протягом останніх 5 років, і має незняту або непогашену судимість; 2) постачальник, який є юридичною особою, іншою організацією або її структурний підрозділом, був засуджений у кримінальній справі, вирок по якій був винесений та набрав законної сили протягом останніх 5 років, або, у разі пункту 3, за остаточним адміністративним рішенням, якщо таке рішення прийнято відповідно до вимог національного законодавства постачальника. Однак це не застосовується, якщо: 1) постачальник зобов'язаний сплатити податки, включаючи внески на соціальне страхування, і, отже, вважається, що він вже виконав зобов'язання, згадані в цьому пункті; 2) сума заборгованості не перевищує 50 (п'ятдесят) євро; 3) постачальник був проінформований про точну суму своєї заборгованості в такий час, що він не зміг до закінчення крайнього терміну подачі тендерних заявок або запитів пропозицій сплатити податки, включаючи внески на соціальне страхування, укласти угоду про податковий кредит або будь-яку іншу угоду аналогічного характеру для сплати таких податків або для вжиття будь-яких інших заходів щодо дотримання положень пункту 1. Постачальник не повинен бути виключений з процедури закупівель на цій підставі, якщо на вимогу організації-замовника надати відповідні документи згідно статті 50(6) закону Про державні закупівлі постачальник продемонструє, що він вже виконав свої зобов'язання щодо сплати податків, включаючи соціальні страхові внески. | Стаття 46 (3) закону Про державні закупівлі |
|  | Підстави для виключення відповідно до статті 46(6) закону Про державні закупівлі: |  |
| 4. | Постачальник є неплатоспроможним, є об'єктом реструктуризації або процедури банкрутства, був оголошений банкрутом або був об'єктом процедури ліквідації, його активами управляє суд або керуючий у справі про неспроможність, він уклав компромісну угоду (угода між постачальником і його кредиторами про продовження діяльності постачальника, відповідно до якої постачальник бере на себе певні зобов'язання, а кредитори погоджуються відкласти, зменшити або відмовитися від своїх вимог) зі своїми кредиторами, його діяльність було призупинено, обмежено, або він знаходиться в такій самій чи схожій ситуації відповідно до законодавства країни, в якій він заснований. Однак у ситуаціях, згаданих у цьому пункті, організація-замовник не виключатиме постачальника з процедури закупівель, якщо він надасть обґрунтовані докази того, що він зможе належним чином виконати контракт. | Стаття 46 (6)(2) закону Про державні закупівлі |

| (Підпис) |  | (Ім'я, прізвище) |  |
| --- | --- | --- | --- |

6 priedas/ Додаток 6

[Atleidimas nuo PVM pridedamas kaip atskiras dokumentas]/

[Звільнення від ПДВ додається окремим документом]

Methodical assistance - Viešųjų pirkimų tarnyba

Methodical assistance - Viešųjų pirkimų tarnyba

Tiekėjas asmeniškai atsako už visas prievoles, susijusias su vietine socialinės apsaugos sistema, pajamų mokesčiu ir kitomis finansinėmis prievolėmis, numatytomis tiekėjo šalies ir šalies, kurioje teikiama paslauga, teisės aktuose. /
Постачальник несе персональну відповідальність за всі зобов'язання, пов'язані з місцевою системою соціального забезпечення, податком на прибуток та іншими фінансовими зобов'язаннями, що випливають із законодавства країни постачальника і країни надання послуг.

Atsižvelgiant  į 2025 m. sausio 8 d. gautą Projekto (programos) registracijos pažymą Nr. 5797 (priedas Nr. 6), kurioje nurodyta, kad pagal Ukrainos Vyriausybės ir Europos Bendrijų Komisijos pagrindų susitarimo 3 straipsnį „Bendrijos visiškai ar iš dalies finansuojamoms priemonėms netaikomi mokesčiai, muitai ar kitos panašaus pobūdžio rinkliavos“, Sutarties dalyviams nėra taikomas PVM./Враховуючи Свідоцтво про реєстрацію проекту/програми № 5797 (Додаток № 6), отримане 8 січня 2025 року, в якому зазначено, що відповідно до статті 3, Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств «Заходи, що повністю або частково фінансуються Співтовариством», ПДВ не застосовуватиметься до учасників договору.

Jeigu pasiūlyme kaina nurodyta užsienio valiuta, ji perskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 24 dalį./ Якщо ціна в тендерній заявці вказана в іноземній валюті, вона повинна бути конвертована відповідно до статті 35(24) закону Про державні закупівлі.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne įstaigos vadovas, turi būti suteiktas įgaliojimas pasirašyti šį pasiūlymą./ Якщо пропозиція не підписана керівником установи, необхідно надати повноваження на підпис цієї пропозиції.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne ūkio subjekto vadovas, su pasiūlymu turi būti pasteiktas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą./ Якщо пропозиція не підписана керівником суб'єкта господарювання, до пропозиції має бути надано доручення на підписання пропозиції.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne ūkio subjekto vadovas, su pasiūlymu turi būti pasteiktas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą./ Якщо пропозиція не підписана керівником суб'єкта господарювання, до пропозиції має бути надано доручення на підписання пропозиції.